| Nazwa dokumentu: | Zał. nr. 2 Procedura zarządzania projektem |
| --- | --- |
| Właściciel: | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI “SZPITAL POWIATOWY” IM. BŁ MARTY WIECKIEJ |
| Data dokumentu: | 10.03.2026 |
| Wersja: | final |

Adnotacje: Poniższy dokument został opracowany przez w oparciu o materiały zebrane podczas analizy wewnętrznej

Role w projekcie wdrożeniowym

- Kierownik projektu Odbiorca – osoba odpowiedzialna za dokumentowanie, prowadzenie i koordynacje działań po stronie Odbiorcy.

- Kierownik projektu Wykonawca – osoba odpowiedzialna za dokumentowanie, prowadzenie i koordynacje działań po stronie Wykonawcy.

- Zespół wdrożeniowy po stronie Odbiorcy – zespół wdrożeniowy zakłada powołanie po stronie Odbiorcy po jednym liderze z poszczególnych pionów działalności organizacji, lider powinien być decyzyjny oraz posiadać doświadczenie i kompetencje w ramach realizowanych przez pion zadań. Każdy uczestnik zespołu wdrożeniowego powinien na etapie wdrożenia wspierać swoim doświadczeniem oraz wiedzą a także brać udział w spotkaniach statusowych.

- Zespół wdrożeniowy po stronie Wykonawcy – zespół wdrożeniowy po stronie Wykonawcy powinien zostać zbudowany minimum z: Kierownika Projektu, Specjalisty ds. Wdrożeń, Specjalisty ds. technicznych i administracyjnych oraz Specjalisty ds. integracji systemów. Skład zespołu wdrożeniowego ostatecznie jest uzależniony od decyzji i procedur Wykonawcy.

Metodyka prowadzenia projektu wdrożeniowego

Metodyka prowadzenia projektu powinna:

- bazować na udokumentowanym zakresie wymagań, harmonogramie oraz harmonogramie płatności,

- bazować na ustalonym godzinowym zakresie szkoleń, asysty wdrożeniowej oraz wsparcia powdrożeniowego,

- wszelkie zmiany w zakresie wdrożenia powinny być dokumentowane w elektronicznym rejestrze zmian prowadzonym przez Wykonawcę oraz dwustronnie zatwierdzane,

- wszelkie ryzyka projektowe są zgłaszane i omawiane przez Kierowników projektu powołanych przez Wykonawcę oraz Odbiorcę z maksymalnym wyprzedzeniem,

- za prowadzenie wewnętrznej ewidencji ryzyka projektowego odpowiada Odbiorca,

- komunikacja i podejmowanie decyzji realizowana jest przez Kierowników projektu powołanych przez Wykonawcę oraz Odbiorcę,

- spotkania statusowe i konsultacje powinny być realizowane w miarę możliwości w formie zdalnej,

- spotkania statusowe w trakcie realizacji projektu powinny być realizowane minimum co dwa tygodnie, na statusach powinny być obecne zespoły wdrożeniowe powołane przez strony,

- po każdym spotkaniu statusowym lub roboczym powinna powstać notatka podsumowująca spotkanie udostępniona do Kierowników projektu po stronie wykonawcy oraz odbiorcy,

- szkolenia użytkowników powinny być realizowane w formie stacjonarnej z opcjonalnym nagraniem szkoleń za zgodą stron,

- Wykonawca powinien dostarczyć: instrukcje stanowiskowe, dokumentacje do odtworzenia systemu oraz dokumentacje zmian w zakresie wdrożenia podjętych podczas realizacji wdrożenia,

- odbiór systemu powinien być potwierdzany protokolarnie.

Projekt wdrożeniowy powinien zostać podzielony na następujące etapy:

- przygotowanie infrastruktury i instalacja oprogramowania,

- wdrożenie – dostosowanie i personalizacja oprogramowania, implementacja integracji oraz import danych,

- szkolenie instruktażowe i testy realizowane przez grupę testerów,

- szkolenie wszystkich użytkowników,

- wyczyszczenie środowiska testowego, ewentualne ponowienie importu danych po testach,

- produkcyjne uruchomienie systemu,

- asysta wdrożeniowa i powdrożeniowa,

- świadczenie usług wsparcia i realizacja projektów rozwojowych / zmian w przyszłości.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

- umowę na realizacje projektu zawierająca załącznik definiujący: osoby upoważnione do komunikacji, skład zespołów projektowych, zakres wdrożenia, harmonogram wdrożenia oraz harmonogram płatności,

- lista kontaktowa po stronie zarówno odbiorcy jak i wykonawcy,

- dokumentacja techniczna do integracji,

- instrukcje stanowiskowe,

- agendy i harmonogram szkoleń,

- w przypadku wyrażenia dwustronnej zgody pliki z nagraniami szkoleń,

- dwustronnie zaakceptowanego rejestru zmian wykonanych w trakcie realizacji projektu.

W ramach realizacji projektu wdrożeniowego wykonawca oraz odbiorca muszą mieć świadomość potencjalnych zmian w koncepcji wprowadzanych na etapie wdrożenia. Zmiany w postaci rozbudowy wymagań lub redukcji wymagań mogą wpływać na harmonogram realizacji projektu oraz harmonogram płatności.

Metodyka importu danych

Dla zapewnienia maksymalnego poziomu integralności danych na etapie importu danych należy przestrzegać poniższych zasad:

- za eksport danych z konkretnego systemu informatycznego odpowiada dostawca oprogramowania lub osoba obsługująca oprogramowanie posiadające odpowiednie kompetencje,

- dane eksportowane z konkretnego systemu informatyczne powinny być generowane do pliku w ogólnie przyjętym, edytowalnym formacie elektronicznym np. csv lub xml,

- w przypadku braku możliwości eksportu danych do ogólnie przyjętego, edytowalnego formatu elektronicznego istnieje możliwość wykonania eksportu poprzez przygotowanie na bazie danych systemu informatycznego tabel lub widoków SQL wraz z dokumentacją do poszczególnych obiektów bazy danych,

- każdorazowo po eksporcie danych powinno dwustronnie potwierdzić się poprawność wygenerowanego formatu,

- dane do importu powinny być przekazywane w formie zabezpieczonej hasłem,

- każdy import powinien zostać najpierw przeprowadzony testowo, zweryfikowany przez zespoły wdrożeniowe a następnie na etapie produkcyjnego uruchomienia systemu przeprowadzony produkcyjnie na bazie przygotowanych i zweryfikowanych mechanizmów, taka forma implementacji zminimalizuje ryzyko braku integralności danych.

Realizacja zmian podczas realizacji projektu

- O zmianę wnioskować mogą wnioskować Kierownicy projektu powołani przez strony, w przypadku, gdy zmianę inicjuje członek zespołu wdrożeniowego odbiorcy lub wykonawcy w pierwszej kolejności powinien przekazać propozycję zmiany do właściwego dla strony Kierownika projektu.

- Wniosek o zmianę powinien zawierać: datę zgłoszenia, obszar zmiany, właściciela zmiany, opis zmiany, priorytet oraz ewentualne inne wymagane informacje lub załączniki definiujące zmianę.

- Każda zmiana podlega dwustronnej weryfikacji głównie w zakresie wpływu na koncepcje narzędzia, harmonogram realizacji projektu oraz harmonogram płatności.

- W przypadku, gdy wniesiona zmiana wpływa na powyżej wymienione harmonogramy konieczna jest dwustronna akceptacja zmiany w formie protokolarnej (umowa powinna zawierać możliwość realizacji zmian mających wpływ na harmonogram płatności oraz realizacji projektu).

- W przypadku, gdy wniesiona zmiana nie wpływa na harmonogram płatności oraz harmonogram wdrożenia, istnieje możliwość jej implementacji na podstawie zgody wyrażonej przez Kierowników projektu poprzez dedykowany portal lub e-mail.

- Wszystkie dwustronnie zaakceptowane zmiany są ewidencjonowane przez Wykonawcę w dedykowanym rejestrze zmian zawierającym następujące informacje: numer zmiany, obszar zmiany, właściciel zmiany, opis zmiany, autor zmiany, data zgłoszenia, priorytet, data realizacji, wpływ na harmonogram płatności, wpływa na harmonogram realizacji, stanowisko stron, status oraz data realizacji.

- Na etapie zakończenia projektu rejestr zmian jest dwustronnie podpisywany oraz załączany do dokumentacji projektowej.

Ewidencja ryzyka projektowego

- Za prowadzenie ewidencji ryzyka projektowego odpowiada Odbiorca.

- W przypadku zidentyfikowania ryzyka przez jedną ze stron należy niezwłocznie zgłosić ryzyko do drugiej strony.

- Za wymianę informacji dotyczących ryzyka projektowego odpowiadają powołani przez strony Kierownicy projektu.

- Każde ryzyko powinno zostać opisane poprzez następujące parametry: numer ryzyka, status ryzyka, data zmiany statusu, opis ryzyka, właściciel ryzyka, kategoria, opis wpływu na projekt, prawdopodobieństwo, plan reakcji na ryzyko, zgłaszający ryzyko, data zgłoszenia ryzyka.

- Rejestr ryzyka projektowego powinien być uzupełniany i aktualizowany przez odbiorcę niezwłocznie po identyfikacji czynników ryzyka.