| Nazwa dokumentu: | Zał. nr. 3 Procedura odbioru |
| --- | --- |
| Właściciel: | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI “SZPITAL POWIATOWY” IM. BŁ MARTY WIECKIEJ |
| Data dokumentu: | 10.03.2026r |
| Wersja: | final |

Adnotacje: Poniższy dokument został opracowany przez w oparciu o materiały zebrane podczas analizy wewnętrznej

Procedura odbioru

- Warunki konieczne przystąpienia do procedury testowania:

  - formalne zgłoszenie gotowości odbioru przez wykonawcę (oznacza zakończenie wszystkich testowych importów, prac wdrożeniowych i integracyjnych będących w zakresie wdrożenia),

  - powołanie grupy testerów przez odbiorcę,

  - przeprowadzenie szkoleń instruktażowych dla zespołu testerów przez wykonawcę,

  - dostarczenie instrukcji stanowiskowych przez wykonawcę.

- Realizacja testów:

  - każdy uczestnik testów powołany przez odbiorcę do grupy testerów jest odpowiedzialny za przeprowadzenie czynności testujących na podstawie informacji przekazanych podczas szkoleń oraz opisanych w instrukcjach stanowiskowych,

  - wszystkie uwagi dotyczące systemu informatycznego powinny być przekazywane do kierowników projektu powołanych przez odbiorcę i wykonawcę,

  - kierownik projektu po stronie odbiorcy po przeanalizowaniu uwagi potwierdza jej zasadność oraz w miarę możliwości przypisuje do konkretnej pozycji zakresu wdrożenia,

  - kierownik projektu po stronie wykonawcy ustosunkowuje się do wszystkich uwag określonych przez kierownika projektu po stronie odbiorcy jako zasadne i powiązane z zakresem,

  - wnioski z testów powinny być przekazywane na bieżąco tak, aby wykonawca mógł sprawnie reagować na zgłoszenia,

  - okres testowy to minimum 10 dni roboczych,

  - wykonawca w okresie maksymalnie 10 dni roboczych od zakończenia testów powinien wyeliminować wszystkie zasadne uwagi dotyczące zakresu wdrożenia,

  - wykonawca ma prawo odmowy realizacji zmian, które nie dotyczą zakresu wdrożenia, dokumentacji projektowej i nie zostały ujęte w harmonogramie prac oraz płatności, nie wyklucza to możliwości implementacji funkcjonalności jako zmiany.

- Warunki odbioru systemu informatycznego:

  - wszystkie uwagi, w tym te wynikające z testów skategoryzowane jako zasadne zostały wyeliminowane a fakt ich wyeliminowania został potwierdzony deklaratywnie przez wykonawcę oraz zweryfikowany przez zespół testujący po stronie odbiorcy,

  - do Kierownika projektu po stronie odbiorcy została przekazana pełna dokumentacja projektowa,

  - Kierownik projektu po stronie odbiorcy nie wnosi uwag do przekazanej dokumentacji projektowej,

  - system został wyczyszczony z danych testowych,

  - system został przygotowany do produkcyjnego uruchomienia oraz uruchomiony.

- Metoda odbioru:

  - system informatyczny po spełnieniu wszystkich warunków odbioru jest odbierany poprzez protokół odbioru podpisany przez uprawnionych reprezentantów stron,

  - w przypadku braku odbioru systemu odbiorca jest zobowiązany do przygotowania protokołu rozbieżności, każda rozbieżność powinna jasno wskazywać na pozycje zakresu wdrożenia oraz odniesienie do wymagania w dokumentacji projektowej,

  - wykonawca posiada 10 dni roboczych na ustosunkowanie się do protokołu rozbieżności,

  - brak podpisania protokołu odbioru i brak dostarczenia protokołu rozbieżności w określonym w umowie terminie oznaczać będzie automatyczny odbiór systemu, jedyną podstawą do braku odbioru systemu informatycznego jest przedstawienie protokołu rozbieżności.