INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | ROZBIÓRKA KŁADKI DLA PIESZYCH WRAZ Z BUDOWĄ KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ NA POTOKU MOSZCZENICA, ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ KOLIDUJĄCEGO ODCINKA SIECI TELETECHNICZNEJ ORAZ ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ UMOCNIEŃ NA POTOKU MOSZCZENICA W MIEJSCOWOŚCI STARY SĄCZ |  |
| --- | --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego: | Woj. Małopolskie, powiat nowosądecki, Jednostka ewidencyjna: [121016_4] Stary Sącz, Obręb: [0015] Stary Sącz, dz. ewid. 345, 1858, 1756, 1903 |  |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych: | 121016_4.0015.345; 121016_4.0015.1858; 121016_4.0015.1756; 121016_4.0015.1903 |  |
| Inwestor: | GMINA STARY SĄCZ ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: | XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: |  |  |
| Główny Projektant: branża mostowa | mgr inż. Robert Waniczek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjna budowlanej 343/2002 | Podpis |
| Data opracowania: | PAŹDZIERNIK 2025 |  |

SPIS TREŚCI

I.1.	Podstawa opracowania	3

I.2.	ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW	3

I.3.	WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	3

I.4.	WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI	3

I.5.	WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTęPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH	4

I.6.	WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBOÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH	4

I.7.	WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM  Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH	5

Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

„Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (plan BIOZ) dla niniejszego opracowania, zostanie sporządzony przez Kierownika Budowy przed rozpoczęciem robót, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane art.21a, ust.1

## ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Przed przystąpieniem do robót objętych niniejszym projektem budowlanym, Wykonawcza jest zobowiązany do zinwentaryzowania urządzeń obcych występujących na terenie przewidzianym pod planowane roboty budowlane

Zamierzenie budowlane obejmuje niniejszym projektem budowlanym obejmuje:

  - rozbiórkę istniejącej kładki dla pieszych,

  - rozbiórkę istniejących umocnień potoku Moszczenica,

  - rozbiórkę kolidującej infrastruktury teletechnicznej,

  - budowę nowego odcinka sieci teletechnicznej,

  - budowę kładki pieszo-rowerowej w km 1+995 potoku Moszczenica,

  - budowę umocnień potoku Moszczenica

Kolejne etapy realizacji inwestycji:

- oznakowanie tymczasowe robót,

- lokalizacja i zabezpieczenie sieci,

- roboty rozbiórkowe i demontażowe,

- roboty ziemne – wykonanie wykopów fundamentowych,

- wykonanie żelbetowych pali wierconych,

- wykonanie oczepów i skrzydeł,

- wykonanie płyty pomostowej,

- budowa nowego odcinka sieci teletechnicznej,

- wykonanie zasypki przyobiektowej,

- uporządkowanie terenu z obsianiem odsłoniętych powierzchni gruntu

## WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na terenie inwestycji znajdują się następujące obiekty i urządzenia stałe:

- istniejące drogi gminne,

- istniejący potok Moszczenica,

- istniejące sieci uzbrojenia terenu.

## WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Istniejące zagospodarowanie terenu związane z jego funkcją może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w przypadku naruszenia zasad jego właściwego użytkowania.

Zagrożenia mogą stwarzać:

- wykopy, nasypy,

- praca na wysokości,

- sprzęt budowlany (dźwig, koparka, wiertnica, elektronarzędzia).

## WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTęPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Do robót wyszczególnionych w art. 6 ustawy jako roboty stwarzające szczególne ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących w ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza się:

- wykonywanie wykopów o głębokości większej niż 3,0m (ust.1, lit. a),

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów (ust.1, lit. f),

- montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych (ust.1, lit. h),

- betonowanie przyczółków (ust.1, lit. i),

- fundamentowanie podpór mostowych na palach (ust.1, lit. j).

Inne zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych:

- uderzenie przez sprzęt budowlany podczas pracy.

## WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBOÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników.

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie:

- omówienia i wskazania sposobu prowadzenia robót,

- wskazanie występujących zagrożeń przy realizacji robót budowlanych i zagrożeń występujących 
w pobliżu miejsca pracy oraz sposób zabezpieczenia przed ewentualnymi zagrożeniami)

- przestrzegania zasad BHP i przepisów p. pożarowych.

Szkolenie powinna prowadzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia lub posiadać świadectwo kwalifikacyjne, z którym szczegółowo zaznajomiła się w zakresie i rodzaju niebezpiecznych robót.

Instruktaż należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami BHP, po dokładnym zapoznaniu się osoby prowadzącej instruktaż dla pracowników, z rodzajem i miejscem występowania zagrożeń ujętych w poprzednim punkcie.

Instruktaż pracowników przeprowadzić przed każdym etapem budowy zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót, pracownicy powinni przejść szkolenie stanowiskowe BHP, realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednich przełożonych, szczególnie 
w zakresie:

- zasad postępowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń

- zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

Bezwzględnie należy wymagać, aby przed przystąpieniem do prac, pracownicy posiadali aktualne
badania lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy oraz wymagane uprawnienia.

Pracownicy powinni być zaznajomieni z:

- Dokumentacją techniczną,

- Sposobem zabezpieczenia miejsca pracy,

- Sposobem oznakowania miejsca pracy,

- Przepisami BHP,

- Przepisami p. pożarowymi

- Sposobem postępowania w razie zagrożenia wypadku lub pożaru,

- Sposobem alarmowania,

- Sposobem ewakuacji,

- Sposobem udzielania pomocy,

- Rodzajem odzieży ochronnej,

- Rodzajem sprzętu i używania narzędzi,

- Przechowywaniem sprzętu w stanie spoczynku i jego zabezpieczenie.

Pracownicy powinni być poinformowani o tym kto będzie nadzorował i kierował budową 
i niebezpiecznymi robotami budowlanymi.

Osoba nadzorująca pracowników jest zobowiązana do poinformowania pracowników przed przystąpieniem do robót o zasadach bezpieczeństwa wykonywania pracy oraz do ich stosowania 
jak i o zasadach postępowania w razie wystąpienia zagrożeń.

## WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- wydzielenie i wygrodzenie miejsca pracy (w tym drogi i wykopy)

- przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego,

- stosowanie sprzętu ochrony osobistej (ubranie robocze, kask ochronny)

- zachowanie niezbędnej odległości od pracującego sprzętu budowlanego

- zorganizowanie w miejscu pracy apteczki pierwszej pomocy

- stosowanie sprawnych narzędzi oraz sprawdzonych i wypróbowanych metod pracy

- wydzielenie składowania materiałów,

- oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

- roboty montażowe w pobliżu elementów uzbrojenia podziemnego wykonane zostaną ręcznie

Wykonawca prowadzący roboty w pasie drogowym zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie wszystkich urządzeń technicznych zabezpieczających miejsca robót takich jak: bariery, światła ostrzegawcze, sygnalizację świetlna itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczeń w związku 
z wykonywanymi robotami. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt

i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas i wystąpienia, a także sposoby zapobiegania tym zagrożeniom (plan BIOZ) opracuje Kierownik Budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania prac budowlanych.

Należy tam zwrócić uwagę przede wszystkim na:

- ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi;

- prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;

- prawidłowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie wykopów, oświetlenie terenu, wydzielenie         i oznakowanie stref zagrożenia;

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego;

- wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej / maski, kaski, itp.

- prawidłowe przygotowanie stanowiska pracy:

  - usuwanie zbędnych materiałów i elementów z przejść dojść,

  - stosowanie urządzeń do transportu pionowego (drabiny).

- bieżąca kontrola sprawności sprzętu budowlanego,

- punkt przeciwpożarowy: podręczne środki przeciwpożarowe, woda,

- wyposażenie w apteczkę pierwszej pomocy, umieszczenie informacji o telefonach alarmowych.

Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami BHP, i p. poż., a w szczególności:

- Rozporządzeniem Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów