Zał. nr 9 do SWZ wzór umowy

UMOWA Nr ……………/2026

zawarta w dniu  …………….. r. pomiędzy  Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą przy ulicy Sikorskiego 18 w Skarżysku-Kamiennej NIP 663-00-08-207; REGON 291009870

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Prezydenta Miasta – Arkadiusza Boguckiego

a firmą:

Regon:

NIP:

zwaną dalej „Wykonawcą" reprezentowaną przez:

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych / Dz. U z 2024 r., poz. 1320 ze zm./.

§1

Zamawiający zleca a  Wykonawca przyjmuje do realizacji zakres robót pn.:

„ Wykonanie  nasadzeń  drzew  na  terenie  miasta   Skarżyska – Kamiennej”.

Etap I-  sadzenie drzew w 2026r. – 1 miesiąc od daty podpisania umowy.

Etap II - pielęgnacja – I rok ( V –XI - 2026r.) – 7 miesięcy.

Etap III- Pielęgnacja  - II rok ( V - XI - 2027r.) -  drzew posadzonych w 2026r. – 7 miesięcy.

§ 2

Przedmiot  zamówienia należy wykonać w terminie 15 miesięcy od podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia  30.11.2027r.

Termin realizacji  umowy :  15  miesięcy w tym :

Etap I-  sadzenie drzew w 2026r. – 1 miesiąc od daty podpisania umowy.

Etap II - pielęgnacja – I rok ( V –XI - 2026r.) – 7 miesięcy.

Etap III- Pielęgnacja  - II rok ( V - XI - 2027r.) -  drzew posadzonych w 2026r. – 7 miesięcy.

§ 3

- W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac polegających na dostawie, posadzeniu i pielęgnacji drzew zgodnie z  „Opisem przedmiotu zamówienia”.

- Zamawiający ma prawo do oceny materiału roślinnego i prowadzonych przez Wykonawcę prac przez cały czas trwania umowy. Odpowiedzialność za jakość sadzonek drzew ponosi Wykonawca.

- W przypadku stwierdzenia złej jakości sadzonek lub ich obumarcia  Wykonawca jest zobowiązany do ich wymiany na własny koszt.

- Dokładna lokalizacja miejsc sadzenia drzew zostanie ustalona podczas wprowadzenia Wykonawcy  na teren przez Zamawiającego, z którego to wprowadzenia zostanie sporządzony protokół przekazania terenu prac.

- Zamawiający ma 7 dni od daty zakończenia prac na sporządzenie protokołu odbioru .

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do skierowania swojego przedstawiciela do udziału w kontroli lub odbiorach. W przypadku nie stawienia się przedstawiciela Wykonawcy lub odmowy podpisania protokołu, sporządzony zostanie protokół jednostronny, który będzie podstawą do naliczenia kar umownych.

- Jeżeli w toku prowadzonych czynności zostanie stwierdzone nieprawidłowe wykonanie prac wtedy Zamawiający może odmówić ich przyjęcia, a prace będą traktowane jako niewykonane.

- W protokołach odbioru podane zostaną: lokalizacja, ilość, gatunek oraz rodzaj stwierdzonych wad.

9.     Zamawiający zastrzega obowiązek  osobistego wykonania przez Wykonawcę zmówienia.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie, środki materialne oraz sprzęt do     wykonania przedmiotu umowy, a ponadto, iż nie istnieją przeszkody uniemożliwiające prawidłowe   wykonanie zobowiązania.

- W przypadku jakichkolwiek awarii powstałych na terenie prowadzonych prac Wykonawca                      zobowiązany będzie w sposób docelowy i skuteczny do natychmiastowego ich usunięcia;

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości terenu prac oraz ciągów komunikacyjnych w rejonie prowadzonych prac. Prace porządkowe Wykonawca będzie wykonywał na bieżąco;

- Od momentu rozpoczęcia prac do chwili zrealizowania umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody powstałe w obiekcie i terenie objętymi pracami oraz zapewni ochronę znajdującego się tam mienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności    publicznej i prywatnej.

- Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem prac lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie czy zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt, w sposób docelowy i skuteczny, w trybie natychmiastowym, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

- Stan naprawianej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

- Zamawiający ani jego przedstawiciel nie są odpowiedzialni za sposób realizacji zabezpieczeń           i wymagań BHP zastosowanych przy wykonywaniu prac.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony, posadzony materiał roślinny,       a także na jego żywotność od dnia spisania protokołu odbioru sadzenia drzew - na okres 12 miesięcy.

- Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do nieodpłatnej wymiany materiału roślinnego   obumarłego lub w złej kondycji zdrowotnej, na wolny od niżej wymienionych wad      w przypadkach, gdy w   okresie gwarancji  stwierdzone zostanie:

- obumarcie drzewa z powodu niedostatecznego podlewania

- brak ulistnienia 50% i więcej

- obumarcie przewodnika

-  gdy drzewo wytworzy koronę z pąków śpiących

- zainfekowanie przez choroby grzybowe

- niezgodność taksonu.

w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wystąpienie jednego lub kilku łącznie ww. wad i objawów złej kondycji zdrowotnej kwalifikuje drzewo do wymiany.

- W razie opóźnienia w wymianie drzew lub usunięciu nieprawidłowości zgodnie z warunkami zawartymi w pkt. 11 Zamawiający – po uprzednim wezwaniu Wykonawcy, wyznaczeniu mu ostatecznego terminu może powierzyć wymianę wadliwych drzew osobie trzeciej i obciążyć kosztami Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wykazu zebranych odpadów  komunalnych ( o kodzie 20 03 01) oraz biodegradowalnych (o kodzie 20 02 01) z terenów objętych zadaniem, ich masę w Mg oraz wykazu instalacji/przedsiębiorcy gospodarującego odpadami, do których zostały przekazane odpady komunalne i biodegradowalne  (o kodach 20 03 01, 20 02 01),  w terminie 10 dni po upływie każdego miesiąca. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy zwartą pomiędzy Wykonawcą,  a innym podmiotem gospodarującym odpadami komunalnymi. Jeśli Wykonawca posiada własną kompostownię należy przedłożyć Zamawiającemu zezwolenie z wpisem do rejestru, że posiada kompostownię.

§ 4

- Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi i sprzętem będącym w jego dyspozycji.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części zmówienia

będącego przedmiotem umowy Podwykonawcy, o ile Wykonawca zamiar zlecenia robót

Podwykonawcy zawarł w ofercie stanowiącej załącznik nr …do umowy, stosownie do treści art. 462

ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowa między Wykonawcą, a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy                       o podwykonawstwo, a następnie kserokopii zawartej umowy poświadczonej za zgodność                     z oryginałem.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w zawartej umowie.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec osób i podmiotów, które nie były przedmiotem zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo.

- Wykonawca do wystawionej faktury załączy podpisane przez Podwykonawców oświadczenia potwierdzające uregulowanie wobec nich należności, wynikającej z wykonanego zakresu usług.

- Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne.

10.       Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie

traktowana, jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

§ 5

1. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie prac objętych niniejszą  umową będzie:

- z ramienia Wykonawcy: ………………..

- z ramienia Zamawiającego:  Pracownik merytoryczny Referatu Utrzymania i Zieleni Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki prawne wynikające ze szkód wyrządzonych osobom trzecim podczas prowadzenia prac.

§ 6

Strony ustalają następujące warunki wyliczania wynagrodzenia Wykonawcy:

- Z tytułu wykonanych prac Wykonawca otrzyma wynagrodzenie:

Etap I- sadzenie drzew w 2026r. Kwota netto oferty – ……………….. zł, ( słownie złotych:……………………..),  podatek VAT 8% w wysokości …………….zł, ( słownie złotych:……………………..),  co daje kwotę brutto ………..…..złotych ( słownie złotych:……………………..),

Etap II- pielęgnacja posadzonych w 2026r. drzew –   Kwota netto oferty – ……………….. zł, ( słownie złotych:……………………..),  podatek VAT 8% w wysokości …………….zł, ( słownie złotych:……………………..),  co daje kwotę brutto ………..…..złotych ( słownie złotych:……………………..),

Etap III- pielęgnacja (II rok)  posadzonych w 2026r. drzew –   Kwota netto oferty – ……………….. zł, ( słownie złotych:……………………..),  podatek VAT 8% w wysokości …………….zł, ( słownie złotych:……………………..),  co daje kwotę brutto ………..…..złotych ( słownie złotych:……………………..),

obejmuje ono wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym transport oraz wymianę uschniętych roślin.

Płatność za I Etap umowy –  sadzenie drzew – w 2026r. – 30 dni od daty odbioru Etapu I.

Płatność za II Etap umowy – pielęgnacja posadzonych roślin – po zakończeniu prac w 2026r.

Płatność za III Etap umowy – pielęgnacja posadzonych roślin – po zakończeniu prac w 2027r.

- Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie  sporządzony przez osobę reprezentującą Zamawiającego z udziałem Wykonawcy -  protokół odbioru prac.

Etap I- sadzenie drzew- protokół w 2026r.

Etap II- pielęgnacja posadzonych drzew-  protokół w 2026r.

Etap III- pielęgnacja posadzonych drzew-  protokół w 2027r.

- Ceny jednostkowe ryczałtowe nie ulegają zmianie przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 9.

- Począwszy od dnia wejścia w życie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur       Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w KSeF z uwzględnieniem następujących danych:
 a. Nabywca: Gmina Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

NIP 6630008207 (w części „Podmiot 2");

b.Odbiorca:  Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna,  NIP 6631823843 (w części „Podmiot 3" z jednoczesnym wskazaniem „Roli 8").

- Należność za wykonanie usługi regulowana będzie na konto Wykonawcy na podstawie faktur

wystawionych na Zamawiającego w terminie  30 dni od daty ich dostarczenia.

- Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem

metody podzielonej płatności przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

8.        Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy na który będą dokonywane płatności to nr------------

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o którym mowa powyżej.

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. Przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie od podatków i usług.

9.     W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt.2,

opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku

możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu

podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla

Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub

innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

10.Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa  w § 6

ust. 1 może ulec  zmianie w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych  z realizacją

Przedmiotu Umowy na następujących zasadach:

- Nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy, biorąc pod uwagę ostatni kwartał, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulega zmianie o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” (Wskaźnik) z zastrzeżeniem, że:

  - zmiana wynagrodzenia będzie odnosiła się wyłącznie do części przedmiotu zamówienia niezrealizowanego oraz zrealizowanego w kwartale objętym waloryzacją.

W przypadku likwidacji Wskaźnika lub zmiany w zasadach jego ustalania mechanizm, 
o którym mowa powyżej, zostanie przeprowadzony adekwatnie do wprowadzonych zmian;

- zmiana, o której mowa w pkt a), zostanie wprowadzona do Umowy, o ile wzrost lub zmniejszenie cen towarów i usług konsumpcyjnych wg. wskaźnika, o którym mowa w pkt a), wyniesie co najmniej 10% na dzień waloryzacji, przy czym wzrost lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nie może być większe niż  20%;

11.Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT

obowiązującej   w chwili powstania obowiązku podatkowego.

12.Strony postanawiają,  ze nie jest dopuszczalny bez zgody Zamawiającego przelew wierzytelności

z tytułu wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy na osobę trzecią.

§ 7

  - Stosownie do art. 95 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę  na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie sadzenia 
i utrzymania drzew  tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę –  dotyczy to następujących rodzajów robót:

  - przygotowanie podłoża,

  - sadzenia drzew,

  - Zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. Poz. 277 tj.).

  - Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż10 dni roboczych, wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie o zatrudnieniu 
na umowę o pracę zawartych przez wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 1.

  - Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę w/w wymagań zgodnie z postanowieniami umowy.

  - Nieprzedłożenie przez wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę zawartych przez wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.

  - W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu realizacji zamówienia, wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

§ 8

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zostanie naliczona kara                w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1 umowy .

2.     Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy polisy

ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności kontraktowej z sumą

ubezpieczenia nie niższą niż 50% wynagrodzenia brutto określonego umowie. Kserokopia właściwej

polisy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę stanowi załącznik do umowy.

3     W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w realizowaniu prac Zamawiający

wzywa na piśmie Wykonawcę do ich usunięcia, określając jednocześnie termin wykonania .

4.  Jeżeli Wykonawca nie usunie nieprawidłowości w określonym terminie, to zobowiązany jest 
          do zapłaty kary umownej w wysokości 20 % wartości zakwestionowanych robót za każdy dzień

zwłoki.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie, przez Zamawiającego, kar umownych z jego wynagrodzenia. Kara potrącona będzie z faktury za realizację zamówienia, a jeżeli kwota kary przekroczy wartość przedmiotu zamówienia, jaka jest wskazana w ostatniej fakturze, kwota kary ponad wysokość zamówienia będzie naliczona notą księgową.

- Jeśli powyższa kara nie pokryje szkody, powstałej w wyniku niewłaściwego wykonania robót określonych w umowie, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Kontrola realizacji usługi sadzenia drzew na terenie miasta dokonywana będzie przez Zamawiającego, bez powiadomienia Wykonawcy.

- Niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości   2.000,00 zł za każde naruszenie.

- Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może przekroczyć 
20 % wartości umowy netto.

- Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku właściwego wykonania pracy oraz korekty już wykonanych prac.

§ 9

Powtarzające się niewłaściwe wywiązywanie się Wykonawcy z postanowień niniejszej umowy daje prawo Zamawiającemu do zerwania umowy ze skutkiem natychmiastowym, przy czym Wykonawcy 
nie przysługuje wynagrodzenie za dany miesiąc.

§10

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zapłaty odszkodowania                                         w przypadku, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn, albo nie kontynuuje 
ich pomimo wezwań Zamawiającego złożonych na piśmie.

- W takich przypadkach Wykonawca może żądać jedynie należnego wynagrodzenia za roboty  wykonane i odebrane do dnia odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać i zabezpieczyć niezakończone roboty pod rygorem odpowiedzialności za powstałe szkody i straty.

§ 11

Zamawiający zgodnie z art. 121 ustawy Pzp zastrzega obowiązek osobistego wykonania kluczowych części przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. tj. przygotowanie podłoża, sadzenie  drzew.

§ 12

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności.

- Zmiana umowy jest możliwa, z zastrzeżeniem art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w niżej wymienionym zakresie:

- ceny brutto na wykonywane zamówienia publiczne jedynie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu lub nr rachunku Wykonawcy 
w przypadku ich zmiany,

- osób odpowiedzialnych za prowadzenie usługi z ramienia każdej strony w przypadku wyznaczenia przez daną stronę innej osoby jako odpowiedzialną,

- terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy tj. w przypadku wystąpienia siły wyższej, 
to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.

Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych – np. opady deszczu - w tym oberwanie chmury - trwające dłużej niż 3 dni lub intensywne opady deszczu w wielkości powyżej 
30 l/m2, gradobicie, burze, wysokie temperatury tj., powyżej 30 stopni Celsjusza, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenie, oraz nieprzewidziane przypadki występowania czynników epidemiologicznych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany drzew dotyczącą odmiany, w przypadku braku dostępności materiału, jeżeli potwierdzi pisemnie taki brak w co najmniej trzech szkółkach.

W takim przypadku wykonawca nie zostanie obciążony karami zawartymi w umowie.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu  Cywilnego 
i ustawy Prawo zamówieniach publicznych.

§ 14

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności  wynikających 
z niniejszej umowy.

§ 15

Ewentualne spory mogące wyniknąć z wykonywania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowe sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Opis przedmiotu zamówienia

- Oferta cenowa + formularz cenowy

- Mapki z lokalizacją nasadzeń

- Wykaz zebranych zmieszanych odpadów komunalnych i biodegradowalnych z terenów objętych zadaniem o kodach  (o kodach  20 03 01,  20 02 01).

Wykonawca:     								Zamawiający:

……………………………………                           					         ……………………………………

Załącznik Nr …… do Umowy Nr……

Wykaz zebranych biodegradowalnych z terenów objętych zadaniem o kodach  20 03 01 ; 20 02 01,

| Lp. | Kod odpadów | Nazwa odpadów | Nazwa i adres instalacji, do której Wykonawca zobowiązuje się przekazywać odebrane odpady | Masa w Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 03 01 | Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne |  |  |
| 2 | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji |  |  |

Data:						    		       Podpis: