Załącznik  nr  7

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE

W dniu ……………w Wyrach

pomiędzy Gminą Wyry

adres: Urząd Gminy Wyry, ul. Główna 133, 43-175 Wyry

zwaną dalej „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez: Wójta – Joannę Pasierbek - Konieczny

przy kontrasygnacie: Skarbnika – Pauliny Folwarczny

a

firmą: ……………

z siedzibą w: …………….

zwaną dalej „Wykonawcą”

reprezentowaną przez: ……………

na podstawie wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zawarto Umowę o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek realizacji zadania pn.:
„Park kieszonkowy w Gminie Wyry”.

Zadanie obejmuje w szczególności:

- Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

- rozbiórkę istniejących nawierzchni ciągów komunikacyjnych,

- przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia i nawierzchnie,

- odchwaszczenie terenu przed wykonaniem nasadzeń.

- Zagospodarowanie zieleni

- wykonanie rabat bylinowych (zwykłych i zagłębionych),

- wykonanie trawników dywanowych,

- nasadzenia drzew, krzewów oraz roślin zielnych,

- wykonanie ogrodu deszczowego jako elementu małej retencji.

- Ogród deszczowy

- wykonanie zagłębień terenu o głębokości ok. 30 cm,

- wykonanie warstw szczelnych z iłów i glin o grubości min. 10 cm,

- wykonanie warstw mineralno-organicznych,

- wykonanie instalacji do odprowadzenia nadmiaru wód opadowych,

- obsadzenie roślinami hydrofitowymi i wilgociolubnymi.

- Nawierzchnie

- wykonanie nawierzchni ciągów pieszych z nawierzchni mineralno-żywicznej,

- wykonanie obrzeży betonowych 6×20 cm na ławie betonowej B20,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0–32 mm,

- dostosowanie nawierzchni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- Mała architektura

- montaż ławek parkowych z oparciem – 4 szt.,

- montaż koszy na odpady – 4 szt.,

- montaż domków dla owadów – 4 szt.,

- wykonanie i montaż tabliczek z nazwami gatunków roślin – 15 szt.

- Szczegółowy zakres robót, obowiązki i uprawnienia stron oraz sposób wykonania robót określają następujące dokumenty, a w przypadku jakichkolwiek sprzeczności, niespójności lub rozbieżności między postanowieniami umowy a Dokumentami Zamówienia hierarchia będzie następująca:

- Umowa,

- „Projekt zagospodarowania terenu. Projekt zieleni w Gminie Wyry: zwiększenie bioróżnorodności i poprawa gospodarki wodnej”,

- Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej „SWZ”,

- Opis przedmiotu zamówienia,

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do Dokumentów Zamówienia powinny być odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejności.

- Jeżeli w dowolnym z Dokumentów Zamówienia wskazano dwa lub większą liczbę wymogów dotyczących usług, dostaw lub robót i zobowiązań Wykonawcy i są one sprzeczne co do ilości lub jakości i taka sprzeczność nie zostanie rozstrzygnięta przez odwołanie do hierarchii, Wykonawca będzie zobowiązany dotrzymać najbardziej rygorystycznego wymogu. Ponadto, jeżeli postanowienia dwóch lub większej liczby Dokumentów Zamówienia uzupełniają się, bardziej szczegółowe postanowienie będzie nadrzędne wobec postanowienia bardziej ogólnego. Intencją Dokumentów Zamówienia jest, aby były one interpretowane w sposób wymagający wykonania określonych prac w jakości określonej w Dokumentach Zamówienia i aby zawierały wszystkie elementy niezbędne do osiągnięcia wyników wskazanych w Dokumentach Zamówienia lub dających się racjonalnie z nich wywnioskować.

- Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu niniejszej Umowy, w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2

- Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

- wykonanie robót budowlanych na podstawie „Projektu zagospodarowania terenu. Projekt zieleni w Gminie Wyry: zwiększenie bioróżnorodności i poprawa gospodarki wodnej” oraz opisu przedmiotu zamówienia,

- zapewnienie wykonania i kierowania robotami będącymi przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym prawem,

- przejęcie protokolarne terenu przeznaczonego pod budowę parku kieszonkowego,

- zgłoszenie robót i uzyskanie skutecznego zgłoszenia w imieniu Zamawiającego –
(jeśli wymagane),

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- zagospodarowanie terenu oraz jego zabezpieczenie,

- wykonanie wszelkich robót towarzyszących i tymczasowych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy,

- utrzymanie porządku na placu budowy w trakcie realizacji robót budowlanych, a po zakończeniu robót budowlanych usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy czystego i nadającego się do użytkowania,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejącej infrastruktury w toku realizacji Przedmiotu Umowy – naprawienie jej lub wymianę na nową (przynajmniej doprowadzenie do stanu poprzedniego, sprzed uszkodzenia),

- wykonanie Przedmiotu Umowy z materiałów stanowiących własność wykonawcy. Materiały winny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- koordynacja robót z Zamawiającym,

- przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy wraz z dokumentacją powykonawczą oraz atestami i certyfikatami,

- opracowanie projektu ochrony zieleni określającego sposób ochrony zieleni na terenie budowy, pielęgnację roślin w trakcie i po zakończeniu prac budowlanych (w okresie udzielonej gwarancji),

- Z uwagi na dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW, uczestnictwo podczas kontroli dokonywanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego:

- o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji Przedmiotu Umowy, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianie wynagrodzenia,

- o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość.

- o wszystkich innych istotnych zdarzeniach oraz okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających ww. zagrożeniom.

- Zamawiający zasadniczo nie przewiduje wykonania prac nie objętych niniejszą umową oraz zmiany zadeklarowanego terminu wykonania zamówienia.

W przypadku wystąpienia „siły wyższej” - zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze, działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, epidemie, pandemie itp., powodującej konieczność wykonania prac nie objętych ofertą, Wykonawcy nie wolno realizować tych prac bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Zakres rzeczowy wykonania ww. robót winien zostać określony na podstawie sporządzonego protokołu konieczności zatwierdzonego przez Zamawiającego. Zakres rzeczowy winien jednoznacznie określać ilość
i rodzaj robót koniecznych do wykonania oraz ich wartość szacunkową.

Zamawiający zastrzega, iż nie pokryje kosztów wykonania robót, które zostaną zrealizowane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie aneksu.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do wykonania Umowy, a w szczególności:

- opracowania Programu BIOZ zgodnie z przepisami, jeżeli zachodzi taka potrzeba,

- sporządzenia, zatwierdzenia i wprowadzenia tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas robót wraz z oznakowaniem, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

- urządzenia zaplecza budowy wraz z zapewnieniem dostawy mediów,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- oznakowania terenu budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

- zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- prawidłowego funkcjonowanie terenu (dróg),

- wywozu i utylizacji gruzu innych odpadów z terenu budowy na miejsce utylizacji lub składowania,

- poniesienia ewentualnych kosztów związanych z przerwami w dostawie mediów (tj. gaz, woda, energia elektryczna itp.),

- pokrycia szkód powstałych na skutek realizacji Przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy,

- likwidacji zaplecza i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy,

- skompletowania i dostarczenia, najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, wymaganych dokumentów powykonawczych, tj. atestów wszystkich zabudowanych materiałów i urządzeń, protokołów, sprawdzeń i pomiarów,

- uwzględnienia, iż na przedmiotowym terenie mogą wystąpić niezinwentaryzowane sieci;
nie wpływa to na wartość wynagrodzenia,

- zapewnienia odpowiednim służbom odbiór odpadów komunalnych zgodnie
z harmonogramem.

- Wszystkie roboty zanikowe i ulegające zakryciu będą odbierane przez Zamawiającego o czym Wykonawca będzie zobowiązany powiadomić z jednodniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Przedmiotu Umowy przy zachowaniu należytej staranności, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa robót budowlanych.

- Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż:

- na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego zaznajomił się z ogólnymi
i szczególnymi warunkami związanymi z obszarem objętym zadaniem i trudnościami jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu, jak również zapoznał się z terenem robót,

- dokonał z należytą starannością weryfikacji dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego oraz że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń,

- szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie
i dokonał prawidłowej wyceny prac,

- rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy,

- posiada wymagane obowiązującymi przepisami zezwolenia, uprawnienia, konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej Umowy.

§ 3

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Ponadto Zamawiający zobowiązuje się:

- terminowo realizować płatności na rzecz Wykonawcy, zgodnie z Umową,

- współdziałać z Wykonawcą w podejmowaniu wszelkich czynności koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności do udzielenia Wykonawcy niezbędnych informacji oraz usuwania zaistniałych przeszkód i trudności w realizacji Zamówienia zaistniałych po stronie Zamawiającego.

§ 4

  - Za realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze złożoną ofertą Wykonawcy dla przedmiotowego zadania w wysokości:

netto: ……….

podatek VAT: ……….

brutto: ……….

słownie: ……….

  - Podstawą zapłaty wynagrodzenia wymienionego w § 4 ust. 1 będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura, do której Wykonawca załączy protokół końcowego odbioru robót, zatwierdzony przez komisję odbiorową wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

- Wystawiona przez Wykonawcę faktura płatna będzie z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Fakturę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej Umowy odbywać się będą w PLN.

- Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

- Faktury zakupowe należy wystawiać wg poniższego wzoru:

Dane nabywcy dane JST (pole Podmiot 2 schemy e-Faktury):

Gmina Wyry

ul. Główna 133

43-175 Wyry

NIP: 6351832290

Pole JST: „1”.

Dane jednostki organizacyjnej – odbiorcy - Podmiot 3

Urząd Gminy Wyry

ul. Główna 133

43-175 Wyry

NIP: 6461014931

Pole Rola jako: „8” - jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca

§ 5

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za Przedmiot Umowy rozliczane będzie jedną fakturą końcową.

- Podstawą do wystawienia i rozliczenia faktury końcowej są następujące dokumenty:

- potwierdzony przez Wykonawcę oraz Zamawiającego bezusterkowy protokół końcowy odbioru robót (przed wystawieniem faktury),

- prawidłowo wystawiona faktura Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT.

- Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji wierzytelności na rzecz osób trzecich.

- W przypadku wykonywania zamówienia przy pomocy Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Zamawiającemu faktu wywiązania się przez niego z obowiązku zapłaty Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty. Udokumentowanie zapłaty nastąpi przez przedstawienie Zamawiającemu pisemnych oświadczeń Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym przedmiocie, pod rygorem wstrzymania płatności faktury.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Strony uzgadniają, iż zgodnie z art. 652 Kodeksu cywilnego Wykonawca od daty protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy, aż do chwili podpisania protokołu odbioru robót ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe w tym terenie w związku z prowadzeniem prac.

§ 7

- Odbiór końcowy – nastąpi po całkowitym zakończeniu robót. Po zakończeniu robót Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru, z załączeniem wymaganej przepisami dokumentacji powykonawczej.

- Zamawiający zobowiązany jest do powołania Komisji Odbioru i przystąpienia do czynności odbiorowych w terminie do 14 dni od daty powiadomienia go o gotowości do odbioru. Komisja Odbioru dokonując czynności odbioru bada czy przedmiot umowy nie zawiera braków, błędów lub wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady w wykonanym Przedmiocie Umowy Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia braków, błędów lub wad i wyznacza termin do ich usunięcia. Niezależnie od powyższego Zamawiający może skorzystać z innych uprawnień związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
w szczególności z prawa do odstąpienia od umowy.

- Jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. Na równi z wadą w Przedmiocie Umowy strony traktować będzie nieprzedstawienie Zamawiającemu atestów, dopuszczeń, certyfikatów, deklaracji zgodności itp. dla zabudowanych materiałów i urządzeń.

- Jeżeli po zbadaniu przez Komisję Odbioru zgłoszonego do odbioru Przedmiotu Umowy nie zostaną stwierdzone braki, błędy lub wady, strony podpisują protokół odbioru. Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego jest łączne spełnienie przez Wykonawcę następujących przesłanek:

  - Wykonawca wypełnił wobec Zamawiającego wszystkie zobowiązania umowne,

  - Wykonawca dostarczył Zamawiającemu wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, określone w Umowie,

  - Wykonawca dostarczył dokumenty gwarancyjne.

- Za dzień wykonania Umowy strony ustalają dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

§ 8

- W razie niewykonania, nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje wierzytelność z tytułu naliczania kar umownych:

  - za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy 0,3% wartości umownej wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w § 4 ust. 1 licząc odpowiednio od terminu wskazanego
w § 6,

  - za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 0,2% wartości umownej wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w § 4 ust. 1, licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad, w tym wad z tytułu rękojmi,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wartości umownej całego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,

  - w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy przypadek:

    - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

    - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

    - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

    - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

    - za nieprzedłożenie w terminie wykazu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, o którym mowa w § 16 ust 2, w wysokości jednokrotnej kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia i w złożeniu oświadczenia,

    - za podanie nieprawdziwych danych w oświadczeniu o zatrudnieniu na umowę o pracę, o którym mowa w § 16 ust 3, w wysokości dziesięciokrotnej kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną za:

    - zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

    - za odstąpienie od Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

- W przypadku szkody przekraczającej wysokość kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Wysokość kar umownych nie może przekraczać 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 4
ust. 1.

§ 9

- Strony postanawiają, że oprócz rękojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udziela ………. miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy (na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały i zainstalowane urządzenia) licząc od dnia podpisania odbioru końcowego.

- Wykonawca zapewni pielęgnację gwarancyjną zieleni (tj. wykonanie prac ogrodniczych związanych z utrzymaniem zieleni) w okresie ………. miesięcy licząc od dnia podpisania odbioru końcowego.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych w okresie gwarancji usterkach
w terminie 30 dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

- Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia, a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia usunięcia wad lub usterek, Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, odstąpić od Umowy albo powierzyć naprawę innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu.

- Rękojmia za wady fizyczne i prawne trwa o 3 miesiące dłużej niż gwarancja tj. ………. miesiące.

- Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady zgłoszone do czasu upływu okresu gwarancyjnego, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru gwarancyjnego.

§ 10

- Oprócz okoliczności określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od Umowy
w każdym z niżej wymienionych przypadków:

  - w przypadku określonym w art. 456 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

  - w okolicznościach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. a) - c) Prawa zamówień publicznych,

  - w razie likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,

  - jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - jeżeli Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do wykonywania Przedmiotu Umowy lub wstrzymał jego wykonywanie i nie podjął wykonywania w ciągu 14 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy,

  - jeżeli pomimo uprzednich pisemnych 2 krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub bez zastrzeżenia, jeśli istotnie naruszy obowiązki umowne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa,

  - jeżeli Wykonawca wykonywał będzie zamówienie lub jego część przy pomocy osoby trzeciej, która nie została wyszczególniona na liście podwykonawców lub prawidłowo zgłoszona jako podwykonawca.

- W przypadkach opisanych w ust.1 pkt 1.2 – ust. 1.7 Zamawiający może, bez zwalniania Wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z Umowy, wkroczyć na teren budowy i powierzyć wykonanie robót innemu Wykonawcy bez odrębnego upoważnienia Sądu. Działanie takie poprzedzone będzie pisemnym powiadomieniem Wykonawcy 14 dni wcześniej.

- W przypadku opisanym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, o ile zostały one wykonane prawidłowo.

- Odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych w ust.1 pkt 1.2 – ust. 1.8 może nastąpić w terminie 30 dni od dnia zaistnienia opisanych w nich okoliczności.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 11

- Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej Umowy w następującym zakresie:

- Zmiany wynagrodzenia określonego w § 4, zakresu prac określonego w § 1 oraz zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 6 w następujących przypadkach:

  - w razie wystąpienia siły wyższej, czyli losowego zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć (np. intensywne opady atmosferyczne deszczu, śniegu, gradu, huragan, klęski żywiołowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe), wystąpienia
w terminie realizacji Umowy niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających realizację robót zgodnie z procesem technologicznym
(np. uniemożliwiających prowadzenia robót ziemnych), a także w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wystąpienia siły wyższej,

  - wystąpienia warunków geologicznych lub terenowych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, nie dotyczy to niezinwentaryzowanych sieci,

  - nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy np. spowodowany stanem wyjątkowym, embargiem, epidemią, stanem klęski żywiołowej nieprzewidziany brak dostępu do materiałów czy urządzeń niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy,

  - w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy,

  - decyzji służb archeologicznych lub nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych),

  - opóźnieniem w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji itp., w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających
z obowiązujących przepisów prawa, jak również w terminach adekwatnych na ich uzyskanie, kiedy terminy te nie wynikają z przepisów prawa,

  - w przypadku zaistnienia okoliczności niezawinionych i niezależnych od Wykonawcy,
a skutkujących wydłużoną procedurą uzyskiwania zgód, dopuszczeń i zaświadczeń umożliwiających przekazanie obiektu do użytkowania, w tym utrudniony kontakt
z właścicielami działki,

  - braku możliwości wykonania Umowy z uwagi na okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o wpływie ww. okoliczności na termin wykonania zamówienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie),

  - w razie zlecenia dodatkowych prac na podstawie art. 455 Pzp albo innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

  - Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:

- opis propozycji zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,

- opis wpływu zmiany na termin wykonania Umowy.

  - Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

- Warunkiem wprowadzenia do zawartej Umowy zmian, o których mowa w ust. 2 będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, zaakceptowanej przez każdą ze stron umowy.

- W przypadkach wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, strony w zależności od okoliczności mogą ustalać nowe terminy wykonania Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że okres przesunięcia terminu wykonania równy będzie co najmniej okresowi przerwy w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, a w przypadku, o których mowa w ust. 2.9 okresowi wykonywania robót.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

- Wykonawca za pomocą Podwykonawców:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykona odpowiednio następujący zakres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Z pomocą Podwykonawców innych niż wskazani w ust. 1 tj.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca wykona następujący zakres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy zgłasza pisemne zastrzeżenia gdy:

  - przedłożony projekt nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia, w szczególności w zakresie terminu realizacji umowy, zastosowanych technologii i materiałów, uprawnień osób biorących udział w wykonaniu zadania po stronie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy,

  - termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie roboty budowlanej,

  - wynagrodzenie Podwykonawcy za powierzoną mu do wykonania część Przedmiotu Umowy przewyższa wartość wynagrodzenia za tą samą część przedmiotu umowy określoną w ofercie Wykonawcy na podstawie zbiorczego zestawienia kosztów,

  - projekt umowy ogranicza lub uniemożliwia Podwykonawcy oferowanie swoich usług Zamawiającemu,

  - projekt umowy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp lub innymi obowiązującymi przepisami.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się za akceptację projektu przez Zamawiającego.

§ 13

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo zgłasza do niej pisemny sprzeciw w przypadkach o których mowa w § 12 ust. 4.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy w terminie o którym mowa w ust. 2, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Obowiązek o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wskazanej w § 4 ust. 1.

§ 14

Postanowienia od § 12 do § 13 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany umowy
o podwykonawstwo.

§ 15

- Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę na roboty budowlane, lub przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się z obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo na dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata nie obejmuje odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku terminowego zgłoszenia uwag Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty, jeżeli Wykonawca wykaże jej niezasadność,

  - kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy złożyć do depozytu sądowego w przypadku istnienia uzasadnionej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, domagającego się płatności,

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże jej zasadność.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 16

- Zamawiający wymaga, aby wszyscy robotnicy budowlani wykonujący roboty budowlane (roboty ogólnobudowlane, roboty ziemne, zagospodarowanie terenu) byli zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy. Wymaga się, aby umowa o pracę była zawarta co najmniej na czas wykonywania robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu "Wykazu Pracowników", tj. wykazu osób zatrudnionych u Wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie umowy o pracę, które będą uczestniczyły w wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, albo osób, które Wykonawca lub Podwykonawca deklaruje się zatrudnić na podstawie umowy o pracę celem wykonania tych czynności. Wykaz ten należy złożyć po podpisaniu umowy z Zamawiającym, jednakże przed rozpoczęciem robót budowlanych. Ww. wykaz winien zawierać dane dotyczące: ilości pracowników, zakresu obowiązków oraz określeniu ilości osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej
w 2026 r.

- W celu weryfikacji zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób Zamawiający może żądać we wskazanym przez Zamawiającego terminie oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o pracę, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Zamawiający może żądać także w wyznaczonym terminie innych dokumentów zawierających dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Zamawiający w celu weryfikacji zatrudnienia na podstawie umów o pracę ma prawo żądać informacji i dokonywać oględzin na placu budowy w obecności przedstawiciela Wykonawcy lub podwykonawcy, do uczestnictwa w których Wykonawca lub podwykonawca są zobowiązani.

§ 17

      - Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych
u Zamawiającego (dalej: pracownicy Zamawiającego). Zamawiający niniejszą umową udostępnia Wykonawcy wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w związku z realizacją umowy dane osobowe: imię nazwisko, telefon służbowy
i adres mail, pracowników Zamawiającego wyznaczonych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu umowy, współpracy z Wykonawcą w ramach umowy lub kontaktu w związku
z realizacją umowy. Udostępnienie ma charakter jednorazowy.

      - Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych
u Wykonawcy (pracowników/Podwykonawców Wykonawcy) (dalej: pracownicy Wykonawcy). Wykonawca niniejszą umową udostępnia Zamawiającemu wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w związku z realizacją umowy dane osobowe: imię nazwisko, telefon służbowy i adres mail, pracowników Wykonawcy wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, współpracy z Zamawiającym
w ramach umowy lub kontaktu w związku z realizacją umowy.  Udostępnienie ma charakter jednorazowy.

      - Podmiot udostępniający dane drugiej Stronie oświadcza ze posiada podstawę prawną do udostępnienia danych dla realizacji zawartej umowy.

      - W celu uniknięcia wątpliwości, z chwilą udostępnienia danych Strona przyjmująca staje się ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO i tym samym w odniesieniu do udostępnionych danych spoczywają na nim wszystkie obowiązki administratora danych osobowych.

      - Strony zobowiązują się:

  - udzielać sobie wzajemnie wszelkich informacji niezbędnych dla wykazania wywiązywania się ze wszystkich obowiązków określonych w umowie oraz przepisach prawa, spoczywających na Stronach jako administratorach danych osobowych,

  - w przypadku roszczeń, skarg związanych z realizacją umowy na płaszczyźnie ochrony danych osobowych, informować się nawzajem oraz podejmować wszelkie działania, przekazywać dokumenty oraz wykonywać inne czynności, jeżeli będą konieczne do ochrony interesów drugiej Strony,

  - nawzajem informować się, bez uzasadnionej zwłoki, o naruszeniach bezpieczeństwa danych, jeżeli naruszenie to może mieć wpływ na realizację obowiązków przez drugą Stronę lub może skutkować jej odpowiedzialnością.

      - W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania umowy Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe osób zatrudnianych przez Zamawiającego lub współpracujących
z Zamawiającym na innej podstawie (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia/firma prowadzonej działalności, stanowisko), które zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego, w tym także dane osobowe przedstawicieli Zamawiającego,
o których mowa w Protokołach odbioru.

§ 18

- Postanowienia dodatkowe:

  - Osobami uprawnionymi do kontaktu są:

  - Po stronie Zamawiającego: ……….

  - Po stronie wykonawcy: ……….

§ 19

Ewentualne spory związane z wykonaniem Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

Zmiany ustaleń niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 21

  - Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarcze za szkody wyrządzone przez Wykonawcę oraz jego Podwykonawców z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000,00 zł.

  - Polisa obejmuje okres od rozpoczęcia robót do dnia odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczeniową na każde żądanie Zamawiającego.

  - Przed datą podpisania umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu do wglądu oryginał polisy
i dostarczył jej kserokopię.

  - Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy,
w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, w tym także za czyny niedozwolone popełnione przez pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcę bądź pracowników Podwykonawcy.

§ 22

  - Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

  - W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

  - Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 23

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

  - „Projekt zagospodarowania terenu. Projekt zieleni w Gminie Wyry: zwiększenie bioróżnorodności i poprawa gospodarki wodnej”.

  - Oferta wykonawcy,

  - Specyfikacja warunków zamówienia,

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: