UMOWA NR:

zawarta w dniu ….………2026 r.  pomiędzy:

Gminą Strzelce Krajeńskie – Urząd Miasta

Aleja Wolności 48,  66-500 Strzelce Kraj.

zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowana przez:

Mateusza Federa – Burmistrza

przy kontrasygnacie Skarbnika – Adama Skrockiego

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)
_______________________________________ z siedzibą w __________________ przy ul. ______________________, ___- ___, ______________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ___________________ ___ pod numerem KRS ______________________, NIP ________________, REGON __________________, wysokość kapitału zakładowego (jeżeli dotyczy): ________________________ (w przypadku spółki akcyjnej – informacja                          o wysokości wpłaconego kapitału),

reprezentowaną przez: _______________________________________________________________,

zwaną dalej „Wykonawcą”

lub

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji                             o Działalności
Gospodarczej)
_________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
_____________________________________ w ____________________________, NIP: ________________, REGON: ___________________,

reprezentowanym/-ą przez: __________________ (jeżeli dotyczy),

zwanym dalej „Wykonawcą”,

lub
(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji                          o Działalności Gospodarczej działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej)

1) _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą

____________________________________ w ___________________________,
ul. __________________, NIP: _____________________________, REGON: __________________________,

2) _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
____________________________________ w ____________________________,
ul. __________________, NIP: _____________________________, REGON: __________________________,
3) _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
_____________________________________ w ___________________________,
ul. __________________, NIP: _____________________________, REGON: __________________________,

działającymi łącznie, jako wspólnicy spółki cywilnej: ___________________________ w _________________, ul. _______________________, __-___, NIP: ___________________________,

REGON: ________________________- (jeżeli dotyczy)/

wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy)

reprezentowanymi przez _____________________________ - pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia _________ r. (jeżeli dotyczy),

zwanymi dalej łącznie „Wykonawcą”.

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej także łącznie „Stronami”, a z osobna także „Stroną”, zaś niniejsza umowa zwana jest także „Umową”.

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, które to zamówienie zostało wpisane pod numerem ……………., o następującej treści:

# § 1.
Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej wraz z zatokami postojowymi i kanalizacją deszczową na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 221/54, 221/50, 221/47 w Strzelcach Krajeńskich” (dalej jako „Przedmiot Umowy”).

Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy określony został w opisie przedmiotu zamówienia (dalej jako „OPZ”), który stanowi załącznik nr 1 do Umowy. Załącznikami do OPZ są: dokumentacja projektowa (projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny - wykonawczy) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, stanowiące załącznik do SWZ, Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

nr ZN-G.5152.4.2026[SKr] z dnia 22.01.2026r.)

Przedmiot Umowy realizowany będzie na zasadach określonych w Umowie,

- w tym w załącznikach stanowiących integralną część Umowy, jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego ze strony Zamawiającego.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wskazanymi w ust. 2 powyżej i stwierdza, że są one pozbawione wad istotnych, które uniemożliwiałyby realizację Przedmiotu Umowy oraz że są wystarczające dla określenia wysokości wynagrodzenia brutto (dalej jako „Wynagrodzenie”), o którym mowa w § 3 ust. 1.

Wykonawca zobowiązuje się uzyskać wszelkie konieczne uzgodnienia, wykonać roboty budowlane oraz inne roboty i prace, które wynikają z dokumentów, wskazanych w ust. 2 powyżej. Wynagrodzenie za wykonanie powyższych robót budowlanych, innych robót i prac, mieści się w Wynagrodzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i prac niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

W przypadku wystąpienia wykluczających się wzajemnie postanowień

- i wytycznych zawartych w dokumentach będących częścią składową Umowy, ustala się następującą hierarchię ich ważności:

1) zawarte w Umowie,

2) OPZ wraz z załącznikami,

3) zawarte w Ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami.

Postanowienia zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 6, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające. W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej różnych wymagań, jako wiążące należy traktować wymagania zawarte

- w dokumencie wg wyższej hierarchii.

# § 2.
Termin realizacji

- Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy - do 5 dni od daty zawarcia umowy.

- Termin rozpoczęcia – do 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy Terenu Budowy.

- Termin zakończenia robót budowlanych -  100  dni od dnia zawarcia (podpisania) umowy.

- Jako termin zakończenia robót budowlanych, Strony ustalają dzień zgłoszenia przez Wykonawcę, pismem przesłanym drogą mailową na adres: kierownikir@strzelce.pl oraz do osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją Umowy, wskazanych w § 19 ust. 4, osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonej przez wewnętrznego inspektora nadzoru Zamawiającego, o którym mowa w § 19 ust. 4 (dalej jako „Inspektor Nadzoru Zamawiającego”), z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 11 ust. 4 pkt. 6 Umowy, pod warunkiem, że roboty budowlane, inne roboty i prace niezbędne do wykonania zgłoszonego Przedmiotu Umowy zostały wykonane w całości i pozbawione były wad istotnych.
W razie odmowy odbioru końcowego przez Zamawiającego, terminem wykonania Umowy jest dzień tego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, bezpośrednio po którym nastąpił odbiór końcowy przez Zamawiającego.

- Jako termin zakończenia Przedmiotu Umowy, Strony uznają dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń (dalej jako „Protokół odbioru końcowego”), o którym mowa w § 11 Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin nieruchomości, na których będzie realizowany Przedmiot Umowy i stwierdza, że ich położenie, dojazd, warunki panujące na terenie robót budowlanych i okres kalendarzowy, w którym będą wykonywane roboty umożliwiają rozpoczęcie i zakończenie robót w terminie określonym w niniejszej Umowie.

# § 3.
Wynagrodzenie

- Łączne Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, wynosi ………………………. zł brutto (słownie: …………. złotych i 00/100), co stanowi wynagrodzenie netto w wysokości ………………. zł (słownie: …………. Złotych

i 00/100), zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.

- Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów robót budowlanych oraz wszystkich innych wydatków niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach określonych Umową.

- W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich robót budowlanych, innych robót, prac oraz wszystkich innych wydatków niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy, wynikających z dokumentów określonych w § 1 ust. 2, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem Wynagrodzenia. Wynagrodzenie, jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem zmian,  o których mowa w ust. 4-9 poniżej oraz zmian wskazanych w § 17 ust. 3-4 Umowy.

- W przypadku konieczności zaniechania części zakresu Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

- Podstawą określenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności podpisany przez kierownika robót i Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę zawierający pozycje dla robót zaniechanych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

W przypadku gdy zaniechany zakres robót nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu ofertowego, zakres robót podlegających zaniechaniu zostanie określony na podstawie przedmiaru sporządzonego

w oparciu o Dokumentację wykonawczą. Wynagrodzenie za zaniechany zakres robót zostanie określone na podstawie kosztorysu szczegółowego sporządzonego w oparciu o wyżej wymieniony przedmiar z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej:

  - stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w ofercie Wykonawcy;

  - ceny materiałów – według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych

i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD, obowiązujących w okresie sporządzania oferty przez Wykonawcę i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych

z Zamawiającym;

  - ceny sprzętu – według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w okresie sporządzania oferty przez Wykonawcę, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.

Tak sporządzony kosztorys, po uprzednim jego sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmniejszenia wysokości Wynagrodzenia w formie aneksu do Umowy.

- W przypadku wystąpienia robót zamiennych, Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie.

- Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności podpisany przez kierownika robót i Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierające zakres robót przyjęty w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz zakres robót podlegających wykonaniu, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania, określonych poniżej:

- stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w ofercie Wykonawcy;

- ceny materiałów – według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie tj. w okresie sporządzania wyceny robót zamiennych i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym;

- ceny sprzętu – według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących

w danym okresie tj. w okresie sporządzania wyceny robót zamiennych, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych

z Zamawiającym.

W przypadku jeśli wynikający z Dokumentacji wykonawczej zakres robót podlegających zamianie nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegającego zamianie zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o Dokumentację wykonawczą.

Tak sporządzone kosztorysy, po uprzednim ich sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowiły podstawę zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do Umowy. Kosztorys zostanie opracowany na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych lub innych katalogów zaakceptowanych przez Zamawiającego. Tylko w przypadku braku możliwości zastosowania katalogu, możliwe jest stosowanie kalkulacji indywidualnej na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym.

- Jeżeli w toku realizacji Umowy, nastąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, Wykonawca wykona te roboty, na podstawie aneksu do zawartej Umowy z Zamawiającym.

- Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe będzie protokół konieczności podpisany przez kierownika robót i Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierające zakres robót do wykonania, stanowiący podstawę obliczenia ceny, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej:

- stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w ofercie Wykonawcy;

- ceny materiałów – według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych

i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie tj. w okresie sporządzania wyceny robót dodatkowych i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym;

- ceny sprzętu – według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących

w danym okresie tj. w okresie sporządzania wyceny robót dodatkowych, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.

Tak sporządzone kosztorysy, po uprzednim ich sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowiły podstawę zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do Umowy. Kosztorys zostanie opracowany na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych lub innych katalogów zaakceptowanych przez Zamawiającego. Tylko w przypadku braku możliwości zastosowania katalogu możliwe jest stosowanie kalkulacji indywidualnej na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym.

# § 4.
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1.	Wykonawca złoży w ciągu 2 dni roboczych, od dnia wezwania Wykonawcy do rozpoczęcia robót, harmonogram rzeczowo-finansowy Przedmiotu Umowy, zwany w dalszej treści Umowy „Harmonogramem”, który w sposób szczegółowy obejmować będzie wszystkie roboty budowlane i prace niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem terminów określonych w § 2.

2.	Harmonogram oraz wszystkie jego ewentualne aktualizacje będą przedkładane Zamawiającemu w podpisanej przez Strony wersji stanowiącej integralną część Umowy i w edytowalnej wersji elektronicznej.

3.	Harmonogram powinien uwzględniać:

1)	kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza wykonać poszczególne elementy Przedmiotu Umowy,

2)	terminy rozpoczęcia i zakończenia elementów Przedmiotu Umowy,

3)	szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym,

4)	podział robót na elementy, które będą podlegały częściowemu fakturowaniu,

5)	elementy podlegające częściowemu fakturowaniu i wynagrodzenie z tytułu ich wykonania, z odniesieniem do pozycji kosztorysowych, które składają się na wartość danego elementu,

6)	podział na elementy wykonywane siłami własnymi oraz elementy wykonywane przez podwykonawców.

4.	W przypadku zwłoki w złożeniu Zamawiającemu Harmonogramu do zatwierdzenia w terminie określonym w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 10.

5.	Zamawiający zatwierdzi Harmonogram lub jego aktualizacje, w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do przekazanego lub zaktualizowanego Harmonogramu, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag, złożenia poprawionego Harmonogramu uwzględniającego uwagi Zamawiającego.

6.	W przypadku nieuwzględnienia w całości bądź w części uwag Zamawiającego do przekazanego Harmonogramu lub jego aktualizacji, w terminie określonym w ust. 5, Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 11.

7.	Zaakceptowany przez Strony Harmonogram lub jego aktualizacje, odpowiednio jako załącznik nr 3, stanowić będzie integralną część Umowy.

8.	Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy,

w szczególności w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych elementów, z zastrzeżeniem, że każda zmiana Harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zmiana Harmonogramu w zakresie terminu zakończenia lub wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do Umowy w przedmiotowym zakresie.

# § 5.
Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy, w ramach określonego w Umowie Wynagrodzenia, należy wykonanie Przedmiotu Umowy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

- Wykonawca w ramach Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy jest

w szczególności zobowiązany do:

- wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie

z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2, zasadami wiedzy technicznej

i fachowej, przepisami Prawa budowlanego oraz aktami powiązanymi, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekście Umowy, zgodnie z sugestiami Zamawiającego i jego przedstawicieli, a także z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz innymi obowiązującymi przepisami szczególnymi. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje pełny zakres prac koniecznych do przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy do użytkowania;

- wykonania robót budowlanych oraz innych robót i prac, które zostały opisane w dokumentach wskazanych w § 1 ust. 2, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu prac i innych obowiązków wynikających z OPZ;

- ustanowienia kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach, który będzie uczestniczył w każdej naradzie koordynacyjnej oraz prowadził na bieżąco wewnętrzny dziennik robót;

- przed dniem przekazania terenu robót budowlanych – dostarczenia oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na terenie robót budowlanych (kierownik robót) wraz z kopią uprawnień zawodowych i potwierdzeniem aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

- na własny koszt i własnym staraniem na etapie realizacji robót, Wykonawca zapewni badania archeologiczne, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków,

- prowadzenia prac zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialność za Przedmiot Umowy, w tym za wbudowane i zamontowane materiały do dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu końcowego oraz w okresie rękojmi i gwarancji;

- wykonania Przedmiotu Umowy z materiałów, wyrobów i urządzeń fabrycznie nowych (z wyjątkiem materiałów istniejących, przeznaczonych do ponownego wykorzystania), odpowiadających wymaganiom wynikającym z dokumentów wskazanych w § 1 ust. 2, przepisów prawa, zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisów w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych oraz na podstawie przepisów dotyczących systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie, a także zgodnych z normami przedmiotowymi oraz przedkładania Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego do akceptacji aprobat, certyfikatów przed dostawą materiałów, wyrobów, urządzeń. Szczegółowe postanowienia dotyczące materiałów, które zostaną użyte podczas wykonania Przedmiotu Umowy zawiera § 8;

- zapoznania się z:

  - terenem robót budowlanych,

  - terenami sąsiadującymi,

  - innymi terenami, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte wykonywanie robót,

  - infrastrukturą znajdującą się na terenach, o których mowa w punktach a), b)

i c) – w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku lub wykona go nienależycie, będzie ponosił wszelkie wynikające z tego konsekwencje;

- wykonania fotograficznej inwentaryzacji terenu objętego zakresem Umowy, zajętego pod roboty i przekazania jej Zamawiającemu na nośniku USB/przesłania drogą elektroniczną przed dniem przekazania terenu robót budowlanych;

- zapewnienia pełnej i kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji Umowy i po jej wykonaniu (np. wytyczenia, inwentaryzacja, dokumentacja powykonawcza);

- szczegółowego zapoznania się przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 oraz uwzględnienia warunków realizacji wynikających z powyższych dokumentów. W przypadku stwierdzenia wad należy pisemnie lub mailowo zawiadomić Zamawiającego

o zauważonych wadach w dokumentach wskazanych w § 1 ust. 2 Umowy, niezwłocznie od dnia ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu;

- przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów;

- zapewnienia potencjału ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrządowania wymaganego do badania jakości wyrobów budowlanych oraz jakości robót wykonanych z tych wyrobów;

- niezwłocznego zagospodarowania terenu robót budowlanych po jego protokolarnym przejęciu od Zamawiającego i rozpoczęcia prac;

- zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie robót budowlanych oraz utrzymania terenu robót budowlanych w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób;

- zapewnienia osobom przebywającym na terenie robót budowlanych zaplecza socjalnego pozwalającego na realizację potrzeb fizjologicznych (WC), utrzymania podstawowej higieny i wymogów ochrony epidemicznej, w tym dostępu do wody i innych środków do celów sanitarnych, zapewnienia pomieszczenia/ń pozwalającego na spożycie posiłku, zmianę odzieży, odpoczynek i dającego schronienie przed niekorzystnymi i niebezpiecznymi warunkami atmosferycznymi;

- odpowiedniego oznaczenia i zabezpieczenia prowadzonych robót oraz terenu robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa, w tym:

- w szczególności:

  - wykonania tablic informacyjnych robót budowlanych,

  - wykonania zabezpieczenia terenu robót budowlanych,

- podjęcia niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren robót budowlanych przez osoby nieuprawnione,

- doprowadzenia niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren robót budowlanych,

- przygotowania w niezbędnym zakresie stanowiska mycia/oczyszczenia samochodów wyjeżdżających z terenu robót budowlanych,

- ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami,

- zabezpieczenia istniejącej zieleni;

- podjęcia na własną odpowiedzialność i na swój koszt środków zapobiegawczych wymaganych przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości sąsiednich oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych;

- zapewnienia dostępu i dojść do posesji wraz z pokryciem kosztów wykonania i rozbiórki tymczasowych dojazdów, przejść kładek, podjazdów, itp

- prowadzenia robót w sposób niepowodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej –

w przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi wyżej wymienione uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność;

- zapewnienia własnym staraniem pełnego zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony znajdującego się na terenie robót budowlanych mienia oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, w tym również przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót do czasu przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu;

- utrzymywania w czasie realizacji robót porządku i ciągłości komunikacyjnej,

a także zapewnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odbioru zbędnych materiałów, w tym odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych lub materiałów stwarzających zagrożenie dla mieszkańców;

- uporządkowania terenu robót budowlanych niezbędnego do zrealizowania Przedmiotu Umowy na dzień odbioru końcowego Przedmiotu Umowy;

- przywrócenia do stanu pierwotnego terenów położonych poza terenem robót budowlanych, z których Wykonawca korzystał przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy i przekazania ich im właścicielom lub zarządcom w uzgodnionych terminach, przed odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy;

- ponoszenia kosztów zorganizowania, utrzymania, a następnie rozbiórki zaplecza robót budowlanych;

- ponoszenia kosztów związanych z zabezpieczeniem istniejącej zieleni, w szczególności drzew;

- zapewnienia niezbędnych mediów oraz ponoszenia wszelkich kosztów związanych z poborem mediów np. wody, energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków;

- dostosowania się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: właściwe oznakowanie, prawidłową eksploatację dróg dojazdowych oraz uszkodzenia dróg w czasie trwania robót budowlanych i zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt;

- pokrycia kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy;

- stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i przyrody - ewentualne opłaty i kary za naruszenie norm i przepisów w trakcie realizacji robót budowlanych obciążają Wykonawcę;

- wykonania wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz opracowanie wyników z przeprowadzonych badań;

- wykonywania prac ziemnych oraz innych prac wykonywanych ręcznie, lub

z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego, lub urządzeń technicznych, które prowadzone będą w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu/ów, w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom, w tym przede wszystkim:

  - nie wolno dopuszczać do poruszania się i postoju samochodów i pojazdów ciężkiego sprzętu w bezpośrednim otoczeniu drzew – strefa ochrony drzew (dalej jako „SOD”);

  - w strefie korzeniowej drzew zabrania się składowania materiałów budowlanych, ziemi z wykopów, podnoszenia lub obniżenia poziomu gruntu, zagęszczania gleby;

  - dla zabezpieczenia drzew należy wyznaczyć SOD oraz zlokalizować zaplecze robót budowlanych, poza tymi strefami. Zakazuje się przesuwania wygrodzenia SOD bez zgody Zamawiającego;

  - SOD dla każdego drzewa powinna być wyznaczona jako okrąg kreślony ze środka pnia uwzględniający faktyczny zasięg systemu korzeniowego, przy czym:

- ogrodzenie ochronne powinno być ustawione poza zasięgiem rzutów koron;

- w przypadku pojedynczych egzemplarzy, dla których nie ma możliwości wyznaczenia strefy ochronnej, pnie drzew należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót poprzez szczelne oszalowanie deskami o grubości min. 2 cm i długości min. 1,5 m;

- deski należy zamocować okręcając je drutem co ok. 40 cm., zabrania się używania do tego celu gwoździ i innych materiałów, które mogłyby uszkodzić pień drzewa;

  - wszystkie prace ziemne w obrębie systemów korzeniowych drzew należy wykonywać ręcznie lub z zastosowaniem przewiertów w sposób minimalizujący niekorzystne oddziaływanie;

  - w przypadku odsłonięcia korzeni zabrania się pozostawienia otwartego wykopu na okres dłuższy niż jeden dzień;

  - niedopuszczalne jest podczas prowadzenia prac ziemnych przycinanie korzeni grubszych niż o średnicy 2 cm,

  - cięcia korzeni (jedynie jako zabieg specjalistyczny) powinny być wykonywane na czysto, czego efektem jest gładka rana o najmniejszej powierzchni;

  - odsłonięte grubsze korzenie należy wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem;

  - w przypadku konieczności przeprowadzania wykopów lub prac ziemnych w obrębie systemu korzeniowego drzew i odsłonięcia korzeni, konieczne jest zastosowanie ekranów korzeniowych – osłony chroniącej przed przesuszeniem i przemarznięciem korzeni, przy czym zarówno odkryte korzenie przed założeniem ekranu, jak i sam ekran korzeniowy powinny być regularnie podlewane;

  - wszelkie prace w otoczeniu drzew, związane z zabezpieczaniem drzew na czas robót budowlanych należy powierzyć specjalistycznej firmie legitymującej się doświadczeniem ogrodniczym;

- w razie konieczności – wymiany gruntu, wykonania odwodnień wykopów oraz wykonania wszelkich tymczasowych robót koniecznych do zabezpieczenia terenu robót budowlanych oraz terenów przyległych przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;

- zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i odbiorów niezbędnych do przekazania terenów do eksploatacji w tym protokołów odbioru technicznego przez odpowiednią służbę eksploatacyjną i gestorów mediów;

- w przypadku konieczności zajęcia jezdni lub terenów niezbędnych do prowadzenia robót sąsiadujących z terenem robót budowlanych - uzyskania zgody związanej z potrzebą zajęcia tych terenów oraz opracowania we własnym zakresie i na własny koszt projektów czasowej zmiany organizacji ruchu na okres wykonywania robót i uzgodnienie tych projektów z właściwymi jednostkami, w tym z Zamawiającym, wykonanie wszystkich robót związanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidację, w tym właściwe oznakowanie oraz prawidłowa eksploatacja dróg dojazdowych do terenu robót budowlanych oraz utrzymanie tych dróg w czystości, według uzgodnionych projektów;

- nieuszkodzenia żadnego urządzenia lub budowli przewidzianych do zachowania na terenie robót budowlanych oraz w jego sąsiedztwie;

- przekazania w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia Umowy, kosztorysu ofertowego Wykonawcy sporządzonego metodą szczegółową, stanowiącego załącznik nr 2a do Umowy, w wersji elektronicznej odpowiednio w formacie: .ath i .pdf;

- Wykonawca prowadzący prace jest zobowiązany do koordynacji prac

z innymi jednostkami Gminy, jeżeli wyniknie kolizja prac;

- wyposażenia wszystkich pracowników Wykonawcy w kamizelki ostrzegawcze (np. odblaskowe) z widocznym oznaczeniem firmy Wykonawcy oraz identyfikatory osobiste;

- oznakowania wszystkich samochodów, wykorzystywanych przy realizacji Przedmiotu Umowy, widocznym oznaczeniem firmy Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały nadzór nad realizacją Przedmiotu Umowy przez:

  - kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej, posiadającego przynajmniej 5-letnie doświadczenie (od dnia uzyskania uprawnień) oraz uprawnienia budowlane w specjalności branży drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, będącego aktualnie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego

  - kierownika robót sanitarnych wymagane min. 5-letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami budowlanymi w branży sanitarnej oraz posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, będącego aktualnie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego

- Wykaz osób, o których mowa w ust. 3, stanowi załącznik nr 4 do mowy. Zmiana osób wymienionych w wykazie, o którym mowa powyżej nie wymaga zawarcia Aneksu do umowy, z zastrzeżeniem, że nowa osoba będzie spełniać wymagania określone w ust. 3. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego

o konieczności aktualizacji wykazu oraz przekaże zaktualizowany wykaz w terminie 2 dni od dnia przekazania informacji o zmianie.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji Umowy, polegające na wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, w trakcie prowadzonych robót i prac na zasadach określonych w załączniku nr 13 do Umowy. Wykaz pracowników wymaganych do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (dalej jako „Wykaz pracowników”), stanowi załącznik nr 5 do Umowy.

- W celu sprawnego wykonania Przedmiotu Umowy i zapewnienia jego dobrej jakości, Wykonawca do wykonania Przedmiotu Umowy może zatrudnić podwykonawców, na zasadach określonych w załączniku nr 14 do Umowy. Zakres – część/części Przedmiotu Umowy, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców (dalej jako „Wykaz podwykonawców”) stanowi załącznik nr 6 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem Umowy (w tym w zakresie robót budowlano-montażowych), obejmujące swym zakresem m.in. szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych Przedmiotem Umowy, na kwotę nie niższą niż 100% sumy łącznego Wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 przez cały okres obowiązywania Umowy. Minimum na 3 dni robocze przed przekazaniem terenu robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię polisy wraz z dokumentami potwierdzającymi jej opłacenie. Polisa wraz z dowodami będzie stanowić załącznik nr 11 do Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów i nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych

i opadowych z terenu robót budowlanych oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem, w tym:

- odpady, w tym odpady niebezpieczne powstałe w wyniku wykonywania robót, zostaną usunięte i wywiezione przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez uprawnione podmioty i dokonanie stosownych opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz okazać je na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia żądania;

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia prawidłowego zutylizowania powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przekazania Zamawiającemu kopii Kart Przekazania Odpadów (KPO), oświadczeń o zagospodarowaniu odpadów zawierających informację

o kodach odpadów powstałych z realizacji Przedmiotu Umowy, faktur.

Wykonawca przed zawarciem Umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zwane dalej „Zabezpieczeniem”) na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 5% wartości łącznego Wynagrodzenia. Postanowienia dotyczące Zabezpieczenia zawiera załącznik nr 15 do Umowy. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Lubusko – Wielkopolski Bank Spółdzielczy Oddział Strzelce Krajeńskie 49 8362 0005 0399 1819 2000 0020. Dowód wniesienia Zabezpieczenia w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem: „Budowa drogi wewnętrznej wraz z zatokami postojowymi i kanalizacją deszczową na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 221/54, 221/50, 221/47 w Strzelcach Krajeńskich” i należy go przedstawić przed podpisaniem Umowy. Dowód wniesienia Zabezpieczenia stanowi załącznik nr 15a) do Umowy.

# § 6.
Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy;

- wprowadzenie Wykonawcy na teren robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że warunkiem wprowadzenia Wykonawcy na teren robót budowlanych jest przekazanie polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 ust. 7 Umowy;

- nadzór nad wykonaniem Przedmiotu Umowy i realizacją obowiązków Wykonawcy;

- sprawdzenie i odbiór Przedmiotu Umowy;

- terminowa zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy w wysokości i na warunkach określonych Umową.

# § 7.
Narady koordynacyjne

- Przedstawiciele Zamawiającego i Inspektor Nadzoru Zamawiającego są uprawnieni do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

- Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania poszczególnych części Przedmiotu Umowy.

- Kierownik robót, jest zobowiązany uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.

- Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru Zamawiającego informuje z dwudniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o terminie

i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

- Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu dwóch dni licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące, za wyjątkiem ustaleń pociągających za sobą zobowiązania finansowe lub dotyczące terminu zakończenia Przedmiotu Umowy.

# § 8.
Materiały

      - Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji Przedmiotu Umowy powinny w szczególności:

- być zgodne z Dokumentacją wykonawczą;

- odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych;

- posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych

z Unią Europejską;

- być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

- być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych;

- być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej Umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych Umową.

- Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach.

- Wykonawca przed pozyskaniem wszelkich materiałów, które zostaną użyte przy wykonaniu Przedmiotu Umowy, przedłoży do akceptacji Inspektora Nadzoru Zamawiającego odpowiednie certyfikaty zgodności z obowiązującymi normami, aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości, wraz z kartą zatwierdzenia materiałów do wbudowania, zgodnie z załącznikiem nr 8 do Umowy.

- Inspektor Nadzoru Zamawiającego może zobowiązać Wykonawcę do:

- usunięcia materiałów nieodpowiadających normom jakościowym z terenu robót budowlanych w wyznaczonym terminie,

lub

- ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań wskazanych w ust. 1 lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania Przedmiotu Umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora Nadzoru Zamawiającego, we wskazanym terminie, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 14 dni, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy, bez wcześniejszej zgody sądu (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z Wynagrodzenia Wykonawcy lub z wniesionego Zabezpieczenia.

- Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Zamawiającego ustali, że jakość materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 1, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 1, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Zamawiającego.

# § 9.
Usuwanie nieprawidłowości i wad w czasie robót budowlanych

  - W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Zamawiającego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wcześniejszej zgody sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy lub z wniesionego Zabezpieczenia.

# § 10.
Fakturowanie i rozliczenia

      - Rozliczenie Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi:

1)	fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie protokołów odbioru częściowego, o których mowa w § 11 ust. 3. Łączna wartość brutto faktur częściowych nie może przekroczyć 90% Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 3 ust. 1,

2)	fakturą końcową rozliczającą pozostałe wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych, wystawioną – po zakończeniu i odebraniu – na podstawie Protokołu końcowego robót, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszej Umowy.

- Zamawiający oświadcza, że:

- w przypadku, gdy Wykonawca stanie się podatnikiem podatku od towarów

i usług to dokona płatności za wykonany Przedmiot umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności/ płatność za wykonany Przedmiot Umowy dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,

- posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom

w transakcjach handlowych.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym, służącym wyłącznie w celu rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

  - nie posiada statusu / posiada status  dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

  - jest/nie jest zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej jako czynny podmiot podlegający podatkowi od towarów i usług,

  - wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF /

będzie wystawiał faktury w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF od dnia …………………. /

nie będzie wystawiał faktur w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF.

W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca nie jest zobowiązany do wystawiania faktur za pośrednictwem KSef, faktury będą przesyłane w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail Wykonawcy …………………………….. na adres e-mail: urzad@strzelce.pl  Za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na adres e-mail: urzad@strzelce.pl   Wykonawca zastosuje automatyczne potwierdzenie odbioru. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu jej otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Prawidłowo wystawiona faktura to faktura wystawiona zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłowa pod względem formalnym i rachunkowym oraz zawierająca numer umowy, na podstawie której jest wystawiona.

- Fakturę należy wystawić na rzecz:

Nabywca: Gmina Strzelce Krajeńskie

Al. Wolności 48

66-500 Strzelce Krajeńskie

NIP: 5992777199

Odbiorca: Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich

Al. Wolności 48

66-500 Strzelce Krajeńskie

NIP: 5990014847

Z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4, Strony zgodnie oświadczają, że faktury będą wystawiane i odbierane za pośrednictwem KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, z zastrzeżeniem ust. 6.

- W przypadku awarii KSeF, faktury będą tymczasowo przesyłane w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@strzelce.pl  Za dzień otrzymania faktury wystawionej

w czasie trwania awarii KSeF uznaje się dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na adres e-mail: urzad@strzelce.pl  albo dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej. Wykonawca zastosuje automatyczne potwierdzenie odbioru.

- W przypadku niedostępności KSeF po stronie Wykonawcy za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF.

- Zapłata Wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury

w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu jej otrzymania zgodnie z ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

- Zamawiający zastrzega, że płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się fakturę:

- wystawioną w KSeF (z wyjątkiem przypadków, kiedy faktura wystawiona jest w czasie awarii KSeF),

- zawierającą w swojej treści numer umowy, której dotyczy,

- zawierającą dane Nabywcy i Odbiorcy określonych w pkt 4 niniejszego paragrafu,

- wystawioną zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłową pod względem formalnym i rachunkowym.

W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z powyższym, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury termin płatności będzie liczony zgodnie z ust. 8.

- Załączniki, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@strzelce.pl  w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania faktury, zgodnie z ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 6.

- Wykonawca może również wystawić fakturę w formie elektronicznej i przedłożyć ją Zamawiającemu przez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) znajdującą się na stronie https://efaktura.gov.pl/ , poprzez Konto Podmiotu (Wykonawcy). Taka faktura elektroniczna uważana jest za fakturę ustrukturyzowaną po przydzieleniu jej numeru identyfikującego w KSeF. Dopiero z momentem przydzielenia fakturze elektronicznej numeru identyfikującego

w KSeF faktura uważana jest za odebraną, wcześniejsze pobranie faktury elektronicznej z PEF nie skutkuje rozpoczęciem biegu terminu płatności należności z tytułu świadczenia nią dokumentowanego.

- Pozostałe postanowienia umowne dotyczące faktur ustrukturyzowanych, w tym dotyczące prawidłowo wystawionej faktury, awarii i niedostępności KSeF, rozpoczęcia biegu terminu płatności stosuje się do faktur elektronicznych,

o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, którym przydziela się numery KSeF.

- Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umów o podwykonawstwo,

o których mowa w § 5 ust. 6, zapłata należności za wykonany Przedmiot Umowy będzie realizowana w następujący sposób, przy czym poniższe postanowienia dotyczą podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi:

  - Wykonawca dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę w protokole stanowiącym podstawę do wystawienia faktury, zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo. Ww. protokoły po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz kierownika robót i podwykonawcę będą stanowiły podstawę do wystawienia faktur,

  - pierwsza część Wynagrodzenia będzie podlegała zapłacie w całości bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy. Warunkiem zapłaty drugiej

i następnych części Wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z drugiego i następnych protokołów jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wynikającego z poprzednich protokołów oraz podpisanego przez podwykonawcę oświadczenia (złożonego wraz z protokołem), którego wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do Umowy,

  - w przypadku faktury końcowej, Wykonawca w terminie 10 dni przed upływem terminu płatności faktury końcowej przez Zamawiającego, przedstawi Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz podpisanego przez podwykonawcę oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Umowy.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę, w terminach określonych odpowiednio 
w ust. 14 pkt 2, oświadczenia i dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz w ust. 14 pkt 3 oświadczenia

i dowodów zapłaty pełnego wynagrodzenia wynikającego z umów zawartych

z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami – Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej podwykonawcom i dalszym podwykonawcom z faktur Wykonawcy w celu dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Zamawiający w terminie 10 dni od dnia zatrzymania kwot należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom poinformuje Wykonawcę

o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. informacji może zgłosić Zamawiającemu w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. W uwagach Wykonawca nie może powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych

z realizacją umowy o podwykonawstwo dotyczącej niniejszej Umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 16,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego, Zamawiający może:

      - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

      - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

      - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zapłaty ewentualnych odsetek podwykonawca lub dalszy podwykonawca może dochodzić wyłącznie od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci zapłaconą kwotę z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zapłata wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki bankowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na rachunki podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

# § 11. Odbiory, rękojmia i gwarancja

- Strony ustalają, że przedmiotem:

  - odbiorów zanikowych będą roboty zanikające oraz roboty ulegające zakryciu, rozruchy technologiczne, próby i sprawdzenia (w przypadku ich wystąpienia),

  - odbiorów częściowych będzie potwierdzenie częściowego wykonania elementów Harmonogramu,

  - odbioru końcowego będzie potwierdzenie wykonania w całości Przedmiotu Umowy,

  - odbioru ostatecznego będzie potwierdzenie usunięcia wszystkich wad

i potwierdzenie zakończenia okresu gwarancji i rękojmi za wady Przedmiotu Umowy.

- W przypadku odbiorów zanikowych:

  - kierownik robót zgłasza gotowość do odbioru mailowo (zgodnie z §19 ust. 3

i 4 Umowy), informując o tym Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Do zgłoszenia zostaną załączone zdjęcia wykonanych robót zanikających,

  - Inspektor Nadzoru Zamawiającego dokonuje odbioru nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru,

  - w przypadku, gdy roboty i rozruchy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 nie zostaną zgłoszone do odbioru przez kierownika robót i nie zostaną odebrane przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego sprawdzenia wykonania tych robót poprzez ich odkrycie lub wykonanie otworów umożliwiających to sprawdzenie. Jeśli Inspektor Nadzoru Zamawiającego potwierdzi, iż roboty zostały wykonane w sposób prawidłowy, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia robót do stanu przed ich odkryciem. Jeśli Inspektor Nadzoru Zamawiającego stwierdzi, że wyżej wymienione roboty zostały wykonane               w sposób nieprawidłowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowo wykonanych robót oraz do ponownego ich wykonania

w należyty sposób. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robót, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać

w ramach Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

- W przypadku odbiorów częściowych:

  - nie częściej niż raz w miesiącu, kierownik robót zgłasza gotowość do odbioru częściowego mailowo informując o tym Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz przedstawicieli Zamawiającego, po czym przedstawia Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego dokumenty odbiorowe, potwierdzające częściowe wykonanie elementów Harmonogramu,

  - odbiór częściowy następuje nie częściej niż raz w miesiącu, protokołami odbiorów częściowych, których wzór stanowi załącznik nr 9 do Umowy,

  - Zamawiający powoła komisję odbiorową oraz wyznaczy datę odbioru częściowego w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do częściowego odbioru,

  - w przypadku realizacji danego elementu przez podwykonawcę,

w czynnościach odbiorowych bierze udział przedstawiciel podwykonawcy.

- W przypadku odbioru końcowego:

- na 7 dni przed zgłoszeniem gotowości do odbioru, Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego w formie elektronicznej i papierowej (zgodnie z § 19 ust. 3 i 4 Umowy), dokumentację powykonawczą w wersji edytowalnej, do weryfikacji i akceptacji;

- nie później niż w terminie określonym w Umowie na zakończenie robót budowlanych, Wykonawca – pismem dostarczonym do siedziby Zamawiającego – niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy;

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego kompletną, prawidłowo sporządzoną i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego dokumentację powykonawczą w formie papierowej w dwóch egzemplarzach, w formie elektronicznej w PDF i wersji edytowalnej, jak również inne dokumenty wymagane w myśl Umowy i obowiązujących przepisów, w szczególności:

    - wykaz przekazanej dokumentacji (spis),

    - dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów

i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

    - Dokumentację wykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia robót,

    - wymaganą inwentaryzację geodezyjną,

    - potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie gwarancji producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia techniczne,

    - szczegółowy opis wykonanych prac z podziałem na poszczególne elementy, podaniem dokładnej nazwy i producenta użytych materiałów wraz z deklaracjami/certyfikatami zgodności wbudowanych materiałów,

    - niezbędne dane i dokumenty potrzebne do przekazania powstałych środków trwałych do eksploatacji i na majątek,

    - dokumentację utylizacji odpadów, w tym kopie kart ewidencji odpadów

i kart przekazania odpadów,

    - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

    - dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan przed oraz po wykonaniu robót,

    - kopie protokołów odbioru robót, protokołów z narad i ustaleń oraz kopie korespondencji związanej z realizacją Przedmiotu zamówienia,

    - wszelkie ustalenia, uzgodnienia, pozwolenia powstałe w czasie realizacji,

    - pozostałe dokumenty określone w art. 57 Prawa budowlanego – jeśli wymagane,

    - operat utrzymaniowy,

- kompletność dokumentów powykonawczych przedłożonych przez Wykonawcę potwierdzi Inspektor Nadzoru Zamawiającego lub wniesie do nich uwagi w terminie 5 dni roboczych od ich przekazania;

- w przypadku zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego uwag, Wykonawca wprowadzi stosowne zmiany w tej dokumentacji i przekaże ją ponownie Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia uwag;

- warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy jest zakończenie wszystkich robót oraz przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, badań i przekazanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt 3, jak również innych dokumentów wymaganych w myśl Umowy i obowiązujących przepisów;

- Zamawiający powoła komisję odbiorową oraz wyznaczy datę odbioru końcowego w ciągu 7 dni roboczych od daty osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru;

- w przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez podwykonawców,

w czynnościach odbiorowych będą uczestniczyć przedstawiciele podwykonawców;

- na dzień odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót budowlanych niezbędnego do zrealizowania Przedmiotu Umowy, a także przywrócenia do stanu pierwotnego terenów położonych poza terenem robót budowlanych, z których Wykonawca korzystał przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy i przekazania ich im właścicielom lub zarządcom;

- warunkiem podpisania Protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy jest przekazanie kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt 3, uwzględniającej ewentualne uwagi Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz uzyskanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu wszelkich wymaganych uzgodnień, decyzji, pozwoleń.

- z dniem podpisania Protokołu odbioru końcowego rozpoczyna się okres gwarancji i rękojmi za wady Przedmiotu Umowy;

- podpisany Protokół odbioru końcowego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Umowy, jest podstawą do wystawienia faktury końcowej.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia.

W przypadku:

  - wad nieistotnych nadających się do usunięcia – Zamawiający dokona odbioru, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie;

  - wad istotnych nadających się do usunięcia – Zamawiający nie dokona odbioru, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie;

  - wad nie nadających się do usunięcia – Zamawiający będzie mógł:

    - obniżyć Wynagrodzenie,

    - a gdy uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem – odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowując przy tym prawo do naliczania kar oraz do domagania się naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad, o których mowa w ust. 5 powyżej, lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub

z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo, bez zgody sądu, zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) oraz naliczyć karę określoną w § 12 ust. 1 pkt 2.

- W wypadku usunięcia wad, o których mowa w ust. 5 pkt 2 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu i zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, a czynność odbioru końcowego zostanie powtórzona.

- Ilekroć mowa o ”wadzie istotnej” należy przez to rozumieć wadę, która czyni Przedmiot Umowy niezdatny do użytkowania lub wyłącza jego normalne wykorzystanie zgodnie z celem Umowy, lub wykonany niezgodnie z Umową,

w tym w szczególności z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2, lub wykonany niezgodnie z przepisami ogólnymi, w tym w szczególności techniczno-budowlanymi lub wykonany niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanych robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy. Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego, a kończy po upływie ………., od dnia podpisania ww. Protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  Zgodną wolą Stron ustalono, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji

i rękojmi, obejmuje wszystkie wady, w tym w szczególności wady powstałe

z przyczyn tkwiących w rzeczach składających się na Przedmiot Umowy, w tym użytych materiałach, wyrobach budowlanych i urządzeniach.

- Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji może zażądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym terminie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie wskazując zakres i rozmiar koniecznych do usunięcia wad. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie mógł usunąć wady we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez wcześniejszej zgody sądu (wykonanie zastępcze). W przypadku niewpłacenia

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oszacowanych przez Zamawiającego kosztów usunięcia wad, zostaną one pokryte
z Zabezpieczenia ustalonego na okres gwarancji i rękojmi za wady. Jeżeli koszt usunięcia wad przekroczy kwotę Zabezpieczenia to zapłaty pozostałych poniesionych kosztów Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy na zasadach ogólnych, to jest w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca oświadcza, iż będzie ponosił wszelkie koszty konieczne dla utrzymania warunków gwarancji, w tym koszty wszelkich przeglądów gwarancyjnych, koszty wynikające z serwisowania urządzeń i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed upływem tego terminu ujawnił wadę i zgłosił jej istnienie Wykonawcy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

- W razie wątpliwości poczytuje się, że niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny, o którym mowa w art. 5772 Kodeksu cywilnego.

- Udzielone rękojmia za wady i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Odpowiedzialność za wady obejmuje również odpowiedzialność odszkodowawczą z art. 566 Kodeksu cywilnego.

- W przypadku odbioru ostatecznego na 3 dni przed upływem okresu rękojmi za wady i gwarancji robót budowlanych i po usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych wad ujawnionych w ww. okresie, Zamawiający powoła komisję odbiorową w celu potwierdzenia stanu technicznego Przedmiotu Umowy i zwolnienia pozostałej części Zabezpieczenia.

# § 12.
Kary umowne

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych, na rzecz Zamawiającego, w przypadkach i wysokościach określonych poniżej:

- z tytułu zwłoki w zakończeniu robót budowlanych – w wysokości 0,5% łącznego Wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1;

- z tytułu zwłoki w usunięciu wad w elementach Przedmiotu Umowy ujawnionych w trakcie odbioru końcowego – w wysokości 0,5% łącznego Wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1;

- z tytułu częściowego odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 40% Wynagrodzenia Wykonawcy za niewykonaną część Przedmiotu Umowy,

z zastrzeżeniem ust. 2. Wynagrodzenie za niewykonaną część Przedmiotu Umowy zostanie określone na zasadach określonych w § 15 ust. 1;

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany –w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) za każdy przypadek naruszenia;

- za niezłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) za każdy przypadek naruszenia;

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty lub braku wprowadzenia zastrzeżeń Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) za każdy przypadek zawarcia umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych o treści nieuwzględniającej zastrzeżeń Zamawiającego lub braku zmiany umowy

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy – w wysokości 0,2% niezapłaconej lub nieterminowo zapłaconej kwoty za każdy rozpoczęty dzień zwłoki z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary z tego tytułu w każdym przypadku nie może przekroczyć 10% wartości nieterminowo zapłaconej lub niezapłaconej kwoty;

- z tytułu zwłoki w terminowym przekazaniu Zamawiającemu Wykazu pracowników, o którym mowa w § 5 ust. 5 oraz załączniku nr 5 – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- tytułu zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu Harmonogramu w terminie określonym w § 4 ust. 1 – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych

i 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- z tytułu zwłoki w uwzględnieniu całości lub części uwag Zamawiającego do Harmonogramu lub jego aktualizacji w terminie określonym w § 4 ust. 6 – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- z tytułu zwłoki w terminowym przekazaniu żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w § 5 ust. 3 i 4 Umowy oraz załączniku nr 4 do Umowy, lub aktualizacji wykazu – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) za każdy dzień zwłoki;

- za wykonywanie czynności określonych w § 5 ust. 5 Umowy przez osoby niezatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy

o pracę – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

- za nieprzestrzeganie przez Wykonawcę warunków wykonania Umowy określonych w § 5 ust. 2 pkt 31 – w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych i 00/100) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,

- za niezastosowanie się przez Wykonawcę do zgłoszonych przez Zamawiającego uwag względem prowadzonych prac – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100)
za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, o których mowa w § 9 ust. 1;

- za zwłokę w przekazaniu dokumentacji powykonawczej w terminie określonym w § 11 ust. 4 pkt 3 lub w przekazaniu poprawionej dokumentacji powykonawczej w terminie określnym w § 11 ust. 4 pkt 5 – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za nieusprawiedliwioną nieobecność kierownika robót na naradzie koordynacyjnej – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;

- za zwłokę w terminowym przekazaniu Zamawiającemu kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową, w terminie określonym w § 5 ust. 2 pkt 37 – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego użycia dmuchaw,

o czym mowa w § 5 ust. 2 pkt 36 – w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych

i 00/100);

- w przypadku braku stałego nadzoru kierownika robót – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;

- za zwłokę w zamieszczeniu tablicy lub tablic, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 18 lit. a – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- z tytułu zwłoki w terminowym przekazaniu polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 ust. 7 – w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- z tytułu zwłoki w przekazaniu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów przez uprawnione podmioty i dokonanie stosownych opłat –

w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku do terminu wyznaczonego w wezwaniu;

- z tytułu zwłoki w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego wyznaczonego

w wezwaniu;

- z tytułu realizowania Przedmiotu Umowy przez podmioty niewskazane

w Wykazie podwykonawców – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) za każdy przypadek naruszenia;

- w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych i 00/100) za każdy stwierdzony przypadek braku wyposażenia pracownika Wykonawcy w kamizelkę, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 39 Umowy;

- w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) za każdy stwierdzony przypadek braku widocznego oznakowania firmy Wykonawcy na samochodzie, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 40 Umowy;

- w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc i 00/100) za każdy stwierdzony przypadek parkowania samochodu Wykonawcy w miejscu do tego nieprzystosowanym, w tym przede wszystkim:

  - w zasięgu rosnących drzew, pod ich koronami;

  - pomimo istniejącej nawierzchni utwardzonej, na trawnikach.

- Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 30% łącznego Wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). 
Do wykonania potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową określającą wysokość i podstawę naliczonych kar umownych wraz z informacją o dokonaniu potrącenia. W przypadku gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej.

- W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, o których mowa w ust. 1, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 471 K.c., w szczególności może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie; kary te podlegają sumowaniu.

- Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego, jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych lub powstanie z innych przyczyn.

- Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu, wygaśnięciu Umowy, w przypadku jej wypowiedzenia, odstąpienia od Umowy

w całości lub w części, lub stwierdzenia jej nieważności w całości lub w części.

- Zapłata lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania Przedmiotu Umowy.

# § 13.
Odstąpienie od Umowy

      - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w całości albo w części niewykonanej, ze skutkiem na przyszłość, jeśli Wykonawca:

- realizuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu;

- nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do należytego ich wykonania, wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń – pod rygorem odstąpienia od Umowy – nie zaniechał naruszeń;

- nie podjął wykonania obowiązków wynikających z Umowy w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia przez Zamawiającego w teren (za wyjątkiem przyczyn spowodowanych działaniem siły wyższej);

- nie złożył Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii polisy wraz z dokumentami potwierdzającymi jej opłacenie, w terminie wyznaczonym w § 5 ust. 7;

- przerwał wykonanie robót budowlanych z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego – za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą – zaś przerwa trwa dłużej niż 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich realizacji w okresie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

- realizuje Przedmiot Umowy w sposób niezgodny z założeniami wskazanymi w § 1 ust. 2 i pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiającego do zaniechania naruszeń oraz wyznaczenia stosowanego terminu na przywrócenie stanu zgodnego z założeniami, Wykonawca nie zaprzestał wadliwego sposobu prowadzania robót ani nie dokonał naprawy dotychczas wykonanych prac;

- pozostaje w zwłoce z zakończeniem jakiegokolwiek elementu według Harmonogramu, dłuższej niż 10 dni i pomimo wezwania pisemnego przez Zamawiającego, nie wykonał go;

- gdy sumaryczna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę przekroczy 5% Wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1.

        - W okolicznościach, o których mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do umownego odstąpienia od Umowy do końca upływu terminu wykonania Przedmiotu Umowy, określonym w § 2 w ust. 1, wydłużonego o 60 dni.

        - Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1, może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.

        - W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w całości lub

w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.

        - Zamawiający może również odstąpić od Umowy w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym lub ustawie Pzp.

        - Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

        - Odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia.

# § 14.
Obowiązki Wykonawcy w przypadku odstąpienia od Umowy

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:

- natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz zabezpieczyć teren robót budowlanych i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Do dnia przekazania terenu robót budowlanych Zamawiającemu, odpowiedzialność za teren robót budowlanych oraz wszelkie zdarzenia na nim, w tym szkody osobiste i majątkowe ponosi Wykonawca;

- przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz Dokumentację wykonawczą, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W przypadku niezabezpieczenia przerwanych robót przez Wykonawcę, Zamawiający będzie mógł zabezpieczyć roboty na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wcześniejszego upoważnienia sądu. W przypadku niewpłacenia przez Wykonawcę oszacowanych przez Zamawiającego kosztów wykonania zabezpieczenia robót zostaną one pokryte z Zabezpieczenia. Jeżeli koszt zabezpieczenia przerwanych robót przekroczy kwotę Zabezpieczenia, to zapłatę pozostałych kosztów Zamawiający będzie dochodził na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

# § 15.
Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy

            - W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółową inwentaryzację robót wykonanych, protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. W przypadku gdy Wykonawca będzie uchylał się od wyżej wymienionego obowiązku lub w przypadku braku uzgodnienia inwentaryzacji bądź wartości wykonanych robót przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego, Inspektor Nadzoru Zamawiającego sporządzi wyżej wymienioną inwentaryzację

i określi wartość wykonanych robót. Wykonawca zostanie zawiadomiony

o ustaleniach Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Wynagrodzenie za niewykonaną część Przedmiotu Umowy będzie stanowiła różnica pomiędzy kwotą Wynagrodzenia, określoną w § 3 ust. 1, a wartością robót wykonanych obliczoną na zasadach określonych powyżej.

            - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia na podstawie cen wynikających z kosztorysów ofertowych Wykonawcy, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

            - Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu robót budowlanych oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.

# § 16.
Postanowienia szczególne

      - Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę i jego podwykonawców oraz inne osoby działające na jego zlecenie lub w jego imieniu szkody osobiste i majątkowe, wyrządzone osobom trzecim, w związku z wykonywaniem Umowy i zobowiązuje się do przejęcia obowiązku zapłaty kwot zasądzonych z tego tytułu od Zamawiającego lub osób upoważnionych do jego reprezentacji, pracowników i innych osób działających

w imieniu Zamawiającego, łącznie z obowiązkiem zapłaty zasądzonych odsetek i kosztów postępowania sądowego.

      - Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozpatrywania wszelkich skarg osób trzecich na działania lub zaniechania Wykonawcy, przekazanych przez Zamawiającego lub za pośrednictwem Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich otrzymania oraz powiadomi Zamawiającego o sposobie załatwienia danej sprawy.

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia cywilno-prawne osób trzecich, mogące powstać w wyniku niewłaściwego bądź niezgodnego z Umową wykonywania prac.

# § 17.
Zmiana Umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie.

- Strony mają prawo do przedłużenia terminów realizacji Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone ich dotrzymanie, w następujących sytuacjach:

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie prac;

- gdy na terenie robót budowlanych wystąpią warunki odbiegające w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji wykonawczej, w szczególności

w przypadku napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych;

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu Umowy;

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy;

- gdy wystąpi konieczność zaniechania części robót;

- gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej lub przez gestorów sieci, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania prac z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia, którego przedmiot pozostaje w bezpośrednim związku i istotnie wpływa na termin wykonania Umowy, przy czym zmiana okresu wykonania Umowy może nastąpić tylko

o ilość dni, w których Wykonawca faktycznie nie mógł wykonywać żadnych czynności związanych z wykonywaniem Umowy oczekując na uzyskanie przedmiotu takiego zamówienia;

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przy czym przez „siłę wyższą” Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające czasowe lub trwałe wykonanie Umowy w całości lub części, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W szczególności za siłę wyższą uznaje się pożar, powódź, epidemię, trzęsienia ziemi, awarię zasilania lub naturalnych źródeł energii, huragany i inne katastrofy naturalne, a także stany nadzwyczajne i wyjątkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, a także strajki, bojkoty, zamachy terrorystyczne, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, a także przypadki wydawania przez władze krajowe i lokalne aktów prawnych wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy określonego zachowania się, niezależnie od formy takiego aktu.

- Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:

- wystąpienia konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, niż wskazane w dokumentach wymienionych w § 1 ust. 2, a wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano albo gdy zastosowanie przewidzianych w dokumentach wskazanych w § 1 ust. 2 rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

- wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentach wskazanych w § 1 ust. 2, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

- wystąpienia na terenie robót budowlanych warunków odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentach wskazanych w § 1 ust. 2, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych;

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;

- niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentach wymienionych w § 1 ust. 2;

- pojawienia się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy;

- konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych.

- W przypadkach określonych w ust. 3 powyżej możliwa jest zmiana Wynagrodzenia z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 3 ust. 4-9.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do uzasadnienia zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej. Wniosek o zmianę postanowień zawartej Umowy musi być wyrażony na piśmie i zaakceptowany przez przedstawiciela ze strony Zamawiającego. Na podstawie ww. dokumentów sporządzony zostanie protokół konieczności dotyczący zmiany Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa ust. 5, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym kosztorysów sporządzonych zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 5, 7 i 9 oraz informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

# § 18.
Autorskie prawa majątkowe

- Do elementów przedmiotu Umowy, będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwanych dalej z osobna „utworem” lub łącznie „utworami”, Wykonawca przenosi na Zamawiającego pełnię autorskich praw majątkowych, w szczególności prawo do korzystania i rozporządzania utworami, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych, na niżej wymienionych polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, przy użyciu każdej możliwej techniki, w tym do wytwarzania egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub inną techniką;

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 1,

w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w radio, telewizji lub Internecie, w ramach utworów multimedialnych, prezentacji itp. a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie, w kraju i za granicą, wraz z udzieleniem upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworu oraz prawem zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworu;

- w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w tym do wprowadzenia ich do obrotu, użyczania lub najmu;

- wykorzystaniu utworów do realizacji robót i wykorzystania w celu wykonania innych projektów dotyczących przedmiotowego obiektu;

- sporządzania wersji obcojęzycznych utworu.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do elementów Przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, z chwilą podpisania Protokołu końcowego Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu poszczególnych utworów przenosi na Zamawiającego prawo własności materialnych nośników, na których dany utwór został utrwalony.

- Wykonawca zapewni zgodę wszystkich osób - będących twórcami utworów,               o których mowa w ust. 1 powyżej – na dokonywanie w ww. utworach, do których służą im autorskie prawa osobiste, zmian w zakresie zgodnym z niniejszą Umową oraz zapewnia, że twórcy tych utworów nie będą wykonywali swoich autorskich praw osobistych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych, a w szczególności do:

- wkraczania w integralność oraz wyboru sposobu i zakresu naruszania treści lub formy;

- decydowania o pierwszym i każdym następnym publicznym udostępnieniu (sposobach, formach, terminach i miejscach);

- uprawnień osobistych przysługujących Wykonawcy na podstawie stosownych przepisów prawa.

- Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie

z opracowań powstałych na podstawie elementów przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, na polach eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego i nieodwołalnego prawa do dokonywania zmian, przeróbek, uzupełnień, skrótów, aranżacji i opracowań.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań powstałych na podstawie elementów przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez osoby trzecie, a także do korzystania i rozporządzania, z zachowaniem praw tych osób, tymi opracowaniami na polach eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że w chwili przejścia na Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 powyżej:

- będą mu przysługiwać wyłączne majątkowe prawa autorskie, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz prawo do wykonywania praw zależnych i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów;

- jego uprawnienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich;

- jest w pełni uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy;

- zawarcie niniejszej Umowy nie narusza i nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich oraz postanowień umów zawartych z osobami trzecimi;

- wszystkie osoby – będące twórcami utworów, nie będą wykonywać autorskich praw osobistych do utworów będących elementami Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się naprawić jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Zamawiającego, użytkownika lub innych wykonawców w związku z jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich, postępowaniami sądowymi lub innymi, w tym pokryje uzasadnione koszty obsługi prawnej poniesione przez Zamawiającego lub użytkownika w związku z powyższym, o ile taka szkoda będzie wynikiem złożenia przez Wykonawcę oświadczeń lub zapewnień, o których mowa w ust. 8 powyżej, niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym. W przypadku wniesienia jakiegokolwiek powództwa przeciwko Zamawiającemu lub użytkownikowi, a także wszczęcia jakiegokolwiek innego postępowania przeciwko Zamawiającemu lub użytkownikowi w związku z naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich w wyniku korzystania z utworów, Zamawiający lub użytkownik, zawiadomi o tym Wykonawcę, który na żądanie Zamawiającego lub użytkownika weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony ich przed odpowiedzialnością względem tej osoby trzeciej.

- Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, w tym prawa do wykonywania praw zależnych i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, jak również z tytułu nabycia własności nośników, na których utrwalono utwory, jest zawarte w Wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu Umowy określonym w § 3 ust. 1 Umowy.

# § 19.
Postanowienia końcowe

      - Nie stanowi zmiany Umowy:

- zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego określonych w ust. 3,

- zmiana danych określonych w ust. 4,

- zmiana danych do fakturowania wskazanych w § 10 ust. 4 Umowy,

- zmiana Wykazu pracowników,

- zmiana Wykazu podwykonawców,

- zmiana formy Zabezpieczenia, o którym mowa w § 5 ust. 9 Umowy;

- utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy.

W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.

      - Zmiana wskazana w ust. 1 pkt 1-6 dokonywana jest w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołuje skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

      - Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod następujące adresy:

      - Zamawiającego – Urząd Miejski, Aleja Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie, e-mail: urzad@strzelce.pl

      - Wykonawcy – …………………………..,

ul. ……………………, e-mail: ………………………………
z zastrzeżeniem, że bieżąca korespondencja elektroniczna związana

z realizacją i odbiorami Przedmiotu Umowy będzie odbywać się na adresy e-mail wskazane w ust. 4.

      - Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy są:

- ze strony Zamawiającego:

…………………….. – tel. kontaktowy: ………………..; kom. ……………….,

e-mail: ……………………. – jako Inspektor Nadzoru Zamawiającego;

…………………….. – tel. kontaktowy: ………………..; kom. ………………., e-mail: ……………………. – jako przedstawiciel Zamawiającego;

…………………….. – tel. kontaktowy: ………………..; kom. ………………., e-mail: ……………………. – jako przedstawiciel Zamawiającego;

- ze strony Wykonawcy:

…………………….. – tel. kontaktowy: ………………..; kom. ……………….,

e-mail: ……………………. .

      - Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z upływem terminu jego odbioru, wyznaczonego przez placówkę pocztową. Powyższe postanowienie nie wyłącza możliwości złożenia korespondencji bezpośrednio pod wskazanym adresem lub doręczenia jej bezpośrednio osobie uprawnionej do reprezentacji Strony, jak też złożenia

w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wysłanej na adres poczty elektronicznej drugiej Strony wskazany w ust. 3 powyżej. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie uznawane za skutecznie doręczone drugiej Stronie w chwili wprowadzenia oświadczenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby druga Strona mogła zapoznać się z jego treścią.

      - Wykonawca nie może przenieść swoich praw i obowiązków z Umowy, w tym wierzytelności, na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

      - W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy prawa.

      - W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) zawiera załącznik nr 12
do Umowy.

      - Klauzula informacyjna o obowiązywaniu Procedury zgłoszeń wewnętrznych Zamawiającego dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego adres: https://bip.strzelce.pl/ w zakładce Ochrona Danych Osobowych .

      - Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron/ została sporządzona w formie elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

      - Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

1)	Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 1 do OPZ- Dokumentacja wykonawcza tj.: projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zwaną dalej „STWiOR”) i przedmiar robót,

2)	Oferta Wykonawcy,

2a) Szczegółowy kosztorys ofertowy,

3)	Harmonogram rzeczowo-finansowy,

4)	Wykaz osób spełniających wymagania zawarte w § 5 ust. 3 Umowy,

5)	Wykaz pracowników,

6)	Wykaz podwykonawców,

7)	Wzór oświadczenia podwykonawcy,

8)	Wzór wniosku o akceptację wbudowywanych materiałów budowlanych,

9)	Wzór protokołu odbioru częściowego,

10)	Wzór protokołu odbioru końcowego,

11)	Kopia polisy OC Wykonawcy,

12)	Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych (RODO),

13)	Obowiązki Wykonawcy związane z zatrudnieniem na podstawie umowy

o pracę (klauzule społeczne),

14)	Warunki realizacji Przedmiotu Umowy przez podwykonawców,

15)	Warunki wniesienia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

15a) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Zamawiający:							Wykonawca:

W przypadku zastosowania zdania pierwszego, usunąć zdanie drugie (lub odwrotnie)

Dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Skreślić jeśli nie dotyczy i pozostawić właściwe

Po wyborze Wykonawcy niepotrzebne skreślić

Po wyborze Wykonawcy niepotrzebne skreślić i pozostawić właściwe – uzupełnić datę, jeśli pozostanie drugi przypadek. Jeśli zostanie wybrany trzeci przypadek wykreślić ust. 5-10.

niewłaściwe skreślić