Inwestycja współfinansowana w ramach programu priorytetowego „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” realizującego Inwestycję B1.1.3. o tym samym tytule, Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (w zakresie obejmującym nadzór nad robotami o których mowa w § 2 ust. 2 oraz ust 3 pkt 3) lit.a)

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2.1 „Efektywność energetyczna”, Typ projektów: „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych” z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (w zakresie obejmującym nadzór nad robotami o których mowa w § 2 ust. 4).

Powiat Płoński

UMOWA Nr………../2026 – wzór umowy

zawarta w dniu …………… pomiędzy Powiatem Płońskim z siedzibą przy ul. Płockiej 39,  09 - 100 Płońsk reprezentowanym przez:

Artura Adamskiego		 –	Starostę Płońskiego

Jacka Ryzińskiego		 –	Wicestarostę

przy kontrasygnacie:

Anetty Klimkiewicz		 –	Skarbnika Powiatu Płońskiego

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez

………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

§1

Umowa niniejsza, zwana dalej ,,Umową” zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na postawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dalej zwanej Pzp.

§2

Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych polegających na termomodernizacji i modernizacji trzech obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Płońskiego tj.

- Budynek Zespołu Szkół nr 1 im. S. Staszica w Płońsku,

- Budynek Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą,

- Budynek Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku.

- Nadzór nad termomodernizacją budynku Zespołu Szkół nr 1 im. S. Staszica w Płońsku realizowany będzie w ramach realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 im. S. Staszica w Płońsku”.

- Inwestycja współfinansowana w ramach programu priorytetowego „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” realizującego Inwestycję B1.1.3. o tym samym tytule, Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

- Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim określony został w postępowaniu      o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Nr referencyjny postępowania: OS.272.6.2025 – Część 1. Postępowanie dostępne jest pod adresem strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-23685575-990e-44a3-aa55-dd60f666faa9

- Nadzór nad termomodernizacją budynku Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą realizowany będzie w ramach realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą”.

- Inwestycja współfinansowana w ramach programu priorytetowego „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” realizującego Inwestycję B1.1.3. o tym samym tytule, Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (w części dotyczącej Zakresu I).

- Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim określony został w postępowaniu      o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Nr referencyjny postępowania: OS.272.6.2025 – Część 2. Postępowanie dostępne jest pod adresem strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-23685575-990e-44a3-aa55-dd60f666faa9

- Nadzór nad termomodernizacją budynku Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą realizowany będzie w ramach realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą obejmuje:

- Zakres I – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą,

- Zakres II – Wymiana istniejącego źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą.

- Nadzór nad termomodernizacją budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku realizowany będzie w ramach realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja i modernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku”.

- Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2.1 „Efektywność energetyczna”, Typ projektów: „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych” z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

- Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim określony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Nr referencyjny postępowania: OS.272.8.2025. Postępowanie dostępne jest pod adresem strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3870b90a-d061-49be-84e6-74bd02a516d0

- Szczegółowy zakres nadzorowanych prac budowlanych zawarty jest w specyfikacji warunków zamówienia, projektach budowlanych, przedmiarach robót, oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumentacja projektowa (z podziałem na ww. budynki) stanowi Załącznik nr 4 do umowy i jej integralną częścią.

- W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca będzie  pełnił nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji, poprzez ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia o których mowa w specyfikacji warunków zamówienia i opisie przedmiotu zamówienia - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Wykonawca oświadcza że:

- posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, potencjał osobowy i organizacyjny, zapewniający należytą i terminową realizację przedmiotu umowy,

- zapoznał się z dokumentacją projektową o której mowa w ust. 5 i nie wnosi do niej uwag, oraz uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

- zapoznał się z przedmiotem zamówienia, miejscem realizacji Inwestycji oraz zakresem prac składających się na realizację niniejszej Umowy .

§3

Obowiązki Wykonawcy

- W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:

- sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń inspektorów nadzoru inwestorskiego stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, oraz dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy,

- dokonania weryfikacji kosztorysów ofertowych sporządzonych przez Wykonawców robót budowlanych, w zakresie ich poprawności i zgodności z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SWZ dotyczącej robót budowlanych, w terminie 3 dni od dnia ich przekazania,

- sprawdzenia opracowanych przez Wykonawców robót budowlanych harmonogramów rzeczowo-finansowych robót oraz przygotowanie propozycji ewentualnych, niezbędnych zmian do dokumentu, wraz z uzasadnieniem i przekazanie ich Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia przekazania harmonogramu. Przy analizie harmonogramu rzeczowo – finansowego, wymagana będzie w szczególności ocena realności terminów przyjętych w harmonogramie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz zgodność harmonogramów z wymaganiami Zamawiającego co do terminów i sposobu wykonywania prac określonych w umowie na roboty budowlane,

- sprawdzenia w terminie 2 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wykonanych przez Wykonawców robót budowlanych: programu zapewnienia jakości, planu BIOZ, Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych, wykaz odpadów które mogą powstać w związku z realizacją projektu, planu segregacji odpadów oraz akceptacji lub przedstawienia w formie pisemnej swoich uwagi,

- reprezentowania Zamawiającego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- udziału w przekazaniu Wykonawcom robót terenu budowy oraz dokumentacji projektowej,

- bieżącego informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji robót,

- kierowania i koordynacji realizacji wykonania inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- nadzoru nad zorganizowaniem prac budowlanych zgodnie z planem BiOZ,

- prowadzenia kontroli jakości wszystkich wykonywanych prac, dostarczonych urządzeń/wyposażenia oraz wbudowanych materiałów i wyrobów (w tym przygotowanie wniosku dot. akceptacji materiału i przedłożenie Wykonawcy), w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w  budownictwie.

Gdziekolwiek w dokumentacji przywołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę robót budowlanych i przedłożone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia,

- sprawdzania posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, normami europejskimi, europejskimi zezwoleniami technicznymi) dotyczących materiałów budowlanych. Dokonywanie oceny materiałów i wyrobów na terenie robót przed ich wbudowaniem w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek żądania od Wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału/wyrobu z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o zaistniałym fakcie,

- opiniowania i przedkładania Zamawiającemu wniosków Wykonawców robót budowlanych o zastosowanie materiałów innych niż określone w dokumentacji projektowej,

- weryfikowania i zatwierdzania wniosków dot. materiałów zamiennych oraz próbek materiałów przekazanych przez Wykonawców robót budowlanych z udziałem Zamawiającego,

- zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawców robót budowlanych z udziałem Zamawiającego,

- kontrolowania prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy,

- potwierdzania faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad wraz z dokonywaniem odpowiednich wpisów w Dzienniku Budowy,

- kontrolowania realizowanych robót budowlanych minimum dwa razy w tygodniu, z czego przynajmniej jedna kontrola w tygodniu musi zostać przeprowadzona w obecności przedstawiciela Zamawiającego,

- kontrolowania robót na każde wezwanie wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego,

- wydawania kierownikowi budowy poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń w realizacji robót, wykonania prób lub badań (w tym także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych),

- żądania od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

- nadzorowania wykonania i umieszczenia tablic wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane,

- rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót,

- wstrzymania prowadzenia dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby spowodować nieodwracalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych, bądź wywołać zagrożenie na terenie budowy,

- zwoływanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli wykonawcy robót budowlanych, oraz uczestnictwo w naradach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania,

- udziału w kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione organy i instytucje a w szczególności w kontroli przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany,

- zawiadamiania Zamawiającego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień,

- określania zakresu wszelkich robót wykończeniowych w przypadkach nieokreślonych w dokumentacji projektowej i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego,

- kontrolowania terminowości wykonania robót objętych nadzorem w stosunku do harmonogramu realizacji robót,

- weryfikacji i opiniowania proponowanych przez wykonawcę robót rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie, konstrukcji, systemów, wyposażenia, rozwiązań technicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższym niż przewidziano w dokumentacji projektowej,

- składania uzasadnionych wniosków do Zamawiającego w sprawie konieczności opracowania ewentualnych dodatkowych ekspertyz i badań technicznych (wraz z uzasadnieniem ich wykonania i oszacowaniem kosztów),

- udział w opracowywaniu przez Zamawiającego protokołów konieczności robót zaniechanych, zamiennych i dodatkowych z uzasadnieniem,

- weryfikacji kosztorysów sporządzonych przez wykonawcę robót budowlanych w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

- kontrolowania zakresu zmian projektowych wprowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych na etapie realizacji w sposób uniemożliwiający spowodowanie istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagającej uzyskania nowej decyzji o  pozwoleniu budowę/dokonania nowego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia,

- kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych sposobu prowadzenia robót i utrzymania porządku na terenie budowy, a także przestrzegania przez wykonawcę przepisów BHP i P.POŻ,

- kontrolowania prawidłowości składowania i przechowywania materiałów budowlanych na placu budowy,

- w uzgodnieniu z Zamawiającym, pisemnego wezwania wykonawcy robót do realizacji warunków umowy na roboty budowlane w przypadku gdy wykonawca robót wykonuje roboty w sposób niezgodny z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej, niezgodnie z warunkami umownymi i wskazaniami Zamawiającego lub zaniedbuje zobowiązania umowne,

- niezwłocznego przekazania Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii pisma o którym mowa w pkt 37),

- dokonywania czynności związanych z odbiorami częściowymi, oraz dokonanie odbioru końcowego, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, przy udziale i akceptacji Zamawiającego,

- dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie po dniu zgłoszenia gotowości ich odbioru, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od pisemnego zgłoszenie tego faktu przez wykonawcę robót,

- uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, i innych,

- oceny użyteczności wykonania całości robót do Protokołu końcowego odbioru robót,

- weryfikacji oraz sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych, w tym dokumentacji powykonawczej, złożonych przez wykonawcę robót budowlanych wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru,

- potwierdzenia zatwierdzenia powykonawczej dokumentacji projektowej i gotowości lub brak gotowości do odbioru przedmiotu umowy na roboty budowlane,

- potwierdzenia zakończenia robót budowlanych w zakresie robót objętych umową, poprzez wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego potwierdzające wykonanie wszystkich robót i doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy,

- sprawdzenia kompletności i jakości wykonanych robót, zainstalowanych urządzeń oraz elementów technologii,

- kontrolowania jakości i prawidłowości usunięcia przez wykonawców robót budowlanych stwierdzonych przy odbiorze wad oraz dokonanie sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem przy udziale wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego protokołu stwierdzającego usunięcie wad i usterek,

- opracowania opinii dotyczących wad przedmiotu umowy z Wykonawcą robót budowlanych uznanych jako nie nadające się do usunięcia, ale nie uniemożliwiające użytkowanie budynku oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z ustaleniem korekty jego wysokości,

- na wezwanie Zamawiającego uczestnictwa w czynnościach kontrolnych przeprowadzanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w celu zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego,

- na wezwanie Zamawiającego uczestniczenia w czynnościach kontrolnych przeprowadzanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej, w celu wydania stosownych oświadczeń o braku sprzeciwu lub uwag ze strony tych organów.

- W zakresie podwykonawstwa na roboty budowlane Wykonawca będzie zobowiązany do:

- weryfikacji podmiotów i osób przebywających na terenie budowy oraz usuwanie z terenu budowy tych, których Zamawiający nie zatwierdził,

- bieżącej kontroli realizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców robót z zakresem prac zatwierdzonych w umowach o podwykonawstwo,

- bieżącej kontroli podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli.

- W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy na roboty budowlane, Wykonawca zobowiązany będzie:

- uczestniczyć w sporządzeniu przez Wykonawcę robót szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia, w szczególności poprzez weryfikację stanu faktycznego zaawansowania robót, ze stanem przedstawionym w protokole,

- uczestniczyć w przeprowadzeniu ponownego postępowania na roboty budowlane.

- W okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany będzie w szczególności do:

- udziału w przeglądach gwarancyjnych w okresie obowiązywania gwarancji, udziału w sporządzaniu protokołu przeglądu gwarancyjnego, a także do nadzoru przy usunięciu ewentualnych usterek. O planowanym terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie co najmniej 14 dni przed terminem przeglądu,

- przyjmowania zgłoszeń od Zamawiającego dotyczących wad, usterek i awarii zaistniałych w okresie rękojmi i gwarancji oraz podejmowania odpowiednich działań w celu ich usunięcia we współpracy z Zamawiającym,

- oceny wykonanych robót w okresie rękojmi i gwarancji i sporządzenie stosownych protokołów.

§4

Termin realizacji

- Terminem rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy jest dzień zawarcia niniejszej Umowy.

- Planowany termin zakończenia wszystkich robót budowlanych przy realizacji, których Wykonawca będzie pełnił funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ustalony został na:

- Budynek Zespołu Szkół nr 1 im. S. Staszica w Płońsku-31.08.2026 r.

- Budynek Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą- 31.08.2026 r.

- Budynek Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku- 30.06.2026 r.

- Za dzień wykonania przedmiotu Umowy uznaje się podpisanie przez Komisję odbiorową wszystkich protokołu odbioru końcowego robót budowlanych (na zasadach określonych w umowach na wykonanie robót budowlanych) z zastrzeżeniem, że do dnia podpisania protokołów odbioru końcowego Wykonawcy robót budowlanych dostarczyli Zamawiającemu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (dotyczy budynków o których mowa w ust. 2 pkt 1) oraz 2))

- Wykonawca będzie pełnił obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego również w okresie gwarancji i rękojmi.

- Termin odpowiedzialności Wykonawców robót budowlanych z tytułu rękojmi i gwarancji wynosi 60 miesięcy.

- W przypadku niezakończenia którejkolwiek z robót budowlanych objętych nadzorem do dnia 31.08.2026 r. termin realizacji przedmiotowej Umowy zostaje przedłużony do czasu zakończenia realizacji wszystkich Umów na roboty budowlane.

- Zmiana terminu realizacji umowy, w przypadku o którym mowa w ust. 6 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- W przypadku przedłużenia terminu obowiązywania Umowy zgodnie z zapisami ust. 6, Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest do:

- Przekazania Wykonawcy, w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy kompletnej dokumentacji o której mowa jest w § 2 ust. 3 w wersji elektronicznej.

- Przekazania Wykonawcy, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umów na roboty budowlane, nad którymi prowadzony będzie nadzór inwestorski.

- Przekazania wszelkich innych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego, niezbędnych przy realizacji zamówienia,

- Współpracy z Zamawiającym w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Umożliwienia Wykonawcy oraz wskazanym przez niego osobom wstępu na teren budowy, nad którymi będzie sprawował nadzór inwestorski.

- Udziału wraz z Inspektorem nadzoru inwestorskiego w odbiorach częściowych 
i odbiorze końcowym.

- Zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§ 6

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w niniejszej Umowie, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości:

- Nadzór nad termomodernizacją budynku Zespołu Szkół nr 1 im. S. Staszica w Płońsku

brutto: ……………………………………………………..……… zł

słownie: ……………………………………………………..……

w tym podatek VAT  23 % tj: …………………………………. zł

netto:………………………………………………………………zł

- Nadzór nad termomodernizacją budynku Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą

- zakres  I -Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku  nad Wisłą

brutto: ……………………………………………………..……… zł

słownie: ……………………………………………………..……

w tym podatek VAT 23 % tj: …………………………………. zł

netto:………………………………………………………………zł

- zakres II -Wymiana istniejącego źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą.

brutto: ……………………………………………………..……… zł

słownie: ……………………………………………………..……

w tym podatek VAT 23%  tj: …………………………………. zł

netto:………………………………………………………………zł

- Nadzór nad termomodernizacją budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku

brutto: ……………………………………………………..……… zł

słownie: ……………………………………………………..……

w tym podatek VAT 23% tj: …………………………………. zł

netto:………………………………………………………………zł

Wynagrodzenie łączne ( suma wynagrodzenia z pkt 1), pkt 2a), pkt 2 b) i pkt 3)

brutto: ……………………………………………………..……… zł

słownie: ……………………………………………………..……

w tym podatek VAT 23% tj: …………………………………. zł

netto:………………………………………………………………zł

- Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również wszelkie inne koszty w nim nieujęte, bez których nie można wykonać zamówienia.

- Rozliczenia za wykonanie przedmiotu Umowy będą następowały: fakturami VAT/rachunkami częściowymi oraz fakturą VAT/rachunkiem końcową(ym), wystawianymi kwartalnie, po wykonaniu usługi nadzoru inwestorskiego za dany kwartał i podpisaniu protokołu odbioru częściowego/końcowego wraz z pozwoleniem na użytkowanie, w kwotach analogicznie proporcjonalnych do wartości faktur vat/rachunków za nadzorowane i odebrane roboty budowlane (faktury wystawiane odrębnie dla każdego z nadzorowanych budynków)

- Ustalone przez Strony wynagrodzenie stanowi wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej Umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność z tytułu oszacowania wszelkich kosztów czynników związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

- Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach VAT/rachunkach w terminie 30 dni po dostarczeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionych faktur VAT/rachunków.

- Od dnia wejścia w życie zapisów ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1598) wprowadzającej termin obligatoryjnego obowiązku wystawiania faktur wyłącznie drogą elektroniczną (faktura ustrukturyzowana) przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej „KSeF”), stosuje się poniższe postanowienia. Faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy użyciu KSeF musi zawierać następujące dane Zamawiającego:

Nabywca: Powiat Płoński, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, NIP: 567-178-84-08

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, NIP: 567-153-45-01

- Płatność wynikająca z umowy zostanie dokonana za pośrednictwem metody podzielonej płatności (splitpayment). Dla wskazanego przez Wykonawcę do płatności rachunku bankowego musi być utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia faktury VAT/rachunku. Numer NIP Wykonawcy ………………….

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

- Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca skierował następujące osoby:

- /imię i nazwisko/…………………………………………………………………….. posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz doświadczenie w pełnieniu  nadzoru inwestorskiego w ww. specjalności nad robotami budowlanymi polegającymi na termomodernizacji, rozbudowie, przebudowie lub budowie budynku o wartości robót co najmniej 5 000 000,00 zł brutto,

kontakt: tel. .………………, e-mail:.………………,

- /imię i nazwisko/………………………………………………………………………

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w ww. specjalności nad robotami budowlanymi polegającymi na termomodernizacji, rozbudowie, przebudowie lub budowie budynku o wartości robót co najmniej 5 000 000,00 zł brutto,

kontakt: tel. .………………, e-mail: .………………,

- /imię i nazwisko/……………………………………………………………………..

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, oraz doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w ww. specjalności nad robotami budowlanymi polegającymi na termomodernizacji, rozbudowie, przebudowie lub budowie budynku o wartości robót co najmniej 5 000 000,00 zł brutto,

kontakt: tel. .………………, e-mail: .………………,

- Osoba o której mowa w ust. 1 pkt. 1) pełniła będzie funkcje głównego Inspektora Nadzoru, w ramach której odpowiedzialna będzie za koordynację prac całego zespołu inspektorów nadzoru. Główny Inspektor Nadzoru w ramach wykonywanych czynności zobowiązany jest do zorganizowania pracy całego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego w sposób umożliwiający Wykonawcy robót płynną realizację poszczególnych elementów robót i całego procesu inwestycyjnego.

- Wykonawca oświadcza, że:

- osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace w ramach Umowy, posiadają stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych im obowiązków,

- wszelkie czynności związane z wykonywaniem niniejszej Umowy, osoby o których mowa w ust.1 będą wykonywały osobiście.

- Przez uprawnienia, o których mowa w ust. 1 Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające ww. uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz art.20a ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

- Zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia o których mowa w  ust. 1  może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie potrzeby wprowadzenia zmiany oraz dokumentację potwierdzającą, iż uprawnienia zawodowe i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniały wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Nowa osoba wyznaczona  przez Wykonawcę do realizacji zamówienia musi posiadać uprawnienia zawodowe i doświadczenie o których mowa w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wniosek, o którym mowa powyżej wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- W razie nieobecności osób wyznaczonych przez Wykonawcę do pełnienia nadzoru inwestorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobę lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on zobowiązany niezwłocznie zapewnić zastępstwo przez osobę posiadającą wymagane  uprawnienia zawodowe i doświadczenie o których mowa w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- O potrzebie zastępstwa Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego niezwłocznie na piśmie wraz z uzasadnieniem potrzeby wprowadzenia zmiany oraz dokumentacją potwierdzającą iż uprawnienia zawodowe i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniały wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym zastępstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub śmierci osoby zastępowanej). Wprowadzenie zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego.

- Zmiana osoby niezaakceptowana przez Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy i naliczenia kar umownych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3).

§8

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- ogłoszenia upadłości, likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego,

- jeżeli Wykonawca nie podjął się w terminie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, lub przerwał ich wykonywanie i przerwa trwa dłużej niż 10 dni roboczych,

- w razie gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego realizuje nadzór inwestorski przewidziany niniejszą umową w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub zaniedbuje zobowiązania umowne,

- w razie dwukrotnego stwierdzenia dopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy na roboty budowlane innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca,

- w przypadku dwukrotnego nieprzystąpienia do czynności związanych z odbiorami częściowymi, lub odbiorem końcowym, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- w razie dwukrotnego stwierdzenia realizowania przedmiotu umowy przez osoby inne niż wskazane w § 7 ust. 1 niniejszej umowy z uwzględnieniem zapisów § 7 ust. 5, 6 i 7,

- jeżeli osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji umowy zaciągnął zobowiązanie w imieniu Zamawiającego mogące rodzić skutki finansowe dla Zamawiającego lub wystąpią w imieniu Zamawiającego bez jego zgody.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, pod rygorem nieważności.

- W razie odstąpienia od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy – pod warunkiem, że zrealizowana część umowy nadaje się do odbioru jako wykonana w sposób należyty. W takiej sytuacji wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowaną część umowy zostanie ustalona procentowo, biorąc pod uwagę zakres zrealizowanego zadania w stosunku do całości jaka miała zostać wykonana.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy.

- Użyte w ust. 4 sformułowanie „wykonywanie przedmiotu umowy wadliwie" odnosi się przede wszystkim do obiektywnych kryteriów prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, w tym zgodności działań Wykonawcy z zasadami wiedzy technicznej, regułami właściwego doboru technologii, narzędzi oraz eliminowania ryzyka powstania przedmiotu umowy o zmniejszonej wartości lub użyteczności ze względu na jego przeznaczenie, a także funkcje. Wykonywanie przedmiotu umowy „sprzecznie z umową" to natomiast naruszenie postanowień stron umowy, w tym co do przebiegu realizacji prac oraz cech powstającego przedmiotu umowy. Dotyczy to również niestosowania się przez Wykonawcę do wskazówek Zamawiającego dotyczących wykonywania przedmiotu umowy.

- W przypadku odstąpienia przez jedną ze stron od niniejszej Umowy, Wykonawca ma obowiązek protokolarnego przekazania zrealizowanego i odebranego przez niego zakresu robót Zamawiającemu, w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych.

§9

Kary umowne

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Zamawiający Strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

  - za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek nie przestrzegania obowiązków określonych w §3 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,

  - za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy na roboty budowlane innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca w wysokości 0,5 % wynagrodzenia łącznego  brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek,

  - gdy przedmiot umowy realizowany będzie przez osoby inne niż wskazane w § 7 ust. 1 niniejszej umowy z uwzględnieniem zapisów § 7 ust. 5, 6 i 7 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia łącznego  brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek,

  - za odstąpienie od umowy Stron umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca  w wysokości 25 % wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1  Umowy,

  - w przypadku niestawienia się Wykonawcy na przeglądy gwarancyjne, o których mowa jest w § 3 ust. 4 pkt 1) w wysokości 0,25 % wynagrodzenia łącznego brutto o którym mowa jest w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego wynagrodzenia Wykonawcy kwoty powstałej z tytułu kary, o której mowa w ust. 1 pkt 1) – 4).

- Maksymalna łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

- Kary umowne podlegają łączeniu z zastrzeżeniem ust. 3.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia zarówno kary umownej z tytułu odstąpienia, oraz zastrzeżonych w Umowie kar umownych z innych tytułów z zastrzeżeniem ust. 3.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę: samodzielnie* lub przy udziale podwykonawców*.

- Zakres zamówienia, który Wykonawca będzie wykonywał przy pomocy Podwykonawców został określony w Formularzu oferty cenowej stanowiącym załącznik do niniejszej umowy (jeżeli dotyczy)

- Wykonywanie części zamówienia przy pomocy Podwykonawców odbywa się na zasadach określonych w art.647¹ KC.

- Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań  Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, jak też zmian do tych umów każdorazowo jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowy, o których mowa w ust. 5 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Zamawiający może nie zaakceptować uczestniczenia w wykonaniu zamówienia określonych Podwykonawców, w przypadku, gdyby ich udział w realizacji zamówienia był niezgodny z zapisami SWZ lub innymi obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac wykonywanych przy udziale Podwykonawców.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury oświadczenia, iż dokonał stosownej zapłaty na rzecz Podwykonawców za wykonane przez nich prace oraz oświadczeń Podwykonawców, że otrzymali należne im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy.

- Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego Podwykonawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem do Zamawiającego, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane usługi i udokumentuje zasadność takiego żądania dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych usług, to Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia dowodów, że sumy należne Podwykonawcy za usługi zostały zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę. Jeżeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne Podwykonawcy zostały zapłacone to Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy należną kwotę. Zapłata całkowitego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana po dostarczeniu przez Wykonawcę  dowodów, że sumy należne Podwykonawcy zostały zapłacone. W sytuacji opóźnienia wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego odsetek w zapłacie należności z tytułu tegoż opóźnienia.

- Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla Podwykonawcy według zasady solidarnej odpowiedzialności wynikającej z art. 6471 § 5 k.c., będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.

§ 11

Zmiana umowy

            - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, a także w następujących przypadkach:

  - zmiany (wydłużenia) terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski,

  - zmiany (wydłużenia) terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w przypadku odstąpienia (przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę robót budowlanych) od umowy na realizację roboty budowlane, nad którymi sprawowany jest nadzór. W takim przypadku czas realizacji wydłużony zostaje o czas potrzebny do wyłonienia nowego wykonawcy robót budowlanych,

  - zmiany związane ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli wpływają one na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy,

  - zmiany osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia na zasadach określonych w § 7 ust. 5-8 niniejszej umowy,

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

  - w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie umowy celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

  - w sytuacji zaistnienia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej, pandemii lub wprowadzenia w Polsce stanu o charakterze nadzwyczajnym, na należyte wykonanie niniejszej umowy, pod warunkiem potwierdzenia wystąpienia tego wpływu przez Wykonawcę stosownymi oświadczeniami lub dokumentami. Zmiana taka może w szczególności dotyczyć:

- zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej części,

- zmiany sposobu wykonywania usługi,

- zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.

            - Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane, jako zmiany umowy wywołane przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tych zmian, niepowodujące zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, które nie prowadzą również do zachwiania pozycji konkurencyjnej Wykonawcy w stosunku do innych Wykonawców biorących udział w postępowaniu, jak też nie prowadzą do zmiany kręgu Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia lub zainteresowanych udziałem w postępowaniu.

- Warunkiem dokonania każdej ze zmian jest:

- inicjowanie zmian przez Wykonawcę lub Zamawiającego,

- uzasadnienie zmiany,

- forma pisemna pod rygorem nieważności.

- Zmiany o których mowa w ust. 1 pkt 1), 4), 5) oraz w ust. 2 nie wymagają aneksu do umowy.

- Każdorazowo, gdy inicjatorem zmiany umowy jest Wykonawca, zobowiązany jest on przedstawić Zamawiającemu dowody (np. dokumenty, kopie korespondencji potwierdzonej za zgodność z oryginałem itp.) załączone do uzasadnienia dokonania zmiany umowy.

§ 12

Przedstawicielstwo stron

- Do realizacji zapisów niniejszej umowy strony upoważniły:

- Po stronie Wykonawcy:

- ……….. – tel. ……….., e-mail:………..

- Po stronie Zamawiającego:

- ……….. – tel. ……….., e-mail:………..

§ 13

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw:   Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeks cywilny.

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych z realizacji umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiający.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1,

- Oferta Wykonawcy – Załącznik Nr 2,

- Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami – Załącznik Nr 3,

- Dokumentacja projektowa o której mowa w § 2 ust.5 – Załącznik Nr 4.

WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY