Oznaczenie sprawy: 231-2/2024/2026. P.O.			Załącznik nr 9 do SWZ

ZAMAWIAJĄCY:

Województwo Podlaskie, z siedzibą w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok, NIP: 542-25-42-016, REGON: 050658404,

w imieniu którego działa:

Suwalski Park Krajobrazowy, Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo,

strona internetowa: www.spk.org.pl, adres e-mail: sekretariat@spk.podlaskie.eu,

tel./fax: 87 569 18 01, 87 569 76 36.

Postępowanie

Opracowanie projektu Planu Ochrony dla Suwalskiego Parku Krajobrazowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu planu ochrony dla Suwalskiego Parku Krajobrazowego (w skrócie SPK) o powierzchni: 6338 ha.

# II. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ETAPY PRAC

- Podstawy prawne, w tym zakres prac koniecznych do realizacji zamówienia określają:

  - art. 19 i 20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2026 r., poz. 13 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”;

  - rozdz. 2, 4 i 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 794), zwanego dalej „Rozporządzeniem”;

- Tryb realizacji przedmiotu zamówienia obejmował będzie następujące etapy prac:

Etap I: Zgromadzenie materiałów i opracowań publikowanych oraz niepublikowanych przydatnych do sporządzenia projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego. Opracowanie zakresu inwentaryzacji terenowych, przedstawienie metodyki prac zarówno kameralnych, jak i terenowych.

Etap II: Wykonanie inwentaryzacji zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych z ich charakterystyką, oceną stanu i prognozą przyszłych zmian, w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony parku krajobrazowego. Opracowanie operatu szczegółowego, opracowanie map tematycznych sporządzonych w formie cyfrowej z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej GIS – diagnoza stanu.

Charakterystyki jakościowe lub rozpoznanie uwarunkowań funkcjonowania przedmiotów ochrony, polegające na łącznej ocenie stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków. Wykonanie oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu przedmiotów ochrony.

Etap III: Wykonanie uzupełnienia inwentaryzacji terenowej (o ile zajdzie taka potrzeba). Opracowanie koncepcji ochrony, zgodnie z jego specyfiką. Ustalenie działań ochronnych dla obszarów znajdujących się na terenie parku, wynikających z ustalonych celów działań ochronnych na tych obszarach. Ustalenie, w oparciu o analizę obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, planów ogólnych gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw, wskazań do zmiany tych studiów lub planów, których realizacja naruszy lub stworzy ryzyko naruszenia zakazu podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszarów znajdujących się na terenie parku krajobrazowego. Sformułowanie ustaleń do dokumentów gminnych planistycznych (planów ogólnych gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), planów zagospodarowania przestrzennego województw dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych, w zależności od zakresu tych dokumentów, wynikających  z potrzeb ochrony przyrody i walorów krajobrazowych na terenie parku krajobrazowego. Opracowanie map tematycznych sporządzonych w formie cyfrowej z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej GIS – strategia ochrony.

Etap IV: Wykonanie uzupełnienia inwentaryzacji terenowej (o ile zajdzie taka potrzeba). Opracowanie syntezy dokumentacji projektu planu dla parku w formie elektronicznej, opracowanej w postaci opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, przedstawień graficznych, map, baz danych, w tym cyfrowych warstw informacyjnych GIS.

Organizacja spotkań i przeprowadzenie konsultacji. Opracowanie materiałów informacyjnych potrzebnych na etapie konsultacji. Dokonanie uzgodnienia z RDOŚ projektu planu ochrony oraz uzyskania opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przeprowadzenie niezbędnych konsultacji, wynikających z zapisów prawa, z wszystkimi wskazanymi w przepisach podmiotami, a jeśli zajdzie taka potrzeba powtórzenie etapu konsultacji. Opracowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego wraz z uzasadnieniem i załącznikami.

Opracowanie popularnej wersji planu ochrony w celu zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

Etap V: Przekazanie Zamawiającemu kompletu materiałów.

- Zamówienie należy wykonać z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz dotychczasowych opracowań, aktualnych wyników badań i prac inwentaryzacyjnych, przeprowadzonych na obszarze objętym opracowaniem, a w szczególności:

  - Uchwała Nr III/ 14/ 76 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach z dnia 12 stycznia 1976 r. w sprawie utworzenia Suwalskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. WRN z 1976 r. Nr 1, poz. 3),

  - Uchwała nr XII/92/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie SPK (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 26.06.2015 r., poz. 2120 z późn. zm.),

  - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2026 r., poz. 13, z późn. zm.),

  - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz.U. 2005 r. Nr 94, poz. 794),

  - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r., poz. 1409),

  - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1408),

  - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2022 r., poz. 2380),

  - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713),

  - Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2024 r., poz. 530 z późn. zm.),

  - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm.),

  - Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm. ),

  - Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2024 r., poz.1130, z późn. zm.),

  - Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r., poz.1087 z późn. zm.),

  - Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2024 r., poz. 1292 z późn. zm.),

  - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2024 r., poz. 342),

  - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 roku w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody (Dz. U. z 2012 r., poz. 1080),

  - innych aktualnych na dzień odbioru zamówienia aktów prawnych dotyczących przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca uwzględni wyniki audytu krajobrazowego województwa Podlaskiego i wynikające z tego wymogi prawne obowiązkowego zakresu planu ochrony, w przypadku jego przyjęcia (uchwalenia) przez Sejmik Województwa Podlaskiego.

- W przypadku zmiany aktów prawnych dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji umowy, Wykonawca uwzględni te zmiany w wersji ostatecznej projektu planu ochrony, o ile termin wprowadzenia tych zmian oraz ich zakres nie wpłynie na termin realizacji poszczególnych etapów zamówienia. W pozostałych przypadkach Strony uzgodnią sposób postępowania, w tym Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia realizacji zamówienia lub jego etapów, jako efektu wystąpienia siły wyższej, w tym także niemożliwego do przewidzenia działania władzy publicznej.

# III. PRODUKT KOŃCOWY ZAMÓWIENIA

Wymaganym produktem końcowym zamówienia będzie:

- Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie planu ochrony dla:

Suwalskiego Parku Krajobrazowego (w skrócie SPK), wraz z uzasadnieniem oraz z załącznikami tekstowymi i mapowymi obejmującymi zakres, o którym mowa w art. 20 ust. 4 Ustawy.

- Powyższa dokumentacja musi zwierać:

  - Operat ochrony zasobów abiotycznych - opracowanie tekstowe i mapowe,

  - Operat ochrony siedlisk przyrodniczych, szaty roślinnej (w tym ekosystemów leśnych i nieleśnych), grzybów wielkoowocnikowych i porostów - opracowanie tekstowe i mapowe,

  - Operat ochrony zwierząt - opracowanie tekstowe i mapowe,

  - Operat ochrony walorów krajobrazowych i kulturowych - opracowanie tekstowe i mapowe,

  - Operat zagospodarowania przestrzennego - opracowanie tekstowe i mapowe,

  - Operat kształtowania funkcji turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych - opracowanie tekstowe  i mapowe,

  - Operat generalny - synteza Planu - opracowanie tekstowe i mapowe,

  - Dokumentację formalno-prawną do planu ochrony,

  - Bazę danych GIS obejmującą wektorowe dane wykorzystane do sporządzenia map stanowiących element planów ochrony oraz ich dokumentacji, w tym wymienione w pkt IV. 1.17,

  - raport z przebiegu konsultacji społecznych,

  - Wersję popularną planu ochrony.

# IV. ZAKRES ORAZ INNE WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC

1. 	Wymagany zakres prac na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony obejmuje:

- zebranie materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych przydatnych do sporządzenia projektu planu;

- wyszczególnienie wód, z podaniem ich właścicieli i zarządców, kategorii wód, przynależności do dorzecza i regionu wodnego oraz ustaleń planów gospodarowania wodami z mapą sieci hydrograficznej i granic zlewni;

- inwentaryzację zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych z ich charakterystyką oceną stanu i prognozą przyszłych zmian - w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony, zgodnie z §15 Rozporządzenia;

- dokonanie ustaleń niezbędnych do identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych w odniesieniu do różnorodności biologicznej, krajobrazu oraz wartości kulturowych, zgodnie z §16 Rozporządzenia;

- wykonanie ekspertyz w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony;

- charakterystykę i ocenę uwarunkowań społecznych i gospodarczych ochrony parku krajobrazowego, w szczególności w zakresie dotychczas prowadzonej na terenie parku działalności gospodarczej i polityki przestrzennej oraz turystyki i rekreacji;

- charakterystykę i ocenę stanu zagospodarowania przestrzennego w zakresie elementów zagospodarowania przestrzennego wpływających lub mogących wpływać na zasoby, twory i składniki przyrody, walory krajobrazowe oraz wartości kulturowe chronione w parku krajobrazowym;

- wskazanie istniejących i projektowanych form ochrony przyrody wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, form ochrony zabytków wprowadzonych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, lasów ochronnych wyznaczanych na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz obszarów wyznaczanych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;

- analizę skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, w tym rozpoznanie dotychczasowych zmian zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych i wartości kulturowych oraz przyczyn tych zmian, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów przeprowadzonych działań ochronnych;

- opracowanie koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, w tym w szczególności:

  - określenie strategicznych celów ochrony parku krajobrazowego,

  - określenie zasad i kierunków prowadzenia gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej oraz zagospodarowania przestrzennego, umożliwiających realizację celów Parku,

  - określenie sposobów korzystania ze wskazanych obszarów parku udostępnionych do celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i innych form gospodarowania oraz określenie sposobów korzystania z tych gruntów,

  - określenie działań edukacyjnych, które mogą być prowadzone w oparciu o wartości przyrodnicze i kulturowe Parku,

  - określenie potrzeb uzupełniania form ochrony pożądanych z punktu widzenia realizacji celów Parku,

  - określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i kształtowania krajobrazu, w tym: priorytetów tych prac, obszarów realizacji działań ochronnych, celów ochrony przyrody oraz przyrodniczych, społecznych i gospodarczych uwarunkowań ich realizacji,

  - zaplanowanie zasad monitoringu skuteczności ochrony;

- wskazanie zadań ochronnych z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji;

- ocenę przewidywanych skutków wprowadzenia planu, w tym oszacowanie kosztów jego realizacji;

- ustalenia do planu ogólnego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu/planów zagospodarowania przestrzennego województw zgodnie z §17 Rozporządzenia;

- uwzględnienie i rozwinięcie wyników audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności: określenie granic stref ochrony krajobrazów stanowiących w m.in przedpola ekspozycji, osie widokowe, punkty widokowe oraz obszary zabudowane wyróżniające się lokalną formą architektoniczną, wyznaczonych w obrębie krajobrazów priorytetowych, zidentyfikowanych w ramach audytu, o ile zostanie on przyjęty (uchwalony) przez Sejmik Województwa Podlaskiego;

- określenie zakazów w granicach stref ochrony krajobrazów wyznaczonych w obrębie krajobrazów priorytetowych, zidentyfikowanych w audycie krajobrazowym zgodnie z §17 ust. 1a Ustawy, o ile audyt zostanie przyjęty (uchwalony) przez Sejmik Województwa Podlaskiego;

- sporządzenie wykazu obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym;

- opracowanie map tematycznych w formie cyfrowej, spełniających wymogi określone w § 18 Rozporządzenia, zawierających m. in. następujące warstwy:

  - sieć hydrograficzną i granice zlewni,

  - istniejące siedliska przyrodnicze wymagające ochrony,

  - siedliska i stanowiska gatunków roślin, zwierząt i grzybów dziko występujących objętych ochroną gatunkową oraz zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących,

  - występujące typy ekosystemów,

  - walory krajobrazowe (w tym formy geomorfologiczne) i wartości kulturowe,

  - korytarze ekologiczne,

  - zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne,

  - istniejące tereny i obiekty zagospodarowania turystycznego, rekreacyjnego i edukacyjnego,

  - istniejące formy ochrony przyrody,

  - projektowane działania ochronne oraz inne ustalenia planu ochrony, w tym: grunty przeznaczone do zalesienia, grunty, które nie powinny być zalesione, obszary, które powinny być chronione przed zabudową i lokalizacją elementów niekorzystnie wpływających na krajobraz. W przypadku działań ochronnych oraz innych ustaleń planu ochrony odnoszących się do konkretnych obiektów lub fragmentów parku krajobrazowego powinny być adresowane ze szczegółowością pozwalającą na ich powiązanie z konkretną działką ewidencyjną,

- opracowanie bazy danych przestrzennych wykonanej w oprogramowaniu GIS, zawierającej dane geometryczne uzupełnione o kompletną informację atrybutową oraz metadane w oparciu o wyniki badań, inwentaryzacji i opracowań poszczególnych prac realizowanych w ramach zamówienia, dane powinny być zgromadzone i opracowane według najnowszej dostępnej wersji Standardu danych GIS w ochronie przyrody. W wersji cyfrowej, poza warstwami przedstawionymi na mapach tematycznych należy zamieścić podkłady rastrowe, w zależności od tytułu mapy i potrzeb wynikających z dalszego jej wykorzystania tj.: ortofotomapa, mapa topograficzna, leśna mapa numeryczna, mapa ewidencji gruntów.

- weryfikacja obowiązujących zakazów na terenie parku wynikających z aktualnych aktów prawnych. Analiza ich zasadności wobec opracowanej koncepcji ochrony wraz z ew. propozycjami ich zmian, a w szczególności: wyznaczenie na obszarze parku stref obowiązujących zakazów oraz odstępstw;

- przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych. Szczegółowy zakres konsultacji społecznych znajduje się w Części VI opisu przedmiotu zamówienia;

- opracowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony wraz z załącznikami mapowymi w formie wydruku kolorowego oraz w postaci elektronicznej umożliwiającej publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, zgodnie z wymogami formalnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Do projektu uchwały należy dołączyć także raport z konsultacji społecznych;

- uczestnictwo w procedurze związanej z zaopiniowaniem i uzgodnieniem projektu planu ochrony zgodnie z art. 19, ust. 6b i ust. 6c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub z innymi aktualnymi na dzień odbioru prac aktami prawnymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz naniesienie uzgodnionych z Zamawiającym poprawek wynikających z dokonanych uzgodnień i opinii.

- uwzględnienie uwarunkowań związanych z obszarem otuliny, w części w jakiej jest wymagane prawidłowe określenie całości zakresu planu ochrony parku krajobrazowego (tj. m. in. określenia zagrożeń zewnętrznych i zachowania buforowej funkcji otuliny), określonego w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody.

2. Wymagana forma przekazania wyników prac (tj.: opisów szczegółowych zestawień, analiz, map tematycznych oraz baz danych):

1)     w przypadku etapów przejściowych (l-IV) forma elektroniczna w 1 egz.: trwały nośnik elektroniczny (np. dysk zewnętrzny) zawierający materiały tekstowe w formacie .docx, mapy w formacie pdf  i wektorowe w formacie shapefile (który musi zawierać minimum następujące pliki: *.dbf, *.shp, *.shx oraz *.prj);

2)     w przypadku etapu końcowego (V) w formie papierowej w 3 egzemplarzach zawierająca mapy w skali nie mniejszej niż 1: 50 000 i w formie elektronicznej na trwałym nośniku zawierającym:

- tekst (w formacie .docx. oraz .pdf),

- zestaw map (w formacie .pdf) w skali nie mniejszej niż 1:10 000,

- dokumentację fotograficzną - zdjęcia zapisane w formacie .jpg,

- dane wektorowe w formacie shapefile (który musi zawierać minimum następujące pliki: *.dbf, *.shp, *.shx oraz *.prj).

Wymóg powyższych formatów wynika z faktu, że są one obsługiwane przez oprogramowania zainstalowane w sprzętach będących już w posiadaniu Zamawiającego i służących mu do wykonywania pracy.

Wykonawca podczas realizacji zamówienia musi dysponować zespołem 8 osób specjalizujących się w konkretnych dziedzinach, o których mowa poniżej:

- Koordynatora do spraw flory, grzybów i szaty roślinnej,

- Koordynatora do spraw fauny,

- Koordynatora do spraw przyrody nieożywionej,

- Koordynatora do spraw krajobrazów, w tym krajobrazów kulturowych,

- Koordynatora do spraw zagospodarowania przestrzennego,

- Koordynatora do spraw turystyki i edukacji

- Koordynatora do spraw geograficznych systemów informacji przestrzennej (GIS).

Dodatkowo do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni Kierownika projektu odpowiedzialnego, m.in. za koordynację i kontakt z Zamawiającym.

Wykonawca dla usprawnienia swoich prac powinien dysponować również specjalistami z zakresu mykologii, hydrologii i/lub ochrony wód, geologii i geomorfologii, jednak nie jest to wymagane przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do cyklicznych narad (nie rzadziej niż raz na kwartał, a w razie zaistniałych potrzeb na żądanie Zamawiającego) w całym okresie realizacji projektu w celu zapoznania z aktualnym postępem prac. Narady – zależnie od decyzji Zamawiającego – mogą mieć charakter pisemny, osobisty lub odbywać się w formie on-line. Przy czym Wykonawca zobowiązuje się, że w w/w naradach każdorazowo będzie uczestniczył Kierownik projektu ewentualnie osoba wyznaczona przez Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązuje się nie później niż na 14 dni przed przystąpieniem do konsultacji społecznych przedłożyć Zamawiającemu plan przebiegu konsultacji społecznych wraz ze wskazaniem terminu, kiedy konsultacje te mają się odbyć.

# V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Całość zamówienia należy wykonać w terminie do 860 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do 30 listopada 2028 r., z zastrzeżeniem następujących etapów, wykonanych w terminie nie dłuższym niż:

  - Etap I -  150 dni kalendarzowych od podpisania umowy,

  - Etap II -  400 dni kalendarzowych od podpisania umowy,

  - Etap III - 550 dni kalendarzowych od podpisania umowy,

  - Etap IV - 750 dni kalendarzowych od podpisania umowy,

  - Etap V -  800 dni kalendarzowych od podpisania umowy,

- Zamawiający, w sytuacjach wymagających przedłużenia inwentaryzacji przekraczających termin wykonania etapu II, dopuszcza możliwość uzupełnienia części diagnostycznych operatów stanowiących dokumentację planu ochrony, w ramach etapu III i IV.

VI. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA KONSULTACJI:

- Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności czynny udział i wsparcie Zamawiającego w organizacji, przebiegu i przeprowadzeniu konsultacji - spotkań wszystkich grup interesariuszy w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w tworzeniu projektu planu ochrony, a następnie analiza i wykorzystanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgłoszonych uwag i wniosków. Wykonawca zapewni możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112).

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zorganizuje spotkania informacyjne z właściwymi terytorialnie radami gmin, w ramach których Wykonawca przedstawi najważniejsze ustalenia zawarte w projekcie planu ochrony parku krajobrazowego, w tym zgłosi ustalenia do aktów planowania przestrzennego, będzie wyjaśniał niejasności, odpowiadał na pytania zainteresowanych. Terminy spotkań Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Wykonawca sporządzi raport z przebiegu konsultacji społecznych i dołączy go do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie planu ochrony parku krajobrazowego.

- Zamawiający na swojej stronie internetowej utworzy zakładkę dedykowaną planowi ochrony, w której zostanie umieszczony, m.in. formularz uczestnika konsultacji społecznych oraz dedykowany adres poczty elektronicznej. Zamawiający każdorazowo będzie przekazywał Wykonawcy otrzymane formularze, natomiast Wykonawca będzie miał obowiązek odnieść się do wniosków i uwag na poszczególnych etapach procesu konsultacji społecznych, także tych otrzymanych drogą elektroniczną.

- Metodologia prowadzenia konsultacji społecznych.

1)   Ogólne zasady:

  - spotkania konsultacyjne powinny być organizowane w obszarze, którego dotyczą lub w jego pobliżu,

  - wszystkie ważne grupy interesariuszy powinny mieć możliwość uczestniczenia w procesie konsultacji społecznych,

  - należy starać się, by w całym cyklu uczestniczyły te same osoby, w tym by zaangażowane instytucje nie zmieniały osób je reprezentujących,

  - konieczne jest zapewnienie udziału ekspertów oraz kierownika projektu przygotowanych do odpowiedzi na pytania i do wyjaśniania wątpliwości; żadne pytania uczestników nie mogą pozostać bez odpowiedzi,

  - należy wyraźnie przedstawić, co nie jest negocjowane, a co może być przedmiotem pracy, zmian i uzgodnień,

  - tempo pracy (w tym rzeczywista liczba spotkań, jakie będą potrzebne) musi być elastycznie dostosowywane do możliwości uczestników i do rzeczywistego postępu procesu,

  - co najmniej miesiąc przed zbliżającym się terminem spotkań konsultacyjnych Wykonawca przygotuje treść zawiadomień o spotkaniu i poinformuje interesariuszy w imieniu Zamawiającego,

  - materiały do dyskusji powinny być w miarę możliwości przekazane przed każdym spotkaniem,

  - Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania protokołu z każdego spotkania  z interesariuszami,

  - Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania listy obecności na poszczególnych spotkaniach.

- Wykonawca w terminie dwóch miesięcy od podpisania umowy zobowiązany będzie przygotować i przekazać Dyrektorowi Suwalskiego Parku Krajobrazowego lub w jego imieniu podać do publicznej wiadomości (Wykonawca zobowiązuje się do czynnego udziału we wszystkich pracach związanych z podaniem informacji do wiadomości publicznej), informację o przystąpieniu do opracowywania projektu planu ochrony parku krajobrazowego i możliwości składania do nich wniosków i uwag oraz publikuje w Internecie opis założeń do ich opracowania. Podanie do publicznej wiadomości obejmuje:

  - udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej sprawującego nadzór nad obszarem i stronie internetowej Zamawiającego w wyznaczonej zakładce poświęconej realizacji projektu planu ochrony, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,

  - ogłoszenie w prasie lokalnej,

  - obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibach gmin leżących w granicach parku krajobrazowego,

  - zawiadomienie i zaproszenie do udziału w pracach dostępnymi środkami komunikacji (pisemnie, pocztą elektroniczną, telefonicznie) wszystkich znanych sobie interesariuszy.

- Obligatoryjne jest zaproszenie osób i podmiotów, których działalność może mieć znaczący wpływ na cele ochrony parku krajobrazowego.  W celu dotarcia do wszystkich zainteresowanych należy zastosować przyjęte lokalnie, skuteczne środki rozpowszechnienia informacji. Wszystkie uwagi i wnioski muszą być starannie rozważone. Uwzględnia się je w zestawieniu uwag  i wniosków, jakie jest sporządzane w ramach postępowania z udziałem społeczeństwa, opisując w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione. W przypadku nieuwzględnienia uwag i wniosków należy starannie opisać i uargumentować przyczyny dla jakich nie zostały uwzględnione.

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu model zaplanowanych konsultacji społecznych, w tym: harmonogram, liczbę spotkań konsultacyjnych oraz ich przedmiot i zakres.

- Wykonawca w sposób kompleksowy przygotuje materiał informacyjny przedstawiający procedurę i tryb sporządzenia projektu planu ochrony parku, który powinien zawierać w szczególności:

  - informację czym jest plan ochrony, na jakiej podstawie prawnej jest sporządzany, w jaki sposób będzie procedowany, jakie będzie wywoływał skutki,

  - rozpisany model zaplanowanych konsultacji społecznych w ramach tworzenia projektu planu ochrony.

Materiał informacyjny zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego (we wskazanej zakładce) oraz wysłany do właściwych gmin z prośbą o umieszczenie na stronach internetowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji informacji o przebiegu prac nad planem co pół roku i na wezwanie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do czynnego udziału w organizacji, przebiegu każdego etapu konsultacji  społecznych,  w tym wymaganych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego  na podstawie uchwały nr VII/81/2024 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 rok” wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w obszarach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Dz.Urz.Woj.Podl. z 2024 r. poz. 5461). W ramach powyższych konsultacji przewiduje się możliwe formy konsultacji: udzielanie ustnych i pisemnych odpowiedzi na pytania i zgłoszone uwagi, w tym zgłoszone za pośrednictwem formularzy, udział w bezpośrednich spotkaniach i forach dyskusyjnych).

- W imieniu Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsce, w którym zorganizowane będą spotkania konsultacyjne. Miejsce konsultacji musi znajdować się na terenie lub w pobliżu obszaru parku krajobrazowego. Miejsce spotkań powinno być położone na terenie z łatwym dojazdem środkami komunikacji publicznej, a także dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Sala, w której będą prowadzone spotkania musi posiadać wszelkie udogodnienia niezbędne do przeprowadzenia spotkania, m.in. rzutnik multimedialny, nagłośnienie.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu z przebiegu konsultacji społecznych, zawierającego:

  - spis uwag i wniosków złożonych w trakcie trwania konsultacji oraz opinie i uzgodnienia wymagane do utworzenia planu ochrony;

  - analizę zasadności złożonych wniosków;

  - protokół rozbieżności między oczekiwaniami przedstawicieli poszczególnych grup interesu,  a stanowiskiem wykonawcy projektu planu ochrony;

  - protokół rozbieżności między oczekiwaniami przedstawicieli poszczególnych grup interesu;

  - zestawienie, które uwagi i wnioski zostały uwzględnione w projekcie planu ochrony, a które nie wraz ze stanowiskiem zespołu autorskiego;

  - protokoły ze wszystkich spotkań konsultacyjnych wraz z listami obecności interesariuszy.

# VII. USTALENIA KOŃCOWE

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, początek licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca będzie uczestniczył w posiedzeniach Rady Suwalskiego Parku Krajobrazowego działającej przy Zamawiającym, na których omawiana będzie tematyka projektu planu ochrony.

- Wykonawca na wezwanie Zamawiającego ma obowiązek informowania o postępie prac nad projektem planu ochrony (pisemnie, osobiście lub on-line).

- Podstawą do rozliczenia poszczególnych etapów prac przewidzianych dla przedmiotu zamówienia jest przekazanie w zależności od etapu odpowiedniej dokumentacji oraz w zależności od zakresu prac opisanych szczegółowo w Przedmiocie zamówienia – zał. nr 2 do SWZ - map, baz danych GIS lub sprawozdań, zwieńczonych podpisanym przez obydwie strony protokołem odbioru częściowego/odbioru końcowego.

- Wykonawca zapewni prawidłowość zapisów projektu planu ochrony oraz ich zgodność  z obowiązującym prawem. W przypadku zmiany aktów prawnych dotyczących przedmiotu zamówienia  w trakcie realizacji umowy Wykonawca musi uwzględnić te zmiany w wersji ostatecznej każdego projektu planu.

Akceptuję treść opisu przedmiotu zamówienia

Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy/Wykonawców składających ofertę.