Znak postępowania: ZP-271-1/26

Załącznik nr 4 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy -

UMOWA

zawarta w dniu _____r., w Krakowie, pomiędzy

Muzeum Historycznym Miasta Krakowa z siedzibą: Rynek Główny 35, 31-011 Kraków , wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków, pod numerem 37, posiadającym REGON: 382698540 oraz NIP: 6762562544,

reprezentowanym przez :_________________________________,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

______,

Zwanym dalej „Wykonawcą”

a

……………………………………. z siedzibą w …………………………..………….., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym …………….………….……, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………………..……….…., posiadającym REGON: …………………………….…. oraz NIP: …………………………...,

reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej „Stronami”,

/komparycja zostanie dostosowanie do właściwej formy prawnej Wykonawcy/

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji  na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na „Remont konserwatorski Barbakanu – Etap I”,  a także w związku z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty, Strony Umowy postanowiły, co następuje:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

    - Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich realizowanych w ramach zadania pn.: „Remont konserwatorski Barbakanu w Krakowie” – Etap I, ul. Basztowa, dz. nr 30 obręb 1 Śródmieście, w zakresie wskazanym w ust. 2, zwanych dalej „Przedmiotem umowy”.

    - W zakresie Przedmiotu umowy (Etapu I) jest wykonanie prac remontowo-konserwatorskich obejmujących konserwację wieżyczek i poszycia dachowego wraz z renowacją wątku ceglanego wieżyczek oraz linii ścian kolankowych związanych z dachem i jego konstrukcją. Konserwacja masztów z chorągwiami i pozłacanych kul – wieńczących dachy wieżyczek – 7 szt. wraz z innymi pracami konserwatorskimi, restauratorskimi i robotami budowlanymi objętymi pozwoleniem konserwatorskim.

    - Przedmiot umowy w latach 2026 i 2027 będzie współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowie, dalej „NFRZK”.

    - Szczegółowy zakres Umowy zawiera Opis przedmiotu zamówienia, dalej „OZP” wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do nin. Umowy.

    - Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia na własny koszt opłat za zużyte media (woda, energii elektryczna, odpady, śmieci) potrzebne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy.

    - Prace budowlane będą wykonywane pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wykonuje funkcje organu administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków. Powyższe oznacza, iż sposób wykonania Przedmiotu umowy lub jego części może ulec zmianie zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora, w tym Komisji Konserwatorskiej, podobnie jak zastosowane materiały.

    - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją Przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2. Wykonawca oświadcza, że jest ona kompletna, Wykonawcy znana i nie wnosi on do niej zastrzeżeń.

    - Wykonawca oświadcza, że stan obiektu oraz uwarunkowania wynikające z jego zabytkowego charakteru są mu znane, a dostarczone mu informacje są wystarczające dla prawidłowego i z pełnym rozeznaniem wykonania Przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się także do ścisłej współpracy z Zamawiającym, Nadzorem Inspektorskim i Biurem Projektowym w tym do czynnego udziału w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji niniejszej Inwestycji.

    - Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z zaleceniem Zamawiającego, złożoną ofertą, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

    - Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych, w tym dokonywanie napraw zabezpieczeń. Zamawiający wymaga od Wykonawcy całodobowej ochrony/nadzoru terenu budowy. Koszty zabezpieczenia i ochrony/ nadzoru ponosi Wykonawca.

    - Wykonawca świadczący usługi Nadzoru Inwestorskiego działa w imieniu Zamawiającego i jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych. Nadzór Inwestorski wypełnia swoje obowiązki wydając pisemne polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. W przypadku gdy w niniejszej umowie wskazano, iż Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego należy przez to rozumieć, iż obowiązek ten dotyczy także poinformowania Nadzoru Inwestorskiego.

    - Przedmiot umowy należy wykonać także w szczególności zgodnie z:

- Pozwoleniem na budowę nr 124/6740.3./2025 z dnia 28.11.2025

- Pozwoleniem konserwatorskiego nr ZN-I.5142.321.2025 z dnia 25.06.2025 r. i ze zmianą pozwolenia nr ZN-I.5142.83.2021.1 z dn. 25.08.2022 r.

- Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr OP.6401.351.2025. KW z dnia 20.11.2025 r.

Jeżeli w umowie Zamawiający nie wskazał wprost, iż obowiązek nałożony wyżej wymienionymi decyzjami/ pozwoleniami zrealizuje Zamawiający należy to rozumieć w ten sposób, iż obowiązek ten obciąża Wykonawcę.

    - Ilekroć w Umowie mowa jest o:

  - dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć dokumentację projektową dla zadania pn. „Remont konserwatorski Barbakanu w Krakowie – Etap I”,  będącą częścią Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy tj. projekt budowlany, projekty wykonawcze.

  - dokumentacji technicznej – należy przez to rozumieć: dokumentację projektową, przedmiary oraz Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiORB),

  - terenie budowy – należy przez to rozumieć: przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia,

  - harmonogramie - należy przez to rozumieć: harmonogram rzeczowo – finansowy sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego,

  - Zadaniu inwestycyjnym/ Inwestycji – należy przez to rozmieć Zadanie pn. „Adaptacja budynku „„Remont konserwatorski Barbakanu w Krakowie – Etap I”,

  - terminach liczonych w dniach – należy przez to rozumieć dni kalendarzowe,

  - dzień roboczy – należy przez to rozumieć dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

  - protokole częściowym – należy przez to rozumieć: dokument  sporządzony w formie i okolicznościach określonych w niniejszej Umowie potwierdzający wykonanie części Przedmiotu umowy (odbiór częściowy) na podstawie zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski kosztorysów powykonawczych. Protokół częściowy zaakceptowany przez Zamawiającego, po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski stanowi jedynie podstawę do fakturowania robót i nie stanowi potwierdzenia przejęcia przez Zamawiającego od Wykonawcy części robót,

  - protokole końcowym odbioru robót - należy przez to rozumieć: dokument  sporządzony w formie i okolicznościach określonych w niniejszej umowie potwierdzający protokolarne przekazanie zrealizowanej Inwestycji z udziałem Stron Umowy – po pozytywnym zakończeniu robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy,

  - wadzie – należy przez to rozumieć:  cechę zmniejszającą wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w Umowie lub wykonanie niezgodnie z dokumentacją projektową, techniczną lub z obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną i sztuką budowalną, normami lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa albo w odniesieniu do dostaw cechę zmniejszającą możliwość korzystania z produktów i sprzętu ze względu na cel i sposób oznaczony w Umowie,

  - usterce – należy przez to rozumieć: cechę w niewielkim stopniu zmniejszająca wartość wykonanych robót, której usunięcie jest łatwe i możliwe do wykonania w krótkim terminie i niewielkim kosztem albo w odniesieniu do dostaw cechę w niewielkim stopniu zmniejszającą możliwość korzystania z produktu lub sprzętu,

  - dokonaniu odbioru końcowego robót – należy przez to rozumieć: pisemne oświadczenie Zamawiającego o dokonaniu odbioru w Protokole końcowym odbioru robót, podpisanym przez Zamawiającego i  Wykonawcę oraz Nadzór Inwestorski,

  - sile wyższej – należy przez to rozumieć: zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne, i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające realizację Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec i przeciwdziałać przy dołożeniu należytej staranności,

  - planie naprawczym – należy przez to rozumieć: przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego, po uprzedniej akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień i dotrzymanie daty zakończenia, obejmujący w szczególności: zaktualizowany Harmonogram, propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane oraz uzasadnienie, w tym wskazanie konkretnych środków i metod, których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie zaktualizowanego Harmonogramu oraz zaproponowanych nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót oraz daty zakończenia,

  - Umowę o podwykonawstwo należy przez to  rozumieć - umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane także między podwykonawcą i dalszym  podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuję się wykonać część zamówienia.

- Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Kosztorys ofertowy stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

§2

TERMIN REALIZACJI UMOWY

    - Strony ustalają, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.10.2027 r.

    - Termin, o którym mowa w ust. 1 uważa się za dochowany jeśli w tym terminie nastąpi pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru robót.

    - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie przekazania terenu prac z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy (przedmiot prac), w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Termin ten jest równocześnie terminem rozpoczęcia prac.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy do sporządzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedstawienia go do akceptacji Zamawiającemu, z podziałem na rok 2026 i 2027 do wysokości środków, którymi dysponuje Zamawiający w danym roku realizacji. Harmonogram musi zawierać wymagania wskazane w OPZ.

- Zmiana Harmonogramu, która nie skutkuje zmianą terminu lub terminów określonych w ust. 1 i zmianą wartości Umowy, nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonana w trybie akceptacji propozycji zmiany przez Zamawiającego.

- Zmiana terminów szczegółowych określonych Harmonogramem możliwa jest w szczególności, w sytuacji gdy:

- nastąpi opóźnienie w wydaniu zgód i pozwoleń dotyczących Inwestycji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- nastąpi przerwanie wykonania robót na skutek wydania rozstrzygnięć przez organy administracji publicznej, które to decyzje zostały wydane z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

- nastąpi zmiana przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót,

- nastąpi wydłużenie terminów odbiorów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- nastąpi odkrycie na terenie prowadzonych robót przedmiotów o znaczeniu archeologicznym lub historycznym,

- nastąpi opóźnienie lub przerwanie wykonania robót na skutek warunków atmosferycznych. Przez warunki atmosferyczne strony rozumieją warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów takich jak: powodzie, podtopienia, długotrwałe ciągłe opady atmosferyczne, wystąpienie ujemnych temperatur (poniżej 5o C przy pracach związanych z betonowaniem a przy pozostałych pracach temperatury poniżej – 10o C), klęski żywiołowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe – o ile długość ich łącznego oddziaływania w okresie realizacji umowy nie przekroczy 30 dni.

- zmiana terminów szczegółowych z przyczyn wskazanych powyżej nie stanowi zmiany Umowy o ile nie prowadzi do zmiany  terminu lub terminów określonych w ust. 1 i dla swej skuteczności wymaga akceptacji Zamawiającego, poprzedzonej weryfikacją i zatwierdzeniem przez Nadzór Inwestorski, potwierdzonej w arkuszu zmiany.  Zmiana terminu szczegółowego możliwa jest przed jego zapadnięciem. Zmiana terminu szczegółowego po jego zapadnięciu stanowi podstawę do naliczenia kary umownej.

- Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków niezbędnych dla przyspieszenia tempa robót w taki sposób, aby roboty wykonane zostały w przewidzianym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę chyba, że niezwłocznie wykaże, iż termin wykonania Przedmiotu umowy nie jest zagrożony.

- Jeżeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postęp robót będzie w ocenie Zamawiającego zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, nie później niż  w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie informować Zamawiającego o wszystkich możliwych zagrożeniach w dotrzymaniu terminów w stosunku do ustalonego Harmonogramu.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ustala się jako wynagrodzenie kosztorysowe, w wysokości wynikającej oferty Wykonawcy i kosztorysu szczegółowego (zał. nr …  tj.

w kwocie .....................................................  zł brutto

(słownie: ..................................................................................................................), wynikające z oferty Wykonawcy, w tym:

kwota netto: ............................................................. zł,

stawka podatku od towarów i usług (VAT) ............ %.

Zamawiający przewiduje, iż w wyniku obmiarów wynagrodzenie to może ulec zmianie poprzez jego podwyższenie albo obniżenie.

- Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z ilości robót rzeczywiście wykonanych i  odebranych przez Zamawiającego według cen jednostkowych ujętych w ofercie Wykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje koszt wszystkich prac składających się na przedmiot niniejszej Umowy, a także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy w tym dokumentacji wykonawczej, powykonawczej, również konserwatorskiej, objętej Przedmiotem umowy na każdym z pól eksploatacji wymienionych w niniejszej Umowie, zgodę na korzystanie przez Zamawiającego z autorskich majątkowych praw zależnych do dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty związane z wykonywaną robotą budowlaną, nadzorem nad budową, koszty rusztowania, zakładany zysk, koszt ubezpieczeń, należne podatki i inne, jeśli wystąpią.

- Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym do końca realizacji Przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 14 umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż znane są mu zasady finansowania przez Zamawiającego przedmiotowej umowy w związku z powyższym dołoży staranności, by przygotowany harmonogram oraz dokonywane przez Strony rozliczenia uwzględniały zasady finansowania Inwestycji przez Zamawiającego.  Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dodatkowe informacje lub dokumenty w przypadku, gdy żądanie takie zostanie zgłoszone przez instytucję rozliczającą Projekt.

§ 4

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Strony ustalają, że wynagrodzenie płatne będzie częściowo, nie częściej niż raz na dwa miesiące z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy umowa zostanie zawarta w trakcie miesiąca kalendarzowego,  pierwsze wynagrodzenie przysługuje za ten miesiąc i kolejny pełny miesiąc kalendarzowy.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub przekazania jej zgodnie z wymogami systemu KSeF. Podstawą do wystawienia faktury za dany okres jest podpisanie protokołu częściowego bez wad istotnych. Podpisanie bez wad istotnych protokołu częściowego jest skuteczne dla dokonania rozliczeń między stronami i nie skutkuje niemożnością zgłoszenia wad, co do jakości wykonanych robót, dostarczonych towarów czy urządzeń, w odbiorze końcowym.

- Zamawiający zobowiązuje się do odbioru ustrukturyzowanych faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (jak: awizo dostawy, notę księgowa, fakturę korygującą). W przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie wystawiania i doręczania faktur/rachunków Strony prowadzić będą rozliczenia w sposób zgody ze zmienionymi przepisami.

- Należności za wykonanie Przedmiotu umowy będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, przy zastosowaniu metody split payment, na podstawie rachunku lub faktury wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

- Do faktury/rachunku (drugiej i następnych) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich wymagalnych należności lub dowody dotyczące zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia mają być  podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. W przypadku gdy w danym okresie rozliczeniowym Wykonawca nie angażował Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcę) lub nie rozlicza prac wykonywanych przez Podwykonawcę (lub dalszego Podwykonawcę) składa wraz z fakturą/ rachunkiem oświadczenie tej treści.

- Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych (w zakresie dostaw lub usług Wykonawca przedkłada poświadczona kopie umowy), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej, zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 7 podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 6, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym ust. 7 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

- Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będzie wystawiony przez Wykonawcę: rachunek lub faktura przedstawione Zamawiającemu wraz:

- z protokołem częściowym lub protokołem końcowym odbioru robót,  w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

- z kopiami faktur lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

- z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców,

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić ponadto dokumentację powykonawczą budowlaną i konserwatorską w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą lub rachunkiem  (drugim i następnym) dokumentów, których mowa w ust. 11, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 11 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust. 7 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 7 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 7, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

- Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 7 i nie potwierdzi zasadności takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 7, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

- Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

- Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

- Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

- Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, dostaw lub usług wynikającej z Umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury jest odbiór robót dokonany przez osoby, o których mowa w § 5 ust. 12  nin. Umowy stwierdzony protokołem częściowym lub protokołem końcowym odbioru robót.

- Faktury/ rachunki winny być wystawione na następujące dane nabywcy: ……..

- Protokół odbioru częściowy/końcowy ma być doręczony na adres: ……… lub elektronicznie na adres: …...

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia, że realizacja Umowy następuje niezgodnie z wydanymi pozwoleniami, czy też w przypadku wstrzymania przez właściwy organ nadzoru budowlanego robót budowlanych wchodzących w zakres zadania albo wstrzymania całości prac przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, Zamawiający wstrzyma zapłatę za realizację Przedmiotu umowy, do czasu złożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień lub usunięcia przyczyn wstrzymujących zapłatę. O wstrzymaniu zapłaty Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie.

- W przypadku płatności dokonywanych na koniec roku kalendarzowego Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania rozliczeń i płatności w terminie do dnia 20 grudnia.

§ 5

ODBIORY

- Strony uzgadniają, że będą stosowane następujące odbiory:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania zapisów w Dzienniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy muszą zawierać dane o prowadzonych robotach, zgłoszenia do odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, jak i ostatecznych, zapisy wymagane postanowieniami Prawa budowlanego oraz wszystkie wydarzenia nadzwyczajne. Dziennik Budowy należy przechowywać na budowie i okazywać upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego na każde żądanie.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą się odbywać na następujących zasadach:

- Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać przez wpis do Dziennika Budowy do odbioru roboty zanikające lub ulegające zakryciu – z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed wykonaniem takich;

- odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu po wykonaniu przez Wykonawcę dokumentacji fotograficznej, dokonuje poprzez Nadzór Inwestorski Zamawiający, w formie wpisu do Dziennika Budowy, w terminie nie dłuższym niż 4 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę;

- potwierdzeniem dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu jest wpis do Dziennika budowy;

- w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w pkt. 1, zobowiązany on będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynności obciąża  Wykonawcę.

- Odbiory częściowe – dokonywane na potrzeby wypłaty wynagrodzenia – odbywają się na następujących zasadach:

- zakres i wartość robót przewidzianych do odbioru częściowego wynika z Harmonogramu;

- Wykonawca każdorazowo zgłosi gotowość do odbioru częściowego;

- dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przez Nadzór Inwestorski niezbędne dokumenty, a w szczególności:

    - świadectwa jakości, karty materiałowe;

    - certyfikaty, świadectwa wykonanych prób lub badań;

    - atesty dotyczące odbieranego elementu robót;

    - inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru częściowego, w tym kosztorys powykonawczy dla części robót podlegających odbiorowi;

- Zamawiający dokona odbioru częściowego niezwłocznie (w terminie jednak nie przekraczającym 4 dni) poprzez podpisanie Protokołu częściowego. Protokół częściowy zawierający stan zaawansowania robót w ujęciu procentowym zostanie przygotowany przez Wykonawcę oraz zweryfikowany i zatwierdzony przez Nadzór Inwestorski.

- Odbioru końcowego robót budowlanych dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na Przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami Prawa budowlanego.

- Odbioru końcowego robót budowlanych dokonuje Zamawiający przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego. Czynności odbioru rozpoczną się w ciągu 14 dni od daty zakończenia całości prac poprzez  zgłoszenie na piśmie przez Wykonawcę i wpis do dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy.

- Z czynności odbioru końcowego robót Nadzór Inwestorski sporządza protokół końcowy odbioru robót, który winien zawierać wszystkie uwagi i ustalenia poczynione w toku odbioru.

- W razie stwierdzenia wad w trakcie odbioru, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na własny koszt i ryzyko, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych. Przy czym termin zostanie wyznaczony z uwzględnieniem rodzaju i specyfiki wady, technologii wykonania robót oraz dostępności materiałów.

- Jeśli wady, o których mowa w ust. 8 nie zostaną usunięte lub szkoda nie zostanie naprawiona, Zamawiający po upływie terminu określonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad lub naprawienia szkody, ma prawo powierzyć ich usunięcie lub naprawienie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy lub podjąć inne kroki prawne względem Wykonawcy.

- Zamawiający w protokole końcowym odbioru robót określi z jaka datą dokonuje odbioru końcowego robót.

- Zamawiający ma prawo odmówić końcowego odbioru robót, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, niewłaściwego wykonania robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób.

- Osobami uprawnionymi do odbioru robót są:

- przedstawiciele Zamawiającego: ....................................................................,

- przedstawiciele Wykonawcy: ..........................................................................

- Zamawiający ma prawo odmówić odbioru częściowego robót, jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzono wady istotne lub nieprzeprowadzenie wszystkich prób.

- W razie przerwania prac stan ich zaawansowania winien być stwierdzony protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.

- W protokole należy ponadto podać przyczyny przerwania prac, wskazania w sprawie ich zabezpieczenia oraz ewentualne warunki i terminy ich wznowienia.

§ 6

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

- Zamawiający zapewni nadzór autorski, a wytworzone przez nadzór autorski dokumenty, dokumentacja, uzupełnienia, wyjaśniania, opinie oraz pozyskane w wyniku pełnienia nadzoru autorskiego dokumenty będą stanowiły cześć Dokumentacji Projektowej  oraz dokumentacji powykonawczej.

- We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania jakiejś części Przedmiotu umowy musi najpierw wystąpić do Zamawiającego, aby uzyskać jego pełnomocnictwo – Wykonawca złoży taki wniosek z minimum 4 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca winien precyzyjnie określić zakres koniecznego umocowania.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wnioski o wydanie uzgodnień lub decyzji oraz wszelkie inne wnioski bądź pisma adresowane do osób prawnych, organów władzy publicznej i urzędów – z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniając terminy załatwiania tego typu spraw. Zaniechanie powyższego obowiązku z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie stanowiło uzasadnionej podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.

- Zamawiający odbierze protokolarnie prawidłowo wykonany Przedmiot umowy i zapłaci Wykonawcy umowne wynagrodzenie za prawidłowo wykonane i odebrane prace.

- Zamawiający przekazał Wykonawcy informację o obowiązujących u Zamawiającego procedurach związanych z realizacją Projektu – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego, należy w szczególności:

- Wykonanie i oddanie Zamawiającemu Przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z:

- przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy konserwatorskiej, należytą starannością wynikającą ze szczególnego charakteru obiektu i jego przeznaczenia oraz w terminach określonych w niniejszej umowie,

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.) oraz warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych,

- decyzjami, wskazaniami, zaleceniami, wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków, NIM oraz innymi,

- wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.

- utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie prac przez cały czas trwania prac, w szczególności ochronę mienia, oznakowanie terenu prac, sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego, zabezpieczenie terenu prac przed dostępem osób trzecich, usuwanie awarii związanych z prowadzeniem prac, wykonanie odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzonych prac, a po ich zakończeniu pozostawienie całego terenu prac w stanie uporządkowanym. W przypadku spowodowania uszkodzeń w trakcie prowadzenia prac (dotyczy to również nieruchomości sąsiednich) Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawy własnym kosztem i staraniem,

- przestrzeganie w trakcie prowadzenia prac wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów BHP,

- przejęcie odpowiedzialności i poniesienie kosztów za szkody powstałe podczas realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób wykonujących czynności w imieniu Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych prac,

- szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do prac, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem prac, w tym w związku z transportem materiałów i urządzeń,

- Dostarczenie materiałów, wyrobów, konstrukcji, maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy łącznie z rusztowaniem, odpowiadających jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z zasadami określonymi w Prawie budowlanym, określonymi w projekcie wymaganiami projektowymi. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji Przedmiotu umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego,

- Dostarczenie wymaganych prawem atestów i certyfikatów na zastosowane materiały budowlane i wyroby. Atesty i certyfikaty winny być przekazane łącznie z dokumentacją powykonawczą,

- Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi i poniesienie kosztów organizacji robót niezbędnych w celu realizacji Przedmiotu umowy,

- Zapewnienie nadzoru archeologicznego w trakcie realizacji prac i uzyskanie, jeśli będzie taka potrzeba, pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych,

- Prowadzenie dokumentacji budowy oraz udostępnianie jej uprawnionym organom,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlanej, w tym dokumentacji powykonawczej konserwatorskiej zawierającej także dokumentację fotograficzną z przebiegu prac przedstawiającej zabytek przed przystąpieniem do prac, w czasie ich trwania oraz po ich zakończeniu w postaci zdjęć w zapisie cyfrowym w formacie jpg, w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej do odbioru końcowego robót,

- zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi materiałów składowanych na terenie budowy, tak aby nie utraciły swoich właściwości gwarantowanych przez producentów/dostawców,

- Zgłaszanie inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających niezwłocznie po ich wykonaniu i przed przystąpieniem do następnych prac pod rygorem niezapłacenia za roboty niesprawdzone i nieodebrane,

- Doręczenie inspektorowi nadzoru w terminie do 7 dni przed odbiorem końcowym robót:

- Dokumentacji budowy;

- Dokumentacji powykonawczej budowlanej i dokumentacji powykonawczej konserwatorskiej,

- Dokumentacji, o której mowa w pkt 10) powyżej.

Brak tych załączników może wstrzymywać zapłatę faktury końcowej.

- Zgłoszenie odbioru końcowego robót odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz pismem do Zamawiającego, a także uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i niedoróbek oraz doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu prac.

- Podczas wykonywania robót budowlanych pracownicy i sprzęt Wykonawcy oraz Podwykonawcy (w tym również dalsi podwykonawcy) muszą być oznakowani nazwą i logo firmy.

- Wykonawca nie będzie umieszczał na ogrodzeniu żadnych reklam i tablic informacyjnych bez uzgodnienia z Zamawiającym.

- Jeżeli Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy stwierdzi jakiekolwiek niezgodności lub błędy w przekazanej dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 nin. Umowy, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie roboty objęte dokumentacją z należytą starannością.

- Wykonawca zapewnia, że dysponuje odpowiednimi środkami (w tym odpowiednim potencjałem kadrowym, technicznym i ekonomicznym) do należytego wykonania Przedmiotu umowy oraz, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji nin. Umowy posiadają odpowiednie kwalifikację oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest do porządkowania (na bieżąco) terenu, na którym wykonywane są prace budowlane (dotyczy to również dróg dojazdowych i ciągów komunikacyjnych, z których będzie korzystał Wykonawca, zaplecza budowy oraz wszelkich pomieszczeń na terenie budowy) oraz doprowadzenia go do stanu jak w chwili rozpoczęcia budowy. Z tytułu powyższych prac Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie dodatkowe.

- Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice zgodne z wymogami Prawa Budowlanego, tablice winny być umieszczone na terenie prowadzonych prac w terminie do 4 dni po ich rozpoczęciu, a usunięte najwcześniej na 3 dni przed ich zakończeniem.

- Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy będzie wykonywany przez osoby wskazane w Wykazie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, załączonym do Umowy (zał. nr 2).

- Osoby wskazane w Wykazie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia będą wykonywać powierzone im obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu, Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo dla tych osób. Zastępcy ustanowieni w ten sposób, a w szczególności nowy kierownik budowy, będą posiadać nie niższe uprawnienia i nie gorsze doświadczenie zawodowe, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określone w SWZ oraz nie gorsze doświadczenie, niż to wskazane do punktacji w kryterium oceny ofert przez osobę wskazaną pierwotnie w Wykazie osób, stanowiącym zał. nr 2 do nin. Umowy (dotyczy kierownika prac konserwatorskich).  Wykonawca niezwłocznie powiadomi pisemnie Zamawiającego o zamiarze zmiany osób wskazanych w Wykazie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, ze wskazaniem nazwiska/nazwisk zastępcy/zastępców, ich uprawnień oraz informacji na temat doświadczenia zawodowego potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej oraz doświadczenia zawodowego wymaganego w kryterium oceny ofert wraz z uzasadnieniem zmiany. Zmiana tych osób/osoby wymaga pisemnego aneksu.

- Ustanowienie zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie. Zgoda zostanie wyrażona w terminie do 3 dni roboczych, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w ust. 9 niniejszego paragrafu. Termin ten ulega wydłużeniu w przypadku gdy informacje przekazane przez Wykonawcę nie są wystarczające do oceny spełniania warunków określonych w ust. 9.Ustanowienie zastępstwa stanowi zmianę nin. Umowy.

- W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że osoba z personelu Wykonawcy zaniedbuje swoje obowiązki lub wykonuje je w sposób nienależyty, Wykonawca będzie zobowiązany na pisemny wniosek Zamawiającego do powierzenia tych czynności innej osobie, posiadającej co najmniej kwalifikacje i wymagania określone w SWZ, zgodnie z procedurą określoną w ust. 10 powyżej.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymywania ważnej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.5000.000, 00 zł przez cały okres obowiązywania umowy.

- W razie wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia jej trwałości, tak aby polisa zachowała ciągłość i dostarczenia nowej polisy w terminie 3 dni od dnia zawarcia polisy, w zakresie nie węższym niż polisa, która wygasła.

- Umowy ubezpieczenia winny zapewniać wypłatę odszkodowania w walucie polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.

- Wykonawca oświadcza, że przez czas konieczny do realizacji czynności określonych poniżej, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy, zobowiązuje się do zatrudnienia (w przedsiębiorstwie własnym lub podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności: roboty konstrukcyjne, montaż rusztowań, prace konserwatorskie.

- Zobowiązanie powyższe nie dotyczy:

- osób pełniących nadzór nad wykonywanymi pracami (np. kierownik budowy, kierownik robót w każdej z branż),

- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które złożyły ofertę i które zobowiążą się do osobistego świadczenia robót,

- wspólników spółek osobowych, którzy złożyli ofertę i którzy zobowiążą się do osobistego świadczenia tych prac na rzecz spółki.

- Wykonawca zobowiązuje się w każdej umowie o podwykonawstwo zawrzeć stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 15 powyżej, oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.

- W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy lub Podwykonawcy, w terminie przez siebie wyznaczonym, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych złożenia określonych oświadczeń lub dokumentów lub zaświadczeń, w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny. Ponadto Zamawiający może żądać wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów oraz ma prawo przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.

- Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub zaświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 15 i będzie skutkowało naliczeniem kar umownych. Dokumenty złożone muszą zostać w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- Wykonawca zgodnie z uchwałą Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, zobowiązuje się do:

1) czyszczenia na mokro ulic i terenów wokół terenu budowy, które zostaną zanieczyszczone na skutek prowadzonych przez niego prac oraz do zapewnienia stanowisk do usuwania gruntu lub błota z kół ze sprzętu ciężkiego opuszczającego teren budowy,

2) stosowania przykryć przy przewożeniu materiałów pylących oraz zraszania ich składowisk na terenie budowy w okresie bezdeszczowym,

3) przy realizacji robót budowlanych do stosowania metody „na mokro” przy cięciu elementów betonowych i żelbetowych,

4) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie realizacji robót budowlanych będzie posługiwał się maszynami mobilnymi, których moc przekracza 18kW nie poruszającymi się po drogach publicznych, powinny one być wyposażone w filtry cząstek stałych.

- Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia kierowników w osobach:

- Kierownik budowy – nr uprawnień ……… telefon: ………… email: ………..

- Kierownik prac konserwatorskich  – nr uprawnień ……… telefon: ………… email: ………..

- Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie nie ma charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z Umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności niewymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu umowy. Do obowiązków Wykonawcy należy także opracowanie  i pozyskanie kompletnej dokumentacji dla procedury administracyjnej uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a także złożenie wniosku (wraz z załącznikami)  i uzyskanie decyzji pozwoleń na użytkowanie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie wszelkich opinii, zgód, odbiorów i innych, które warunkują przystąpienie do użytkowania oraz prowadzenia robót budowlanych.

§ 8

PODWYKONAWCY

- Wykonawca powierzy Podwykonawcom następujące roboty budowlane stanowiące Przedmiot umowy ……………………........................

- Zmiana zakresu wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy stanowi zmianę Umowy i wymaga aneksu. Dodatkowo jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy lub na rzecz dalszego Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni, liczone od dnia doręczenia przez tego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku z dokumentem potwierdzającym wykonanie zleconej temu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 4 nin. Umowy oraz SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających proporcjonalnie (to jest odpowiednio do zakresu umowy) co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie (to jest odpowiednio do zakresu umowy) kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Spełnienie powyższego wymagania następuje oświadczeniem Podwykonawcy,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy a także uzależniać dokonania odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę od dokonania odbioru robót przez Zamawiającego.

- Zawarcie Umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Nadzoru Inspektorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną i wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie lub mailem zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w ust. 6.

- Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:

- jeżeli projekt obejmuje wykonanie robót budowlanych niespełniających wymagań określonych w SWZ,

- niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 pkt 5),

- niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 6, jeżeli Zamawiający ich zażąda,

- zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację Przedmiotu Umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

- gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,

- gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy, w szczególności gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 1 nin. paragrafu.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

- Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

- Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust.9.

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

- Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część Przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 nin. Umowy, oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

- Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7- 13.

- Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 17, stosuje się zasady określone w ust. 7- 13.

- W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji Przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

- W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo (poświadczonej „za zgodność z oryginałem") - tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

- W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy/ów, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca/y lub Wykonawca samodzielnie spełnia/ją warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 9

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca zgodnie z Formularzem oferty udziela gwarancji jakości na okres ……………. miesięcy /zgodnie z treścią oferty/, licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany Przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu umowy, istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.

- Strony przyjmują, że okres udzielonej rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji.

- Stosowny dokument gwarancji sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr … do nin. Umowy zostanie Zamawiającemu wydany przez Wykonawcę z dniem podpisania Protokołu końcowego odbioru Przedmiotu umowy. Zarówno  okres gwarancji jak i rękojmi rozpoczynają swój bieg w dniu następującym po dniu podpisania Protokołu końcowego odbioru Przedmiotu umowy.

- W przypadku niewydania dokumentu gwarancji w ww. terminie, wzór stanowiący Załącznik nr 5 do Umowy uznany jest przez Strony za obowiązujący dokument gwarancji.

- W razie odebrania Przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi Zamawiający może:

- żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający bez dodatkowego wezwania może dokonać ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt. Jeżeli wartość wykonanych prac przewyższy kwotę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Wykonawca obciążony zostanie kwotą przewyższającą to zabezpieczenie.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji lub żądać wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- Bieg terminu po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców oraz dalszych podwykonawców od daty protokolarnego odbioru Przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- W przypadku gdy warunki  gwarancji producenta są korzystniejsze niż warunki gwarancji Wykonawcy – stosuje się gwarancję producenta.

§ 10

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Na poczet należytego wykonania robót objętych niniejszą umową Wykonawca przed zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, tj. w kwocie ...................................... zł.

- Okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji umowy i rękojmi.

- Strony ustalają, że:

- 70% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od podpisania Protokołu końcowego odbioru Przedmiotu umowy (tj. uznania przez Zamawiającego, że zamówienie zostało wykonane należycie),

- 30% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu udzielonej rękojmi za wady Przedmiotu umowy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy nie skutkuje koniecznością zmiany wysokości  należytego zabezpieczenia umowy.

§ 11

PRAWA AUTORSKIE

- Wykonawca oświadcza, że jest wyłącznie uprawniony z tytułu majątkowych praw autorskich do wszelkich utworów wykonanych w ramach niniejszej umowy, a w szczególności do dokumentacji wykonawczej i powykonawczej.

- Utwory wykonane w ramach realizacji Przedmiotu umowy objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze. zm.).

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów wykonanych w ramach niniejszej umowy z Wykonawcy na rzecz Zamawiającego następuje z dniem przekazania jej Zamawiającemu. W tym też terminie przejdzie na Zamawiającego własność egzemplarzy dokumentacji wykonanej w ramach realizacji Przedmiotu umowy.

- Autorskie prawa majątkowe do utworów wykonanych w ramach niniejszej umowy, przeniesione przez Wykonawcę na Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy, obejmują od dnia przeniesienia bezterminowe prawo Zamawiającego do wykorzystywania  utworów, zgodnie z art. 50 ustawy prawo autorskie, na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie na papierze, na maszynowych nośnikach informacji (CD-ROM, płyty DVD, pendrive),

- obrót oryginałem i egzemplarzami, na których powyższą dokumentację utrwalono, wprowadzenie do obrotu

- w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej, np. wprowadzanie do sieci Internet

- udostępniania utworów pod tytułem darmowym lub odpłatnym osobom trzecim, w szczególności wykonawcy realizującemu Inwestycję, na potrzeby której opracowywana jest przedmiotowa dokumentacja.

- wykorzystywanie w planowanych i w realizowanych przez Zamawiającego lub jego partnerów inwestycjach, w procedurach nabywania dostaw, usług, robót budowlanych od wykonawcy, w tym w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych,  a także dla działalności statutowej.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego przeróbek, zmian i adaptacji utworów wykonanych w ramach niniejszej umowy, a ponadto wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystania z tych zmienionych opracowań w zakresie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jeżeli wykonanie utworów, stanowiących Przedmiot nin. umowy przysługuje lub zostanie powierzone (w całości lub jakiejkolwiek części) jakimkolwiek osobom trzecim (np. podwykonawcom) zobowiązany jest niniejszym do przedstawienia Zamawiającemu dowodu nabycia autorskich praw majątkowych do wykonanych przez te osoby trzecie prac składających się na powyższą dokumentację, co najmniej w takim zakresie, w jakim przeniesienie przez Wykonawcę, autorskich praw majątkowych w tym praw majątkowych zależnych na Zamawiającego, nastąpi na podstawie niniejszej Umowy.

- W razie wniesienia przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń pozostających w związku z utworami wykonanymi w ramach realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do zaspokojenia tych roszczeń, a także do pokrycia wszelkich kosztów związanych z tymi roszczeniami.

- Wykonawca udziela niniejszym zgody na wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby przez niego wskazane nieodpłatnych praw autorskich zależnych do utworów wykonanych w ramach niniejszej umowy, poprzez ich opracowywanie, wprowadzanie zmian.

§ 12

KARY UMOWNE

- W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne na poniższych zasadach.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty netto, o której mowa w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy - z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 3.

- W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji bądź rękojmi za wady Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad liczonej od upływu dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

- Wykonawca zapłaci ponadto Zamawiającemu kary umowne:

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 1.000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców (rozumiane jako zapłata za jedną fakturę/ rachunek niezależnie od ilości wykonanych przelewów),

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 500,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

- za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 500,00 złotych,

- za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy nie zaakceptowanego przez Zamawiającego Podwykonawcy skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową – w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek,

- w przypadku nieokazania lub nieprzedłożenia oświadczeń lub dokumentów lub zaświadczeń, o których mowa w § 7 ust. 18 i 19 umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - w wysokości 1.000,00 zł, a w przypadku ich nie złożenia 100,00 zł za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku gdy okazane lub przedłożone oświadczenia lub dokumenty lub zaświadczenia będą niekompletne lub nie będą potwierdzały w sposób jednoznaczny wymaganego zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki do dnia dostarczenia Zamawiającemu dokumentów kompletnych lub jednoznacznie potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

- za realizowanie zamówienia przez osoby inne niż wskazane w Wykazie osób, stanowiącym zał. nr 2 do nin. Umowy w zakresie, do którego są przewidziane – w wysokości 1.000,00 zł, za każdy przypadek,

- z tytułu nienależytego wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,01 % kwoty netto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy przypadek. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy należy rozumieć wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy konserwatorskiej oraz obowiązkami Wykonawcy wskazanymi w przedmiotowej umowie.

- z tytułu nieterminowej realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 lit. a w wysokości 0,02 % kwoty netto, o której mowa w  § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu nieterminowej realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 lit. b w wysokości 0,01 % kwoty netto, o której mowa w  § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu nieterminowej realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  - przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

  - okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

w wysokości 500,00 złotych, za każdy przypadek.

- Strony wyłączają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie zewnętrzne, nagłe, którego wystąpienia nie można było przewidzieć i którego skutkom nie można było zapobiec nawet przy dochowaniu należytej staranności. Okoliczność wystąpienia epidemii oraz jej skutków oraz wystąpienie stanu wyjątkowego lub nadzwyczajnego lub stanu wojny, zagrożenia terrorystycznego lub wojennego mających wpływ na wykonanie przedmiotowej umowy uznaje się za przejaw siły wyższej. Wystąpienie siły wyższej wyłącza odpowiedzialność w sytuacji, gdy:

- zostanie wykazane, że konkretne zdarzenie spowodowane siłą wyższą, w tym epidemią, było przyczyną nie wywiązania się z umowy i przedłożone zostaną dowody potwierdzających ten fakt (np. brak możliwości produkcji danego materiału i jego dostawy w związku z zamknięciem fabryk i niemożności wykorzystania alternatywnego źródła, zamknięcie lub ograniczenia w funkcjonowaniu organów wydających właściwe decyzje, pozwolenia, zezwolenia, opinie, brak możliwości wykonywania prac objętych Przedmiotem umowy przez osoby objęte kwarantanną, przebywających na zwolnieniach lekarskich, zasiłkach opiekuńczych w związku z trwającym stanem siły wyższej w tym epidemią);

- zostanie wykazane dochowanie należytej staranności w podejmowaniu działań mających na celu wykonanie Przedmiotu umowy.

- Kara/kary umowne należne Zamawiającemu mogą zostać, według wyboru Zamawiającego potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedłożonego mu oświadczenia Zamawiającego lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Obowiązek zapłaty kar nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przekroczy wysokość kary umownej.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia umownego (faktur) Wykonawcy kar umownych.

- Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia.

- Zastrzeżone na mocy umowy kary umowne podlegają kumulacji i zachowują moc w przypadku odstąpienia od umowy. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

- Wysokość kar umownych która obliczona ma zostać poprzez odesłanie do § 3 ust. 1 umowy uwzględnia wartości wskazane w § 3 ust. 1 umowy na dzień naliczenia kary umownej.

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w części w następujących przypadkach:

- gdy zwłoka w rozpoczęciu wykonania Przedmiotu umowy, rozumianego jako podpisanie protokołu przekazania placu budowy, przez Wykonawcę przekroczy 14 dni,

- jeżeli Wykonawca nie przystępuje do rozpoczęcia lub realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego tak dalece, że nie gwarantuje to zakończenia prac w umownym terminie, jeżeli naruszenie to nie zostało usunięte w terminie 7 dni od zawiadomienia Wykonawcy o takim naruszeniu wraz z wezwaniem do zaprzestania naruszeń,

- w razie naruszenia przez Wykonawcę istotnych z warunków Umowy, jeżeli naruszenie to nie zostało usunięte w terminie 7 dni od zawiadomienia Wykonawcy o takim naruszeniu wraz z wezwaniem do zaprzestania naruszeń,

- w przypadku stwierdzenia wykonywania prac przez Wykonawcę niezgodnie z Przedmiotem umowy, jeżeli naruszenie to nie zostało usunięte w terminie 7 dni od zawiadomienia Wykonawcy o takim naruszeniu wraz z wezwaniem do zaprzestania naruszeń,

- gdy Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

- gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 5 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

- gdy Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego,

- w razie konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- gdy z uwagi na zapobieganie lub minimalizowanie negatywnych skutków finansowego oddziaływania  stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego lub innego stanu związanego z wystąpieniem zakażenia spowodowanego wirusem COVID- 19 lub innym wirusem lub stanu wojny, konfliktu zbrojnego lub innego stanu nadzwyczajnego zajdzie konieczność optymalizacji finansowej zakresu rzeczowego Umowy lub gdy Zamawiającemu zostanie zmniejszone dofinansowanie na realizację Umowy,

- w przypadku nie otrzymania wystarczających środków finansowych umożliwiających wykonanie całego lub części zakresu Przedmiotu nin. Umowy.

- Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać odpowiednie uzasadnienie w terminie 30 dni od uzyskania informacji o powyższych okolicznościach, jednak nie później niż do dnia 31.12.2027 r.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części zamówienia - podstawą do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, będzie stan zaawansowania prac, stwierdzony protokolarnie przez strony niniejszej Umowy.

- W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji wykonanych prac, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego wg stanu na dzień odstąpienia.

- Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporządzi kosztorys obejmujący wartość wykonanych prac, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury / rachunku.

- Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od uzyskania informacji o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części prac objętych umową.

- Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast tj. z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu.

- Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Przedmiotu umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanych robót oraz zobowiązań z tytułu kar umownych.

§ 14

ZMIANY UMOWY

- Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, przy uwzględnieniu postanowień art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Istotna zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna, gdy:

- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w takiej sytuacji zmianie mogą ulec te zapisy umowy, dla których zmiana przepisów będzie relewantna,

- nastąpi zmiana stawki podatku VAT, w takiej sytuacji zmianie mogą ulec postanowienia dotyczące wynagrodzenia,

- nastąpi zmiana umów wpływających na realizację przedmiotowego zamówienia, w takim przypadku zmianie mogą ulec zapisy umowy dotyczące w szczególności sposobu płatności, rozliczeń, terminów płatności, zmiany zasad dokonywania odbiorów,

- strony zmienią zakres prac Wykonawcy na jednej z ustawowych lub umownych podstaw prawnych,

- powstanie konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub powstanie konieczność wykonania dodatkowego projektu lub jego części, wpływających na sposób wykonywania i zakres prac Wykonawcy, w tym z uwagi na konieczność jego dostosowania do założeń funkcjonalno – organizacyjnych dla pomieszczeń, w tym projektu aranżacji lub z uwagi na zalecenia Komisji Konserwatorskiej,

- powstanie konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy. Za roboty dodatkowe Strony uznają takie prace, które nie były ujęte w przedmiarze robót, a zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej i ich wykonanie jest niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zwiększeniu, jednak nie więcej niż o 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 nin. Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr … do Umowy  dla robót analogicznych. W przypadku gdy nastąpi konieczność wykonania robót nie ujętych w tym kosztorysie i/lub wykorzystania materiałów nie ujętych w nim i nie ma wskazanych cen dla robót analogicznych, wynagrodzenie zostanie obliczone wg średnich cen jednostkowych zawartych w Katalogach Nakładów Rzeczowych oraz nakładach rzeczowych, stawkach cen robocizny, materiałów, sprzętu ustalonych na podstawie Wydawnictwa Sekocenbud dla województwa małopolskiego, za kwartał poprzedzający kwartał, w którym ustalono konieczność wykonania tych prac. Strony dopuszczają możliwość negocjacji,

- powstanie konieczność wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem dodatkowym. Za roboty budowlane objęte zamówieniem dodatkowym Strony uznają takie prace, które nie były ujęte w dokumentacji projektowej i ich wykonanie jest niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zwiększeniu, jednak nie więcej niż o 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 nin. Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr … do Umowy dla robót analogicznych. W przypadku gdy nastąpi konieczność wykonania robót nie ujętych w tym kosztorysie i/lub wykorzystania materiałów nie ujętych w nim i nie ma wskazanych cen dla robót analogicznych  wynagrodzenie obliczone wg średnich cen jednostkowych zawartych w Katalogach Nakładów Rzeczowych oraz nakładach rzeczowych, stawkach cen robocizny, materiałów, sprzętu ustalonych na podstawie Wydawnictwa Sekocenbud dla województwa małopolskiego, za kwartał poprzedzający kwartał, w którym ustalono konieczność  wykonania tych prac. Strony dopuszczają możliwość negocjacji,

- powstanie konieczność zaniechania wykonania robót. Za roboty zaniechanie Strony uznają prace, co do których decyzją właściwych organów, w tym Miejskiego Konserwatora Zabytków został ograniczony ich zakres.  W takim przypadku zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, jednak nie więcej niż o 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 nin. umowy, obliczone wg cen z kosztorysu wykonawcy stanowiącego załącznik nr .. do Umowy.

- powstanie konieczność zmiany zakresu umowy lub zmiany sposobu wykonania umowy (roboty zamienne) z uwagi na:

  - decyzję właściwych organów, w tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

  - zalecenia komisji konserwatorskich prowadzonych m.in. z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W tym przypadku może ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy, którego wysokość zostanie obliczona w sposób wskazany w ust. 7 niniejszego paragrafu.

- powstanie konieczność wykonania robót zamiennych polegających na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie. Konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy:

- materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji Przedmiotu umowy z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub z powodu utrudnień w dostępności na rynku pod warunkiem wykazania przez wykonawcę należytej staranności we wcześniejszym zamówieniu i zabezpieczeniu dostawy lub zastąpienia innymi lub lepszymi,

- w trakcie wykonania Przedmiotu umowy nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,

- w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania Przedmiotu umowy (np. Polska Norma),

- w trakcie realizacji Przedmiotu umowy wystąpiła konieczność zmiany
technologii wykonania robót ze względów funkcjonalnych, technicznych, organizacyjnych lub finansowych lub zmiany koncepcji lub związanych z ograniczeniem zakresu robót w celu sfinansowania innych robót objętych umową,

- wystąpią błędy lub braki w dokumentacji projektowej i/lub technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej i/lub technicznej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy,

- zaistnieje jedna z okoliczności, o której mowa poniżej, niezależna od Stron, uniemożliwiająca terminowe wykonanie umowy, przy czym termin jej realizacji może być zmieniony wyłączone o okres, w którym wystąpiła niemożność realizacji przedmiotu zamówienia lub odpowiednio o okres wykonywania robót dodatkowych lub robót budowlanych objętych zamówieniem dodatkowym:

- zmiany zakresu prac Wykonawcy na jednej z ustawowych lub umownych podstaw prawnych, w zakresie w jakim zmiana ta ma wpływ na termin realizacji Umowy,

- zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy lub innemu podmiotowi wykonania nieprzewidzianych wcześniej prac, które kolidują z wykonaniem Przedmiotu umowy i wiążą się koniecznością czasowego wstrzymania prac prowadzonych w ramach niniejszej umowy lub powodują utrudnienia mające wpływ na termin realizacji niniejszej Umowy,

- opóźnienie przekazania terenu budowy,

- nastąpi zmiana innych umów lub innej umowy wpływającej na realizację przedmiotowej umowy, w takim przypadku zmianie mogą ulec terminy realizacji umowy, w tym jego skrócenie,

- opóźnienia organów administracji w stosunku do terminów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub, jeśli przepisy takich terminów w przypadku danej czynności organów administracji nie wskazują, w stosunku do terminu, który działając z należytą starannością Wykonawca mógł założyć,

- wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą lub innymi obiektami lub instalacjami, nieujawnionymi na mapach i w wykazach urzędowych, o których Strony nie wiedziały w chwili zawarcia umowy,

- wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w części lub całości, a w szczególności epidemią lub skutkami epidemii lub zagrożeniem epidemicznym, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym lub wojną, zagrożeniem terrorystycznym lub inną siłą wyższą, o której mowa w § 12 ust.5 nin. Umowy,

- warunki pogodowe uniemożliwiające wykonywanie prac (np. intensywne opady atmosferyczne, powodzie, bardzo wysokie lub niskie temperatury w wartościach nietypowych dla danej pory roku), przy czym zmiana terminu w tym zakresie może dotyczyć wyłącznie prac zależnych od tych warunków i o ile czas oddziaływania tych niekorzystnych warunków przekracza dni 30,

- trudności w nabyciu materiałów i urządzeń wynikające z długotrwałego spadku podaży tych towarów, blokad lub innych przyczyn niezależnych od obu Stron umowy, w tym zakłóceniach i przerwach w łańcuchach dostaw,

- błędy w postępowaniach administracyjnych skutkujące wyeliminowaniem pozwolenia na budowę z obrotu prawnego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawcę należytej staranności w prawidłowo złożonym wniosku i zachowaniu terminów wezwań do uzupełnień dokumentacji,

- napotkania podczas robót ziemnych na niewybuchy lub niewypały lub wystąpienie uwarunkowań przyrodniczych/środowiskowych, które czasowo wstrzymają rozpoczęcie lub realizację robót,

- odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, a także szczątków ludzkich oraz kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, których zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia wykonywanie robót budowlanych w terminach wynikających z niniejszej umowy,

- konieczności wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem dodatkowym,

- konieczność wykonania robót dodatkowych,

- konieczności wykonania robót zamiennych,

- zmiany postanowień umowy wpływającą na realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie uniemożliwiającym wykonanie niniejszej umowy zgodnie z przyjętymi w niej terminami realizacji,

- następstwa zdarzeń związanych z realizacją innych umów zawartych przez Zamawiającego mających bezpośredni wpływ na terminy wykonywania niniejszej Umowy,

- zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy lub terminów szczegółowych z uwagi na wystąpienie stanu epidemii, zagrożenia epidemicznego lub konfliktu zbrojnego lub zagrożenia terrorystycznego lub innego stanu nadzwyczajnego wprowadzonego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej lub województwa małopolskiego. Zmiany w zakresie terminu realizacji zamówienia zostaną wprowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – przy czym Wykonawca musi wykazać związek pomiędzy koniecznością zmiany terminu a utrudnieniami i ograniczeniami wprowadzonymi z w związku ze wskazanymi wyżej okolicznościami, w tym opóźnień czy przerwania łańcuchu dostaw.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania Przedmiotu umowy, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności wymienionych w tym punkcie. Zmiany te będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie Przedmiotu umowy do użytkowania.

- wystąpią okoliczności, których nie można było przewiedzieć w chwili zawarcia umowy, w takiej sytuacji zmianie mogą ulec te zapisy umowy, dla których wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności będzie relewantne. Powyższa zmiana nie może skutkować wykroczeniem poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ,

- w przypadku braku środków finansowych na realizację Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami, co wynika z okoliczności od Zamawiającego niezależnych jak np. zmniejszeniem dofinansowania lub nieprzekazaniem środków przez Organizatorów przy jednoczesnej niemożliwości zapewnienia finansowania samodzielnie przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu lub modyfikacji zakresu Przedmiotu umowy lub sposobu jego wykonania lub zmiany terminu, z zastrzeżeniem, że nie wyłącza ani nie ogranicza to uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od nin. Umowy w przypadkach w niej określonych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zmniejszeniu, jednak nie więcej niż o 20% wartości brutto, o której mowa w  §3 ust. 1 nin. Umowy. W takim przypadkach Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie należne z tytułu wykonania części zakresu Umowy. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona proporcjonalnie do stanu zaawansowania protokolarnie przez Strony nin. Umowy. Konieczność wprowadzenia zmian zostanie stwierdzona protokołem konieczności podpisanym przez obie Strony zawierającym uzasadnienie faktyczne dla wprowadzenia zmiany.

- W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie obniżeniu stawka podatku od towarów i usług (VAT) na prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy którego pomniejszona
zostanie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono
pomniejszone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług
obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma
zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała
zastosowanie obniżona stawka podatku VAT. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

- W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie podwyższeniu stawka podatku od towarów i usług na prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje się do zawarcia aneksu do niniejszej umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono powiększone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie podwyższona stawka podatku VAT. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług będzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

- W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w tych przepisach lub umowie, ustala się następujące zasady postępowania:

- przystąpienie do prac/ robót możliwe jest po podpisaniu przez Strony aneksu zmieniającego. Z wnioskiem o dokonanie zmiany może wystąpić Wykonawca lub Zamawiający. Wniosek  ma mieć formę pisemną i wskazywać podstawę prawną  proponowanej zmiany, uzasadnienie faktyczne oraz konsekwencje finansowe wprowadzanej zmiany o ile występują,

- podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa powyżej, będzie protokół konieczności, zweryfikowany i zatwierdzony przez Nadzór Inwestorski, a następnie  potwierdzony przez Zamawiającego,

- w przypadku, gdy wykonanie prac/ robót objętych aneksem wymaga wykonania dokumentacji projektowej lub jej zmiany nie można rozpocząć wykonywania prac/ robót przed wykonaniem stosownej dokumentacji oraz uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do prowadzenia przedmiotowych robót,

- podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia będzie kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu przygotowany przez Wykonawcę i zweryfikowany i zatwierdzony uprzednio przez Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego. Strony dopuszczają możliwość negocjacji, w tym przedstawienia przez Zamawiającego kosztorysu.

- w przypadku prac zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się o wartość prac wyliczonych zgodnie z kosztorysem Wykonawcy stanowiącym załącznik nr … do Umowy,

- w przypadku robót zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy zmieni się o różnice pomiędzy wartością robót wyłączonych z zakresu wyliczoną zgodnie z kosztorysem wykonawcy stanowiącym załącznik nr … do Umowy a wartością robót zamienionych. Gdyby w tym kosztorysie te prace nie były wycenione wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie cen jednostkowych zawartych w tym kosztorysie ofertowym załącznik nr ..umowy dla robót analogicznych. W przypadku gdy nastąpi konieczność wykonania robót nie ujętych w tym kosztorysie i/lub wykorzystania materiałów nie ujętych w nim i nie ma wskazanych cen dla robót analogicznych  wynagrodzenie obliczone wg średnich cen jednostkowych zawartych w Katalogach Nakładów Rzeczowych oraz nakładach rzeczowych, stawkach cen robocizny, materiałów, sprzętu ustalonych na podstawie Wydawnictwa Sekocenbud dla województwa małopolskiego, za kwartał poprzedzający kwartał w którym ustalono konieczność wykonania tych robót. Strony dopuszczają możliwość negocjacji. Wykonawca przedstawi do zweryfikowania i zatwierdzenia kosztorys zamienny Nadzorowi Inwestorskiemu. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu.

- Ponadto, Kosztorys, o którym mowa w ust. 5 pkt 4) i 6) powyżej, zostanie opracowany przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia:

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR, podstawą do określenia nakładów rzeczowych będzie kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego,

- dla określenia ceny materiałów i sprzętu niepublikowanych w zeszytach Sekocenbud, Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego.

- Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu w terminie do 30 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy, jednak nie później niż na 40 dni przed zakończeniem Inwestycji. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, a także przedstawienia dodatkowych informacji lub wyjaśnień.

- Zgodnie z art. 439 ust.1 PZP Zamawiający przewiduje następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy:

- Zamawiający dla oddania zmiany (wzrostów lub spadków) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy,

- jeżeli Umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie dzień otwarcia ofert,

- waloryzacja odbywać się będzie w oparciu o publikowany miesięcznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS tabl. 35 WSKAŹNIKI CEN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH I PRODUKCJI BUDOWLANO – MONTAŻOWEJ (zakładka B miesiąc do miesiąca), wskaźnik: Roboty budowlane specjalistyczne, na stronie internetowej Urzędu w dniu ustalenia wskaźnika waloryzacji,

- Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury VAT za n-ty miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej, o których mowa powyżej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym nastąpiło otwarcie oferty (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru:

gdzie:

„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;

„a" - stały współczynnik o wartości 0,5 obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany).

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

Ilorazy wskaźników cen    należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Natomiast wynik iloczynów, tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

- zmiana wynagrodzenia następować będzie pod warunkiem osiągnięcia przez wskaźnik Ww, poziomu równego lub wyższego niż 1,03 lub równego lub niższego niż 0,98 ogłoszonego dla miesiąca i roku, w którym zawarto Umowę. Waloryzacja odbywać się może co 12 miesięcy.

- Waloryzacji podlega wyłącznie wynagrodzenie pozostałe do wypłaty i nie przewiduje się aktualizacji raz ustalonego wskaźnika,

- w przypadku zaniechania ogłaszania wskaźnika lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, zasady zmiany wynagrodzenia określone w umowie stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot, który go wydaje; w przypadku zmiany numeru tabeli lub zmiany nazwy bez zmiany treści tabeli, o której mowa w pkt 3) niniejszego ustępu, stosuje się tabelę o zmienionym numerze lub nazwie,

- łączna wartość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w toku realizacji Umowy nie przekroczy 10 % pierwotnej wartości Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

- Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia aneksu Umowy w przypadku zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu środków finansowych. W takim przypadku postanowienia aneksu obowiązywać będą od miesiąca, od którego wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji, a Wykonawcy zostanie wypłacone wyrównanie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek w przypadku wypłaty wyrównania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,

- w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa zawarcia aneksu nie wpływa na skuteczność zmiany wysokości wynagrodzenia, która wchodzi w życie od miesiąca kalendarzowego, w którym zostały spełnione warunki do zmniejszenia wynagrodzenia,

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy o podwykonawstwo są usługi lub dostawy, a okres obowiązywania tej umowy przekracza 6 miesięcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do żądania dokumentów lub wyjaśnień w celu rozpatrzenia wniosku o zmianę wynagrodzenia.

- Zamawiający przewiduje także możliwości zmiany umowy w następującym zakresie:

    - zmiany zasad dokonywania odbiorów – w szczególności zmiany sposobu dokumentowania dokonywania odbiorów lub ich częstotliwości, jeśli nie wpłynie to na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami lub wynika z zaleceń/ wytycznych związanych z realizacją inwestycji. Pod pojęciem zmiany sposobu dokumentowania odbiorów należy rozumieć:

- wprowadzenie nowych wzorów dokumentów, co może wynikać z wymagań organów administracji publicznej lub instytucji przyznającej dofinansowanie,

- zmiany obowiązujących wzorów dokumentów, co może wynikać z wymagań organów administracji publicznej lub instytucji przyznającej dofinansowanie, lub być uzasadnione potrzebą usprawnienia procedury odbiorowej,

- rezygnacji z obowiązującego wzoru dokumentu, co może wynikać z wymagań organów administracji publicznej lub instytucji przyznającej dofinansowanie, lub być uzasadnione potrzebą usprawnienia procedury odbiorowej,

Pod pojęciem zmiany częstotliwości dokonywania odbiorów należy rozumieć zgodne ustalenie przez strony innego okresu rozliczeniowego na wniosek jednej ze stron, o ile nie wpłynie to negatywnie na sytuację finansową Zamawiającego i Wykonawcy.

    - zmiany zasad dokonywania płatności wynagrodzenia - jeśli nie wpłynie to na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami lub wynika z zaleceń/ wytycznych związanych z realizacją inwestycji. Pod pojęciem zmiany zasad dokonywania płatności należy rozumieć w szczególności zmiany terminu płatności poprzez wprowadzenie krótszego terminu lub zgodne ustalenie przez strony innego okresu rozliczeniowego na wniosek jednej ze stron, o ile nie wpłynie to negatywnie na sytuację finansową Zamawiającego i Wykonawcy.

- Stosownie do treści art. 436 pkt 4) ustawy pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 w następujących przypadkach:

1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018, poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 10 Wykonawca uprawniony jest do złożenia wniosku o zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia od dnia wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 10. Wniosek zawierać ma uzasadnienie faktyczne, wskazanie podstawy prawnej oraz dokładne wyliczenie dodatkowego wynagrodzenia w zakresie w jakim zmiany miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku gdy wycena prac konserwatorskich nie będzie możliwa na podstawie średnich cen jednostkowych zawartych w Katalogach Nakładów Rzeczowych oraz nakładach rzeczowych, stawkach cen robocizny, materiałów, sprzętu ustalonych na podstawie Wydawnictwa Sekocenbud dla województwa małopolskiego za kwartał poprzedzający kwartał, w którym ustalono konieczność wykonania tych robót, Strony ustalą wysokość wynagrodzenia w drodze negocjacji, mając na uwadze udokumentowane średnie ceny rynkowe.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy polegającej na okresowym wstrzymaniu wykonywania robót w sytuacji, gdy z przyczyn od Zamawiającego niezależnych zostanie wstrzymane dofinansowanie Przedmiotowej umowy z racji wprowadzenia stanu epidemii, zagrożenia epidemicznego lub konfliktu zbrojnego lub zagrożenia terrorystycznego lub innego stanu nadzwyczajnego wprowadzonego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej lub województwa małopolskiego. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu budowy. Strony dokonają  inwentaryzacji wykonanych prac oraz ustalą wysokość kosztów związanych z utrzymaniem terenu budowy do czasu podjęcia prac, które poniesie Zamawiający.

- Zmiana treści Umowy o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności dotyczących zmiany osób upoważnionych do kontaktów, osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy oraz osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy, wraz z numerami telefonów, adresów poczty elektronicznej, adresów korespondencyjnych, nie wymaga dla swej skuteczności podpisania aneksu do Umowy. Dla skuteczności takich zmian wystarczające jest pisemne powiadomienie drugiej Strony o zmianie z wyprzedzeniem wynoszącym minimum 1 tydzień.

- Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić każda ze stron przedstawiając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz propozycję zmian. Wniosek powinien zawierać także wskazanie, czy proponowana zmiana wpływa na ryzyko niedotrzymania terminu wykonania robót. Druga strona jest zobowiązana ustosunkować się do wniosku w terminie do 10 dni od jego otrzymania. Zgłoszenie uwag lub przedstawienie propozycji zmian w tym terminie jest uważane za dotrzymanie terminu.

- Strony zgodnie ustalają, że z chwilą wejścia w życie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, nakazujących wystawianie, przesyłanie i archiwizowanie ustrukturyzowanych faktur w Krajowym Systemie eFaktur KSeF, dokonają odpowiedniego dostosowania warunków wystawiania i przesyłania faktur VAT określonych w niniejszej umowie, do wymogów wynikających z obowiązywania KSeF, jeżeli Wykonawca tymi wymogami zostanie objęty. Jeżeli objęcie Wykonawcy wymogami KSeF, zgodnie z ww. przepisami, będzie odroczone w czasie, Strony dokonają stosownych zmian w niniejszej umowie z momentem objęcia Wykonawcy obowiązkiem wystawiania, przesyłania i archiwizowania ustrukturyzowanych faktur w KSeF.

§ 15

DODATKOWE POSTANOWIENIA

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego na osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest poddać się w każdej chwili wszelkim niezbędnym kontrolom, w tym dokonywanym przez upoważnionych przedstawicieli Miejskiego Konserwatora Zabytków.

- W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest udostępnić wstęp na teren robót oraz dokumenty budowy, celem oceny prawidłowości realizowanego zadania.

- Zamawiający oraz Wykonawca zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zobowiązują się współpracować ze sobą oraz z innymi pracodawcami w zakresie i w celu zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy wszystkim pracownikom wykonującym jednocześnie pracę w tym samym miejscu pracy na terenie budowy.

- Strony Umowy mogą w każdym czasie rozwiązać Umowę, za porozumieniem Stron.

- Strony ustalają poniższe adresy do korespondencji (składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy):

- Po stronie Zamawiającego: ………..

- Po stronie Wykonawcy:

.............................................................................................

- Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach ww. adresów pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej Stronie adres.

§16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740 ze zm.), Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1320 ze zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 133 ze zm.) ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 poz. 710 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy łącznie z wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

- Sądem właściwym do rozwiązania sporów wynikających Umowy, jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono  w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:										Wykonawca:

Wykaz załączników:

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1

- Oferta Wykonawcy– Załącznik nr 2

- Kosztorys ofertowy– Załącznik nr 3

- Umowa powierzenia przetwarzania danych – Załącznik nr 4

- Dokument gwarancyjny – Załącznik nr 5

Dokument gwarancji

(zał. nr … - wzór)

DOKUMENT GWARANCYJNY

Karta gwarancji jakości wykonanych robót

sporządzona  w  dniu  ……………………………………………..

- Zamawiający: …………………………………………………..………………………

- Wykonawca:  ………………………………………………………………………..…

- Umowa (nr ………………………  ) z dnia ………………..

- Przedmiot  umowy :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

- Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach wyżej wymienionej umowy

- Data odbioru końcowego Przedmiotu Umowy

dzień ..............   miesiąc .....................  rok ..................

Warunki gwarancji jakości.

- Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową z dn. ……………….. nr ……………………… na ……………………………………………………………………...................., zwanej dalej „Umową”, dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do Umowy, zasadami wiedzy konserwatorskiej, technicznej i przepisami techniczno–budowlanymi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

- Okres gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę na wykonane prace zgodnie z Formularzem oferty wynosi ……………………….…… miesięcy, licząc od dnia spisania protokołu końcowego odbioru Przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca:

- obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym;

- przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta;

- Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

  - jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu gwarancji – niezwłocznie

  - w pozostałych przypadkach, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych  lub usunięcia wad.

- W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego, wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

- siły wyższej pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,

- normalnego zużycia obiektu lub jego części,

- szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania.

- W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji podwykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

- Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:

......................................................................................................................................................

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciel Zamawiającego:

......................................................................................................................................................