Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy obejmuje przeładunek, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych pochodzących z nielegalnego transportu. Przedmiotowe odpady są umieszczone luzem, na naczepie ciężarowej i przykryte plandeką; w miejscu strzeżonym, wyznaczonym do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów, należącym do firmy prywatnej, na działce o nr. ewid. 149/15, w miejscowości Rzędów, w gminie Tuczępy.

Wyniki laboratoryjne wskazane w sprawozdaniu z badań nr 310/PBG/2019 z dnia 08.04.2019 r. wskazują, że odpady te można zaklasyfikować jako odpady niebezpieczne zawierające znaczne ilości substancji ropopochodnych oraz metali ciężkich. Są to najprawdopodobniej odpady niebezpieczne pochodzące z procesów produkcyjnych z grupy 06, 07 lub 08 tj. odpady z produkcji, przygotowania, obrotu  i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii nieorganicznej i organicznej  oraz odpady z produkcji  przygotowania, obrotu i stosowania  powłok ochronnych (farb lakierów, emalii ceramicznych) kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich itp.  Wynika to z klasy zagrożenia i kodu kategorii zagrożenia oraz kodu zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia przypisanych do substancji oznaczonych w pobranych próbkach (załącznik nr 7.4 do SWZ – Wyniki badań laboratoryjnych odpadów).

Szacowana ilość odpadów do unieszkodliwienia w ramach przedmiotowego zamówienia wynosi ok 25,3 tony. Podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie                    w trakcie realizacji zamówienia. Z uwagi na brak wiedzy na temat dokładnego składu                      i właściwości odpadów Zamawiający nie gwarantuje wskazanych ilości odpadów do odbioru.

Usunięcie zalegających na naczepie odpadów niebezpiecznych jest skutkiem niewykonania przez właściwy podmiot obowiązków określonych w decyzji starosty buskiego znak: RLO.6233.6.2019 z dnia 09.05.2019 r.

W ramach realizacji zamówienia:

- w zakresie  załadunku:

- załadunek odpadów musi odbywać się w taki sposób, aby nie dochodziło do wycieków             i zanieczyszczenia podłoża,

- w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zanieczyszczenia środowiska (wycieku) powstałego w związku z realizacją prac objętych zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest zminimalizować ewentualne straty w środowisku poprzez usunięcie  zanieczyszczeń,

- Wykonawca musi zapewnić dostępność adekwatnych środków przeciwpożarowych, np. zapas sorbentów oraz sprzęt gaśniczy,

- w zakresie transportu :

- odpady przetransportowane zostaną do miejsca przetwarzania przy użyciu właściwego środka transportu, w sposób dostosowany do rodzaju usuwanego odpadu oraz zgodnie                 z obowiązującymi przepisami przez podmiot posiadający wpis do BDO, z zastrzeżeniem, że transport odpadów może odbywać się wyłącznie do instalacji ich przetworzenia,

- odpady podczas transportu będą tak zabezpieczone, aby uniemożliwić ich rozprzestrzenianie,

- dobór środków transportu przewidzianych do świadczenia usługi transportu musi być dokonany z uwzględnieniem właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, w tym stanu skupienia,

- samochód przeznaczony do transportu odpadów niebezpiecznych posiadający świadectwo dopuszczenia pojazdu – certyfikat ADR

- Wykonawca usługi transportu musi dysponować doradcą w zakresie ADR posiadającym odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu właściwego kursu ADR.

- w zakresie przetwarzania odpadów:

- Wykonawca zobowiązany jest do odzysku albo unieszkodliwienia odpadów 
w instalacji termicznego przekształcania odpadów o wydajności zapewniającej unieszkodliwienie odpadów odebranych od Zamawiającego, za wyjątkiem odpadów, których nie można zagospodarować w powyższy sposób. Odpady, których nie można poddać termicznemu przekształceniu należy poddać zagospodarowaniu zgodnie                          z przepisami ustawy o odpadach,

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji zamówienia posiadać umowę                o korzystanie z podmiotem mającym taką instalację. Instalacja unieszkodliwiania odpadów musi być dopuszczona do eksploatacji w oparciu o aktualne decyzje – uprawnienie zezwalające na jej użytkowanie.

Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu gromadzenia po usunięciu                   z niego odpadów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru i kontroli działań Wykonawcy prowadzonych w ramach  przedmiotu zamówienia, na każdym etapie jego realizacji.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają:

a) wymagane przepisami prawa uprawnienia (w tym decyzje administracyjne związane                          z gospodarką odpadami), w szczególności:

- wpis do BDO -  transport odpadów,

- zezwolenia na zbieranie odpadów lub/i zezwolenia na przetwarzanie odpadów,

b) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sprzętem, i

c) należycie wykonali co najmniej 2 usługi o wartości po 100 000 zł każda odpowiadające zakresem usłudze objętej zamówieniem (załadunek, transport, unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,                  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia:

- kopii aktualnych decyzji związanych z gospodarką odpadami w rozumieniu ustawy                     o odpadach, niezbędnych do wykonania usługi.

- umowy z uprawnionym zakładem unieszkodliwiania odpadów.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich, załadunku, przygotowania do transportu, transportu do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwiania odpadów. Zamawiający proponuje unieszkodliwienie odpadów w procesie D10 - przekształcanie termiczne na lądzie lub D5 - składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.). Z chwilą przejęcia odpadów Wykonawca staje się posiadaczem odpadów oraz przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich stan i bezpieczeństwo podczas transportu i dalszego gospodarowania.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami prawa,

- wiedzą techniczną,

- umową zawartą z Zamawiającym oraz uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi                   w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, który będzie zawierał z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę                     w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych (firm) podwykonawców, jeżeli są już znani.

Do rozliczenia końcowego Zamawiający będzie wymagał dokumentów potwierdzających usunięcie i unieszkodliwienie odpadów, tj. karty przekazania odpadów do miejsca ich unieszkodliwiania.