|  | ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Biuro Administracyjne |
| --- | --- |

Katowice, 19 marca 2026 r.

Znak sprawy: BAI.272.7.2026

specyfikacja 
warunków zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 25 NA LOKAL GASTRONOMICZNY Z SALĄ RESTAURACYJNĄ, ZAPLECZEM KUCHENNYM I SANITARNYM.

Osoby do kontaktu:

- w zakresie proceduralnym:

Pani Agnieszka Melisz tel. 32 2077 509, Pani Sylwia Szewczyk tel. 32 2077 507

- w zakresie opisu przedmiotu zamówienia:

Pan Patryk Skolik tel. 32 20 77 624

email: zamowieniauw@katowice.uw.gov.pl

Postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje przy użyciu Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-55a35751-c31f-45ec-9907-19a47705f526

Zatwierdzam:

Krzysztof Adler

Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

I.	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

tel. 32 20 77 777 - centrala

NIP: 954-17-27-830

strona internetowa: www.katowice.uw.gov.pl

II.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1320 ze zm.) - dalej PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia - dalej SWZ.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

- Zgodnie z art. 310 pkt 1 PZP Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP.

- Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w trybie art. 256 ustawy PZP.

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia z art. 305 pkt 1) w związku z 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

III.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Adaptacja pomieszczeń w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 na lokal gastronomiczny z salą restauracyjną, zapleczem kuchennym i sanitarnym.

Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres prac:

- wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań, w tym m.in.:

- inwentaryzacji i odkrywek w niezbędnym dla wykonania dokumentacji zakresie

- warunków, opinii, pozwoleń, uzgodnień, odstępstw i innych niezbędnych dokumentów koniecznych do prawidłowej realizacji planowanej inwestycji wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów do wniosków i opracowaniem wniosków wymaganych przez poszczególne podmioty w powyższym zakresie;

- innych opracowań (w tym ekspertyz i ocen) wynikających z przepisów prawa lub z wytycznych podmiotów biorących udział w wydawaniu ww. warunków, opinii, pozwoleń, decyzji i uzgodnień, niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji;

- dokumentacji projektowej zawierającej m.in.:

- projekt architektoniczno-budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, odstępstwami i innymi dokumentami, których obowiązek uzyskania wynika z przepisów – 4 egz.

- projekty techniczny (dla każdej branży) – 4 kpl.

- projekty wykonawcze (dla każdej branży) – 4 kpl.

- Informacja BIOZ – (uwzględniająca wszystkie branże) – 4 kpl.

- projekt aranżacji wnętrz – 2 egz.

- przedmiar robót (dla każdej z branż oddzielnie) – 1 kpl.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (obejmujące wszystkie branże) – 2 kpl.

- kosztorysy inwestorskie w zakresie robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych i montażowych (dla każdej branży oddzielnie, zgodne z przedmiarami robót – wydruk w wersji szczegółowej – 1 kpl.

- kosztorys uwzględniający wyposażenie pomieszczeń w meble i urządzenia, sprzęt AGD zgodnie z dokumentacją projektową – 2 egz.

- szczegółowy opis mebli (wraz z wyposażeniem do zabudowy), urządzeń oraz sprzętu AGD, wraz ze specyfikacją materiałową oraz z podaniem wszystkich parametrów niezbędnych do ich zamówienia – 2 egz.

- harmonogram rzeczowo-terminowy wykonania robót budowlanych zgodny z przedmiarami robót – 1 egz;

- uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznego pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku, objętych dokumentacją;

- uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę objętego dokumentacją, wydanego przez Prezydenta Miasta Katowice,

- udzielanie odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych,

- pełnienie usługi nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

- Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71221000-3 – Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Uzasadnienie: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Adaptacja pomieszczeń w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 na lokal gastronomiczny z salą restauracyjną, zapleczem kuchennym i sanitarnym, stanowi jednorodny i nierozerwalny pod względem technicznym zakres usług wymagający realizacji przez jednego wykonawcę.

Zgodnie z planem postępowań o udzielenie zamówień na rok 2026 zamówienie ujęte w pozycji planu nr 1.3.3 są udzielane w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

- Jeśli gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub załączonych do niej dokumentach następuje wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym i uznaje się, że takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Równoważne rozwiązanie powinno mieć parametry nie gorsze niż te określone w karcie technicznej/deklaracji właściwości użytkowych produktu wskazanego w niniejszej SWZ.

- Jeśli gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub załączonych do niej dokumentach znajduje się odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, to dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym i uznaje się, że takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

- W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ubezpieczenia OC przez cały okres realizacji zamówienia, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj. na kwotę minimum 100.000,00 zł brutto.

- Zamawiający – ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia (wszystkie osoby mające wykonywać czynności w ramach przedmiotowej usługi to osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) - nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób biorących udział w przedmiotowym zamówieniu.

- Wynagrodzenie wykonawcy za wykonany przedmiot umowy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, dlatego też podstawą do wyceny oferty jest opis przedmiotu zamówienia będący załącznikiem nr 2 do SWZ.

IV.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania zamówienia ustala się na:

1) Etap I:

- 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

- 3 dni kalendarzowe od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej, na złożenie wniosku do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku, objęte dokumentacją;

- 3 dni kalendarzowe od dnia, w którym pozwolenie ŚWKZ stało się ostateczne na przekazanie Zamawiającemu ostatecznego pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku objęte dokumentacją;

- 3 dni kalendarzowe od dnia, w którym pozwolenie ŚWKZ stało się ostateczne na złożenie wniosku do Prezydenta Miasta Katowice o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

- 3 dni kalendarzowe od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę wydana przez organ właściwy stała się ostateczna na przekazanie jej Zamawiającemu.

- Etap II:

Udzielanie odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową.

- Etap III:

Pełnienie nadzoru autorskiego do dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych protokołu odbioru końcowego, bezusterkowego, robót budowlanych prowadzonych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

- Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w ogólnych warunkach umowy stanowiących załącznik nr 1 do SWZ.

V.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, 
na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)	zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2)	uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli wykaże, że :

- wykonał min. 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu budynku obejmującej wszystkie wskazane branże tj.: architektoniczną, elektryczną oraz sanitarną, o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł. brutto każda, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku wykonawca składa wykaz usług zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

- będzie dysponował osobami o następujących kwalifikacjach:

- 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i posiadającym min. 5 letnie doświadczenie w zakresie posiadanych uprawnień (spełnianie tego warunku liczone będzie od dnia nadania uprawnień decyzją właściwego organu),

- 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadającą min. 5 letnie doświadczenie w zakresie posiadanych uprawnień (spełnianie tego warunku liczone będzie od dnia nadania uprawnień decyzją właściwego organu),

- 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, i posiadającą min. 5 letnie doświadczenie w zakresie posiadanych uprawnień (spełnianie tego warunku liczone będzie od dnia nadania uprawnień decyzją właściwego organu).

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku Wykonawca składa wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

Dodatkowo na potwierdzenie posiadania ww. uprawnień przez osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest obowiązany przedłożyć kopie uprawnień oraz kopie aktualnych zaświadczeń potwierdzających przynależność do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, najpóźniej w dniu zawierania umowy o udzielenie zamówienia.

Osoby wskazane powyżej powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności bez ograniczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

UWAGA! Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że do realizacji przedmiotu Umowy skieruje osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, adekwatne do zakresu opracowania. Brak postawienia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do wszystkich specjalności projektowych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia udziału projektantów posiadających wymagane prawem uprawnienia w każdej branży występującej w projekcie.

3.	Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

4.	Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

VI.	PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmioty udostępniające zasoby,

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

- Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

VII.	 OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

- Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

- Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

- na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

      - Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ.

  - na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

    - warunku, o którym mowa w Rozdziale V pkt 2.4) ppkt 2. SWZ:

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – powyższy wykaz należy przedstawić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

    - warunku, o którym mowa w Rozdziale V pkt 2.4) 1. SWZ:

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - powyższy wykaz należy przedstawić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podmiotowe środki dowodowe, o których mowa powyżej w pkt 4.a) 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa wymagane dokumenty zgodnie z zapisami Rozdziału XVII.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada (np. zostały złożone w innym postępowaniu), jeżeli wykonawca wskaże te środki (np. wskazując nazwę i numer postępowania) oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

VIII.	 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| Kryterium wyboru | Waga kryterium |
| --- | --- |
| Cena brutto oferty – C | 60% |
| Doświadczenie osób realizujących przedmiot zamówienia w opracowywaniu dokumentacji projektowych, na podstawie których wydano pozwolenie na roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków - D | 40% |

- ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW:

Ocena ofert dokonywana będzie w niżej wskazanych kryteriach:

a) kryterium „cena brutto oferty” (C) punkty zostaną przyznane według następującego wzoru:

CN - najniższa cena

C =                                                                    x 60

CB - cena w ofercie badanej

C	-liczba punktów otrzymanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena”

CN	-najniższa cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

CB	-cena w ofercie badanej

Do oceny oferty w tym kryterium Zamawiający przyjmie cenę zaoferowaną przez Wykonawcę w Interaktywnym Formularzu oferty.

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w tym kryterium to 60 pkt.

- kryterium „Doświadczenie osób realizujących przedmiot zamówienia w opracowywaniu dokumentacji projektowych na podstawie których wydano pozwolenie na roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków” (D) - liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym zapisem:

| Doświadczenie osób realizujących przedmiot zamówienia w opracowywaniu dokumentacji projektowych, na podstawie których wydano pozwolenie na roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków (D) | Waga | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 0 realizacji | 0 % | 0 pkt |
| 1 realizacja | 20 % | 20 pkt |
| 2 lub więcej realizacji | 40% | 40 pkt |

Do oceny oferty w tym kryterium Zamawiający przyjmie doświadczenie osób realizujących przedmiot zamówienia w opracowywaniu dokumentacji projektowych, na podstawie których wydano pozwolenie na roboty budowalne dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Aby uzyskać punkty w tym kryterium należy:

- wpisać w interaktywnym Formularzu ofertowym liczbę realizacji.

- złożyć wykaz osób, które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

W celu uzyskania punktów w tym kryterium Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz osób, które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ oraz wpisać liczbę realizacji w interaktywnym Formularzu ofertowym.

W przypadku braku wskazanych powyżej dokumentów (pkt. b)) lub nie wpisaniu liczby realizacji w interaktywnym Formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie posiada osób z doświadczeniem w realizacji przedmiotu zamówienia w opracowywaniu dokumentacji projektowych na podstawie których wydano pozwolenie na roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków i otrzyma 0 pkt w tym kryterium.

Oferty z doświadczeniem osób realizujących przedmiot zamówienia w opracowywaniu dokumentacji projektowych na podstawie których wydano pozwolenie na roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków powyżej 2 i więcej realizacji, nie będą dodatkowo punktowane i otrzymają maksymalną liczbę punktów – 40.

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w tym kryterium to 40 pkt.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska największą liczbę punktów wg wzoru: Liczba punktów = C +D, gdzie C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ceny oferty, D oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium doświadczenie osób realizujących przedmiot zamówienia w opracowywaniu dokumentacji projektowych na podstawie których wydano pozwolenie na roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

- Wyliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca 
po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

- Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania - 100 punktów.

- Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

IX.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia:

do dnia 30 marca 2026r. do godziny 10:00.

- O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie https://ezamowienia.gov.pl

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 marca 2026 r. o godzinie 10:30.

- Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – Platformy e-Zamówienia. 
W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający udostępnił na pierwszej stronie niniejszej SWZ kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie e-Zamówienia informacje o:

1)	nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2)	cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XI.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.	Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 28.04.2026r.

2.	W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3.	Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

4.	W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XII.	SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:

- Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl

- Poczty elektronicznej: zamowieniauw@katowice.uw.gov.pl

- Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,  pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w  formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust.5, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

- Przedłużenie terminu składania ofert o którym mowa w ust. 6 nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

- W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym 
w ust.5, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

XIII.	 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Oferta ma zawierać:

- Interaktywny formularz ofertowy,

- Pełnomocnictwo upoważniające  do  złożenia  oferty,  o  ile  ofertę  składa  pełnomocnik. Pełnomocnictwo jest także wymagane w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust.1 SWZ,

- Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XVI ust. 4 pkt 1) SWZ (jeżeli dotyczy), zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ, w przypadku gdy wykonawca zamierza otrzymać punkty w kryterium doświadczenia osób realizujących przedmiot zamówienia w opracowywaniu dokumentacji projektowych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

- Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 6 - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ (jeśli dotyczy).

- Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe” .

- Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

- UWAGA! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.

- Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

- Oferta oraz załączniki do niej powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy (osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu) a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy), podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby (jeśli dotyczy) jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Wykonawca, podmiot udostępniający zasoby (jeśli dotyczy), podwykonawca niebędący podmiotem udostępniającym zasoby (jeśli dotyczy) nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca, podmiot udostępniający zasoby, podwykonawca niebędący podmiotem udostępniającym zasoby wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

- W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy), do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem 
w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami sporządza się, pod rygorem nieważności:

- w formie elektronicznej – tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 
5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j.: Dz. U. 
z 2024 r. poz. 1725)

lub

- w postaci elektronicznej – opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami, o których mowa w pkt 3 
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej określonej w pkt 8, należy złożyć za  pośrednictwem Platformy pod adresem:  https://ezamowienia.gov.pl zgodnie z instrukcją interaktywną „Oferty, wnioski i prace konkursowe” dostępną pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje

- Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności 
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, sporządzone w języku obcym są składane wraz 
z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający udostępnia interaktywny formularz ofertowy na Platformie. Pozostałe dokumenty i załączniki powinny być wypełnione przez Wykonawcę dokładnie wg informacji zawartych w niniejszej SWZ bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę, wg wzorów stanowiących załącznik do SWZ, jeśli takie Zamawiający przewidział.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej 
w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę/wniosek” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola „przeciągnij” 
i „upuść”, służące do dodawania plików. Wykonawca dodaje uprzednio pobrany, wypełniony i podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz 
z ofertą.

- W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty spakowane należy podpisać podpisem zewnętrznym.

- System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje. W przypadku braku podpisu system poinformuje o tym w trakcie składania dokumentów, jednakże zostaną one przyjęte przez Platformę mimo braku podpisu. Szczegółowe informacje, jak podpisywać dokumenty podpisem kwalifikowanym znajdują się w instrukcji podpisywania znajdującej się w Centrum pomocy na Platformie.

- W przypadku pozytywnego zakończenia procesu potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajdować się będzie w Elektronicznym Potwierdzeniu Przyjęcia (EPP) 
i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

- Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym 
i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, pod rygorem możliwości ich odtajnienia (Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument z uzasadnieniem objęcia pliku tajemnicą przedsiębiorstwa). Wykonawca powinien wykazać łączne wystąpienie przesłanek definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa, przez którą zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się informacje:

a) techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,

b) które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,

c) o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

W przypadku niewykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, wraz z przekazaniem tych informacji, Zamawiający dokona odtajnienia zastrzeżonych informacji. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne w rozumieniu przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone informacje.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

- W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (wewnętrzny, zewnętrzny) Wykonawca dołącza do Platformy uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument 
z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):

- dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać tylko formatem PAdES;

- Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.

- Podpis powinien dawać możliwość weryfikacji osoby go składającej.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz by Wykonawca opisał załączniki do SWZ nazwami umożliwiającymi ich identyfikację.

- Poświadczenie za zgodność cyfrowego odwzorowania dokumentu wystawionego w postaci papierowej następuje poprzez opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z zapisami rozporządzenia 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

XIV.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Oferta musi zawierać cenę brutto przedmiotu zamówienia, zwaną dalej „ceną oferty brutto” lub „ceną”, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

- Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia interaktywnego formularza oferty i określenia w nim liczbowo i słownie ceny brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia.

- Wartość brutto, podana w ofercie będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ogólnymi warunkami umowy oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w szczególności podatek VAT. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi 23%.

- Cena oferty jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

- Cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

- Jeżeli cena podana cyfrowo nie będzie odpowiadać cenie podanej słownie przyjmuje się, że prawidłowa jest cena podana cyfrowo.

- UWAGA!

Zgodnie z ogólnymi warunkami umowy stanowiącymi załącznik nr 1 do SWZ Zamawiający informuje, że na wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 ogólnych warunków umowy składa się:

1) kwota brutto za wykonanie etapu I, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 ogólnych warunków umowy oraz wszystkich czynności z tym związanych, co stanowi 90% wynagrodzenia określonego w ust. 1.

2) kwota brutto za etap II, o którym mowa § 2 ust. 1 pkt 2 ogólnych warunków umowy, tj. udzielanie odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz za etap III, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, tj pełnienie nadzoru autorskiego oraz wszystkich czynności z tym związanych, co stanowi 10% wynagrodzenia określonego w ust. 1.

Wyliczenia powyższych kwot (z pkt. 1) oraz z pkt 2)) dokona Zamawiający na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę oraz zgodnie z powyższym zapisem.

XV.	 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Podmiotowe środki dowodowe tj. oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania - oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli  co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W przypadku, o którym mowa w pkt 4 i 5, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ. Ten z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który w ramach przyjętego wewnętrznie podziału zadań, zgodnie ze złożonym oświadczeniem z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, wyznaczony zostanie do realizowania danej części zamówienia musi posiadać uprawnienia, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie, które jest wymagane do jej realizacji.

- W przypadku spółki cywilnej dokumentami zastępującymi pełnomocnictwo mogą być umowa spółki lub uchwała wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki (wszystkich wspólników). W przypadku konsorcjum ustanowienie pełnomocnika może być dokonane w umowie konsorcjum lub w odrębnym dokumencie pełnomocnictwa.

- Jeżeli w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający w toku postępowania wezwie Wykonawcę do złożenia stosownego pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w złożonym na wezwanie pełnomocnictwie lub w odrębnym oświadczeniu, potwierdzili czynności dokonane przez tzw. pełnomocnika rzekomego w okresie kiedy nie posiadał on stosownego umocowania, pod rygorem nieważności czynności prawnej dokonanej w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu.

XVI.	POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, 
o których mowa w pkt 1:

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić  Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 
z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- UWAGA! Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w pkt 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą:

- zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ;

- dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale VII SWZ, w terminie tam określonym, w odniesieniu do tych podmiotów.

XVII.	WIZJA LOKALNA, PODWYKONAWSTWO, WYKONAWCY ZAGRANICZNI

- WIZJA LOKALNA .

Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej przed złożeniem oferty, jako czynności pomocniczej (nieobowiązkowej) przy przygotowaniu oferty.

Wykonawca, winien ustalić termin z Zamawiającym pod nr tel. 32 20 77 624 a Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wizji z Wykonawcą w dogodnym dla niego terminie (w dni pracy urzędu, w godz. 8.00 – 14.00).

Przedstawiciel Zamawiającego po dokonanej wizji sporządzi dokument potwierdzający przeprowadzenie wizji, podpisany przez obie strony tj. Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego.

W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się z Panem Patrykiem Skolik tel. 32 20 77 624.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia udział

w wizji lokalnej może wziąć jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- PODWYKONAWSTWO.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

- W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane 
w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani.

- WYKONAWCY ZAGRANICZNI (jeżeli dotyczy).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VII (dokumenty w zakresie określonym w art. 108 ustawy Pzp) składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 – powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w poprzednim akapicie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4, zastępuje się je odpowiednio 
w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

XVIII.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający uzgodni z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, formę w jakiej zostanie podpisana umowa, tj.:

- W przypadku wyboru zawarcia umowy w formie pisemnej, Zamawiający poinformuje Wykonawcę, o miejscu i terminie podpisania umowy;

- W przypadku wyboru zawarcia umowy w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Zamawiający przekaże Wykonawcy umowę do podpisu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- UWAGA!

W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - na potwierdzenie posiadania uprawnień osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ) Wykonawca jest obowiązany najpóźniej w dniu zawierania umowy przedłożyć kopie uprawnień oraz kopie aktualnych zaświadczeń potwierdzających przynależność do odpowiedniej izby samorządu zawodowego wskazanych osób,

  - dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - dokument (polisę) potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 100.000,00 zł brutto.

XIX.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

      - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą), zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

      - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

      - Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

      - W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej Wykonawca zobowiązany jest 
do wpłaty gotówki na konto bankowe Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach:
NBP O/O 22 1010 1212 0053 4013 9120 1000, przed terminem zawarcia umowy tak, aby w dniu podpisywania umowy zabezpieczenie znajdowało się na ww. rachunku.

      - Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w ustawie Pzp oraz w ogólnych warunkach umowy stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ.

      - Termin obowiązywania zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna (np. termin obowiązywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej itp.) nie może być krótszy niż termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisany wyżej.

      - Zamawiający zastrzega, że w przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, dokument musi zawierać co najmniej następujące informacje:

- gwarant zobowiąże się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, na zasadach przewidzianych w przedmiotowym zabezpieczeniu, do zapłacenia kwoty nieprzekraczającej sumy gwarancyjnej określonej w zabezpieczeniu,

- gwarancja/poręczenie ma zabezpieczać zobowiązanie wykonawcy wobec zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym z tytułu kar umownych,

- gwarancja/poręczenie ma obowiązywać od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania bez zastrzeżeń odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego ostatnim protokołem odbioru stwierdzającym należyte wykonanie przedmiotu Umowy, w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,

- wierzytelność z tytułu gwarancji/poręczenia nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej.

XX.	INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy, stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym w ogólnych warunkach umowy.

- Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

XXI.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

1)	niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)	zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

- 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Rozdziału 3 Postępowanie skargowe Działu IX Środki ochrony prawnej ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, albo w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo wysłanie jej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa 
w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

# XXII.	OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), mają charakter danych osobowych.

- W świetle powyższego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach informuje, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Śląski – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25;

- inspektor ochrony danych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach jest dostępny pod nr telefonu 32 20 77 975 oraz adresem mailowym: iod@katowice.uw.gov.pl *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu  związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Jednakże stosownie do brzmienia art. 75 ustawy Pzp w przypadku,  gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679 (realizacja prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, występującej 
z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***. Jednakże wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach oraz  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, 
02-676 Warszawa, jako właściciel Platformy e-zamowienia.

XXIII.	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1 - Ogólne Warunki Umowy

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku  podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów  Wykonawcy

Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

Załącznik nr 7  - Wykaz usług

Załącznik nr 8 – Wykaz osób

Załącznik nr 1 do SWZ

Ogólne warunki umowy

zawarta w Katowicach w dniu …………………… pomiędzy:

Skarbem Państwa – Dyrektorem Generalnym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25; NIP: 954-17-27-830; REGON 000514259, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Pana Krzysztofa Adlera – Zastępcę Dyrektora Biura Administracyjnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

a

………………… z siedzibą w ……………………, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/CEIDG pod numerem ………….., posiadającą nr NIP: …………., REGON: …………., zwan(ą/ym) w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

…………………………………………………..

zwanymi dalej łącznie „Stronami”

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”.

- Zamawiający, stosownie do ustaleń postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i oferty Wykonawcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 na lokal gastronomiczny z salą restauracyjną, zapleczem kuchennym i sanitarnym”.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:  71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych.

§ 2

Przedmiot umowy

- Na zakres przedmiotu umowy określonego w § 1 składają się m.in.:

- Etap I:

- wykonanie dokumentacji projektowej oraz wszystkich niezbędnych opracowań;

- uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznego pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku, objętych dokumentacją;

- uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę objętego dokumentacją, wydanego przez Prezydenta Miasta Katowice.

- Etap II: udzielanie odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

- Etap III: pełnienie usługi nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji.

- Przedmiot umowy określony w § 1 w tym zakres opracowania dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1 szczegółowo określa oferta Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do umowy) stanowiące integralną część niniejszej umowy.

- Dokumentację projektową należy opracować ściśle wg zakresu i formy określonej w wytycznych zawartych w „Opisie przedmiotu zamówienia”.

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest m.in. do opracowania, sporządzenia i/lub pozyskania staraniem własnym i na własny koszt:

- Inwentaryzacji i odkrywek w niezbędnym dla wykonania dokumentacji zakresie;

- warunków, opinii, pozwoleń, uzgodnień, odstępstw i innych niezbędnych dokumentów koniecznych do prawidłowej realizacji planowanej inwestycji wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów do wniosków i opracowaniem wniosków wymaganych przez poszczególne podmioty w powyższym zakresie;

- innych opracowań (w tym ekspertyz i ocen) wynikających z przepisów prawa lub z wytycznych podmiotów biorących udział w wydawaniu ww. warunków, opinii, pozwoleń, decyzji i uzgodnień, niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji;

- dokumentacji projektowej zawierającej m.in.:

- projekt architektoniczno-budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, odstępstwami i innymi dokumentami, których obowiązek uzyskania wynika z przepisów – 4 egz.

- projekt techniczny (dla każdej branży oddzielnie) – 4 kpl.

- projekt wykonawczy (dla każdej branży oddzielnie) – 4 kpl.

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 kpl.

- projekt aranżacji wnętrz – 2 egz.

- przedmiar robót (dla każdej z branż oddzielnie) – 1 kpl.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dla każdej z branż oddzielnie) – 2 kpl.

- kosztorysy inwestorskie w zakresie robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych i montażowych (dla każdej branży oddzielnie, zgodne z przedmiarami robót – wydruk w wersji szczegółowej) – 1 kpl.

- kosztorys uwzględniający wyposażenie pomieszczeń w meble i urządzenia, sprzęt AGD zgodnie z dokumentacją projektową – 2 egz.

- szczegółowy opis mebli (wraz z wyposażeniem do zabudowy), urządzeń oraz sprzętu AGD, wraz ze specyfikacją materiałową oraz z podaniem wszystkich parametrów niezbędnych do ich zamówienia – 2 egz.

- harmonogram rzeczowo-terminowy wykonania robót budowlanych zgodny z przedmiarami robót – 1 egz.

- Dla dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wykazu opracowań oraz pisemnego oświadczenia projektantów i sprawdzających, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, skoordynowana międzybranżowo i jest wydawana w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie. Wykaz opracowań i pisemne oświadczenia będą stanowić integralną część każdej przekazywanej dokumentacji projektowej.

- Dokumentacja projektowa musi być wolna od wad fizycznych i prawnych oraz opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. 2025, poz. 418 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi oraz m.in.:

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

- rozporządzaniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 poz. 822),

- ustawą z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2024 poz. 101),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r., w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015, poz. 376 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

- rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 ze zm.)

- rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.UE.L.2021.74.3),

- ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2023 poz. 1448 ze zm.),

- ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2024.1411 ze zm.),

- rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin (Dz.U.UE.L.2024.3115);

- wytycznymi zgodnymi z publikacją pn. Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności aut. Haliny Turlejskiej (udostępniana bezpłatnie przez Główny Inspektorat Sanitarny)

oraz pozostałymi, wyżej nie wymienionymi, a mającymi zastosowanie do niniejszego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia faktu, że dokumentacja projektowa zostanie użyta przez Zamawiającego w ramach postępowania prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawa zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.), dalej jako: „Prawo zamówień publicznych” dotyczącego wykonania robót budowlanych dla zadania wymienionego w § 1 ust. 2 umowy. Dlatego też dokumentacja projektowa nie może zawierać rozwiązań, które mogą powodować naruszenie przez Zamawiającego postanowień Prawa zamówień publicznych, w tym art. 99-103, w szczególności w taki sposób, że przyjęte rozwiązania projektowe utrudniałyby uczciwą konkurencję przy opisywaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonawstwo robót wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji.

- Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, a także opinie, uzgodnienia, warunki, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający przeprowadzenie postępowania na podstawie Prawa zamówień publicznych mającego za przedmiot wykonanie robót budowlanych a następnie wykonanie robót budowlanych na jej podstawie. Skutki jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia oraz niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowalnych przy zabytku oraz ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Katowice o pozwoleniu na budowę dla robót objętych dokumentacją, o której mowa w § 1, jak również do dokonania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych czynności koniecznych do uzyskania ww. pozwolenia i decyzji. Zamawiający udzieli w tym zakresie Wykonawcy odpowiedniego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo takie zostanie przekazane Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, jednak Wykonawca w dniu podpisania umowy obowiązany jest wskazać Zamawiającemu dane osób, dla których mają zostać wydane pełnomocnictwa. W przypadku, gdy dla prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1, konieczne będzie uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych zgód, opinii i decyzji, to Wykonawca niezwłocznie zgłosi ten fakt Zamawiającemu, natomiast Zamawiający udzieli w tym zakresie Wykonawcy odpowiedniego pełnomocnictwa na zasadach określonych w niniejszym ustępie.

- Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach na cele budowlane.

- Oprócz wersji papierowej całość dokumentacji winna być wykonana i dostarczona również na nośniku elektronicznym z zapisem na CD lub nośniku typu pendrive w formacie ogólnodostępnym oraz edytowalnym (na przykład .pdf, .doc, .dwg, .ath itp.).

§ 3

Terminy realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 w następujących terminach:

- I etap:

- w zakresie wykonania kompletnej dokumentacji projektowej oraz wszystkich niezbędnych opracowań – przekazanie Zamawiającemu w terminie do 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

- złożenie wniosku do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku, objęte dokumentacją – do 3 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej,

- przekazanie Zamawiającemu ostatecznego pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku objęte dokumentacją – do 3 dni kalendarzowych od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne,

- złożenie wniosku do Prezydenta Miasta Katowice o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – do 3 dni kalendarzowych od dnia, w którym pozwolenie ŚWKZ stało się ostateczne,

- przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – do 3 dni kalendarzowych od dnia, w którym ww. decyzja stała się ostateczna,

- II etap: udzielanie odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową zgodnie z § 5 ust. 7 niniejszej umowy,

- III etap - pełnienie nadzoru autorskiego do dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych protokołu odbioru końcowego, bezusterkowego, robót budowlanych prowadzonych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

- Terminy, o których mowa w ust. 1, będą mogły zostać przedłużone z zachowaniem warunków zawartych § 11 umowy.

- Dokumentacja będąca przedmiotem umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) zostanie dostarczona przez Wykonawcę na adres Zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25. Na tę okoliczność zostanie spisany przez obie strony protokół przekazania dokumentacji.

- Zamawiający dokona sprawdzenia dokumentacji w terminie 15 dni roboczych od dnia jej protokolarnego przekazania. Jeżeli podczas sprawdzenia dokumentacji nie zostaną ujawnione wady zmniejszające przydatność lub użyteczność dokumentacji, Zamawiający potwierdzi jej przyjęcie bez uwag w formie dokumentowej. W przeciwnym wypadku Zamawiający może:

  - zażądać poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji w określonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych,

  - wyznaczyć termin dodatkowy, nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych w razie, gdy dokumentacja nie zostanie należycie poprawiona,

  - w przypadku upływu terminu dodatkowego, jeśli dokumentacja lub jej część nie zostanie nadal należycie poprawiona – odstąpić od umowy. W tym przypadku odstąpienie od umowy nastąpi w terminie miesiąca od dnia upływu dodatkowego terminu, jednak nie później niż do 4 miesięcy od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy.

- Po dokonaniu czynności określonych w ust. 4, Zamawiający dokona odbioru dokumentacji, na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół odbioru dokumentacji podpisany przez obie strony. Podpisanie protokołu przez Zamawiającego nie jest równoznaczne z potwierdzeniem braku wad dokumentacji.

- Zamawiający przewiduje następujące odbiory przedmiotu zamówienia:

  - odbiór dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) - nastąpi po podpisaniu przez strony umowy protokołu, potwierdzającego jej odbiór.

  - odbiór ostatecznego pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b) – nastąpi po podpisaniu przez obie strony protokołu przekazania ww. pozwolenia,

  - odbiór ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Katowice o pozwoleniu na budowę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c) – nastąpi po podpisaniu przez obie strony protokołu przekazania ww. decyzji.  Powyższy protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury za etap I umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, na kwotę, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy,

  - odbiór usługi pełnienia nadzoru autorskiego – odbiór usługi będzie możliwy po podpisaniu przez Zamawiającego i wykonawcę robót budowlanych protokołu odbioru końcowego, bezusterkowego, robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej. Po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji, zostanie spisany przez obie strony niniejszej umowy protokół na okoliczność odbioru usługi nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową. Protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury za wykonanie usługi nadzoru autorskiego oraz udzielania odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na kwotę, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2.

- Z zastrzeżeniem ust. 8 oraz § 5 ust. 7 umowy Wykonawca obowiązany jest na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy do usuwania w terminie 7 dni kalendarzowych bez dodatkowego wynagrodzenia błędów / opuszczeń dokumentacji, sporządzania brakujących rysunków i dokonywania poprawek / uzupełnień / zmian, nawet jeśli  błędy / opuszczenia / braki / konieczność dokonania poprawek / uzupełnień/ zmian ujawnią się po zatwierdzeniu tej dokumentacji przez Zamawiającego oraz w trakcie realizacji robót budowlanych.

- W przypadku, gdy instytucje dokonujące uzgodnień lub udzielające zezwoleń, wniosą uwagi do dokumentacji i nastąpi konieczność poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wykona poprawki lub dokona uzupełnień dokumentacji w terminie wyznaczonym przez te instytucje.

§ 4

Nadzór nad realizacją umowy

      - Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcą w sprawach dotyczących wykonania przedmiotu umowy jest:

- Magdalena Pudełko – Kierownik Oddziału ds. Inwestycji i Remontów w Biurze Administracyjnym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 32 20 77 630, e-mail: pudelkom@katowice.uw.gov.pl,

- Patryk Skolik – Inspektor Wojewódzki w oddziale ds. Inwestycji i Remontów w Biurze Administracyjnym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 32 20 77 624, e-mail: skolikp@katowice.uw.gov.pl.

      - Nadzór merytoryczny nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawuje Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

      - Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: …………………………………………………

      - Zmiana lub uzupełnienie osób, o których mowa w ust. 1 - 3, nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie oświadczenia złożonego drugiej stronie w formie dokumentowej.

      - Zamawiający oświadcza, że przekazał osobom, o których mowa w ust. 1 – 2 informacje określone w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z czym Wykonawca na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a) wyżej wymienionego rozporządzenia zwolniony jest z obowiązków informacyjnych wobec tej osoby.

      - Wykonawca oświadcza, że przekazał osobom, o których mowa w  ust. 3, informacje określone w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z czym Zamawiający na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a) wyżej wymienionego rozporządzenia zwolniony jest z obowiązków informacyjnych wobec tej osoby.

§ 5

Warunki realizacji umowy

- Wykonawca oświadcza, że wiadome jest mu, iż w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie korzystał z podwykonawców / korzystał będzie z następujących podwykonawców: ………………………………………………..

Strony ustalają, iż Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części dokumentacji z podwykonawcami. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji całości opracowań projektowych oraz ponoszenia wobec Zamawiającego odpowiedzialności za całość opracowań, jak również za uzyskanie od podwykonawców autorskich praw majątkowych w zakresie wynikającym z niniejszej umowy. W takim przypadku wraz z poszczególnymi dokumentacjami Wykonawca przekaże niezbędne oświadczenia podwykonawców. W razie powierzenia wykonania części prac projektowych podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego w formie dokumentowej i zapewnić sprawowanie przez te podmioty nadzoru autorskiego na zasadach określonych w niniejszej umowie, w zakresie wynikającym z wykonanej dokumentacji. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów, w szczególności kosztów wynagrodzenia, związanych z usługami świadczonymi przez podwykonawców.

- Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów oraz po zapoznaniu się na miejscu z obszarem opracowania posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem wszelkich dokumentów niezbędnych w celu opracowania dokumentacji, w tym opłat skarbowych i innych opłat, przeprowadzeniem badań, uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, organizacją prac niezbędnych dla zrealizowania zadnia objętego umową. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca poniesie również wszelkie koszty dojazdów niezbędnych w celu wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca obowiązany jest dokonać wszelkich koniecznych uzgodnień z właściwymi organami administracji i instytucjami, jak też uzyskać wszelkie dokumenty konieczne do uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy obiekt w celu dokonania oględzin i pomiarów oraz odkrywek na terenie objętym przedmiotem umowy w celu wykonania odpowiednich ekspertyz i ewentualnych badań.

- Dokumentacja projektowa będzie na etapie opracowania konsultowana i na bieżąco uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym, a po jej wykonaniu na etapie robót budowlanych – również z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego zadania aż do czasu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca będzie uczestniczył w przygotowywaniu odpowiedzi na pytania wykonawców robót. Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz będzie dokonywał ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielonych odpowiedzi w ramach ww. postępowania. Wykonawca udzieli pisemnych wyjaśnień w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania. Ewentualne modyfikacje (poprawki i uzupełnienia) w opracowanej dokumentacji będą dokonywane w terminie 3 dni roboczych od otrzymania żądania przez Wykonawcę, chyba że Zamawiający wyznaczy dłuższy termin.

- Wykonawca, w ramach realizacji niniejszego zamówienia, będzie pełnił nadzór autorski na etapie realizacji robót budowlanych. Nadzór autorski obejmować będzie standardowe czynności wymienione w art. 20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego.  W zależności od potrzeb Wykonawca będzie wzywany do:

- uczestniczenia w radach budowy, na których rozstrzygane będą kwestie wymagające udziału Wykonawcy prac projektowych,

- w razie konieczności uczestniczenia w naradach technicznych i koordynacyjnych z wykonawcą robót budowlanych, zgodnie z terminami uzgodnionymi przez strony (a w przypadku braku uzgodnienia – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego),

- dokonywania wizytacji budowy (każda wizyta musi być potwierdzona wpisem do dziennika budowy),

- oceniania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i dokonywanie uzgodnień na każde wezwanie Zamawiającego,

- wyjaśniania Zamawiającemu wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej,

- opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez wykonawcę robót, w zakresie zgodności z założeniami i wymaganiami dokumentacji projektowej,

- dbania, by zakres zmian projektowych wprowadzanych przez wykonawcę robót na etapie realizacji robót budowlanych nie spowodował istotnej zmiany w zatwierdzonym projektem budowlanym, wymagającej uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę,

- opiniowania wyjaśnień wykonawcy robót precyzujących przyczyny wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym,

- udzielania Zamawiającemu wyczerpujących wyjaśnień w kwestii przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień,

- wykonywania dodatkowych lub zamiennych opracowań projektowych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, koniecznych i niezbędnych do realizacji robót budowlanych a wynikających z błędów/braków tej dokumentacji,

- uczestniczenie na wezwanie Zamawiającego w odbiorach robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć, bez dodatkowego wynagrodzenia (na wezwanie Zamawiającego w formie dokumentowej) w odbiorach częściowych i końcowym w czasie realizacji robót budowlanych, niezależnie od obowiązków, o których mowa w ust. 8 – nie więcej niż 4 razy w okresie realizacji robót budowlanych.

- Czas reakcji Wykonawcy na wezwania Zamawiającego do wykonania czynności, o których mowa w ust. 8 pkt 4-10 wynosi min. 2 dni robocze, chyba że Zamawiający wyznaczy dłuższy termin.

- Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje powyższych obowiązków w ww. terminach, Zamawiający wykona te czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty wykonania czynności zostaną w takim przypadku zwrócone Zamawiającemu w całości przez Wykonawcę w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Zamawiającego w tej kwestii.

- Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszej umowy (również odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) na kwotę: …………………… zł (słownie: ………………………….). Kopia polisy wraz z dowodem opłacenia stanowią załącznik nr 3 do umowy. W przypadku płatności w ratach, dowody opłacania polisy należy dostarczać Zamawiającemu najpóźniej w terminach płatności danych rat.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia nowej, opłaconej polisy, o której mowa w ust. 12, na kwotę nie mniejszą niż wymieniona w zd. drugim ust. 12, w terminie najpóźniej do dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy wraz z dowodem opłacenia. Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku przedłużenia obowiązywania dotychczasowej polisy. W przypadku płatności w ratach, dowody opłacenia polisy należy dostarczać Zamawiającemu najpóźniej w terminach płatności danych rat.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady w wykonaniu dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a).

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi strony rozszerzają na okres 5 lat, licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 3 ust. 6 pkt 1.

§ 6

Wynagrodzenie

    - Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 oraz wszelkich innych czynności wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości ………… zł brutto (słownie …………………………….. zł). Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy.

    - Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składa się:

            - …………… zł brutto (słownie: …………..…… ) za wykonanie etapu I, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz wszystkich czynności z tym związanych, co stanowi 90% wynagrodzenia określonego w ust. 1.

            - …………… zł brutto (słownie ………….) za etap II, o którym mowa § 2 ust. 1 pkt 2, tj. udzielanie odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz za etap III, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, tj pełnienie nadzoru autorskiego oraz wszystkich czynności z tym związanych, co stanowi 10% wynagrodzenia określonego w ust. 1.

    - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty wynikające z dokumentów wymienionych w § 2 umowy niezbędne do zrealizowana przedmiotu umowy zgodnie z warunkami w niej zawartymi. W przypadku nieujęcia w ww. cenie wszystkich prac wynikających z opracowania dokumentów objętych przedmiotem umowy, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowiązany je wykonać w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1.

    - Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią SWZ, której zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe, i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto zapoznał się z wymaganiami przedmiotu umowy, szczególnie z warunkami, w jakich ma być realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył ofertę oraz oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez Wykonawcę zakresie prac.

    - Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, na konto wskazane w fakturze, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej dostarczenia do Zamawiającego. Warunkiem wystawienia faktur przez Wykonawcę jest dokonanie odbioru poszczególnych etapów przedmiotu umowy, stwierdzone protokołami odbioru, o których mowa w § 3 ust. 6 niniejszej umowy. Brak odbioru poszczególnego przedmiotu umowy skutkuje niemożliwością wystawienia faktury. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

    - Faktury winny być wystawione na: Skarb Państwa – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, nr NIP 954-17-27-830.

§ 7

Kary umowne i odstąpienie od umowy

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych:

  - za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po jego stronie lub odstąpienie przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

  - z zastrzeżeniem pkt 3 – 8, w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie w wypadku, gdy pomimo wezwania w formie dokumentowej nie usunął stwierdzonych naruszeń we wskazanym terminie  – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia umowy oddzielnie. Kara przysługuje również w sytuacji, gdy stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia, w szczególności z uwagi na czas ich wykrycia,

  - za zwłokę w przekazaniu dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a),

  - za zwłokę w udzielaniu odpowiedzi organom właściwym na etapie uzyskiwania stosownych decyzji administracyjnych - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminów określonych przez organ właściwy,

  - za zwłokę w czynnościach związanych ze złożeniem dokumentów do organów właściwych oraz przekazaniem decyzji administracyjnych Zamawiającemu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b) i c) - w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony odpowiednio od upływu terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b), c), d) i e),

  - za zwłokę w wykonaniu czynności, o których mowa w § 3 ust. 7 oraz w § 5 ust. 7 – 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminów, o których mowa w § 3 ust. 7 oraz w § 5 ust. 7,

  - za niewykonywanie na wezwanie Zamawiającego czynności w ramach pełnienia nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 5 ust. 8 pkt 1-3 i 11 oraz ust. 9 –  800,00 zł za każde niewykonanie,

  - za zwłokę w realizacji obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 8 pkt 4-10, liczoną od upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 10, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w przedstawieniu dokumentów ubezpieczeniowych określonych w § 5 ust. 12 i ust. 13  umowy - w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów wskazanych odpowiednio w § 5 ust. 12 i ust. 13.

  - W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, również w przypadku o którym mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki.

      - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 30% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy oraz dodatkowo 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1.

      - Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem przypadku, gdy kara jest płacona w związku z odstąpieniem od umowy. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy również z żadnych pozostałych obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy, jak i z powszechnie obowiązujących przepisów.

      - Termin płatności kary umownej wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń swoich wierzytelności (również niewymagalnych) z tytułu kar umownych z wierzytelności Wykonawcy określonych w fakturach. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych (również niewymagalnych) z wynagrodzenia bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody.

      - Kary umowne, o których mowa w ust. 1, nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego ich wysokość aż do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

      - W przypadku zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 3 ust. 1 umowy, kary umowne będą naliczane od nowych terminów.

      - Niezależnie od regulacji ustawowych oraz innych regulacji umownych, w tym regulacji § 3 ust. 4 pkt 3 umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę i pomimo pisemnego lub w formie dokumentowej wezwania do właściwego wykonania i wyznaczenia dodatkowego terminu nie usunął wskazanych naruszeń. Wyznaczenie dodatkowego terminu dotyczy także naruszeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 8 niniejszego paragrafu. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie miesiąca od dnia upływu dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń, ale nie później niż do  4 miesięcy od upływu terminu wykonania robót budowlanych prowadzonych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wynikającego z umowy na te roboty. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może naliczyć karę umowną, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu.

      - Rozwiązanie umowy, odstąpienie od niej oraz naliczenie kar umownych z tego tytułu nie powoduje utraty możliwości dochodzenia odszkodowania i kar umownych związanych z rozwiązaniem umowy, odstąpieniem od niej, nienależytym wykonaniem i niewykonaniem umowy, jak również dochodzenia odszkodowania i naliczania kar umownych z innych przyczyn do czasu rozwiązania umowy czy odstąpienia od niej. Ponadto strony oświadczają, iż pomimo odstąpienia od umowy, wiążą je postanowienia umowy dotyczące wcześniej naliczanych kar umownych, gwarancji, rękojmi oraz wykonania zastępczego w odniesieniu do zrealizowanej części umowy, co do której odstąpienie nie nastąpiło.

      - Postanowienia umowy dotyczące naliczania kar umownych, wykonania zastępczego czy też rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej są niezależne od siebie, mogą być realizowane wedle wyboru Zamawiającego łącznie lub osobno, a kary umowne należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara. Ponadto postanowienia umowy nie naruszają prawa do odstąpienia od umowy i innych uprawnień przysługujących na mocy przepisów Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

§ 8

Autorskie prawa majątkowe

- Dokumentacja stanowiąca przedmiot niniejszej umowy, a także inne dokumenty przekazane przez Wykonawcę w związku lub przy okazji realizacji umowy, w zakresie, w jakim stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2025 poz. 24 ze zm.), dalej jako „Prawo autorskie”, są objęte postanowieniami umowy zawartymi w niniejszym paragrafie. W każdym przypadku, gdy w niniejszym paragrafie mowa o dokumentacji projektowej, regulacja dotyczy odpowiednio innych dokumentów przekazanych przez Wykonawcę w związku lub przy okazji realizacji umowy, które stanowią utwór w rozumieniu Prawa autorskiego.

- Wraz z odbiorem dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy Zamawiający nieodpłatnie przejmuje do niej oraz do wszelkich innych utworów wytworzonych przez Wykonawcę w związku lub przy okazji realizacji niniejszej umowy, autorskie prawa majątkowe na zasadzie wyłączności na wymienionych niżej polach eksploatacji. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

      - użytkować dokumentację projektową na własny użytek, w tym w szczególności przekazać ją lub dowolną jej część, także jej kopie:

- innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- innym wykonawcom, jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,

- wszystkim osobom biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

- wykonywać roboty budowlane na podstawie przekazanej dokumentacji oraz wykorzystywać ją w jakichkolwiek celach związanych z inwestycją,

- wykorzystywać dokumentację projektową lub jej dowolną część do prezentacji,

- wprowadzać dokumentację projektową lub jej części do pamięci komputera lub serwerów sieci komputerowych na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych,

- zwielokrotniać, utrwalać, kopiować i wytwarzać dokumentację projektową lub jej części dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, na dowolnym nośniku, dowolnym rodzaju materiału oraz w nakładzie w dowolnej wielkości,

- sporządzać wydruki komputerowe,

- wprowadzać do obrotu, użyczać, dzierżawić, wypożyczać, oddawać w najem lub udostępniać oryginały lub egzemplarze utworu, w tym także zwielokrotnione,

- udostępniać utwór publicznie w innych formach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

- nadawać za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,

- wykorzystać utwór w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych,

- wprowadzać utwór do sieci komputerowej Internet lub innej sieci szerokiego dostępu, w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM,

- publicznie powielać, wyświetlać, remitować, odtwarzać lub wystawiać utwór, w tym na wystawach, podczas seminariów i zebrań oraz w celach marketingowych i promocyjnych,

- wielokrotnie wykorzystywać do opracowania i realizacji inwestycji budowlanych.

- Wraz z odbiorem dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych i ilościowych prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu przez adaptację lub przerobienie  na ww. wymienionych polach eksploatacji oraz prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworu na ww. polach eksploatacji wraz z prawem udzielania dalszych upoważnień.

- Wraz z odbiorem dokumentacji projektowej Zamawiający nabywa prawo własności egzemplarzy, na których utrwalono utwór.

- Wykonawca oświadcza, że realizując przedmiot umowy nie narusza praw autorskich, a w przypadku stwierdzenia ich naruszenia, poniesie z tego tytułu wszystkie konsekwencje prawne i finansowe.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenia osób, które są autorami/współautorami dokumentacji objętej przedmiotem umowy, z których będzie wynikał zakres wykonanych przez nich prac oraz oświadczenie o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw majątkowych w zakresie (na polach eksploatacji) określonym w niniejszym paragrafie, w tym uprawnienia do wykonywania zależnych praw autorskich, z uprawnieniem do przenoszenia tych praw na inne podmioty. Powyższe dotyczy każdej zmodyfikowanej wersji dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie w zakresie określonym w niniejszej umowie do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy do dnia odstąpienia od umowy.

- Zamawiający  lub osoby przez niego upoważnione są uprawnione do dokonywania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej bez zgody Wykonawcy. Dokonywanie istotnych zmian, adaptacji czy przeróbek dokonywane jest za nieodpłatną zgodą Wykonawcy, zaś w przypadku jej braku – bez zgody Wykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca nie wyraża zgody bez istnienia ważnej przyczyny a zmiany są uzasadnione, w szczególności względami prawnymi, bezpieczeństwa lub gdy zmiany leżą w interesie Zamawiającego lub gdy wynikają z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.

§ 9

Ochrona Informacji

- W zakresie bezpieczeństwa informacji Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy których wykonuje swe zobowiązanie, w szczególności swoich pracowników, podwykonawców i pracowników podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca oraz wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę do wykonania umowy, zobowiązują się do zapoznania się oraz przestrzegania przepisów dotyczących ochrony informacji, w tym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (dalej jako: „SZBI”) obowiązującego u Zamawiającego, którego wyciąg stanowi załącznik nr 4 do umowy oraz danych osobowych.

- Wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę do wykonania umowy, mające dostęp do pomieszczeń technicznych i biurowych Zamawiającego i/lub mające dostęp do informacji przetwarzanych przez Zamawiającego, zobowiązują się do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej umowy, przed przystąpieniem do realizacji umowy, lecz w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.

- Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3, ma zastosowanie także do osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do wykonania umowy już w trakcie obowiązywania umowy. Termin podpisania oświadczenia stosuje się odpowiednio.

- Wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę do wykonania umowy, zobowiązują się do nieujawniania, także po zakończeniu umowy, wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy, a dotyczących:

  - organizacji pracy Zamawiającego,

  - funkcjonowania systemów informatycznych, teleinformatycznych i urządzeń, z których korzysta Zamawiający,

  - zasobów informacyjnych Zamawiającego, w szczególności tych o charakterze technicznym, technologicznym, prawnym lub organizacyjnym,

  - danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie,

  - uzyskanych, w trakcie realizacji umowy, haseł dostępu do systemów informatycznych, urządzeń, pomieszczeń oraz poznanych zabezpieczeń pomieszczeń, użytkowanych przez pracowników Zamawiającego, przed dostępem osób trzecich i nieupoważnionych.

- Wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę do wykonania umowy, zobowiązują się do niekopiowania, niepowielania oraz nierozpowszechniania w jakikolwiek inny sposób informacji, o których mowa w ust. 5.

- Informacje, o których mowa w ust. 5, mogą być ujawnione jedynie instytucjom państwowym, w szczególności organom ścigania, na ich wyraźne żądanie oraz w celu wykonania ich ustawowych obowiązków.

- Ograniczenia w ujawnianiu i rozpowszechnianiu informacji, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą informacji publicznej.

- Wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę do wykonania umowy, zobowiązują się do zabezpieczania przed zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem urządzeń oraz informacji przetwarzanych w celu realizacji umowy, niezależnie od nośnika na jakim te informacje się znajdują.

- Wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę do wykonania umowy, zobowiązują się do bezzwłocznego zgłaszania naruszenia, w jakikolwiek sposób, bezpieczeństwa informacji, o których mowa w ust. 5. Dotyczy to również próby takiego naruszenia.

…………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot lub pracownika Szpitala

przyjmującego oświadczenie

…………………………………………………………………………………………

Czytelny podpis osoby potwierdzającej oświadczenie

…………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot lub pracownika Szpitala

przyjmującego oświadczenie

…………………………………………………………………………………………

Czytelny podpis osoby potwierdzającej oświadczenie

…………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot lub pracownika Szpitala

przyjmującego oświadczenie

…………………………………………………………………………………………

Czytelny podpis osoby potwierdzającej oświadczenie

Wykonawca oświadcza, iż wszystkie urządzenia elektroniczne podłączane przez niego do sieci teleinformatycznej Zamawiającego posiadają aktualne i zgodne ze wszelkimi powszechnie stosowanymi standardami oprogramowanie antywirusowe.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia wszystkich osób skierowanych przez niego do wykonania umowy (dotyczy to również podwykonawców) z zakresu objętego wyciągiem z SZBI, dostarczonego przez Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia pomocy Wykonawcy w przeszkoleniu, o którym mowa w ust. 12, poprzez wyjaśnianie kwestii problematycznych i przeprowadzenie instruktażu, jeżeli okaże się to konieczne, przez wskazanych przez Zamawiającego pracowników urzędu.

- W przypadku naruszenia bezpieczeństwa informacji Zamawiającego z winy Wykonawcy, w szczególności w wypadku nieuprawnionego ujawnienia informacji chronionych, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każde naruszenie.

- W wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż Wykonawca nie przestrzega postanowień umowy związanych z bezpieczeństwem informacji, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie naliczy karę umowną, o której mowa w ust. 14, wyznaczając nowy termin usunięcia stwierdzonych naruszeń pod rygorem naliczenia kolejnych kar umownych w wysokości, o której mowa w ust. 14.

- W przypadku powstania szkody przewyższającej zastrzeżoną karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2025 poz. 1071 ze zm.).

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia

- Wykonawca w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie ............ zł.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie wniesione w: …………………….

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności stwierdzenia odstępstw od ustaleń, co do zakresu i formy przedmiotu umowy zawartych w niniejszej umowie, nieprawidłowości w wykonywanym przedmiocie umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

- 70 % kwoty zabezpieczenia, pomniejszone w szczególności o ewentualnie naliczone kary umowne, Zamawiający zwróci w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia etapu I umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, oraz uznania przez Zamawiającego, że etap ten został należycie wykonany.

- 30 % kwoty zabezpieczenia pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, pomniejszone w szczególności o ewentualnie naliczone kary umowne, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 11

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy, niezależnie czy są dokonywane na podstawie umowy, czy przepisów ustawowych wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron. Ponadto, również oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. Pozostałe oświadczenia związane z wykonywaniem Umowy mogą być składane w formie dokumentowej, m.in. za pośrednictwem wiadomości e-mail na adresy stron wskazane w § 4 ust. 1 i 3, z zastrzeżeniem § 12 ust. 11.

- Na mocy ustawy PZP zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP.

- Zmiany postanowień zawartej umowy, mogą wynikać z następujących okoliczności:

- zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy a związanych z realizacją niniejszej umowy,

- za zgodą Zamawiającego, zmiana terminu wykonania z powodu okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, należycie udowodnionych,

- zaistnieją zdarzenia siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań (strony mogą wówczas ustalić odpowiednio zmieniony termin wykonania przedmiotu umowy),

- w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 - 4 i ust. 2 ustawy PZP,

- zmiany przedmiotu umowy poprzez niewykonanie lub zaniechanie prac z zakresu udzielania odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową oraz nadzoru autorskiego na skutek nie przystąpienia przez Zamawiającego do realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 – proporcjonalnie do zmian przedmiotu umowy zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy. Obniżenie wynagrodzenia nastąpi stosownie do zakresu niewykonanej lub zaniechanej części przedmiotu umowy, zgodnie z zasadą, że wypłata wynagrodzenia winna nastąpić za prace/usługi rzeczywiście wykonane.

- nastąpią zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,

- zgodnie z art. 436 pkt 4 lit b) ustawy PZP w przypadku zmiany:

    - stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

    - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

    - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

    - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427).

- Zmiany wymienione w ust. 3 pkt 6 i 7 mogą zostać dokonane jedynie w przypadku, gdy będą one miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i będą dokonywane według zasad opisanych w niniejszym paragrafie.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 3. W przypadku ust. 3 pkt 6 zmiana obowiązywać będzie z zastrzeżeniem regulacji o początkowym terminie zmian wynagrodzenia i będzie nią objęta wyłącznie dotychczas niezafakturowana część wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 6:

- początkowy termin zmiany wynagrodzenia określa się na 1 stycznia 2027 r. ,

- zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który zostanie ogłoszony w styczniu 2027 r. (i odpowiednio w latach kolejnych obowiązywania umowy, o ile umowa będzie obowiązywać) przez Główny Urząd Statystyczny. Zamawiający dokona waloryzacji w oparciu o wzór:

C x (W – 3%)*

Gdzie:

C – oznacza wartość cen materiałów lub kosztów usług związanych z realizacją zamówienia.

W – oznacza średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS,

* zgodnie z ust. 9 minimalny poziom, od którego może nastąpić wzrost wynagrodzenia wynosi 3%, co oznacza, że w przypadku gdy nie osiągnie się tego minimalnego poziomu – zmiany nie dokonuje się,

- maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia określona zostaje do poziomu 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (załącznik nr 1).

- przez zmianę ceny materiałów lub kosztów, o której mowa w ust. 3 pkt 6 rozumie się wzrost odpowiednio cen materiałów lub kosztów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy, zawartego w ofercie lub we wcześniejszej waloryzacji,

- zmianą objęta będzie część wynagrodzenia dotychczas niewypłacana.

- Wprowadzenie podwyżki wysokości wynagrodzenia na podstawie ust. 3 pkt 6 wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę odpowiednio uzasadnionego wniosku o waloryzację (m. in. szczegółowa kalkulacja kosztów, zasady sporządzenia kalkulacji, wyliczenie wnioskowanej kwoty waloryzacji, aktualne koszty związane z realizacją zamówienia) wraz z oświadczeniem o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 6 oraz ich udokumentowania. W przypadku tych zmian, Wykonawca w szczególności jest zobowiązany dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany mają wpływ na koszt wykonania umowy. W przypadku wątpliwości, co do wysokości zmiany kosztu, Zamawiający może żądać dodatkowych informacji oraz dowodów, które Wykonawca ma obowiązek przekazać w terminie 14 dni. Brak przekazania dodatkowych informacji lub dowodów, może spowodować odmowę uwzględnienia wniosku. Zamawiający ma 30 dni na weryfikację wniosku o zmianę wynagrodzenia, z tym że termin ten może być przedłużony nie dłużej niż o 30 dni konieczne do załatwienia sprawy. Żądanie dodatkowych informacji lub dowodów wstrzymuje bieg terminu na weryfikację wniosku, od momentu wysłania pisma do Wykonawcy do momentu wyznaczonego terminu na złożenie odpowiedzi.

- Obniżenie wysokości wynagrodzenia w przypadku ujemnego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych następuje poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia przez Zamawiającego. Obniżenie wysokości wynagrodzenia dotyczy zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 6. Ust. 10 i ust. 11 stosuje się odpowiednio.

- Minimalny poziom uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 6 wynosi 3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy paragraf wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy.

- Na warunkach wynikających z art. 439 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom, z którymi zawarł umowy w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawców.

- Podstawę do zmiany umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 1-5, stanowić będzie protokół konieczności, z którego powinno wynikać, że spełnione są ustawowe lub umowne przesłanki uzasadniające konieczność dokonania zmiany umowy.

- Zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy z powodów wskazanych w ust. 3 pkt 7 niniejszego paragrafu mogą zostać dokonane jedynie w przypadku, gdy będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a także wówczas gdy termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy przekroczy 12 miesięcy. Wprowadzenie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 pkt 7 lit. a) - d) niniejszego paragrafu wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę uzasadnionego wniosku w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmian. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów, a także odpowiednio udokumentować swój wniosek, w tym w szczególności jest zobowiązany do złożenia oświadczenie o wysokości dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także dołączyć dokumenty, z których wynikać będzie, w jakim zakresie zmiany mają wpływ na koszt wykonania umowy, m.in. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników, wraz z kosztami składek ubezpieczeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę z określeniem zakresu (ilości godzin), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. W przypadku wątpliwości, co do wysokości kosztu, Zamawiający może żądać dodatkowych informacji oraz dowodów, które Wykonawca ma obowiązek przekazać w terminie 14 dni. Brak przekazania dodatkowych informacji lub dowodów, może spowodować odmowę uwzględnienia wniosku. Zamawiający ma 30 dni na weryfikację wniosku o zmianę wynagrodzenia, z tym, że termin ten może być przedłużony nie dłużej niż o 30 dni koniecznych do załatwienia sprawy. Żądanie dodatkowych informacji lub dowodów wstrzymuje bieg terminu na weryfikację wniosku, od momentu wysłania pisma do Wykonawcy do momentu wyznaczonego terminu na złożenie odpowiedzi. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 7 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 7 lit. c) i d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany.

- W przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia wysokość wynagrodzenia zostanie podniesiona do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego (ust. 3 pkt 7 lit. b), zaś w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawek składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, zmiana zostanie dokonana przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego (ust. 3 pkt 7 lit. c).

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 7 lit. d), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość nie większą niż udowodniony przez Wykonawcę wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w związku z deklarowaną wartością wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

- Zamawiający oświadcza, że nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

- Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 3 pkt 7 lit. a) – d) niniejszego paragrafu obejmować będzie wyłącznie płatności, których w dniu zmiany umowy jeszcze nie wykonano.

- Do czasu uzyskania na piśmie pod rygorem nieważności akceptacji ze strony Zamawiającego w postaci stosownego protokołu konieczności oraz zawarcia stosownego aneksu, Wykonawca nie może wykonywać prac/usług mających być podstawą do zmiany umowy. W przypadku wykonania tych prac/usług bez zawarcia aneksu, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie dodatkowe.

§ 12

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy PZP.

- Spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Z uwagi na przedmiot umowy Zamawiający nie określa w jej treści warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2024r., poz. 1411).

- Strony zgodnie oświadczają, że dla celów związanych z niniejszą Umową, wiodącą formą komunikacji jest forma elektroniczna (wiadomości e-mail).

- Z zastrzeżeniem ust. 11, korespondencja zaadresowana na adresy e-mail wskazane w § 4 ust. 1 i 2 uznaje się za skutecznie doręczone (bez konieczności uzyskania potwierdzenia odbioru wiadomości przez adresata) drugiej Stronie z chwilą wprowadzenia wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby odbiorca mógł się zapoznać z jej treścią.

- Na żądanie wysyłającego, odbiorca ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić otrzymanie wiadomości e-mailowej.

- Wiadomości dostarczone za pośrednictwem wiadomości e-mail wywołują skutki prawne zastrzeżone dla formy dokumentowej, o ile Umowa lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie zastrzegają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego upadłościowego oraz o zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

- Strony umowy za dni robocze uznają  dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 296).

- Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się w formie dokumentowej o każdej zmianie swych adresów. W przypadku niedopełnienia przez którąkolwiek ze stron powyższego zobowiązania, pisma/e-maile skierowane na ostatni wskazany przez strony adres będą uznane za doręczone.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. / Umowa została zawarta w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych, z chwilą złożenia przez stronę ostatniego z podpisów.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA

Załączniki:

  - Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

  - Załącznik nr 2 – SWZ wraz z Opisem przedmiotu zamówienia

  - Załącznik nr 3 – Kopia polisy wraz z dowodem płatności

  - Załącznik nr 4 – wyciąg SZBI

  - Załącznik nr 5 – oświadczenie o zachowaniu poufności

Załącznik nr 5 do umowy

Katowice,…….……………….

Nr sprawy/umowy:……..……………….

Oświadczenie o zachowaniu poufności

dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 na lokal gastronomiczny z salą restauracyjną, zapleczem kuchennym i sanitarnym.

Ja, niżej podpisana(y), zobowiązuję się do, nieograniczonego w czasie, zachowania w poufności informacji dotyczących spraw prowadzonych przez Wojewodę Śląskiego jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie, a także informacji technologicznych, technicznych, organizacyjnych i innych informacji prawem chronionych, uzyskanych przeze mnie w związku z wykonywaną pracą lub świadczeniem usług na rzecz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Moje zobowiązanie dotyczy jakiejkolwiek formy przekazania mi tych informacji, ich źródła oraz nośnika.

Ponadto zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich innych informacji, których ujawnienie mogłoby spowodować szkodę dla prawnie chronionych interesów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach lub Wojewody Śląskiego.

Oświadczam, że nie będę kopiować, powielać lub rozpowszechniać w jakikolwiek inny sposób informacji uzyskanych przeze mnie w związku z wykonywaną pracą lub świadczeniem usług na rzecz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

| …………..……………… | ………………………………………………………………… |
| --- | --- |
| (miejscowość, data) | (podpis osoby składającej oświadczenie) |

| …………..…………… | ……………………………………………………………… |
| --- | --- |
| (miejscowość, data) | (podpis pracownika ŚUW odbierającego oświadczenie) |

Otrzymują:

1) osoba zobowiązana do poufności

2) a/a

Załącznik nr 4 do umowy

Załącznik do zarządzenia Nr 102/24 Wojewody Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia 102/24

Wojewody Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2024 r.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

- WYCIĄG INFORMACYJNY Z PEŁNEGO DOKUMENTU -

dla pracowników podmiotów zewnętrznych

wykonujących usługi lub zadania na rzecz

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

- W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, zwanym dalej „Urzędem”, obowiązuje dokument pn. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanym danym i informacjom, w szczególności poprzez zachowanie poufności, integralności i dostępności wszystkich przetwarzanych informacji oraz doskonalenie metod i narzędzi zapewniających optymalne zarządzanie bezpieczeństwem informacji w Urzędzie. Aby ten dokument wypełnił wszystkie swoje cele oraz założenia konieczne jest również zaangażowanie wszystkich podmiotów i osób świadczących usługi na rzecz Urzędu.

- Wyrażenia, terminy i skróty użyte w niniejszym dokumencie należy rozumieć następująco:

  - BA - Biuro Administracyjne w Urzędzie;

  - CCTV - system monitoringu wizyjnego;

  - incydent naruszenia bezpieczeństwa informacji – zdarzenie, którego skutki naruszyły lub mogły naruszyć bezpieczeństwo informacji chronionej w Urzędzie;

  - pracownik ds. bezpieczeństwa informacji - pracownik zatrudniony na Samodzielnym stanowisku pracy do spraw bezpieczeństwa informacji w BA w Urzędzie;

  - SKD – system elektroniczny wspomagający system kontroli dostępu w Urzędzie;

  - SSWiN - System Sygnalizacji Włamania i Napadu;

  - SZBI - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie.

- Na każdym etapie danej działalności Urzędu uwzględnia się aspekt zapewnienia bezpieczeństwa informacji obejmujący zachowanie zasady:

  - poufności – oznaczającej, że informacje chronione nie są udostępniane nieupoważnionym osobom;

  - dostępności – co oznacza zapewnienie dostępu do informacji przez upoważnioną osobę na żądanie;

  - integralności – co znaczy, że informacje chronione nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;

  - rozliczalności – polegającej na tym, że zawsze można wskazać jednoznacznie osobę odpowiedzialną za pojedynczą operację wykonaną wobec konkretnej informacji.

- Osoby wykonujące usługi lub zadania na rzecz Urzędu podpisują zobowiązanie do zachowania poufności informacji dotyczących funkcjonowania Urzędu, do których mają dostęp, a które nie stanowią informacji publicznej.

- Za bieżącą koordynację zadań związanych z bezpieczeństwem informacji w Urzędzie, określonych w SZBI, odpowiada pracownik ds. bezpieczeństwa informacji.

- Wszystkie osoby wykonujące usługi lub zadania na rzecz Urzędu powinny bezzwłocznie zgłaszać dostrzeżone uszkodzenia i usterki w zabezpieczeniach fizycznych infrastruktury Urzędu pracownikom Urzędu, z którymi współpracują.

- Wszystkie osoby wykonujące usługi lub zadania na rzecz Urzędu powinny bezzwłocznie zgłaszać pracownikom Urzędu, z którymi współpracują, dostrzeżone usterki i dysfunkcjonalności w działaniu elektronicznych zabezpieczeń bezpieczeństwa informacji w Urzędzie.

- Osoba wykonująca usługi lub zadania na rzecz Urzędu powinna posiadać dostęp tylko do tych informacji, które są jej potrzebne do wykonywania jej zadań.

- Jeżeli osoba wykonująca usługi lub zadania na rzecz Urzędu, w sposób niezamierzony, uzyskała dostęp do informacji, do których pozyskania nie jest uprawniona, powinna traktować to jako incydent naruszenia bezpieczeństwa informacji i zgłosić ten incydent pracownikom Urzędu, z którymi współpracuje.

- Urząd posiada umundurowaną formację zapewniającą ochronę fizyczną na terenie siedziby Urzędu – Służbę Ochrony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, zwaną dalej „Służbą Ochrony Urzędu”.

- W budynkach Urzędu wydziela się następujące strefy dostępu:

  - strefa I - ogólnego dostępu;

  - strefa II – administracyjna;

  - strefa III - zastrzeżonego dostępu;

- Ochrona stref dostępu sprawowana jest na zasadach określonych w obowiązujących przepisach o ochronie osób i mienia oraz w planie ochrony obiektu.

- Ustala się następujące zasady w zakresie zabezpieczeń dla poszczególnych stref dostępu:

  - dla strefy I:

    - dostęp do strefy jest możliwy dla wszystkich klientów w godzinach pracy Urzędu,

    - wejścia do budynków, przestrzenie przy wejściach, wjazdy na dziedzińce, parkingi wewnętrzne, pomieszczenia Biura Obsługi Klienta w strefie są objęte monitoringiem wizyjnym,

    - w celu ograniczenia ryzyka dostępu do pomieszczeń biurowych strefy, w których przetwarzane są dane osobowe, dopuszcza się stosowanie elektronicznych zamków szyfrowych, szyfratorów, czytników kart lub domofonów;

  - dla strefy II:

    - dostęp do strefy mają pracownicy firm zewnętrznych realizujący zadania na rzecz Urzędu w sposób ciągły na podstawie zawartej umowy,

    - wykonywanie przez pracowników firm zewnętrznych zadań doraźnych zleconych przez Urząd w strefie odbywa się pod nadzorem pracownika Urzędu,

    - klienci mogą poruszać się w obrębie strefy wyłącznie w asyście pracownika odpowiedzialnego za ich przyjęcie,

    - przejścia strefy są zabezpieczone urządzeniami SKD,

    - granice strefy mogą objęte monitoringiem wizyjnym;

  - dla strefy III:

    - klienci i usługodawcy mogą poruszać się w obrębie strefy wyłącznie w asyście pracownika odpowiedzialnego za ich przyjęcie,

    - przejścia strefy są zabezpieczone urządzeniami SKD,

    - granice strefy objęte są monitoringiem wizyjnym,

    - pomieszczenia znajdujące się w strefie są zabezpieczone poprzez SSWiN,

    - sprzątanie pomieszczeń w strefie odbywa się pod nadzorem pracownika Urzędu użytkującego dane pomieszczenie.

- Przyznawanie, zmiana oraz odbieranie uprawnień są realizowane w SKD przez pracowników Oddziału do Spraw Teleinformatyki w BA, z wyłączeniem obsługi kontroli dostępu, gdzie przetwarzane są informacje niejawne, która wykonywana jest przez pracowników komórki odpowiedzialnej za ochronę informacji niejawnych.

- Do aktywowania przejść w strefie III (oraz niektórych przejść w strefie II) wykorzystywana jest elektroniczna karta identyfikacyjna.

- Jeżeli osoba wykonująca usługi lub zadania na rzecz Urzędu zgubi lub podejrzewa, że utraciła posiadane urządzenie aktywujące przejście (elektroniczna karta identyfikacyjna, brelok, inne urządzenie aktywujące) powinna to bezzwłocznie zgłosić pracownikowi Urzędu, z którym współpracuje.

- W Urzędzie są instalowane, według potrzeb, poniższe systemy kontroli ruchu, wykrywania i sygnalizacji zagrożeń:

  - SSWiN;

  - CCTV;

  - systemy sygnalizacji pożarowej – SSP;

  - SKD.

- W Urzędzie funkcjonują elektroniczne systemy pomocnicze, które są zainstalowane na zewnątrz oraz wewnątrz budynków, po jednej stronie przejścia lub z obu stron.

- Dla każdego budynku Urzędu sporządzono Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, która szczegółowo opisuje organizację ochrony przeciwpożarowej dla danego budynku, charakterystykę obiektu, urządzenia przeciwpożarowe, strefy specjalne oraz plany budynku z punktu widzenia potrzeb ochrony przeciwpożarowej. Poszczególne instrukcje znajdują się przy wejściu do budynku.

- W każdym z budynków Urzędu działają m.in. następujące systemy i urządzenia przeciwpożarowe:

  - System Sygnalizacji Pożaru – w skład w którego wchodzą czujki dymowe, optyczne oraz termiczne. Elementem systemu są Ręczne Ostrzegacze Pożarowe. Zadaniem systemu jest umożliwienie szybkiego wykrycia pożaru;

  - Wewnętrzna Instalacja Hydrantowa – to sieć hydrantów wewnętrznych, które może uruchomić każdy pracownik, który zauważy pożar;

  - gaśnice  - rozlokowane są tak, aby dojście do gaśnicy nie było dłuższe niż 30 m. Gaśnice dobierane są pod kątem zwalczania konkretnego rodzaju pożaru. Gaśnicy może użyć każda osoba przebywająca na terenie Urzędu w razie uzasadnionej potrzeby.

- Funkcjonujący w Urzędzie monitoring wizyjny, będący systemem CCTV, wykorzystywany jest w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach Urzędu oraz na jego terenie, umożliwiania wykrywanie zachowań niebezpiecznych i szkodliwych oraz narażających Urząd na straty.

- Obszarem monitorowanym są:

  - strefy przy wejściach do obiektów;

  - dziedzińce;

  - parkingi wewnętrzne;

  - teren wokół budynków;

  - hala garażowa;

  - ciągi komunikacyjne;

  - punkty obsługi klientów;

  - niektóre pomieszczenia w Wydziale Powiadamiania Ratunkowego;

  - inne pomieszczenia objęte szczególnym nadzorem.

- O monitorowaniu i nagrywaniu klienci oraz współpracownicy Urzędu są informowani poprzez grafikę w postaci kamery oraz w formie komunikatu „Obiekt monitorowany”, co jest zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego w zakresie ochrony danych osobowych.

- Zakres gromadzonych danych w systemie CCTV obejmuje wizerunek osób i ich zachowanie, pojazdy i numery rejestracyjne pojazdów, datę i godzinę oraz miejsce zdarzenia.

- System CCTV nie posiada funkcji umożliwiającej bieżące przekazywanie lub rejestrację dźwięku i tym samym pozwalającej na słuchanie lub zapis prowadzonych rozmów.

- Informacje przetwarzane w systemie CCTV podlegają ochronie na podstawie obowiązujących przepisów prawa krajowego i unijnego.

- W budynkach Urzędu zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 i ul. Powstańców 41a, w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 oraz w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 7, funkcjonują elektroniczne systemy do zarządzania kluczami.

- Klucze od pomieszczeń przechowywane są przez Służbę Ochrony Urzędu lub zewnętrzną firmę ochraniarską.

- Do pobierania i zdawania kluczy wykorzystywane są elektroniczne karty identyfikacyjne.

- Klucze pobierane są i zdawane przez osoby uprawnione, zarejestrowane w elektronicznym systemie OPTIPASS, posiadające elektroniczną kartę identyfikacyjną.

- Stażyści, praktykanci i wolontariusze nie są uprawnieni do odbioru kluczy do pomieszczeń.

- Za bezpieczeństwo i utrzymanie ciągłości działania sieci teleinformatycznych Urzędu oraz systemów informatycznych, teleinformatycznych i oprogramowania używanego w Urzędzie odpowiedzialny jest Oddział do Spraw Teleinformatyki w BA (z wyłączeniem systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania informacji niejawnych oraz obsługiwanych przez pracowników PR).

- W Urzędzie obowiązują dwie nadrzędne zasady dotyczące kontroli dostępu i przyznawania uprawnień w systemach teleinformatycznych:

  - zasada wiedzy koniecznej - osoba ma zapewniony dostęp tylko do informacji potrzebnych do optymalnego wykonywania zadań na rzecz Urzędu;

  - zasada minimalnych przywilejów - osoba ma zapewniony dostęp tylko do tych środków przetwarzania informacji (np. urządzenia teleinformatycznego, aplikacji, programu, procedury, pomieszczenia itp.), które są konieczne do optymalnego wykonania zadań na rzecz Urzędu.

- Warunkiem dostępu do systemu teleinformatycznego jest posiadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wydanego przez Wojewodę Śląskiego lub osobę przez niego upoważnioną.

- W przypadku, gdy osoba wykonująca usługi lub zadania na rzecz Urzędu opuszcza czasowo stanowisko pracy zablokowuje stację roboczą lub wylogowuje się z aplikacji i systemu stacji roboczej, na której pracuje oraz sprawdza, czy nie zostały pozostawione bez nadzoru nośniki informacji zawierające informacje chronione.

- Po zakończeniu pracy osoba wykonująca usługi lub zadania na rzecz Urzędu wyłącza stację komputerową oraz zabezpiecza swoje stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz wszystkie nośniki, na których znajdują się chronione informacje.

- Wszystkie urządzenia, które mają być pierwszy raz podłączone do sieci teleinformatycznej Urzędu podlegają autoryzacji.

- Autoryzacji podlega również sprzęt nie będący własnością Urzędu, służący do przetwarzania danych związanych z działalnością Urzędu, mający funkcjonować w sieci teleinformatycznej.

- Osoba wykonująca usługi lub zadania na rzecz Urzędu nie wynosi poza budynek Urzędu, w którym pracuje, wymiennych nośników informacji, a w szczególności twardych dysków z zapisanymi danymi osobowymi, bez zgody pracownika Urzędu, nadzorującego jej pracę. W przypadku uzyskania takiej zgody wynoszone informacje powinny być zabezpieczone w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i poufność.

- W momencie zakończenia wykonywania zadań lub usług na rzecz Urzędu lub w chwili rozwiązania umowy lub porozumienia dotyczących tych zadań lub usług, osoby wykonujące zadania lub usługi na rzecz Urzędu są zobowiązane do zwrotu posiadanego sprzętu komputerowego, nośników informacji i informacji stanowiących własność Urzędu, co jest potwierdzane przez uprawnionych pracowników Urzędu w odpowiednim dokumencie potwierdzającym zwrot, np. w protokole zdawczym.

- W Urzędzie wszystkie informacje podlegające ochronie, jeżeli są przenoszone lub przechowywane na przenośnych pamięciach, muszą być odpowiednio zabezpieczone.

- Urząd udostępnia klientom sieć bezprzewodową (Wi-Fi) z dostępem do Internetu w pomieszczeniach Biura Obsługi Klienta. Sieć jest monitorowana przez Urząd w celu wykrywania ewentualnych zdarzeń i incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji.

- Klienci i współpracownicy Urzędu są informowani o monitoringu oraz o konieczności korzystania z sieci zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

- Dostęp poprzez sieć Wi-Fi do systemów dziedzinowych Urzędu możliwy jest jedynie dla upoważnionych osób wykonujących usługi na rzecz Urzędu.

- Osobami upoważnionymi do przełączania, podłączania i odłączania urządzeń z sieci LAN są wyłącznie pracownicy Oddziału do Spraw Teleinformatyki w BA.

- Osobami upoważnionymi do udostępniania haseł do zasobów sieciowych są wyłącznie pracownicy Oddziału do Spraw Teleinformatyki w BA.

- Aktywność sieciowa może być w pełni monitorowana, rejestrowana i przetwarzana przez pracowników Oddziału do Spraw Teleinformatyki w BA, a razie konieczności udostępniona uprawnionym służbom i instytucjom państwowym.

- Dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej lub zachodzi konieczność ich dalszego przechowywania w związku z dochodzeniem roszczeń.

- Do stosowania zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie zobowiązane są także podmioty zewnętrzne realizujące zadania na rzecz Urzędu, związane z przetwarzaniem danych osobowych lub współpracujące z Urzędem na podstawie zawartych umów lub porozumień oraz innych instrumentów prawnych.

- Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie odbywa się na wyraźne polecenie Wojewody Śląskiego (lub osoby działającej w imieniu Wojewody Śląskiego) i wymaga udzielenia osobie przetwarzającej te dane upoważnienia do ich przetwarzania.

- Upoważnienia udziela się przed dopuszczeniem osoby do przetwarzania danych osobowych i po zapoznaniu się przez nią z niniejszym wyciągiem ze SZBI oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

- Upoważnienie odwołuje się niezwłocznie po ustaniu celu, dla którego zostało udzielone lub po ustaniu okresu na który zostało udzielone. Osoba, której zostało odwołane upoważnienie do przetwarzania danych zobowiązana jest do jego niezwłocznego zwrotu.

- Upoważnienie sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden dla osoby upoważnianej, drugi dla Urzędu.

- W Urzędzie prowadzona jest w formie elektronicznej, z zachowaniem chronologii, ewidencja osób, którym udzielono upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

- Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do zachowania w tajemnicy tych danych oraz sposobu ich zabezpieczenia. Zobowiązanie to zachowuje moc po ustaniu okresu współpracy z Urzędem.

- Dane osobowe należy przetwarzać w warunkach zabezpieczających je przed dostępem osób nieupoważnionych.

- Osoba nie będąca pracownikiem Urzędu, nie posiadająca odpowiedniego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, może przebywać w pomieszczeniach Urzędu gdzie ma miejsce przetwarzanie danych osobowych tylko w obecności pracownika Urzędu oraz w warunkach zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych.

- Osoba wykonująca usługi lub zadania na rzecz Urzędu, przebywająca poza swoim stanowiskiem pracy nie powinna pozostawiać bez nadzoru dokumentów, nośników danych i sprzętu.

- Osoba wykonująca usługi lub zadania na rzecz Urzędu powinna niszczyć zbędne dokumenty, wydruki i nośniki elektroniczne przy użyciu metod i urządzeń zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla danych osobowych.

- Dokumenty, wydruki i elektroniczne nośniki informacji osoba wykonująca usługi lub zadania na rzecz Urzędu powinna zabezpieczać przed dostępem osób nieuprawnionych, zgodnie z tzw. „Zasadą czystego biurka".

- Dane osobowe przetwarzane w zasobach Urzędu udostępniane są wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa krajowego 
i unijnego lub umowy powierzenia.

- Dane osobowe są udostępniane na wniosek na podstawie pisemnej zgody Wojewody Śląskiego, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

- Wniosek o udostepnienie danych osobowych powinien być sporządzony w wymaganej formie oraz spełniać warunki formalne i merytoryczne określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Wniosek nie spełniający tych warunków rozpatrywany jest negatywnie.

- Do incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji w Urzędzie zalicza się w szczególności:

  - naruszenie poufności - ujawnienie danych niepowołanym osobom;

  - naruszenie integralności - uszkodzenie, przekłamanie, zniszczenie;

  - naruszenie dostępności - dane nie są dostępne na żądanie uprawnionych pracowników 
w użytecznej dla nich postaci, niezależnie od ich nośnika, w tym także przechowywanych i przetwarzanych w systemach informatycznych oraz transmitowanych przez łącza sieci;

  - brak dostępności oraz działania niezgodne (błędne) ze specyfikacją systemów informatycznych, zwłaszcza systemów i aplikacji krytycznych dla funkcjonowania Urzędu (z wyłączeniem kontrolowanych i zaplanowanych prac oraz dysfunkcji niemających wpływu na bezpieczeństwo informacji);

  - infekcje, propagacja i działanie szkodliwego oprogramowania (malware – kody i skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie, do których zaliczają się miedzy innymi: wirus, robak internetowy, koń trojański, spyware, keylogger, rootkit, dialer, exploit itp.);

  - próby omijania systemów zabezpieczeń;

  - wykorzystywanie zasobów informacyjnych w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem;

  - ataki celem uzyskania nieautoryzowanego dostępu do aplikacji, systemów oraz ataki eskalacji poziomu uprawnień w systemach;

  - kradzież lub zniszczenie urządzeń przetwarzających lub przechowujących informacje oraz nośników danych;

  - wyłudzenia informacji wrażliwych, takich jak np. hasła dostępowe czy tajemnice Urzędu;

  - ataki socjotechniczne, ataki z wykorzystaniem phishing’u, skimming’u oraz innych technik zagrażających naruszeniu poufności, dostępności i integralności informacji;

  - złamanie zasad wynikających z regulacji wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie w obszarze bezpieczeństwa informacji lub wynikających z nich zapisów w umowach z podmiotami zewnętrznymi oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego regulującego kwestie bezpieczeństwa w działalności Urzędu.

- Incydentem jest także nieudana próba któregokolwiek działania wymienionego w ustępie poprzednim.

- Nie jest incydentem wiadomość mailowa zawierająca niechcianą informację handlową lub niechciane opinie i poglądy nadawcy (tzw. spam), jeżeli nie stosuje niestandardowych technik manipulacyjnych lub wyłudzających informacje.

- Nie jest incydentem wiadomość mailowa stanowiąca próbę wyłudzenia informacji lub nakłaniająca odbiorcę do zachowań ryzykownych w sieci, jeżeli nie stosuje niestandardowych technik manipulacyjnych lub wyłudzających informacje.

- W Urzędzie incydenty naruszenia bezpieczeństwa informacji są zgłaszane i rejestrowane.

- Osoba wykonująca usługi lub zadania na rzecz Urzędu ma obowiązek zgłosić każde zdarzenie, które naruszyło lub mogło naruszyć bezpieczeństwo informacji w Urzędzie i może stanowić incydent, pracownikowi Urzędu, z którym współpracuje. W razie, gdy zgłoszenie incydentu wymaga pilnej interwencji można go dokonać telefonicznie (nr tel. 538-517-496) lub mailowo na adres: incydenty@katowice.uw.gov.pl.

- Osoba wykonująca usługi lub zadania na rzecz Urzędu nie podejmuje samodzielnie żadnych działań związanych z zaistniałym incydentem. W razie potrzeby udziela ona wyjaśnień i spisuje szczegóły mające związek z incydentem.

- Osoba wykonująca usługi lub zadania na rzecz Urzędu, zgłaszająca incydent wykonuje – w zakresie przeciwdziałania skutkom incydentu - polecenia pracowników Urzędu, którzy zostali przydzieleni do obsługi incydentu.

Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – STANOWI ODRĘBNY ZAŁĄCZNIK

Dokument należy wypełnić elektronicznie, podpisać i załączyć do oferty zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XIII SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Wykonawca/podwykonawca:

……………………………………………………………………………........................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………...……………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy/ podmiotu udostępniającego zasoby/podwykonawcy*

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Adaptacja pomieszczeń w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 na lokal gastronomiczny z salą restauracyjną, zapleczem kuchennym i sanitarnym - III postępowanie, nr BA.I.272.7.2026

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE  WYKONAWCY / PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY / PODWYKONAWCY*:

- Spełnianie warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.

Oświadczam i gwarantuję, że do realizacji przedmiotu umowy skieruję osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, adekwatne do zakresu opracowania. Brak postawienia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do wszystkich specjalności projektowych nie zwalnia mnie z obowiązku zapewnienia udziału projektantów posiadających wymagane prawem uprawnienia w każdej branży występującej w projekcie.

II. Przesłanek wykluczenia z postępowania

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 108 ust 1, 109 ust. 1 pkt. 10 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………................ ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 10 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp podjąłem następujące środki:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyjaśniam fakty i okoliczności o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt.  2 ustawy Pzp.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podjąłem następujące kroki o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt.  3 ustawy Pzp.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Jednocześnie, zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Pzp, wykonawca wskazuje, że podmiotowe środki dowodowe wymagane przez Zamawiającego, są dostępne za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod poniższymi adresami internetowymi:

  - ..............................................................................................................................

  - ..............................................................................................................................

Dokument należy wypełnić elektronicznie, podpisać i złożyć na wezwanie zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XIII SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ / 
INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

*UWAGA:  należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2

Składając ofertę w postępowaniu, prowadzonym w trybie podstawowym pn.:

opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Adaptacja pomieszczeń w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 na lokal gastronomiczny z salą restauracyjną, zapleczem kuchennym i sanitarnym - III postępowanie, nr BA.I.272.7.2026

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, działając w imieniu Wykonawcy:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy)

- Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów:*

| Lp. | Nazwa (firma) podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

oraz składam wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu.*

_________________________________________________________________________

- Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej*.

* zaznaczyć odpowiednie

Dokument należy wypełnić elektronicznie, podpisać i załączyć do oferty zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XIII SWZ (jeżeli dotyczy)

Załącznik nr 5 do SWZ

ZOBOWIĄZANIE

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Ja / My* :

____________________________________________

(imię i nazwisko)

____________________________________________

(imię i nazwisko)

Upoważniony / upoważnieni* do reprezentowania

__________________________________________________________________________

[nazwa podmiotu, adres, dane kontaktowe, jego forma prawna (dane rejestrowe: KRS, 
wpis do ewidencji działalności gospodarczej), NIP, REGON, (jeżeli dotyczy)]

niżej podpisani

o ś w i a d c z a m (/y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn.zm.), odda Wykonawcy:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia pn.: __________________________________________________________________________
nr___________, w zakresie warunku/warunków* udziału w postępowaniu tj. __________________________________________________________________________

Oświadczam/y, że stosunek łączący mnie z ww. Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych mu zasobów, na potwierdzenie czego przedstawiam, co następuje:

- Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby:

__________________________________________________________________________

- Sposób udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia:

__________________________________________________________________________

- Okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów przy wykonywaniu zamówienia:

__________________________________________________________________________

3) Zakres udziału podmiotu udostępniającego zasoby przy wykonywaniu zamówienia 
(w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia jakie roboty budowlane lub usługi zrealizuje podmiot udostępniający zasoby):

__________________________________________________________________________

* niepotrzebne skreślić

Oświadczenie należy wypełnić elektronicznie, podpisać i załączyć do oferty zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XIII SWZ  (jeżeli dotyczy)

Załącznik nr 6 do SWZ

OŚWIADCZENIE PODMIOTÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SKŁADANE NA PODSTAWIE 
ART. 117 UST. 4 USTAWY PZP

My, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

……………………………………………………………………………...........

(pełna nazwa/firma Wykonawcy adres, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

……………………………………………………………………………......................................

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

oświadczamy, stosownie do art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, że w ramach zamówienia pn. 
…………………………………………………………………………………………………….

następujące roboty budowlane / usługi / dostawy* wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

| Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (nazwa) | Zakres zamówienia, który zostanie wykonany przez danego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia |
| --- | --- |

*niepotrzebne skreślić

Dokument należy wypełnić elektronicznie, podpisać i złożyć na wezwanie zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XIII SWZ

Załącznik nr 7 do SWZ

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ POWTARZAJĄCYCH LUB CIĄGŁYCH RÓWNIEŻ WYKONYWANYCH

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

| Lp. | Nazwa/ rodzaj usługi *) | Odbiorca usługi | Data wykonania | Wartość usług brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał:

* min. 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu budynku obejmującej wszystkie wskazane branże tj.: architektoniczną, elektryczną oraz sanitarną, o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł. brutto każda, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

##### Dokument należy wypełnić, podpisać i złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XIII SWZ/ W przypadku chęci uzyskania punktów w kryterium doświadczenie dokument należy wypełnić, podpisać i złożyć do oferty zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XIII SWZ .

Załącznik nr 8 do SWZ

Wykaz osób, które będą brały udział w wykonaniu zamówienia

wraz z informacją nt. ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia - niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia

| Lp. | Imię i nazwisko | Informacja o uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych (NALEŻY podać nazwę uprawnień, nr uprawnienia, datę wydania (dzień - miesiąc - rok) oraz organ wydający uprawnienia) | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (proszę podać rodzaj umowy) | Doświadczenie zawodowe w zakresie posiadanych uprawnień (określone w latach)* | Informacja o doświadczeniu w opracowywaniu dokumentacji projektowych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | liczba realizacji | funkcja w zespole | nazwa i adres obiektu zabytkowego, którego dotyczyła realizacja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1 |  | uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca spełni warunek jeżeli będzie dysponował osobami o następujących kwalifikacjach:

- 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i posiadającym min. 5 letnie doświadczenie w zakresie posiadanych uprawnień (spełnianie tego warunku liczone będzie od dnia nadania uprawnień decyzją właściwego organu),

- 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadającą min. 5 letnie doświadczenie w zakresie posiadanych uprawnień (spełnianie tego warunku liczone będzie od dnia nadania uprawnień decyzją właściwego organu),

- 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, i posiadającą min. 5 letnie doświadczenie w zakresie posiadanych uprawnień (spełnianie tego warunku liczone będzie od dnia nadania uprawnień decyzją właściwego organu).

2 W przypadku chęci uzyskania punktów w kryterium doświadczenie należy wypełnić wskazaną kolumnę. Ponadto aby uzyskać punkty w tym kryterium należy spełnić łącznie:

- wpisać w interaktywnym Formularzu ofertowym liczbę realizacji.

- złożyć wykaz osób, które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.