Załączniki nr ……… do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

które zostaną wprowadzone do treści umowy na roboty budowalne

UMOWA NR …………………………

zawarta w dniu ……………………………………………………………… w Białymstoku, pomiędzy:

MIASTEM BIAŁYSTOK, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 966-211-72-20, reprezentowanym przez 
mgr inż. Andrzeja Ostrowskiego - Dyrektora Zarządu Mienia Komunalnego, ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, w imieniu którego działa: mgr inż. Andrzej Ryszard Żegunia - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27 marca 2025 r., zwanym dalej Zamawiającym lub Stroną,

a

…...…………………………………………………………………………………………….……………………………               z siedzibą w …………………………………… przy ul.…………………………………………… (kod ………) zwanym dalej Wykonawcą lub Stroną, zarejestrowaną w ……………………………………………………………, posiadającym NIP:…………..…, Regon: …………………, reprezentowanym przez: ………..……………………, zwanym dalej Wykonawcą lub Stroną,

w wyniku postępowania nr .….….….…………………… o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy                     z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwanego dalej postępowaniem, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

„Sukcesywne wykonywanie robót rozbiórkowych na terenie miasta Białegostoku”.

Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie ze złożoną ofertą, dostarczoną Wykonawcy dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy miejsca wykonania zamówienia każdorazowo, w terminie do 5 dni od dnia podpisania zlecenia na podstawie protokołu sporządzonego przez Zamawiającego, w którym określony będzie zakres prac do wykonania (obmiar) i wartość materiałów z odzysku - o ile dostarczone zostaną Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych,

- zapewnienia nadzoru  inwestorskiego,

- zapewnienia odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych, które zostały wykonane niezgodnie                       z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie sposobu postępowania                      z odpadami i w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1 zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, z obowiązującymi przepisami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kierownika budowy z wymaganymi uprawnieniami oraz robotników wykwalifikowanych, niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić codzienny nadzór kierownika budowy na terenie rozbiórki, pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 13.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznaczyć roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za teren rozbiórki od chwili jego przyjęcia, do czasu podpisania protokołu odbioru robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest udostępnienie terenu rozbiórki tylko przedstawicielom Zamawiającego.

- Wykonawca opracuje plan bioz i zobowiązuje się do przestrzegania na terenie rozbiórki obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaopatrzenie w niezbędne do prawidłowej realizacji zadania media oraz zorganizuje zaplecze rozbiórki we wskazanym miejscu.

- Wykonawca jest właścicielem wszystkich odpadów powstałych w wyniku realizacji umowy, 
w szczególności materiałów porozbiórkowych. Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) Wykonawca w trakcie realizacji umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i do przedłożenia kserokopii polisy OC oraz jej kontynuacji 
w przypadku, gdy pierwotne ubezpieczenie kończy się w trakcie trwania niniejszej umowy. Dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy / kontynuacji polisy OC.

- Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu każdego podwykonawcę robót pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kary umownej o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 7.

§ 4

TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego wykonywania przedmiotu umowy do 23 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1.

- Termin wykonania poszczególnych rozbiórek określono na 15 dni dla każdego zlecenia.

- Data zakończenia rozbiórki przez Wykonawcę jest tożsama z datą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zgłoszenie winno być wykonane w formie pisemnej (e-mail, pismo).

- Zamawiający powoła komisję odbioru i dokona odbioru w ciągu max 5 dni od dnia zgłoszenia zakończenia prac. Dokumentem potwierdzenia odbioru będzie podpisany protokół odbioru końcowego każdej zleconej rozbiórki.

§ 5

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

- Ustalone w wyniku przetargu maksymalne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy nie przekroczy kwoty brutto ………………………… (słownie:……………………………………………………………) w tym: cena netto …………………………zł i podatek VAT w wysokości 23% co stanowi kwotę ………………… zł.

- Ceny jednostkowe robót, przyjęte w formularzu cenowym załączonym do oferty są stałe przez cały okres realizacji umowy. Wartość jednostkowej rozbiórki będzie ustalana na podstawie obmiaru robót i ustalonych w ofercie cen jednostkowych.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania    przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia, 
jak również w niej nieujęte, z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością 
z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 należy uznać za ostateczne, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt. 2).

- Zamawiający zobowiązuje się zbyć a Wykonawca zobowiązuje się nabyć od Zamawiającego materiały                     z odzysku wg wyceny sporządzonej przez inspektora. Należna kwota zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, z terminem płatności do 14 dni od daty zakończenia robót na podstawie faktury wystawionej przez  Zamawiającego, o ile nie będzie możliwa kompensata wzajemnych należności. Ryzyko utraty lub zniszczenia materiałów z rozbiórki od momentu przekazania terenu rozbiórki obciąża Wykonawcę. Wystąpienie zdarzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie zwalnia Wykonawcy z zapłaty pełnej kwoty z wyceny.

- Zamawiający dokona  kompensaty wzajemnych należności wynikających z § 5 ust. 1 i 5. Ilość materiałów odzyskanych zostanie ustalona w protokołach przekazania placu rozbiórki.

- Zamawiający w trakcie realizacji umowy będzie sukcesywnie zlecał poszczególne rozbiórki. Wartość końcowa umowy wynikać będzie z rozliczenia wykonanych rozbiórek do dnia 23 grudnia 2026 roku
z zastrzeżeniem, iż nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 1.

- Wartość świadczenia Stron nie będzie mniejsza niż 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w ust. 1. Pozostała wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku 
gdy umowa nie zostanie wykonana w całości, nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy.

§ 6

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora/inspektorów nadzoru prace realizowana będzie w następujący sposób: zapłata fakturą częściową, po zakończeniu czynności rozbiórkowych z danego zlecenia i jego komisyjnym odbiorze bez zastrzeżeń. Przez fakturę częściową rozumie się wystawioną fakturę za wykonanie czynności rozbiórkowych z danego zlecenia.

- Fakturę za wykonane roboty wykonawca przedłoży zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia komisyjnego odbioru robót bez zastrzeżeń.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek w Banku 
nr ………………………………………… w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w fakturze ustrukturyzowanej w formacie zgodnym                           z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF), w szczególności poprawnych numerów identyfikacyjnych NIP Nabywcy i Odbiorcy, termin płatności ulega odpowiedniemu przesunięciu do czasu otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

- Wykonawca oświadcza, że podany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla której bank otworzył powiązany z nim rachunek VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT na podstawie ……………… (podać podstawę prawną). W przypadku zmiany statusu podatkowego w trakcie obowiązywania umowy wykonawca zobowiązuje się do poinformowania zleceniodawcy o zaistniałym fakcie i wskazanie rachunku firmowego powiązanego z rachunkiem VAT.

- Wystawiane przez Wykonawcę/Dostawcę faktury powinny zawierać wszystkie niezbędne elementy,             o których mowa w art. 106e ustawy o VAT oraz rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur. W zakresie oznaczenia nazwy i adresu oraz numeru NIP nabywcy towaru lub usługi faktura powinna zawierać następujące dane:

NABYWCA:	MIASTO BIAŁYSTOK

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

NIP: 9662117220

ODBIORCA:	Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok

- Od dnia rozpoczęcia wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) Wykonawca/Dostawca zobowiązuje się do wskazywania w fakturach ustrukturyzowanych:

- w pozycji (węźle) Podmiot2 danych Nabywcy:

MIASTO BIAŁYSTOK

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

NIP: 9662117220)

wartość „1” w polu JST,

- w pozycji (węźle) Podmiot3 danych Odbiorcy:

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok

NIP: 2030000218

wartość „8”- JST – odbiorca w polu Rola,

- w pozycji Warunki transakcji w sekcji Umowa - nr i datę umowy,

- w pozycji Pozostałe informacje na fakturze w sekcji Pozostałe informacje w Stopce faktury

- pełną lub skróconą nazwę Działu/ ZMK.

- Za dzień doręczenia faktury ustrukturyzowanej przyjmuje się datę nadania fakturze unikatowego numeru KSeF w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

- Strony ustalają, że za każdą zleconą i odebraną rozbiórkę Wykonawca wystawi fakturę.

- Za  termin  zapłaty  uznaje  się  dzień,  w  którym  Zamawiający  polecił  swojemu  bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.

- Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 
(t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 276) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 2030000218. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania 
i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych 
z wyjątkiem faktur korygujących.

§ 7

WARUNKI ODBIORU

  - Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę wykonania danego zlecenia do odbioru końcowego, które powinno nastąpić zgodnie z § 4 ust. 2-3, w ciągu 5 dni roboczych powoła komisję odbioru końcowego, która dokona odbioru lub odmówi odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie. Podstawą odmowy odbioru, będzie sytuacja, o której mowa w § 7 ust. 6 pkt 1) i 4).

  - Zamawiający przewiduje odbiory końcowe polegające na odbiorze poszczególnie zleconych robót 
rozbiórkowych na podstawie protokołu końcowego części zadania.

  - Dokumentem odbioru każdej zleconej rozbiórki będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia            w toku odbioru, jak  też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

4.	Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu do odbioru wszystkie roboty zanikowe i przedłożyć niezbędne protokoły badań i sprawdzeń niezbędne do odbioru danego elementu robót.

5.	W przypadku robót zanikowych Zamawiający zobowiązany jest dokonać ich odbioru technicznego                            w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę.

6.	Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady zostaje spisany protokół z czynności odbiorowych 
       i Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady są istotne, ale nadają się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia,

- jeżeli stwierdzone wady nie są istotne i nadają się do usunięcia - Zamawiający dokonuje odbioru robót, zamieszczając w nim wykaz wad lub usterek oraz terminy  i sposób ich usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie są istotne Zamawiający może obniżyć wysokość wynagrodzenia,

- w przypadku wad istotnych, nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru 
i odstąpić od umowy.

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury częściowej za wykonanie robót rozbiórkowych z danego zlecenia po usunięciu wszystkich wad. Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę. Z czynności tych zostanie spisany protokół odbioru końcowego.

- Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie               uzasadniony na ich usunięcie.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za wykonane roboty i za plac budowy/rozbiórki.

- Wykonawca podczas odbioru każdej zleconej rozbiórki złoży oświadczenie o odpowiednim zagospodarowaniu i utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

KARY UMOWNE

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- za naruszenie terminu wykonania zamówienia (tj. danego zlecenia), o którym jest mowa                                           w § 4 ust. 2-3 umowy, w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa                                       w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót oraz w okresie gwarancji 
w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego usunięcia,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, inne aniżeli określone w pkt 1) – 3) 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 
w wysokości 2 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień zwłoki,

- za niezgłoszenie podwykonawcy, nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany, w wysokości 500,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 200,00 zł, 
za każdy stwierdzony przypadek,

- za naruszenie przepisów ppoż i bhp przy prowadzonych pracach w wysokości 500,00 zł,
za każdy stwierdzony przypadek,

- z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 14 ust. 1 umowy czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 
500,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

- za naruszenie terminów dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,                     o których jest mowa w § 3 ust. 8, niniejszej umowy, w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki,

- za nieusprawiedliwioną nieobecność kierownika budowy, o której jest mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokości 1 000,00 złotych, za każdy stwierdzony taki przypadek,

- za brak udziału innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych art. 118-122 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu w realizacji zamówienia) w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

- Niezależnie od roszczeń o kary umowne każda ze Stron może dochodzić odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach ogólnych określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

- Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, jak również z innych zobowiązań umownych.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nałożonych na podstawie niniejszej umowy, których może dochodzić każda ze stron umowy, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania rzeczywistego, przewyższającego wysokość zastrzeżonej łącznej kary umownej, o której mowa w ust. 5, do wysokości szkody rzeczywiści poniesionej.

- W przypadku opóźnienia w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonanie rozliczenia/ potrącenia przez Zamawiającego naliczonych kar umownych z bieżących należności, wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia następującym podwykonawcom:

- Nazwa podwykonawcy: ……………………………………………………………………………………… ,

- opis powierzonej części zamówienia: ……………………………………………………………………… ,

- Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp ………………………………………. (tak/nie*-nie potrzebne skreślić)

- …………………………………………………………………………………………………………………… .

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w § 9 ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

- Na podstawie art. 462 ust. 3 ustawy Pzp w przypadku zamówień na roboty budowlane, które będą wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, 
aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje 
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że:

- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy na podstawie art. 108 i 109 ustawy Pzp (zgodnie z SWZ).

- Przepisu ust. 4 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawców.

- Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego podwykonawcy 
oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli 
lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji.

- W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowę 
o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

- Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne 
z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności:

- określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują 
w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich,

- zakres robót przewidzianych do wykonania,

- termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,

- terminy i zasady dokonywania odbioru,

- wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe 
od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy),

- wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 14 ust. 1 umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu,

- wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy 
niż postanowienia niniejszej umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest zobowiązany 
do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy                                           o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od otrzymania od wykonawcy projektu umowy 
o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy 
o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia zamawiającego. W takim przypadku termin 
do zgłoszenia zastrzeżeń przez zamawiającego, o którym mowa w § 9 ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiającego projektem, 
w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy 
o podwykonawstwo.

- Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:

- nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

- będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia,

- będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy przez zamawiającego,

- nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane 
z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiającego,

- będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły utrudniać 
lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią,

- będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

- Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów 
o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.

- Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego z wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową.

- Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 5 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł brutto.

- W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 18 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Procedurę, o której mowa w § 9 ust. 18 i 19 umowy, stosuje się również do wszystkich zmian umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp.

§ 10

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca niniejszym udziela na wykonane roboty 12 miesięcznej gwarancji od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego czynności rozbiórkowych z danego zlecenia:

- wady ujawnione w okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową.

- Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

- zmianie osób reprezentujących firmę Wykonawcy,

- ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy,

- wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

- ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

- zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

§ 11

PRZEDSTAWICIELSTWO STRON

- Przedstawicielami Wykonawcy będą:

- upoważniony przedstawiciel Wykonawcy - …………………………………………………………………,

- kierownik budowy o specjalności konstrukcyjno – budowlanej: ……………………………………………

- Nadzór inwestorski sprawować będą:

- inspektor nadzoru robót budowlanych: ………………………………………………………………………..

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania przez cały okres realizacji robót osobą posiadającą uprawnienia w specjalności, o których mowa w ust. 1 pkt 2) wraz z aktualnym zaświadczeniem                                    o przynależności do właściwej Izby Inżynierów. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia ww. dokumentów.

- Wykonawca może dokonać zmiany swojego przedstawiciela, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), jedynie 
za uprzednią zgodą Zamawiającego.

- Zamawiający może dokonać zmiany swojego przedstawiciela wykazanego w ust. 2 pkt 1).

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje 
on swoich obowiązków wynikających z umowy.

- W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy musi posiadać uprawnienia stosowne 
do wykonywanych czynności oraz kwalifikacje i doświadczenie takie same lub wyższe od kwalifikacji                            i doświadczenia wymaganego w SWZ.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji zamówienia, wynikająca z braku osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 2), będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 12

ZMIANA UMOWY

- Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy, o których mowa w art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:

- zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek:

  - wystąpienia działania siły wyższej (np. powódź, huragan, pożar niezawiniony przez Wykonawcę, wojna, zamieszki uliczne, stan zagrożenia epidemicznego, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne); pod pojęciem „siły wyższej” Zamawiający rozumieć będzie zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, występujące po zawarciu umowy i powodujące niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;

  - wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych a także ich zmiany mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy;

  - wystąpienia okoliczności powodujących konieczność przeprowadzenia prac saperskich, archeologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie robót, ujawnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji;

  - przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego;

  - opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego, jeżeli opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia prac rozbiórkowych;

  - zawieszenia lub wstrzymania robót powstałego nie z winy Wykonawcy;

  - w razie potrzeby wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia przedmiotu umowy;

  - zaistnienia przyczyn niezależnych od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych;

- zmiany wynagrodzenia:

  - w przypadku zmiany stawki VAT,

  - zmiany obowiązujących przepisów prawa,

  - w przypadku zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiającego,

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie części zamówienia 
nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
a także w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części robót, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości robót niewykonanych oraz wartości niezrealizowanych usług objętych przedmiotem umowy a ujętych w cenie oferty Wykonawcy,

- w razie potrzeby wykonania robót dodatkowych, zamiennych i innych niezbędnych 
do prawidłowego zakończenia robót,

- w przypadku gdy Zamawiający ograniczy zakres zamówienia/ zlecenia,

- w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, przy czym zmiany takie:

- mogą nastąpić dopiero w miesiącu, gdy wskaźnik wzrostu/obniżenia cen produkcji budowlano-montażowej ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ustalony 
w odniesieniu do miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przekroczy 5% 
i przy założeniu, że Strony umowy ponoszą zwiększony koszt wykonania zamówienia publicznego w równych częściach,

- w przypadku gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, Strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS,

- nie mogą przekroczyć (zwiększenia lub zmniejszenia) 10% wartości umownego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1,

-następują na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego o zmianę umowy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w obu tiretach powyżej niniejszej umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa
w przywołanych tiretach,

- zmiany, o których mowa powyżej mogą nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Kolejne zmiany mogą nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia uprzedniego zwiększenia wynagrodzenia na podstawie ppkt g i po zmianie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o kolejne min. 5%,

- zwiększone wynagrodzenie umowne Wykonawca uwzględni w wystawianych fakturach częściowych,

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwiększone w oparciu o ppkt g, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę jeżeli okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy, a zmiana wynagrodzenia będzie odbywać się na analogicznych zasadach jak zmiana wynagrodzenia Wykonawcy                                            z zastrzeżeniem, że wskaźniki zwiększenia wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

- zmiany zakresu robót powierzonego podwykonawcom,

- zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji, o których mowa w § 11 umowy, przy czym nowo wskazane osoby powinny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ 
i uzyskać akceptację Zamawiającego,

- zmiany osób, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1-2, jeżeli Zamawiający uzna, że nie wykonują oni swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany osób, nowe osoby muszą posiadać uprawnienia wymagane stosownie do wykonywanych czynności oraz kwalifikacji, takie same 
lub wyższe od kwalifikacji wymaganych w SWZ,

- zmiany innych podmiotów, o których mowa w § 9 jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, 
akceptującego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spełniać warunki określone w SWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał za zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118-122 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga podpisania stosownego aneksu 
do umowy,

- zmiany dotyczą terminów płatności,

- zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp,

- dokonywania zmiany umowy uzasadniających zmianę ceny lub zakresu obowiązków Wykonawcy, 
na podstawie postanowień umowy albo na podstawie przepisów prawa, w tym szczególności,                              w sytuacji przewidzianej w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

- Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego, lub przez Wykonawcę.

- W przypadku zainicjowania zmian przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany do złożenie wniosku uzasadniającego konieczność dokonania zmian 
w przedmiotowej umowie.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany w umowie, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi 
w niniejszej umowie.

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY

Oprócz wypadków zawartych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- zgodnie z art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

- jeżeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

- jeżeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 
art. 108 ustawy Pzp,

- jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej
 w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

- w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 litera b), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy,

- w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 litera a), b), c) i d) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od dnia przekazania placu budowy oraz nie rozpoczyna ich, pomimo dwóch wezwań Zamawiającego złożonych na piśmie 
lub wysłanych pocztą elektroniczną,

- Wykonawca przerwał realizację poszczególnego zlecenia i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- wykonania usługi niezgodnie z niniejszą umową,

- Wykonawca dwukrotnie nie wykonał zamówienia (tj. 2 poszczególnych zleceń) w terminie określonym w § 4 ust. 2 umowy,

- konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

- Wykonawca wielokrotnie naruszył obowiązki, o których mowa w paragrafie § 14 umowy.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy odstąpiono od umowy. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 dni roboczych usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8 w terminie 
21 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu powyższych okoliczności w formie pisemnej z podaniem przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia uzasadnieniem.

- W przypadku odstąpienia od umowy strony ustalają wartość wynagrodzenia na podstawie protokołów inwentaryzacji wykonanych robót.

§ 14

WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

- Na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.), tj. pracowników wykonujących następujące czynności polegające 
na: wykonaniu rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.

Osoby, o których mowa powyżej zobowiązane są do wykonywania prac określonego rodzaju na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, i winny być zatrudnione przez cały okres wykonywania tych czynności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy ust. 1 stosuje 
się do podwykonawcy w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez podwykonawcę będą wykonywać czynności określone w ust. 1, jeżeli wykonanie tych czynności będzie polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy                   (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.).

- Wykonawca jest zobowiązany, w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania pierwszego zlecenia, 
do przekazania raportu informującego o pracownikach zatrudnionych przez siebie i przez podwykonawców  na umowę o pracę. Raport powinien zawierać wykaz pracowników (imię i nazwisko), okres ich zatrudnienia oraz potwierdzenie pisemne zatrudnionego pracownika i dokumenty wymienione   w ust. 4 potwierdzające, zatrudnienie pracownika na umowę o pracę.

- W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy 
o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, w terminie określonym 
w wezwaniu, złożenia:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy                          o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wysokości wynagrodzenia),

- innych dokumentów,

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy                          o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- W ramach uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może żądać 
od Wykonawcy, w terminie określonym w wezwaniu:

- wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 4,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania usług w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w ust. 1,

- przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w ust. 4, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, żądanych przez Zamawiającego oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4, traktowane będzie jak niespełnienie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ust. 1 czynności.

- Wielokrotne naruszanie przez Wykonawcę jego obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 15

ZACHOWANIE TAJEMNICY I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

- Strony umowy zobowiązują się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku  z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa,

- wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony niniejszej umowy,

- podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, 
od której pochodzą informacje,

- tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej umowy,

- nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy,

- tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową,

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy,                       o których strona ta poinformowała,

- stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych                   i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy informacji.

- Zobowiązanie, o którym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

- informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych,

- informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła                    wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności,

- informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie   przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych 
od osób trzecich, które zostały mu udostępnione z naruszeniem wymogów określonych 
w zdaniu poprzednim,

- udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą 
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej RODO.

- W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy realizacji umowy.

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy, 
w szczególności:

- ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i akty prawne wydane na podstawie wyżej podanych ustaw,

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,

- oraz treść oferty złożonej przez Wykonawcę w procedurze zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę,

- a także polskie normy, normy branżowe przenoszące europejskie normy zharmonizowane.

- Wykonawca nie ma prawa do przekazania bez pisemnej zgody Zamawiającego wierzytelności finansowych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

- Wykonawca wskazuje Zamawiającemu adres do przekazywania korespondencji:

- adres:……………………………………………………………………………………………………………

- e-mail:……………………………………………………………………………………………………………

Kierowana na powyższy adres korespondencja w przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę będzie traktowana ze skutkiem doręczenia. Zmiana wskazanego adresu nie stanowi zmiany umowy, wymaga pisemnego lub wysłanego pocztą elektroniczną powiadomienia Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia potrzeby rozstrzygnięcia spraw lub problemów - Strony będą je podejmować i rozstrzygać bez zbędnej zwłoki.

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 
7 dni od chwili ich zgłoszenia.

- Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca może zwrócić się do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie sporu.

- Właściwym do rozpatrzenia i rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 
Sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Zamawiającego 
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

- Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

- SWZ, oferta przetargowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.

- Wycena materiałów z odzysku - załącznik nr 2.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

niepotrzebne skreślić.