SPECYFIKACJA

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/

NR 1/SR-ZP/26

Remont pokrycia dachowego

budynku Sądu Rejonowego przy ul. Bohaterów Getta 15 w Kłodzku

Zatwierdził:

Data: 23.03.2026 r.

Dyrektor Sądu Rejonowego w Kłodzku

Kinga Banaszak

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Sąd Rejonowy 57-300 Kłodzko, ul. B. Getta 15

Tel.(074)  8651 300

Fax.(074) 8651 301

Godziny urzędowania: od pon. do pt. - od 7.30 do 15.30.

Adres poczty elektronicznej: henryk.dzieciol@klodzko.sr.gov.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem platformy zakupowej https://ezamowienia.gov.pl/ zwanej dalej platformą zakupową.

###### II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/

III. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (DZ.U.2024.1320 t.j.             z póź. zm.).

Zamawiający przewiduje zastosowanie mechanizmu badania i oceny ofert na wzór tzw. procedury odwróconej. Najpierw dokonywane jest badanie ofert, kolejno ich ocena                      z zastosowaniem kryteriów oceny ofert. Sporządzenie rankingu ofert. Następnie kwalifikacja podmiotowa wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona – pkt XX SWZ.

###### IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

V. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:  Remont pokrycia dachowego budynku Sądu Rejonowego przy ul. Bohaterów Getta 15 w Kłodzku

Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

Dodatkowy kod CPV: 452600000-7

Szczegółowy opis  przedmiotu  zamówienia stanowi  Załącznik nr 1  do niniejszej SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- dokumentacja projektowa

-przedmiar robót jest elementem pomocniczym.

VI. Termin wykonania zamówienia:  w terminie 6 miesięcy od daty przekazania terenu budowy

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

Wzór projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

VIII.	Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2. Komunikacja  między  Zamawiającym a  Wykonawcami prowadzona jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r, 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z póź zm.)  za pośrednictwem platformy: https://ezamowienia.gov.pl

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „ Wykonawca” na Platformie e- Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamowienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https:// ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „ Centrum Pomocy”.

4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania 
z usług Platformy e- Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie https://ezamowienia.gov.pl w zakładce Zgłoś problem.

5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce Formularze.

6. Możliwość korzystania z Formularzy do komunikacji w pełnym zakresie wymaga posiadania konta Wykonawcy oraz zalogowania się.

7. Do korzystania z Formularzy do komunikacji służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego.

8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularzy do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

9. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.

10. W sytuacji awarii Systemu elektronizacji lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres:

henryk.dzieciol@klodzko.sr.gov.pl   lub monika.pawelec@klodzko.sr.gov.pl

(nie dotyczy składania ofert).

11. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu elektronizacji.

12. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny 
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz.2452).

IX.	Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.

1.Henryk Dzięcioł, Przewodniczący  Komisji Przetargowej, tel.74 865 13 50 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 14:30),

adres mailowy: henryk.dzieciol@klodzko.sr.gov.pl

2.Monika Pawelec, Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego 
w Kłodzku, tel.74 865 13 78, adres mailowy: monika.pawelec@klodzko.sr.gov.pl

### X. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert - do dnia

6 maja 2026  r., przy czym pierwszym dniem terminu związania z ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania i składania oferty. Forma składanych dokumentów.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Wypełniony przez Wykonawcę Formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem do SWZ należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i zamieścić w Systemie elektronizacji w zakładce „ Załączniki”.

Oferta oraz dokumenty składane wraz z ofertą:

Ofertę stanowi:

1.Formularz ofertowy wypełniony przez Wykonawcę – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

Do oferty Wykonawca dołącza:

2.Oświadczenie. Załącznik nr 3 do SWZ.

3.Oświadczenie. Załącznik nr 4 do SWZ.

4.Oświadczenie z art.117 ust.4  dla konsorcjum. Załącznik nr 8 do SWZ.

3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, w tym pełnomocnictwa, wymagane zapisami SWZ składa się w formie, zakresie i w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30  grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz.U.2020, poz. 2452 ).

4. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe,  inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

5. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

6. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt powyżej, może dokonać również notariusz.

7. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty te informacje. Podczas dodawania załączników do oferty Wykonawca ma możliwość ustawienia ich jako jawne lub niejawne. W razie jednoczesnego wystąpienia w danym dokumencie lub oświadczeniu treści o charakterze jawnym i niejawnym, należy podzielić ten plik na dwa pliki i każdy z nich odpowiednio oznaczyć. Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca wraz z przekazaniem informacji o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa, zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, pod rygorem możliwości ich odtajnienia. Jawną część uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy złożyć w odrębnym pliku.

a)	W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone informacje.

b)	Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust 5 ustawy Pzp.

c)	Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane przez Wykonawcę w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

d)	Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie do złożenia wyjaśnień, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty, w szczególności Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie przez Wykonawcę treści swojej oferty przed upływem terminu składania i otwarcia ofert, poprzez złożenie jej w formie pliku niezaszyfrowanego, w niewłaściwej zakładce (np. jako treść pytań lub odwołanie). Nieprawidłowe złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi podstawy żądania unieważnienia postępowania. Zaleca się, aby założyć profil Wykonawcy i rozpocząć składanie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.

10. Wykonawca może zmienić oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert (zmiana oferty odbywa się poprzez wycofanie oraz złożenie nowej oferty - z uwagi na zaszyfrowanie plików oferty brak jest możliwości edycji złożonej oferty). W tym celu Wykonawca loguje się do Systemu, wyszukuje i wybiera dane postępowanie, a następnie po przejściu do zakładki „Oferta”, wycofuje ją przy pomocy przycisku „Wycofaj ofertę”. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

11. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.

a)	Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej (czyli opatrzone podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców.

b)	Pełnomocnik, o którym mowa powyżej , pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencje itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

c)	Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

d)	Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

XII. Termin składania i otwarcia ofert.

  - Termin składania ofert:  7 kwietnia 2026 r. godzina 12.00

  - Termin otwarcia ofert: 7 kwietnia 2026 r. godzina 12.15, z zastrzeżeniem art. 222 ustawy Pzp.

XIII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art.108 ust.1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę na podstawie art. 108 ust.1.

XIV. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art.109 ust.1

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę na podstawie art.109 ust.1.  pkt 1, 4

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę jeżeli zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) .

XV. Sposób obliczenia ceny.

1.	Oferent opracuje ofertę cenową poprzez wypełnienie Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

2.	Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty ( np. materiałów, robocizny) związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3.	Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie.

4.	Za  cenę oferty przyjmuje się cenę brutto.

5.	Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6.	Oferowana cena jest ceną ryczałtową i nie ulegnie podwyższeniu w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia (z wyjątkiem przewidzianym w ustawie pzp).

XVI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Ocena ofert nastąpi na podstawie „FORMULARZA OFERTOWEGO„  przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

1. Cena oferty    		- waga 60%

Informacja dodatkowa ( pomocnicza ). Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie w ramach kryterium ceny zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru:

Najniższa cena ofertowa w zbiorze ofert

C = -------------------------------------------------------   x  60 pkt

cena ofertowa badanej oferty

## gdzie:

C	– liczba punktów przyznanych ofercie badanej,

2. Gwarancja.

Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji (w pełnych miesiącach) tj. 36 miesięcy.

Dopuszczany przez Zamawiającego maksymalny okres gwarancji (w pełnych miesiącach) tj. 60 miesięcy.

W przypadku kryterium "gwarancja”, Zamawiający przyzna punktacje wg następujących zasad:

- minimalny okres udzielonej gwarancji – 36 m-cy

- maksymalny okres udzielonej gwarancji – 60 m-cy

Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana następująco:

Okres gwarancji i rękojmi 36 miesięcy - 0 pkt.

Okres gwarancji i rękojmi 42 miesiące - 10 pkt.

Okres gwarancji i rękojmi 48 miesięcy - 20 pkt.

Okres gwarancji i rękojmi 54 miesiące - 30 pkt.

Okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy - 40 pkt.

Oferta z propozycją poniżej 36 m-cy zostanie uznana jako zamiar spełnienia minimalnych wymagań dotyczących gwarancji wobec czego Zamawiający przyjmie okres gwarancji 36 m-cy.

Oferta z propozycją powyżej 60 m-cy zostanie uznana jako zamiar spełnienia   maksymalnych wymagań dotyczących gwarancji wobec czego Zamawiający przyjmie okres gwarancji 60 m-cy.

Brak wskazania (brak zaznaczenia w formularzu ofertowym) przez Wykonawcę okresu gwarancji zostanie uznany jako zamiar spełnienia minimalnych wymagań dotyczących gwarancji wobec czego Zamawiający przyjmie okres gwarancji 36 m-cy. W powyższym przypadku Zamawiający przyzna 0 punktów w ww. kryterium.

W sytuacji gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji w niepełnych miesiącach, do oceny ofert wartość zostanie zaokrąglona w dół do pełnego miesiąca.

XVII. Informacja o formalnościach jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Umowa zostanie zawarta po upływie właściwych dla niniejszego postępowania terminów, o których mowa w art. 308 ust. 2 z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy i wniesie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

3. Dostarczy Zamawiającemu dokumenty oraz zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia osób, zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę wykazem osób, złożonym w celu potwierdzenia spełniania warunku.

4.Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu o terminie i miejscu oraz sposobie zawarcia umowy.

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

6. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców - oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawców lub kserokopia  z podpisem notarialnie poświadczonym.

7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

XIX. Warunki udziału w postępowaniu.

1. Warunek  sytuacji finansowej

Wykonawca musi posiadać odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 800 000,00 zł.

2. Warunek zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia zawodowego):

Wykonawca powinien:

Posiadać doświadczenie, polegające na tym, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat dwie roboty budowlane polegającą na remoncie, wymianie lub wykonaniu nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej o wartości łącznej nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji roboty budowlano wykonawczej wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną,                 w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

Dysponuje osobami w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności konstrukcyjno budowlanej oraz aktualną przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego musi wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy,  art.117 ust.4 ustawy pzp. Wykonawcy składają oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie.

XX. Podmiotowe środki dowodowe. (Składane na wezwanie zamawiającego).

1. Po dokonaniu oceny ofert zamawiający przeprowadza kwalifikację podmiotową wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. W ramach kwalifikacji podmiotowej zamawiający bada oświadczenia złożone przez wykonawcę wraz z ofertą oraz dokonuje uzupełnień i wyjaśnień w trybie art. 128 ustawy Pzp. W przypadku wstępnej, pozytywnej weryfikacji, wzywa wykonawcę, na podstawie art. 274 ustawy Pzp -  do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,  wymaganych, podmiotowych środków dowodowych.

3. Jeżeli wobec wykonawcy, o którym mowa w pkt 2, zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału                          w postępowaniu, zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny ofert pozostałych wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

4. Zamawiający kontynuuje procedurę, o której mowa w pkt 3, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

( PŚD na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu ).

1. Informacje w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4  Ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Pzp.

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

-   Zaświadczenie  albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS    lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS  potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

-  Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji                                      i Informacji o Działalności Gospodarczej,  sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. (Załącznik nr 5 do swz).

( PŚD na potwierdzenie spełniania warunków udziału ).

4. Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest   ubezpieczony od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                                            z przedmiotem zamówienia  na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 800.000- zł.

5. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,                     a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 6 do SWZ;

Uwaga !

Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, z umów już zakończonych muszą być wystawione po okresie świadczenia robót (po zakończeniu umowy).

6. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego                  ( kierowanie robotami budowlanymi ) wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,  (załącznik nr 7 do SWZ).

Pełnomocnictwo. (Jeśli dotyczy)

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa należy złożyć  w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

XXI. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) najpóźniej przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wartości brutto ceny ofertowej.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

          - pieniądzu;

          - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

          - gwarancjach bankowych;

          - gwarancjach ubezpieczeniowych;

          - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Kłodzku z dopiskiem:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  dot.  przetargu nr 1/26  Robota budowlana – Remont pokrycia dachowego budynku Sądu Rejonowego przy ul. Bohaterów Getta 15 
w Kłodzku.

Z dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczenia winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób: nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy wybrany Wykonawca powinien wnieść przez podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu jej podpisywania.

XXII. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie część zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw podwykonawców, jeżeli są już znani ( Załącznik nr 2: Formularz ofertowy)

XXIII. Dodatkowe, ważne Informacje dla Wykonawców.

1.  Ogłoszone postępowanie jest jedynie procedurą i narzędziem dla osiągnięcia tego, co dla zamawiającego najważniejsze czyli zawarcia umowy. Zatem zamawiający stawia określone warunki potencjalnemu wykonawcy na etapie ogłoszenia  postępowania oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia. Powyższe uzasadnia fakt, że zamawiający jest zobowiązany do zabezpieczenia powodzenia realizacji inwestycji – zamówienia publicznego.

2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca bezwzględnie, w sposób szczegółowy zapoznał się z  wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ. Siłą rzeczy więc zamawiający wymaga od wykonawcy bezwzględnego profesjonalizmu i zapoznania się z wszystkimi obowiązkami wynikającymi z treści SWZ oraz  przyszłej umowy o zamówienie publiczne, których przestrzegania Zamawiający będzie rygorystycznie wymagał, z konsekwencjami przewidzianymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksie Cywilnym.

3. Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż zamawiający, poza regulacjami zawartymi w ustawie Pzp, podlega także m.in. przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). W świetle ww. ustawy, wydatkowanie środków publicznych musi być celowe, a zatem słuszne i uzasadnione oraz oszczędne, czyli zakładające zminimalizowanie wykorzystywanych zasobów. Celowe i oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi nie może jednak prowadzić do obniżenia standardów uzyskiwanych świadczeń. Wydatkowanie środków publicznych powinno bowiem następować przy optymalnym doborze metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, co z kolei gwarantuje efektywność i uzyskiwanie jak najlepszych rezultatów przy określonych nakładach.

Prowadzenie przez dłużnika działalności profesjonalnej uzasadnia bowiem zwiększone oczekiwania otoczenia co do jego umiejętności, wiedzy, skrupulatności i rzetelności, zapobiegliwości i zdolności przewidywania. W zakresie zobowiązań umownych prymat należy przyznać oczekiwaniom kierowanym pod adresem dłużnika ze względu na treść                i przedmiot zobowiązania.

W kontekście powyższego należy zauważyć, iż należyte wykonanie zobowiązania stanowi podstawowy obowiązek wykonawcy, któremu zostało udzielone zamówienie,            a podstawowym interesem zamawiającego jest realizacja zamówienia publicznego, czyli uzyskanie świadczenia zgodnie z treścią zobowiązania, tj. umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Obowiązkiem każdego wykonawcy składającego ofertę, jest rzetelne oszacowanie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych do realizacji zamówienia elementów, w taki sposób, aby zapewnić zachowanie zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji wykonawców.

Złożenie oferty z rażąco niską ceną stanowi czyn nieuczciwej konkurencji i może być powodem jej odrzucenia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp zgodnie z przepisami art.3 ust.1 i art. 15 ust.1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przepis art.3 ust.1 przytaczanej ustawy stanowi: „Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Natomiast  przepis art. 15 ust.1 przytaczanego aktu prawnego stanowi: Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku,      w szczególności przez sprzedaż towarów lub usług poniżej ich wytwarzania lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców”

Wykonawca, jako profesjonalista, składając ofertę, powinien skalkulować wszelkie koszty związane z ubieganiem się o zamówienie, uwzględniając wymogi zamawiającego tj. wykonywania usługi na wysokim poziomie.

XXIV. Cel oszczędnościowy uzasadnia brak podziału zamówienia na części.

W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, a dokładniej w 78 motywie preambuły do tej dyrektywy, wskazano, że przyczynami braku podziału na części mogą być następujące przykłady: podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.

Zatem cel ekonomiczny, uprawnia zamawiającego do braku podziału zamówienia na części. Łączenie zamówień lub brak jego podziału może mieć wpływ na wysokość osiąganych cen.

Jednym z celów pzp jest dokonywanie zakupów w sposób efektywny. Tym samym pzp nie ogranicza Zamawiającego w korzystaniu z typowej dźwigni zakupowej, jaką jest efekt skali.  Jeśli zamawiający będzie zamawiał więcej, wykonawca może mu zagwarantować lepsze warunki cenowe.

Ponadto dzielenie zamówień może mieć zastosowanie jedynie do zamówień o wartościach szacunkowych przekraczających progi unijne.

XXV. Wypełniając obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2017/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz   uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO; Sąd Rejonowy                     w Kłodzku z siedzibą w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 15 informuje, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego
 w Kłodzku z siedzibą w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 15;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 9 w zw. z art. 17 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2019. 2004 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego i ewentualnego zawarcia umowy;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki nadrzędne oraz podmioty świadczące usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii                          w systemach informatycznych;

- dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

- dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa,                w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełnienia oraz obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych;

- w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2017/679 z dnia                     27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

- osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z Inspektorem ochrony danych (IOD) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: adres e-mail iod@klodzko.sr.gov.pl.

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.SPECYFIKACJA

Zał. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

2. DOKUMENTACJA

Zał. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zał. PROJEKT TECHNICZNY

Zał. Rysunek 1

Zał. Rysunek 2

Zał. Rysunek 3

Zał. Rysunek 4

Zał. Rysunek 5

3. PRZEDMIAR

Zał. Przedmiar - remont pokrycia dachu

1. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, tj. w dokumentacji technicznej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, przedmiarze robót znajdują się określenia wskazujące znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. Użyte nazwy, typy, należy traktować jako rozwiązania przykładowe określające kryteria stosowane w celu oceny równoważności tj. standardy jakościowe, wygląd i parametry techniczne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakie muszą spełniać rozwiązania równoważne, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy wykorzystany w obliczeniach projektowych. Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem spełnienia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności tj. zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Podane typy i właściwe im cechy mogą jedynie służyć dla lepszego doboru zamienników.

2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie tj. materiały, urządzenia, dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego (tj. normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych), a ciężar udowodnienia równoważności w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

3. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp oferowane świadczenie nie musi być zgodne z wymaganymi normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których odnosi się opis przedmiotu zamówienia, ale Wykonawca jest zobowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający, wszędzie tam gdzie opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp oraz wszędzie tam gdzie wymaga przestawienia określonego oznakowania dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może zastosować inne rozwiązanie (np. nowszą technologię), o ile jest w stanie zapewnić i wykazać jej równoważność w odniesieniu do wydajności i funkcjonalności oraz wymagań środowiskowych, aspektów dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i jakości.

5. Gdy opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp wówczas, zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca może powołać się na zgodność oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami i systemami referencji technicznych, jeżeli dotyczą one wymagań w zakresie wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.

Załącznik nr 2 do SWZ

## Formularz Ofertowy

OFERTA

Nazwa firmy:		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:			. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIP:			. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bank/nr rachunku: 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SĄD Rejonowy w Kłodzku

ul. Bohaterów Getta 15

57-300 Kłodzko

W nawiązaniu do ogłoszenia w trybie podstawowym- postępowanie nr 1/SR-ZP/26,

    - Oferujemy wykonanie robót według SWZ za kwotę:

Netto ...............................  zł

Kwota Vat………………………. zł

WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO: ………………….………..zł

Słownie brutto: .................................................................................................………………………………………………..

KRYTERIUM II  OFEROWANY OKRES GWARANCJI na przedmiot  zamówienia

(właściwe zaznaczyć)

Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji jakości za wady na przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy:

36 miesięcy

42 miesiące

48 miesięcy

54 miesiące

60 miesięcy

2. TERMIN  WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin rozpoczęcia:   od dnia przekazania terenu budowy.

Termin zakończenia:  w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.

3. Wybór mojej/naszej oferty nie będzie ( będzie )* prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług".  *-niepotrzebne skreślić

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

6. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia i, w przypadku wygrania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązujemy się do jej zawarcia na warunkach określonych w przedstawionym wzorze.

8. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi konsekwencji za nienależyte wykonanie zamówienia w świetle przepisów ustawy PZP oraz Kodeksu Cywilnego.

9. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

10. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.

11. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu  składania ofert.

12. Podwykonawca/Podwykonawcy będą wykonywali następujące części zamówienia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Wypełnić gdy dotyczy.  Jeśli nie dotyczy – proszę wyraźnie wpisać „NIE DOTYCZY” lub przekreślić )

13. Całość zamówienia wykonamy bez udziału podwykonawcy.

(nie dotyczy w przypadku wypełnienia pkt. 13)

14.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.

15. Oświadczamy, że jesteśmy*:

- mikroprzedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- inny rodzaj

*niepotrzebne skreślić

Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):

- Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

- Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

- Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

16. Oferta została złożona na ......... ponumerowanych stronach.

Jednocześnie wskazuję następujące oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się 
w posiadaniu Zamawiającego / są dostępne pod poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:

W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do:

Imię i nazwisko: 	....................................................

tel.     ...................................		               ( fax:  ................................ )

adres poczty elektronicznej:……………………………

DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM   ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 3 do SWZ

Wykonawca / Podmiot udostępniający zasoby:

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy / Podmiotu udostępniającego zasoby

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia  11 września  2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 1/SR-ZP/26.

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.  108 ust. 1  lub art.  109  ust. 1 pkt 1 i 4, ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.  110 ust. 2 ustawy Pzp, podjąłem następujące czynności naprawcze:

……………………………………………………………………………………………..…………………..........

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

OKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM   ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

Załącznik nr 4 do SWZ

Wykonawca/Podmiot udostępniający zasoby:

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy/ Podmiotu udostępniającego zasoby

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia  11 września  2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nr 1/SR-ZP/26, prowadzonego przez Zamawiającego oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu udostępniającego zasoby]

Oświadczam, że w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, polegam na zdolnościach  następujących podmiotów udostępniających zasoby: ……………………...…………………………………………………………………………………………………………, w następującym zakresie: ……………………………………………………………..………………

(wskazać podmiot udostępniający zasoby i określić zakres w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby).

……………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM   ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODMIOTU  UDOSTĘPNIAJĄCEGO  ZASOBY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

…………….……..…. (miejscowość), dnia ………….……. r.

DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM   ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………. (miejscowość), dnia ………….……. r.

DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM   ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

Załącznik nr 5 do SWZ

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

*Oświadczenie należy we właściwym miejscu wypełnić a w pozostałej części wykreślić w zależności od sytuacji podmiotowej.

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................

tel. ............................ e-mail .......................................................

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym.

󠄷 Oświadczam, iż nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ), z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty                         w tym postępowaniu.*

󠇧 Oświadczam, iż należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ), z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w tym postępowaniu:*

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

Załącznik nr 6 do SWZ

Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

polegających na ……………………………………………………………………………..

w okresie ostatnich pięciu lat dwóch robót  budowlanych polegających na remoncie, wymianie lub wykonaniu nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej o wartości łącznej nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

| Lp. | Nazwa Zamawiającego (i ewentualnie adres) | Rodzaj robót budowlanych | Miejsce wykonania | Daty wykonania |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Początek | Zakończenie |  |

Załączniki: dowody potwierdzające, że wymienione roboty budowlane zostały wykonane należycie .

..…….………………dnia…………………

DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOB

Załącznik nr 7 do SWZ

Wykaz osób

| Lp. | Imię i Nazwisko | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia (funkcja) | Podstawa dysponowania osobą (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa z innym podmiotem, itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …………………………………… | rodzaj: …………………… specjalność: ……………… zakres: ………………… posiadane prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności min. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń | ……………………………………………… | ………………………………………… |

..………………..……….…dnia………………….…

DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

Załącznik nr 8 do SWZ

(PROJEKT)

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

dotyczącej zadania: „Remont pokrycia dachowego budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku”

UMOWA nr [●]

zawarta w dniu [●] r. w Kłodzku pomiędzy Skarbem Państwa – Sądem Rejonowym w Kłodzku, z siedzibą przy ul. Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, NIP 8831009350, REGON 000325185, reprezentowanym przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Kłodzku – Kingę Banaszak, zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

[nazwa / firma wykonawcy], z siedzibą w [●], wpisanym do [●], NIP [●], REGON [●], reprezentowanym przez [●], zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych obejmujących remont pokrycia dachowego budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku, wraz z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących, zabezpieczających, odtworzeniowych, konserwatorskich, instalacyjnych, rozbiórkowych, montażowych i wykończeniowych, przewidzianych dokumentacją zamówienia oraz niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu Umowy.

2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, projektem technicznym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, z uwzględnieniem charakteru obiektu czynnego oraz faktu, że budynek stanowi obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawierają dokumenty postępowania i dokumentacja techniczna, stanowiące integralną część Umowy.

4. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju robót, zakresu prac albo zakresu praw i obowiązków Stron obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:

a) umowa;

b) projekty budowlane i techniczne;

c) Specyfikacja Warunków Zamówienia;

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót;

e) przedmiary robót, które stanowią element pomocniczy;

f) oferta Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać również roboty zamienne w stosunku do robót opisanych w dokumentacji, jeżeli ich wykonanie okaże się konieczne dla należytej realizacji Umowy, na zasadach określonych w § 12 Umowy.

§ 2. TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie 6 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do realizacji robót w terminie 7 dni od dnia przejęcia terenu budowy.

3. Za datę zakończenia robót uważa się datę potwierdzenia w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości Wykonawcy do odbioru robót.

§ 3. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z dokumentacją zamówienia, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, warunkami technologicznymi producentów zastosowanych materiałów oraz z należytą starannością wymaganą od profesjonalisty.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1. wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, projektem technicznym, STWiORB, SWZ, obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z należytą starannością profesjonalisty;

2. zapewnienie realizacji robót w obiekcie czynnym w sposób niezakłócający funkcjonowania Sądu w większym zakresie niż niezbędny oraz z zachowaniem szczególnej staranności w zakresie bezpieczeństwa osób, mienia i informacji;

3. zabezpieczenie okien połaciowych, wyłazów, elementów elewacji, detali kamieniarskich, ścian lukarn, pomieszczeń i wszystkich elementów mogących ulec uszkodzeniu podczas prowadzenia robót;

4. wykonanie robót z użyciem materiałów i wyrobów odpowiadających wymaganiom dokumentacji, posiadających wymagane prawem certyfikaty, aprobaty, deklaracje właściwości użytkowych, atesty i dopuszczenia;

5. zapewnienie materiałów, sprzętu, narzędzi, rusztowań, transportu, zaplecza oraz dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy;

6. oznakowanie terenu budowy tablicą informacyjną oraz zabezpieczenie terenu budowy i miejsc wykonywania prac, w tym przed dostępem osób trzecich, z należytą starannością i na własny koszt;

7. przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych, ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz ponoszenie kosztów wywozu, składowania i utylizacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

8. prowadzenie dziennika budowy oraz bieżące informowanie Inspektora nadzoru o przebiegu robót;

9. zapewnienie stałej obecności kierownika budowy / kierownika robót posiadającego wymagane uprawnienia; kierownik budowy przedłoży w dniu podpisania Umowy oryginał oświadczenia o przyjęciu obowiązków;

10. sporządzenie planu BIOZ, o ile jest wymagany, na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przekazanie go Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy, nie później jednak niż przed rozpoczęciem robót;

11. najpóźniej w dniu podpisania Umowy przekazanie Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego w wersji papierowej oraz elektronicznej w formatach .pdf i .ath, a także harmonogramu realizacji Umowy sporządzonego w uzgodnieniu z Zamawiającym i zatwierdzonego przez Zamawiającego;

12. stosowanie się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych zgodnie z prawem i Umową oraz usuwanie stwierdzonych wad i nieprawidłowości w terminach wskazanych przez Zamawiającego, nie krótszych niż 14 dni roboczych, o ile charakter wad nie wymaga działania niezwłocznego;

13. uczestniczenie w naradach technicznych w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego;

14. zawiadamianie Inspektora nadzoru o robotach zanikających i ulegających zakryciu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem; w razie zaniechania zawiadomienia Wykonawca odkryje roboty i przywróci je do stanu poprzedniego na własny koszt;

15. pokrycie kosztów naprawy wszelkich szkód, uszkodzeń i zniszczeń powstałych wskutek realizacji robót oraz doprowadzenie terenu i otoczenia do stanu pierwotnego po zakończeniu robót;

16. ochrona wykonanych robót przed kradzieżą, dewastacją i uszkodzeniem do chwili odbioru końcowego;

17. wypełnienie wszystkich obowiązków wynikających z uzgodnień projektowych oraz dokumentacji technicznej;

18. przekazanie Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 egzemplarzu w wersji papierowej, obejmującej w szczególności: protokoły odbiorów technicznych, atesty, gwarancje i świadectwa pochodzenia wbudowanych materiałów i urządzeń, dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem i przepisami, protokoły badań i sprawdzeń oraz inne dokumenty wymagane prawem i STWiORB;

19. posiadanie przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 800.000,00 zł i przedłożenie kopii polisy Zamawiającemu;

§ 4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1. przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w wersji papierowej i/lub elektronicznej oraz dziennika budowy przed rozpoczęciem robót. Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz pozostała przekazana dokumentacja stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. Przekazana dokumentacja podlega zwrotowi po odbiorze robót.

2. protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy;

3. uzgodnienie miejsca zaplecza budowy;

4. zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

5. dokonywanie odbiorów robót i zapłata umówionego wynagrodzenia;

6. wskazanie miejsca poboru wody i energii elektrycznej, jeżeli będzie to możliwe organizacyjnie i technicznie.

2. Zamawiający ma prawo wydawać Wykonawcy polecenia organizacyjne dotyczące sposobu zabezpieczenia obiektu, utrzymania porządku, godzin wykonywania prac szczególnie uciążliwych oraz koordynacji robót z funkcjonowaniem Sądu, z poszanowaniem samodzielności technicznej kierownika budowy lub kierownika robót.

§ 5. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy siłami własnymi, z wyjątkiem zakresu wskazanego w ofercie lub zaakceptowanego następnie przez Zamawiającego do realizacji przez Podwykonawców.

2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o podmiotach, którym zamierza powierzyć realizację części robót, wskazując nazwę Podwykonawcy oraz zakres powierzanych prac.

3. Zatrudnienie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przy robotach budowlanych wymaga zachowania procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniach niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca, zamierzając zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy, a także projekt jej zmian.

5. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w szczególności jeżeli:

a) umowa nie spełnia wymagań określonych w SWZ albo niniejszej Umowie;

b) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie części zamówienia;

c) umowa dotyczy innej części zamówienia niż wskazana w ofercie bez uprzedniej zgody Zamawiającego na zmianę zakresu;

d) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania Umowy;

e) wartość umowy podwykonawczej przekracza ogólną cenę oferty;

f) umowa uzależnia wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy;

g) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących dalszych podwykonawców;

h) umowa nie wskazuje numeru rachunku Podwykonawcy;

i) umowa nie zawiera postanowień o obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jeżeli taki obowiązek dotyczy powierzanych czynności;

j) umowa zawiera postanowienia mniej korzystne dla Podwykonawcy niż postanowienia niniejszej Umowy w zakresie kar umownych i warunków wypłaty wynagrodzenia.

6. Niezgłoszenie zastrzeżeń w terminie, o którym mowa w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy lub jej zmiany.

7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy, chyba że wartość takiej umowy przekracza 50.000,00 zł.

8. Obowiązki Wykonawcy określone w niniejszym paragrafie dotyczą odpowiednio umów Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za działania lub zaniechania własne.

10. Na roboty wykonane przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

§ 6. WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: netto [●] zł, podatek VAT [●] zł, brutto [●] zł (słownie brutto: [●]).

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty robót, których konieczność wykonania wynika w szczególności z dokumentacji projektowej, SWZ, STWiORB, wiedzy technicznej oraz obowiązków wynikających z Umowy, w tym koszty prac przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, rusztowań, zabezpieczeń, wywozu i składowania materiałów rozbiórkowych, odbiorów, dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich innych kosztów niezbędnych do należytego wykonania zamówienia.

3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, choćby w chwili zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót, z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie przewidzianych w Umowie i dopuszczalnych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Wykonawca ponosi ryzyko i ciężar wykonania wszystkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia i oświadcza, że dysponował wszelkimi informacjami koniecznymi do prawidłowej wyceny robót.

5. Przedmiot Umowy będzie wykonywany zgodnie z harmonogramem realizacji uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonym przez Zamawiającego; harmonogram powinien określać 
w szczególności zakres robót podlegających odbiorowi częściowemu.

6. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie dokonywane na podstawie jednej faktury częściowej 
i jednej faktury końcowej, przy czym wartość faktury częściowej nie może przekroczyć 50% wartości całego przedmiotu Umowy.

7. W celu dokonania rozliczenia częściowego Wykonawca informuje Zamawiającego o wykonaniu prac podlegających odbiorowi częściowemu oraz przedstawia zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości.

8. Zamawiający sprawdza zestawienie wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawienia.

9. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót Wykonawca wystawia fakturę częściową.

10. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru przedmiot zamówienia oraz przedstawia zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie końcowe.

11. Zamawiający sprawdza rozliczenie końcowe, dokonuje ewentualnych korekt oraz potwierdza kwotę należną do zapłaty w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawienia.

12. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót Wykonawca wystawia fakturę końcową na kwotę ustaloną w rozliczeniu, pomniejszoną o kwotę poprzednio wystawionej i opłaconej faktury częściowej.

13. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed końcowym rozliczeniem oświadczenia Podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające całkowite rozliczenie umów podwykonawczych związanych z realizacją niniejszej Umowy. Brak tych oświadczeń stanowi niespełnienie warunku wypłaty wynagrodzenia i powoduje wydłużenie terminu płatności do czasu ich przedłożenia, bez obowiązku zapłaty odsetek po stronie Zamawiającego.

14. Termin płatności należności ustala się na 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury końcowej wraz z dokumentacją rozliczeniową. Płatność nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wskazanie na fakturze właściwego rachunku bankowego umożliwiającego dokonanie płatności i oświadcza, że rachunek ten jest rachunkiem, dla którego prowadzony jest rachunek VAT, jeżeli przepisy prawa wymagają jego posiadania.

16. Za termin dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

17. Wykonawca może wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w rozumieniu przepisów o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

18. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca jest obowiązany do przesłania jej Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

19. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna zawierać elementy wymagane przepisami prawa oraz numer Umowy i zamówienia, którego dotyczy.

20. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznaje się chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury do konta Zamawiającego na PEF w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

21. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane wykonywane przy udziale Podwykonawców jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót.

22. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodów zapłaty oraz oświadczeń, o których mowa wyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

23. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę albo dalszego podwykonawcę od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty należnego wynagrodzenia odpowiednio Podwykonawcy albo dalszemu podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej Umowie.

24. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o zamiarze dokonania takiej zapłaty.

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Zamawiający potrąca wypłaconą kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7. ODBIÓR ROBÓT

1. Przedmiotem odbioru częściowego i końcowego będzie wykonanie odpowiednio części albo całości przedmiotu Umowy.

2. Przed rozpoczęciem odbioru częściowego lub końcowego, po zakończeniu robót przewidzianych Umową, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą obejmującą zbiór wszystkich dokumentów umownych i ustawowych wynikających ze STWiORB, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania robót. Dokumentacja ta będzie sporządzona w 1 egzemplarzu w języku polskim, w wersji papierowej.

3. Wykonawca przed odbiorem przeprowadzi wymagane próby i sprawdzenia przewidziane przepisami lub Umową. O terminach ich przeprowadzenia zawiadomi Zamawiającego i Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy nie później niż na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem.

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na podstawie pisemnego powiadomienia.

5. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności dziennika budowy, protokołów technicznych, dokumentacji powykonawczej, oświadczeń wymaganych prawem budowlanym, atestów, certyfikatów, świadectw, kart gwarancyjnych i protokołów badań.

6. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia o tym pisemnie Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia zakończenia robót weryfikacji zgłoszenia pod kątem wykonania robót i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz powiadamia Zamawiającego o gotowości przedmiotu Umowy do odbioru.

8. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia stwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowości przedmiotu Umowy do odbioru i zakończy czynności odbiorowe w ciągu 7 dni od ich rozpoczęcia.

9. Termin odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu wynosi 3 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru.

10. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

11. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie; jeżeli natomiast uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru lub danego elementu po raz drugi.

12. Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

13. Jeżeli w toku odbioru końcowego okaże się, że roboty nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, wystąpienia istotnych wad albo nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie przeszkód do odbioru.

14. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony sporządzą w terminie 7 dni szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, a Zamawiający dokona odbioru robót prawidłowo wykonanych do dnia odstąpienia.

§ 8. GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy na okres [36/42/48/54/60] miesięcy, liczony od następnego dnia po odbiorze końcowym robót bez usterek i wad.

2. Niezależnie od gwarancji Wykonawca udziela rękojmi na całość przedmiotu Umowy, w tym na roboty i materiały, na okres 5 lat liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie Umowy.

3. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

4. Usterki, wady i awarie będą usuwane na koszt Wykonawcy w terminie do 14 dni od zgłoszenia, a w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla ludzi lub konstrukcji budynku – niezwłocznie; jeżeli z przyczyn technologicznych konieczny będzie dłuższy termin, zostanie on uzgodniony z Zamawiającym, jednak nie może przekraczać 21 dni.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonych terminach, Zamawiający może usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z gwarancji i rękojmi.

6. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja i rękojmia obejmuje również zakresy zamówienia wykonane przez Podwykonawców. Za spełnienie ewentualnych roszczeń Zamawiającego związanych z udzieloną gwarancją odpowiada Wykonawca solidarnie z Podwykonawcą.

7. Jeżeli okresy gwarancji i rękojmi na urządzenia udzielane przez ich producentów są dłuższe niż gwarancja i rękojmia udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje w tym zakresie okres gwarancji udzielony przez producenta urządzenia.

8. Okresy gwarancji i rękojmi na wszystkie pozostałe elementy niewchodzące w zakres opisany powyżej, a składające się na odbiór całości zamówienia, odpowiadają co najmniej okresowi gwarancji i rękojmi udzielanemu przez Wykonawcę.

9. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

10. Wszystkie karty i warunki gwarancyjne zostaną przekazane wraz z protokołem odbioru końcowego.

11. Zamawiający zobowiązuje się, w okresie gwarancji, do przeprowadzania corocznych przeglądów gwarancyjnych przedmiotu zamówienia z udziałem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Zamawiający może odstąpić od przeprowadzenia corocznego przeglądu z udziałem Wykonawcy, jeżeli stwierdzi, że nie jest on konieczny.

12. O terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.

13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zaleceń zawartych w protokole z przeglądu gwarancyjnego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

14. W przypadku braku usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji oraz rękojmi Zamawiający może, niezależnie od innych uprawnień określonych w Umowie oraz przepisach Kodeksu cywilnego, zlecić usunięcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy – bez utraty praw wynikających z gwarancji oraz rękojmi.

15. Przed upływem okresu gwarancji Zamawiający wyznacza termin odbioru gwarancyjnego.

16. Protokół odbioru gwarancyjnego bez zastrzeżeń jest podstawą do zwolnienia po upływie okresu rękojmi pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

17. W razie wątpliwości Strony ustalają, że Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji po odbiorze przedmiotu Umowy stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.

2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 450 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, w następujący sposób: 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go za należycie wykonane oraz 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz Wykonawca przedłoży dokument zabezpieczenia obejmujący całość wymaganego okresu zabezpieczenia, a jeżeli będzie to konieczne – dwa odrębne dokumenty: pierwszy na kwotę odpowiadającą 100% sumy zabezpieczenia, będący gwarancją lub poręczeniem zgodnego z Umową wykonania prac, ważny od dnia zawarcia Umowy do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, oraz drugi na kwotę odpowiadającą 30% sumy zabezpieczenia, będący gwarancją lub poręczeniem usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi, ważny od dnia odbioru końcowego robót budowlanych do dnia, w którym upływa termin rękojmi za wady.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy i wygaśnięcia ważności gwarancji lub poręczenia Zamawiający ma prawo potrącić z faktury Wykonawcy za wykonane prace zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości podanej w Umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę.

6. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy zabezpieczenie lub jego część niezbędna do pokrycia kosztów usunięcia wad wraz z odsetkami może zostać wykorzystane przez Zamawiającego do zgodnego z Umową wykonania prac lub do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 10. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w przystąpieniu do realizacji robót w terminie 7 dni od dnia przejęcia placu budowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

c) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

d) za każdorazowy brak nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobę uprawnioną – 2.000,00 zł netto;

e) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności objęte § 15 – w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdą z wymaganych osób i za każdy dzień naruszenia;

f) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1;

g) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli Zamawiający był zobowiązany do bezpośredniej zapłaty – w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia należnego danemu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

h) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,01% wartości brutto tego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia;

i) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1;

j) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1;

k) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, pomimo sprzeciwu Zamawiającego – w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie o podwykonawstwo.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, z wyjątkiem przypadku określonego w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

5. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.

§ 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli:

a) Wykonawca zwleka z rozpoczęciem lub zakończeniem prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zdołał je ukończyć w terminie określonym w Umowie;

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 5 dni roboczych;

c) Wykonawca wykonuje prace wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wskazaniami Zamawiającego albo Umową;

d) Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu Umowy osoby niezaakceptowane przez Zamawiającego, jeżeli akceptacja taka była wymagana;

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b)–d) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin, po upływie którego ma prawo odstąpić od Umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie Umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy zgodnie z art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Dodatkowo Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych;

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. a), Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

7. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, wskazania uzasadnienia i powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie albo od upływu wyznaczonego dodatkowego terminu.

§ 12. ROBOTY DODATKOWE I ROBOTY ZAMIENNE

1. Przez roboty dodatkowe w rozumieniu niniejszej Umowy rozumie się wyłącznie roboty budowlane nieobjęte zakresem podstawowym Umowy, dokumentacją projektową, STWiORB, przedmiarem robót ani pozostałymi dokumentami zamówienia, których wykonanie stało się niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy, a których zlecenie jest dopuszczalne zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robót dodatkowych bez uprzedniej, wyraźnej zgody Zamawiającego udzielonej w formie pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności, chyba że podjęcie określonych czynności jest niezbędne dla odwrócenia bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia albo mienia; o takich czynnościach Wykonawca zawiadomi Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin.

3. Konieczność wykonania robót dodatkowych wymaga sporządzenia protokołu konieczności z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy i Inspektora nadzoru oraz przedstawienia kosztorysu robót dodatkowych.

4. Protokół konieczności wraz z kosztorysem, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Dopiero po jego zatwierdzeniu może zostać sporządzony aneks do Umowy i rozpoczęte roboty dodatkowe.

5. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustala się w pierwszej kolejności na podstawie cen jednostkowych i narzutów z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w razie braku odpowiednich pozycji – na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego, z wykorzystaniem średnich cen Sekocenbud oraz odpowiednich KNR, a w razie ich braku – na podstawie wyceny indywidualnej zatwierdzonej przez Zamawiającego.

6. Roboty zamienne mogą zostać wprowadzone, jeżeli są konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, wynikają z zasad wiedzy technicznej, wymogów ochrony zabytkowej, wad dokumentacji, zmian prawa albo innych okoliczności przewidzianych w § 14 Umowy i nie prowadzą do istotnej zmiany charakteru Umowy.

7. Wykonanie robót dodatkowych albo zamiennych bez zachowania procedury określonej w niniejszym paragrafie następuje na wyłączne ryzyko Wykonawcy i nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty.

§ 13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych przekazywanych lub udostępnianych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Każda ze Stron jest odrębnym administratorem danych osobowych osób działających w jej imieniu przy zawarciu i wykonywaniu Umowy, w szczególności pracowników, współpracowników, przedstawicieli, pełnomocników i osób wskazanych do kontaktu.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania osobom zaangażowanym w realizację Umowy klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, zgodnej z dokumentacją postępowania i obowiązującymi przepisami prawa.

4. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji Umowy, przez osoby upoważnione, przeszkolone i zobowiązane do zachowania poufności, oraz do zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych.

5. Jeżeli w toku realizacji Umowy okaże się, że dla jej prawidłowego wykonania niezbędne jest powierzenie Wykonawcy przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO, przetwarzanie takie będzie dopuszczalne wyłącznie po uprzednim zawarciu odrębnej umowy powierzenia albo odpowiedniego aneksu do Umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od powzięcia informacji, zawiadomić Zamawiającego o każdym stwierdzonym lub podejrzewanym naruszeniu ochrony danych osobowych, żądaniu osoby, której dane dotyczą, albo kontroli organu nadzorczego pozostającej w związku z realizacją Umowy.

7. Wykonawca zapewni, aby osoby skierowane do realizacji robót na terenie budynku Sądu przestrzegały zasad bezpieczeństwa informacji, kontroli dostępu do pomieszczeń, dokumentów i nośników danych oraz wszelkich procedur organizacyjnych obowiązujących u Zamawiającego.

8. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w niniejszym paragrafie Zamawiający może wezwać Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia naruszeń, a w przypadku naruszeń istotnych lub nieusuniętych – skorzystać z uprawnień przewidzianych w Umowie i przepisach prawa.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych Zamawiającego, obowiązująca w postępowaniu i przy realizacji Umowy, stanowi załącznik do Umowy albo dokumentacji postępowania i podlega przekazaniu przez Wykonawcę osobom, których dane udostępnia Zamawiającemu.

§ 14. ZMIANY UMOWY I KLAUZULE WALORYZACYJNE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności, i są dopuszczalne wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej Umowie.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadkach określonych dokumentacją postępowania, w szczególności z powodu:

a) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym nieterminowego przekazania terenu budowy lub konieczności zmian dokumentacji projektowej;

b) niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności intensywnych opadów, śniegu, gradu, powodzi, temperatur poniżej 5°C lub powyżej 38°C utrzymujących się co najmniej 7 dni, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru;

c) konieczności wykonania robót zamiennych albo innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w tym robót dodatkowych dopuszczalnych prawem;

d) opóźnień lub zaniechań właściwych organów administracji publicznej, wydawania decyzji, zezwoleń lub uzgodnień;

e) braku możliwości wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym z powodu wstrzymania robót przez uprawniony organ;

f) siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, w szczególności działania sił przyrody, działania wojenne, akty terroru, działania władzy publicznej, strajki generalne, zamieszki albo załamanie łańcucha dostaw.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian osobowych, w tym zmiany osób odpowiedzialnych za realizację Umowy oraz zmiany podwykonawcy albo rozszerzenia zakresu podwykonawstwa, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w SWZ.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia:

a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności powoduje zmniejszenie wartości zamówienia;

b) w przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej lub technologii wykonania robót skutkujących zwiększeniem zakresu robót – o właściwie uzasadnioną kwotę;

c) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy; minimalna wartość wykonania zamówienia wynosi 10%, a wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu pomniejszeniu przy zapłacie za świadczenia już spełnione i udokumentowane koszty pozostające w związku z planowanymi świadczeniami.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia także w przypadkach określonych w art. 436 pkt 4 oraz art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w razie:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług albo podatku akcyzowego;

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym albo wysokości składek na te ubezpieczenia;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych;

e) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

6. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na poziomie 15% w stosunku do poziomu cen z dnia składania ofert.

7. Wniosek o zmianę wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 5 lit. e) może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy; kolejne zmiany mogą być wprowadzane nie częściej niż raz na kwartał.

8. Maksymalna wartość pojedynczej zmiany wynagrodzenia z tytułu waloryzacji, o której mowa w ust. 5 lit. e), nie może przekroczyć 2% wynagrodzenia za zakres niezrealizowany i niezafakturowany na dzień złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia z tego tytułu nie może przekroczyć 1,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.

9. Ciężar wykazania wpływu zmian na koszty wykonania Umowy spoczywa na Stronie występującej z żądaniem zmiany wynagrodzenia.

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione z przyczyn określonych w ust. 5 lit. e), jest zobowiązany do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, jeżeli zmiana kosztów dotyczy zakresu realizowanego przez tego Podwykonawcę.

§ 15. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności fizyczne bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych objętych Umową będą w okresie realizacji Umowy zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności pracowników wykonujących roboty rozbiórkowe, dekarskie, blacharskie, montażowe, izolacyjne, wykończeniowe, konserwacyjne, transportowe oraz obsługę sprzętu i rusztowań przy realizacji przedmiotu Umowy.

3. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy oraz Podwykonawców w zakresie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności do żądania oświadczeń, dokumentów, wyjaśnień oraz do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót.

4. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży w wyznaczonym terminie dowody potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 2, w szczególności oświadczenia, kopie umów o pracę zanonimizowane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, zaświadczenia ZUS albo kopie dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczeń.

5. Niezłożenie wymaganych dowodów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

§ 16. REPREZENTANCI STRON, NADZÓR I KONTROLA

1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie [●], tel. [●].

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy / kierownika robót w osobie [●], tel. [●].

3. Koordynatorem Zamawiającego jest [●], tel. [●].

4. W okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym, audytorami oraz innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie koniecznych audytów, kontroli sposobu realizacji Umowy i jej rozliczenia.

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Integralną część Umowy stanowią:

a) SWZ wraz z załącznikami;

b) oferta Wykonawcy;

c) harmonogram realizacji Umowy;

d) szczegółowy kosztorys ofertowy;

e) polisa OC Wykonawcy oraz dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – jeżeli zostały sporządzone odrębnie.

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

zaznaczyć właściwe w zależności kogo dot. oświadczenie / niepotrzebne skreślić

zaznaczyć właściwe w zależności kogo dot. oświadczenie/ niepotrzebne skreślić