załącznik nr 2

projekt umowy

zawarta dnia …………  r. pomiędzy

Gminą Przewóz,  z siedzibą  przy Pl. Partyzantów 1, 68- 132 Przewóz, posiadającą NIP  
928-19-34-241  reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Przewóz – Ewelina Rzepka    przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy- Agnieszki Klisowskiej

zwaną dalej  Zamawiającym

a :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa przyłączy sanitarnej dla budynku szkoły podstawowej w m. Przewóz przeprowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji , zgodnie z art. 275 pkt.1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2025r., ze zm)  strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w ramach zadania Budowa przyłączy sanitarnej dla budynku szkoły podstawowej w m. Przewóz na podstawie dokumentacji technicznej autorstwa KONTRAKT PLAN Artur Roykowski

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia, w szczególności na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego dokonania niezbędnych zgłoszeń i zawiadomień wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz innych koniecznych uzgodnień.

- Wszystkie elementy dokumentacji (rysunki, opisy, uzgodnienia) należy rozpatrywać łącznie.

- W przypadku kolizji zakresu robót lub wykonania należy dokonać uzgodnień z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Inwestorem w oparciu o dokumentacje projektową, zapisy SWZ oraz treść niniejszej umowy.

§ 2.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.  Przekazanie placu budowy (po wykonaniu dokumentacji projektowej przez Wykonawcę),

2.   Odbiór przedmiotu umowy,

3.   Zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonany przedmiotu umowy.

§3.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z wszelkimi uzgodnieniami, zapewnienie na terenie wykonywanych robót należytego ładu i porządku, oznakowanie terenu budowy, uzgodnienia we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii elektrycznej oraz zasad ponoszenia odpłatności za zużyte media, przestrzeganie przepisów BHP

2.Usunięcie i utylizacja gruzu oraz ziemi pochodzących z prac ziemnych. Wykonawca musi posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów lub zlecać na własny koszt i ryzyko ich przewóz firmom posiadającym takie zezwolenie.

3.Zapewnienie i ogrodzenie zaplecza budowy, w tym przenośnych toalet sanitarnych.

4.W przypadku zniszczenia, uszkodzenia punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej III klasy, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia.

5.Wykonawca ma obowiązek, tereny przyległe bezpośrednio do terenu inwestycji lub na jego granicy ściśle nawiązać do istniejącego zagospodarowania (nie dopuszcza się uskoków i szczelin), a po zakończeniu realizacji zamówienia do uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, w tym również terenów sąsiadujących bezpośrednio z budową, zajętych na podstawie uzgodnień z ich właścicielami na potrzeby budowy, odtworzenie zagospodarowania terenów, jak również odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, w tym również nawierzchni drogowych poza terenem budowy.

6.Prowadzenia w sposób zgodny z przepisami i sztuką budowlaną dziennika budowy oraz dokumentacji fotograficznej przed wejściem na budowę, w trakcie budowy i po jej zakończeniu, oraz przekazanie jej w formie CD wraz z dokumentacją odbiorową.

§ 4.

- Przekazanie placu budowy – Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 14 dni od podpisania umowy

- Przystąpienie do realizacji robót powinno nastąpić nie później niż do 7 dni od daty przekazania placu budowy.

- Zgłaszanie pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i inwestorowi każdego etapu robót zakończonych zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramu oraz wprowadzanie zmian do harmonogramu na umotywowany i udokumentowany wniosek Wykonawcy.

- Zakończenie robót nastąpi w terminie do 30.05.2026

§ 5.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót oraz, że akceptuje warunki prowadzenia robót.

- Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych oraz za szkody wynikłe wobec osób trzecich w zw. z prowadzoną budową.

§ 6.

- Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu 
z Zamawiającym oraz sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy. We wszelkich sprawach związanych z wykonaniem robót Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie z wyznaczonymi przez Zamawiającego przedstawicielami.

- Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji, ich utratę lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonywaniu umowy lub bezpieczeństwu na terenie budowy.

§ 7.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, standardami i zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo - techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy jak za własne zachowanie.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót rodzajowo nie występujących w ofercie Wykonawcy, albo robót zamiennych lub uzupełniających, Wykonawca może przystąpić do ich wykonania tylko po określeniu dokładnego zakresu tych prac oraz uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Za roboty wykonane przed określeniem ich zakresu i bez zgody Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za wykonane w ten sposób roboty, a Zamawiający ma prawo zażądać przywrócenia do stanu poprzedniego.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego 
i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych, projektowych, wykonawczych lub okolicznościach mających wpływa na jakość robót lub termin zakończenia robót. Dopuszcza się możliwość powiadomienia inwestora w formie elektronicznej na adres: referatgospodarki@przewoz.com.pl

- Wykonawca zawiadamia na piśmie o terminie rozpoczęcia robót właścicieli i zarządzających sieciami: elektroenergetycznymi, telekomunikacją, wodno– kanalizacyjną itp. Kopia zawiadomienia dołączana jest do dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie (indywidualnie lub w formie dostępnych ogłoszeń) właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem, o utrudnieniach, o ewentualnym braku możliwości dojazdu do tych nieruchomości, czasie trwania oraz ponosi z tego tytułu całkowitą odpowiedzialność. Powiadomienia (kopie) przekazywane są inwestorowi.

§ 8

1. Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy korzystając z pomocy podwykonawcy
 (-ców), po zawarciu z nimi odpowiednich umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zawarcie umowy z podwykonawcą(-cami) wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej zawarciem, zgodnie z art. 6471 k.c. Zmiana lub odstąpienie od umowy zawartej z podwykonawcą wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego. O nie zawarciu umowy Wykonawca jest obowiązany w terminie 7 dni pisemnie poinformować Zamawiającego.

3. Umowa z podwykonawcą musi zawierać, m.in.:

Szczegółowo określony zakres części zamówienia powierzonego do wykonania podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcy (ze wskazaniem kwoty netto i brutto),

- termin wykonania zamówienia powierzonego podwykonawcy,

- warunki dokonania odbioru prac i płatności wynagrodzenia,

- termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 20 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia.

4. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy:

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni,

- gdy nie podano w niej dokładnego zakresu robót zgodnego z zakresem umowy z Wykonawcą,

- gdy kwota wynagrodzenia za roboty podwykonawcy jest wyższa od wartości tego zakresu robót wynikające z oferty Wykonawcy,

- gdy termin wykonania zakresu robót powierzonego podwykonawcy jest niezgodny z harmonogramem wykonania robót przez Wykonawcę.

5. Brak pisemnego sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu egzemplarz zawartej umowy o podwykonawstwo, (lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

8. Zamawiający wstrzyma zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom. Za potwierdzenie dokonania zapłaty uznaje się również oświadczenie pisemne podwykonawcy o uregulowaniu należności. Zapis ten ma zastosowanie do każdego, dalszego podwykonawcy biorącego udział w realizacji zadania.

9. Zapłata należnego Wynagrodzenia podwykonawcy zostanie uregulowana zgodnie z zapisami art.465 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu Zamawiającemu uwiarygodnionej kopii umowy o podwykonawstwo na usługi lub dostawy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia bez odsetek, należnych Podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

14. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

15. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

16. Do zmian umowy o podwykonawstwo stosuje się uregulowania zawarte w ust. 4, 5, 6, 7 niniejszego paragrafu.

17. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie, jakby wykonywał przedmiot umowy samodzielnie.

18. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez Podwykonawcę, osób, które będą wykonywały niżej wymienione czynności, w myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.Dz.U. z 2022, poz. 1510 ze zm.), tj. czynności związane z realizacją zakresu robót obejmującego m.in.: prace budowlano-montażowe.

19. Wykonawca/Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy, nie później jednak niż przed przystąpieniem do realizacji robót, oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte zamówieniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

20. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace Wykonawca/Podwykonawca powiadomi o tym Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

21. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć zanonimizowane kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami, poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

22. Nieprzedłożenie   przez   Wykonawcę / Podwykonawcę zanonimizowanych kopii  umów zawartych z pracownikami, traktowane będzie, jako nie  spełnienie warunków zatrudnienia, co skutkować będzie rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.

§ 9

1.Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie:

1)………………………………………………………………………………………..………

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do:

- reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z umową, projektem i zgłoszeniem budowy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu, zanikających lub częściowych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego;

- dokonywania wpisów do dziennika budowy związanych ze stwierdzonym stanem faktycznym, realizacją inwestycji oraz poleceniami wydawanymi kierownikowi budowy celem usunięcia stwierdzonych uchybień;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.

3. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kompletu niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, pomiarów potwierdzających prawidłowość wykonania robót przy odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorze częściowym i końcowym, a wymaganych przez inspektora do odbioru poszczególnych robót i przewidzianych w SWZ, jego załącznikach oraz normatywach.

6. Wykonawca, przekazuje Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w celu zatwierdzenia przez niego terminu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego inwestycji:

1) protokoły badań, sprawdzeń

2)oświadczenia Kierownika budowy i pozostałych kierowników o zgodności wykonania przedmiotu umowy z obowiązującymi przepisami i PN oraz o przywróceniu terenu do stanu zgodnego z wymogami.

4) dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy uzgodnionymi uprzednio przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz potwierdzonymi przez kierownika budowy,

5) mapę geodezyjna powykonawczą,

7) rozliczenie końcowe budowy,

8) inne wymagane prawem budowlanym i przepisami szczególnymi dokumenty,

9) dokumentację fotograficzną całej inwestycji – od rozpoczęcia do dnia odbioru, na płycie CD.

7. Wykonawca ustanawia kierownika  budowy ……………………………………..

8. Zmiana którejkolwiek z osób reprezentujących Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia musi być zgłoszona na piśmie i zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Brak odpowiedzi w terminie 7 dni od otrzymania pisma jest rozumiana jako wyrażenie zgody.

9. Zamawiającego w trakcie realizacji zadania reprezentuje: Damian Hałabura

§ 10.

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……………….brutto (słownie: ……………………………….. złotych) zgodnie z ofertą Wykonawcy będącą załącznikiem do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia:

1) należności wypłaconych podwykonawcom, jeżeli nie zostały one dobrowolnie i w terminie wypłacone przez Wykonawcę,

2) naliczonych kar związanych z realizacją niniejszej umowy,

3) naliczonych innych opłat i należności obciążających Wykonawcę, którymi został obciążony Zamawiający, a należą do ciężarów leżących po stronie Wykonawcy i wynikających z przedmiotu i zakresu realizacji zadania.

4) potraceń wynikających z obniżenia wynagrodzenia lub wykonania robót na koszt Wykonawcy.

- Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu umowy oraz obowiązków wykonawcy określonych w niniejszej umowie.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją robót będących przedmiotem zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacja przedmiotu umowy, a także oddziaływaniu innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust.6 w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.

§ 11.

1.Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po odbiorze końcowym na

podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę .

2. Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru,

podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

3. Płatność faktury realizowana będzie w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty

otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT,

przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego

Zamawiającego.

5. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia podwykonawców,

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury VAT:

1) zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców z

określeniem ich nazw, adresów, numerów kont bankowych oraz kwot wymagalnych do

zapłaty z tytułu wykonanych i odebranych prac;

2) kopie wystawionych przez nich faktur;

3) dowody zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców wynikających z faktur (rachunków)

podwykonawców.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niebudzący wątpliwości dowód,

np. bankowe potwierdzenie realizacji płatności na rzecz podwykonawcy(ów)), że dokonał

zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, odpowiadającego wykonanym przez

nich czynnościom i pracom;

4) oświadczenia podwykonawców (dalszych podwykonawców), podpisane przez osoby

uprawnione do ich reprezentacji, złożone, nie wcześniej, niż w dniu wystawienia faktury

VAT przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku

do podwykonawców, wynikającymi z umowy podwykonawstwa;

§ 12.

      - Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy.

      - Wykonawca jest zobowiązany, przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy do współpracy z inspektorem nadzoru inwestorskiego, projektantem pełniącym nadzór autorski oraz osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego.

      - Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny, wszystkich wad oraz ewentualnych szkód powstałych z jego winy w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 13.

            - Wbudowane materiały muszą odpowiadać, co do jakości wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo budowlane, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej.

            - Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) okazać, w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

            - Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, sprzęt, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia ciężarów i użytych materiałów, badania te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

      - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany pisemnie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 14.

            - Wykonawca udziela Zamawiającemu ………….miesięcznej gwarancji (zgodnie z treścią formularza oferty)  na wykonane dostawy,roboty i zastosowane materiały, który rozpoczyna swój bieg z pierwszym dniem miesiąca po miesiącu, w którym dokonano odbioru końcowego określonym w § 4 ust. 6.

            - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po terminach określonych w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem terminu gwarancji. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

            - W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty pisemnego ich zgłoszenia lub otrzymania przez Wykonawcę protokołu z przeglądu gwarancyjnego. Za formę pisemną uznaje się również mail i fax kierowany do Wykonawcy.

            - W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonych terminach, Zamawiający ma prawo, po jednokrotnym dodatkowym pisemnym wezwaniu (monicie), zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, który zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania  wezwania.

            - W przypadku nieuregulowania płatności przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo niezwłocznego uruchomienia praw wynikających z polisy ubezpieczeniowej – gwarancji należytego wykonania przedmiotu umowy.

            - W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy wobec stwierdzonych wad, oświadczenie o udzieleniu gwarancji, poczytuje się za udzielone również w stosunku do robót wykonanych wadliwie, z uwzględnieniem obniżonego standardu jakościowego robót wadliwych.

§ 15.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. Plac budowy powinien być wyposażony w co najmniej jedną mobilną toaletę, oraz posiadać zaplecze sanitarne dla pracowników. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedstawienia umowy z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych (i budowlanych) z której wynika, iż obejmuje ona również obsługę placu budowy niniejszej inwestycji. W przypadku utrzymania ładu, porządku i usuwania odpadów z terenu budowy, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, przy czym koszt ten zostanie potrącony zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy.

§ 16.

1. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu, po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi oraz umową.

2. Strony ustalają przeprowadzenie następujących odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy polegający na sprawdzeniu jakości i ilości robót części przedmiotu umowy określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym,

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny – gwarancyjny w terminie 30 dni przed datą upływu gwarancji na wykonane roboty.

3. W odbiorze robót określonych w ust. 2 pkt a) uczestniczą m.in.: wykonawca, kierownik, inspektor nadzoru inwestorskiego.

4. W odbiorze robót określonych w ust. 2  lit. b), c), d) uczestniczą m. in.: wykonawca, kierownik, inspektor nadzoru inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiającego. Odbiory te dokonane będą w ciągu 3 dni roboczych

5. Strony sporządzają każdorazowo protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia, w szczególności Zamawiający wyznaczy terminy usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na bieżąco stwierdzone wady, jednak nie później niż we wskazanym terminie. Usunięcie wad i usterek potwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego wraz z kierownikiem budowy wpisem do dziennika budowy.

6. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy i powiadomi o powyższym Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Wykonawca pisemnie zgłosi gotowość do odbioru końcowego zadania na adres Zamawiającego. Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru robót budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie Inspektora nadzoru o wykonaniu zakresu rzeczowego. Po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru Wykonawca odrębnym pismem, zawiadamia osoby i przedstawicieli instytucji niezbędnych przy dokonaniu czynności odbiorowych.

Wykonawca przekaże dokumentację odbiorową Inspektorowi nadzoru inwestorskiego nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru zadania. Dokumentacja odbiorowa sporządzana będzie i przekazywana Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach.

8. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia o gotowością do odbioru. W przypadku stwierdzenia niepowiadomienia wszystkich zainteresowanych stron, termin odbioru wyznaczony może być nie wcześniej niż po upływie 5 dni od terminu pierwotnego.

9. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od  daty rozpoczęcia odbioru.

10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia. W przypadku stwierdzenia wad istotnych czyniących przedmiot umowy niezdatnym do prawidłowego użytku zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru robót do czasu usunięcia wad w terminie określonym przez zamawiającego, a jeżeli jest to niemożliwe - do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy i naliczenia kar wynikających z § 17 oraz uruchomienia praw wynikających z polisy gwarancyjnej lub złożonego w depozycie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

12. Zamawiający może dokonywać przeglądu technicznego przynajmniej raz w roku oraz ostatni termin – nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji oraz termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad.

13.  W przypadku stwierdzenia wad wpływających na wartość inwestycji (rzeczową, finansową, użytkową), jeżeli wady te nie zostaną usunięte w wyznaczonym przez zamawiającego czasie zamawiający ma prawo:

- w przypadku wad istotnych – odstąpić od umowy z winy wykonawcy lub żądać obniżenia wynagrodzenia,

- w przypadku wad nieistotnych – żądać obniżenia wynagrodzenia, a w przypadku braku zgody wykonawcy zlecić usunięcie tych wad innej firmie, przy czym koszt usunięcia pokrywa wykonawca lub pomniejszone zostaje wynagrodzenie końcowe.

§ 17.

1. Strony postanawiają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy mogą być naliczane kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w § 4 ust. 5  terminu realizacji prac w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto;

- Za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w protokole odbioru terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto;

- Za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

- Za odstąpienie od umowy:

    - przez Wykonawcę, za które winy nie ponosi Zamawiający,

    - przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn za które Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę robót objętych niniejszą umową,

    - przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, o ile opóźnienia wynikające z porównania harmonogramu do stopnia zaawansowania prac wynoszą powyżej miesiąca, a wykonawca nie wystąpił z wnioskiem o zmianę terminów zawartych w harmonogramie

w wysokości 20 % wartości umowy brutto.

- W przypadku realizacji zadania przez podwykonawców: za nieprzedłożenie w terminie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 10 000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100) / jeżeli występują podwykonawcy/;

- Za nie przedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi, dostawy lub jej zmiany -  w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

- Za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki w zapłacie ( nie więcej niż 20% wartości umowy brutto).

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. W szczególności, gdy z powodów zawinionych po stronie Wykonawcy Zamawiający utracił przyznane dofinansowanie, dotację lub inne wsparcie finansowe pochodzące ze źródeł finansowania krajowego lub unijnego – do wysokości utraconej kwoty.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów:

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za

każdy dzień opóźnienia liczony od następnego dnia po wyznaczonym terminie,

- za zwłokę w przystąpieniu do odbioru robót  w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za   każdy dzień opóźnienia liczony od następnego dnia po wyznaczonym terminie.

- Za zwłokę w zapłacie należności z faktur przysługują Wykonawcy odsetki ustawowe.

5.  Łączna wysokość kar nałożonych na wykonawcę nie może przekraczać 20% wartości umowy brutto.

6. Zamawiający kary umowne może potrącić bezpośrednio z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, chociażby kary były niewymagalne.

§ 18.

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku :

a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

b) zmiany w obowiązujących przepisach , mające wpływ na wysokość wynagrodzenia

Wykonawcy.

2.  Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione poprzez zmianę cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:

a) zmiana cen jednostkowych nastąpi o ½ wskaźnika cen produkcji budowlano- montażowej ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (PGUS) (dalej jako „wskaźnik waloryzacji”) uwzględniając, że podział ryzyka jest 50% dla każdej strony. Do wyliczeń należy przyjąć ostatni ogłoszony przed datą złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia wskaźnik cen produkcji budowlano – montażowej ogółem,

b) waloryzacja nastąpi na wniosek Strony, najwcześniej po 6 miesiącach od podpisania

umowy oraz przy wzroście lub obniżeniu wskaźnika waloryzacyjnego określonego powyżej, o co najmniej 5 %, przy czym jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert w postępowaniu, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert,

c) waloryzacja będzie obliczana na postawie wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, przy czym:

-waloryzacja nie dotyczy robót wykonanych przed datą złożenia wniosku przez którąkolwiek ze Stron,

-waloryzacja nie dotyczy robót wykonanych po terminie określonym w zatwierdzonym

przez Zmawiającego harmonogramie rzeczowo – finansowym,

-w przypadku wzrostu lub obniżeniu wskaźnika waloryzacji, waloryzacja będzie polegała odpowiednio na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za roboty pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku o wartość procentową wskaźnika waloryzacji,

-w przypadku likwidacji wskaźnika waloryzacji lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot,

-maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia brutto, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto;

3.Strona występująca o waloryzację winna przedstawić drugiej stronie umowy w szczególności:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,

b) dowody na to, że zmiana kosztów materiałów lub usług miała wpływ na koszt realizacji zamówienia,

c) w przypadku Wykonawcy dowody na to, że wyliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem.

4. Zmiana wynagrodzenia wymaga zgodnej woli obu Stron wyrażonej aneksem do umowy.

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z zasadami określonymi w § 19  zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, na analogicznych zasadach, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,

b) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.

6. Zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.

7. Zmiany dokonane z naruszeniem warunków określonych w § 19 podlegają unieważnieniu, a na miejsce unieważnionych wchodzą postanowienia umowne w

pierwotnym brzmieniu.

§ 19.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy, co stwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym.

2. W przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie robót, lub innych przyczyn natury prawnej, technicznej, lub innych których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, a które wypełniają przesłanki zawarte w art. 454 i 455 Pzp  i SWZ oraz uniemożliwiają prowadzenie prac lub wymuszają ich przerwanie, strony dopuszczają zmiany umowy, w szczególności zmianę terminu wykonania umowy, po udokumentowaniu i uzasadnieniu w sposób należyty, zgodny z treścią ustawy.

3. Strony wyrażają zgodę na zmiany umowy, które są wynikiem zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które mają wpływ na prawidłową realizację przedmiotu niniejszej umowy i które są niezależne od woli Zamawiającego i Wykonawcy. Niniejszy zapis dotyczy m. In. zmian wysokości podatku VAT.

4. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:

a) ogłoszono likwidację Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia,

b) Wykonawca nie podjął realizacji w ciągu 14 dni od  daty przekazania placu budowy,

c) Wykonawca pomimo pisemnych żądań Inspektora Nadzoru nie wykonuje robót zgodnie z umową,

d) Wykonawca przerwał realizację robot na okres dłuższy niż 14 dni,

e) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się majątku na rzecz wierzycieli,

f) Wykonawca wykonuje roboty przy pomocy podwykonawców bez zgody Zamawiającego.

5. W razie rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji.

§ 20.

1. Możliwości zmian umowy i warunki tych zmian:

a) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego - w przypadku zdarzeń     losowych , choroby  lub innych przyczyn niezależnych od każdej ze stron,

b) zmiany kierownika budowy, inspektorów nadzoru po stronie Zamawiającego lub  Wykonawcy -  w przypadku  zdarzeń losowych , choroby lub innych przyczyn  niezależnych od każdej ze stron,

c) zmiany podwykonawcy- jeśli Wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale     technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub sytuacji finansowej tego podwykonawcy jako innego podmiotu. Nowy podmiot- podwykonawca wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż   podwykonawca wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,

d) zmiany harmonogramu finansowo-rzeczowego –  w przypadku zmiany kolejności  wykonania    elementów robót.

e) zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących sytuacjach:

- zawieszenia robót przez Zamawiającego,

- działania sił wyższych (klęski żywiołowe itp.),

- wystąpienia  warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych w zakresie objętym umową,

- wystąpienia opóźnienia w wydaniu zezwoleń, uzgodnień, decyzji itp. przez odpowiednie organy administracyjne czy podmioty branżowe, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

-  odkrycia stanowisk archeologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca,

- w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych do realizacji zadania uzgodnionych pisemnie przez obie strony,

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy np. wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi oraz sytuacji przedłużenia obowiązywania lub konieczności wprowadzenia rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, jak również działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie prac, których działania nie są konsekwencją winy jakiejkolwiek ze stron,

- stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę, potwierdzających wpływ w/w okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji.

f) Inne zmiany:

-  możliwa jest zmiana postanowień umowy w formie pisemnej  w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych,  lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

2. Każda zmiana umowy w zakresie określonym w ust. 1 odbywać się będzie na pisemny wniosek strony inicjującej zmianę, z podaniem opisu zmiany, uzasadnienia zmiany, terminu jej wniesienia oraz skutków jakie za sobą niesie.

§ 21.

          - Integralną częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

          - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przy wypełnianiu obowiązków umownych, jak również za szkody i straty spowodowane przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

          - Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy.

§ 22.

W sprawach nieunormowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w tym: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 23.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY

……………………………					     ………………………………