ZNAK SPRAWY:

AP-26-1b/26

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części hali sportowej na potrzeby utworzenia Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego” w OBIEKCIE CZYNNYM

TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.)

ZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG. KODU CPV:

45000000-7 Roboty budowlane
45332000-3 Roboty instalacyjne, wodne i kanalizacyjne
45331200-8 Instalacje urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Radom, luty 2026

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej „SWZ”, zawiera:

| Rozdział I | Informacje ogólne o Zamawiającym |
| --- | --- |
| Rozdział II | Tryb udzielenia zamówienia |
| Rozdział III | Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia |
| Rozdział IV | Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej |
| Rozdział V | Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich oceniania |
| Rozdział VI | Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania |
| Rozdział VII | Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych |
| Rozdział VIII | Informacja o podmiotowych środkach dowodowych |
| Rozdział IX | Poleganie na zasobach innych podmiotów |
| Rozdział X | Oferta wspólna |
| Rozdział XI | Termin związania ofertą |
| Rozdział XII | Opis sposobu przygotowania oferty |
| Rozdział XIII | Wymagania dotyczące wadium |
| Rozdział XIV | Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert |
| Rozdział XV | Sposób obliczenia ceny |
| Rozdział XVI | Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert |
| Rozdział XVII | Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy |
| Rozdział XVIII | Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| Rozdział XIX | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy |
| Rozdział XX | Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych |
| Rozdział XXI | Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy |
| Rozdział XXII | Informacje dodatkowe |

Załączniki do SWZ:

| Wzór - załącznik nr 1 | Formularz ofertowy (Oferta Wykonawcy) |
| --- | --- |
| Wzór - załącznik nr 2 | Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia |
| Wzór - załącznik nr 3 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |
| Wzór - załącznik nr 4 | Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (wzór Umowy) |
| Wzór - załącznik nr 5 | Wykaz robót |
| Wzór - załącznik nr 6 | Wykaz osób |
| Wzór - załącznik nr 7 | Dokumentacja projektowa |

- Informacje ogólne o Zamawiającym

| Zamawiający: | Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom NIP 7960106439, REGON 000805181 |
| --- | --- |
| Siedziba: | Sekcja Zamówień Publicznych ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom pokój 205 |
| Godziny urzędowania Zamawiającego: | od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 15:30 |
| Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami: | Dariusz Duda Monika Ziembicka Aleksandra Nowocień-Żukowska e-mail: szp@urad.edu.pl |
| Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: | https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a243a032-f0e5-4240-9173-967bd8eb4334 |
| Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: | ### ocds-148610-a243a032-f0e5-4240-9173-967bd8eb4334 |

II. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r.,
poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej uPzp.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia negocjacji.

- Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 uPzp.

- Do prowadzonego postępowania zastosowanie mają także akty wykonawcze do wymienionej uPzp, 
w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415), zwane dalej Rozporządzeniem dotyczącym podmiotowych środków dowodowych,

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie) 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), zwane dalej Rozporządzeniem dotyczącym środków komunikacji elektronicznej.

- Jako podstawowy dokument do sporządzenia Oferty należy traktować niniejszą SWZ (Specyfikację Warunków Zamówienia) wraz ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym ewentualnymi informacjami dla Wykonawców.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1071), jeżeli przepisy uPzp 
nie stanowią inaczej.

III. Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części hali sportowej na potrzeby utworzenia Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego.

- Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonanie prac przygotowawczych,

- wykonanie robót rozbiórkowych związanych m.in. z demontażem ściany zewnętrznej sali sportowej           (elementy, na których oparta jest konstrukcja dachu należy zachować), posadzek na parterze, ścian wewnętrznych działowych ( wskazanych w dokumentacji projektowej) oraz wykonanie nowych otworów drzwiowych i okiennych,

- wykonanie robót ziemnych,

- wykonanie fundamentów,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomej i pionowej części fundamentów i ścian fundamentowych,

- wykonanie słupów / ścian nośnych w technologii murowej / wylewnej / prefabrykowanej,

- wykonanie słupów / trzpieni konstrukcji nośnej z elementów żelbetowych wylewanych lub prefabrykowanych,

- wykonanie stropu z elementów żelbetowych wylewanych lub prefabrykowanych,

- wykonanie nowych nadproży drzwiowych w miejscach nowo projektowanych otworów,

- w razie konieczności wykonanie wzmocnień ścian i elementów konstrukcyjnych,

- zamurowania wskazanych elementów (m.in. zamurowanie otworów),

- wykonanie podłóg wraz posadzkami (parter i piętro),

- demontaż istniejących oraz montaż nowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,

- demontaż istniejących oraz montaż nowych okien zewnętrznych i wewnętrznych oraz przeszkleń 
w pomieszczeniach sterowni i egzaminów OSCE (lustra fenickie),

- wykonanie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

- wykonania izolacji termicznej ścian,

- wykonanie elewacji,

- wykonanie ścian działowych w technologii murowanej / systemowej gipsowo-kartonowej,

- wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach murowanych oraz gładzi gipsowych na ścianach systemowych gipsowo-kartonowych,

- montaż sufitów podwieszanych,

- wykończenie powierzchni ścian, sufitów i posadzek,

- wykończenie wszystkich pomieszczeń w części budynku objętej przedmiotem zamówienia,

- wykonanie robót zewnętrznych w zakresie nawierzchni dla umożliwienia prowadzenia symulacji przedszpitalnych na zewnątrz budynku,

- wyposażenie obiektu w  meble dydaktyczne i biurowe pozwalające korzystać z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

- wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w tym dostosowania pomieszczenia technicznego do zwiększonego zapotrzebowania na moc cieplną,

- montaż pompy ciepła z dostosowaniem instalacji,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- wykonani instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

- wykonanie instalacji przeciwpożarowej,

- wykonanie instalacji multimedialnych i komunikacyjnych,

- wykonanie systemów sterowania symulatorami, rejestracji audio-video i zarządzania zarejestrowanymi danymi,

- wykonanie instalacji sprężonego powietrza wraz z montażem niezbędnych odbiorników,

- wykonanie wszelkich innych robót, koniecznych do prawidłowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego oraz zapewniających uzyskanie pozytywnych stanowisk organów Państwowej Straży Pożarnej, właściwego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego, organów właściwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

a także przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi wbudowanych instalacji, urządzeń, systemów oraz programów.

- Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w szczególności 
w załączonych do SWZ: Dokumentacji projektowej (branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej)
i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla każdej branży.

- Uwaga: Nie są objęte przedmiotem zamówienia i nie należy przyjmować do wyceny oferty wyposażenie obiektu w  meble dydaktyczne i biurowe oraz wyposażenie technologii medycznej. Projekt wyposażenia 
w meble dydaktyczne i biurowe oraz  projekt technologii medycznej udostępniony jest jedynie dla celów poglądowych.

- Uwaga: Ze względu na użyte w projekcie technicznym oznakowanie wyposażenia nieobjętego przedmiotem zamówienia, Zamawiający załącza poglądowo plik o nazwie:  Projekt  Technologiczny  w zakresie technologii medycznej Centrum Symulacji Medycznej. Jednakże przedmiotem zamówienia jest objęte i należy przyjąć do  wyceny oferty wykonanie  niezbędnych  instalacji  pod wszystkie urządzenia i wyposażenie.

- Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozbudowy i modernizacji systemów i instalacji zainstalowanych przez Wykonawcę bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby realizowany przedmiot umowy spełniał wymagania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, określone w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1411), ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440) oraz w ustawie z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnieniu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów 
i usług przez podmioty gospodarcze (Dz.U. z 2024 r., poz. 731), a także były realizowane zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego dla wszystkich osób fizycznych (w tym osób ze szczególnymi potrzebami,
z niepełnosprawnościami).

- W przypadku, gdy zapewnienie dostępności nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub organizacyjnych Zamawiający oraz Wykonawca zapewnią racjonalne usprawnienia, rozumiane jako niezbędne i odpowiednie dostosowania, które nie nakładają nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, a są konieczne, aby osoby ze szczególnymi potrzebami lub osoby z niepełnosprawnościami mogły skutecznie korzystać z usług, produktów lub efektów/rezultatów realizowanego zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności określonych
w art. 100 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., 
poz. 1320 ze zm.).

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując  umowę  zapewni spełnienie niezbędnych warunków do korzystania przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2012 r., poz. 1169 oraz Dz. U. 2018 r., poz. 1217).

- Uwaga: Z uwagi na konieczność dostosowania harmonogram rzeczowo-finansowego realizacji tego zamówienia do harmonogramu płatności środków finansowych uzyskanych przez Zamawiającego celem dofinansowania przedmiotowego zamówienia ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy dotacyjnej Zamawiający oczekuje zrealizowania i zafakturowania 73% przedmiotu zamówienia w roku 2026.

- Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej branży: budowlanej, sanitarnej 
i elektrycznej, a także w branżowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 7 do SWZ - Dokumentacja projektowa.

- Uwaga: Załączone do SWZ Przedmiary robót nie stanowią  podstawy sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy. Cena określona w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją, również nieujęte w przedmiarach,  a konieczne do wykonania zamówienia.

- Zamawiający przed złożeniem Oferty zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w obecności pracownika Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy celem ograniczenia zapylenia i zanieczyszczenia użytkowanej części obiektu.

- Wykonawca jest zobowiązany do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, do gruntownego posprzątania po zakończonych robotach  części obiektu objętej przedmiotem zamówienia po zabrudzeniu  i/lub zapyleniu 
w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania i uzgadniania z Zamawiającym wszelkich działań dotyczących terminów, czasu, organizacji i nadzoru zabezpieczenia i koordynacji robót, tak, aby przebiegały bez zakłóceń.

- Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, a tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 uPzp.

Zamawiający zrezygnował z podziału przedmiotu zamówienia na części ze względu na to, iż potrzeba skoordynowania różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby zagrozić wykonaniu zamówienia. Część hali sportowej objęta przedmiotem zamówienia stanowi niepodzielną całość, 
a zamówienie  obejmuje kompleksowe wykonanie  robót budowlanych w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania tej części hali sportowej na potrzeby utworzenia Centrum Symulacji Medycznej. Wskazane jest aby roboty wykonywał jeden Wykonawca, ze względu na ściśle ze sobą powiązane roboty budowlane stanowiące jeden, niemożliwy do podzielenia projekt budowlany, zachowanie rygorów technologicznych, udzieloną gwarancję na wykonanie robót budowlanych oraz lepszą organizację pracy.

- Materiały przed wbudowaniem będą przedstawione Zamawiającemu do akceptacji poprzez zatwierdzenie kart materiałowych.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych wyszczególnionych 
i zatwierdzonych w kartach materiałowych, zgodnie z Dokumentacją projektową.

- Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego.

- Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na wszelkie prace, materiały dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy.

Szczegóły dotyczące rękojmi i gwarancji znajdują się w Projektowanych postanowieniach umowy (wzorze Umowy) - załączniku nr 4 do SWZ.

Niezależnie od rękojmi za wady i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu, aby wszystkie zastosowane elementy teletechnicznego okablowania strukturalnego miały minimalną 25-letnią gwarancję producenta systemu infrastruktury sieciowej zgodnie z SWZ wraz z załącznikami.

Uwaga: Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał wydłużenie okresu gwarancji.

- Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia: nie później niż 425 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze Umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.

Uwaga: Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał skrócenie okresu wykonania zamówienia.

- Od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Wykonawca ma obowiązek wystawiania faktur wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej KSeF).

- Szczegółowy sposób rozliczenia opisany jest w § 3 Umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do  zatrudnienia  w rozumieniu  art. 22 § 1 ustawy z  dnia  26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2025 r., poz. 277 ze zm.) lub  analogicznych przepisów  państw  członkowskich UE,  EOG, przy realizacji zamówienia, osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych określonych  w SWZ, czyli pracowników wykonujących prace fizyczne  w zakresie przebudowy i zmiany sposobu  użytkowania części  hali sportowej na potrzeby utworzenia Centrum Symulacji Medycznej  Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego w całym okresie realizacji zamówienia na czas zapotrzebowania wykonywania prac przez fachowców w poszczególnych branżach.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa 
w ust. 26, Zamawiający w szczególności uprawniony jest do wezwania Wykonawcy do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie dowodu spełnienia tego obowiązku w postaci:

- pisemnego oświadczenia zatrudnionego pracownika, w tym zakresie zawierającego w szczególności: imię i nazwisko pracownika składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wykonuje objęte wezwaniem czynności w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków oraz podpis osoby pracownika składającego oświadczenie.

- pisemnego oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy w tym zakresie zawierającego 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imiona i nazwiska zatrudnionych pracowników,  daty zawarcia umowy o pracę, rodzaje umowy o prace, zakresy obowiązków pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

- poświadczonych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę za zgodność z oryginałem   kopii  umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/wym. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów o pracę powinna zastać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o  ochronie  danych  osobowych tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 (w szczególności bez adresów, numerów PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które mogą przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych z wyjątkiem imienia i nazwiska dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

- Nie wywiązanie się Wykonawcy z obowiązku przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczony terminie dowodów, o których mowa w ust. 27 będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o którym mowa w ust. 26.

- Obowiązek zatrudnienia osób, o którym  mowa w ust. 26 zostanie spełniony  również poprzez zatrudnienie już wcześniej, przed złożeniem przez Wykonawcę oferty na przedmiotowe zamówienie.

- Zobowiązanie Wykonawcy do zatrudnienia osób na zasadach, o których mowa w ust. 26 dotyczy również faktycznie  zaangażowanych w realizację  przedmiotu zamówienia Podwykonawców. W tym przypadku zapisy umów Wykonawcy z Podwykonawcami muszą regulować kwestię zatrudnienia osób analogicznie jak niniejsza umowa, by bezwzględnie umożliwić Wykonawcy realizację obowiązku  przedłożenia  dowodów, 
o  których mowa w ust. 27 złożonych w tym przypadku przez Podwykonawcę. Niespełnienie w tych okolicznościach wymienionych wymagań umów o podwykonawstwo  pociągnie za sobą zgłoszenie przez  Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu stosownie do zapisu § 8 ust. 4 i ust. 6 Umowy.

- Zatrudnienie przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców na zasadach określonych w niniejszym paragrafie osób do wykonywania czynności wskazanych w ust. 26 jest równoznaczne ze spełnieniem przez  Wykonawcę obowiązku zatrudnienia tych osób, określonego w ust. 26 jedynie w odniesieniu do zakresu objętego umową o Podwykonawstwo lub dalsze Podwykonawstwo.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do   przestrzegania przez Wykonawcę  lub Podwykonawcę prawa pracy Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- W przypadku nie wywiązania się  Wykonawcy w obowiązku określonego w ust. 26 przez okres co najmniej 30 dni kalendarzowych Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację   przedmiotu zamówienia do czasu, 
w którym Wykonawca lub Podwykonawca skieruje do wykonywania zamówienia  osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

- Obowiązek zatrudnienia osób, o którym mowa w ust. 26 nie dotyczy Wykonawcy i Podwykonawcy realizującego samodzielnie czynności objęte przedmiotem umowy bez potrzeby pozyskiwania pracowników oraz realizacji w ramach tego przedmiotu umowy dostaw.

- Obowiązek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie dotyczy osób wskazanych na stanowisku kierownika budowy oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.), a także nie dotyczy wspólników spółki osobowej i spółki prawa handlowego, której wspólnicy będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie ww. czynności.

IV. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się:

- za pomocą Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl w szczególności w zakresie: Ogłoszenia
o zamówieniu, dokumentów zamówienia i informacji dla Wykonawców, SKŁADANIA OFERT,

- za pomocą poczty elektronicznej: szp@urad.edu.pl, w szczególności w zakresie zapytania do postępowania, wezwania do złożenia wyjaśnień/dokumentów i oświadczeń, informacja o wyniku postępowania.

Zamawiający zastrzega, że Oferta oraz oświadczenie składane na podstawie art. 125 uPzp może zostać przekazana wyłącznie za pomocą platformy e-Zamówienia.

Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane 
w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (zamierzający złożyć ofertę) musi posiadać konto z rolą „Wykonawca”, posiadający uprawnienia do składania Ofert, na platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont użytkownika oraz zasady 
i warunki korzystania z platformy e-Zamówienia określa Regulamin platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

- Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na platformie e-Zamówienia ani logowania.

- Użytkownik zalogowany, jako konto uproszczone ma dostępne formularze:

- wniosek – służący m. in. do zadawania pytań do SWZ,

- inne.

- Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na platformie 
e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na platformie 
e-Zamówienia.

- Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

- Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług platformy 
e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin platformy 
e-Zamówienia.

- W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać z infolinii platformy e-Zamówienia dostępnej pod numerem 
telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

- Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 uPzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia 
i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w wyżej wymienionym postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniem dotyczącym środków komunikacji elektronicznej.

V.  Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełniania

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w stosunku do których nie zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 514), zwanej dalej: „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego” oraz spełniają (o ile zostały określone) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający uzna warunek za spełniony:

jeśli Wykonawca wykaże, że:

- posiada środki finansowe lub zdolność  kredytową  na   kwotę co najmniej 10 000 000,00 zł, 
na podstawie informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność  kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Zamawiający wymaga złożenia informacji o zdolności kredytowej jednego Wykonawcy na wymaganą kwotę od jednej instytucji. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania zdolności kredytowej Wykonawcy na podstawie informacji uzyskanych z kilku instytucji.

Zamawiający dopuszcza sumowanie zdolności kredytowej na podstawie informacji uzyskanych 
z różnych instytucji jedynie w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum.

- zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający uzna warunek za spełniony:

- jeśli Wykonawca wykaże, że:

- w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu użyteczności publicznej lub innych obiektów o wartości co najmniej 10 000 000,00 zł brutto każda, obejmujące swym zakresem co najmniej roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne branży sanitarnej 
i elektrycznej.

Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.

- jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami    budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i posiadającym 
co najmniej 3 lata doświadczenia  w pełnieniu funkcji  kierownika budowy i/lub kierownika robót. W okresie podanego 3-letniego doświadczenia wskazana osoba musi posiadać 
ww. uprawnienia,

- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych bez ograniczeń i posiadającym co najmniej 3 lata doświadczenia  w pełnieniu funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót. W okresie podanego 3-letniego doświadczenia wskazana osoba musi posiadać ww. uprawnienia,

- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej, w zakresie  instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i posiadającym co najmniej 3 lata doświadczenia 
w pełnieniu funkcji kierownika robót i / lub kierownika budowy. W okresie podanego 3-letniego doświadczenia wskazana osoba musi posiadać ww. uprawnienia.

Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (z późniejszymi zmianami). Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji 
w dotychczasowym zakresie.

Uwaga: Zamawiający wymaga stałej codziennej obecności Kierownika budowy na terenie budowy.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dla warunku z ust. 2 pkt 4) lit. a) wymaga, aby jeden z Wykonawców spełniał go samodzielnie, natomiast dla warunku  
z ust. 2 pkt 4) lit. b) dopuszcza łączne spełnianie warunku/-ów przez Wykonawców.

- Wykonawcy w trakcie wykonania zamówienia przysługuje prawo wymiany osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. W przypadku wymiany osób, Wykonawca wskaże osobę o kwalifikacjach, doświadczeniu i wykształceniu nie mniejszych niż posiadane przez osobę zamienianą. Każda zmiana osoby w trakcie realizacji zamówienia wymagać będzie powiadomienia Zamawiającego.

- Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

- Zgodnie z treścią art. 108 ust. 1 uPzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

  - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

  - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

  - o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),

  - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

  - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

  - powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz.1745),

  - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296– 307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

  - o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł 
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający stosownie do treści art. 109 ust. 1 pkt  1) ustawy Prawo zamówień publicznych, wykluczy z  postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych  w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 514), zwanej dalej: „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 uPzp.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podst. art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

VII. Informacja o przedmiotowych  środkach dowodowych

Zamawiający nie wymaga, by Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe.

VIII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych

- W celu wykazania braku podstaw wykluczenia do Oferty Wykonawca musi dołączyć:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 
w załączniku nr 2 do SWZ, stanowiące dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy).

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie  wstępne składa każdy z Wykonawców.

- Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego Oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

- Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, obejmują:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz 
z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

- zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,  w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, obejmują:

- informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność  kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej 
10 000 000 zł, w okresie nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Uwaga: Wiarygodność Wykonawcy Zamawiający oceniać będzie na podstawie oceny zdolności kredytowej dokonanej przez jedną instytucję.

- wykaz robót budowlanych sporządzony według załącznika nr 5 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone  przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a  jeżeli  Wykonawca z przyczyn niezależnych  od niego  nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu użyteczności publicznej lub innych obiektów o wartości co najmniej 10 000 000,00 zł brutto każda,  obejmujące swym zakresem co najmniej roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne branży sanitarnej i elektrycznej.

Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.

- wykaz osób sporządzony według załącznika nr 6 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich  kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca dysponuje co najmniej następującymi osobami:

- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami    budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

- kierownikiem robót  posiadającym  uprawnienia budowlane do  kierowania  robotami   budowlanymi w   specjalności    instalacyjnej   w   zakresie   instalacji,   urządzeń   cieplnych,   wentylacyjnych   bez ograniczeń,

- kierownikiem robót   posiadającym  uprawnienia  budowlane do  kierowania robotami  budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

wraz z aktualnym wpisem na listę członków właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego.

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy i kierowników robót musi wynosić minimum 3 lata doświadczenia  w pełnieniu funkcji kierownika budowy  i/lub kierownika robót. W okresie wskazanego 3-letniego doświadczenia wskazana osoba musi posiadać ww. uprawnienia.

Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót w powyższych specjalnościach powinno wynikać z faktycznego okresu pełnienia tych funkcji tj. od dnia potwierdzonego własnoręcznym podpisem wpisu do dziennika budowy.

Zamawiający dopuszcza pełnienie opisanych funkcji przez jedną osobę, o ile posiadane przez nią uprawnienia będą obejmowały wymagane specjalności.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

- może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 uPzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;

- podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp;

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- W zakresie nieuregulowanym uPzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia dotyczącego podmiotowych środków dowodowych oraz Rozporządzenia dotyczącego środków komunikacji elektronicznej.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.118 uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

- Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony 
w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

IX.  Poleganie na zasobach innych podmiotów (jeżeli dotyczy)

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji którego te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz 
z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia załącznik  nr 3 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w zdaniu wcześniejszym, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega 
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu .

- Uwaga: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1) SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

X. Oferta wspólna

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 
o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1)  SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

XI. Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 10.04.2026 r.

- W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się 
o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty

- Wymagania podstawowe:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę z wyjątkiem przypadków określonych w uPzp;

- Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

- Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.

- Ofertę, a także oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 uPzp.

- Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania Ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu – określony jest Rozporządzeniem dotyczącym podmiotowych środków dowodowych oraz Rozporządzeniem dotyczącym środków komunikacji elektronicznej.

- Do przygotowania Oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

- Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp.

W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca,
w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

- Do przygotowania Oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu oferty.

- Wykonawca składa Ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola „przeciągnij” i „upuść” służące do dodawania plików.

- Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz ofertowy” w pierwszym polu („Wypełniony formularz ofertowy”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione 
w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje uprzednio podpisane pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, w szczególnych przypadkach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie – również notariusz. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Szczegóły poświadczeń określone zostały Rozporządzeniem dot. podmiotowych środków dowodowych.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy wskazania w druku oferty odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

- Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących Ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania 
w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie Oferty oraz podpisania Oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do Oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane.

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio 
w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio 
w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. W celu wycofania złożonej oferty należy przejść do szczegółów postępowania, wybrać zakładkę oferty/wnioski, następnie przycisk wycofaj ofertę. Po potwierdzeniu oferta zostanie wycofana i będzie można pobrać dokumenty potwierdzający wycofanie oferty, tzw. Elektroniczne Potwierdzenie Wycofania (EPW).

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej Oferty.

- Oferta musi składać się z:

- Formularza ofertowego Wykonawcy sporządzonego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;

- Oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1) SWZ - załącznik nr 2 do SWZ;

- w przypadku, gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 uPzp, inny/inne podmioty składają – jeżeli dotyczy:

- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 2 do SWZ,

- zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów - załącznik nr 3 do SWZ).

- wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie rozdziałem XII 
ust. 7 (jeżeli dotyczy);

- dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty; odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie 
z rozdziałem XII ust. 13 SWZ (jeżeli dotyczy).

XIII. Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100 złotych).

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).

- Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy o numerze: 
29 1750 1253 0000 0000 2074 0779 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania AP-26-1b/26”.

Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

- Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

- Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek 
o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 uPzp zostanie odrzucona.

- Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 uPzp.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 uPzp.

XIV. Sposób oraz termin składania  i otwarcia ofert

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 12.03.2026 r., 
do godz. 11:00.

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina złożenia oferty na platformie e-Zamówienia.

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2026 r., o godz. 12:00.

- Otwarcie ofert jest niejawne.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

XV. Sposób obliczenia ceny

- Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia w Formularzu ofertowym.

- Cena podana w Formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową, ostateczną, niepodlegającą negocjacji 
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy określonymi w SWZ.

- W ramach skalkulowanego wynagrodzenia ofertowego ryczałtowego Wykonawca zobowiązany  będzie do realizacji całości przedmiotu zamówienia oraz uzyskania zamierzonego efektu końcowego. Jeżeli w trakcie robót pojawi się konieczność wykonania dodatkowych prac niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie zobligowany do realizacji w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

- Cenę ofertową brutto należy podać w PLN z należnym podatkiem VAT  z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

- Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. W przypadku zastosowania innej stawki VAT, niż stawka podstawowa 23%, Wykonawca winien wykazać podstawę stosowania innej - preferencyjnej stawki podatkowej lub możliwość stosowania zwolnień podatkowych (np. przedstawiając 
w tym celu wyjaśnienia bądź indywidualną decyzję US).

- Wyliczona cena brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia został szczegółowo określony we wzorze Umowy - załączniku nr 4 do SWZ.

- Cena ofertowa brutto obejmuje wszystkie koszty potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy i będzie podlegać waloryzacji. Obejmuje również wszelkie obciążenia o charakterze publicznoprawnym związane z realizacją przedmiotu  umowy, w szczególności podatek od towarów i  usług w wysokości wynikającej  z właściwych przepisów.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r.,
poz. 775 z późn. zm.) dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

- W ofercie Wykonawca ma obowiązek:

    - poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

    - wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

    - wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

    - wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

XVI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

| Lp. | Kryterium oceny | Podstawa oceny | Znaczenie (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty brutto | Druk oferty | 60 |
| 2. | Wydłużenie okresu gwarancji | Druk oferty | 20 |
| 3. | Skrócenie terminu realizacji całego zamówienia | Druk oferty | 20 |

Ocena oferty będzie dokonywana wg. niżej podanych zasad:

- Kryterium cena oferty brutto (C) – 60%:

Cc – liczba punktów do uzyskania w kryterium cena

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert

Ci – cena poszczególnych ofert

C  =  (Cmin/Ci) x 100 x 60%

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 168).

- Kryterium wydłużenie okresu gwarancji (G) – 20%

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy zaoferowania gwarancji na wszelkie prace, materiały oraz urządzenia na okres minimum 60 miesięcy od dnia końcowego odbioru robót.

- W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje okres gwarancji wynoszący:

60 miesięcy Wykonawca otrzyma 0 pkt,

72 miesiące Wykonawca otrzyma 20 pkt.

- Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

- Wykonawca wskazując w ofercie okres gwarancji wybiera jeden z wariantów. Brak zadeklarowania okresu wydłużenia gwarancji w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ (pozostawienie pustego miejsca) będzie równoznaczne z zaoferowaniem przez Wykonawcę minimalnego okresu gwarancji tj. 60 miesięcy. W takiej sytuacji Wykonawca w przedmiotowym kryterium 
otrzyma 0 punktów,

- Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy zostaną odrzucone jako niezgodne 
z warunkami zamówienia, natomiast w przypadku ofert zawierających okres gwarancji dłuższy 
niż 72 miesiące, do wyliczenia i przyznania ofercie punktacji za zaoferowane wydłużenie  okresu gwarancji przyjęty zostanie okres 72 miesięcy.

- Kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia (T) – 20%

- Zamawiający wymaga wykonania całego przedmiotu zamówienia, w terminie do 425 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający przyzna Wykonawcy:

20 pkt - w przypadku skrócenia przez Wykonawcę czasu realizacji całego zamówienia o 30 dni kalendarzowych (wykona zamówienie w ciągu 395 dni kalendarzowych od daty  zawarcia umowy),

0 pkt - w przypadku, gdy Wykonawca nie przewiduje skrócenia terminu realizacji zamówienia (wykona zamówienie w ciągu 425 dni kalendarzowych od daty  zawarcia umowy).

- Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

- Wykonawca wskazując w ofercie termin realizacji wybiera jeden z wariantów. Brak zadeklarowania okresu skrócenia terminu realizacji w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ (pozostawienie pustego miejsca) będzie równoznaczne z zaoferowaniem przez Wykonawcę maksymalnego terminu realizacji tj. 425 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. W takiej sytuacji Wykonawca w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 punktów.

- Oferty zawierające termin realizacji dłuższy niż 425 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy zostaną odrzucone jako niezgodne z warunkami zamówienia, natomiast w przypadku ofert zawierających termin krótszy niż 395 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, do wyliczenia i przyznania ofercie punktacji za zaoferowane skrócenie terminu realizacji przyjęte zostanie 395 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

- Łączną liczbę punktów (P), uzyskaną przez ofertę wg powyższych kryteriów, oblicza się wg wzoru:

P = C + G + T

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi  na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zastosowanie będzie miał art. 248 uPzp.

XVII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione, według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

    - pieniądzu;

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego nr: 29 1750 1253 0000 0000 2074 0779.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie trwania zamówienia Wykonawca jest uprawniony zmienić formę Zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 451 Pzp. Zmiana formy Zabezpieczenia będzie dokonana przez Wykonawcę 
z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Dokument gwarancyjny   nie może przewidywać właściwości prawa innego niż prawo Rzeczypospolitej Polskiej, ani nie może   poddawać sporów ich dotyczących właściwości innych sądów niż sądy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej. Zwrot Zabezpieczenia nastąpi w sposób następujący:

- 70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami umowy,

- 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni kalendarzowych po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady liczoną od dnia podpisania protokołu końcowego przedmiotu umowy,  zgodnie z zapisami umowy.

- Dokument gwarancji lub poręczenia zawierać ma bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawierające oświadczenie o niespełnieniu przez wykonawcę zobowiązań wobec zamawiającego wynikających z zawartej umowy. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek bankowy, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu beneficjenta albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu beneficjenta z żądaniem zapłaty).

Uwaga: Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty na rzecz zamawiającego od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.

Treść dokumentu gwarancyjnego zabezpieczenia powinna zawierać zapis o treści: „zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy”.

Treść dokumentu gwarancyjnego przed podpisaniem umowy podlegać będzie akceptacji przez Zamawiającego.

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie zamówienia  publicznego.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy).

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

  - Zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisem § 10 Umowy.

  - W celach informacyjnych, kalkulację w formie kosztorysu ofertowego obejmującego całość przedmiotu umowy, sporządzonego metodą uproszczoną, zawierającego wszystkie roboty wymienione 
w załączonych do SWZ przedmiarach robót, oraz roboty nieujęte w przedmiarach, a konieczne do wykonania zamówienia. Przedstawiona kalkulacja powinna określać ilość, cenę jednostkową i wartość dla wszystkich pozycji.

Załączone przedmiary robót są jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia (różnice w obliczonych w przedmiarze ilościach, czy brak określonej pozycji należy uwzględnić w cenie oferty jeżeli jej konieczność wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej czy SWZ). Wykonawca nie ma obowiązku korzystania z załączonego przedmiaru robót.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania kosztorysu i odmowy jego przyjęcia w przypadku przeszacowania lub niedoszacowania niektórych pozycji. Ceny jednostkowe robót muszą być porównywalne do występujących średnich cen robót na rynku określonych w cennikach SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający kwartał udzielenia zamówienia.

  - Oryginału umowy konsorcjum w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia

Uwaga: Nieprzedłożenie wyżej wymienionych dokumentów najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy traktowane będzie jako uchylanie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX uPzp.

XX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  Zamawiający informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego, 
ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom; tel.: 48 361 70 00, adres e-mail: ado@uniwersytetradom.pl.

- Inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Radomskim jest Pan Michał Czyżewicz, 
kontakt: iodo@urad.edu.pl, telefon 48 361-70-24.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w tym w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) w dalszej części jako „ustawa Pzp”.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust 4. ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- W odniesieniu do podanych  danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- na podstawie art. 15 RODO – dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.  W przypadku skorzystania przez Panią/Pana z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO, Administrator może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,

- na podstawie art. 16 RODO – sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,  o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania,

- na podstawie art. 77 RODO – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania przez Panią/Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje Pani/Panu prawo:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO – do usunięcia danych osobowych,

- w związku z faktem, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie odbywa się w oparciu  
o podstawy wskazane w art. 6 ust. 1 lit. a), art. 9 ust. 2 lit. a) ani art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jak również przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO) – przenoszenia danych osobowych,

- w związku z art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

- Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

XXI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia , które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

- Jako odrębny załącznik nr 4 do SWZ Zamawiający zamieścił wzór Umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 uPzp oraz  wskazanym we wzorze Umowy.

XXII. Informacje dodatkowe

- Wykonawca w dniu przejęcia terenu budowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:

- polisę ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie robót objętych umową (również wykonywanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców) od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż całkowite wynagrodzenie umowne brutto, na jedno i wszystkie zdarzenia. Zakres ubezpieczenia obejmować będzie szkody powstałe zarówno na obszarze terenu budowy, jak również w pomieszczeniach i ich wyposażeniu bezpośrednio sąsiadujących z tym obszarem, jak i na osobach, mieniu i budynkach znajdujących się poza tym terenem, a uszkodzonych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

- dokumenty potwierdzające  wymagane uprawnienia osób.

- Wykonawca w  dniu przejęcia terenu budowy  jest  zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu:

- pisemne oświadczenia zatrudnionego pracownika zawierające w szczególności: imię i nazwisko pracownika składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wykonuje czynności objęte przedmiotem tego zamówienia w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, datę  zawarcia  umowy  o  pracę, rodzaj  umowy  o pracę,  zakres   obowiązków   oraz  podpis  pracownika składającego oświadczenie,

- pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy zawierające w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia   oświadczenia,   wskazanie, że  objęte przedmiotem tego zamówienia  czynności  wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby  tych osób, imiona  i nazwiska zatrudnionych pracowników, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o prace, zakresy obowiązków pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do  wykonywania czynności kontrolnych wobec  Wykonawcy odnośnie  spełnienia przez Wykonawcę,   Podwykonawcę   lub   dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2. Zamawiający będzie uprawniony w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wykonawca przedłoży na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazane w umowie dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących czynności, 
o których mowa w ust. 2.

Obowiązek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie dotyczy osób wskazanych na stanowisku kierownika budowy oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

- Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.

- Zamawiający żąda, aby Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa o realizację przedmiotowego zamówienia, w przypadku wymagania od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zapewnił w umowach  o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wniósł przed zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań,  zgodnie 
z art. 60 i art. 121.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) i 8) uPzp.

- Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 uPzp.

Zatwierdził

prof. dr hab. Sławomir Bukowski - Rektor

Przewodnicząca Komisji Przetargowej:

mgr inż. Małgorzata Makowiecka

Sporządził

Sekretarz Komisji Przetargowej:

mgr inż. Dariusz Duda

Uwaga: stosownie do treści art. 19 ust. 2 ustawy PZP, skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego 
w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

Uwaga: stosownie do treści art. 19 ust. 3 ustawy PZP, w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania, o którym mowa 
w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Zgodnie z dyspozycją 
art. 18 ust. 2 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia Zamawiającemu korzystania ze środków ochrony prawnej (w tym celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Obszar EOG obejmuje: kraje Unii Europejskiej, Islandię, Norwegię i Liechtenstein.