ZAŁĄCZNIK NR 3 Projekt umowy

UMOWA NR […]/2026

zawarta w dniu […] w Chorzowie,

pomiędzy:

Miastem Chorzów - Miastem na prawach powiatu o numerze NIP: 627-273-38-08, o numerze identyfikacyjnym REGON: 276255306 ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów – Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Chorzowie, ul. Bałtycka 8A, 41-500 Chorzów, o numerze identyfikacyjnym REGON: 000166249, zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, które reprezentuje:

[…],

na podstawie […]

a

[…] z siedzibą w […] wpisanym(ą) do: […], o numerze NIP: […] o numerze identyfikacyjnym REGON: […],

zwanym(ą) w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,

którego(ą) reprezentuje […]

zwanych w dalszej części Umowy łącznie „Stronami” a z osobno „Stroną”.

W wyniku złożenia przez Wykonawcę najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Strony zawarły Umowę o następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie koncepcji techniczno-funkcjonalnej dla zadania pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego DK79 w ciągu ul. Katowickiej w Chorzowie” (dalej: „Przedmiot Umowy”).

Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy oraz wymagania Zamawiającego zostały sprecyzowane w niniejszej Umowie, SWZ oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

- Zakres prac obejmuje:

- Prace przedprojektowe:

- Pozyskanie materiałów geodezyjno – prawnych (m.in. mapa ewidencyjna i zasadnicza) wraz z wywiadami branżowymi.

- Opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu 4 Wariantów koncepcji techniczno- funkcjonalnej budowy obiektu, składającej się z:

- Części techniczno-funkcjonalnej, składającej się z części opisowej i rysunkowej, w której zaproponowane zostaną m.in.:

- rozwiązania geometryczne dla wszystkich opisanych wariantów.

- rozwiązania techniczne i funkcjonalne.

- rozwiązania architektoniczne

- Części analitycznej, zawierającej m.in.:

- Analizę struktury własności terenu

- Analizę zajętości terenu, z uwzględnieniem struktury własności.

- Szacunkowych kosztów realizacji

- Wizualizację 3D, dla każdego z wariantów koncepcji w formacie mp4.

- Kompleksowe opracowanie koncepcji techniczno- funkcjonalnej dla zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego DK79 w ciągu ul. Katowickiej w Chorzowie” dla wariantów I-IV opisanych szczegółowo w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca dostarczy wszelkie opracowania i dokumenty w wersji elektronicznej 2 kpl.- format zapisu- PDF oraz excel/doc, a rysunki w formacie .DXF/ DWG, nośnik – pendrive.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną, najnowszą wiedzą techniczną, obowiązującymi normami, wytycznymi i zaleceniami, jak również wg wymagań Zamawiającego i innych ustaleń szczegółowych, w tym również przekazywanych podczas realizacji Przedmiotu Umowy, a także w oparciu o przepisy aktualnie obowiązujące i zmieniające się (poprzez nowelizacje lub dodanie, ustaw, rozporządzeń, oraz innych aktów prawnych, wytycznych i zaleceń obowiązujących w projektowaniu) w czasie trwania prac projektowych.

- Przekazany przez Wykonawcę Zamawiającemu Przedmiot Umowy będzie zgodny ze stanem prawnym obowiązującym w dniu przekazania i odbioru dokumentacji.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obiektem objętym pracami i przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy bez zastrzeżeń.

- Wykonawca zapewnia, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany i wydany Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace w ramach Przedmiotu Umowy, posiadają stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków.

- Wykonawca zapewnia, że osoby wskazane przez niego do wykonywania niniejszej Umowy, w szczególności określone w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy będą wykonywały obowiązki w całym okresie realizacji Umowy, nieprzerwanie i będą w pełni dyspozycyjne dla niego i Zamawiającego przez cały okres realizacji Umowy.

- Dla koordynacji czynności związanych z realizacją Przedmiotu Umowy Strony wyznaczają następujące osoby:

  - ze strony Wykonawcy – […];

  - ze strony Zamawiającego – […]

- Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące dokumenty:

  - Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

  - Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Wykonawcy.

  - Załącznik nr 3 – Wykaz osób.

  - Załącznik nr 4 – Harmonogram rzeczowo - finansowy

§ 2

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć opracowania stanowiące Przedmiot Umowy w  terminie do 4 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany realizować zakres Umowy w taki sposób, aby dotrzymać wszelkich terminów wynikających z niniejszej Umowy oraz „Harmonogramu rzeczowo - finansowego” stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy.

§ 3

WYNAGRODZENIE

  - Za wykonanie całości Przedmiotu Umowy Strony ustalają […] zł netto, słownie: […] zł, powiększone o należny podatek VAT określony stawką w wysokości […] % („Wynagrodzenie”) zgodnie z Formularzem Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia  wartości netto wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione na podstawie  §11 ust. 2 pkt 2) lit. b) Umowy.

  - Wykonawca oświadcza, iż wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, między innymi koszty i wynagrodzenia personelu Wykonawcy i osób trzecich działających na zlecenie Wykonawcy przy wykonywaniu niniejszej Umowy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie świadczenia główne i dodatkowe niezależne od tego, czy są one wyraźnie wskazane w Umowie, w tym załącznikach do niej. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nie podlega zmianie, z zastrzeżeniem § 11 Umowy.

  - Płatności dokonywane będą na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT, zgodnie z § 9 Umowy, bezpośrednio na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, w terminie do 30 - tu dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

  - W razie ujawnienia podczas odbioru końcowego, o których mowa w § 9 Umowy wad nadających się do usunięcia, Wykonawca wystawi w oparciu o podpisany protokół odbioru, stwierdzający występowanie takich wad, fakturę częściową na kwotę stanowiącą 50% wynagrodzenia pozostałej do rozliczenia wartości prac projektowych. Wykonawca wystawi fakturę końcową, rozliczającą ostatecznie wartość Umowy, po należytym usunięciu wad, co stwierdzone będzie odrębnym protokołem odbioru sporządzonym przez upoważnionych przedstawicieli stron Umowy – w protokole tym winna zostać potwierdzona przez Zamawiającego kwota pozostała do rozliczenia fakturą końcową.

  - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonego przez Ministerstwo Finansów, termin zapłaty określony w ust. 3 powyżej ulegnie wydłużeniu do dnia udokumentowania zgłoszenia numeru rachunku bankowego do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Wykonawcy, z zastrzeżeniem terminów zapłaty wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

  - W przypadku nieudokumentowania przez Wykonawcę zgłoszenia rachunku bankowego do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, Zamawiający dokona płatności na wskazany przez niego rachunek bankowy w ostatnim dniu terminu na zapłatę, wynikającego z ustawy, o której mowa w ust. 5 powyżej, jednocześnie składając zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Zamawiającego o dokonaniu zapłaty na rachunek bankowy nie wskazany w wykazie, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

  - Wynagrodzenie zostanie zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  - Wykonawca oświadcza, że posiada rachunek bankowy umożliwiający dokonanie płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, znajdujący się w elektronicznym wykazie podmiotów, o którym mowa w ust. 6 powyżej, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

  - Miasto Chorzów- Miasto na Prawach powiatu oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

  - Strony ustalają, że faktura VAT zostanie wystawiona następująco:

NABYWCA:

Miasto Chorzów – Miasto na prawach powiatu

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów, NIP: 627-273-38-08

ODBIORCA:

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

ul. Bałtycka 8A, 41-500 Chorzów

Adres do wysyłki faktury:

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

ul. Bałtycka 8A, 41-500 Chorzów.

  - Strony ustalają, że faktura VAT przy użyciu KSeF w strukturze FA(3) zostanie wystawiona następująco:

Element Podmiot 2:

Miasto Chorzów – Miasto na prawach powiatu

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów, NIP: 6272733808

w tym wartość „1” w polu znacznikowym JST

Element Podmiot 3:

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

ul. Bałtycka 8A, 41-500 Chorzów, NIP: 6271029013

oraz wypełnionym polem Rola – „8” – JST odbiorca

  - W przypadku wystawienia faktury VAT w systemie KSeF bez wszystkich wskazanych w ust. 11 powyżej elementów, faktura nie wpłynie bezpośrednio do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie, co może skutkować niedotrzymaniem terminu płatności wynikającego z Umowy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa do naliczania odsetek oraz innych obciążeń z uwagi na przekroczenie terminu płatności.

§ 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego „Harmonogramem rzeczowo - finansowy”, który stanowi integralną część niniejszej Umowy (Załącznik nr 4 do Umowy). Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy opracuje i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy Harmonogramem rzeczowo – finansowy.

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

  - Terminowe oddanie Zamawiającemu gotowego i prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy.

  - Pisemne informowanie Zamawiającego o postępie prac w każdej sytuacji wystąpienia okoliczności zagrażających jakości lub terminowi wykonania Przedmiotu Umowy, a także na każde życzenie Zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu Zamawiającego do udzielenia informacji przez Wykonawcę.

  - Udział Wykonawcy we wszystkich spotkaniach, naradach, prezentacjach, konsultacjach społecznych lub innych związanych ze zleconym Przedmiotem Umowy, a zwołanych przez Zamawiającego. Na spotkania te Wykonawca przygotuje materiał właściwy do przedmiotu i celu spotkania w ilościach i formie wymaganej przez Zamawiającego, a określonej w zawiadomieniu.

  - W okresie Gwarancji o której mowa w §7 Umowy, licząc od dnia Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy w ramach Wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 Umowy:

- Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji będącej Przedmiotem niniejszej Umowy – jeżeli zamówienie zostanie wszczęte po upływie 3 miesięcy od odbioru Przedmiotu Umowy - do jednokrotnej aktualizacji szacunkowych kosztów realizacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji od Zamawiającego o takiej konieczności.

- Na etapie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji będącej Przedmiotem niniejszej Umowy – do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na pytania uczestników postępowania, niezwłocznie od dnia przekazania tych pytań Wykonawcy przez Zamawiającego, jednak w terminie nie dłuższym niż do 3 dni roboczych.

  - Pozostałe obowiązki Wykonawcy określone zostały w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.

§ 5

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część/zakres zamówienia.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

- Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w  postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

- Wykonanie części/zakresu przedmiotu Umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków Umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie. W szczególności Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz osób trzecich pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie oraz podwykonawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, w szczególności zgodnie art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części/zakresu Przedmiotu Umowy podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecenie całości ani części zakresu Przedmiotu Umowy przez podwykonawcę dalszemu podwykonawcy.

§ 6

POLA EKSPLOATACJI

- Z chwilą przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w § 3 ust. 1 Umowy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do powstałego Przedmiotu Umowy oraz wszelkiej dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę w ramach wykonywania Umowy stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 24 z późn. zm.; dalej jako: „Prawo autorskie”)(dalej łącznie: Utwory), w zakresie wszystkich pól eksploatacji, w szczególności w zakresie:

    - utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy dokumentacji (Utworów) lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy dokumentacji (utworów) czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy;

    - wprowadzania oryginału dokumentacji (Utworów) lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy dokumentacji (Utworów) lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza dokumentacji (Utworu) (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy dokumentacji (Utworów), albo ich elementów;

    - wykorzystywania dokumentacji (Utworów) oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także wykorzystanie dokumentacji (Utworów) oraz ich elementów do korzystania oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych);

    - tłumaczenia dokumentacji (Utworów) w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system;

    - wykorzystywania dokumentacji (Utworów) do realizacji obiektu oraz do zaprojektowania i realizacji innych obiektów.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów, o których mowa w ust. 1 powyżej, następuje z chwilą przekazania Przedmiotu Umowy i dokumentacji Zamawiającemu, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy.

- W ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo do wykonywania praw zależnych oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich określonych w art. 46 Prawa Autorskiego.

- Jeżeli prawa do własności intelektualnej należą do pracowników, zleceniobiorców lub podwykonawców Wykonawcy, Wykonawca gwarantuje, że będzie on należycie uprawniony do odpowiedniego dysponowania takimi prawami do własności intelektualnej na potrzeby realizacji swoich obowiązków wynikających z ust. 1 – 3 powyżej.

§7

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy określony w §1 Umowy, licząc od dnia jego Odbioru Końcowego.

- Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy na równy okresowi wskazanemu w ust. 1 powyżej.

- Usunięcie wad w okresie gwarancji i rękojmi jest dokonywane przez Wykonawcę na jego koszt w ciągu 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia ich przez Zamawiającego.

- W przypadku braku możliwości usunięcia wady przez Wykonawcę we wskazanym wyżej terminie dopuszcza się możliwość wydłużenia go, co wymaga obustronnego pisemnego uzgodnienia.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad pomimo pisemnego zgłoszenia ich przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia ich naprawienia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca w szczególności ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe niezgodne z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

- Dla wykonania uprawnień odpowiednio z tytułu gwarancji lub rękojmi wystarczające jest powiadomienie Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji lub rękojmi.

§ 8

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

  - z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy,

  - w razie rozwiązania przez Zamawiającego Umowy z przyczyn wymienionych w §10 ust. 1 lub 2 niniejszej Umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy,

  - za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki,

  - w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na naradzie, o której Wykonawca został poinformowany zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 3 niniejszej Umowy, w wysokości 500 zł za każdą nieobecność,

  - za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji lub rękojmi za wady – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad,

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 9

ODBIORY

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie Przedmiot Umowy.

- Odbiór Przedmiotu Umowy odbędzie się na podstawie protokołu odbioru podpisanego podpisem kwalifikowanym przez Strony.

- Zamawiający dokonuje odbioru Przedmiotu Umowy, przez co rozumie się sprawdzenie rozwiązań przedstawionych przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego oraz sprawdzenie jej kompletności ze względu na cel, któremu ma służyć, w terminie do 10 dni roboczych od daty jego przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i/ lub braków, przy czym w razie zgłoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek zastrzeżeń do Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie zaistniałe w Przedmiocie Umowy wady/braki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, bez prawa do żądania odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.

- Po usunięciu wad/braków w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej Wykonawca ponownie przedstawi Zamawiającemu Przedmiot Umowy do odbioru.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dwukrotnego powtórzenia procedury zgłaszania zastrzeżeń i przeprowadzania procedury odbioru, o której mowa powyżej. W przypadku jej wyczerpania i niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji spełniającej wszystkie wymagania opisane w Umowie oraz w przepisach prawa, w szczególności zawierającej istotne wady, których nie da się usunąć, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od daty ustalenia powyższej okoliczności oraz prawo do żądania zapłaty kary umownej określonej w § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy.

- Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu całość wymaganej ekspertyzy, odebranej następnie protokołem odbioru końcowego niezawierającym zastrzeżeń.

- Dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy lub jego części przez Zamawiającego nie będzie interpretowane, jako zwolnienie Wykonawcy od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy, w szczególności z tytułu wad dokumentacji.

- Data podpisania protokołu odbioru bez uwag lub zastrzeżeń przez Zamawiającego stanowi podstawę do uznania, iż Zamawiający dokonał odbioru Przedmiotu Umowy określonego w protokole i wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

- Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku nieusunięcia nieprawidłowości wskazanych w protokołach odbioru.

§ 10
ROZWIĄZANIE UMOWY

- Jeżeli rozpoczęcie lub realizacja poszczególnych części lub całości Przedmiotu Umowy opóźnia się z winy Wykonawcy (zwłoka) powyżej 7 dni albo, jeżeli Przedmiot Umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

- W razie rozwiązania Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 lub 2 powyżej Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od pisemnego powiadomienia go o rozwiązaniu Umowy przez Zamawiającego do:

- zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, oraz

- wydania w posiadanie Zamawiającemu wszelkich wykonanych do tego czasu prac, materiałów, produktów, dokumentów otrzymanych przez niego lub zamówionych w celu wykonania niniejszej Umowy na rzecz Zamawiającego.

- W przypadku rozwiązania Umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 lub 2 powyżej Wykonawcy będzie przysługiwała wyłącznie część wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane przez Zamawiającego do dnia rozwiązania Umowy oraz przekazane Zamawiającemu materiały i dokumenty, pomniejszone o wartości kar umownych należnych Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy.

- Zamawiający, przed rozwiązaniem Umowy, pisemnie wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin, nie krótszy niż 5 dni roboczych, do usunięcia naruszenia Umowy lub spełnienia świadczenia w zakreślonym dodatkowym terminie, pod rygorem rozwiązania Umowy, i będzie uprawniony do rozwiązania Umowy za jednostronnym oświadczeniem woli po bezskutecznym upływie przedmiotowego terminu dodatkowego.

§ 11

ZMIANY UMOWY

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany do Umowy na zasadach określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych i niniejszej Umowie.

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy może dotyczyć:

  - Zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy - w sytuacji, gdy nastąpi opóźnienie realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z powodu konieczności wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych w Umowie obowiązków. W takich przypadkach termin przewidziany na wykonanie Przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy w należyty sposób, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i skutków jakie wywołują.

  - Zmiany wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 Umowy, w przypadku:

      - konieczności wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych w Umowie obowiązków. W takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie wyliczone na podstawie kalkulacji własnej Wykonawcy podlegającej zatwierdzeniu przez Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że jednostka nakładu pracy będzie nie wyższa niż stawka za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) przy wycenach prac projektowych i usług inżynierskich dokonywanych w roku 2025 na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych, ustalona przez Izbę Projektowania Budowlanego.

      - zmiany stawki podatku VAT będącej skutkiem działań organów państwowych, ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub wprowadzeniem nowego podatku wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części niezrealizowanego Przedmiotu Umowy, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części Przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, oraz datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy Wykonawcy, który nie jest płatnikiem podatku VAT.

  - Zmian personalnych, przy czym wniosek o takie zmiany musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmiany personalne wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same jak kwalifikacje i doświadczenie wymagane od tych osób na etapie procedury wyboru Wykonawcy w SWZ. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian personalnych nie później niż 7 dni przed skierowaniem do realizacji Umowy którejkolwiek osoby. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia którejkolwiek z osób wskazanych w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy lub innej osoby należącej do Personelu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie usunąć wskazaną osobę w terminie jednego dnia i zapewnić, że osoba ta nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z realizacją niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zastąpić usuniętą osobę inną, o tych samych lub wyższych kwalifikacjach.

  - Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego.

- Wszystkie postanowienia opisane w ust. 2 powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 3-4 powyżej nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu.

- Warunkiem dokonania pozostałych zmian postanowień niniejszej Umowy w formie aneksu do Umowy jest zgoda obu Stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.

§12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

    - Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie:

- Wystąpienia okoliczności określonych w art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych;

- nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy;

- wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 6 niniejszej Umowy.

    - Wykonawcy nie służy w takim przypadku żadna kara umowna w związku z dokonanym przez Zamawiającego odstąpieniem.

    - Odstąpienie od Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 powyżej może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach nie później jednak niż do końca terminu na jaki została zawarta Umowa.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

    - W celu należytego zabezpieczenia Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia kwoty stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. […] zł (słownie:[…] złotych) lub jej równowartości w formie prawnie dopuszczonej zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi to być gwarancja nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie.

2.	Dopuszcza się za zgodą Wykonawcy zaliczenie wpłaconego wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

3.	W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 1 powyżej.

4.	Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

5.	Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej w wysokości 70% jego wartości zostaje zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia przez Wykonawcę i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

6.	Pozostałą część zabezpieczenia w wysokości 30% jego wartości Zamawiający zwraca nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności (zakaz cesji wierzytelności).

  - Wykonawca odpowiada także za szkody wyrządzone osobom trzecim, zaistniałe na skutek swoich działań bądź niewywiązania się z postanowień niniejszej Umowy, bez prawa regresu w stosunku do Zamawiającego.

  - Spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

  - W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny oraz powszechnie obowiązującego prawa.

  - Każda ze Stron zobowiązuje się do przestrzegania Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w szczególności do ochrony danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia Umowy, ochrony dostępu do danych i zachowania ich w tajemnicy oraz niewykorzystywania w innym celu.

  - Wykonawca obowiązany jest do stosowania Prawa audytu integralności zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej w zakresie:

- Wymogu niezwłocznego informowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z siedzibą w Luksemburgu o każdym realnym zarzucie lub informacji odnoszącej się do Przestępstw związanych z zadaniem;

- Wymogu prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji finansowych i wydatków w związku z zadaniem;

- Prawa Banku do zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawcę w odniesieniu do zadania oraz wykonania kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo.

§ 15

Umowę niniejsza sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY 					WYKONAWCA