
Załącznik nr 6 – Istotne postanowienia umowy 
Umowa nr PUK/PN/2/RB-ZZO/2026
zawarta w dniu ……….r. w Hajnówce pomiędzy 
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o.    ul. Łowcza 4    17-200 Hajnówka

NIP  543-10-02-087,    REGON 050332909, kapitał zakładowy 13.799.000 zł.
reprezentowaną przez:

………………………………………..
zwanym dalej Zamawiającym, 

 a

………………….. z siedzibą ……………. zarejestrowaną w ………… pod numerem …………                                               NIP: ….., REGON …….kapitał zakładowy ………….

którego reprezentuje: ……………..
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.– dalej ustawa PZP) została zawarta umowa o następującej treści: 
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie budynku hali wraz z instalacjami Zakładu Zagospodarowania Odpadów po pożarze, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie po pożarze budynku wraz z instalacjami, tj. hali Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce wraz z niezbędną dokumentacją projektową p.poż ”.
2.  Zakład Zagospodarowania Odpadów stanowi własność Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., zlokalizowany jest w województwie podlaskim, na terenie miasta Hajnówka, przy ul. Kleszczelowskiej 35,  na części działki nr  geod. 160/3,135, 160/4. 
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z SWZ, dokumentacją projektową budynku stanowiącą załącznik nr 5 do SWZ z zastrzeżeniem zapisów ust. 4 pkt 3) i 4) niniejszego paragrafu oraz z ofertą przetargową, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.
4. Zakres robót budowlanych zadania obejmuje:
1)  wykonanie rozbiórki części hali sortowni odpadów, którą zniszczył pożar oraz wykonanie robót budowlanych, odtwarzających stan techniczny sprzed pożaru. Remont ma na celu doprowadzenie do stanu sprzed pożaru, czyli odtworzenie budynku zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ z zastrzeżeniem zapisów ust. 4 pkt 3) i 4) niniejszego paragrafu. Obszar hali wymagający remontu przedstawia rysunek „Rut przyziemia z zaznaczonym obszarem hali po pożarze przeznaczonym do remontu”
2) W trakcie remontu budynku hali, przewiduje się :

· Roboty związane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy;

· Roboty rozbiórkowe;

· Roboty porządkowe;

· Roboty dekarskie;

· Roboty związane z montażem ślusarki;

· Roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne;

· Roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne.

3) Do zadań wykonawcy należy również:

· opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej w zakresie dodatkowego zabezpieczenia przestrzeni, wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego w takcie wizji lokalnej oraz realizacja w/w projektu;

· opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji hydrantowej, polegającej na dodatkowym zabezpieczeniu zraszaczami przestrzeni, wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego w trakcie wizji lokalnej oraz realizacja w/w projektu;

· opracowanie projektu wykonawczego, dotyczącego dodatkowego zabezpieczenia kamerami termowizyjnymi, z możliwością alarmowania dla zadanego kryterium temperatury (wraz z rejestratorem, dwoma stanowiskami podglądu na żywo oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami), przestrzeni wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego w trakcie wizji lokalnej oraz realizacja w/w projektu;

·  uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych leżą po stronie wykonawcy.

4) Wymogiem zamawiającego jest także odbudowanie systemów przeciwpożarowych oraz ich modernizacja.

5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań Zamawiającego w zakresie  

    realizacji i odbioru określa dokumentacja zawarta w załączniku nr 5 do SWZ:

a) Dokumentacja projektowo-wykonawcza,
b) Dokumentacja powykonawcza p.poż,
c) Przedmiar robót.

 6)  W związku z faktem, iż przedmiotowe roboty budowlane prowadzone będą w czynnym obiekcie przetwarzającym odpady ( część produkcyjna i produkcyjno-magazynowa), prace uciążliwe dla użytkowników oraz prace poza godzinami funkcjonowania placówki należy uzgodnić z administratorem obiektu. 







§ 2.
1. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna odbywać się zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, na własny koszt i ryzyko, wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności określone w załączniku nr 5 do SWZ, zapewnić odpowiednio wykwalifikowany personel i nadzór, a także ponieść koszty robót przygotowawczych, demontażowych, montażowych, wyburzeniowych i porządkowych. Wszystkie te obowiązki realizowane są w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w     § 10 ust. 1.

3. Materiały, o których mowa w ust. 2, muszą spełniać wymagania dotyczące dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz wymaganiami określonymi w załącznikach do niniejszej umowy.

4. Wykonawca dostarczy, wraz z materiałami, wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności.

5. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, dokona wywozu oraz – w przypadkach wymaganych przepisami – utylizacji zdemontowanych i zbędnych elementów znajdujących się na terenie objętym robotami z zastrzeżeniem § 7 ust.6 niniejszej umowy. Do dokumentacji powykonawczej Wykonawca dołączy kopię protokołu przekazania odpadów firmie specjalistycznej zajmującej się ich transportem i utylizacją.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, treścią złożonej oferty oraz z obowiązującymi przepisami technicznymi, w szczególności:
– ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi,
– rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
– rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
– przepisami wydanymi na podstawie art. 237¹⁵ Kodeksu pracy oraz innymi właściwymi regulacjami.

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z lokalizacją inwestycji i jej otoczeniem, zakresem robót i wymaganymi materiałami, drogami dojazdowymi, uzbrojeniem i ukształtowaniem terenu, otoczeniem budynku oraz wymaganiami instytucji uzgadniających, jak również uzyskał wszelkie informacje mające wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca oświadcza ponadto, że posiada doświadczenie w realizacji podobnych zadań, zna wymagania niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia oraz zapoznał się z dokumentacją techniczną, nie zgłaszając do niej zastrzeżeń, i zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z jej treścią.

8. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonania przedmiotu odbioru, w tym przekazanie – najpóźniej w dniu odbioru – aprobat technicznych, atestów, certyfikatów jakości oraz deklaracji zgodności z Polskimi Normami dotyczących wbudowanych wyrobów budowlanych i innych dokumentów określonych w SWZ.
§ 3
1. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robót niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu robót, co nastąpi w terminie 7 dni od zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty w sposób ciągły i zorganizowany, zgodnie z SWZ w okresie 6 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, tj. do ………. r., przy czym terminem zakończenia zamówienia jest data dokonania bezusterkowego odbioru końcowego.
3. W przypadku powstania opóźnień mogących zagrozić dotrzymaniu terminu zakończenia prac, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedstawienia informacji o stanie zaawansowania robót oraz działań zapewniających terminową realizację zamówienia.

4. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót (protokół odbioru) bez stwierdzenia wad uniemożliwiających oddanie obiektu do eksploatacji lub znacznie utrudniających eksploatację i przekazanie obiektu do eksploatacji, a także przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 2 ust. 8 niniejszej umowy.
5. Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
2) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 
3) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
5) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z jej postanowieniami, zdefiniowanej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, któremu żadna ze Stron nie może zapobiec, nie ma na nią wpływu, ani nie może uniknąć jej następstw, m.in. obejmującej przynajmniej jeden z aspektów tj.: 
a) działania przyrody/siły natury (np. powódź, wichura, ulewne deszcze, inne), przy czym zdarzenie to w uniemożliwia ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływa na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy,
b) akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. zmiana przepisów prawa), 
c) niektóre zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne), przy czym zdarzenie to to w sposób realny ma wpływ na sposób realizacji umowy, co Wykonawca jest w stanie udokumentować. 
7. W przypadkach opóźnień lub wstrzymania realizacji, o których mowa w ust. 6, strony mogą uzgodnić nowe terminy wykonania robót oraz rozliczeń. Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas odpowiadający okresowi przerwy, postoju lub opóźnienia, jednak nie dłużej niż o 2 miesiące. Na tę okoliczność sporządzony zostanie protokół konieczności, zatwierdzony przez Zamawiającego, zawierający uzasadnienie wstrzymania robót oraz wskazanie okresu, o jaki termin realizacji ulega zmianie.
8. Zmiana terminu zakończenia robót nastąpi w formie pisemnego aneksu do umowy na wniosek Wykonawcy. 
9. Wraz z wnioskiem Wykonawca winien dostarczyć wszelkie inne dokumenty wymagane umową, w tym informacje uzasadniające żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 
10. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 
11. W przypadku zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamawiający w terminie określonym w § 8 ust. 4 (do 5 dni) przystąpi do czynności odbiorowych. 
12.Odbiór nie zwalnia Wykonawcy z pozostałych obowiązków wynikających z umowy, a w szczególności od zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji.
§4
1. Zamawiający oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi zapewniającymi realizację płatności dla Wykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy znajdujące się na terenie obiektu, za zabezpieczenie terenu prowadzonych robót, za zapewnienie warunków bezpieczeństwa na terenie prowadzonych robót.  
§5
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wykwalifikowaną kadrą, posiadającą właściwe kwalifikacje i zobowiązuje się do jej utrzymania w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz dysponuje odpowiednimi do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy/zamówienia środkami, sprzętem, materiałami, maszynami i urządzeniami oraz posiada doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, iż:
a) ponosić będzie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo prac realizowanych na podstawie niniejszej umowy,

b) pracownicy/podwykonawcy prac realizowanych na podstawie niniejszej umowy posiadają lub posiadać będę stosowne aktualne przeszkolenia w zakresie przestrzegania przepisów BHP,
c)  wyznaczy osoby odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP na terenie realizacji zamówienia i zobowiąże te osoby do współpracy i koordynacji w zakresie przepisów BHP z przedstawicielem Zamawiającego,
d)    wyposaży swoich pracowników/podwykonawców w odpowiednią odzież roboczą, obuwie i inne środki ochrony indywidualnej (np. kaski, szelki), w szczególności zabezpieczy pracowników/podwykonawców w sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa środki ochrony zbiorowej (barierki, siatki bezpieczeństwa, rusztowania, podesty ruchome itp.) oraz środki ochrony indywidualnej w związku wykonywaniem przez nich prac wysokościowych (uprzęże, amortyzatory upadku, itp.)
3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy, kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną, ważnej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł. W przypadku upływu ważności dotychczasowej polisy, wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia i dostarczenia aktualnej polisy.
4. Zgodnie z art. 438 ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W szczególności dotyczy wszystkich osób które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych i operatorów sprzętu, w tym co najmniej po 2 osoby w zawodzie budowlanym, instalacyjnym  (instalacje elektryczne i sanitarne ) i dekarskim.
5. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem niniejszej umowy, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Wymóg zatrudnienia na postawie umowy o pracę nie dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy imiennego wykazu ww. osób wraz z określeniem wykonywanych przez nie czynności oraz oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę. Analogiczny wykaz osób wraz z oświadczeniem dotyczącym zatrudnienia ww. osób na podstawie umowę o pracę i niezaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego. Powyższy obowiązek dotyczy również wszystkich Podwykonawców uczestniczących w procesie budowlanym.
7. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę / Podwykonawcę faktu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę. 
8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1)       żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
9. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, wprowadza się możliwość żądania przez Zamawiającego: 
1)
oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2)
oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 
3)
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4)
innych dokumentów: zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 
11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących zatrudniania pracowników przez   Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający zwróci się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§6 
(Niniejszy paragraf znajdzie zastosowanie tylko i wyłącznie przy udziale Podwykonawców 
w realizacji przedmiotu umowy.)
1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście/ bądź z udziałem Podwykonawców. (odpowiednie skreślić)
2. Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do prac realizowanych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.
3. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia następującym Podwykonawcom:
a) nazwa Podwykonawcy: ………………….
b) opis powierzonej części zamówienia: ………………
c) Podwykonawca, który jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP. (jeżeli dotyczy)
4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w § 6 ust. 3 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że:
1) proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz 
2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego Podwykonawcy.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się wobec Podwykonawców niebędących podmiotami, na których zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP oraz do dalszych Podwykonawców.
7.  Umowa o Podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
8. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia, które nie będą sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności:
1) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzielone Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich;
2) zakres robót przewidzianych do wykonania;
3) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy;
4) terminy i zasady dokonywania odbioru;
5) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót z zastrzeżeniem, że nie będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy);
6) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 5 ust. 3 umowy zgodnie z zasadami i sankcjami określonymi w § 5 ust. 3–10.
9.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zapisy umów z Podwykonawcą, a dla robót budowlanych z dalszymi Podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności z przedmiotowo istotnymi postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym i Wykonawcą. Umowa z Podwykonawcą dla robót budowlanych z dalszymi Podwykonawcami musi zawierać klauzulę o obowiązku uzyskania zgody od Zamawiającego przez Podwykonawców na zawarcie umowy z dalszym Podwykonawcą.
10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
11. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia i umowie;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 10 niniejszego paragrafu;
3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy.
12. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
14.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
15. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 10.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 10 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
17. Przepisy ust. 7 – 16 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o Podwykonawstwo.
18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłącznie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
25. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową.
26. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zatrzymania należności Wykonawcy do kwot określonych w umowach z Podwykonawcami do czasu uregulowania należności przez Wykonawcę dla Podwykonawców lub do uregulowania należności przez Zamawiającego na zasadach określonych w tym paragrafie z konsekwencjami opisanymi w ust. 24 niniejszego paragrafu.
27. Do faktury Wykonawca składa oświadczenia wszystkich Podwykonawców i dalszych jego Podwykonawców, o całkowitym uregulowaniu zobowiązań finansowych wynikających z wykonanych robót dla niniejszego zadania inwestycyjnego. Zamawiający ma prawo zatrzymać płatność faktury Wykonawcy, do czasu złożenia powyższych oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania płatności przez Zamawiającego, z powodu nie dołączenia do faktury w/w oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.  
28. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania, wykaz swoich zobowiązań wraz z terminami płatności względem Podwykonawców wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz płatności z tytułu realizacji prac objętych umową. W razie nieprzedstawienia przez Wykonawcę w/w wykazu, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktur Wykonawcy do czasu jego złożenia. Zamawiający w w/w przypadku nie pozostaje w opóźnieniu w stosunku do terminu płatności.
29. Zlecenie wykonania części prac Podwykonawcom nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy i jego pracowników lub przedstawicieli jak za swoje własne.
30. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez swoich Podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim.
31. Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawcami taki okres odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
32. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
§ 7
1. Wykonawca po przejęciu terenu robót od Zamawiającego ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na tym terenie, aż do momentu protokolarnego oddania terenu robót Zamawiającemu.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące mienia Zamawiającego, pracowników Zamawiającego lub osób występujących po stronie Wykonawcy, a także osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.
3. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy zapewnić ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy, zabezpieczyć teren prowadzonych robót, zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie prowadzonych robót.
4. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robót, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach co do terminu wykonania zakresu rzeczowego robót.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wskazanych przez Zamawiającego materiałów z demontażu, a w przypadku braku takich wskazań, do bieżącego usuwania wszelkich zbędnych materiałów, gruzu, odpadów i śmieci oraz do utrzymania terenu, na którym prowadzi prace i który wykorzystuje, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w czystości i porządku w zakresie wynikającym z działalności Wykonawcy. 
7. W przypadku zniszczeń i uszkodzeń powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy na wykorzystywanym terenie, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i przywrócenia stanu poprzedniego na własny koszt.
8. Po zakończeniu robót objętych przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren wykorzystywany przy prowadzeniu robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.
§ 8
1. Odbiór wykonanych i zgłoszonych robót następować będzie częściami, protokolarnie, z udziałem obu stron umowy.
2. Po wykonaniu dokumentacji projektowej, o której mowa w opisie przedmiotu zamówienia (pkt. IV.3.2), strony wspólnie ustalą harmonogram prac szczegółowo określający poszczególne etapy wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca prześle na adres elektroniczny Zamawiającego propozycję planowanego harmonogramu prac. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania harmonogramu ma prawo zgłosić do niego uwagi. Każdorazowo ostateczny termin zakończenia prac nie może przekroczyć terminu wskazanego w niniejszej umowie. W przypadku braku uwag ze strony Zamawiającego, strony podpisują harmonogram. Podpisany harmonogram prac stanowi podstawę do częściowych odbiorów robót uprawniających Wykonawcę do płatności częściowych, o których mowa w § 10 niniejszej umowy. 
3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie do siedziby Zamawiającego. Zgłoszenie jest skuteczne jedynie w przypadku dostarczenia Zamawiającemu wraz z tym zgłoszeniem wszystkich dokumentów wymienionych w § 2 ust. 8.
4. Gotowość do odbioru oznacza, że Wykonawca wykonał roboty budowlane oraz skompletował dokumentację powykonawczą w zakresie wynikającym z umowy, przepisów prawa oraz charakteru robót.
5. Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru winno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości przedmiotu umowy do odbioru.

6. Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do kompletności i prawidłowości dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 8, wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych.
7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone, Zamawiający odmawia dokonania odbioru z podaniem przyczyn odmowy a zgłoszenie, o którym mowa w § 8 ust. 2 jest bezskuteczne.
8. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę, wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 
9. Protokół winien zawierać wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru z podaniem terminów wyznaczonych na usunięcie stwierdzonych w tej dacie ewentualnych niezgodności, usterek i wad.
10. Ujawnienie ewentualnych niezgodności lub usterki przy odbiorze robót może wstrzymać podpisanie protokołu odbioru. W takim przypadku zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli niezgodności lub usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru robót i wyznaczyć wykonawcy termin do ich usunięcia,
2) jeżeli niezgodności, usterki lub wady nie dadzą się usunąć albo gdy wykonawca nie zdoła ich usunąć w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, zamawiający może od umowy odstąpić z  winy wykonawcy. Jeżeli niezgodności, usterki lub wady są istotne, Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1. W innym przypadku może żądać proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia. Zapis ten stosuje się odpowiednio w przypadku nie usunięcia niezgodności lub usterki w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, o których mowa w pkt 1) powyżej.
§ 9
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy oraz wbudowane materiały i urządzenia.
2. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.
3. Okres udzielonej gwarancji wynosi …….. miesiące i rozpoczyna swój bieg od dnia dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.
5. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych (okres od zawiadomieniu o istnieniu wad do protokólarnego odbioru ich usunięcia) w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu zamówienia objętego gwarancją, Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.
6. Wykonawca rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi i oświadcza, że okres rękojmi na wykonane roboty wynosi ………. miesiące (równy okresowi gwarancji) licząc od dnia odbioru całego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
7. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania stwierdzonych wad lub usterek oraz usunąć stwierdzone wady lub usterki w wyznaczonym przez Zamawiającego pisemnie terminie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony. 
8. Wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad bądź usterek dokonywane będzie przez Zamawiającego w formie pisemnej z potwierdzeniem odbioru. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do usuwania wad lub usterek na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu otrzymania powiadomienia, z zastrzeżeniem ust. 14. Wszelkie koszty związane z wykonaniem gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca.
9. O przystąpieniu do usunięcia wad lub usterek Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych przed rozpoczęciem robót, z zastrzeżeniem ust. 14.
10. Termin z ust. 8 w technicznie uzasadnionym przypadku może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
13. Bezskuteczne wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad, o którym mowa w ust. 8 lub niedotrzymanie terminu usunięcia wad ustalonego w oparciu o postanowienie ust. 7, ust. 10 i ust. 14, uprawnia Zamawiającego do zlecenia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy niezależnie od prawa do naliczenia kar umownych. 
14. Wykonawca zapewni serwis wsparcia technicznego w zakresie usterek urządzeń, wynikających z gwarancji Wykonawcy, obejmującej przedmiot zamówienia przez 24 h/dobę, z czasem reakcji nie dłuższym niż 24 h od zgłoszenia. Zgłoszenie wady/usterki następować będzie na adres elektroniczny Wykonawcy: ………………… 
15. Do rękojmi udzielonej przez Wykonawcę, w sprawach nieuregulowanych w umowie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.
§ 10
1.  Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i ustalone zostało na łączną kwotę …… zł netto (słownie: …zł), podatek VAT ….. zł (słownie: …….. zł), ……. zł brutto (słownie: ………. zł), zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy.
2.  Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 zawiera podatek VAT obowiązujący na dzień złożenia oferty przetargowej przez Wykonawcę.
3.  Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania remontu Zakładu Zagospodarowania Odpadów, w tym wynikające z dokumentacji projektowej, obmiarów oraz wszelkich prac przygotowawczych, pomocniczych, porządkowych, zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy, uzgodnień, nadzorów, opłat i kosztów związanych z odbiorem robót oraz utrzymaniem i likwidacją zaplecza budowy.
4.  Ponieważ cechą ceny ryczałtowej jest jej stałość, rzeczywisty rozmiar prac wykonanych w następstwie udzielenia niniejszego zamówienia publicznego nie ma wpływu na określoną w umowie wysokość ceny. Jeżeli zatem rzeczywisty rozmiar lub koszt prac koniecznych do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia przewyższy planowany, Wykonawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
5.   Zamawiający dopuszcza zapłatę wynagrodzenia wykonawcy za należycie wykonane prace na podstawie protokołów odbioru: częściowego oraz końcowego, nie zawierających zastrzeżeń co do kompletności i jakości wykonanego przedmiotu zamówienia oraz dostarczonej faktury VAT wystawionej prawidłowo przez Wykonawcę na warunkach niniejszej umowy.
6.  Faktura częściowa może zostać wystawiona przez Wykonawcę w przypadku łącznego ziszczenia się następujących przesłanek:
1) Wypełnienia warunków określonych w § 8 niniejszej umowy.
2) Faktura może zostać wystawiona nie częściej niż raz na miesiąc, na podstawie protokołu częściowego odbioru robót, w wysokości odpowiadającej maksymalnie 80% wartości wykonanych w danym miesiącu robót. 
3) Wykonawca załączy oświadczenia podwykonawców potwierdzające, iż nie wnoszą oni roszczeń do wzajemnych rozliczeń finansowych wynikających z zawartych umów. 

4) Do faktur Wykonawca dołączy ponadto:
1) protokół odbioru częściowego potwierdzony przez osoby odpowiedzialne za nadzór na wykonaniem przedmiotu zamówienia/umowy z ramienia Zamawiającego, który to protokół nie będzie zawierał żadnych zastrzeżeń odnośnie nieprawidłowości wykonania prac lub zastosowanych materiałów;

2) dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.
7.  Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami określonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu lub – w przypadku odbioru końcowego – wraz z bezusterkowym protokołem odbioru robót oraz dokumentami określonymi w § 6 ust. 27 i w przypadku jego zastosowania – 28.
8.   Za termin zapłaty uznaje się dzień przyjęcia do realizacji przez bank Zamawiającego polecenia przelewu środków finansowych na rachunek bankowy Wykonawcy.
9.  W przypadku niedostarczenia potwierdzenia/oświadczeń podwykonawców, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia, kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. Z tego powodu Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy ani żądania od Zamawiającego odsetek za zwłokę w zapłacie.
10.   Zatrzymanie, o którym mowa w ust. 8 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania zapłaty na rzecz Podwykonawcy.
11.  Wszelkie konsekwencje nieterminowego regulowania zobowiązań wobec Podwykonawców obciążają Wykonawcę, bez skutków prawnych dla Zamawiającego.
12.  Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Podwykonawców o warunkach niniejszej umowy.
13.  Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę, należność z tytułu kar umownych, koszty wykonania zastępczego, wynagrodzenia bezpośrednio zapłacone podwykonawcom.
14.  Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek wskazany w Wykazie Podatników VAT w ……………………………….. nr konta  …………………………………………. w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
15.  Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy, należy do wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2026 poz. 38 t.j.) prowadzony jest rachunek VAT.
16.  Faktury VAT będą wystawiane wyłącznie w formie ustrukturyzowanej (XML) zgodnie z art. 106gb ustawy o VAT w Krajowym Systemie e-Faktur.
17.  Datą otrzymania faktury jest moment jej dostępności w KSeF. Termin płatności rozpoczyna bieg z momentem udostępnienia faktury w systemie KSeF z zastrzeżeniem zapisów niniejszego paragrafu, w szczególności ust. 6.
18.  W razie awarii systemu KSEF, faktura zostanie wystawiona poza KSeF, przesłana na adres elektroniczny drugiej strony oraz przesłana do systemu KSEF w ciągu 3 dni roboczych po usunięciu awarii.
19.  Zamawiający zobowiązuje się do wskazania w KSeF adresu e-mail do powiadomień o nowych fakturach lub do udzielenia pełnomocnictwa do odbioru dokumentów.
20.  W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu na fakturze, jest on korygowany przez Wykonawcę wyłącznie poprzez system KSeF za pomocą faktury korygującej. Wszelkie rozbieżności w fakturach będą zgłaszane Wykonawcy w formie elektronicznej na adres: ………………………. w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. Korekty poza KSeF mogą zostać wystawione jedynie w przypadku awarii systemu KSeF z jednoczesnym obowiązkiem przesłania ich do KSEF w ciągu 7 dni roboczych od daty usunięcia awarii. 
21.  Każda ze stron zobowiązana jest do utrzymywania prawidłowych danych w systemie KSeF i w przypadku zmiany tych danych bez ujawnienia ich w systemie KSeF ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu. 
22.  W przypadku, gdy druga strona umowy jest podmiotem, który nie korzysta z systemu KSeF, strony zgodnie ustalają, że faktury będą dostarczane w formie elektronicznej (plik pdf.) na adres: sekretariat@puk-hajnowka.pl. Strony zgodnie oświadczają, iż faktura taka traktowana będzie jako równoważna fakturze ustrukturyzowanej dla celów rozliczeń cywilnoprawnych zgodnie z art. 106 gb ust.4 ustawy o VAT. 
§ 11
1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną: 
1) za zwłokę w stosunku do podanego w §3 ust. 2 terminu w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień zwłoki w terminie wykonania umowy;
2) za zwłokę w usunięciu niezgodności, usterek oraz wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi w wysokości 200 zł brutto, za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie liczone za każdy zgłoszony przypadek;
3) za niewykonanie/ niewłaściwe wykonanie przedmiotu umowy skutkujące odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 10 ust. 1. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu gwarancji/rękojmi do prac dotychczas wykonanych;
4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 300,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek;
5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 300,00 zł netto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 300,00 zł brutto, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;
7) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty umowy o Podwykonawstwo zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PZP w wysokości 300,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,
8) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych, objętych przedmiotem umowy, innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca, skierowany do ich wykonania, zgodnie z zasadami określonymi umową - w wysokości 300,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,
9) za zawinione przerwanie realizacji robót przez wykonawcę lub gdy z przyczyn dotyczących Wykonawcy nie przystąpi on do wykonania robót – za każde tego rodzaju zachowanie trwające powyżej 7 dni w wysokości 100,00 zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy lub brak przystąpienia, w wykonywaniu robót,
10) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości dotyczących zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 5 ust. 3 - w wysokości 100,00 zł brutto za każdą stwierdzoną nieprawidłowość dotyczącą zarówno udokumentowania, jak i faktu zatrudnienia tych osób.
11) Za nieprzestrzeganie przez pracowników/podwykonawców Wykonawcy przepisów BHP – w wysokości 500,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
12) Za brak reakcji na zgłoszenie awarii/usterki w terminie określonym w § 9 ust.14 niniejszej umowy - w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
2. W przypadku, gdy jakakolwiek szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej lub w przypadku, kiedy szkoda powstała z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały zastrzeżone, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych niezależnie od kary umownej.
3. W przypadku naliczenia kar umownych po Wypłaceniu Wykonawcy należytego wynagrodzenia w całości, Zamawiający wystawi notę obciążeniową na kwotę odpowiadająca wysokości naliczonej kary umownej ze wskazaniem terminu zapłaty.
4. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia wierzytelności z tytułu naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, po wystawieniu noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20% łącznej kwoty umowy brutto określonej w §10 ust. 1 umowy.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% łącznej kwoty umowy brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ustawy PZP;  
2) za bezzasadne nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbioru robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w terminie określonym umową w wysokości 100,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
7.  Limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać od Zamawiającego z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20% łącznej kwoty umowy brutto określonej w §10 ust. 1 umowy.
8. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.
9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.
§ 12

1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1, co stanowi kwotę ………… zł /słownie: …………./.
2. Zabezpieczenie o którym jest mowa w ust. 1 zostało wpłacone na konto Zamawiającego
w banku ……………………….  nr …………………………………… / Zostało wniesione w formie …………………………. i znajduje się w posiadaniu Zamawiającego.
3. Zabezpieczenie służy pokryciu ewentualnych roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia/umowy i pokryciu ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia/umowy.
4. 70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujące zgodne z umową wykonanie przedmiotu zamówienia/umowy, zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia/umowy i uznania przez Zamawiającego je za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady i podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu pogwarancyjnego potwierdzającego brak wad i usterek przedmiotu umowy w momencie upływu okresu gwarancji. W przypadku stwierdzenia w w/wym protokole występowania wad lub usterek, Zamawiający ma prawo zatrzymania kwoty zabezpieczenia do czasu usunięcia wad/usterek. 
5. W przypadku nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu zamówienia i pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.
§ 13
1. Zamawiający, działając zgodnie z przepisami ustawy PZP, przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy. 
2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 2 umowy,
2) zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy; 
3) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego; 
4) zmiany, rezygnacji bądź wprowadzenia nowego Podwykonawcy, przy uwzględnieniu  

    zapisów § 6. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych lub dodatkowych jedynie w zgodzie z przepisami ustawy oraz w sytuacji, gdy wykonanie tych robót wynika z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, tj. konieczności zastosowania bardziej efektywnej technologii wykonania i rozwiązań funkcjonalnych, nowocześniejszych materiałów i urządzeń, o wyższych parametrach użytkowych czy estetycznych, w przypadku, gdy nie zmieni ani nie zmodyfikuje ogólnego charakteru pierwotnej umowy. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji i jeżeli dotyczą one istotnych zmian umowy muszą być sporządzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
5. Nie stanowią istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:
1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony,
3) zmiany danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy, o ile zachodzą przesłanki określone w art. 455 ust 1 pkt 2) lit. b) ustawy.
6. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowień umownych są nieważne.






§ 14
.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach, jeżeli:

1) Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od dnia przekazania terenu wykonywania robót,
2) Wykonawca przerwał prace z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;
3) Wykonawca realizuje niniejszą umowę nienależycie, tj. w sposób niezgodny z SWZ, obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszą umową oraz nie usuwa niezwłocznie nieprawidłowości pomimo uprzedniego wezwania ze strony Zamawiającego;
4) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawstwa podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust 1 ustawy Pzp oraz gdy Wykonawca nie wykaże zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
5) Zamawiający dwukrotnie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub powstanie konieczność dokonania bezpośrednich zapłat dla w/wym podmiotów na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w tym przypadku może to nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. W przypadku określonym w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy i nie obowiązują kary z § 11 ust. 6 pkt. 1.
4. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 może nastąpić po wezwaniu Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy z terminem 14 dni od dnia jego otrzymania i upływem tego terminu.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca ma obowiązek:
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
2) przeprowadzić inwentaryzację robót wykonanych, a następnie sporządzić i przedstawić Zamawiającemu protokół z takiej inwentaryzacji przygotowany na dzień odstąpienia od umowy,
3) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy: 
1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający przeprowadzi odbiór jednostronny;
2) Zamawiający przeprowadzi odbiór robót przerwanych i zabezpieczających wraz z przejęciem od Wykonawcy pod swój dozór terenu, na którym wykonywane były roboty,
3) Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, ewentualnie pomniejszoną o roszczenia Zamawiającego z tytułu np. kar umownych, itd. 
9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem lub wypowiedzeniem umowy ponosi Strona, która jest winna jej odstąpienia. 
§ 15
Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy jest lub stałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zrealizowania, lub brak byłoby niezbędnej regulacji, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. Umowa będzie w takim przypadku interpretowana w taki sposób, aby pozostała część umowy była ważna i skuteczna oraz aby uzgodnienia stron, co do umowy obowiązywały w jak najszerszym zakresie oraz zapewniały realizacje ekonomicznych i prawnych celów stron wynikających z Umowy.







   § 16
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy:
a) ze strony Zamawiającego: ………………   tel. ……….……….…..
b) ze strony Wykonawcy: …………………… tel. ……….……….…..

§ 17
1.   Zamawiający-Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2023 poz. 1790) oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ww. ustawy.
2.   Wykonawca ……………(Nazwa Wykonawcy) w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2023 poz. poz. 1790) oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ww. ustawy.  (jeżeli dotyczy) 
§ 18
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych, zapisy SWZ na podstawie, których rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oferta Wykonawcy wybrana przez Zamawiającego i inne właściwe przepisy.

2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody zamawiającego.
3. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdej zmianie adresów. 

6. Pierwszymi adresami stron są adresy wskazane w określeniu stron umowy.

7. Doręczenie uważa się za skuteczne poprzez doręczenie elektroniczne na adres do doręczeń elektronicznych (ADE), a w przypadku jego braku — poprzez doręczenie w innej formie dozwolonej przez obowiązujące przepisy (w tym doręczenie za pomocą publicznej usługi e-Doręczeń lub doręczenie tradycyjne), zgodnie z ustawą z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych i jej nowelizacjami.
8. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące realizacji przedmiotu Umowy. Za informacje poufne Zamawiającego rozumie się wszelkie informacje i/lub materiały dotyczące Zamawiającego, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie powzięte/otrzymane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania Umowy, a w szczególności informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, w tym informacje chronione na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz informacje chronione na podstawie ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych. 

9. Postanowienia ust. 8 nie stosuje się w zakresie, w jakim obowiązek udostępnienia informacji osobie trzeciej wynika z przepisu prawa.

10. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

          WYKONAWCA                                                                        ZAMAWIAJĄCY    
2

