UMOWA

NR .............................

zawarta w dniu ......................2026 r.

pomiędzy:

Gminą Miejską Ciechocinek

ul. Mikołaja Kopernika 19; 87 – 720 Ciechocinek

reprezentowaną przez:

Jarosława Jucewicza – Burmistrza Ciechocinka,

przy kontrasygnacie:

Włodzimierza Zalewskiego – Skarbnik Miasta

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”,

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy złożonej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm., zwanej dalej „p.z.p.”) Strony zawierają umowę (zwaną dalej: “Umową”) o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Budowa drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Bema (wraz z odnogą boczną i przepustami) w Ciechocinku” (zwane dalej „Zadaniem”) polegające na wykonaniu robót budowlanych zgodnie z udostępnioną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, w tym w szczególności specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zwane dalej ,,STWiOR’’) oraz ostateczną decyzją Starosty Aleksandrowskiego nr 4/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 2 października 2024 r (zwane dalej ,,ZRID’’).

- Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy i sposób jego wykonania określony został w specyfikacji warunków zamówienia (zwaną dalej „SWZ”) wraz z załącznikami (w tym zwłaszcza w Opisie przedmiotu zamówienia (zwanym dalej „OPZ”) zawartym w Załączniku nr 7 do SWZ, który stanowi Załącznik nr 2 do Umowy) ze zmianami dokonanymi na etapie prowadzonego postępowania z uwzględnieniem wyjaśnień treści SWZ, które stanowią integralną część niniejszej Umowy.

- Wykonawca wykona Zadanie w szczególności zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, która stanowi Załącznik nr 1 do Umowy (zwaną dalej „Ofertą”), zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, z uwzględnieniem zasad określonych w Umowie.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem Zadania, sposobem jego wykonania oraz celem realizacji Zadania i nie wnosi zastrzeżeń co do jego wykonalności oraz potwierdza, że wynagrodzenia wskazane w Ofercie (wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 5 Umowy) stanowi wynagrodzenie za realizację całego Zadania, w szczególności wykonanie wszelkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy i pokrywa wszelkie należności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest:

- wykonać przedmiot Umowy z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie: wymaganiami i zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa i norm, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, STWiOR oraz ostateczną decyzją ZRID,

- współdziałać przy wykonaniu Umowy z Zamawiającym i osobami przez niego wskazanymi, wszelkie uzgodnienia (z wyłączeniem takich, które powodują/mogę powodować zmianę lub zaciągnięcie/zwolnienie ze zobowiązań przez Zamawiającego) następują za pośrednictwem przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w Umowie do kontaktu w § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy,

- informować Zamawiającego na bieżąco o sytuacjach, które mogą zagrażać prawidłowej realizacji Umowy wpisem w dzienniku budowy (o ile charakter informacji to uzasadnia) oraz korespondencyjnie via e-mail na adres przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w Umowie do kontaktu w § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy,

- udzielać informacji dotyczących realizacji Umowy na każde żądanie Zamawiającego w terminie i sposób wskazany przez Zamawiającego,

- zapewnić przedstawicielom Zamawiającego oraz organom kontrolującym pełny dostęp do terenu realizacji robót objętych Umową,

- wyznaczyć osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane ze zm. (tekst jedn. Dz.U. 2025 poz. 418 z późn. zm., dalej („Prawo budowlane”) i zapewnić wykonanie czynności wymienionych w art. 22 Prawa budowlanego,

- opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii i zatwierdzenia przez odpowiednie organy,

- powiadomić organ zarządzania ruchem i zarządców dróg o dacie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas robót na 7 dni przed jej wprowadzeniem oraz powiadamiać w/w organy z zachowaniem powyższego terminu przy każdorazowej zmianie organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót,

- zapewnić dojazd służbom ratunkowym oraz zapewnić dostęp do posesji ich właścicielom/posiadaczom, a w przypadku ewentualnych krótkotrwałych utrudnień w dostępie do posesji, informować z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli/posiadaczy nieruchomości,

- zorganizować zabezpieczyć, utrzymywać teren realizacji prac wraz z jego zapleczem i niezbędnymi mediami oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie budowy i w strefie jego oddziaływania,

- wykonać obsługę geodezyjną inwestycji wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne;

- po zakończeniu robót uporządkować teren budowy natomiast tereny przyległe, z których korzystał w trakcie prowadzenia robót, przywrócić do stanu pierwotnego lub odtworzyć do stanu co najmniej niepogorszonego;

- przedkładać na każde żądanie Zamawiającego dokumenty (certyfikaty, atesty, świadectwa itp.) potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych przed ich wbudowaniem oraz wszelkich materiałów, wyposażenia, urządzeń i osprzętu wykorzystywanego do wykonania Umowy,

- zagospodarować odpady zw. z realizacją Umowy,

- stosować się w czasie realizacji Umowy wszystkich właściwych przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego (opłaty i kary za naruszenia w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody obciążają Wykonawcę).

- Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy w taki sposób, aby zabezpieczyć Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich zwłaszcza z tytułu odszkodowań za szkody spowodowane m.in. przemieszczaniem sprzętu i środków transportu Wykonawcy lub innych osób/podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność użytych do realizacji Zadania. W razie wystąpienia z roszczeniami wobec Zamawiającego w związku z wyrządzenia takich szkód przez Wykonawcę lub osoby/podmioty, za które ponosi odpowiedzialność, Wykonawca przejmie obowiązany jest do niezwłocznego ich pokrycia wraz ze wszelkimi kosztami związanymi z wystąpieniem z roszczeniami wobec Zamawiającego.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do stałej współpracy z Wykonawcą na potrzeby optymalnej realizacji Zadania.

- Zamawiający zobowiązuje się do akceptacji wniosków materiałowych złożonych przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wniosku potwierdzonego przez właściwego inspektora nadzoru wskazanego w § 9 ust. 1 pkt 2 Umowy.

- Zamawiający przystąpi do odbioru i odbierze przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami określonymi w Umowie oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminach i na warunkach określonych w Umowie.

§ 4

Terminy, harmonogram

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w terminie 4 miesięcy począwszy od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy.

- Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi w dniu zawarcia Umowy.

- Za termin wykonania robót objętych Zadaniem uważa się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót budowlanych po wykonaniu wszystkich robót i prac objętych Zadaniem i potwierdzeniu wykonania robót przez inspektorów nadzoru budowlanego wyznaczonych przez Zamawiającego wpisem do dziennika budowy z zastrzeżeniem, że w trakcie odbioru końcowego nie zostają stwierdzone wady uniemożliwiające użytkowanie albo wady istotne, z tym że:

- za wady  istotne uznaje się w szczególności wykonanie jakichkolwiek części robót niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych lub jakimikolwiek postanowieniami umowy, których naprawienie trwałoby dłużej niż 7 dni lub wymagałoby wykonywania robót uniemożliwiających korzystanie z obiektu lub jego części,

- stwierdzenie wad uniemożliwiających użytkowanie albo wad istotnych w trakcie odbioru uznane będzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ustępie 1 niniejszego paragrafu mimo zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

- Najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowy harmonogram wykonywania przedmiotu Umowy (zwany dalej „Harmonogramem”), który będzie określał szczegółowo zakresy prac przewidzianych do wykonania i do oddania Zamawiającemu w danym okresie wykonywania przedmiotu Umowy oraz wartość prac objętych danym zakresem.

- W terminie 7 dni roboczych od dnia dostarczenia Harmonogramu, Zamawiający dokona akceptacji Harmonogramu bez zmian albo wprowadzi do niego zmiany, które będą wiązały Wykonawcę i poinformuje o tym Wykonawcę. Harmonogram zaakceptowany przez Zamawiającego stanowi integralną część Umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę Harmonogramu w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy pod warunkiem zachowania terminu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust.1. Zmiany w Harmonogramie wymagają uzyskania akceptacji Zamawiającego. Wprowadzenie w/w zmian nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§ 5

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 wynosi ......................... zł (słownie: ...................................................................................) brutto.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy, w szczególności obejmuje koszty wykonania robót, dostawy materiałów, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, realizację zobowiązań Wykonawcy w okresie gwarancji i rękojmi tj.  wszystkie wydatki wynikające wprost z SWZ i wszelkie inne niezbędne do realizacji Umowy oraz zysk Wykonawcy.

- Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że niedoszacowanie, pominięcie oraz brak właściwego rozpoznania zakresu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia przez Wykonawcę.

§ 6

Rozliczenia

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego/przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcę.

- Termin płatności faktury końcowej wynosi do 30 dni, licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Załącznikiem do faktury jest zatwierdzony przez właściwych inspektorów nadzoru wymienionych w § 9 ust. 1 pkt 2 Umowy protokół przerobowy.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy, jest to jednocześnie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Faktura będzie wystawiona na:

- Nabywca:

Gmina Miejska Ciechocinek, ul. Mikołaja Kopernika 19; 87-720 Ciechocinek

NIP: 8911598584

- Odbiorca/Płatnik:

Urząd Miejski Ciechocinek, ul. Mikołaja Kopernika 19; 87-720 Ciechocinek

- Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym, służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (dotyczy to osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

- Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z Umowy za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

- W przypadku zaangażowania  podwykonawców do realizacji Zadania warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą przedstawione Zamawiającemu, jako załączniki do faktury VAT potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców za wykonane przez nich prace, potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców albo sporządzone nie więcej niż 3 dni przed upływem terminu płatności oświadczenia podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę. Oświadczenia ww. winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w ust. 10 Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego terminu płatności nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek za opóźnienie.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę albo na zgodny wniosek Wykonawcy lub podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty należnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy.

- Bezpośrednia zapłata wg ust. 11 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy.

§ 7

Odbiory

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego (w tym dokonanie wszelkich odbiorów końcowych z podwykonawcami o ile ma to zastosowanie) po wykonaniu wszelkich robót i prac objętych Zadaniem.

- Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonego przez inspektorów nadzoru wskazanych w § 9 ust. 1 pkt 2 Umowy  wpisem w dzienniku budowy  dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, w tym  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyjętą do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Odbioru końcowego robót dokona komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego.

- Zakończenie robót, zakończenie odbioru i kompletność dokumentów odbiorowych zostanie stwierdzona w protokole odbioru końcowego, który dla swojej ważności i skuteczności wymaga podpisów Zamawiającego/przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że prace w ramach Zadania w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia do kompletności i prawidłowości dokumentacji, wyznaczy nowy termin złożenia zgłoszenia gotowości do odbioru i wniosku o dokonanie odbioru.

- Ewentualne wady w przedmiocie Umowy wykryte przy odbiorze lub ujawnione w toku odbioru braki w dokumentacji odbiorowej usuwane będą w terminie określonym przez Zamawiającego w protokole odbioru lub w osobnym zawiadomieniu.

- Ujawnienie wady istotnej, tj. zwłaszcza takiej która uniemożliwia lub znacznie utrudnia korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z ustalonym przeznaczeniem przy odbiorze przedmiotu Umowy wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru końcowego. Po usunięciu wad, Wykonawca zgłasza gotowość do przystąpienia do przerwanych czynności odbiorowych.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu a także odbiory częściowe, techniczne dokonywane przez inspektora nadzoru polegające na sprawdzeniu ich ilości i jakości i nie stanowią podstawy wystawiania faktur.

§ 8

Podwykonawstwo

1.	Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia następującym podwykonawcom:

……………………………………………………………………………………….. (nazwa podwykonawcy oraz opis powierzonej części zamówienia) Podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 p.z.p. …….. (tak/nie)

………………………………………………………………………………………………………………………….....

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- umowa nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

- zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy – postanowienia niezgodne z art. 463 p.z.p.,

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany w treści § 4 ust. 1 Umowy,

- umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,

- umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

- umowa o podwykonawstwo zawiera cenę na wyższym poziomie niż cena za ten zakres robót określona w ofercie Wykonawcy, lub też umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyższym poziomie niż ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy, o którym mowa w Umowie,

- umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione, wymienione w Umowie,

- umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zakresu odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności nie był krótszy od okresu odpowiedzialności wykonawcy za wady wobec Zamawiającego.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto niniejszej umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe.

- Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł brutto.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.

- Postanowienia zawarte w ust. 2–11 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

- Postanowienia zawarte w ust. 2–11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane oraz ich konsekwencje, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz z art. 415, 429, 430 i 474 kodeksu cywilnego, a także na zasadach określonych w p.z.p.

- Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych realizowanych przez podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania własne lub jego własnych pracowników.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia wykonawcy kar umownych.

§ 9

Osoby do kontaktu

- Ze strony Zamawiającego:

- osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, bieżących ustaleń, kontroli, nadzoru nad realizacją Umowy i odbioru prac będzie koordynator:

Pan Andrzej Szczepanowski tel. 54 281 86 24; e-mail: kierownikgm@ciechocinek.pl

- osobą upoważnioną do wykonywania czynności wynikających z przepisów prawa, w tym sprawowanie branżowego nadzoru  na realizacją Umowy będzie:

a) inspektor nadzoru branży drogowej: .............................. tel. …………….…. e-mail:………........…

b) inspektor nadzoru branży elektrycznej: .………………………… tel. …………..……email:……........……

2.  Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktu, koordynacji i nadzoru nad realizacją Umowy będzie kierownik budowy: ..................................................tel. .............................. e-mail: ..........................................

3. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że osoby wskazane w ust. 1 nie są upoważnione do zaciągania zobowiązań przez Zamawiającego lub zwalniania ze zobowiązań Wykonawcy.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie udziela gwarancji na okres .......... miesięcy na wykonane roboty, wbudowane materiały, urządzenia na warunkach określonych w SWZ z uwzględnieniem Umowy. W przypadku, gdy okres gwarancji udzielony przez producenta materiałów, czy zamontowanych urządzeń jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, wówczas w okresie następującym po upływie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę obowiązuje gwarancja producenta.

- Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:

1) w dniu następnym licząc od daty dokonanego odbioru końcowego, a w przypadku, gdy podczas odbioru stwierdzono wady nie uniemożliwiające dokonanie odbioru (wady istotne) dnia następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich takich wad,

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

- Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania rękojmi. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie okresu trwania rękojmi, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.

- Zamawiający może według swojego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji.

- Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy rozszerzają w stosunku do zasad określonych w art. 556 i następnych kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w chwili dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu rękojmi lub gwarancji Zamawiający może żądać usunięcia wady, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytuły powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00), fax, e-mail lub WWW (przez całą dobę). Każde zgłoszenie należy potwierdzić drogą pisemną lub elektroniczną w postaci potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

- W czasie obowiązywania udzielonej gwarancji lub rękojmi Wykonawca na własny koszt dojeżdża do miejsca w którym znajduje się uszkodzony element podlegający naprawie.

- Szczegółowe warunki gwarancji zostały opisane w podpisanej przez Wykonawcę karcie gwarancyjnej stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy (wzór karty stanowił Załącznik nr 11 do SWZ).

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca w dniu podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwanego dalej „Zabezpieczeniem” w formie ....................................... w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w Ofercie, co stanowi kwotę: ................... zł (słownie: .........................................................................................)

- W przypadku należytego wykonania robót 70% Zabezpieczenia w kwocie: ......................... zł zostanie zwrócone/zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym robót potwierdzonych protokołem odbioru robót, o którym mowa w § 7 ust. 5 Umowy.

- Pozostała część tj. 30% Zabezpieczenia w kwocie: ........................... zł zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi - tj. .......... miesięcy.

- Zwrot Zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiającego Wykonawca nie usunie wad w okresie rękojmi, Zamawiający upoważniony jest do dysponowania kwotą wniesioną tytułem Zabezpieczenia , z przeznaczeniem na usunięcie wad.

§ 12

Odpowiedzialność odszkodowawcza, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy, a w szczególności za szkody materialne, uszkodzenie ciała lub śmierć.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego lub osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie realizacji Umowy. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby przy pomocy których wykonuje przedmiot Umowy (podwykonawców, dalszych podwykonawców oraz inne osoby działające na jego zlecenie lub w jego imieniu).

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania w pełnej wysokości (z uwzględnieniem utraconych korzyści) w sytuacji wyrzadzenia szkód w Zamawiającemu w trakcie realizacjUmowy, chyba, że Zamawiający zażąda przywrócenie do stanu poprzedniego.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez okres realizacji Umowy aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia oraz terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych na sumę gwarancyjną w wysokości 500 000, 00 zł . Obowiązują wymagania dotyczące polisy OC określone w SWZ stanowiące integralną część Umowy. W przypadku utraty ważności polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy w trakcie realizacji mowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy stosownym aneksem lub przedstawić nową polisę, na warunkach co najmniej spełniających wymogi określone w toku  postępowania, pod warunkiem zachowania ciągłości okresu ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kopię aneksu lub polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem i oryginał do wglądu przed upływem ważności pierwotnej polisy lub innego dokumentu.

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę aneksu lub polisy lub przedstawienie aneksu lub polisy nie obejmującej ciągłości okresu ubezpieczenia lub nie zapłacenia poszczególnych rat składki w terminach, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej.

## § 13

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

1.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudni na umowę o pracę osoby wykonujące czynności  polegające na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025r. poz. 277 z późn.zm, “KP”)  związane z wykonaniem podstawowych robót tj. pracownicy wykonujący roboty ziemne, brukarskie.

2.	Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują pracę w sposób określony w art. 22 § 1 KP.

3.	Dokumentowanie  zatrudnienia osób wykonujących wskazane ustępie 1 powyżej czynności polegać będzie na złożeniu przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy oświadczenie o ilości osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. W razie zaistnienia potrzeby w/w oświadczenie będzie podlegać modyfikacji/ aktualizacji w zakresie ilości zatrudnionych osób do wykonania pracy w sposób określony w art. 22 § 1 KP.

4.	Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia zastrzega możliwość żądania przedłożenia:

a) wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wykonujących czynności wskazane w ust. 1 powyżej ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę, wymiaru czasu pracy i określeniu czynności wykonywanych przez poszczególne osoby;

b) druków RCA dot. każdego pracownika (zanonimizowane – zawierające tylko imię, nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia);

c) zanonimizowanych umów o pracę (zanonimizowane – zawierające tylko nazwę pracodawcy, imię i nazwisko pracownika , wymiar czasu pracy).

5.	Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizować będzie Umowę, z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca będzie wykonywał Umowę , Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.

§ 14

Kary umowne

      - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi w wysokości 1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1,

- z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę zobowiązania zatrudnienia do realizacji zamówienia na podstawie stosunku pracy pracowników fizycznych wykonujących roboty ziemne, brukarskie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 100,00 zł oraz za każde następne wezwanie do przedłożenia projektu umowy w wysokości 100,00 zł,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 100,00 zł oraz za każde następne wezwanie do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 100,00 zł,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 100,00 zł oraz za każde następne wezwanie do zmiany w wysokości 100,00zł,

- 0,02% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w umowie w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wskazane w umowie.

- O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie.

- Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową naliczonych kar umownych.

- Maksymalny wymiar kar, o których mowa wyżej nie może przekroczyć 20% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość  szkody przekroczy wysokość kary umownej.

§ 15

Odstąpienie od Umowy

- Oprócz sytuacji określonych w kodeksie cywilnym i przepisie art. 456 p.z.p. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części niewykonanej z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, w sytuacji gdy Wykonawca:

  - nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

  - przerwał wykonanie Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą - zaś przerwa trwa dłużej niż 7 dni,

  - realizuje prace niezgodnie z wymaganiami opisanymi w Umowie, bądź niezgodnie z opracowaną dokumentacją, niezgodne z uzgodnionym Harmonogramem,

  - nie przedstawi aneksu lub polisy lub przedstawienie aneksu lub polisy nie obejmującej ciągłości okresu ubezpieczenia lub nie zapłacenia poszczególnych rat składki w terminach.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca:

- w terminie do 7 dnia od daty odstąpienia od Umowy przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót/prac w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy przerwane roboty/prace w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od odstąpienia gotowość do odbioru robót/prac przerwanych oraz robót zabezpieczonych.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie z przyczyn, o których mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający zachowuje prawo do kar umownych.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

§ 16

Zmiany Umowy

- Oprócz sytuacji, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2–4 i ust. 2 p.z.p. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany Umowy  w następujących przypadkach:

- zmniejszenia zakresu realizacji Umowy, jeżeli realizacja Umowy w całości stanie się niemożliwa z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego i braku możliwości dokonania zmiany. W takim przypadku Zamawiający ma również prawo zmniejszyć proporcjonalnie wynagrodzenie umowne Wykonawcy;

- zmian dotyczących osób wskazanych w Umowie;

- wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwi wykonywanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami, co może prowadzić m.in. do zasadnego zmniejszenia zakresu Umowy lub sposobu jej wykonania, a także zmian terminu jej wykonania lub terminów określonych w harmonogramie;

- uzasadniających zmianę terminu wykonania Umowy lub terminów w harmonogramie, w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- wstrzymanie robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w należyty sposób,

- wystąpienie wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonawcy wykonanie prac/robót w przewidzianych terminach, zwłaszcza  uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie prac/robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą w projekcie, normami lub innymi przepisami,

- konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych,

- przekroczenie przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonania innych czynności przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie.

- zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy lub  konieczności rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

- zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

- z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu, przez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,

- z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówieni

- konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej i SWZ, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku wystąpienia innych niż zakładane w SWZ warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych warunków geologicznych lub  istnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych.

- uzasadniających zmianę wynagrodzenia umownego Wykonawcy w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- konieczność wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych

- zaniechania wykonania części robót objętych zamówieniem podstawowym.

- W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 7) lub w każdym wypadku zmiany wynagrodzenia, a roboty/prace związane są zmianą  odpowiadają opisowi lub mające tożsamy charakter do pozycji w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy (Załącznik nr 8 do SWZ) wraz z tabelą elementów scalonych stanowiącą Załącznik nr 6 do Umowy (Załącznik nr 9 do SWZ), cena jednostkowa określona dla danego asortymentu robót w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, używana jest do wyliczenia zmiany wysokości wynagrodzenia.

- W innych przypadkach zmiany wynagrodzenia, nie objętych ust. 2 tj. gdy roboty/prace nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót. Kalkulacje winny być sporządzone na podstawie czynników cenotwórczych, stanowiących podstawę sporządzenia kalkulacji ceny oferty, tj. stawka roboczo-godziny, koszty materiału, koszty sprzętu, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk. W kalkulacji Wykonawca stosuje stawki nie wyższe niż średnie podane w wydawnictwie ,,Sekocenbud’’ dla kwartału poprzedzającego miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. W przypadku robót dla których nie określono  nakładów rzeczowych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), według innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

- W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności wymienionej w ust. 1 przewidującej zmianę termin wykonania Umowy lub terminów w harmonogramie, termin wykonania może ulec odpowiednio przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. Odpowiednio zmianom podlegają terminy zawarte w harmonogramie. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania.

- Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej  pod rygorem nieważności.

- Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami niniejszej umowy a do jej przeprowadzenia wystarczy poinformowanie drugiej strony umowy na piśmie.

- Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

- W przypadku wniosku o zmianę wynagrodzenia Wykonawca wraz z wnioskiem  składa dowody, w szczególności  odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

§ 17

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

- W razie powstania ewentualnego sporu na tle wykonywania Umowy strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

- W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem właściwym do rozpoznawania sporów powstałych w związku z umową jest właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

§ 18

Ochrona danych osobowych

- W związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy każda ze Stron będzie samodzielnie i niezależnie od drugiej strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

- Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Gmina Miejska Ciechocinek. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy jest BUD-WEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do poinformowania wszystkich osób fizycznych związanych z realizacją niniejszej Umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność

gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu lub które Wykonawca pozyska, jako podmiot działający w imieniu Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający, aktualnej klauzuli informacyjnej Zamawiającego oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Treść klauzuli informacyjnej Zamawiającego stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

§ 19

Postanowienia końcowe

- Załączniki do Umowy oraz Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty w SWZ (wraz z Załącznikami) stanowią integralną część Umowy.

- Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zmieniona wyłącznie w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, chyba że postanowienia samej umowy wyraźnie stanowią inaczej.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                            					    Wykonawca:

Załączniki do Umowy:

- Oferta Wykonawcy  – Załącznik nr 1

- OPZ – Załącznik nr 2

- Karta gwarancyjna – Załącznik nr 3

- Informacja RODO – Załącznik nr 4

- Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 5

- Tabela elementów scalonych – Załącznik nr 6