Załącznik nr 7 do SWZ

Umowa nr ZIU ……….2026

Zawarta w dniu …………. 2026 r.  w Wieliczce pomiędzy:

Powiatem Wielickim, Rynek Górny 2; 32-020 Wieliczka, NIP: 6831742730; REGON: 351554531 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wielickiego, w imieniu którego działają:

1.	Roman Ptak – Starosta Wielicki,

2.	Ewa Ptasznik – Wicestarosta Wielicki,

przy kontrasygnacie Joanny Kwaśnica – Skarbnika Powiatu Wielickiego,

zwanym dalej ,, Zamawiającym’’

a

/………………/

zwaną dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca został wybrany przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-technicznej niezbędnej do uzyskania stosownej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla następujących obiektów:

- budynek szkoły podstawowej specjalnej wraz z zagospodarowaniem terenu,

- budynek hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu,

- budynek szkoły przysposabiającej – zawodowej wraz z zagospodarowaniem terenu,

- budynek szkoły średniej ogólnokształcącej wraz z zagospodarowaniem terenu,

- kompleks sportowy wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiektach Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce.

2. W wykonaniu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest zastępować Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla opisanych wyżej inwestycji, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa i doprowadzić do wydania takiej decyzji przez właściwy organ administracji.

3. Podstawą zawarcia umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ……….…, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy.

4. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy dla wszystkich obiektów opisanych w ustępie 1 obejmuje:

- dokumentację techniczną badania gruntu,

- koncepcję architektoniczno-budowlaną wraz z zagospodarowaniem terenu,

- projekt budowlany i projekty techniczne branżowe,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych we wszystkich   branżach,

- przedmiary robót we wszystkich branżach,

- kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach,

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę  robót,

- charakterystykę energetyczną.

5. Przedmiotem umowy jest również:

1) uzupełnianie braków oraz usuwanie wad dokumentacji w trakcie trwania postępowania o wydanie decyzji  pozwolenia na budowę oraz ewentualnych postępowań odwoławczych związanych  z wydaniem ww. decyzji;

2) aktualizacja w razie potrzeby, kosztorysów inwestorskich w okresie 5 lat od daty ich  wykonania przy założeniu maksymalnie 4 aktualizacji.

6. Zamawiający wymaga, aby:

1) dokumentacja projektowa poszczególnych obiektów była odrębna, przez co rozumie się konieczność uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji z możliwością etapowania jej wykonania na poszczególne obiekty, to jest:

- I etap zakłada budowę budynku szkoły podstawowej specjalnej wraz z zagospodarowaniem terenu,

- II etap zakłada wykonanie  budynku hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu,

- III etap zakłada wykonanie budynku szkoły średniej ogólnokształcącej wraz z zagospodarowaniem terenu,

- IV etap zakłada wykonanie kompleksu sportowego  wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiektach Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce,

- V etap zakłada wykonanie budynku szkoły przysposabiającej – zawodowej wraz z zagospodarowaniem pozostałej części terenu przy obiektach Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce,

bez wskazania kolejności wykonania poszczególnych etapów,

2) dokumentacja projektowa była podzielona techniczne (w tomach) w sposób umożliwiający ogłoszenie odrębnego postępowania zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych dla poszczególnych etapów realizacji inwestycji, to jest: etap I dla budynku szkoły podstawowej specjalnej, etap II dla budynku hali sportowej, etap III dla budynku szkoły średniej ogólnokształcącej, etap IV dla kompleksu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiektach Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce oraz etap V dla budynku szkoły przysposabiającej – zawodowej,

3) w dokumentacji projektowej zostały wyznaczone jednoznacznie linie podziału łączników poszczególnych obiektów oraz zostały opisane techniczne wymagania zabezpieczenia połączeń obiektów do czasu zakończenia prac danego etapu,

4) w dokumentacji projektowej zostały opracowane oddzielnie przedmiary i kosztorysy dla poszczególnych rodzajów prac na określonych etapach inwestycji,

5) został zawarty funkcjonalny opis zakresu prac w poszczególnych etapach, który umożliwia zaplanowanie prac na poszczególnych etapach w optymalny z punktu widzenia Zamawiającego sposób.

7. Szczegółowy zakres wymagań do opracowania projektowego określa załącznik nr 2   do niniejszej umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

8. W szczególności Wykonawca powinien przewidzieć w projektowanym budynku szkoły podstawowej specjalnej (Etap I)  miejsca doraźnego schronienia w sposób ustalony z Zamawiającym w zakresie obiektów oraz ilości miejsc. Przedmiot  opracowań wykonanych w zakresie Etapu I musi uwzględniać wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia 
(Dz. U. z 2025 r., poz. 932).

9. W ramach umowy należy przygotować odrębną kopię dokumentacji dla każdego obiektu:

1) projekt techniczny wraz z dokumentacją wielobranżową wykonawczą – w 4 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej  na płycie CD lub DVD,  dopuszcza się również przekazanie kopii dokumentacji  na jednoznacznie opisanej pamięci przenośnej, wersja elektroniczna dokumentów i opracowań zostanie wykonana z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: rysunki i plansze w formacie PDF oraz DWG; opisy i dokumenty tekstowe w formacie PDF oraz DOC; arkusze kalkulacyjne w formacie PDF oraz XLS (z aktywnymi formułami);

2) wizualizacja obiektu – ujęcie zewnątrz i wewnątrz obiektu w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach,

3) plan BIOZ – w 2 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD, dopuszcza się również przekazanie kopii dokumentacji  na jednoznacznie opisanej pamięci przenośnej; wersja elektroniczna zostanie wykonana z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: PDF oraz DOC. Plan BIOZ powinien uwzględniać sposób zabezpieczeń przed hałasem i zabezpieczenia  terenu budowy przed osobami trzecimi.

§ 2 
Termin wykonania 
Dokumentacji Projektowej

1. Bieg okresu realizacji umowy rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot w terminie 11 miesięcy od daty zawarcia umowy. Dla uniknięcia wątpliwości we wskazanym terminie Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy protokół zdawczo-odbiorczy.

3. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy zostanie przekazana Zamawiającemu w jego siedzibie.

4. Do przekazywanej dokumentacji projektowej Wykonawca dołączy wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że :

a) dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z rysunkami normatywnymi i wydawana jest w stanie zupełnym ze względu  na cel, któremu ma służyć,

b) dokumentacja jest kompletna dla realizacji celu, któremu ma służyć,

c) wszystkie uwagi wnoszone do opracowanej dokumentacji przez Zamawiającego, na etapie uzgodnień zostały wprowadzone do projektu i części kosztorysowej.

5. Dokumentacja dla każdego z obiektów będzie przekazywana odrębnie w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację obiektu dla każdego z elementów dokumentacji, w formie uporządkowanej, posegregowanej jako komplet (egzemplarz).

§ 3

Wykonanie  Dokumentacji Projektowej

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z dołożeniem najwyższej staranności wymaganej od profesjonalisty, z materiałów własnych,  na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz wytycznych do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie  z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami.

2. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia w przygotowywanej dokumentacji:

1) stanu projektowego oraz ewentualnych zmian na etapie prac budowlanych powstającego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wieliczce na podstawie umowy ZIU.273.8.2025 z dnia 2 czerwca 2025 roku,

2) ustaleń z dostawcami mediów, zawartych umów przyłączeniowych oraz zawartych przez Zamawiającego porozumień z Gminnym Zarządem Dróg w Wieliczce,

3) rezerwy terenu koniecznej  dla realizacji obiektów planowanych do wykonania w kolejnym etapie inwestycji, to jest: budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (planowany, poza zakresem zamówienia) i budynku Przedszkola integracyjnego (planowany, poza zakresem zamówienia).

3. Dokumentacja będzie opracowana przez:

a) ………….., posiadającą/cego uprawnienia o specjalności architektonicznej nr …………., wydane przez …………….  oraz wpis na listę ………..…..Okręgowej Izby Architektów o numerze ewidencyjnym …………...,

b) ………….., posiadającą/cego uprawnienia o specjalności konstrukcyjno – budowanej      nr …………., wydane przez …………….  oraz wpis na listę ………..…..Okręgowej Izby Budownictwa o numerze ewidencyjnym …………...

c) …………….. w branży elektrycznej, posiadający uprawnienia nr …. z dnia ………………. r. wpisany na listę członków ……………….. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa     o numerze ewidencyjnym ………………………,

d) ……………….. w branży sanitarnej, posiadający uprawnienia budowlane nr ………..        z dnia ………….., wpisany na listę członków ……………. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  o numerze ewidencyjnym …………………...

4. Zmiana któregokolwiek z projektantów w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Wskazana przez Wykonawcę osoba musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające co najmniej wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku projektanta będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu umownego wykonania opracowania.

5.  Zmiana osób wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany umowy.

6. Wykonywanie przedmiotu umowy, bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego, przez osoby inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowić będzie podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 4 
Podwykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że powierzy Podwykonawcy wykonanie następującej części umowy w zakresie: .......................................

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawców z których pomocą  przedmiot umowy wykonuje jak za własne działania lub zaniechania.

- Pracami projektowymi będzie kierował kierownik projektu ……………., posiadająca/y uprawnienia o specjalności ………………………………

- Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy, jeśli ten nie przedłoży wraz z fakturą VAT oświadczenia podwykonawcy, lub innego dowodu potwierdzającego, że podwykonawcy wypłacono  wynagrodzenie za wykonaną część usług objętą przedmiotową fakturą.

§ 5 
Obowiązki Wykonawcy

1. Dla opracowanej dokumentacji Wykonawca uzyska wszelkie wymagane opinie i uzgodnienia, których dołączenia do wniosku o pozwolenie na budowę wymagają przepisy ustawy - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.).

2. Obowiązek wystąpienia do właścicieli sieci o warunki przebudowy lub budowy sieci leży po stronie Wykonawcy.

3. Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca weźmie pod uwagę przekazane mu przez Zamawiającego informacje dotyczące  aktualnego stanu prowadzonej inwestycji polegającej na budowie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wieliczce na podstawie umowy ZIU.273.8.2025 z dnia 2 czerwca 2025 roku.

4. Wykonawca uzyska we własnym zakresie wszelkie niezbędne materiały do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym mapy do celów projektowych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przyjętych i opisanych w dokumentacji projektowej materiałów budowlanych.

6. Wykonawca zapewnia, że opracowana dokumentacja projektowa będzie posiadała wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, na dzień przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu.

7. W ramach realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

a) zapewnienia specjalistycznego wykonawstwa opracowania,  
b) wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej. 
c) posiadania na dzień zawarcia Umowy i cały czas jej trwania, aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do kwoty ………………………….. (słownie: ………………………….. zł) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na dowód czego przedłoży kopię polisy ubezpieczeniowej . Powyższe wymaganie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia by projektanci dokumentacji realizujący przedmiot tej umowy posiadali przez cały okres trwania umowy aktualne,  obowiązkowe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, związanej z wykonywaniem działalności zawodowej.

§ 6 
Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Kontrola postępu i jakości prac wykonywanych w ramach niniejszej umowy.

2. Przeprowadzenie odbioru wykonanych prac.

3. Uchwalenie stosownych pełnomocnictw w zakresie wystąpienia o pozwolenie na budowę oraz ustaleń z dostawcami mediów i innymi podmiotami.

4. Przekazanie kopii aktualnej dokumentacji technicznej dla Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego oraz zorganizowanie co najmniej 1 spotkania w Wykonawcą Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w zakresie prowadzonych przez niego prac.

5. W trakcie wykonywania Dokumentacji projektowej Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do terenu będącego przedmiotem ww. opracowania – z zastrzeżeniem ustalenia przedmiotowego faktu z Wykonawcą Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – ponieważ teren będący przedmiotem ww. opracowania jest terenem budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.

§ 7

Współpraca stron

- Strony oświadczają, że w ramach wykonywania niniejszej Umowy korzystać będą z następujących adresów do doręczeń:

- Zamawiający: Powiat Wielicki, Rynek Górny 2; 32-020 Wieliczka, email: sekretariat@powiatwielicki.pl

- Wykonawca: …………………………………………

- O wszelkich zmianach adresów strony zobowiązują się informować niezwłocznie w formie pisemnej.

- W przypadku nie poinformowania o zmianie adresu w trybie określonym w ust.2, za skuteczne uważa się doręczenie wszelkich pism i oświadczeń na   dotychczasowy adres.

- Ze strony Wykonawcy wykonywanie Umowy nadzoruje: ………………., tel. …………… email: ……………………..

- Ze strony Zamawiającego wykonywanie Umowy nadzoruje Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Utrzymania Obiektów – Aneta Kaczor tel. 12 399 98 50, email: zamowienia@powiatwielicki.pl oraz Paweł Łuczyński – główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych, Inwestycji i Utrzymania Obiektów tel. 12 399 98 51, email: pawel.luczynski@powiatwielicki.pl

§ 8 
Oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że p osiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonania umowy.  Nadto oświadcza i zapewnia, że dysponuje odpowiednimi dla wykonania tej umowy zasobami (zaplecze techniczne, biurowe, informacyjne, środki finansowe).

§ 9 
Prawa autorskie

1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji projektowej, która powstanie w związku i w wyniku wykonania niniejszej umowy, zarówno wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez osoby lub podmioty działające na jego zlecenie.

2. Autorskie Prawa Majątkowe do całej dokumentacji projektowej, która powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy, przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

3. Przejście Praw, o których mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w dacie przejścia praw autorskich, w tym w szczególności:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dzieła w każdej technice w celu wykorzystania go w całości lub części,
b) wprowadzenie do pamięci komputera, 
c) prawo do korzystania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie i innej sieci komputerowej, 
d) wystawienie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych, 
e) opublikowanie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na realizację przedmiotu objętego projektem przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji dokumentacji wynikającej z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa,

f) prawo do realizacji inwestycji budowlanej na podstawie dzieł objętych nabytymi prawami autorskimi,

g) publicznej prezentacji na wystawie,

h) prezentacji w środkach masowego przekazu i sieciach komputerowych,

i) prezentacji w publikacjach i materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych przygotowanych przez Zamawiającego,

j) modyfikacji,

k) zmian,

l) przeniesienia prawa do dokumentacji na osobę trzecią,

m) dzierżawy,

n) wykorzystania wielokrotnego,

o) upublicznienia w każdej znanej technice.

4. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich Praw Autorskich będących przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie przez Wykonawcę tych praw do części opracowanej przez autorów, lub też poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, że dana cześć dokumentacji jest jego samodzielnym dziełem i że posiada do niej wyłączne i samodzielne oraz wszelkie Prawa Autorskie.

5. Wynagrodzenie o którym mowa w § 11 ust.1 umowy obejmuje również pełne i kompletne wynagrodzenie z tytułu przeniesienia Praw Autorskich do dokumentacji projektowej dla Zamawiającego.

6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami  w stosunku do Zamawiającego z tytułu Praw  Autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń.

7. Z dniem odbioru przedmiotu umowy Zamawiający staje się właścicielem dokumentacji i nabywa do niej autorskie prawa majątkowe, w takim zakresie, że może zastosować nabytą dokumentację bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń i bez zgody autora/autorów.

§ 10 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto tj. …………………….. zł (słownie: …………….) w formie zgodnej z ustawą prawo zamówień publicznych.

2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,  na którym przechowuje, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek wskazany przez Wykonawcę.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia  na jedną lub kilka form, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

4. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy oraz służy  do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

5. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy, w następujących częściach i terminach:

1) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, 2) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przeznaczona na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi, w terminie do 15 dni od daty upływu jej terminu.

§ 11 
Wynagrodzenie Wykonawcy

- Z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie łączne w wysokości netto …………. zł (słownie: ……………. 00/100 zł ), brutto ……………. zł (słownie: ……………………………………/100).

- Wynagrodzenie w roku 2026 zostanie wypłacone w wysokości brutto ……………………. zł (słownie: ……………………………………/100), natomiast w roku 2027 w  wysokości brutto ……………………. zł (słownie: ……………………………………/100).

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i stanowi pełne wynagrodzenie za całkowite i kompletne wykonanie Dokumentacji projektowej z zachowaniem zgodności ze wszystkimi warunkami niniejszej Umowy oraz pokrycie wszystkich kosztów i wydatków poniesionych lub związanych z jej realizacją, będącej przedmiotem niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji inspektora nadzoru autorskiego w trakcie realizacji każdego z Etapów inwestycji opisanych w § 1 ust. 5 tej umowy. Sposób i termin pełnienia funkcji inspektora nadzoru autorskiego zostanie określony w formie odrębnej umowy, przy czym łączny Koszt nadzoru autorskiego określa się w wysokości nie wyższej niż 5 % wartości projektu określonego w § 11 ust.1 umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie, określone w ust 1 tj. wynagrodzenie bez kosztów nadzoru autorskiego, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur. Podstawą do wystawienia faktur będzie protokół zdawczo – odbiorczy, podpisany obustronnie w następujących ratach dla każdego z obiektów odrębnie:

1) rata 1  w wysokości brutto ……………………. zł (słownie: ……………………………………/100), to jest 20% wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy -  po wykonaniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Zamawiającego Koncepcji  architektoniczno-budowlanej,

2) rata 2  w wysokości brutto ……………………. zł (słownie: ……………………………………/100), to jest 20% wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy  -po wykonaniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Zamawiającego  projektu budowlanego na  budowę oraz złożeniu przez Wykonawcę wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę,

3) rata 3 w wysokości brutto ……………………. zł (słownie: ……………………………………/100), to jest 20% wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy  po uzyskaniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,

4) rata 4 w wysokości brutto ……………………. zł (słownie: ……………………………………/100), to jest 40% wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy   po wykonaniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektów technicznych  wykonawczych branżowych, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych, Przedmiarów robót, Kosztorysów inwestorskich, Informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę robót.

6. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń dotyczący przekazania dokumentacji wraz z oświadczeniem Projektanta o kompletności wykonania przedmiotu umowy,

7. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dokumentacji, jeśli stwierdzi, że dokumentacja jest niekompletna i/lub nie zostały uwzględnione zgłoszone przez Zamawiającego uwagi do dokumentacji.

8. Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

11. Rozliczenie płatności nastąpi za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności.

12. Wskazany numer rachunku bankowego na fakturze jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów  i usług.

13. Zgodnie z art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 775  z późn. zm.); Zamawiający informuje, iż płatność zostanie dokonana wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy dostępny w wykazie informacji o podatnikach VAT na stronie: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

14. Faktury VAT będą wystawiane, z tytułu realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z poniższymi danymi:

- Nabywca: Powiat Wielicki, Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka, NIP: 683- 17-42-730,

- Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka, NIP: 683-209-21-74

15. Do dnia 31 marca 2026 roku faktury wystawione przez Wykonawcę przesłane będą do Zamawiającego w formie papierowej lub w formie elektronicznej na kancelaria.ezd@powiatwielicki.pl.

16. Od dnia 1 kwietnia 2026 roku, z dniem wejścia w życie KseF, podstawą płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu Umowy będą stanowiły ustrukturyzowane faktury elektroniczne wystawione w Krajowym Systemie e-Faktur.

17. Strony zgodnie postanawiają, iż faktura ustrukturyzowana  jest uznana za doręczoną Zamawiającemu z chwilą nadania jej przez KseF unikalnego numeru identyfikacyjnego, z wyłączeniem sytuacji awaryjnych, w których faktury zostały wystawione poza KseF w przypadkach niedostępności KseF tj. w trybie offline.

§ 12

Waloryzacja wynagrodzenia

1.	Do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w  § 11 ust. 1 umowy może dojść w sytuacji, gdy nastąpi:

1)	zmiana ustawowej stawki podatku VAT – obecnie obowiązująca stawka podatku VAT wynosi 23%,

2)	zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,  ustalonych na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 1242),

3)	zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

4)	zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 427),

przy czym zmiany określone w punktach 1-4 muszą mieć wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

2.	Waloryzacja powodująca zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy może być dokonana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, zgłoszony pisemnie, nie wcześniej jednak niż po 6 miesiącach od daty podpisania umowy.

3.	Wykonawca najpóźniej w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) – 4) może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany te, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiana tych kosztów uzasadnia zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności:

1)	szczegółową kalkulację proponowanej nowej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji w tym zakresie w stosunku do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,

2)	przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń.

4.	W terminie 10 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów złożonych dokumentów do wglądu lub kopii tych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem).

5.	Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.

6.	Zamawiający najpóźniej w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 1)- 4), może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy.

7.	Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów.

8.	Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 3 - 7 zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w ust. 1 uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami określonymi w ust.1.

9.	Zmiana umowy skutkować będzie zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Termin zawarcia aneksu wyznaczy Zamawiający i nie będzie on dłuższy niż 30 dni od daty zaakceptowania wniosku Wykonawcy.

10.	Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

11.	Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

§ 13
Zmiana umowy

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej Umowy, w drodze aneksu do Umowy, w zakresie:

a) zmiany ustawowej stawki procentowej podatku VAT – obecnie obowiązująca stawka podatku VAT wynosi 23%,

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,  ustalonych na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 1242),

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne i wskazane wyżej zdarzenia będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

d) zmiany zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj.: Dz. U. z 2024 r., poz. 427),

e) zmiany podziału wynagrodzenia w latach 2026 i 2027 określonej w § 11 ust. 2 umowy,

2. Strony dopuszczają także możliwość dokonywania zmian w Umowie wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających istotny wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w następujących sytuacjach:

a) jeżeli przyczyny, z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem konieczności zmian dokumentacji budowlanej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

b) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

c) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego, pomimo dokonania przez Wykonawcę należytej staranności przy dokonywaniu czynności w adekwatnych postępowaniach administracyjnych.

§ 14 
Naruszanie umowy i kary umowne

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej istniejące  w czasie odbioru oraz za wady ujawnione po jej odbiorze.

2. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.

3. O wszelkich wadach dokumentacji projektowej dostrzeżonych przez Zamawiającego, jest on zobowiązany zawiadomić Wykonawcę w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia.

4. W przypadku złożenia reklamacji przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie niezwłocznie, usunąć wady w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

5. Niezależnie od tego, kiedy Zamawiający stwierdził wady opracowań, Wykonawca na zasadach ogólnych odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody, które Zamawiający poniesie w toku realizacji inwestycji wskutek wad dokumentacji projektowej.

6. Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z umowy i w sposób w niej przewidziany, Zamawiającemu będą przysługiwały kary umowne: 
a) w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki  w stosunku do terminu określonego w § 2 ust.1. umowy, licząc od dnia, kiedy dokumentacja powinna być dostarczona,

b) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto  określonego  w § 11 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego  przez Zamawiającego terminu  na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy.

7. Wykonawcy będzie przysługiwała kara umowna za odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust 1 umowy.

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust 1 umowy.

9. Dopuszczalne jest żądanie zapłaty odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, jeżeli kary nie pokryją poniesionej szkody.

10. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem.

§ 15 
Odstąpienie od umowy i jej wypowiedzenie

1. Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym lub wypowiedzieć umowę z siedmiodniowym terminem wypowiedzenia jeżeli jedna ze Stron  narusza postanowienia umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym lub wypowiedzieć umowę  z siedmiodniowym terminem wypowiedzenia jeżeli:

a) Zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy,

b) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

3. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy Strony zachowują prawo dochodzenia kar umownych.

§ 16

Postanowienia ogólne

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i o prawach pokrewnych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jedn.  Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

2. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

3.Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  i są możliwe na zasadach i w przypadkach wymienionych w specyfikacji warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

4.Informacja o zawarciu niniejszej umowy zostanie wpisana do centralnego rejestru umów Starostwa Powiatowego w Wieliczce publikowanego w miejscu do tego przeznaczonym.

5.Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający :						Wykonawca :

Załączniki:

- Oferta Wykonawcy

- SWZ

- Opis przedmiotu zamówienia - zakres dokumentacji projektowej