Załącznik Nr 2 do SWZ

/projektowane postanowienia umowy/

UMOWA Nr ………2026

zawarta w dniu ……………………. 2026 r. w Dmosinie pomiędzy:

Gminą Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, NIP 8331014738, REGON 750148213

reprezentowaną przez:

Panią Danutę Supera -Wójta Gminy Dmosin

przy kontrasygnacie

Pani Urszuli Radzikowskiej – Skarbnika Gminy Dmosin

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………….

reprezentowanym przez:

……………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy i zasady realizacji

              - Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie roboty budowlanej dla Zamawiającego zgodnie z dokumentacją zamówienia publicznego nr ZP.271.2.2026 (stanowiącą załącznik do niniejszej umowy) oraz w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Gminy Dmosin pn.: „Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej”. Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie inwestycyjne obejmujące Termomodernizację budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w szczególności w następującym zakresie:

- rozbiórki ścian i stropów,

- rozbiórki schodów istniejących i wykonania nowej klatki schodowej,

- budowy szybu windy oraz montaż windy,

- wykonania nowych ścian i stropów,

- robót wykończeniowych wewnętrznych,

- termomodernizacji przegród zewnętrznych elewacji i dachu, wymiany okien i drzwi,

- wymiany źródła ciepła z kotła na paliwo stałe na pompę ciepła wraz z instalacją ogrzewania podłogowego,

- wymiany instalacji oświetlenia, instalacji odgromowej,

- wykonania pozostałych instalacji wewnętrznych,

- montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii,

- Wykonanie na zewnątrz budynku robót w zakresie:

- rozbiórki schodów i podestu,

- demontażu nawierzchni i wykonania powierzchni biologicznie czynnej,

- wymiany nawierzchni przy budynku,

- montażu ławek i stojaków rowerowych.

Dane techniczne budynku:

Budynek jest dwupiętrowy, podpiwniczony.

Wysokość budynku wynosi 11,42 m. Kwalifikuje to obiekt do grupy budynków niskich (N).

Parametry budynku :

Powierzchnia zabudowy 180,36 m2,

Kubatura brutto 1764,95 m3

          - Wykonawca gwarantuje, że roboty będą wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym szczególności przepisami techniczno-budowalnymi.

          - Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.

          - Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy określają obowiązujące w postępowaniu zapisy specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), w tym dokumentacja projektowa oraz STWIORB.

          - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

          - Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.

          - Przedmiar robót ma charakter pomocniczy przy kalkulacji wynagrodzenia i nie stanowi podstawy do formułowania przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego.

          - Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kosztorys ofertowy z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp – koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z – zysk w % od R, S, Kp).

          - Kosztorys, o którym mowa w ust. 8 służy do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku:

- odstąpienia od umowy,

- rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy,

- zlecenia wykonania robót dodatkowych,

- robót zamiennych.

- Kosztorys, o którym mowa w ust. 8, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże).

- Kosztorys, o których mowa w ust. 8, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub uproszczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).

- Kosztorys ofertowy ma zawierać m. in. koszty dot.:

    - obsługi geodezyjnej,

    - koszty materiałów,

    - koszty robocizny,

    - pozostałe koszty.

- Wykonawca najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo- finansowy.

- Harmonogram rzeczowo - finansowy ma zawierać m. in.:

  - termin rozpoczęcia robót,

  - harmonogram płatności częściowych uwzględniający w szczególności:

- stan zaawansowania robót określony w sposób pozwalający na wyodrębnienie zakresu robót, za które dana płatność częściowa ma nastąpić,

- zasady dokonywania odbiorów częściowych oraz płatności częściowych określonych w niniejszej umowie;

  - datę zakończenia realizacji robót z uwzględnieniem wymogów wskazanych w § 4 ust. 3-8 i § 5;

  - datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych w § 4 ust. 3-8 i § 5.

- Harmonogram, o którym mowa w ust. 13 musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Zamawiający może wnieść uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 15 do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 15.

- Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy, o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu z postanowieniami umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu strony dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony harmonogram stanowi załącznik do aneksu do umowy.

- Strony zgodnie oświadczają, że przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu pn.: Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (zwanego w dalszej części umowy „projektem).

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- protokolarne przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- obsługa geodezyjna w szczególności wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

- dokonanie – przed rozpoczęciem robót - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej przedmiotu umowy oraz obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół przy udziale Inspektora Nadzoru i Zarządcy obiektu. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym, a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do placu budowy przez cały okres trwania robót;

- pozyskanie  pozwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym od zarządców dróg, uzgodnienia z właścicielami działek prawa do wejścia na nieruchomości osób trzecich celem realizacji prac;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją sporządzoną przez uprawnionego geodetę;

- zabezpieczenie i (lub) wygrodzenie terenu robót;

- zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- dostawa materiałów budowlanych w terminie umożliwiającym terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- jako wytwarzającego odpady:

  - przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.),

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.6.2020, s. 13),

- Realizacji umowy z przestrzeganiem zasady DNSH zagospodarowywanie odpadów godnie z hierarchią postępowania z odpadami w celu maksymalizacji wskaźnika (wagowo) odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem naturalnie występujących materiałów, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja  2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych [Dz. Urz. UE L z 2000 r. nr 226 str. 3 z późn. zm.) wytworzonych na placu budowy, możliwych do ponownego użycia, recyklingu i innego odzysku materiałów, uwzględniając lokalne możliwości w tym zakresie jak również rodzaj i charakter realizowanych robót i powstających w ich trakcie odpadów;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami;

- terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową, przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym, np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu, przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze a także aprobat technicznych użytych materiałów i urządzeń;

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

- wykonania wymaganych przepisami prawa badań, wszelkich wymaganych pomiarów, prób i sprawdzeń,

- ponoszenia kosztów urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, w tym w szczególności ponoszenia kosztów zużycia mediów (wody, energii elektrycznej,);

- przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- prowadzenia robót w sposób i przy wykorzystaniu maszyn i urządzeń pozwalających na ograniczenie emisji hałasu, pyłu i innych substancji w czasie robót rozbiórkowych,

- wykonywania prac przy użyciu jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy oraz musi charakteryzować się niskim zużyciem energii,

- używania sprzętu budowlanego, który posiada niezbędne badania techniczne oraz jest zasilany/ładowany ze źródeł OZE. W związku z tym Wykonawca powinien wykorzystywać narzędzia m.in. zasilane elektrycznie i/lub posiadające akumulatory elektryczne, które będą ładowane energią elektryczną z OZE (np. fotowoltaika lub biogaz),

- przygotowywania wszelkiej dokumentacji dotyczącej budowy na papierze ekologicznym,

- redukcji emisji zanieczyszczeń  poprzez używanie na placu budowy pojazdów, które spełniają normę emisji spalin EURO 6,

- stosowania środków czyszczących, dezynfekujących, środków do sprzątania itp. które są biodegradowalne i nietoksyczne.

- uzyskanie w ramach umowy w imieniu Gminy Dmosin wszelkich odbiorów urządzeń zamontowanych w ramach umowy w szczególności uzyskanie z Urzędu Dozoru Technicznego decyzji zezwalającej na eksploatację windy, zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do Operatora Sieci Dystrybucyjnej oraz 
do Państwowej  Straży Pożarnej.

- uzyskanie w imieniu Gminy Dmosin prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie obowiązywania gwarancji i rękojmi, to jest w terminie …… miesięcy od dnia odbioru końcowego, usuwać wszystkie ujawnione po odbiorze wady dotyczące przedmiotu Umowy.

- Wykonawca po zakończeniu robót, wraz z podpisaniem protokołu odbioru robót przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę, dziennika budowy,

- protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia,

- dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia.

§ 31

Raport powykonawczy zawierający informacje dotyczące realizacji robót z uwzględnieniem zasad DNSH

          - Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót z zastosowaniem zasad DNSH wynikających w szczególności z:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L z 2020 r. nr 198, str. 13);

- decyzji Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja  2000 r. zastępującej decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych [Dz. Urz. UE L z 2000 r. nr 226 str. 3 z późn. zm.);

- Na potwierdzenie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadą „nie czyń poważnych szkód” – zasadą DNSH Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia oświadczenia o realizacji zamówienia zgodnie z zasadą DNSH  w formie raportu w ramach dokumentacji powykonawczej, a także - w trakcie realizacji inwestycji - do przedłożenia  na żądanie Zamawiającego wyjaśnień i dokumentów potwierdzających realizację niniejszej zasady. Wzór raportu z realizacji zasady „nie czyń poważnych szkód” DNSH stanowi załącznik do umowy. W raporcie zostały uwzględnione obowiązki wykonawcy związane ze stosowaniem zasady DNSH oraz sposób ich dokumentowania.

§ 4

Odbiór robót

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

- Odbiór powinien być dokonany nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty powiadomienia inspektora nadzoru o gotowości do odbioru.

- Decyzję dotyczącą odbioru, ocenę jakości robót oraz zgodę na kontynuowanie robót inspektor nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

- Odbiory częściowe.

- Odbiory częściowe będą dokonywane w celu prowadzenia częściowych rozliczeń, 
po wykonaniu części robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik  i integralną część umowy.

- Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru zakresu robót poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy potwierdzonego przez inspektora nadzoru oraz zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o gotowości do odbioru robót częściowych. Do pisma Wykonawca załącza zestawienie ilościowo-finansowe wykonanych elementów robót.

- Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

- Zamawiający może uzależnić dokonanie odbioru częściowego od dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wykonanych robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kosztorysu powykonawczego wykonanych części robót, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej części robót, deklaracji zgodności, atestów i certyfikatów na zastosowane materiały, protokołów odbiorów technicznych, itp.

- Do odbiorów w ramach odbiorów częściowych stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3 pkt 3)-7).

- Odbiór końcowy.

- Odbiór końcowy dokonany będzie po spełnieniu następujących przesłanek:

- wpisie do dziennika budowy oświadczenia kierownika budowy, o całkowitym zakończeniu wszystkich robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

- pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru wraz 
z oświadczeniem kierownika budowy o zakończeniu robót i przekazaniu Zamawiającemu następujących dokumentów:

- dokumentacji powykonawczej w 1 egz.,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, zaewidencjonowaną (z pieczątkami) przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Brzezinach lub kserokopię zgłoszenia jej złożenia w starostwie z podanym nr, pod którym zostały złożone przedmiotowe dokumenty albo inny dokument równoważny zgodny z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.).

- wymaganych instrukcji np.: BHP, ppoż.,

- protokołów badań specjalistycznych,

- wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami deklaracji zgodności 
z polskimi normami, atestów higienicznych i certyfikatów zgodności, świadectw dopuszczenia do obrotu itp. dla zastosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń,

- dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia budowy Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (dziennika budowy, oświadczenia kierownika budowy, wymaganych protokołów badań i sprawdzeń, opinii, w tym pozytywnej oceny higienicznej dla materiałów zastosowanych dla przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego), pozytywnych wyników pomiarów kontrolnych, w szczególności: badań, pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej, świadectw charakterystyki energetycznej budynku itp.),

- rozliczenie końcowe inwestycji, tj. kosztorys robót wykonanych całego przedmiotu umowy oraz dokumenty gwarancyjne;

- stwierdzeniu przez Zamawiającego, w ciągu 7 dni, kompletności otrzymanych dokumentów i oświadczeń, a w przypadku stwierdzenia niekompletności, niepoprawności lub innych wad tej dokumentacji, po stwierdzeniu prawidłowości i kompletności dokumentacji poprawionej lub uzupełnionej przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- oświadczeniu skierowanym do Wykonawcy o gotowości do odbioru.

- W oświadczeniu o, którym mowa w punkcie 1) lit. D. Zamawiający wyznaczy termin odbioru nie dłuższy niż 7 dni od stwierdzenia kompletności otrzymanych dokumentów i najpóźniej w tym terminie rozpocznie odbiór.

- Odbiór końcowy będzie przeprowadzony przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy. Niestawiennictwo którejkolwiek ze stron nie tamuje czynności odbioru.

- Z czynności dokonywanych podczas odbioru końcowego będzie sporządzony protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz określone przez Zamawiającego terminy i warunki usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych w toku odbioru.

- Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia- wyznacza termin na ich usunięcie, przy czym w przypadku, gdy wady te nie mają charakteru wad istotnych, tj. nie utrudniają lub nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wyznaczenie terminu na ich usunięcie nie stanowi przeszkody do dokonania odbioru końcowego; po stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia wad, spisany zostanie powtórny protokół, potwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy lub stwierdzający dalsze występowanie wad przedmiotu umowy; odbiór przedmiotu umowy po usunięciu wad nastąpi przy zastosowaniu postanowień regulujących pierwotny odbiór, przy czym Zamawiający nie jest zobowiązany powtórnie wyznaczać terminu usunięcia wad, lecz może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania 
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniża wynagrodzenie za prace wykonane wadliwie z uwzględnieniem charakteru tych wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i zdaniem Zamawiającego uniemożliwiają właściwe korzystanie z obiektu, Zamawiający może żądać powtórnego wykonania robót na koszt Wykonawcy bez względu na związane z tym koszty. Wykonawca nie może odmówić wykonania tych robót i nie przysługuje mu z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz jest uprawniony do żądania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

- Odbiór końcowy robót uważa się za dokonany po komisyjnym potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad stwierdzonych podczas odbioru przy uwzględnieniu warunków określonych w pkt 5.

- Od terminu dokonania odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający może niezależnie od uprawnień wynikających z ust. 3 podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych, jeśli ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

- Jeżeli w toku dokonywanego odbioru nie zostaną stwierdzone wady, o których mowa w ust. 3, a jednocześnie zostaną załączone kompletne i spełniające wszystkie wymogi prawne dokumenty wskazane w ust. 3, przyjmuje się, że przedmiot umowy został wykonany w dacie zgłoszenia przez kierownika budowy gotowości do odbioru końcowego, o ile gotowość ta zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego stosownie do postanowień ust. 3.

- Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany w całości lub ma istotne wady, albo też nie została przekazana kompletna dokumentacja, może odmówić dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Powyższe stosuje się w przypadku kolejnych bezskutecznych odbiorów końcowych.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad.

- Odbiór na zakończenie okresu rękojmi.

Odbiór na zakończenie okresu rękojmi będzie dokonany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady lub brak wad w odebranym przedmiocie umowy stwierdzony w związku z upływającym okresem gwarancji.

- Odbiór ostateczny.

Odbiór ostateczny będzie dokonany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy 
w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych 
w okresie gwarancji, jeżeli w toku odbioru, o którym mowa w ust. 9 ujawnione zostaną wady podlegające usunięciu w ramach zobowiązań Wykonawcy. W przypadku, gdy w toku odbioru, o którym mowa w ust. 9, nie zostaną stwierdzone wady, o których mowa w zdaniu pierwszym, protokół odbioru na zakończenie okresu gwarancji jest jednocześnie protokołem odbioru ostatecznego. Dokonanie odbioru ostatecznego zwalnia Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających 
z umowy, dotyczących usuwania wad. Dokonanie tego odbioru jest podstawą zwrotu zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 5

Termin realizacji robót

1. Termin realizacji robót: do …………………….  od dnia podpisania umowy. Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień dokonania odbioru końcowego.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w 1 ust. 13.

§ 6

Osoby upoważnione do realizacji umowy

- W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować będzie:

-	Alicja Włodarczyk – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji tel. 501073595, e-mail:inwestycje@dmosin.pl

-	…………………, inspektor nadzoru inwestorskiego działający na podstawie odrębnej umowy.

- Wykonawcę reprezentować będzie:

-	................................................... (dane osoby)

telefon do kontaktu: ...................................................

e-mail: ...................................................

- …………………, kierownik robót

uprawnienia …………………………………

- Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.).

§ 7

Wynagrodzenie Wykonawcy

1.	Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z ofertą Wykonawcy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe  na kwotę netto ……………. zł,

(słownie złotych: …………………………………..    /100 )

plus 23% podatek V AT w wysokości : ……………… zł

(słownie  złotych: ……………………………………. ………../100)

co łącznie stanowi kwotę brutto  ………………….. zł

(słownie złotych: …………………………………….0/100)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych ofertą Wykonawcy, a wynikających z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w szczególności zaś koszty materiałów, ubezpieczenia, wynagrodzenia podwykonawców, a także koszty przeglądów i usuwania wad w okresie rękojmi i gwarancji.

- Ustala się, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązujące podatki, włącznie  z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty oraz koszty związane z przygotowaniem i wykonaniem robót, usuwaniem wad i usterek, a także realizacją innych obowiązków wynikających z umowy.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy na rachunek bankowy Wykonawcy  nr …………………………………………., w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na: Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, NIP 8331014738.

- Wynagrodzenie obowiązywać będzie niezależnie od faktycznych warunków występujących podczas robót, ich zmian podczas wykonywania robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało fakturami VAT częściowymi wystawianymi przez Wykonawcę oraz fakturą VAT końcową.

- Zastrzega się, że płatności częściowych będzie nie więcej niż trzy oraz płatność końcowa. Podstawą wystawienia faktury częściowej oraz końcowej będzie protokół odbioru sporządzony na podstawie zestawienia ilościowo – finansowego wykonanych robót w trybie określonym w § 4. Suma płatności częściowych nie może stanowić więcej niż 80 % całego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

- Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie polskiej.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane drugiej i każdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawcę jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 12, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający wskutek okoliczności od siebie niezależnych, w szczególności obciążających Wykonawcę, poniesie dodatkowe koszty bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy jest uprawniony do obciążenia tymi kosztami Wykonawcy, jak również do ich potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 9, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w formie pisemnej o:

  - zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

  - możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 10 pkt 1 i 2, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zamawiającemu przysługuje również uprawnienie do obciążenia Wykonawcy, a także potrącenia z należnego mu wynagrodzenia innych kosztów poniesionych w związku z koniecznością dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 276).

- Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

- Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5  dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności.

- W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

- Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego 
dla Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy 
za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie:

a)  jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej,

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

3) W przypadku, gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 2 lit. b), uznaje się, że faktura została złożona w sposób nieprawidłowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej skorygowania i doręczenia korekty Zamawiającemu, a opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

4) W przypadku zamiaru złożenia ustrukturyzowanej faktury wykonawca proszony jest o poinformowanie Zamawiającego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej złożenia. Zamawiający niezwłocznie przekaże wykonawcy informację o numerze konta na platformie PEF.

- Począwszy od dnia 1 kwietnia 2026 r. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2025 poz. 775 z późn. zm.). Faktury ustrukturyzowane mogą być wystawione elektroniczne lub w postaci papierowej w przypadkach określonych w art. 145l–145n ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Ilekroć mowa jest o fakturze ustrukturyzowanej zgodnie z art. 2 ust. 32a rozumie się fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie;

- Wymagane umową wszelkie załączniki do faktury ustrukturyzowanej należy przesłać w dacie wpływu faktury do KSeF i nadania numeru identyfikacyjnego KSeF na adres mailowy inwestycje@dmosin.pl  oraz sekretariat@dmosin.pl wraz z wizualizacją faktury ustrukturyzowanej posiadającej kod QR.

- Za dzień doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień nadania wystawionemu prawidłowo i zgodnie z umową dokumentowi numeru w KSeF.

- Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego poinformowania Zamawiającego o wystawieniu faktury w KSeF oraz do podania numeru identyfikującego fakturę w systemie.

- W przypadku niewystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu spełnienia wymogu prawidłowego wystawienia faktury w KSeF.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu KSeF lub innych przesłanek uniemożliwiających wystawienie faktury za pośrednictwem KSeF, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego oraz postępowania zgodnie z przepisami przejściowymi wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych, zaś wizualizację faktury ustrukturyzowanej wraz z kodem QR oraz numerem identyfikacyjnym KSeF zobowiązany przesłać na adres mailowy: sekretariat@dmosin.pl niezwłocznie, jednakże nie później niż 3 dni po ustaniu niedostępności lub usunięciu awarii KSeF.

§ 8

Kary umowne

1.	Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku:

a)	zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

b)	z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy w całości lub w części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,

- za zwłokę w  usuwaniu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad;

- za zwłokę w wykonaniu przeglądu gwarancyjnego, o którym mowa w § 9 ust. 12 w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

- za niewykonanie odbioru na zakończenie okresu gwarancji lub odbioru ostatecznego (nieusprawiedliwione niestawiennictwo albo odmowę udziału w odbiorze [w tym brak upoważnienia dla przedstawicieli Wykonawcy do udziału w czynnościach odbioru] lub odmowę podpisania protokołu odbioru sporządzanego w toku czynności odbiorowych mimo obecności przedstawicieli Wykonawcy) w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron w całości lub w części  z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1;

- za zwłokę Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu budowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszej umowie.

- W razie naliczenia kar umownych opisanych w niniejszej umowie Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 3 dni od wezwania do zapłaty przez Zamawiającego.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych z wszystkich tytułów określonych w niniejszej umowie, których mogą dochodzić strony wynosi 30% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz okres i warunki gwarancji i rękojmi

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę …… PLN, słownie: …… złotych w formie ……..

- Zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z umową wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę …… (nie przekraczającą 30% zabezpieczenia). Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 – tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- Ustala się ….. miesięczny okres rękojmi i gwarancji za wady, biegnący od dnia zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru końcowego inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany jest wystawić Zamawiającemu kartę gwarancyjną, która będzie zawierała m. in.:

- przedmiot i termin gwarancji,

- obowiązki i uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy,

- informacje o przeglądach gwarancyjnych i zaleceniach wykonania robót,

- sposób wezwania do usunięcia wady i tryby usuwania wad.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji (na warunkach określonych w projekcie karty gwarancyjnej), a ponadto z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania odbioru (ukryte lub zatajone przez Wykonawcę) lub za wady powstałe po odbiorze z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad, na własny koszt co obejmuje również koszt użytych materiałów. Jeśli istnienie wad uniemożliwia zgodne z jego przeznaczeniem korzystanie z obiektu Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie 2 dni, w pozostałych przypadkach termin usunięcia wad i usterek wynosi 4 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego o wadzie (usterce).

- Po pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawca do usunięcia wad Wykonawca jest zobowiązany do:

- zgłoszenia Zamawiającemu terminu przystąpienia od usunięcia wad,

- uzgodnienia z Zamawiającym sposobu wykonania robót,

- uzgodnienia lokalizacji placu budowy,

- ewentualnego opracowania projektu organizacji ruchu na czas usunięcia wad,

- zgłoszenia zakończenia usunięcia wad.

- W przypadku nieusunięcia wad lub ich nienależytego wykonania Zamawiający zleci ich usunięcie na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zezwolenia sądu bądź skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego bez dodatkowego wezwania wykonawcy do usunięcia wad.

- Każda naprawa wydłuża okres gwarancji udzielonej na całość zadania o okres wystąpienia wad do czasu jej usunięcia i potwierdzenia naprawy przez Zamawiającego.

- Na wykonane naprawy Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z § 2 ust. 2, przy czym okresy gwarancji będą liczone od daty odbioru naprawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów gwarancyjnych co najmniej raz w roku, chyba, że producent wymaga częstszych przeglądów. Pierwszy przegląd roczny winien zostać wykonany w terminie jednego roku kalendarzowego liczonego od dnia odbioru końcowego  robót (nie wcześniej przy tym niż 14 dni przed upływem tego terminu), a jeżeli ostatni dzień terminu przeglądu rocznego wypada w dniu wolnym od pracy, to w następnym dniu roboczym, bez uprzedniego wzywania przez Zamawiającego. Kolejne terminy przeglądów rocznych liczone są od dnia poprzedniego przeglądu i winny być wykonane nie wcześniej niż 11 miesięcy od dnia poprzedniego przeglądu rocznego i nie później niż w 365 dniu liczonym od dnia poprzedniego przeglądu rocznego, a jeżeli ostatni dzień terminu przeglądu rocznego wypada w dniu wolnym od pracy, to w następnym dniu roboczym, bez uprzedniego wzywania przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli w związku z wadami, do których usunięcia Wykonawca jest zobowiązany,  Zamawiający doznał szkody, Wykonawca jest zobowiązany, niezależnie do obowiązku usunięcia wady, do naprawienia szkód pozostających w związku przyczynowym z tymi wadami.

§ 10

Zmiany umowy

1.	Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić zgodnie z art. 454 oraz art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z niniejszą umową.

2.	Zmiana niniejszej umowy jest możliwa w zakresie:

- Zmiany przedmiotu zamówienia:

        - Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

- konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego i nie mogły zostać w niej ujęte mimo zachowania należytej staranności w szczególności w związku z wystąpieniem niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, urządzeń, instalacji sieci, niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych,

- zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej.

        - Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 50% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót.

        - Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji:

- wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

- wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie.

        - Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:

- podwyższą jakość wykonanych robót,

- zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji bez obniżenia jakości wykonania robót,

- pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy bez obniżenia jakości wykonanych robót lub

- pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu bez obniżenia jakości wykonanych robót lub zwiększenia kosztów eksploatacji.

        - Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.

- Zmiany dot. odbiorów oraz uzyskiwania stosownych pozwoleń, uzgodnień itp.:

        - Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioru końcowego, prób lub testów w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót,

        - dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inżynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Zmiany terminu:

- wystąpienie niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres co najmniej 14 dni ciągiem warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 3 latach liczonych od dnia upływu terminu składania ofert,

- opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, czy inwestorów, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,

- opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy,

- uzasadnionego i zgodnego z przepisami wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od obu stron umowy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

- wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,

- wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,

- wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych,

- wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, o których mowa powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania Umowy,

- zmiany po upływie terminu składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

- wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie – termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy.

- dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy w sytuacji wynikającej ze zmiany terminu zakończenia realizacji projektu.

- Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

- konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne albo w przypadku ograniczenia zakresu robót przewidzianych w Umowie,

- zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji,

- spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których mowa w § 10 ust. 2 Umowy i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zmiany podwykonawcy o ile zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

- Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa ust. 2 pkt. 4 w przypadku, gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. a) stanowi projekt zamienny, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. a) tiret 1 oraz kosztorys ofertowy (w przypadku robót dodatkowych) lub kosztorys różnicowy (w przypadku robót zamiennych) opracowany w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników cenotwórczych (R, M, S, wskaźniki narzutów: Kp, Kz, Z) zostaną przyjęte zgodnie z zestawieniem czynników cenotwórczych z narzutami złożonym przez Wykonawcę, opierając się na tych samych kalkulacjach, które Wykonawca przyjął do skalkulowania ceny oferty (zgodnie z kosztorysem, o którym mowa w § 1 ust. 8);

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy pkt 1), brakujące ceny czynników cenotwórczych zostaną przyjęte z aktualnej bazy regionalnej woj. łódzkiego SEKOCENBUD realnych cen do kosztorysów – jako średnie, za okres ich „wbudowania”;

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie Wykonawcy, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR – ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane zostaną KNNR – y, KSNR – y.

- Gdy zmiany nie wymagają sporządzania projektu zamiennego, sporządza się kosztorys ofertowy w oparciu o założenia określone w ust. 3 pkt. 1 – 3.

- Wykonawca powinien opracować kosztorys, o którym mowa w ust. 3 i 4 oraz przedstawić go Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

- Kosztorys winien być wykonany zgodnie z zasadami wskazanymi w § 1 ust. 8 – 12.

- Wykonawca nie będzie uprawniony do występowania o przedłużenie terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

- Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego.                                  Stawka i kwota podatku VAT i podatku akcyzowego  oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano;

2)  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773). Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

a)   udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

b)  wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2026 r. poz. 192). Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

- Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 8 musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiany, o których mowa w ust. 8 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 8 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po zmianie) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS).

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 8 pkt 1) część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 8 pkt 2) część wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy wykazanych w dokumentach, o których mowa w ust. 10, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 8 pkt 3) część wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 15, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego wykazanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 10.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 8 pkt 4) część wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 15, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego wykazanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 10.

- Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 8 pkt 2 – 4 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

- Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

- Ciężar dowodu, o którym mowa w ust. 16 spoczywa na Wykonawcy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej 
i podpisania przez obydwie strony umowy.

- Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak 
i Zamawiający.

- Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 roku, poz. 277 z późn. zm.), przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (w tym dalszego Podwykonawcę) osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności polegających na wykonywaniu następujących czynności:

a) prac wykonywanych przez pracowników fizycznych oraz

b) wykonywanych przez operatorów sprzętu (pojazdów, maszyn i urządzeń) czynności związanych z obsługą tego sprzętu.

- Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców i dalszych podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

- Obowiązek o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnienie).

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (w tym dalszego Podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

    - Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wskazanych wymogów i dokonywania ich oceny (zgodnie z ust. 5).

    - Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wskazanych wymogów.

    - Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dowodów, w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (w tym dalszego Podwykonawcę) osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy przedłożeniu w szczególności:

- Oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) lub

- Poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (lub dalszego Podwykonawcę) kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy wezwanie (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (tj. w szczególności: bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania lub

- Zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (w tym dalszego Podwykonawcę) składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub

- Poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (lub dalszego Podwykonawcę) kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Ustala się następujące sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w art. 95 ust. 1 Pzp: w przypadku braku zawartej umowy o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy przypadek – każdego pracownika, z którym umowa o pracę nie została zawarta w przypadku wykonywania przez daną osobę czynności, o których mowa w ust. 1. Kara umowna z tego tytułu może być nakładana wielokrotnie względem tej samej osoby, która, mimo ciążącego na Wykonawcy obowiązku, nie została zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5 uważa się za naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i w takim przypadku Zamawiający nalicza karę umowną na zasadach określonych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 12

Regulacje związane z podwykonawstwem

- Wykonawca może zlecić realizację części prac budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy podwykonawcom, pod następującymi warunkami:

- nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztu określonego w niniejszej umowie;

- Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji oraz za jakość i terminowość robót wymienionych w § 1 tak jak za działania własne;

- nie naruszy to zakazu, o którym mowa w ust. 2a;

- w przypadku podzlecenia robót podwykonawcy, zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestniczenia w odbiorze robót.

- Umowa z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami może być zawarta wyłącznie na warunkach przedstawionych w poniższych ustępach.

2a. Wykonawca, zamierzając powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w odniesieniu do których zachodzi obowiązek złożenia projektu umowy o podwykonawstwo lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych, o których mowa w art. 16a ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższy zakaz dotyczy również dalszych podwykonawców, co oznacza, że umowa z podwykonawcą musi zawierać tożsamy zakaz. Powierzenie wykonania części zamówienia takim podmiotom stanowi naruszenie postanowień umowy i uprawnia Zamawiającego do:

- zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8 albo sprzeciwu, o którym mowa w ust. 11,

- żądania natychmiastowego zastąpienia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, którego nie obejmuje zakaz, o którym mowa w ust. 2a – w przypadku umów, w odniesieniu do których Zamawiającemu nie przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu,

- naliczenia kary umownej w wysokości 25 % kwoty wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy z podwykonawcą w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń lub sprzeciwu, o których mowa w punkcie 1 albo niezastosowania się do wezwania, o którym mowa w punkcie 2.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy.

- Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi być zawarta na piśmie i zawierać postanowienia zgodne z postanowieniami niniejszej umowy, a w szczególności:

- oznaczenie stron umowy;

- zakres robót powierzonych Podwykonawcy wraz z dokumentacją projektową obejmującą ten zakres;

- kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty w PLN;

- termin wykonania robót powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

- warunki dokonania płatności wynagrodzenia;

- termin zapłaty wynagrodzenia;

- nr rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty wynagrodzenia;

- zapisy dotyczące kar umownych;

- w przypadku umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zgodnych z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać w szczególności postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy zawartej z Zamawiającym;

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia wniesionych przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego;

- określających termin realizacji robót budowlanych w sposób uniemożliwiający ich realizację w terminie określonym w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą;

- dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie zawartej między nimi umowy;

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o której mowa w ust. 7, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

- nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

- przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 niniejszego paragrafu;

- zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3 niniejszego paragrafu;

- naruszony byłby zakaz, o którym mowa w ust. 2a niniejszego paragrafu.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 14-dniowym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do tej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

- Niezgłoszenie w terminie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest do przedkładania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmiany w terminie 7 dni od ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Ustala się wysokości kar umownych, z tytułu:

a)	braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 0,1% wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki w płatności wynagrodzenia;

b)	nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 5% wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcy za każdorazowe uchybienie;

c)	nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany: 0,1% wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki w dostarczenia takiej umowy lub jej zmiany;

d)	braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty: 0,1% wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcy za każdorazowe uchybienie;

e) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 19 ust. 5 umowy - w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana.

- Postanowienia ust. 1 – 17 stosuje się odpowiednio do umowy na roboty budowlane zawarte pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą, z tym zastrzeżeniem, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do projektu umowy przedstawionego Zamawiającemu zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający wskutek okoliczności od siebie niezależnych, w szczególności obciążających Wykonawcę, poniesie dodatkowe koszty bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy jest uprawniony do obciążenia tymi kosztami Wykonawcy, jak również do ich potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

- W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub dostawy lub usługi obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

- W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 25 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§ 13

Odstąpienie od umowy

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części:

- w przypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach;

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a)	dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 Pzp,

b)	Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

c)	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2.	W przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 Pzp, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

3.	W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę gwarancyjną, nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z niniejszej umowy.

- Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany przedłożyć nową polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. W przypadku nieprzedłożenia  przez Wykonawcę dowodu przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowej umowy ubezpieczenia lub zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia na okres obejmujący co najmniej termin końcowy wykonania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do dokonania ubezpieczenia na koszt Wykonawcy i potrącenia należności z tym związanej z najbliższej faktury Wykonawcy lub ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia (OC), o których mowa w ust. 1.

- W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.

- Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie obciążać w całości Wykonawcę.

- Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z niniejszej umowy.

- Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 7 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy oraz przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie zakończenia realizacji umowy (klauzula rozruchu próbnego).

- Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 7 obejmującej okres wskazany w ust. 8.

- W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków w zakresie wykazania dokonania ubezpieczenia, o którym mowa w ustępach poprzedzających, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.

- Ewentualne opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa w ust. 10, będzie traktowane jako zawinione przez Wykonawcę.

- Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.

§ 15

Ochrona danych osobowych

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

- Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się:

  - przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,

  - do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,

  - dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

  - do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

  - zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 Rozporządzenia.

- Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

- Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

- Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni

- Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

- Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

- W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 16

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia

- Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca:

  - zaprzestał realizacji przedmiotu umowy i nie przystępuje do jego wykonywania lub realizuje przedmiot umowy nienależycie i nie przystępuje do jego prawidłowej realizacji mimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego w wyznaczonym w tym piśmie dodatkowym terminie;

  - pozostaje w zwłoce w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramu lub terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy powyżej 14 dni i nie realizuje przedmiotu umowy mimo doręczenia pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego;

  - nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje obowiązki w zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, co skutkowało koniecznością dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego, a kwota lub suma kwot, do której bezpośredniej zapłaty Zamawiający był zobowiązany przekroczy 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1;

- przy czym uprawnienie do wypowiedzenia umowy może być zrealizowane w terminie 90 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistnieniu przyczyny do wypowiedzenia umowy.

- Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeżeli Wykonawca opóźnia się z zakończeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym.

- W przypadku odstąpienia od umowy, a także w przypadku jej rozwiązania w jakimkolwiek trybie, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

- zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie wzajemnie uzgodnionym,

- wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót i robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

§ 17

Cesja praw

Wykonawca bez uprzedniej zgody zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może dokonać cesji swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy tak w całości, jak w części.

§ 18

Procedura zapewnienia jakości

1.	Zamawiający, inspektor nadzoru lub wykonawca mogą zażądać zwołania spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót objętych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 4-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania.

2.	Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia raportu o postępie prac, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do przestawienia niniejszego raportu w terminie 3 dni roboczych.

§ 19

Klauzula waloryzacyjna

      - Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie z poniższymi zapisami.

- Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano                       -montażowej, pozycja Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny w Banku Danych  Makroekonomicznych pod linkiem: https://bdm.stat.gov.pl/ lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca, w którym podpisano umowę, do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło zgłoszenie do odbioru końcowego. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, Strony uzgodnią inny najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS.

- Wskaźnik waloryzacji Ww, przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość wynagrodzenia waloryzowanego powstaje poprzez zsumowanie wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej (pozycja Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej) dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło podpisanie umowy (miesiąc 1, gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło zgłoszenie do odbioru końcowego wg poniższego wzoru:

Ww= [(W1+W2+ W3+Wn)-b]x a

gdzie:

„Ww" –wskaźnik waloryzacji;

„a" - stały współczynnik o wartości  0,5 obrazujący rozkład ryzyka kontraktowego miedzy stronami, przez który przemnożony zostanie wskaźnik waloryzacyjny obliczony jako różnica sumy wskaźników miesięcznych (W1…Wn)oraz bagatelnego poziomu wzrostu cen (b)

„b" – „b” bagatelny (przewidywalny) poziom wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej, powyżej którego procedura waloryzacji będzie miała miejsce=15%

„W1" – wskaźnik „1” z miesiąca, w którym była podpisana umowa = 100 (wskaźnika nie uwzględnia się przy waloryzacji)

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu, w którym była podpisana umowa (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

Wn – wskaźnik „n” z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi zgłoszenie do odbioru końcowego (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, pozycja Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej  w układzie miesiąc poprzedni = 100)

- Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od  7  miesiąca po podpisaniu Umowy do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- 10 % wynagrodzenia umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik dla danego miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Występując o rozliczenie wynagrodzenia, które, zgodnie z harmonogramem, nie zostało jeszcze objęte fakturami częściowymi, Strona uprawniona do skorzystania z mechanizmu waloryzacji obliczy wartość zwaloryzowanej kwoty tej części wynagrodzenia, która będzie objęta fakturą końcową używając wyżej wskazanych wskaźników waloryzacji. Zmiana wynagrodzenia w wyniku waloryzacji nie może przekroczyć 10 % pierwotnego wynagrodzenia.

- Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą.

- Waloryzacja będzie obowiązywać w przypadku wzrostu lub spadku poziomu cen o 15 % od podanej ceny netto w ofercie pod warunkiem utrzymania danego trendu zmian cen (podwyższenia lub obniżenia wskaźnika) przez okres minimum 4 miesięcy począwszy od 7 miesiąca po podpisaniu umowy, przy czym nie jest wymagane zachowanie ciągłości trendu.

- Waloryzacja obowiązuje tylko do części wynagrodzenia netto, które w dniu wystąpienia z roszczeniem o waloryzację nie zostało zafakturowane i z uwzględnieniem ostatniego dostępnego na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru wskaźnika waloryzacji.

- Wykonawca zgłasza roszczenie o waloryzację wynagrodzenia najpóźniej do dnia złożenia zgłoszenia do odbioru końcowego, zaś Zamawiający najpóźniej w terminie 7 dni od tego dnia. Jeżeli żadna ze Stron nie złoży wniosku o waloryzację wynagrodzenia w wyżej wymienionych terminach, w protokole odbioru końcowego składają one oświadczenia o niewystąpieniu w czasie realizacji umowy podstaw do złożenia wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia, a w przypadku ich wystąpienia – o zrzeczeniu się względem drugiej ze Stron wszelkich roszczeń z tego tytułu.

§ 20

Postanowienia końcowe

1.	Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.	Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

3.	W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.), ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.).

- Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okażą się nieważne – nie wpływa to na jej ważność w pozostałym zakresie.

- Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

- Załącznikami do umowy są:

- Specyfikacja warunków zamówienia.

- Dokumentacja projektowa wraz z STWiORB.

- Złożona oferta.

- Harmonogram prac.

- Karta gwarancyjna.

- Raport DNSH

Wykonawca						      Zamawiający

Załącznik Nr 5 do umowy/wzór karty gwarancyjnej/

KARTA GWARANCYJNA

do umowy nr ………….. z dnia ……………… ….  r.

Wykonawca: ………………………………..

Zamawiający: Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty przy zadaniu realizowanego w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej”

- Gwarancja zostaje udzielona na okres ……. m – cy od dnia ………….. r., tj. od dnia odbioru końcowego robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji, a ponadto z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru, a o których wówczas nie wiedział.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują użytkownikowi wyłącznie na skutek wad fizycznych tkwiących w wyrobie, które ujawniły się w czasie trwania gwarancji i eksploatacji wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Gwarancją nie są objęte:

- Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszelkie inne spowodowane działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego lub użytkownika,

- Naturalne, częściowe lub całkowite zużycie elementów, zgodnie z ich właściwościami lub przeznaczeniem,

- Uszkodzenia powstałe wskutek:

- eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem lub niewłaściwej konserwacji,

- przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Zamawiającego lub Użytkownika bez pisemnej zgody Wykonawcy.

- Podstawą do rozpatrzenia zasadności zobowiązań gwarancyjnych są: niniejsza karta gwarancyjna oraz pisemne zgłoszenie reklamacji. Zgłoszenie powinno zawierać między innymi opis uszkodzenia, zdjęcie oraz jeśli to możliwe, przyczynę jego powstania.

- Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad i usterek, na własny koszt, co obejmuje również koszt użytych materiałów. Jeśli istnienie wad uniemożliwia normalne funkcjonowanie obiektu Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie 7 dni, w pozostałych przypadkach termin usunięcia wad i usterek wynosi 21 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego o wadzie (usterce).

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 6, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w pkt.6 ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

- Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 7 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.

- W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

- Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-mail: …………………………………………

- W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu, o którym mowa w art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego.

- Po pisemnym, mailowym, wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawca do usunięcia usterek, wad lub szkód Wykonawca jest zobowiązany do:

- zgłoszenia Zamawiającemu terminu przystąpienia od usunięcia usterek, wad lub szkód,

- uzgodnienia z Zamawiającym sposobu wykonania robót,

- uzgodnienia lokalizacji placu budowy podczas usuwania usterek,

- ewentualnego opracowania projektu organizacji ruchu na czas usunięcia usterek, wad lub szkód,

- zgłoszenia zakończenia usunięcia usterek, wad lub szkód.

- Zdemontowane podczas naprawy gwarancyjnej materiały pozostają własnością Wykonawcy.

- W przypadku nieuzasadnionego wezwania, Wykonawca obciąży Zamawiającego kosztami poniesionymi w związku z wizytą na obiekcie.

- W przypadku nieusunięcia wad lub szkód Zamawiający zleci ich usunięcie na koszt Wykonawcy bądź skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego bez dodatkowego wezwania wykonawcy do usunięcia wad.

- Każda naprawa wydłuża okres gwarancji udzielonej na całość zadania o okres wystąpienia wad do czasu jej usunięcia i potwierdzenia naprawy przez Zamawiającego.

- Na wykonane naprawy Wykonawca udziela gwarancję zgodnie z ust. 1, przy czym okresy gwarancji będą liczone od daty odbioru naprawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów gwarancyjnych co najmniej raz w roku na zasadach określonych w umowie ………………………………., chyba, że producent wymaga częstszych przeglądów, bez uprzedniego wzywania przez Zamawiającego.

……………………………………………..

(podpis Wykonawcy)