Procedura Integracji i Certyfikacji Transport GZM

zmian

2022-11-23 –  0.1 Wersja inicjalna,

2023-10-17 – 1.0 Wersja do akceptacji,

1.	Wykaz przyjętych skrótów i terminów	4

2.	Załączniki przekazywane w wersji elektronicznej	5

3.	Zakres i cel opracowania	6

4.	Odbiorcy dokumentu	6

5.	Proces certyfikacji	7

5.1	Definicja rozwiązania zgodnego z Platformą Integracyjną TGZM	7

5.2	Role istotne w procesie integracji i certyfikacji rozwiązań TGZM	8

5.3	Procedura integracji i certyfikacji – poziom ogólny	8

5.4	Procedura integracji i certyfikacji – podproces PR-TGZM-001.1 Zgłoszenie rozwiązania do integracji	10

5.5	Procedura integracji i certyfikacji – podproces PR-TGZM-001.2 Integracja rozwiązania	14

5.6	Procedura integracji i certyfikacji – podproces PR-TGZM-001.3 Certyfikacja rozwiązania	15

5.7	Laboratorium testowe	18

5.8	Koszty	18

6.	Formularze i dokumenty w procesie integracji i certyfikacji	19

6.1	Zgłoszenie rozwiązania do integracji	19

6.2	Zgłoszenie rozwiązania do certyfikacji	19

6.3	Regulamin korzystania z API	19

6.4	Przewodnik Integratora zawierający wymagania integracji i certyfikacji	19

7.	Certyfikat zgodności	20

7.1	Podstawa i format	20

7.2	Okres obowiązywania	20

7.3	Zarządzanie zmianą	20

# Wykaz przyjętych skrótów i terminów

| Skrót/termin | Objaśnienie |
| --- | --- |
| Transport GZM, TGZM | System Transport GZM podlegający utrzymaniu oraz rozbudowie w ramach projektu Modernizacji SKUP |
| API, Platforma Integracyjna TGZM | Element Systemu TGZM zapewniający udostępnienie interfejsów programistycznych zapewniających możliwość integracji urządzeń lub systemów zewnętrznych z Systemem TGZM. |
| Pojazdy | Oprogramowanie komputerów pokładowych oraz kasowników zamontowanych w pojazdach obsługujących Identyfikatory Konta TGZM, które będzie integrować się z systemem TGZM za pośrednictwem API |
| IPE, Elektroniczna portmonetka | Instrument płatniczy zapewniany i obsługiwany przez Operatora Płatności. |
| API | Application Programming Interface – Interfejs programistyczny umożliwiający integrację w warstwie aplikacji |
| WEB.API | Obszar Platformy Integracyjnej TGZM udostępniający usługi systemu centralnego |
| CARD.API | Obszar Platformy Integracyjnej TGZM udostępniający usługi dla Identyfikatora konta systemu Transport GZM w postaci Karty. |
| UKP | Urządzenie komputera pokładowego pojazdu integrujący się z systemem TGZM |
| UKAS | Urządzenie kasownika integrujące się z systemem TGZM |
| SADiS | Urządzenie stacjonarnego automatu dystrybucji i sprzedaży integrujące się z systemem TGZM |
| UPOS | Urządzenie terminala sprzedaży integrujące się z systemem TGZM |
| UPRK | Urządzenie parkomatu park & ride integrujące się z systemem TGZM |
| UKNT | Urządzenie kontrolerki uprawnień na przejazd integrujące się z systemem TGZM |
| SDIP | System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej |
| IN GZM | Departament Informatyki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii |

# Załączniki przekazywane w wersji elektronicznej

| Lp. | Opis pliku | Nazwa pliku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szablon zgłoszenia rozwiązania do integracji | Zał. nr 1 do PIiC ZgłoszenieRozwiązaniaDoIntegracji_Szablon.docx |
| 2. | Szablon zgłoszenia rozwiązania do certyfikacji | Zał. nr 2 do PIiC ZgłoszenieRozwiązaniaDoCertyfikacji_Szablon.docx |
| 3. | Regulamin dla rozwiązań luźno integrujących się z systemem TGZM uprawnionych do korzystania z SPO.API. Regulamin jest podpisywany przez Dostawcę Rozwiązania. | Zał. nr 3 do PIiC Regulamin API.docx |
| 4. | Szablon certyfikatu zgodności platformy integracyjnej TGZM | Zał. nr 4 do PIiC CertyfikatZgodności_PlatformaIntegracyjnaTGZM.docx |
| 5. | Wniosek o zmianę | Zał. nr 5 do PIiC Wniosek o zmianę nr xxx_Szablon.docx |
| 6. | Szablon konfiguracji tunelu IPSEC | Zał. nr 6 do PIiC IPSec_szablon.xlsx |
| 7. | Pakiet wymagań na integrację – UKP/UKAS a. Cześć jawna - Wytyczne integracji b. Część przekazana po podpisaniu porozumienia - Przewodnik Integratora i Scenariusze testów certyfikacyjnych | Zał. nr 7a do PIiC WytyczneIntegracjiUKPiUKAS.zip Zał. nr 7b do PIiC PrzewodnikIntegratoraUKPiUKAS.zip |
| 8. | Pakiet wymagań na integrację – UKNT a. Cześć jawna - Wytyczne integracji b. Część przekazana po podpisaniu porozumienia - Przewodnik Integratora i Scenariusze testów certyfikacyjnych | Zał. nr 8a do PIiC WytyczneIntegracjiUKNT.zip Zał. nr 8b do PIiC PrzewodnikIntegratoraUKNT.zip |
| 9. | Pakiet wymagań na integrację – SADiS a. Cześć jawna – Wytyczne integracji b. Część przekazana po podpisaniu porozumienia – Przewodnik Integratora i Scenariusze testów certyfikacyjnych | Zał. 9a do PIiC WytyczneIntegracjiSADiS.zip Zał. 9b do PIiC PrzewodnikIntegratoraSADiS.zip |
| 10. | Pakiet wymagań na integrację – UPR a. Cześć jawna – Wytyczne integracji b. Część przekazana po podpisaniu porozumienia – Przewodnik Integratora i Scenariusze testów certyfikacyjnych | Zał. 10a do PIiC WytyczneIntegracjiUPR.zip Zał. 10b do PIiC PrzewodnikIntegratoraUPR.zip |
| 11. | Pakiet wymagań na integrację – UPOS a. Cześć jawna - Wytyczne integracji b. Część przekazana po podpisaniu porozumienia - Przewodnik Integratora i Scenariusze testów certyfikacyjnych | Zał. 11a do PIiC WytyczneIntegracjiUPOS.zip Zał. 11b do PIiC PrzewodnikIntegratoraUPOS.zip |
| 12. | Pakiet wymagań na integrację luźną – SDiP a. Część jawna - Przewodnik Integratora | Zał. nr 12 do PIiC PrzewodnikIntegratoraSDiP.zip |

# Zakres i cel opracowania

Niniejszy dokument opisuje autoryzowany przez Integratora systemu Transport GZM proces zapewnienia zgodności produktów / rozwiązań integrujących się z systemem Transport GZM.

Dokument definiuje zestaw reguł certyfikacyjnych umożliwiających uzyskanie certyfikatu zgodności z Platformą Integracyjną Transport GZM.

W ramach opracowania przedstawiono:

- Wymagania wstępne

- Organizację laboratorium testowego

- Organizację testów zgodności

- Formularze rejestracyjne

- Wzór dokumentu „Certyfikat zgodności Transport GZM”

# Odbiorcy dokumentu

Dokument jest przeznaczony dla:

- GZM - Gestora systemu TGZM, który chce dokonać rozbudowy

- Zamawiającego - Inwestora, który rozwija infrastrukturę miejską która chce zintegrować się z systemem TGZM (np. gmina budująca strefę parkingową, centrum przesiadkowe)

- Dostawcy - Podmiotu zewnętrznego który buduje rozwiązanie integrujące się z systemem TGZM

# Proces certyfikacji

## Definicja rozwiązania zgodnego z Platformą Integracyjną TGZM

Z uwagi na wdrożenie w ramach systemu Transport GZM Platformy Integracyjnej zapewniającej techniczne i organizacyjne mechanizmy integracji zewnętrznych rozwiązań z systemem i Identyfikatorami konta TGZM, dokonuje się podziału potencjalnych rozwiązań podlegających integracji na dwie zasadnicze grupy:

- Rozwiązania silnie zintegrowane - realizujące procesy odczyt Identyfikatora konta TGZM oraz Systemu TGZM (np. rozliczenie transakcji finansowej). Są to co do zasady wszystkie urządzenia lub aplikacja dokonujące interakcji z Identyfikatorem konta TGZM w postaci karty (Metro karty, karty SKUP 1.0, karty EMV), QR koda lub Id konta klienta (Komputery Pokładowe, Kasowniki, Kontrolerki, Automaty Biletowe, Parkomaty Park & Ride i Terminale Sprzedaży).

- Rozwiązania luźno zintegrowane – systemy zewnętrzne które co najwyżej dokonują pozyskania/odczytu danych z wybranych usług integracyjnych zapewnianych przez system centralny TGZM – WEB.API. Są to przykładowo systemy zewnętrzne integrujące aplikacje mobilne, które są zainteresowane pobraniem pewnych danych definicyjnych z WEB.API TGZM (np. słowniki, definicja biletów) czy też odbiorcy informacji o lokalizacjach pojazdów.

Ostateczną kwalifikację rozwiązania zgłaszanego do integracji wykonuje Integrator TGZM na podstawie ankiety będącej elementem zgłoszenia rozwiązania do certyfikacji, w której określony będzie m.in. cel i zakres funkcjonalny integracji.

Każde rozwiązanie integrujące się z system TGZM (niezależnie od ww. grup) musi zostać jawnie zgłoszone i zarejestrowane jako klient Platformy Integracyjnej TGZM oraz musi być zgodne z wymaganiami na integrację przekazanymi przez Właściciela TGZM i Integratora Platformy Integracyjnej TGZM.

W zależności od zaklasyfikowania rozwiązania integrującego do ww. grup, odmiennie kształtować się będą wymagania na dopuszczenie rozwiązania do produkcyjnej eksploatacji z systemem centralnym:

- Rozwiązanie silnie integrujące się z systemem Transport GZM, aby uzyskać dopuszczenie do produkcyjnej eksploatacji musi uzyskać certyfikat zgodności z Platformą Integracyjną TGZM jako autoryzację Integratora TGZM w oparciu o sformalizowaną procedurę, która jest przedmiotem opisu w niniejszym dokumencie. Elementem procedury będzie zrealizowanie z pozytywnym wynikiem testów integracyjnych w środowisku testowym których składową jest audyt bezpieczeństwa rozwiązania. Uzyskanie certyfikatu zgodności warunkuje możliwość realizacji procedury przyłączenia urządzenia w środowisku produkcyjnym TGZM.

- Rozwiązanie luźno integrujące się z systemem Transport GZM uzyskuje dopuszczenie do produkcyjnej eksploatacji w oparciu o uproszczoną procedurę, która ogranicza się do potwierdzenia zakresu funkcjonalnego i wolumetrycznego integracji (Integrator GZM może wskazać maksymalne parametry wydajnościowe i wolumetryczne dla usług systemu centralnego) a następnie nadania uprawnień w środowisku testowym oraz produkcyjnym oraz podpisania regulaminu korzystania z API i zestawienie kanału VPN. Zakłada się jednocześnie, że Dostawca tego typu rozwiązania zintegrowanego w pełni samodzielnie prowadzi projekt integracji bazując na udostępnionej dokumentacji oraz odpowiada za stosowanie się do wytycznych zawartych w zezwoleniu na integrację - Regulaminie korzystania z API.

## Role istotne w procesie integracji i certyfikacji rozwiązań TGZM

- Właściciel TGZM, GZM: właściciel rozwiązania systemu Transport GZM, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

- Integrator TGZM: dostawca i gwarant systemu TGZM i Platformy Integracyjnej TGZM: firma Asseco Data Systems S.A.

- Dostawca rozwiązania: dostawca i gwarant rozwiązania, które ma integrować się z usługami systemu TGZM

- Zamawiający rozwiązanie: podmiot zamawiający rozwiązanie, które ma integrować się z usługami systemu TGZM (np. gmina zamawiająca parkomaty park & ride integrujące się z TGZM)

## Procedura integracji i certyfikacji – poziom ogólny

Poniżej przedstawiono ogólny przebieg procedury „PR-TGZM-001 Integracja i certyfikacja rozwiązania TGZM”.

W ramach procedury certyfikacji rozwiązania TGZM wyodrębniono następujące główne podprocesy:

- PR-TGZM-001.1 Zgłoszenie rozwiązania do integracji: celem jest zainicjowanie procesu integracji i certyfikacji i podjęcie decyzji o możliwości wykonania integracji rozwiązania ze TGZM oraz sklasyfikowania rozwiązania (silna/luźna integracja).

- PR-TGZM-001.2 Integracja rozwiązania: celem jest przygotowanie rozwiązania zintegrowanego z systemem TGZM.

- PR-TGZM-001.3 Certyfikacja rozwiązania: celem jest potwierdzenie zgodności opracowanego rozwiązania i uzyskanie certyfikatu zgodności TGZM dla integrowanego rozwiązania. Po uzyskaniu certyfikatu możliwe jest przejście do procedury PR-TGZM-002 Podłączenie i uruchomienie rozwiązania produkcyjnie”.

Niniejsza procedura ma zastosowanie dla każdego z typów urządzeń/rozwiązań, które chcą wejść w integrację z systemem TGZM

## Procedura integracji i certyfikacji – podproces PR-TGZM-001.1 Zgłoszenie rozwiązania do integracji

| Id | Zadanie | Odpowiedzialny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Zgłoszenie rozwiązania do integracji Cel: Celem kroku jest zainicjowanie procesu uzgodnienia zakresu integracji rozwiązania z Platformą Integracyjną TGZM Dane wejściowe: - Opis zakresu/wymagań na integracje rozwiązania ze TGZM, opis założeń architektonicznych rozwiązania Wynik: - „Zgłoszenie rozwiązania do integracji” przygotowane i przekazane do Właściciela TGZM. Zgłoszenie przekazywane via email na adres: it@metropoliagzm.pl Adresatem zgłoszenia jest Departament Informatyki GZM | Dostawca rozwiązania / Zamawiający rozwiązanie | Do zgłoszenia integracji dołączone są dane zgodnie z formularzem zgłoszenia rozwiązania do integracji, zawierające w szczególności założenia funkcjonalne i niefunkcjonalne planowanego do zintegrowania rozwiązania oraz oszacowanie wolumetrii wykorzystania usług TGZM. Rekomenduje się aby ten element był realizowany jeszcze na etapie formułowania projektu integracji rozwiązania jeszcze przez Zamawiającego rozwiązanie aby potwierdzić komplet uwarunkowań na integrację i zadbać o ich odpowiednie przeniesienie do materiału przetargowego. |
| 1.2 | Wstępna weryfikacja zgłoszenia do integracji Celem kroku jest wykonanie wstępnej weryfikacji kompletności zgłoszenia i uruchomienie procesu integracji na styku z Integratorem TGZM. IN GZM w ciągu max. 5 dni roboczych dokonuje wstępnej weryfikacji kompletności i poprawności wypełnienia formularza zgłoszeniowego. W przypadku zidentyfikowania braków/wątpliwości – IN GZM w kontakcie ze zgłaszającym dokonuje w ciągu max 5 dni roboczych korekty/uzupełnienia zgłoszenia tak aby doprowadzić do jego akceptacji lub odrzucenia. W przypadku akceptacji „Zgłoszenia do integracji’ IN GZM przekazuje przyjęte „Zgłoszenie do integracji” do Integratora TGZM (przejście do pkt. 1.3) Dane wejściowe: - „Zgłoszenie do integracji” przekazane przez Zamawiającego rozwiązanie lub Dostawcę rozwiązania. Wynik: - „Zgłoszenie do integracji” przyjęte przez IN GZM - „Zgłoszenie do integracji” odrzucone przez IN GZM | Właściciel TGZM (Departament Informatyki GZM) |  |
| 1.3 | Weryfikacja zgłoszenia i klasyfikacja rozwiązania do integracji Celem kroku jest zweryfikowanie informacji przekazanych w zgłoszeniu do integracji oraz ocena czy rozwiązanie jest luźno integrujące się (wymaga zezwolenia na produkcyjną eksploatację i podpisania regulaminu) czy też jest silnie integrujące się (wymaga zawarcia trójstronnego Porozumienia i przejścia procedury certyfikacji). Dane wejściowe: - „Zgłoszenie do integracji” przekazane przez IN GZM Wynik: - Ocena kompletności zgłoszenia i klasyfikacja rozwiązania | Integrator TGZM |  |
| 1.4 | Ocena technicznej możliwości integracji TGZM Celem kroku jest potwierdzenie przez Integratora ŚKUP, że rozwiązanie opisane w „Zgłoszeniu do integracji” jest technicznie możliwe do podłączenia do systemu TGZM bez modyfikacji lub też niezbędne jest spełnienie dodatkowych warunków technicznych przez Właściciela TGZM. Dane wejściowe: - „Zgłoszenie do integracji” przyjęte przez IN GZM - „Ocena kompletności zgłoszenia i klasyfikacja rozwiązania” Wynik: - Potwierdzenie możliwości integracji przez Integratora TGZM dla rozwiązań silnie integrujących się (warunki integracji mogą zawierać wymagania na rozbudowę infrastruktury platformy TGZM) – podpisanie Porozumienia przez Strony- przejście do pkt.1.5. - Zezwolenie na integrację przez Integratora TGZM dla rozwiązań luźno integrujących się z wskazaniem konieczności podpisania Regulaminu. - Odrzucenie „Zgłoszenie do integracji” przez Integratora TGZM– przekazywane do Właściciela TGZM wraz z uzasadnieniem | Integrator TGZM | Raport z weryfikacji przygotowany przez Integratora TGZM zawiera ocenę możliwości podłączenia wnioskowanego rozwiązania do TGZM. Możliwe są dodatkowe bezpośrednie interakcje (wyjaśnienia/doprecyzowania) pomiędzy Integratorem TGZM a zgłaszającym rozwiązanie do integracji. W przypadku oceny negatywnej – zawiera uzasadnienie. |
| 1.5 | Zawarcie trójstronnego Porozumienia Dane wejściowe: - Szablon Porozumienia Wynik: - Podpisane Porozumienie – przejście do kroku 1.6 - Brak podpisania Porozumienia – odrzucenie wniosku, zakończenie procesu. | GZM/Integrator TGZM/ Dostawca rozwiązania |  |
| 1.6 | Udostępnienie szczegółowych wytycznych integracji rozwiązania W oparciu o przyjęte „Zgłoszenie do integracji” (zawierające m.in. opis rozwiązania i przewidywany zakres integracji), Integrator TGZM przygotuje i udostępni w terminie do 10 dni roboczych szczegółowe wytyczne wykonania integracji wraz ze szczegółowymi scenariuszami testowymi które będą realizowane w procedurze certyfikacji. Zakres testów wynika ze zdefiniowanego w formularzu zgłoszeniowym zakresu integracji – w szczególności rozwiązanie może próbować bezpośrednio integrować się z Identyfikatorem Konta TGZM lub też dokonywać zdecydowanie płytszej integracji np. jedynie w zakresie pozyskiwania pewnych danych konfiguracyjnych z API TGZM (np. rozkłady jazdy). Dane wejściowe: - Zaakceptowane zgłoszenie rozwiązania do integracji Wynik: - Przekazany do zgłaszającego rozwiązanie do integracji (Zamawiający lub Dostawca) pakiet dokumentacji zawierający wytyczne integracji dla rozwiązania oraz scenariusze certyfikacyjne. - Przekazanie do zgłaszającego testowych kart SAM, karty SIM oraz 3 paczki testowych Metro kart, 4 sztuki testowych kart SKUP 1.0 i testowej karty EMV (jeżeli dotyczy integracji) przez Integratora, karty SAM, karty SIM oraz Metro karty, karty SKUP 1.0 i karta EMV są przekazywane na czas integracji i certyfikacji. Po zakończeniu czynności związanych z integracją i certyfikacją zgłaszający jest zobowiązany do zwrotu kart SAM, kart SIM oraz Metro kart, kart SKUP 1.0 i karty EMV do Integratora. - Uzgodnienie szczegółów dotyczących komunikacji rozwiązania z system TGZM (np. wypełnienie załącznika nr 6 szablonu „IPSec_szablon.xlxs”) | Integrator TGZM | W specyficznych sytuacjach ujawnione mogą zostać dodatkowe uwarunkowania dla produkcyjnego uruchomienia. W niektórych przypadkach niezbędne może okazać się np. przygotowanie dedykowanej kompilacji biblioteki CARD.API, lub rozbudowa API ze względu na specyficzne wymagania Zamawiającego lub Dostawcy. W takim przypadku w Porozumieniu o Integracji i Certyfikacji należy zawrzeć szczegóły dodatkowych prac, takie jak zakres i harmonogram prac oraz koszt wykonania dodatkowych prac, płatnika i beneficjenta. |

## Procedura integracji i certyfikacji – podproces PR-TGZM-001.2 Integracja rozwiązania

| Id | Zadanie | Odpowiedzialny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Integracja rozwiązania Wykonawca rozwiązania w oparciu o udostępnione materiały realizuje we własnym zakresie proces integracji i przygotowuje rozwiązanie do testu integracyjnego/certyfikacyjnego. Właściciel TGZM zapewnia dostęp do Środowiska Testowego TGZM celem wsparcia w procesie integracji. W przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień dla Dostawcy rozwiązania – Integrator TGZM zapewnia usługi konsultacji zgodnie z cennikiem usług dodatkowych. Integrator TGZM publikuje ewentualne zmiany, które będą zachodzić po stronie Platformy Integracyjnej, jeżeli wpływają na wytyczne integracji. Zakłada się, że proces integracji trwać będzie do 6 miesięcy. | Wykonawca rozwiązania | GZM jako właściciel systemu TGZM oczekuje dostarczenia makiety umożliwiającej wykonanie kompletu weryfikacji na zgodność z wymaganiami TGZM. Integrator TGZM na potrzeby wsparcia Dostawcy zapewnia 80 roboczogodzin konsultacji w ramach procedury integracji i certyfikacji. Na każdym etapie procesu certyfikacji Właściciel TGZM ma prawo uczestniczyć i przekazywać uwagi. Integrator TGZM i GZM nie realizuje projektowania, analizy, testów wewnętrznych, integracyjnych, odbioru rozwiązania na styku z Zamawiającym Rozwiązanie – w zakresie innym niż certyfikacja rozwiązania na zgodność z Platformą Integracyjną TGZM |

## Procedura integracji i certyfikacji – podproces PR-TGZM-001.3 Certyfikacja rozwiązania

| Id | Zadanie | Odpowiedzialny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Zgłoszenie certyfikacji rozwiązania Celem kroku jest zainicjowanie sesji certyfikacyjnej rozwiązania. Dane wejściowe: - Rozwiązanie przygotowane do certyfikacji Wynik: - Przekazane zgłoszenie do certyfikacji wraz z dokumentacją zgodnie z wytycznymi zawartymi w kolumnie uwagi | Dostawca rozwiązania / Zamawiający rozwiązanie | W zakresie oczekiwanej dokumentacji rozwiązania: - Opis wykonanej integracji, w tym opis protokołów komunikacyjnych, wykorzystanych usług Platformy Integracyjne - Architektura rozwiązania Dokumentacja powinna zawierać informację o - Matryca odpowiedzialności - kto zapewni instalację, konserwację, zarządzanie kluczami, obsługę incydentów, zarządzanie poprawkami itp. (Dostawca / Integrator / GZM.) - Opis architektury nowego urządzenia, zastosowanych komponentów HW / SW, połączeń z TGZM - Standardy konfiguracji systemu operacyjnego i innych używanych komponentów, bibliotek, używanych języków programowania, używanych protokołów komunikacyjnych itp. - Opis kontroli dostępu - konta, uprawnienia, uwierzytelnianie - Opis rejestrowania audytu - które operacje są rejestrowane, które dane są rejestrowane, gdzie przechowywane są logi, którzy mają dostęp do logów itp. - Cykl rozwojowy dostawcy - bezpieczne szkolenia pracowników w zakresie programowania, przegląd kodu, zarządzanie podatnością na zagrożenia, testy bezpieczeństwa itp. |
| 3.2 | Weryfikacja zgłoszenia certyfikacji rozwiązania Integrator TGZM wykonuje weryfikację otrzymanego zgłoszenia do certyfikacji oraz dokonuje operacyjnych uzgodnień i potwierdzeń harmonogramu integracji. Zadanie realizowane w ciągu maksymalnie 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia do certyfikacji. Dane wejściowe: - Zgłoszenie do certyfikacji wraz z dokumentacją Wynik: - Przyjęcie zgłoszenia rozwiązania do certyfikacji - Odrzucenie zgłoszenia rozwiązania do certyfikacji wraz z uzasadnieniem. | Integrator TGZM | Szczegółowy harmonogram testu certyfikacji będzie uzgadniany pomiędzy Integratorem TZGM a Dostawcą rozwiązania Przyjęcie zgłoszenia do certyfikacji zawiera harmonogram i szczegóły konfiguracji środowiska testowego |
| 3.3 | Testy integracji w środowisku testowym TGZM Celem realizacji testów integracyjnych jest potwierdzenie, że rozwiązanie jest zgodne z wytycznymi integracji i certyfikacji, w szczególności nie wprowadza zaburzeń/błędów w procesach związanych z obsługą Identyfikatora Konta TGZM oraz we właściwy sposób integruje się z usługami Platformy Integracyjnej TGZM. Testy integracyjne realizowane są zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Integratora TGZM i Dostawcę rozwiązania. Co do zasady trwają maksymalnie 20 dni roboczych od dostarczenia rozwiązania do laboratorium w siedzibie GZM w Zgłoszeniu rozwiązania do integracji. Wymagane jest aby całość testów była realizowana na jednej wersji oprogramowania. Dane wejściowe: - Przygotowane środowisko testowe, Scenariusze testowe integracji Wynik: - Raport z testów integracyjnych TGZM | Integrator TGZM / Dostawca rozwiązania | Testy realizowane w oparciu o scenariusze certyfikacyjne oraz wykonywany jest audyt bezpieczeństwa w postaci wywiadu na bazie przygotowanych przez Dostawcę dokumentów, Całość składa się z : - Czterodniowy test funkcjonalny - Jednodniowy Audyt bezpieczeństwa (na potrzeby audytu należy dostarczyć wynik testów penetracyjnych) Dodatkowy dwudniowy test funkcjonalny, jeżeli potrzebny, realizowany w przypadku stwierdzenia błędów w punkcie 1. |
| 3.4 | Decyzja o certyfikacji rozwiązania Celem jest podjęcie decyzji dot. certyfikacji przedstawionego przez Dostawcę rozwiązania – bazując na dokumentacji dostarczonej wraz ze zgłoszeniem do certyfikacji oraz wynikach testu. Zadanie realizowane w ciągu maksymalnie 5 dni od zakończenia testów integracyjnych. Dane wejściowe: - Zgłoszenie certyfikacji rozwiązania, - Raport z testów integracyjnych TGZM Wynik: - W przypadku pozytywnej (bez uwag) oceny integracji: Wystawienie certyfikatu zgodności z Platformą Integracyjną TGZM uprawniającego do jego używania w środowisku testowym i produkcyjnym - W przypadku warunkowo-pozytywnej (z uwagami nie warunkującymi możliwości produkcyjnej eksploatacji): Wystawienie ograniczonego czasowo warunkowego certyfikatu zgodności z Platformą Integracyjną - W przypadku negatywnej oceny integracji: - W przypadku stwierdzenia podczas czynności certyfikacyjnych wykonania Integracji w zakresie mniejszym niż 50% przypadków z wynikiem pozytywnym określonych w dokumencie Scenariusze i Procedury Testowe (SiPT), Integrator lub GZM są uprawnione do rozwiązania Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Dostawcy. Ponowne przystąpienie do certyfikacji wymaga dokonania kolejnego zgłoszenia do Integracji. - W przypadku stwierdzenia podczas czynności certyfikacyjnych wykonania Integracji w zakresie większym jak 50% przypadków z wynikiem pozytywnym określonych w dokumencie SiPT, certyfikacja zostanie przeprowadzona ponownie w terminie uzgodnionym przez Strony. Przy czym taka możliwość istnieje tylko raz podczas realizowanego procesu certyfikacji i nie później nić do 5 miesięcy od zakończenia pierwszej sesji testowej. W przypadku przekroczenia terminu Integrator lub GZM są uprawnione do rozwiązania Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Dostawcy. Ponowne przystąpienie do certyfikacji wymaga dokonania kolejnego zgłoszenia do Integracji. | Integrator TGZM | Zagadnienia związane z produkcyjnym uruchomieniem certyfikowanego rozwiązania są poza zakresem procedury certyfikacji |

## Laboratorium testowe

W ramach organizacji środowiska testowego Integrator TGZM zapewnia dostęp do usług Platformy Integracyjnej (testowa instancja) w uzgodnionym zakresie funkcjonalnym.

Odpowiedzialnością Dostawcy rozwiązania jest dostarczenie próbki rozwiązania (np. urządzenia) wraz z niezbędną infrastrukturą i ew. oprogramowaniem i usługami centralnymi które poddawane będą weryfikacji.

Próbka rozwiązania dostarczona będzie do laboratorium GZM w terminie ustalonym przez Strony.

## Koszty

Integrator jest zobowiązany do bezpłatnej integracji i certyfikacji do systemu TGZM urządzeń wskazanych przez GZM.

W przypadku odpłatnych Integracji i Certyfikacji obowiązuje poniżej przedstawiony cennik usług Integratora TGZM– płatność w wysokości 25% w momencie zgłoszenia rozwiązania do integracji oraz 75% w momencie zgłoszenia rozwiązania do certyfikacji. Koszt pokrywa Zamawiający lud Dostawca rozwiązania w przypadku gdy nie został wskazany do bezpłatnej integracji i certyfikacji przez GZM.

| Element integracji i certyfikacji | Cena netto |
| --- | --- |
| KOMPUTER POKŁADOWY | … |
| KASOWNIK z EMV | … |
| KASOWNIK bez EMV | … |
| KONTROLERKA pojazdowa | … |
| KONTROLERKA kolejowa | … |
| AUTOMAT BILETOWY | … |
| PARKOMAT Park & Ride | … |
| TERMINAL SPRZEDAŻY | … |
| Dodatkowa paczka Metro kart dla środowiska testowego | … |

# Formularze i dokumenty w procesie integracji i certyfikacji

W niniejszym rozdziale przedstawiono definicję formularzy wykorzystywanych w procesie certyfikacji.

## Zgłoszenie rozwiązania do integracji

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do procedury

## Zgłoszenie rozwiązania do certyfikacji

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do procedury

## Regulamin korzystania z API

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do procedury

## Przewodnik Integratora zawierający wymagania integracji i certyfikacji

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do 12 do procedury – dokumenty zostaną przekazane po podpisaniu Porozumienia

# Certyfikat zgodności

## Podstawa i format

Certyfikat zgodności wystawiony jest w oparciu o prowadzony przez Integratora TGZM Rejestr rozwiązań zintegrowanych – wpis do rejestru umożliwia wystawienie certyfikatu.

Certyfikat potwierdza wpis w rejestrze zintegrowanych rozwiązań, udostępniany jest podmiotowi zgłaszającemu rozwiązanie do integracji (oraz Dostawcy rozwiązania zintegrowanego, jeżeli to inny podmiot) w postaci elektronicznej – podpisany cyfrowo przez upoważnionego reprezentanta Integratora TGZM plik PDF.

Szablon certyfikatu zgodności z Platformą Integracyjną TGZM upoważniający do rozpoczęcia produkcyjnej eksploatacji rozwiązania w silnej integracji z systemem Transport GZM:

- Zał. nr 4 do PIiC CertyfikatZgodności_PlatformaIntegracyjnaTGZM_Szablon.docx

## Okres obowiązywania

Co do zasady, o ile rozwiązanie przeszło procedurę certyfikacji bez uwag, certyfikat zgodności wystawiany jest bezterminowo, przy czym na 01 października 2025 roku (z prawem opcji wydłużenia realizacji o kolejne 24 miesiące), przypada koniec aktualnego kontraktu Integratora TGZM z właścicielem TGZM w ramach którego zapewnione jest wsparcie dla usług Platformy Integracyjnej TGZM.

## Zarządzanie zmianą

W przypadku zamiaru wprowadzenia zmian w Rozwiązaniu silnie integrującym się z platformą integracyjną TGZM niezbędne jest przekazanie informacji o zakresie zmian do Gestora TGZM.

W wyniku oceny zakresu planowanych zmian Integrator TGZM może nakazać wykonanie testu poprawności realizowanej zmiany w środowisku testowym TGZM i uzyskanie akceptacji dla używania zmodyfikowanej wersji rozwiązania. W przypadku zidentyfikowania przez Integratora lub GZM, że zmiana będzie wymagała ponownej certyfikacji, Dostawca Rozwiązania zobowiązany jest do zgłoszenia zmienionego Rozwiązania do certyfikacji.

Brak zgłoszenia tego typu zmian i próba produkcyjnej eksploatacji skutkować będzie natychmiastowym odcięciem rozwiązania od usług Platformy Integracyjnej TGZM oraz przeniesieniem odpowiedzialności za ew. błędy i problemy wygenerowane po stronie Identyfikatora konta TGZM w postaci karty lub systemu TGZM na Dostawcę Rozwiązania.

Ponowne zgłoszenie do certyfikacji nie dotyczy sytuacji naprawy błędów Rozwiązania, które należy usuwać w ramach Gwarancji, oraz wymiany podzespołów wykorzystywanych w Rozwiązaniu na inne np. nowocześniejsze, w związku ze zużyciem dostarczonych podzespołów.  W przypadku naprawy błędów lub wymiany podzespołów konieczne jest natomiast procedowanie wdrożenia nowej wersji oprogramowania lub dopuszczenia zastosowania nowych podzespołów zgodnie z zasadami TGZM tj. w oparciu o Wnioski o Zmianę, wg wzoru stanowiącego zał. nr 5.

Proces zarządzania zmianą oraz proces naprawy oprogramowania w przypadku wykrycia błędów realizowany będzie zgodnie z zasadami przyjętymi w systemie TGZM – tj. w oparciu o Wnioski o Zmianę przekazywane przez inicjującego zmianę.

Zakłada się, że każda zmiana w systemie (czy to po stronie integrowanego rozwiązania czy to po stronie platformy integracyjnej TGZM) wymaga zrealizowania odpowiednich testów weryfikacyjnych wprowadzonych zmian.

W przypadku zmian w oprogramowaniu Platformy Integracyjnej, Dostawca Rozwiązania zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą dokumentacją Platformy i dostosować rozwiązanie do wprowadzonych zmian.