Załącznik nr 2 do SWZ

ZP-381-4/2026

UMOWA NR …/DTA/2026

Zawarta w Szamotułach w dniu …………… 2026 r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  w  Szamotułach,  ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, Wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002598, reprezentowanym przez:

Remigiusza Pawelczaka – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym,

a,

……………………………………………………………,

reprezentowanym przez:

………………………….

zwanym dalej Wykonawcą,

łącznie lub osobno w treści umowy zwanymi  także ”Stronami”.

Umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym 
z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.).

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem Umowy jest łącznie zakup (dostawa) wraz z montażem i przekazaniem do eksploatacji systemu parkingowego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Szamotułach [dalej jako „System”] oraz usługa jego serwisowa 
i administrowania [dalej jako „Usługa”]. Przedmiot Umowy w zakresie Systemu i Usługi jest zwany łącznie „Przedmiotem Zamówienia” lub „Przedmiotem Umowy”.

- Przedmiot Zamówienia realizowany będzie na podstawie:

  - Opisu Przedmiotu Zamówienia – określającego szczegółowe obowiązki Wykonawcy wymogi techniczne Systemu oraz zasady i zakres świadczonych Usług stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy (załącznik 7 do SWZ oraz zał. 1 – 4 do OPZ).

  - Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

- Zakres Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu obejmuje w szczególności:

  - Dostawę, instalację, integrację oraz uruchomienie infrastruktury Systemu oraz oprogramowania zarządzającego Systemem oraz niezbędnego do użytkowania Systemu.

  - Uzyskanie wszelkich opinii, decyzji, pozwoleń etc. niezbędnych do użytkowania Systemu.

  - Sporządzenie, dostarczenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji i serwisowania Systemu.

  - Przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi systemu.

  - Udzielenie wieczystej (bez możliwości wypowiedzenia) nieograniczonej terytorialnie niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania niezbędnego do obsługi Systemu.

  - Sporządzenie dokumentacji powykonawczej Systemu.

  - Serwis gwarancyjny Systemu.

- Zakres Przedmiotu Zamówienia w zakresie Usług obejmuje w szczególności:

  - Zapewnienie dozoru technicznego oraz kompleksowego serwisu gwarantującego stałą gotowość operacyjną wszystkich dostarczonych urządzeń, obejmujący między innymi naprawy i wymiany wszystkich urządzeń, w tym zwłaszcza urządzeń kluczowych do sprawnego i niezakłóconego działania systemu, a także ich elementów i części zamiennych.

  - Utrzymywanie bazy danych oraz gromadzenie w niej danych systemowych przez cały okres związania Umową, a po jej zakończeniu przekazanie ich Zamawiającemu 
w formacie pliku edytowalnego.

  - Prowadzenie całodobowego [przez 7 dni w tygodniu włączając w to święta ustawowo wolne od pracy] centrum przyjmowania i realizacji zgłoszeń serwisowych oraz zgłoszeń lub reklamacji od parkujących zdalnego nadzoru nad Systemem przez Centrum Obsługi Klienta(infolinia).

  - Zapewnienie regularnego czyszczenia i utrzymywania w estetycznym stanie wszystkich urządzeń, usuwanie szkód spowodowanych wandalizmem lub kradzieżą.

  - Koordynowanie napraw i prac serwisowo – nadzorczych.

  - Codzienną kontrola czytelności i kompletności oznakowania.

  - Prowadzenie miesięcznych rozliczeń przychodów z Systemu w tym w szczególności:

    - przekazywanie Zamawiającemu w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu miesiąca dokumentów źródłowych dotyczących przychodów z Systemu, wydruków z automatów płatniczych lub systemu nadrzędnego wraz z informacją o przychodach z opłat parkingowych wniesionych gotówką (bilonem) oraz kartą płatniczą;

    - dokonywanie comiesięcznych wpłat z przychodu z Systemu na konto Zamawiającego najpóźniej do 10 dni roboczych po zakończeniu miesiąca.

  - Realizowanie pozostałych czynności w zakresie i na zasadach określonych w Umowie oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Na mocy Umowy Zamawiający zamawia, zaś Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego Umowy z należytą starannością, zgodnie 
z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie, uzyskanymi decyzjami [jeżeli zgodnie z prawem są wymagane], ofertą Wykonawcy, Umową oraz ustaleniami z Zamawiającym.

§2

TERMIN REALIZACJI

- Zamówienie w zakresie dostawy wraz z montażem, przekazaniem do eksploatacji urządzeń i Systemu zostanie zrealizowane maksymalnie w okresie 12 tygodni od dnia przekazania terenu do montażu urządzeń.

- Usługi świadczone będą przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i uruchomienia Systemu.

- Protokół odbioru i uruchomienia Systemu stanowi wzór Załącznik nr 3 do umowy.

§3

ZAKAZ CESJI

- Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw szczególnych upoważniających pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na swoje rachunki bankowe lub podmiotów innych niż Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw nieodwołalnych przez mocodawcę, w zakresie dochodzenia roszczeń finansowych wynikających z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązuje się do nie zawierania umów poręczenia, jak i gwarancji 
z podmiotami trzecimi, za zobowiązania powstałe z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody, pod rygorem nieważności, Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, ( zakaz cesji wierzytelności ) ani rozporządzać nią w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. 
W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania czynności w celu przystąpienia osoby trzeciej do zobowiązań Zamawiającego, w szczególności do zawierania umów, mogących skutkować subrogacją ustawową.

§4

WYNAGRODZENIE

- Za należyte wykonanie Przedmiotu Zamówienia zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie maksymalne w wysokości netto: ___  PLN (słownie: _____________), plus należny podatek VAT  w wysokości ___% tj. _____________ PLN, co stanowi wynagrodzenie brutto _________________ PLN (słownie: _________) w tym:

- Za dostawę, montaż i uruchomienie Systemu wysokości netto: ___  PLN (słownie: _____________), plus należny podatek VAT  w wysokości ___% tj. _____________ PLN, co stanowi wynagrodzenie brutto _________________ PLN (słownie: _________);

- Za realizację Usług w okresie 36 miesięcy w wysokości netto: ___  PLN (słownie: _____________), plus należny podatek VAT  w wysokości ___% tj. _____________ PLN, co stanowi wynagrodzenie brutto _________________ PLN (słownie: _________ tj: ___  PLN (słownie: _____________) miesięcznie, plus należny podatek VAT  w wysokości ___% tj. _____________ PLN, co stanowi wynagrodzenie miesięczne brutto _________________ PLN (słownie: _________

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt 1 i 2 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ i wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z Umową i obowiązującymi przepisami wykonania Przedmiotu Zamówienia.

§5

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie za dostawę wraz z montażem i przekazaniem do eksploatacji Systemu oraz usługę serwisowania i administrowania będzie płatne wg poniższych zasad:

- 60% wynagrodzenia za dostawę wraz z montażem i przekazaniem do eksploatacji, po podpisaniu przez Strony Końcowego protokołu odbioru Systemu, stosownie do postanowień określonych w §12 niniejszej umowy.

- 40% wynagrodzenia za dostawę wraz z montażem i przekazaniem do eksploatacji będzie płatne w 36 równych miesięcznych ratach na podstawie faktur VAT;

- za realizację usług serwisowania i administrowania w okresie 36 miesięcy będzie płatne w 36 równych miesięcznych ratach na podstawie faktur VAT.

- Wynagrodzenie za świadczenie Usług płatne miesięcznie na podstawie faktur VAT. Wykonawca jest upoważniony do wystawienia 1-szej faktury VAT za pierwszy pełny miesiąc świadczenia Usług. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Do faktury Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające realizacji obowiązków wskazanych w §1 ust. 4 pkt 7.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej  i doręczonej faktury VAT, w terminie 30 dni od jej otrzymania.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i doręczania faktur w formie elektronicznej [PDF] na adres mailowy: dta@szamotuly.med.pl.

- Od momentu, w którym Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia i przesłania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) Zamawiający będzie pobierał wystawione faktury bezpośrednio z KSeF. Za datę dostarczenia faktury, od której liczony będzie termin płatności, uważa się datę nadania fakturze numeru identyfikującego przez KSeF (datę przyjęcia jej do systemu).

- Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów, 
o jakich mowa w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

- Wykonawca oświadcza, że wystawia, posiada i przechowuje wszystkie dokumenty – zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w szczególności z art. 112 i 112a tej ustawy oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

- W przypadku, gdy Wykonawca uchybi obowiązkom określonym w przepisach, o których mowa w ust. 7, a Zamawiający poniesie z tego tytułu szkodę, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości.

- Zamawiający dokona zapłaty za System i Usługi objęte Umową wyłącznie  
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek rozliczeniowy wskazany dla Wykonawcy w wykazie podmiotów prowadzonym zgodnie z art. 96b Ustawy 
o podatku od towarów i usług, tzw. Biała lista. W przypadku wskazania na fakturze VAT, wystawionej zgodnie z art. 96b ust. 4 ustawy o VAT, rachunku rozliczeniowego niewymienionego  w wykazie podmiotów (Biała lista), Zamawiający dokona płatności na inny podany  w wykazie podmiotów (Biała lista) rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, 
a w przypadku braku rachunku rozliczeniowego w wykazie podmiotów (Biała lista) na rachunek podany na fakturze VAT z zastosowaniem art. 117ba §3 ustawy Ordynacja podatkowa.

§6

OBOWIĄZKI STRON

- Zamawiający uprawniony będzie do kontroli przestrzegania uzgodnionych warunków realizacji Przedmiotu Zamówienia, udzielania Wykonawcy w razie potrzeby niezbędnych wskazówek, jak też żądania wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji Przedmiotu Zamówienia, w tym na piśmie.

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - Regulowania płatności w terminie i na warunkach określonych niniejszą umową.

  - Współdziałania z Wykonawcą w podejmowaniu decyzji niezbędnych do zapewnienia niezakłóconego przebiegu realizacji Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - Uzyskał wszystkie informacje i ma pełną wiedzę co do zakresu Przedmiotu Zamówienia, trudności, ryzyka, terenu prac, terminu realizacji, oraz wszelkich innych okoliczności, które mogą wpłynąć na realizację Przedmiotu Zamówienia.

  - Zapoznał się z Opisem przedmiotu zamówienia, oraz że nie wnosi zastrzeżeń co do jego kompletności i wystarczalności dla wykonania Przedmiotu Zamówienia oraz wszystkie związane z tym koszty ujął w wynagrodzeniu ryczałtowym.

  - Zagwarantuje Zamawiającemu swobodny nadzór nad realizowanym zamówieniem 
i zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Zamawiającym i osobami przez Zamawiającego wskazanymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - Wykonania i przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Zamówienia zgodnie z SWZ, Opisem przedmiotu zamówienia, Umową, warunkami bezpieczeństwa, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej.

  - Wykonania szczegółowych instrukcji eksploatacji i serwisowania, dokumentacji powykonawczej, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.

  - Wykonania Przedmiotu Zamówienia z materiałów własnych.

  - Przyjęcia technologii i organizacji prac, które zapewni bezpieczeństwo przebywających osób oraz nie spowoduje dewastacji wykonanych prac.

  - Zawiadamiania Zamawiającego pisemnie o każdym przypadku wstrzymania prac, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania.

  - Dostarczenia materiałów, urządzeń, systemów, produktów, oprogramowania oraz licencji niezbędnych do realizacji Przedmiotu Zamówienia w terminie wskazanym w umowie.

  - Przeszkolenia osób, przeprowadzenia testów systemu, urządzeń i instalacji, uruchomienia systemu.

  - Oddania Zamawiającemu Systemu w terminie i na zasadach ustalonych w niniejszej umowie.

  - Należytego i terminowego realizowania Usług:

- czas usunięcia awarii: do 4 godzin od powzięcia wiadomości dla awarii niewymagającej interwencji sprzętowej związanej z wymianą komponentów elektronicznych, modułów komunikacyjnych, elementów zasilania oraz innych podzespołów automatów płatniczych, uniemożliwiającej działanie systemu i dokonywanie płatności w żadnym automacie płatniczym, liczony od momentu skutecznego zgłoszenia usterki na adres e-mail Wykonawcy lub telefonicznie do momentu oficjalnego oddania Systemu do dalszej eksploatacji na adres e-mail: _____________;

- czas usunięcia awarii: do 24 godzin od powzięcia wiadomości dla awarii wymagającej interwencji sprzętowej związanej z wymianą komponentów elektronicznych, modułów komunikacyjnych, elementów zasilania oraz innych podzespołów automatów płatniczych, uniemożliwiającej działanie systemu i dokonywanie płatności w żadnym automacie płatniczym, liczony od momentu skutecznego zgłoszenia usterki na adres e-mail Wykonawcy lub telefonicznie do momentu oficjalnego oddania Systemu do dalszej eksploatacji na adres e-mail: _______

- czas usunięcia awarii: do 72 godzin od powzięcia wiadomości dla awarii, które nie uniemożliwiają działania systemu liczony od momentu skutecznego zgłoszenia usterki na adres e-mail Wykonawcy lub telefonicznie do momentu oficjalnego oddania Systemu do dalszej eksploatacji na adres e-mail: _____________;

- Wszystkie koszty związane z dojazdem personelu Wykonawcy oraz usunięciem Awarii, Błędu, Usterki i przywróceniem systemu do prawidłowego działania pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca zapewnia, iż w przypadku zgłoszenia usterki dołoży wszelkich starań, aby usunąć zgłoszoną wadę w minimalnym czasie. Wartości określone w ust. 4 pkt 9) niniejszego paragrafu precyzują jedynie wartości graniczne.

- Zgłaszanie - za przyjęcie zgłoszenia uznaje się wysłanie emaila na adres:  _____________ 
w godzinach _________, w dni robocze zgłaszania i/lub pod numerem telefonu kontaktowego: _______________________________________ osoba kontaktowa: ______________________________________________________.

- Przyjęte definicje:

  - Awaria – zatrzymanie lub poważne zakłócenie pracy Systemu w szczególności polegające na niemożności realizacji jednej z jego funkcji, przy czym nie istnieje obejście lub jego zastosowanie wymaga nakładów nieuzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia. Awariami mogą być na przykład częste, nieprzewidywalne lub nieuniknione zatrzymania lub zakłócenia pracy Systemu, znaczące obniżenie wydajności Systemu. Awariami mogą być np. brak integralności bazy danych, niepoprawne transakcje płatnicze lub niemożność użytkowania systemu przez max. 2% użytkowników abonamentowych.

  - Czas usunięcia usterki – należy rozumieć czas pomiędzy skutecznym zgłoszeniem usterki do serwisu a oficjalnym oddaniem Systemu do dalszej eksploatacji, przesłanej na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.

  - Czas reakcji – należy rozumieć czas trwający od skutecznego wysłania zgłoszenia serwisowego za pośrednictwem poczty e-mail lub połączenia telefonicznego do momentu zalogowania się serwisanta Wykonawcy do infrastruktury systemu parkingowego.

§7

DOKUMENTACJA

  - Zamawiający dokona weryfikacji Dokumentacji, o której mowa w §1 ust. 3 pkt 6) niniejszej umowy, przekazanej Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach zapisanych w wersji elektronicznej edytowalnej (PDF 
i DOC) na dowolnym nośniku.

  - Zamawiający zweryfikuje Dokumentację w terminie do 10 dni roboczych.

  - W przypadku stwierdzenia niekompletności Dokumentacji lub wniesienia uwag, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, który w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zobowiązuje się do ich uzupełnienia.

  - Instrukcje eksploatacji i serwisowania, o których mowa w §1 ust. 3 pkt 3) niniejszej umowy, winne pozwalać na przyszłą, planowaną rozbudowę systemu parkingowego samodzielnie przez Zamawiającego lub innego Wykonawcę.

W ich skład wchodzą:

    - Dokumentacje techniczne (DTR) wszystkich zastosowanych elementów Systemu, np.: kas, terminali, szlabanów, oraz opisu ich funkcjonowania w Systemie (powiązania logiczne, adresacje IP, dane dostępowe) i sposobów ich konfigurowania.

    - Wykazy innych urządzeń parkingowych, które mogą być włączone do systemu (np.: odpowiedniki pochodzące od innych producentów) wraz z dokumentacją jak powyżej.

    - Wyczerpujące instrukcje zintegrowania tych elementów z systemem  (np.: schematy ideowe i montażowe, procedury konfiguracji oprogramowania, procedury uruchamiania i diagnostyki), opis rekonfiguracji systemu zarządzającego koniecznego dla realizacji rozbudowy, wraz z przydzieleniem odpowiednich uprawnień operatorowi systemu, podaniem haseł, wykazem koniecznych licencji.

  - Wszystkie instrukcje winny posiadać stopień szczegółowości co najmniej wystarczający do  przeprowadzenia procesu rozbudowy przez dowolnego Wykonawcę.

  - Całość wytworzonej dokumentacji nie może być objęta tajemnicą Wykonawcy. Zamawiający ma prawo wykorzystywać ją zgodnie z przeznaczeniem i udostępniać innym przyszłym Wykonawcom oraz umieszczać w kolejnych dokumentacjach przetargowych. Zamawiający ma również prawo do dokonywania niezbędnych uzupełnień, poprawek, wyjaśnień i zmian. Nie narusza to praw autorskich Wykonawcy.

  - Całość dokumentacji musi być sporządzona w języku polskim.

§8

PRAWA AUTORSKIE

- Wykonawca oświadcza, iż:

  - Stworzone w ramach niniejszej umowy dokumentacje i instrukcje, stanowią utwór  
w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim  i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 24), stworzone w ramach niniejszej umowy dokumentacje i instrukcje, zwane dalej Utworami, są wolne od wad prawnych i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich i są oryginalnymi utworami stworzonymi dla Zamawiającego, jak też nie były one nigdy opublikowane, wydane lub rozpowszechnione.

  - Przeniesienie autorskich praw w ramach niniejszej umowy nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich osobistych lub majątkowych tych osób.

  - Przysługują mu w pełni autorskie prawa majątkowe do stworzonych w ramach umowy utworów, jak też prawo własności ich egzemplarzy, i jest w pełni uprawniony do ich przeniesienia na określonych w niniejszej umowie warunkach.

- Z chwilą odbioru Przedmiotu Zamówienia Wykonawca przenosi na Zamawiającego,  
w ramach wynagrodzenia umownego, całość przysługujących Wykonawcy autorskich praw majątkowych do Utworów, na następujących nieograniczonych terytorialnie  
i czasowo polach eksploatacji:

  - Zastosowania do realizacji Przedmiotu Zamówienia.

  - Utrwalania i zwielokrotniania dowolnymi technikami, w tym kserowania, skanowania, wykonywania fotokopii i dowolnego korzystania z kopii i rozporządzania nimi.

  - Wprowadzenia do pamięci komputera, w tym w celu dokonania zmian, przenoszenia na dyski (pamięci) zewnętrzne, CD, DVD, itp. wszelkimi technikami, w tym cyfrową.

  - Przechowywania Utworów, w tym ich kopii, w szczególności na nośnikach optycznych i magnetycznych, w pamięci komputerów i innych urządzeń elektronicznych.

  - Publicznego udostępniania w sieciach informatycznych, w tym w Internecie w taki sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do projektów w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

  - Rozpowszechniania, w tym w sieci Internet oraz sieciach wewnętrznych.

  - Obrotu oryginałem lub egzemplarzami Utworów, ich rozpowszechniania, w tym zbywania, użyczania, najmu, dzierżawy i udostępniania osobom trzecim (odpłatnie lub nieodpłatnie), w wersji pierwotnej lub zmienionej.

  - Udzielania licencji innym podmiotom na korzystanie (odpłatnie lub nieodpłatnie).

  - Przenoszenie autorskich praw do Utworów (odpłatnie lub nieodpłatnie).

  - Dokonywania publicznej prezentacji.

  - Dokonywania opracowań w dowolny sposób, dowolną techniką i w dowolnym zakresie, w tym włączanie/wyłączanie utworów, przez Zamawiającego lub osoby trzecie.

  - Dokonywania jakichkolwiek zmian (aktualizacji, modyfikacji, uzupełnień, adaptacji, tworzenia nowych wersji) Utworów, samodzielnie lub przez osoby trzecie, a także korzystania i rozporządzania zmienionymi Utworami na polach eksploatacji

wskazanych w niniejszym paragrafie.

  - Korzystania dla sporządzania innych projektów i wszelkich dokumentów.

  - Korzystania i rozporządzania Utworami odpłatnie lub nieodpłatnie, bez zgody Wykonawcy.

  - Korzystania w celach promocyjnych i marketingowych (w tym w formie plakatów, fotografii, reklam telewizyjnych, multimedialnych).

  - W pełni dowolnego wykorzystania wizerunku Przedmiotu Zamówienia wykonanego  
w oparciu o Utwory Wykonawcy, w tym wyrażania zgody na wykorzystywanie tego wizerunku na potrzeby realizacji reklam, filmów, programów telewizyjnych (odpłatnie lub nieodpłatnie) także łącznie z wykonanymi adaptacjami scenograficznymi.

- Powyższe uprawnienia Zamawiającego odnoszą się w szczególności do Utworów oraz do ich nowych wersji, modyfikacji, wszelkich adaptacji oraz innych zmian.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych Wykonawca potwierdzi w Końcowym Protokole odbioru Przedmiotu Zamówienia, w ramach którego powstanie Utwór.

- Uprawnienie do eksploatacji Utworów na określonych w niniejszym paragrafie polach dotyczy zarówno całości tych Utworów, jak też ich części.

- Wykonawca z dniem przeniesienia autorskich praw majątkowych, w ramach wynagrodzenia umownego, przenosi na rzecz Zamawiającego prawo do wyłącznego zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Utworów powstałych w związku  
z wykonywaniem Przedmiotu Zamówienia.

- Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa własności do oryginałów i wszystkich wydanych Zamawiającemu egzemplarzy Utworów, za wynagrodzeniem ujętym w kwocie wynagrodzenia umownego.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby twórcy/współtwórcy Utworów nie wykonywali przysługujących im autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów oraz prawa do nienaruszalności treści i formy Utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania, w sposób utrudniający lub uniemożliwiający Zamawiającemu korzystanie z Utworów lub rozporządzanie tymi Utworami.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Dostawy w szczególności Oprogramowanie, Roboty budowlano-instalacyjne i Usługi, w tym technologie, objęte umową nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, patentowych, znaków chronionych, praw do baz danych itp., zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych lub praw własności przemysłowej osób trzecich, powodującego powstanie po stronie Zamawiającego obowiązku naprawienia szkody, w szczególności na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo autorskie i prawa pokrewne  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655.) oraz w Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1170), Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia powstałej w ten sposób szkody po stronie Zamawiającego (prawo regresu), w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.

§9

LICENCJE

- Wykonawca oświadcza, iż przysługują mu odpowiednie prawa w zakresie umożliwiającym wykonanie Przedmiotu Zamówienia oraz, że jest uprawniony do udzielenia Zamawiającemu licencji do korzystania z Oprogramowania oraz wszystkich jego składników, w zakresie określonym w umowie.

- Wykonawca gwarantuje, że Oprogramowanie, jego elementy i technologie użyte do jego wykonania, w tym będące, jak i nie będące własnością Wykonawcy, są wolne od wad fizycznych i prawnych, a w szczególności zostały użyte zgodnie z intencją zawartych umów dealerskich, licencyjnych i innych zawartych pomiędzy Wykonawcą a ich prawnymi właścicielami, a także, że nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem jest Oprogramowanie.

- Wykonawca gwarantuje, że Oprogramowanie jest wolne od mechanizmów blokujących jego funkcje i wolne od wirusów, koni trojańskich, robaków i innych szkodliwych programów.

- W ramach wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, udziela Zamawiającemu wszelkich licencji upoważniających Zamawiającego do nieograniczonego w czasie korzystania z Oprogramowania, w tym jego wszystkich elementów na następujących polach eksploatacji: pełnego korzystania  
z Oprogramowania, utrwalania w pamięci komputera, trwałego lub czasowego zwielokrotniania Oprogramowania w całości lub części dowolnymi technikami, przechowywania, uruchamiania, wyświetlania, używania zgodnie z jego przeznaczeniem przez użytkowników systemu parkingowego, uzyskiwania dostępu, wprowadzania danych, aktualizacji danych, kasowania danych oraz dokonywania eksportu danych.

- Przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne dane dla korzystania z Przedmiotu Zamówienia 
w sposób zgodny z jego przeznaczeniem w tym pełną Dokumentację Projektową oraz dokumenty potwierdzające przekazanie licencji na Oprogramowanie. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego (rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów).

- Wszystkie udzielone licencje muszą mieć charakter wieczysty (bezterminowy).

- Strony oświadczają, iż ich intencją jest zbliżenie upoważnienia na korzystanie 
z oprogramowania do umowy o charakterze jednorazowej transakcji podobnej do sprzedaży – w związku z tym w zamian za uiszczoną opłatę licencyjną Zamawiający otrzymuje ciągłe, stałe i niewypowiadalne prawo do korzystania z oprogramowania  
w zakresie określonym w Umowie.

- W przypadku gdyby postanowienie o niewypowiadalności licencji, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu okazało się nieskuteczne lub nieważne, a Wykonawca byłby uprawniony do wypowiedzenia licencji, Strony uzgadniają dla Wykonawcy 10-letni (słownie: dziesięcioletni) termin jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ustępu 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do wypowiedzenia licencji 
z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający przekroczy warunki udzielonej licencji i naruszy autorskie prawa majątkowe przysługujące Wykonawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 30 dni. Wezwanie musi być wystosowane w formie pisemnej pod rygorem braku skutków i musi zawierać wyraźne zastrzeżenie, że Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia licencji w przypadku niezaprzestania dopuszczania się przez Zamawiającego wyraźnie i precyzyjnie wymienionych naruszeń. W przypadku wypowiedzenia licencji z tej przyczyny termin wypowiedzenia licencji wynosi 2 lata (słownie: dwa lata) ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

- Uprawnienia Zamawiającego, określone w niniejszym paragrafie, odnoszą się  
w szczególności do Oprogramowania oraz zaprogramowanych procedur (protokoły działania) wpisanych do niego, a także do nowych wersji Oprogramowania, modyfikacji oraz wszelkich jego aktualizacji (update/upgrade), patchy, programów korekcji błędów, poprawek, adaptacji oraz innych zmian.

- W ramach wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zapewni Zamawiającemu prawo dostępu na prawach administratora, w tym wyposaży go  
w niezbędne dane (np.: kody licencyjne, klucze licencyjne, hasła, loginy) pozwalające na korzystanie z Oprogramowania oraz przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej dwie kopie zapasowe Oprogramowania, które w sytuacjach awaryjnych będą służyły do odbudowy bazy danych i powtórnego przywrócenia Oprogramowania do poprawnego działania. Pod pojęciem Oprogramowania Zamawiający rozumie kompleks aplikacji modułowych, baz danych, oprogramowań układowych poszczególnych elementów oraz innych narzędzi informatycznych pracujących w zespole i rozumianych jako aplikacja do zarządzania systemem parkingowym.

- Wykonawca zapewnia, że Oprogramowanie po ponownym załadowaniu (wgraniu) do poszczególnych sterowników, stacji (bazowych, pośrednich, roboczych) i serwerów, pozwoli na bezproblemowe uruchomienie wszystkich wykonanych funkcjonalności systemu parkingowego.

- W zakresie, w jakim Wykonawca nie będzie mógł udzielić Zamawiającemu stosownego uprawnienia do korzystania z Oprogramowania w zakresie, na warunkach i polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie, zwłaszcza z uwagi na ograniczenia umowne lub ustawowe, Wykonawca zapewni, że właściwy podmiot, uprawniony do wykonywania praw, udzieli Zamawiającemu, w sposób ważny i skuteczny, stosownego upoważnienia do korzystania z tych praw, na zasadach przewidzianych dla licencji, określonych w niniejszym paragrafie bez dodatkowych kosztów dla Zmawiającego.

Na potwierdzenie udzielenia Zamawiającemu licencji przez inny podmiot Wykonawca dostarczy stosowny certyfikat.

- Jeśli korzystanie z Oprogramowania stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw autorskich lub praw własności przemysłowej, Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z następujących rozwiązań: uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania Oprogramowania, zmodyfikować Oprogramowanie tak, żeby było zgodne z umową, ale wolne od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich.

- Wykonawca, w okresie gwarancji, zobowiązuje się informować Zamawiającego  
o wszelkich powstałych aktualizacjach Oprogramowania, a na żądanie Zamawiającego dostarczyć je bez odrębnych opłat licencyjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się, iż po okresie gwarancji (a także w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) nie będą istniały żadne prawne ani techniczne (ze strony Wykonawcy) przeszkody uniemożliwiające Zamawiającemu dalsze, samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich, utrzymanie i rozwój Oprogramowania, w tym dokonywanie jakichkolwiek zmian i ingerencji 
w Oprogramowanie.

- Dokumentacja dotycząca Oprogramowania, w tym użytkowa, musi być tak przygotowana, aby Zamawiający posiadał wszelkie niezbędne i celowe informacje dotyczące Oprogramowania do jego utrzymania i rozwoju, także przez osoby trzecie, po okresie 	gwarancji.

- Udzielenie Zamawiającemu licencji na warunkach określonych w niniejszej umowie Wykonawca potwierdzi w Końcowym Protokole odbioru.

§10

DOSTAWY

- W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie materiały, urządzenia, systemy, produkty, Oprogramowanie oraz licencje niezbędne do realizacji Przedmiotu Zamówienia, spełniające wymagania wyszczególnione przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Nawet w przypadku niewyspecyfikowania w Opisie przedmiotu zamówienia (jakiegoś elementu, koniecznego dla właściwego wykonania i funkcjonowania systemu parkingowego zgodnie z umową oraz zapewniającego funkcjonalność rozwiązań, włączając w to łatwość eksploatacji, naprawy i remontów, będzie on dostarczony 
w ramach wynagrodzenia umownego.

- W ramach Dostaw, Wykonawca zobowiązany jest:

  - Zapewnić dostawę, transport, rozładunek do miejsca przeznaczenia.

  - Ponieść koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu, oclenia (jeśli dotyczy).

  - Zapewnić rozmieszczenie, montaż i instalację.

  - Do czasu odbioru końcowego, ponosić ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ich ewentualnym uszkodzeniem lub utratą.

- Wszystkie dostarczane w ramach umowy urządzenia i materiały będą fabrycznie nowe, wysokiej jakości, tzn.: wyprodukowane w oparciu o najnowsze i stosowane już w praktyce technologie, dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce, spełniające wymagania Dozoru Technicznego, posiadające oznaczenie CE, kompatybilne względem siebie oraz instalacji i urządzeń istniejących i podlegających powiązaniu oraz spełniające wszystkie wymagania określone w umowie.

- Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i są dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie muszą być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną.

§11

ROBOTY INSTALACYJNO-BUDOWLANE

- W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca wykona Roboty budowlano-instalacyjne, niezbędne do realizacji Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy).

W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy nastąpi protokolarne przejęcie terenu wykonania. Z chwilą podpisania protokołu, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na terenie budowy oraz ewentualne zawinione przez Wykonawcę szkody powstałe w obszarach przyległych nie objętych terenem budowy, aż do chwili zakończenia Przedmiotu Zamówienia.

- Materiały i wyroby użyte do wykonania Przedmiotu Zamówienia winny spełniać wymogi

określone w:

  - Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2025 poz. 418, z późn. zm.).

  - Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

- Warunki prowadzenia prac:

  - Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia prac zawartych w:

    - uzgodnieniach z Zamawiającym;

    - aktualnych przepisach dotyczących prowadzenia robót budowlanych.

  - Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac  budowlano-instalacyjnych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane (Wykonawca nie będzie ponosić kosztów związanych z dostawą mediów – wody, energii).

  - Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ostrożności w prowadzeniu prac  budowlano-instalacyjnych, w szczególności do zapewnienia odpowiedniego ich zabezpieczenia, utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku. Prace będą realizowane w sąsiedztwie czynnych obiektów, część prac branży elektrycznej również w czynnym budynku. Roboty głośne i uciążliwe dla otoczenia, będą mogły być wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Należy się liczyć  
z koniecznością wykonywania prac w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia prac budowlano-instalacyjnych.

  - Wykonawca winien przestrzegać w toku realizacji prac budowlano-instalacyjnych wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania prac budowlano-instalacyjnych, wynikających z Dokumentacji projektowej  oraz warunków określonych w umowie.

  - Wykonanie prac zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca zgłaszać będzie drogą elektroniczną na adres e-mail: dta@szamotuly.med.pl, na trzy dni robocze przed ich zakryciem.

  - Wykonawca winien prowadzić prace budowlano-instalacyjne zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz utrzymać teren prac w należytym porządku.

  - Wykonawca zabezpieczy pod względem bhp i ppoż. miejsce wykonywania prac budowlano-instalacyjnych i miejsce składowania materiałów budowlanych oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa, higieny pracy oraz bezpieczeństwa ppoż. w ramach realizacji umowy.

  - Wykonawca zapewni Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do terenu prac i do każdego miejsca, gdzie prace budowlano-instalacyjne w związku z umową będą wykonywane.

  - Wykonawca winien systematycznie prowadzić prace porządkowe w rejonie terenu robót.

  - Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub uszkodzeniem na swój koszt wykonane elementy mogące ulec zniszczeniu w trakcie prowadzenia prac budowlano-instalacyjnych do czasu ich odbioru.

  - W przypadku kolizji Wykonawca wykona tymczasowe niezbędne przełączenia 	dla zapewniania ciągłości eksploatacji obiektów.

  - Po zakończeniu prac budowlano-instalacyjnych Wykonawca winien doprowadzić do stanu pierwotnego teren prac, a w przypadku korzystania również teren przyległy, a także odtworzyć zniszczone w trakcie prowadzonych prac budowlano-instalacyjnych przez Wykonawcę istniejące układy dróg lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu zaplecza budowy.

  - Zanieczyszczoną ziemię, odpady budowlane, gruz i śmieci Wykonawca winien wywieźć na legalne wysypisko. Koszty wywozu wraz z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac budowlano-instalacyjnych, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie. Odpowiedzialności tej nie wyłącza, ani nie ogranicza wykonanie części prac przez Podwykonawców.

  - Wykonawca winien zlikwidować zaplecze budowy oraz uporządkować teren budowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje prac budowlano-instalacyjnych zgodnie  
z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż., Zamawiający ma prawo wstrzymać ich wykonanie do czasu zastosowania się Wykonawcy do zaleceń Zamawiającego. Wykonawca nie ma prawa z tego tytułu do zmiany terminu zakończenia Przedmiotu Zamówienia określonego w umowie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za działania własne, również w zakresie przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

§12

ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, TESTOWANIE

- Strony zgodnie postanawiają, iż będą Końcowy odbiór Przedmiotu Zamówienia nastąpi po:

  - Wykonaniu testów Systemu [zarówno infrastruktury Systemu jak i oprogramowania].

  - Przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

  - Potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich w zakresie określonym w §8 niniejszej

Umowy.

  - Potwierdzeniu udzielenia licencji w zakresie określonym w §9 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z obsługi systemu pracowników Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Potwierdzeniem dokonania odbioru Przedmiotu Zamówienia będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony Końcowy Protokół odbioru.  Ww. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin niezbędny do ich usunięcia, a Wykonawca zobowiązuje się je usunąć w wyznaczonym terminie.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia:

  - Jeżeli wady umożliwiają użytkowanie systemu parkingowego zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

  - Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie systemu parkingowego zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiający może zażądać wykonania Przedmiotu Zamówienia lub jego części po raz drugi lub odstąpić od umowy, zachowując prawo do naliczania kar umownych zgodnie z §19 niniejszej umowy.

- Do momentu dokonania Odbioru końcowego, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia wykonanych Prac obciąża Wykonawcę.

- Dokonanie przez Zamawiającego Odbioru końcowego nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych.

§13

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Wykonawca gwarantuje, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia będą posiadały odpowiednie kwalifikacje do właściwego i terminowego wykonania Przedmiotu Zamówienia.

- Do bezpośrednich, bieżących uzgodnień dotyczących realizacji niniejszej umowy, jednak bez prawa do zaciągania zobowiązań Strony upoważniają:

  - ze strony Zamawiającego: ____________________________

  - ze strony Wykonawcy: _______________________________

- Osoby przedstawione w ust. 2 w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy ustalą sposób zarządzania Przedmiotem Zamówienia.

- W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których mowa w ust. 2, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a  w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom  
z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

§14

GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot Zamówienia na warunkach określonych w art. 577 – 581 Kodeksu cywilnego na okres: 36 miesięcy.

- Gwarancja rozpoczyna swój bieg od następnego dnia po zakończeniu Odbioru końcowego.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w Przedmiocie Zamówienia w chwili dokonania końcowego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady wykryte podczas jego eksploatacji oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć na swój koszt wszelkie wady, za które odpowiada z tytułu gwarancji, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób nienależyty, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztu wykonania zastępczego w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiającego.

- Okres gwarancji danego urządzenia ulega przedłużeniu o czas przerwy w użytkowaniu urządzenia spowodowany usterką.

- W przypadku konieczności naprawy po raz trzeci tego samego modułu/tej samej części urządzenia w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do wymiany niesprawnego modułu/części na nowy wolny od wad w terminie do 30 dni.

- Termin gwarancji biegnie na nowo lub ulega przedłużeniu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

- Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone i dochodzone także po upływie ich okresu, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady.

- O istnieniu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazanym w § 13 ust. 2.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają uprawnień Zamawiającego przysługujących z tytułu rękojmi za wady.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać min. 1 bezpłatny przegląd serwisowy rocznie urządzeń w okresie trwania gwarancji.

- W pozostałym zakresie gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§15

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

- Stosownie do art. 95 Ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na umowę o pracę, w trakcie realizacji zamówienia, osób wykonujących prace montażowe, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Kodeksu pracy z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418z późn. zm.). Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

- W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności określone w ust. 1 niniejszego paragrafu w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazanych powyżej.

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika wraz z podpisami osób uprawnionych do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

- W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających z §15 niniejszej umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną, zgodnie z §19 niniejszej umowy.

- Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa w ust. 1, były zatrudnione przez cały okres realizacji umowy przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

§16

WALORYZACJA

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy – gdy została ona zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy - 
w następujących przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 427, z późn. zm.) jeśli zmiany określone w ust 1 pkt. 1 – 4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

5) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia;

6) zmiany, o których mowa w art. 455 uPzp.

Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 10% 
w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją zamówienia o 10%.

2.	W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3.	W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, 
w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku 
z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

4.	W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

5.	W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 10% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek 
o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

6.	W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 10% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację 
o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

7.	Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji odpowiednio dotyczących przedmiotu umowy, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

8.	Wniosek o którym mowa w ust. 5 i 6 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż 4 miesiące.

9.	Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

10.	Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

11.	Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5 - to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy.

12.	Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 11 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

13.	Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 1 pkt 5 określa się na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku,

F – średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy wynikających 
z komunikatów Prezesa GUS;

- Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 11.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

§17

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać w trakcie realizacji niniejszej umowy aktualną polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z Przedmiotem Zamówienia na kwotę min. 200 000,00 PLN, obejmującej odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność kontraktowa) oraz z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa).  
W przypadku gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia polisę o której mowa powyżej (na kwotę 200 000,00 PLN) musi posiadać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą posiadać jedną wspólną polisę na kwotę 200 000,00 zł. z zastrzeżeniem, że z niniejszego dokumentu musi jasno wynikać, 20 że gwarancja/poręczenie obejmuje wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której gwarancja/poręczenie obejmuje poza Wykonawcą jeszcze inne podmioty nie będące stroną niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy kopii polisy spełniającej wymagania określone w ustępie 1 niniejszego paragrafu.

- W przypadku wygaśnięcia w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamówienia dotychczasowej polisy, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania kolejnej polisy na tę samą kwotę, stanowiącej jej kontynuację, z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu kserokopię dokumentu podpisaną za zgodność z oryginałem – w terminie 3 dni roboczych od daty wygaśnięcia poprzedniej polisy. Bezskuteczny upływ terminu na przedłożenie nowej polisy uprawnia Zamawiającego do wykupienia polisy na koszt i ryzyko Wykonawcy, bądź alternatywnie – po upływie 7 dni – do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§18

PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- W sytuacji opisanej w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą celem uzyskania zgody Zamawiającego. Zamawiający zajmie stanowisko w przedmiotowej sprawie w terminie 10 dni roboczych.

- Umowa z Podwykonawcą musi zawierać co najmniej:

1)	Zakres robót budowlanych/dostaw/usług przewidzianych do wykonania.

2)	Wysokość wynagrodzenia należną podwykonawcy, która nie może być wyższa od wynagrodzenia określonego w ofercie Wykonawcy.

3)	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni licząc od daty doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ usługi/roboty budowlanej.

4)	Termin wykonania zleconej podwykonawcy dostawy/usługi/roboty budowlanej.

5)	Możliwość wypowiedzenia/rozwiązania umowy w przypadku, gdy podwykonawca nie dochowa terminu, o którym mowa w §2 niniejszej umowy.

6)	Oświadczenie, że podwykonawca zapoznał się z treścią umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Zmiana lub zgłoszenie nowych podwykonawców nie wymaga aneksu do umowy 
z zastosowaniem ust. 2 i 3.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, w takim samym stopniu, jak za działania lub zaniechania własne.

§19

KARY UMOWNE

- Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych  
w następujących przypadkach:

  - Za zwłokę w przekazaniu Systemu do eksploatacji w odniesieniu do terminu wskazanego w §2 ust. 1 niniejszej umowy, karę w wysokości 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 groszy), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  W przypadku przekroczenia czasu reakcji po zgłoszeniu awarii, o której mowa w §6 ust. 4 pkt 9) niniejszej umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za zamówienie podstawowe określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.

  - W przypadku przekroczenia czasu usunięcia awarii, o której mowa w §6 ust. 4 pkt 9) ppkt a) i b) niniejszej umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego 
w §4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.

  - Za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze, karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, zgodnie z terminami wskazanymi w niniejszej umowie.

  - Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazanie w §15 ust. 1 niniejszej umowy czynności, w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy przypadek.

  - Z tytułu niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w §15 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki.

  - Z tytułu nie wypełnienia któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w §18 niniejszej umowy  w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy) za każdy przypadek.

  - Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 25% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

  - Za zwłokę w przekazaniu dokumentów, o których mowa w §1 ust. 3 pkt 6 w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100 groszy), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

  - Za zwłokę w przekazaniu dokumentów, o których mowa w §1 ust. 4 pkt 7 lit. a) 
w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100 groszy), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

  - Za zwłokę w dokonaniu wpłaty, o której mowa w §1 ust. 4 pkt 7 lit. b) w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100 groszy), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- W sytuacji odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do dochodzenia nie tylko kar za odstąpienie, ale wszystkich innych kar naliczonych na podstawie ust. 1 do chwili odstąpienia.

- Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 50 % łącznej kwoty wskazanej w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, ponad kwoty naliczonych kar umownych.

§20

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

  - W terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

  - Jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

    - dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 Ustawy Pzp i art. 455 Ustawy Pzp;

    - Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy Pzp;

    - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,  z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

    - co najmniej 3 razy stwierdzono zwłokę w realizacji obowiązków Wykonawcy określonych w §1 ust.3 i 4;

    - w przypadku nie rozpoczęcia prac w terminie 30 dni od dnia przekazania terenu do montażu urządzeń.

  - Gdy zostanie złożony wniosek o upadłość lub likwidację Wykonawcy.

  - Gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do realizacji niniejszej Umowy lub w przypadku wykonywania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę  
w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy.

  - W przypadku gdy Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i pomimo wezwania złożonego na piśmie, nie kontynuuje ich przez okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych.

  - W razie stwierdzenia, że Wykonawca wykonuje Przedmiot Zamówienia w sposób stanowiący zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia.

  - Gdy Wykonawca w przypadku wygaśnięcia dotychczasowej polisy w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamówienia nie przedstawi Zamawiającemu kolejnej polisy OC zgodnie  z §17 ust. 3 niniejszej umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przez Stronę wyłącznie 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy. Oświadczenie musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i staje się skuteczne z chwilą dostarczenia oświadczenia drugiej Stronie przez Stronę odstępującą od Umowy.

- W przypadkach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu  pozostaje bez wpływu na zrealizowaną część Umowy 
i związane z nią prawa i obowiązki Stron, w szczególności, rękojmię lub gwarancję.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, przy udziale Zamawiającego sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanej części Umowy, według stanu na dzień odstąpienia.

  - Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru wykonanej części Umowy oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§21

ZMIANY UMOWY

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem czasu wstrzymania prac z niżej wymienionych przyczyn, nie dłużej jednak niż czas ich trwania:

  - Wstrzymania prac lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

  - Konieczności działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć.

  - Zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia Umowy, 
o charakterze działania siły wyższej.

  - Wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym lub zastosowania art. 455 ust. 2 uPzp.

  - Konieczności wprowadzenia zmian do procesu inwestycyjnego będących następstwem działania organów nadzorczo-kontrolnych.

4. Powyższe warunki zmiany Umowy nie wyłączają ani nie ograniczają zmian wynikających 
z art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1320, z późn. zm.).

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

6. W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane do dnia zawiadomienia go przez Zamawiającego o zmniejszeniu zakresu prac stanowiących przedmiot umowy oraz za zakupione materiały i urządzenia, których Wykonawca nie może wykorzystać przy realizacji inwestycji. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

7. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.

8. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzania zmian treści niniejszej umowy w zakresie obowiązku spełnienia wymagań określonych w art. 28 RODO.

9. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.

10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§22

ZASTAWY

Wykonawca oświadcza, że żadne materiały, ani urządzenia nie są Przedmiotem Zamówienia przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawu (w tym zastawu rejestrowego), ani innej umowy, na mocy której osoba trzecia posiada w stosunku do nich jakiekolwiek prawa.

§23

RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach. Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 64-500 Szamotuły, ul. Sukiennicza 13 oraz zasady, na jakich się to odbywa po 25 maja 2018 roku została zamieszczona na stronie internetowej: http://szamotuly.med.pl/rodo/strona.

§24

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Przelew praw i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy jest dopuszczalny tylko za zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

- Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

- Dokumentami integralnie związanymi z niniejszą Umową są:

- Załącznik nr 1  – Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym zał. od 1 – 4 do OPZ;

- Załącznik nr 2  – Formularz Ofertowy;

- Załącznik nr 3 – Protokół odbioru prac.

Wykonawca oświadcza, iż w dniu podpisania niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

WYKONAWCA:								ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 3 do umowy

Nr …………………………..

PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC

sporządzony w ................................  dnia ............................

    - Zamawiający:

…………………………………………………………………………………………………………………

    - Wykonawca:

...........................................................................................................................................................

    - Umowa i aneksy (nr, z dnia): Umowa ......................................... z dnia .....................................

    - Przedmiot umowy: ……………………………………………………..………………………………….

    - Wartość przedmiotu umowy: ................................... (brutto)

    - Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego w dniu ........................

Komisja w składzie:

Przedstawiciel (e) Wykonawcy: .........................................................

Przedstawiciele Zamawiającego: .....................................................

stwierdziła co następuje: …………………………………………………

  - Wyszczególnione prace zostały* / nie zostały* zakończone bez uwag w terminie określonym w umowie;

  - Ilość dni zwłoki: .......................................... ;

  - Dostarczono*/ nie dostarczono* wymaganą w umowie dokumentację;

  - Teren budowy został uporządkowany: tak* / nie*

- jeśli nie, wymienić sposób i termin uporządkowania terenu budowy ..................

    - Protokół ze skutecznie dokonanego odbioru prac budowlanych stanowi podstawę do zapłaty przez Zamawiającego kwoty ...................... brutto.

    - Niniejszym protokołem Zamawiający stwierdza, że Wykonawca wykonał pełen zakres rzeczowy prac zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie.

Na tym protokół zakończono.

Przedstawiciel(e) Zamawiającego:

1. .....................................  2. ...................................... 3. ...................................... 4. ..............................

Przedstawiciel(e) Wykonawcy:

1. .....................................  2. ...................................... 3. ...................................... 4. ..............................