# Załącznik nr 1C do swz

# Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego – wzór umowy

# UMOWA (wzór)

zawarta w Krakowie w dniu ………………………… pomiędzy:

Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, NIP: 676 21 78 337, REGON: 351 554 287

zwanym dalej Zamawiającym

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, w imieniu, którego działa: …………………………………….

a

…..

zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt.1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.).

Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu nr FEMP.02.05-IZ.00-0264/24 pn. „Wsparcie transformacji energetycznej gmin województwa małopolskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Priorytet 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie programu ochrony powietrza, Typ projektu C. Wsparcie transformacji energetycznej gmin województwa małopolskiego (tryb niekonkurencyjny) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

# § 1

- Przedmiotem umowy jest kompleksowa usługa w zakresie opracowania projektów graficznych materiałów informacyjno-edukacyjnych wykorzystywanych w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie transformacji energetycznej gmin województwa małopolskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027. Zakres zamówienia obejmuje projektowanie wzorów materiałów informacyjno-edukacyjnych typu: ulotki, plakaty, broszury, itp. zawierających kluczowe informacje dotyczące m.in. ochrony powietrza, ochrony wód, zmian klimatycznych, efektywności energetycznej oraz transformacji energetycznej.

- Integralną część umowy stanowi Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej SOPZ - Załącznik nr 3 do umowy.

- Szczegółowy wykaz elementów objętych przedmiotem umowy wraz z ich cennikiem stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Cennik, o którym mowa w ust. 3, dotyczy kosztu wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy oraz przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wykonanych elementów.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z załącznikami do niniejszej umowy oraz rozumie i akceptuje ich treść.

- Łączna wartość wszystkich zleceń nie może być wyższa, niż określona w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy, zgodnie ze wskazówkami, sugestiami i uwagami Zamawiającego przekazywanymi każdorazowo w formie zlecenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wypełnione zlecenie należy przesłać Wykonawcy drogą elektroniczną na adres mail: .......

- Wykonawca realizować będzie przedmiot umowy w ścisłym kontakcie i ustaleniach z Zamawiającym (lub osobami wskazanymi przez Zamawiającego).

- Wszelkie konsultacje dotyczące realizacji umowy na żądanie Zamawiającego odbywać się będą w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego lub w formie online, w godzinach pracy Zamawiającego. Wykonawca zostanie poinformowany o terminie spotkania najpóźniej z trzydniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad równościowych (tj. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn) we wszystkich etapach realizacji zamówienia, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

# § 2

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i niezbędne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy na profesjonalnym poziomie.

- Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował sprzętem oraz aktualnym i legalnym oprogramowaniem niezbędnym do należytego wykonywania zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem określonym w zleceniu, zgodnie ze wzorem znajdującym się w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie czynności w ramach realizacji umowy innym osobom, ale wówczas ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, jak za swoje własne.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w toku i w związku z realizacją niniejszej umowy.

# § 3

Umowa będzie realizowana przez okres do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację umowy, wskazanej w § 5 ust. 1 (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

# § 4

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania zleconego elementu graficznego w terminie …… dni roboczych (zgodnie z ofertą wykonawcy) od dnia zgłoszenia zapotrzebowania wykonania danego elementu przez Zamawiającego.

- Świadczenie usług następować będzie na podstawie jednostkowych zleceń Zamawiającego, w których wskazane zostaną konkretne materiały informacyjne do wykonania, zgodnie z pozycjami wyszczególnionymi w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do umowy.

- Materiały niezbędne do wykonania poszczególnych zleceń, w tym wkład merytoryczny do materiałów informacyjnych, Zamawiający zobowiązany jest przesyłać Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail, wskazany w § 1 ust. 8 niniejszej umowy lub innym uzgodnionym sposobem.

- Wykonawca zobowiązany jest przesyłać w terminie wskazanym w ust. 1 minimum dwa różne projekty poszczególnych elementów zleceń do zaopiniowania lub akceptacji przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adresy e-mail osób wymienionych jako osoby kontaktowe w formularzach zlecenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy, z czego Zamawiający wybierze jeden. Kolejne prace uszczegóławiające materiały będą prowadzone na tym jednym wybranym projekcie.

- Zamawiający ma także prawo do braku akceptacji wszystkich przedstawionych mu projektów graficznych zleconych materiałów. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek przedstawienia mu kolejnych propozycji projektów graficznych w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 5 dni robocze. Procedura zostanie powtórzona  aż do uzyskania ostatecznej akceptacji Zamawiającego.

- Zamawiający zgłasza uwagi do przesłanego projektu w terminie do maksymalnie 5 dni roboczych od daty złożenia projektu zleconych prac. Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić i w ciągu 2 dni roboczych przedłożyć poprawiony projekt.

- Przy przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę poprawionego projektu, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6.

- Zamawiający nie określa liczby korekt/poprawek dotyczących zleconych materiałów. Wnoszone korekty/uwagi przez Zamawiającego mogą dotyczyć między innymi układu tekstu, grafik, wielkości czcionki lub innych elementów i mogą za sobą pociągać zmiany w dalszym układzie tekstu i grafiki.

- Po zaakceptowaniu finalnej wersji zleconego materiału, Wykonawca przekazuje go Zamawiającemu w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu zlecenia lub innym uzgodnionym sposobem. Pliki muszą być przekazane w formie gotowej do publikacji/druku (np. jpg, png, pdf, swf) wraz z plikami źródłowymi umożliwiającymi edycję projektów (np. indd, ai, psd, cdr).

- Odbiór realizacji poszczególnych zleceń w ramach zamówienia będzie każdorazowo potwierdzany protokołem odbioru, podpisywanym przez obie Strony umowy, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT.

# § 5

- Maksymalne wynagrodzenie łączne z tytułu wykonywania przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty …… zł brutto (słownie: …….złotych, 00/100), stawka podatku VAT w wysokości ……%, w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 11 w wysokości 1% wartości wynagrodzenia, tj. ……………. złote brutto (słownie: ………………….. złote 00/100).

- Wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych usług będzie każdorazowo rozliczane na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 10, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy, Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy oraz prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

- Kwota, o której mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy do Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy.

# § 6

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie wykonane usługi graficzne na podstawie zleceń jednostkowych.

- Do wyliczenia należności za wykonanie danego zlecenia jednostkowego przyjmować się będzie cenę jednostkową za wykonanie danego elementu graficznego wraz z wartością praw autorskich (w zł brutto) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy i faktycznie wykonaną i odebraną liczbę elementów graficznych. Prawa autorskie stanowią 1% wartości zlecenia jednostkowego.

- Kwota obliczona na zasadach określonych w ust. 2 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z realizacją poszczególnych zleceń.

- Przewidywane ilości projektów graficznych, podane w Załączniku nr 1 do umowy – Formularz cenowy, określają szacunkową ilość poszczególnych projektów i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiający dokona zleceń, co najmniej o wartości 30 % wynagrodzenia maksymalnego wskazanego w §5 ust. 1.

- Strony dopuszczają zmiany ilościowe poszczególnych elementów graficznych w ramach Wykazu określonego w Załączniku nr 1 do umowy – Formularz cenowy, przy czym zmiany te nie mogą prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia maksymalnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, ani zmniejszenia wynagrodzenia poniżej 30 % tego wynagrodzenia. Zmiany, o których mowa powyżej, nie wymagają sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

- Na podstawie podpisanych przez Strony protokołów odbioru usługi, o których mowa w § 4 ust. 10 umowy, Wykonawca wystawi Zamawiającemu faktury VAT na kwoty, obliczone zgodnie z ust. 2, przy uwzględnieniu wszystkich wykonanych i odebranych elementów.

# § 7

- Wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: ……………………………….. w ciągu 30 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zgodnej z treścią wykonanego zobowiązania, poprawnie wystawionej.

- Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania wszystkich faktur, w tym również faktur korygujących, wyłącznie w formie faktury ustrukturyzowanej przesyłanej za pośrednictwem KSeF, na następujących zasadach:

- Strony ustalają, że wynagrodzenie zostanie uregulowane w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru oraz przesłania prawidłowo wystawionej faktury ustrukturyzowanej, w sposób określony w pkt. 2-6.

- Faktura ustrukturyzowana powinna zawierać następujące elementy:

- Nabywca:

(w KSeF występujący w pozycji PODMIOT_2)

Województwo Małopolskie

ul. Basztowa 22

31-156 Kraków

NIP: 6762178337

- Odbiorca faktury:

w KSeF występujący w pozycji Podmiot Inny [PODMIOT3] – ze wskazaniem Roli: JST-odbiorca)

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

Departament SR,

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Identyfikator Wewnętrzny (IDwew): 6762178337-10016

- Wskazanie numeru umowy, której faktura dotyczy poprzez wypełnienie pola „Warunki Transakcji” z zaznaczeniem pozycji „Tak” oraz Pole „Umowa” z zaznaczeniem pozycji „Tak” i uzupełnieniem jej według następujących wytycznych:

- Data umowy

- Numer umowy

- Na fakturach należy umieścić adnotację: Projekt nr FEMP.02.05-IZ.00-0264/24  współfinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.

- Postanowienia pkt. 1-2 stosuje się odpowiednio do faktur lub faktur ustrukturyzowanych wystawianych w okresie awarii, o której mowa 106ne ust. 1 lub ust. 3 ustawy o VAT, zastosowania przez Zamawiającego/Dostawcę trybu offline24, o którym mowa w art. 106nda ustawy o VAT, lub okresu niedostępności KSeF, o którym mowa w art. 106ne ust. 4 ustawy o VAT, z zastrzeżeniem, że:

- w przypadku faktury wystawionej w trybie offline24 (art. 106nda ustawy 
o VAT) – za termin otrzymania faktury przyjmuje się datę przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

- w przypadku faktury wystawionej w okresie niedostępności KSeF 
(art. 106nh ustawy o VAT – za termin otrzymania faktury przyjmuje się datę przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

- w przypadku faktury wystawionej w okresie awarii KSeF 
(art. 106nf ust. 1 ustawy o VAT) – za termin otrzymania faktury uznaje się datę jej faktycznego otrzymania przez nabywcę. W przypadku, 
gdy data otrzymania faktury, o której mowa powyżej jest późniejsza 
niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, za datę otrzymania tej faktury przez nabywcę uznaje się datę przydzielenia tego numeru w KSeF.

- w przypadku faktury wystawionej w okresie całkowitej awarii KSeF 
(art. 106ng ustawy o VAT) – za termin otrzymania faktury przyjmuje się datę faktycznego otrzymania faktury przez Zamawiającego w sposób 
z nim uzgodniony.

- W przypadku faktur, o których mowa w pkt. 3, za początek biegu terminu płatności Strony uznają:

- w przypadku faktury wystawionej w trybie offline24 – termin płatności biegnie od daty przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

- w przypadku faktury wystawionej w okresie niedostępności KSeF – termin płatności biegnie od daty przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

- w przypadku faktury wystawionej w okresie awarii KSeF – termin płatności biegnie od daty jej faktycznego otrzymania przez nabywcę. W przypadku, gdy data otrzymania faktury, o której mowa powyżej jest późniejsza niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, termin ten biegnie od daty przydzielenia tego numeru w KSeF.

- w przypadku faktury wystawionej w okresie całkowitej awarii KSeF – termin płatności biegnie od daty faktycznego otrzymania faktury przez Zamawiającego w sposób z nim uzgodniony.

- W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w pkt. 4 c), czyli wystąpienia awarii KSeF, o której mowa w art. 106ne ust. 1 ustawy o VAT faktury mogą być doręczane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej efaktury@umwm.malopolska.pl przed wysłaniem do KSeF.

- W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w pkt. 4 lit. d), czyli wystąpienia całkowitej awarii KSeF, o której mowa w art. 106ne ust. 3 ustawy 
o VAT faktury powinny być doręczane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej efaktury@umwm.malopolska.pl.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji o numerze KSeF każdej wystawionej faktury na adres poczty elektronicznej pracownika Zamawiającego wskazanego w § 10 ust. 1.

- Zamawiający, w wyjątkowych sytuacjach wskazanych w ust. 2 wynikających z braku działania KSEF lub wynikających z przepisów prawa, dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:

- w formie papierowej – za pośrednictwem Dziennika Podawczego Urzędu lub bezpośrednio do sekretariatu właściwego departamentu, biura lub kancelarii Zamawiającego, gdzie faktura zostaje opatrzona pieczęcią wpływu;

- w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), na adresy skrzynek przyporządkowanych do właściwych komórek organizacyjnych Zamawiającego;

- w formie elektronicznej, na zasadach określonych w Załączniku nr 5 do niniejszej umowy oraz po uprzednim obustronnym podpisaniu oświadczenia stanowiącego jego integralną część;

- w formie elektronicznej (Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur ustrukturyzowanych w postaci elektronicznej zgodnie z art. 106gb ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361 z późn. zm.)). Faktura zakupu w formie elektronicznej może zostać przesłana wyłącznie:

– pocztą elektroniczną na adres: efaktury@umwm.malopolska.pl lub

– za pośrednictwem e-doręczeń na adres: AE:PL-57745-81816-GUCTD-28.

W takich przypadkach faktura powinna zostać wystawiona zgodnie z następującymi danymi:

NABYWCA:

Województwo Małopolskie

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

NIP: 676-21-78-337

ODBIORCA:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament SR

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Na fakturach należy umieścić adnotację: Projekt nr FEMP.02.05-IZ.00-0264/24  współfinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.

- W sytuacjach wskazanych w ust. 3 Wykonawca może wybrać wyłącznie jedną formę składania faktur stosując ją konsekwentnie w czasie realizacji umowy niezależnie od liczby wystawianych faktur i dokonanych płatności. W przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesyłanie faktur w wybranej formie, możliwe jest przesłanie faktury w innej formie, w tym papierowej, pod warunkiem poinformowania o tym Zamawiającego.

- Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu w sytuacjach wskazanych w ust. 3) winna składać się z danych wymaganych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz m.in. danych zawierających:

- numeru umowy,

- danych dotyczących odbiorcy płatności.

- Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN) właściwy dla Departamentu Środowiska UMWM: 5907720771065.

- Zamawiający prowadzi Konto Podmiotu na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF), wraz z przypisanym identyfikatorem Konta Podmiotu (ID PEPPOL), obsługiwane przez Brokera PEFexpert – konsorcjum firm: SOFTIQ Sp. z o.o. oraz Edison S.A.

- Zapłata wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy dokonana zostanie z następującego konta bankowego: 19 1020 2313 0000 3402 1159 2211, wyodrębnionego na potrzeby projektu „Wsparcie transformacji energetycznej gmin województwa małopolskiego”.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1, jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w ramach działania 2.5. Wdrażanie programu ochrony powietrza, typ projektu C. Wsparcie transformacji energetycznej gmin województwa małopolskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

- Wykonawca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 1 rachunku bankowego i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego rachunku nie krócej niż do chwili dokonania rozliczeń z Zamawiającym wynikających z umowy.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego (Województwa Małopolskiego).

- Zamawiający (Województwo Małopolskie) jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

- Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT/ nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT / zwolniony z podatku VAT (wybrać właściwe).

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

# § 8

- Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, także po zakończeniu realizacji umowy. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub które stanowią informacje jawne lub publiczne.

- W przypadku naruszenia zapisów ust. 1 Zamawiający może nałożyć karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

# § 9

- Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami zewnętrznymi, na które żadna ze Stron nie miała wpływu mimo zachowania należytej staranności, które to okoliczności ponadto były niemożliwe do przewidzenia (tzn. istniał niewielki stopień prawdopodobieństwa ich pojawienia się) oraz o ile przy zastosowaniu współczesnej techniki niemożliwe było zapobieżenie szkodliwym następstwom takich okoliczności w postaci niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy (siła wyższa). Przez siłę wyższą rozumie się np.: pożar, powódź, wojna, atak terrorystyczny, stan epidemii, strajki, zamieszki, działanie władz państwowych, których zaistnienie będzie odpowiednio udokumentowane o okres, w którym ze względu na działanie siły wyższej, wykonywanie prac objętych niniejszą umową nie było możliwe.

- Powyższe nie zwalnia Stron z wykonania postanowień niniejszej umowy w przypadku, gdy stan siły wyższej ustąpił.

- W szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej termin wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy może zostać wydłużony. Strony zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego powiadamiania się o zaistnieniu okoliczności siły wyższej.

# § 10

- Osobą odpowiedzialną za realizację i podpisanie protokołów odbioru zleceń jednostkowych, o których mowa w § 4 ust. 10 ze strony Zamawiającego jest ……………………………, e-mail: ……………………………….. lub osoba zastępująca.

- Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej umowy, w tym do przygotowywania i przesyłania Wykonawcy zleceń, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy są:

  - …………………………., e-mail: …………………………..

  - …………………………., e-mail: …………………………..

  - …………………………., e-mail: …………………………..

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy, w tym podpisanie protokołów zdawczo–odbiorczych ze strony Wykonawcy jest ……………………, e-mail: …………………, tel……………….

- Zmiana osób i adresów wskazanych nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, lecz poinformowania drugiej strony.

# § 11

- Wykonawca oświadcza, że z chwilą podpisania protokołów odbioru poszczególnych zleceń jednostkowych, o których mowa w § 4 ust. 10 niniejszej umowy, przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do odebranych projektów graficznych. Przeniesienie następuje bez ograniczenia, co do terytorium, czasu, dla celów związanych z realizacją zadań samorządu województwa, w tym promocji, na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;

- zwielokrotnianie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi niezależnie od ilości egzemplarzy,

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

- wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem, a także rozpowszechnianie w inny sposób, w tym jej publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internetowej,

- dokonywanie podziału przedmiotu umowy uzasadnionego ze względu na sposób i cel prezentacji oraz dostosowywanie całości i części przedmiotu umowy do sposobu i celu prezentacji,

- wprowadzanie dostarczonych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów),

- wprowadzanie dostarczonych materiałów w całości lub części do sieci komputerowej w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika,

- rozpowszechnianie w całości lub w częściach, w szczególności w formie plakatów, folderów reklamowych, niezależnie od ich rodzaju formatu, ogłoszeń, reklam, w tym reklam audiowizualnych, multimedialnych,

- udostępnienie do wykorzystania instytucjom oraz osobom trzecim całości lub fragmentów w ramach potrzeb Zmawiającego,

- tłumaczenia w całości lub części,

- przechowywania w całości lub części w formie papierowej, elektronicznej lub innej, w tym digitalizacja,

- archiwizacja w całości lub części,

- wykorzystanie całości lub fragmentów w prezentacjach multimedialnych, utworach audiowizualnych, elementach identyfikacji wizualnej, scenografii, nośnikach miejskich (w tym bilbordy, citylitght-y, umieszczenie na środkach transportu), drukach, w brandingu dla komunikacji w internecie, w kreacjach na nośnikach drukowanych (w tym w kalendarzach, organizerach, pozycjach książkowych i innych wydawnictwach drukowanych), umieszczanie na materiałach promocyjnych (w tym jako nadruk lub wytłoczenie), umieszczanie w wydawnictwach elektronicznych.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do poszczególnych elementów graficznych na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1. Wykonawca wyraża zgodę (i zobowiązuje się do jej nieodwoływania) na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie niniejszej umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu niniejszej umowy, w tym w szczególności prawa do nadzoru nad korzystaniem z przedmiotu niniejszej umowy oraz nienaruszalności jego treści i formy.

- Z chwilą przekazania Zamawiającemu elementów graficznych w ramach poszczególnych zleceń Wykonawca wyraża zgodę na pierwsze publiczne udostępnienie projektów wykonanych w ramach tych zleceń.

- Wykonawca wyraża zgodę na nieujawnianie elementów identyfikacyjnych swojej firmy na utworach powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz na ew. nośnikach z utworami powstałymi w ramach realizacji umowy.

- Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu naruszeń praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich mogących wyniknąć z tytułu prawa Zamawiającego do nieograniczonego w czasie i przestrzeni rozporządzania przedmiotem umowy na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1. W przypadku skierowania z tego tytułu uzasadnionych roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu.

- Zamawiający może udzielić zgody Wykonawcy na wykorzystanie stworzonych w ramach niniejszej umowy projektów wyłącznie w celach promocyjnych i prezentacji dorobku Wykonawcy. Projekty stworzone w niniejszej umowie nie mogą być wykorzystywane w ten sposób przez Wykonawcę, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

# § 12

- Zamawiający może niniejszą umowę rozwiązać w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trybie natychmiastowym (odstąpienie), bez odrębnego wzywania Wykonawcy do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:

- zwłoki w realizacji którejkolwiek części przedmiotu umowy poza termin określony w § 4 ust. 1, niniejszej umowy o więcej niż 10 dni,

- zwłoki w nanoszeniu uwag o więcej niż 10 dni poza terminy określone w § 4 ust. 6 niniejszej umowy,

- odmowy nanoszenia uwag Zamawiającego

- niewykonania umowy przez Wykonawcę,

- przekroczenia maksymalnej łącznej wysokości kar umownych określonej w § 12 ust 4.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty uzyskania przez niego informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy, nie później niż do 31 grudnia 2026 roku. Odstąpienie nie wywołuje skutku wstecznego tzn. strony nie są zobowiązane do zwrotu materiałów odebranych przed odstąpieniem od umowy, ani zwrotu wynagrodzenia wypłaconego lub przysługującego za odebrane materiały przed odstąpieniem od umowy.

- Strony ustalają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek ze Zleceń poza terminy określone w § 4 ust. 1 lub ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 1% wynagrodzenia należnego za wykonywanie tegoż Zlecenia zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad zgłoszonych zgodnie z § 4 ust. 6 niniejszej umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia należnego za wykonywanie tegoż Zlecenia zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku odstąpienia od całości umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1,

- w przypadku odstąpienia od części umowy z winy lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia przysługującego za część umowy, od której się odstępuje – wyliczonego zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1.

- w przypadku niestawienia się Wykonawcy na spotkania, o których mowa w § 1 ust. 10 niniejszej umowy, Zamawiający każdorazowo potrąci 0,5% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1.

        - Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1. W przypadku przekroczenia tej kwoty Zamawiający odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym, bez odrębnego wzywania Wykonawcy do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i w takim przypadku naliczone wcześniej kary zaliczy na poczet kary przewidzianej za odstąpienie od umowy, o której mowa w ust. 3 pkt. 3.

- Kary umowne podlegają potrąceniu z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy. Potrącenie może nastapić także przed terminem wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia. Zamawiający nie jest zobowiazany do składania odrebnego oświadczenia o dokonaniu potrącenia, ani wcześniejszego wzywania do zapłaty. Wykonawca wyraża zgodę na wskazane powyżej zasady potrącania. Jeżeli kara umowna nie zostanie potrącona to kara będzie płatna w terminie 14 dni od daty wezwania do zapłaty wysłanego przez Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Zamawiającego.

        - Jeżeli zwłoka w realizacji którejkolwiek części przedmiotu umowy lub nanoszeniu uwag przekraczają 10 dni, a Zamawiający nie skorzystał z prawa do odstąpienia określonego w ust. 1 to może naliczać kary umowne według zasad wskazanych w ust. 3.

        - Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli kwota kary umownej nie pokryje w całości poniesionej szkody.

        - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

# § 13

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przepisów art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub obowiązujących Zamawaijacego wytycznych lub umów/decyzji o dofinansowaniu Zamawaijącego ze żródeł zewnętrznych, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w takiej sytuacji zostanie wprowadzona zmiana w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa, wytycznych, umów/decyzji;

- w przypadku wystąpienia następującej okoliczności: zmiany stawki podatku od towarów i usług, strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, każdorazowo na zasadach i w sposób określony w ust. 3 – 7, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. W przypadku, gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota VAT wynikająca ze zmiany, a co za tym idzie kwota wynagrodzenia brutto.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy wykonywanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2, zmianie ulegnie kwota VAT i kwota wynagrodzenia brutto.

- Każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia umownego wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia umownego.

- W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 5, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- Zmiana umowy nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia umownego.

- Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony umowy zgodnie postanawiają, że dokonają zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

- Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8, będzie możliwa w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o więcej niż 20% w stosunku do ceny materiałów lub kosztów obowiązujących w dniu otwarcia ofert.

- Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 9 wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego oświadczenia o wysokości wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca lub Zamawiający zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowej kalkulacji kosztów wraz ze wskazaniem ich wpływu na koszty realizacji zamówienia.

- W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania oświadczenia, o którym mowa w ust. 10, Strona, która otrzymała oświadczenie, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza oświadczenie, oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- Poziom wzrostu kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz zmiana wysokości wynagrodzenia zostaną ustalone na podstawie wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, odpowiednio na dzień otwarcia ofert oraz na dzień wprowadzenia zmiany do umowy.

- Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8-12 możliwa będzie raz i nie wcześniej niż 6 miesięcy po zawarciu umowy. Maksymalna wartość zmian wynagrodzenia nie może przekroczyć 15% pierwotnego maksymalnego wynagrodzenia brutto.

- Zmiana wynagrodzenia dokonana w trybie ust. 8-13 będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy wykonywanej po dniu wejścia w życie aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia.

- Przez zmianę wysokości cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia rozumie się zarówno wzrost, jak i obniżenie odpowiednio cen lub kosztów względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie.

- W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia dokonanej w trybie ust. 8-13, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego jego podwykonawcom, z którymi zawarł umowy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące przesłanki:

- Przedmiotem umowy o podwykonawstwo są usługi, dostawy.

- Okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 16 Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 25% kwoty przysługującej z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 16. Kwota kary umownej podlega potrąceniu z kwoty faktury VAT przedstawionej do zapłaty za wykonanie przedmiotu Umowy lub zostanie zapłacona w terminie 14 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego do uiszczenia kary umownej.

# § 14

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Jeśli ostatni dzień terminu określonego w niniejszej umowie przypada na sobotę, to ulega on wydłużeniu do najbliższego dnia roboczego.

- Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z niniejszą umową, będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający                                                                                                                        Wykonawca

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2 – Wzór zlecenia jednostkowego

Załącznik nr 3 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej

Załącznik nr 6 - Klauzule informacyjne zgodne z art. 13 i art. 14 RODO

Załącznik nr 2 do umowy nr ………………..………..

WZÓR ZLECENIA JEDNOSTKOWEGO

Na podstawie umowy nr ………….. z dnia ………………….. r.

OPIS ZLECENIA

| DATA ZLECENIA |  |
| --- | --- |
| NAZWA ELEMENTU GRAFICZNEGO WRAZ Z NR POZYCJI Z CENNIKA (zgodnie z Załącznikiem nr 1) |  |
| SZCZEGÓŁOWY OPIS ELEMENTU |  |
| PEŁNA SPECYFIKACJA, FORMATY PLIKÓW |  |
| UWAGI |  |
| OSOBA ZLECAJĄCA KONTAKT (nr telefonu; e-mail) |  |

……………………………………………….

(podpis kierownika

lub osoby zastępującej)

Załącznik nr 4 do umowy nr ………………..………..

Kraków, dnia …………..

PROTOKÓŁ ODBIORU

- Dokonuje się odbioru zamówienia:

- ………………………………………………………,

- ……………………………………………………….

- Zamówienie zrealizowano w ramach projektu nr FEMP.02.05-IZ.00-0264/24 pn. „Wsparcie transformacji energetycznej gmin województwa małopolskiego”, współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, zgodnie z umową nr ………………….. z dnia ……………... zawartą w Krakowie pomiędzy Województwem Małopolskim a ………………………….. .

- Usługa o której mowa w punkcie 1 została wykonana np. poprawnie /bez wad itp…, w terminie zgodnym z zapisami uwzględnionymi w przedmiotowej umowie, w dniu ………………….

- Z tytułu wykonania zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………… zł brutto (słownie: ……………….), w tym …% VAT.

- Podpisanie przez obie strony niniejszego protokołu stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

- Protokół odbioru sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

................................................				..............................................

Zamawiający						Wykonawca

Załącznik nr 5 do umowy nr ………………..………..

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR WYSTAWIANYCH I PRZESYŁANYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I FAKTUR USTRUKTURYZOWANYCH W SYTUACJI GDY WOJEWÓDZTWO JEST NABYWCĄ

Dane Dostawcy:

Nazwa:

Adres:

NIP:

Dane Nabywcy

(w KSeF występujący w polu PODMIOT_2)

Nazwa: Województwo Małopolskie

Adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

NIP: 6762178337 lub

VAT UE: PL6762178337*1

Dane Odbiorcy

(w KSeF występujący w pozycji Podmiot Inny [PODMIOT3] – ze wskazaniem Roli:  
JST-odbiorca)

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament/Kancelaria/Biuro*…………

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Identyfikator wewnętrzny:  6762178337-10016

ID Peppol: GLN…………………………..

Numer umowy:

Oświadczenie Nabywcy

Nabywca/Odbiorca w transakcjach przedstawionych w ramach rozliczenia umowy dokonywać będzie płatności na podstawie otrzymanych faktur ustrukturyzowanych wystawionych przy pomocy KSeF zgodnie z art. 106gb ust. 1 i 5 ustawy o VAT.

W przypadku faktur wystawionych poza KSeF :

- w przypadku faktury wystawionej w okresie awarii KSeF (art. 106ne ust. 1 ustawy o VAT)

- w przypadku faktury wystawionej w okresie całkowitej awarii KSeF 
(art. 106ne ust. 3 ustawy o VAT)

Dostawca jest zobowiązany do przekazania faktury w formie elektronicznej/formie papierowej*.

Nabywca zastrzega, że w przypadku nieoznaczenia Odbiorcy w polu Podmiot3, faktura będzie uznawana za wystawioną w sposób nieprawidłowy i termin płatności zacznie biec dopiero od momentu wystawienia i dostarczenia do Zamawiającego faktury wystawionej w sposób prawidłowy.

W przypadku faktur, co do których nie istnieje obowiązek wystawienia ich przy pomocy KSeF faktura powinna zawierać dane Odbiorcy wskazane powyżej.

W przypadku nieoznaczenia Odbiorcy na takiej fakturze, faktura będzie uznawana 
za wystawioną w sposób nieprawidłowy i termin płatności zacznie biec dopiero 
od momentu wystawienia i dostarczenia do Zamawiającego faktury wystawionej 
w sposób prawidłowy określony umową.

Nabywca w transakcjach przedstawionych w ramach rozliczenia umowy akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Dostawcę faktur w formie elektronicznej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług.

Oświadczenie Dostawcy

Dostawca oświadcza, że w toku realizacji zamówienia będzie korzystał z Krajowego Systemu e-Faktur, przy użyciu którego wystawiać będzie faktury ustrukturyzowane.

Faktury inne niż faktury ustrukturyzowane (tj. wystawione bez użycia KSeF) będą dopuszczalne w przypadku gdy niemożliwe będzie wystawienie faktury ustrukturyzowanej w terminach ustawowych, a w momencie upływu terminu 
na wystawienie faktury wystąpi awaria lub okres niedostępności, o których mowa 
w art. 106ne ust 1 lub ust. 4 ustawy o VAT.

Dostawca w transakcjach przedstawionych w ramach rozliczenia umowy zobowiązuje się do przesyłania faktur elektronicznych, innych niż faktur ustrukturyzowanych 
(tj. niewystawione przy użyciu KSeF) od dnia 1 lutego/1kwietnia*2 2026 r. w następujący sposób:

- mailowo na  adres e-mail: efaktury@umwm.malopolska.pl lub

- za pośrednictwem e-doręczeń na adres AE:PL-57745-81816-GUCTD-28 lub

- za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania - bezpośrednio 
na adres skrzynki z przyporządkowanym numerem GLN Departamentu/Biura/Kancelarii*2………………… Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W przypadku wyboru adresu skrzynki na PEF Dostawca/Wykonawca zobowiązuje się równocześnie do umieszczania w ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, oprócz elementów wymaganych przepisami ustawy o VAT, następujących informacji:

a)	numeru umowy w sprawie zamówienia publicznego,

b)	danych dotyczących odbiorcy płatności.

Dostawca oświadcza, że adresem właściwym, z którego będą przesyłane faktury w formie elektronicznej jest adres e-mail: ………………………………………………….

Nabywca oświadcza, że adresem właściwym na który będą przesyłane faktury inne 
niż faktury ustrukturyzowane jest adres e-mail: efaktury@umwm.malopolska.pl.

W przypadku zmiany danych zawartych w tym dokumencie zarówno Nabywca 
jak i Dostawca są zobowiązani do niezwłocznego przekazania aktualnych danych.

W przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesyłanie faktur w formie elektronicznej możliwe jest przesłanie faktury w innej formie, 
w tym w formie papierowej, pod warunkiem poinformowania o tym Nabywcy.

Wycofanie akceptacji przysyłania faktur w formie elektronicznej może nastąpić 
w drodze pisemnej lub elektronicznej.

Nabywca i Dostawca zapoznali się z zasadami przyjmowania faktur w formie elektronicznej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 
które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia i je akceptują.

……………………							……………….......

Podpis Nabywcy							Podpis Dostawcy

Załącznik nr 6 do umowy nr ………………..………..

KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO

(ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH)

ZAWIERA INFORMACJE O WARUNKACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH,

GDY DANE TE ZBIERANE SĄ OD OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ

podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą:

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  zwanego dalej RODO – informuje się, że:

| PYTANIE DO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH: | ODPOWIEDŹ: |
| --- | --- |
| - Kto jest administratorem moich danych osobowych? | Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. |
| - Z kim można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych? | W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez: - adres e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl; - adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30 - 017 Kraków. |
| - W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane moje dane osobowe? | Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem oraz zawarciem i realizacją umowy na kompleksową obsługę w zakresie opracowania projektów graficznych wykorzystywanych w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie transformacji energetycznej gmin województwa małopolskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027 oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dla celów związanych z obsługą finansowo – księgową. |
| - Czy podanie moich danych osobowych jest konieczne i jakie są konsekwencje nie podania danych? | Podanie danych osobowych dla celów zawarcia umowy ma charakter dobrowolny, jednakże podanie ich jest konieczne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. |
| - Przez jaki okres będą przechowywane moje dane osobowe? | Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia okresu trwałości dla projektu lub okresu archiwizacyjnego w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. |
| - Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych? | Posiada Pani/Pan prawo: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. |
| - Komu mogą zostać przekazane moje dane osobowe? (wskazanie odbiorców danych) | Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. |
| - Czy moje dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu)? | Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. |

*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 14 RODO

(ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH)

ZAWIERA INFORMACJE O WARUNKACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH,

GDY DANE TE ZBIERANE SĄ Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ.

podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych nie od osoby, której dane dotyczą:

Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  zwanego dalej RODO – informuje się, że:

| PYTANIE DO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH: | ODPOWIEDŹ: |
| --- | --- |
| - Kto jest administratorem moich danych osobowych? | Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. |
| - Z kim można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych? | W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez: - adres e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl; - adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30 - 017 Kraków. |
| - Jakie jest źródło moich danych osobowych (skąd są pozyskiwane)? | Pani/Pana dane osobowe pochodzą od Wykonawcy. |
| - W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane moje dane osobowe? | Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem oraz zawarciem i realizacją umowy na kompleksową obsługę w zakresie opracowania projektów graficznych wykorzystywanych w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie transformacji energetycznej gmin województwa małopolskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027. |
| - Jakie kategorie moich danych osobowych są przetwarzane (jaki jest zakres przetwarzanych danych)? | Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy numer telefonu, służbowy adres email. |
| - Przez jaki okres będą przechowywane moje dane osobowe? | Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia okresu trwałości dla projektu lub okresu archiwizacyjnego w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. |
| - Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych? | Posiada Pani/Pan prawo: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. − Prawo do wniesienia sprzeciwu |
| - Komu mogą zostać przekazane moje dane osobowe? (wskazanie odbiorców danych) | Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. |
| - Czy moje dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu)? | Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. |

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

niepotrzebne skreślić

niepotrzebne skreślić

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).