Załącznik nr 6 do SWZ	Istotne postanowienia umowy

Nr referencyjny: POUZ-361/15/2026/WPA

UMOWA nr ………………………

zawarta w dniu ………………………… r. w Warszawie, pomiędzy:

Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, NIP 525-001-12-66, REGON 000001258, zwanym dalej ,,Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

................................................... z siedzibą w ........................ (kod: ……….), przy ulicy ........................................, REGON: ………………….. oraz NIP: …………………..  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....................................................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..............., z którego odpis stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1.	...............................

2.	...............................

(w przypadku kontrahenta, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)

(imię i nazwisko) ..................................................................................., zam. w ………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ...................... w ......................... przy ul. ……....................., posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z której wydruk stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

(w przypadku kontrahentów, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej)

(imię i nazwisko) ................................................................., zam. w ………………………………, REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z której wydruk stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

oraz

(imię i nazwisko) ................................................................, zam. w ………………………………, REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z której wydruk stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

prowadzącymi działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą ………………… ………………………………, w …………………………., NIP……………,  REGON…………..,

reprezentowanymi przez: …………………..……, zwanymi w treści umowy „Wykonawcą”,

- zwanymi dalej odrębnie „Stroną”, a łącznie „Stronami”

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym ……………………………, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa i wymiana foteli audytoryjnych oraz wykładziny dywanowej w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Collegium Iuridicum II przy ul. Lipowej 4, 00-316 Warszawa (dalej: „Przedmiot Umowy”), zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy oraz z ofertą, stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy, wraz z demontażem i utylizacją starych foteli audytoryjnych oraz wykładziny dywanowej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz na ustalonych niniejszą Umową warunkach.

- Wszystkie elementy Przedmiotu Umowy i wyposażenia muszą być produktami fabrycznie nowymi, nieużywanymi, kompletnymi, z bieżącej produkcji, wolnymi od wad materiałowych i prawnych.

- Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp. oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi
w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi.

- Najpóźniej w dniu dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty dotyczące Przedmiotu Umowy:

- karty gwarancyjne,

- dokumenty potwierdzające, iż Przedmiot Umowy spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, oraz posiada atesty wystawione przez podmioty uprawnione do certyfikowania wyrobów przez Polskie Centrum Akredytacji bądź analogiczną instytucję działającą w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej oraz spełnia normy i wymogi wynikające z prawa powszechnie obowiązującego dla odpowiednich rodzajów wyposażenia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego przyporządkowania wykazywanych dokumentów do każdego rodzaju Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że żaden z użytych elementów Przedmiotu Umowy nie zawiera substancji szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, jak np.: ołów, azbest, kadm, rtęć, czynniki radioaktywne. Żaden z użytych elementów Przedmiotu Umowy nie zawiera większego stężenia substancji, których wartości graniczne określono prawem, normami i przepisami, jak np.: chlorowęglowodory, chlorofenole, estry kwasu fosforowego, polichlorowane bifenole, formaldehydy, izocyjaniany, chlorki winylu, fenolu, styrolu, toluolu, ksylolu, benzolu.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony Przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, nie powystawowy, nieużywany, kompletny i gotowy po montażu do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów
i inwestycji.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony Przedmiot Umowy nie jest przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych itp.

§ 2

- Terminy realizacji Umowy: od 01-07-2026 r. do 31-07-2026 r.

- Za termin zakończenia realizacji zamówienia uważa się dzień, w którym nastąpiło przekazanie Przedmiotu Umowy, potwierdzone protokołem odbioru stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, podpisanym przez obie Strony.

- Miejscem właściwym do dostawy Przedmiotu Umowy jest budynek Wydziału Prawa i Administracji Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4, 00-316 Warszawa.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- w terminie do 7 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę projektu rozmieszczenia foteli audytoryjnych:

- zatwierdzenie projektu rozmieszczenia foteli audytoryjnych,

- uzgodnienie konkretnych danych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy (odcienie kolorów, rodzaj i kolor),

- przystąpienie do odbioru w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad i usterek, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru, żądając ich usunięcia lub dostarczenia Przedmiotu Umowy wolnego od wad. Na usunięcie wykazanych w trakcie czynności odbiorowych wad i/lub usterek lub dostarczenie Przedmiotu Umowy wolnego od wad Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin nie dłuższy niż 14 dni,

- terminowe dokonanie zapłaty za wykonanie zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 Umowy.

§ 4

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie i dostarczenie Przedmiotu Umowy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, ofertą oraz obowiązującymi normami,

- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za prawidłowy tok realizowanej Umowy,

- w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy:

- dokonanie wizji lokalnej oraz pomiarów z natury pomieszczeń, do których będzie dostarczony Przedmiot Umowy,

- przedstawienie osobie upoważnionej przez Zamawiającego dostępnej palety kolorów Przedmiotu Umowy i ich elementów do wyboru (zgodnie z zapisami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia) - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji próbki tapicerki w przypadku foteli audytoryjnych oraz próbki wykładziny (wzornik wykładziny) w celu weryfikacji gamy kolorystycznej,

- w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy  przedstawienie projektu rozmieszczenia foteli audytoryjnych, z dokładnym wymienieniem foteli audytoryjnych pojedynczych i podwójnych w poszczególnych rzędach, który będzie uwzględniał rozmieszczenie foteli audytoryjnych
w poszczególnych pomieszczeniach z zachowaniem obecnych szerokości ciągów komunikacyjnych,

- Wykonawca przed dostawą Przedmiotu Umowy skontaktuje się z osobą upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru Przedmiotu Umowy w celu sporządzenia protokołu uzgodnień,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby wyznaczone do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym ewentualne działanie tych osób niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa (bhp, ppoż.) lub zakresem Umowy, podczas wykonywania prac objętych Umową i w okresie jej realizacji,

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do:

- dostarczenia i montażu Przedmiotu Umowy w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Lipowej 4, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

- demontażu i utylizacji starych foteli audytoryjnych oraz wykładziny dywanowej,

- wyniesienia mebli z Sal nr: 1.9, 1.15, 2.5, 2.7, 3.5, 3.7 przed przystąpieniem do wymiany wykładziny, a następnie ustawienia ich z powrotem na docelowe miejsce – po zakończeniu prac związanych z wymianą wykładziny,

- po wykonaniu montażu Przedmiotu Umowy, Wykonawca na swój koszt doprowadzi miejsca montażu do stanu poprzedniego, poprzez sprzątnięcie miejsca montażu, usunięcie związanych z montażem odpadów i opakowań. Obowiązki dotyczące odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych leżą po stronie Wykonawcy,

- Wykonawca udzieli wszelkich wyjaśnień dotyczących Przedmiotu Umowy oraz przekaże dokumenty dotyczące Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 ust. 5 Umowy oraz dokumenty gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej obejmującego działalność w zakresie Przedmiotu Umowy na kwotę minimalną 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), bez ograniczenia tej kwoty w stosunku do poszczególnych zdarzeń (na jedno i wszystkie zdarzenia). Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. Koszty ubezpieczenia Wykonawca pokryje we własnym zakresie. Polisa i inne dokumenty ubezpieczeniowe stanowiące Załącznik nr 5 do Umowy poświadczone za zgodność z oryginałem Wykonawca złoży Zamawiającemu w terminie do 5 dni od daty podpisania Umowy pod rygorem naliczenia kar umownych.

§ 5

- Strony ustalają za wykonanie Przedmiotu Umowy cenę przyjętą na podstawie oferty Wykonawcy w wysokości łącznej brutto (netto + obowiązujący podatek VAT) …………….. zł (słownie: ……………..……), w tym:

- cena netto – …………………………… zł (słownie: …………………………………………..);

- obowiązujący podatek VAT w wysokości …… %, tj. (liczbowo) – ………………………………… złotych.

- Zamawiający będzie regulować należność przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr ............................................ na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- Zamawiający zrealizuje prawidłowo wystawioną fakturę w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę faktury konsekwencje późniejszej wypłaty obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

- Wykonawca potwierdza, iż wskazany w ust. 2 rachunek bankowy jest zawarty i uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z pózn.zm.), zwanym dalej ,,Wykazem”.

- Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią ani dokonywać potrąceń wierzytelności własnych z wierzytelnościami Zamawiającego.

- Potrącenie lub przeniesienie wierzytelności dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego są dla Zamawiającego bezskuteczne.

- Podpisanie protokołu odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru.

- Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru Przedmiotu Umowy, wolny od jakichkolwiek braków, wad i uwag (bezusterkowy).

- Zamawiający zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej umowy.

  - Faktury będą przesyłane pocztą elektroniczną pomiędzy wskazanymi niżej adresami e-mail:

adres e-mail Wykonawcy: ……………………….

adres e-mail Zamawiającego: …………………

  - Faktury oraz ewentualne załączniki do faktur będą przesyłane w odrębnych, nieedytowalnych plikach zapisanych w formacie PDF.

  - Faktury muszą zawierać numer umowy oraz adres e-mail Zamawiającego, o którym mowa w ust. 12.1.

  - Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu faktury w postaci nieedytowalnego pliku PDF na adres e-mail Zamawiającego, o którym mowa w ust. 12.1.

  - Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty faktury tylko w przypadku przesłania jej na adres e-mail, o którym mowa w ust. 12.1. Przesłanie faktur na inny adres niż wskazany w ust. 12.1 będzie traktowane jako niedostarczenie ich do Zamawiającego.

  - Strony zobowiązują się do pisemnego powiadomienia w przypadku zmiany adresów e-mail, o których mowa w ust. 12.1.

  - Faktury nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej.

- W przypadku wprowadzenia obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania faktur zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

  - Faktury muszą zawierać numer umowy, numer identyfikatora wewnętrznego KSeF (IDWew) ………………. i adres e-mail Zamawiającego: ……………………...

  - Powyższe dane należy umieszczać w polach zgodnych ze strukturą pliku XML KSeF, w tym np.: „Podmiot3”, „Stopka”, „Dodatkowy opis”, „L2-adres (podmiot2)”, „Nazwa(podmiot2)”.

  - Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF.

  - Za datę otrzymania faktury uznaje się datę jej udostępnienia Zamawiającemu w KSeF.

  - W przypadku braku technicznej możliwości wystawienia lub odebrania faktury za pośrednictwem KSeF, Strony dopuszczają czasowe wystawianie i przekazywanie faktur w dotychczasowej formie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wystawienia faktury w KSeF, w tym za jej zgodność z Umową, ofertą oraz obowiązującymi przepisami prawa. Wystawienie faktury niezgodnej z Umową lub przepisami nie rozpoczyna biegu terminu płatności.

§ 6

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w terminowym realizowaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% ceny netto, 
o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek Przedmiotu Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) za każdy dzień zwłoki. W razie zwłoki w usunięciu wad i/lub usterek w terminie dodatkowo wyznaczonym kara ulega podwyższeniu o 100 %, licząc od dnia upływu terminu pierwotnego usunięcia wad i/lub usterek;

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, za które odpowiada Wykonawca, skutkujące odstąpieniem od Umowy przez Zamawiającego – w wysokości 10% ceny netto,
o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy;

- za zwłokę w przedstawieniu dokumentów ubezpieczeniowych określonych w § 4 ust. 2 Umowy - w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 10 % ceny netto, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli:

- Wykonawca opóźnia się z realizacją zamówienia powyżej 14 dni,

- Przedmiot Umowy nie spełnia warunków technicznych,

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiedzy o zaistnieniu podstawy do odstąpienia od Umowy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie uprawnia Wykonawcy do obciążenia Zamawiającego karą umowną, o której mowa jest w ust. 2.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z bieżących należności, bez osobnego wezwania do zapłaty. O ile kary umowne nie zostaną potrącane z bieżących wierzytelności Wykonawcy, zostaną zapłacone na podstawie odrębnego wezwania do zapłaty.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w umowie, nie może przekroczyć 20% ceny netto, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania Umowy.

§ 7

- Wykonawca udziela bezpłatnej gwarancji na Przedmiot Umowy na okres …… miesięcy, liczony od daty protokolarnego odbioru przez obydwie Strony (bez zastrzeżeń) Przedmiotu Umowy.

- Koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- Każdy czas naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania tej naprawy.

- Po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego Przedmiotu Umowy, Zamawiający jest uprawniony
do wymiany tego Przedmiotu Umowy na nowy. W takim przypadku termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili dostarczenia Przedmiotu Umowy wolnego od wad.

§ 8

- Strony oświadczają, że znane są im przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych w tym w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) dalej jako „RODO” oraz ustawy z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.1781).

- Strony udostępniają sobie dane osobowe (dane służbowe) Stron/reprezentantów Stron oraz osób uczestniczących w wykonaniu Umowy w oparciu o zawarte umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawne, których przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających  z prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. zawarcia i wykonania przedmiotowej Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO.

- Strony oświadczają, że przekazały osobom, o których mowa w ust. 2 informacje określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO, w związku z czym, na podstawie art. 13 ust. 4 i art. 14 ust. 5 lit. a) RODO zwalniają się wzajemnie z obowiązków informacyjnych względem tych osób. Ponadto Uniwersytet Warszawski informuje, że wersja elektroniczna przekazanego obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i art. 14 RODO jest także dostępna na stronie internetowej: https://odo.uw.edu.pl/obowiazek-informacyjny/.

§ 9

- Jednostką organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy ze strony Zamawiającego jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

- Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy są:

- ze strony Zamawiającego: ………………….. tel.: ……………………, e-mail: ………………………………………

- ze strony Wykonawcy: ……………………… tel.: ………..….………., e-mail: ………………..……………………

- Zmiana osób wymienionych w ust. 2 nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§ 10

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Strony ustalają również, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, jej rozwiązaniu lub wypowiedzeniu, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili jej zawarcia lub
w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji powodujących konieczność:

- zmiany terminu wykonania Umowy określonego w § 2 ust. 1 Umowy, wywołanej udokumentowanymi i zaakceptowanymi przez Zamawiającego przerwami w realizacji Przedmiotu Umowy niezależnymi od Wykonawcy, np. w szczególności w sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- zmiany przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy.

- Zmiana oznaczenia stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikająca ze zmian organizacyjnych, a także zmiana osób upoważnionych do kontaktu z Wykonawcą lub odbioru Przedmiotu Umowy lub jego części, nie stanowi zmiany treści Umowy i wymaga pisemnego powiadomienia.

§ 11

Wszelkie spory wynikłe z Umowy będą rozstrzygały sądy właściwe miejscowo dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Kodeksu cywilnego.

§ 13

Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez Strony, związanych z realizacją Umowy, Strony zastrzegają formę pisemną, pod rygorem ich nieważności.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym
dla Wykonawcy.

Wykaz załączników do Umowy:

- Załącznik nr 1 – Odpis z KRS lub innego rejestru właściwego dla Wykonawcy, pełnomocnictwo

- Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 3 – Formularz oferty

- Załącznik nr 4 - Protokół odbioru

- Załącznik nr 5 – Polisa i inne dokumenty ubezpieczeniowe

………........................... 	….....................................

Wykonawca 	Zamawiający