ROZDZIAŁ III

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu  ………………r, pomiędzy:

Gminą Spytkowice; ul. Zamkowa 12; 34 – 116 Spytkowice

## NIP: 551-11-23-930 ,  Regon 072182090

zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje:

…………………………………………………………………………………………………………….. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Spytkowice - Pani Aliny Antosz

a:

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..........................

NIP:………………………………………..; REGON: ……………………………………………

zwany w dalszej części umowy  Wykonawcą .

Strony oświadczają, iż Wykonawca został wyłoniony w trybie podstawowym  bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm., dalej „ustawa Prawo zamówień publicznych”)

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: „Budowa oświetlenia ul. Górki w m. Spytkowice i Bachowice”

Kody CPV:

45316110-9 – Instalowanie urządzeń  oświetlenia drogowego

45315100-9 – Instalacyjne roboty elektryczne

45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia

45316100-6 – Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego.

- Przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa oświetlenia ul. Górki w m. Spytkowice i Bachowice” w ramach którego Zamawiający przewiduje do wykonania: budowę sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1kv, na działkach nr: 4942/3, 4942/1, 4701, 1586/1, 1588, 1593, 1597/2, 1600/2, 1601, 1603/2, 1603/1, 1602, 1607/2, 1607/4, 1698, 1699/1 jednostka ewidencyjna 121806_2, Spytkowice obręb 0005, Spytkowice orz na działkach nr: 79/4524, 79/4525 jednostka ewidencyjna 121806_2 Spytkowice, obręb 0001 Bachowice,

Do zadania Wykonawcy należy dostarczyć oprawy wraz z systemem sterowania, który należy zintegrować z obowiązującym na terenie gminy  system zarządzania oświetleniem.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi kompletna realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa wraz z dostawą i montażem lamp wraz z systemem sterowania, uruchomieniem, wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy i robót budowlanych koniecznych do wykonania określa dokumentacja obejmująca:

- Umowa,

- Dokumentację projektową,

- Specyfikację techniczną wykonania odbioru robót,

- Specyfikację warunków zamówienia,

- Przedmiar robót.

- W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia w ust. 4.

- Wszelkie roboty, które były możliwe do przewidzenia na etapie opracowania oferty a:

- nie zostały ujęte w dokumentacji w dokumentacji projektowej,

- nie zostały ujęte w przedmiarze robót,

- nie zostały zgłoszone Zamawiającemu na etapie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,

- konieczność ich wykonania wynika z Prawa Budowlanego, polskich lub europejskich norm, zasad sztuki budowlanej,

wchodzą w zakres przedmiotu umowy i nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych. Roboty te zostaną wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że:

- zapoznał się z dokumentami o których mowa w ust. 4 i nie wnosi do nich żadnych uwag ani zastrzeżeń,

- nie ma żadnych zastrzeżeń co do prawidłowości dokumentacji projektowej, 
w szczególności pod względem prawnym i merytorycznym, a w konsekwencji oświadcza, iż jest on w stanie w oparciu o tę dokumentację, w sposób prawidłowy 
i pełny zrealizować przedmiot umowy za przewidziane w niniejszej umowie wynagrodzenie ryczałtowe,

- wynikający z dokumentacji projektowej zakres prac jest kompletny, to jest, iż obejmuje on wszelkie prace, jakie zgodnie z obowiązującym prawem, zgłoszeniem robót budowlanych, jak również zgodnie ze sztuką budowlaną są niezbędne dla całościowej realizacji przedmiotu umowy w kształcie zamierzonym przez Zamawiającego, a także uzyskania wszelkich akceptacji przedmiotu umowy przez organy administracji i – jeśli to konieczne – uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

- zapoznał się z zakresem robót i oświadcza, że zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją warunków zamówienia i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia,

- zapoznał się z miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki prowadzenia robót są mu znane i nie wnosi do nich żadnych uwag ani zastrzeżeń,

- jego oferta zawiera wszystkie elementy przedstawione w specyfikacji warunków zamówienia, która stanowi załącznik nr 3 do umowy.

- Specyfikacja warunków zamówienia stanowi integralną cześć niniejszej umowy.

- Oferta Wykonawcy stanowi załącznik Nr 4 do umowy.

- Wykonawca niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania bez wad i przekazania Zamawiającemu  przedmiotu umowy na warunkach ustalonych 
w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań wszystkich uczestników procesu budowlanego, podwykonawców, dostawców, usługodawców itp. w sposób gwarantujący zgodny z umową przebieg realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania poszczególnych etapów robót                                z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się tak zorganizować pracę pracownikom, plac budowy oraz realizację robót budowlanych, aby zapewnić jak najmniejszą uciążliwość dla użytkowników drogi oraz mieszkańców przyległych posesji  oraz zapewni im pełne bezpieczeństwo.

- Wykonawca zapewni bezpieczeństwo ruchu w okresie wykonywania prac.

- Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych.

- Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku 
z realizacją zamówienia.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, zgodnie                       z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

- Materiały o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r – o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.1213), wymaganiom  specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót.

- Każdy materiał przed jego wbudowaniem/montażem musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. W razie wykorzystania przez Wykonawcę jakichkolwiek materiałów nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie zobowiązany do ich demontażu i usunięcia z placu budowy na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego, do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.). Żądanie takie może zostać przedstawione Wykonawcy również przez Inspektora Nadzoru.

- W razie uzasadnionych wątpliwości co do jakości materiałów, jakości wykonanych robót, albo ilości zużytych przez Wykonawcę materiałów, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca wykona wszelkie niezbędne badania w celu potwierdzenia jakości wbudowanych materiałów oraz jakości wykonywanych robót, a także w celu potwierdzenia ilości zużytych materiałów.

- Badania o których mowa w ust.5, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

§ 3

- Strony ustalają następujące terminy związane z realizacją przedmiotu umowy:

- wszelkie roboty będące przedmiotem umowy zostaną wykonane w terminie:

3 miesięcy od daty podpisania umowy.

- protokolarne przekazanie miejsca terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi:

w dniu podpisania umowy.

- protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nastąpi:

w dniu podpisania umowy.

4

- Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru.

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania  nadanego mu przez Zamawiającego.

- Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 
z ilością i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową  wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane przez inspektora nadzoru certyfikaty zgodności  z normą materiałów przeznaczonych do wbudowania lub wykona na własny koszt badania materiałów, których jakość budzi wątpliwości.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny koszt wszystkie wymagane przez obowiązujące  przepisy zezwolenia, zgody, uzgodnienia i opinie.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić  Zamawiającego o zauważonych wadach dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach dokumentacji projektowej, jak również nie będzie uprawniony w takim przypadku do powoływania się na takie wady dla usprawiedliwienia własnych opóźnień albo innego rodzaju nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót zamiennych o ile takie wystąpią, w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi Nadzoru w każdym czasie pełną dostępność do robót, jak również zobowiązany jest informować Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru z 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy. Wykonawca zapewni, aby Kierownik Budowy posiadał wszelkie wymagane prawem uprawnienia do pełnienia tej funkcji.

- Wykonawca zobowiązuje się do oddelegowania do kierowania budową personel kierowniczy wskazany w ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób o których mowa wyżej 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy gdy Wykonawca przedłoży propozycje osoby, która będzie posiadać stosowne uprawnienia budowlane, wymagane w specyfikacji warunków zamówienia. Zmianę Kierownika Budowy Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu w termie najpóźniej 7 dni przed jej dokonaniem.

- Ewentualna zmiana na stanowisku Kierownika Budowy może nastąpić po akceptacji Zamawiającego i musi być potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
W takim przypadku Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie 
o przejęciu obowiązków kierownika budowy wraz z wymaganymi załącznikami.

- Wykonawca wspólnie z inspektorem nadzoru określają protokolarnie granice placu budowy.

5

- Do obowiązków Zamawiającego  należy:

- przekazanie terenu budowy,

- przekazanie dokumentacji projektowej,

- zapłata za wykonane i odebrane roboty,

- przeprowadzenie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót,

- przeprowadzenie przeglądu gwarancyjnego przed upływem okresu rękojmi.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- dokładne wytyczenie terenu robót,

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektowa, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będących przedmiotem niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

- prowadzenie dziennika budowy,

- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

- przygotowanie rozliczenia robót,

- zapewnienia wykwalifikowanych pracowników, materiałów, sprzętu  i innych urządzeń niezbędnych  do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz usunięcia wad,

- posiadania przez pracowników wszystkich wymaganych prawem uprawnień,

- posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej, od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimum 100 000,00 PLN. 
W przypadku gdy termin ważności polisy będzie się kończył w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia.

- stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie atesty , certyfikaty lub aprobaty. W przypadku zastosowania w trakcie realizacji robót jakichkolwiek wyrobów budowlanych nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za wykonane roboty i wykona je ponownie na własny koszt i ryzyko,

- przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia materiałów przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego,

- Wykonawca na własny koszt wykona badania materiałów, których jakość budzi wątpliwość,

- wywozu i utylizacji na swój koszt materiałów pochodzących z rozbiórki, wszelkich odpadów powstających w wyniku prowadzonych robót zgodnie z przepisami ustawy 
o ochronie środowiska oraz gospodarowania odpadami,

- zorganizowania zaplecza budowy oraz miejsca prowadzenia robót i prawidłowego jego  oznakowania (umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, ponadto zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót uniemożliwiające dostęp przez osoby nieuprawnione),

- opracowania projektu czasowej organizacji ruchu (jeżeli będzie konieczność),

- uzyskanie zgodny właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót (jeżeli będzie konieczność),

- utrzymania porządku w miejscu prowadzenia robót,

- od chwili protokolarnego przejęcia miejsca prowadzenia robót do czasu odbioru robót ponoszenia odpowiedzialności za szkody wynikłe w tym miejscu,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych w miejscu prowadzenia robót i poza nim, a związanych 
z wykonaniem przedmiotu umowy,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków  pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami w tym też związanych z ruchem pojazdów,

- natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o wypadkach lub zagrożeniach,

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego,

- uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego oraz przeglądach gwarancyjnych 
w okresie rękojmi za wady na wezwanie Zamawiającego,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej: protokołów badań i sprawdzeń, protokołów odbiorów technicznych, atestów dla materiałów wbudowanych wraz 
z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentów do zawiadomienia o zakończeniu robót do nadzoru budowlanego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy z najwyższą starannością zawodową, zgodnie z zapisami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami branżowymi i zakładowymi oraz treścią SWZ Zamawiającego.

6

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zdarzeń powstałych w trakcie robót. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty budowlane, urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony w miejscu prowadzenia robót przez Wykonawcę niezbędny do wykonania robót.

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na  zasadach ogólnych, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje jak i za teren, na którym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody jakie mogą na nim powstać.

7

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie bez wad i usterek przedmiotu umowy określonego w §1, w kwocie netto: ………………………………….. zł (słownie:…………………………………….) + VAT 23% …………………………………….zł (słownie: ………………………………………..) co stanowi kwotę brutto: ………………………………… zł (słownie: ……………………………...).

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, SWZ, przedmiarem robót.

- Wynagrodzenie określone w ust.1 zawiera wszelkie koszty wykonania robót budowlanych bezpośrednio wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej, jak również koszty nie ujęte w dokumentacji projektowej, a związane z realizacją zdania i niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy bez względu na okoliczności i źródło ich powstania. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności całkowite koszty materiałów 
i urządzeń, całkowite koszty transportu, całkowite koszty wynagrodzenia za pracę (łącznie 
z godzinami nadliczbowymi), jak również wszelkie koszty konieczne do zabezpieczenia placu budowy przed nieuprawnionymi osobami trzecimi, koszt ochrony materiałów przed ich utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem oraz całkowite koszty czynności związanych 
z usunięciem wad powstałych w wyniku nieprawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 
a także koszty ustanowienia i utrzymania w trakcie realizacji umowy i po jej zakończeniu przewidzianych w niej ubezpieczeń i zabezpieczeń.

- W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, powstałe różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami i przewidywanymi elementami 
a ilościami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia, a Wykonawca będzie zobowiązany je wykonać 
w ramach wynagrodzenia przewidzianego w §7 ust. 1 umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, jest wynagrodzeniem maksymalnym, chociażby wyniki obmiarów powykonawczych wskazywały na większy rozmiar prac niż ten przyjęty przez Wykonawcę na potrzebę kalkulacji wysokości swojej oferty. Wynagrodzenie, o którym mowa w §7 ust. 1 umowy uwzględnia pełen zakres robót określony w SWZ oraz 
w ewentualnych wyjaśnieniach i zmianach SWZ oraz w przedmiarze robót.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1, wyczerpuje również koszty usług i robót pomocniczych nieujętych w przedmiarze robót, a których realizacja jest niezbędna lub uzasadniona dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia jak np. wszelkie koszty robót: przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, porządkowych i zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy itp.; koszty wykonania niezbędnych: prób, badań, uzgodnień, zajęć terenu dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, itp.; wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu i rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty związane 
z odbiorami wykonanych robót i urządzeń, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkoleń – które zawarte są w kosztach robót wyszczególnionych w przedmiarze robót.

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian ich ilości i jakości, jakie uzna za niezbędne, 
a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

- zmienić ilość robót objętych ofertą,

- pominąć jakieś roboty,

- wykonać niezbędne roboty konieczne do zakończenia rozpoczętych robót.

- Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiającego.

- Wprowadzenie zmian o których mowa w ust. 7 pkt. a), b) może powodować zmianę wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w §7 ust. 1, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Ceny określone przez Wykonawcę nie mogą ulec zwiększeniu i nie podlegają waloryzacji.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury w systemie KSeF na konto podane na fakturze.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w następujący sposób:

Nabywca:

Gmina Spytkowice

ul. Zamkowa 12

- – 116 Spytkowice

NIP: 551-11-23-930

Odbiorca:

Urząd Gminy w Spytkowicach

ul. Zamkowa 12

- – 116 Spytkowice

NIP: 551-26-27-76

- Rozliczenie  za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego po dołączeniu oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, że otrzymali należne im wynagrodzenie.

- Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz o zapłatach dla podwykonawców i dalszych podwykonawców. Wraz z każdą fakturą za wykonane roboty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenia wszystkich podwykonawców 
i dalszych podwykonawców, potwierdzające, że Wykonawca zapłacił na rzecz podwykonawców całe należne im wynagrodzenie. Nieprzedłożenie oświadczenia jakiegokolwiek podwykonawcy może być podstawą do odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca powierzy wykonanie części przedmiotu umowy innemu podmiotowi (podwykonawcy) zgodnie z ofertą, tj.: wykonanie……………………..…………….… firma 
o nazwie: ……………………................................................................ z siedzibą w ……………………   reprezentowana przez:……………………., następujące roboty………………………………….., za wynagrodzenie wynoszące nie więcej niż ………………. złotych netto (……………………… złotych brutto).

- Do Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamówienia zamierzającego zawrzeć umowę o podwykonawstwo stosuje się przepisy art. 433 - 439 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę odstąpienia od  umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań podwykonawców na terenie budowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający wymaga, aby umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, spełniała następujące warunki:

- spełniała wymogi określone w ustawie prawo zamówień publicznych,

- spełnia wymogi określone w SWZ,

- umowa musi mieć formę pisemną,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane 
i do jej zmian , jeżeli:

- umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SWZ;

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w przypadkach, o których mowa w ust.8.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 11, do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy 
o podwykonawstwo.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7 pkt 4, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wszelkie wymagania określone w niniejszej SWZ dotyczące umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (teks jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1064 z późn.zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) jakąkolwiek kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 647¹ Kodeksu cywilnego i następne, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego względem Wykonawcy w pełnej wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność główną oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

§ 9

- Strony ustalają  następujące  postanowienia szczegółowe w sprawie  procedury odbioru;

- w odbiorze  uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,                                 a w szczególności przekazanie:

- dziennik budowy,

- oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót i zgodności ich wykonania                            z obowiązującymi przepisami i normami,

- dokumentacje powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez Kierownika Budowy  i Inspektora Nadzoru,

- pomiary geodezyjne,

- protokołów technicznych,

- protokołów badań,

- aprobat technicznych,

- atestów i certyfikatów jakości,

- kosztorys powykonawczy.

- O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Zamawiającego, termin zgłoszenia biegnie od daty wpływu pisma na dziennik podawczy Urzędu Gminy Spytkowice.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór robót w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu gotowości do odbioru oraz dostarczeniu kompletu dokumentów o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości oraz nie przedstawił dokumentów o których mowa w ust.2.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru, jeżeli Wykonawca nie przedstawił dokumentów o których mowa w pkt. 3 lub uzyskanie certyfikatu jest nie możliwe 
z przyczyn za które odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

- Zamawiający może korzystać w trakcie dokonywania odbiorów z opinii rzeczoznawców.

- Brak udziału w odbiorze innych niż Zamawiający, Wykonawca i Inspektor Nadzoru powołanych członków komisji, nie wstrzymuje wykonania odbioru, chyba że odpowiednie przepisy stanowią inaczej.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający odmówi odbioru, a Wykonawca pozostanie w opóźnieniu.

- Zamawiający ma prawo dokonać odmowy zgłoszonego do odbioru przedmiotu umowy lub jego elementu w przypadku:

a)  braku potwierdzenia jego gotowości do odbioru przez Wykonawcę,

b)  nie wykonania przewidzianego umową zakresu rzeczowego robót,

c)  braku kompletnej i wymaganej dokumentacji powykonawczej,

d)  stwierdzenia wad w przedmiocie umowy.

- W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy:

a) dających się usunąć – Zamawiający odmawia dokonania odbioru, wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie i po tym terminie oraz po potwierdzeniu faktu usunięcia wad przez inspektora nadzoru, ponownie przystąpi do czynności odbioru przedmiotu umowy;

b) nie dających się usunąć, ale umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy – Zamawiający dokona odbioru, obniży Wykonawcy wynagrodzenie wg dokonanego przez siebie oszacowania strat z tytułu nie osiągnięcia zakładanego umową efektu 
i naliczy przewidziane w umowie kary. Oszacowanie strat nastąpi na podstawie opracowanej przez rzeczoznawcę opinii technicznej, którą Zamawiający zleci do wykonania na koszt Wykonawcy;

c) nie dających się usunąć i uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy –Zamawiający odmówi odbioru, odstąpi od umowy i naliczy kary umowne, żądając wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. A w przypadku nieusunięcia 
w zakreślonym terminie zleci ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 10

- Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy na okres …………miesięcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz a z przyczyn technicznych tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru końcowego robót.

- Termin rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o czas pomiędzy datą zgłoszenia wady 
a datą jej usunięcia.

- Wykonawca z tytułu rękojmi ponosi odpowiedzialność za wady w pełnym zakresie przewidzianym w kodeksie cywilnym, w tym w szczególności za:

- każde nieuzgodnione z Zamawiającym odstępstwo od specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- obniżenie jakości robót poniżej standardu określonego w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

- O wykryciu wady Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie, wzywając do przystąpienia do jej usunięcia w podanym w piśmie terminie nie dłuższym niż 14 dni. Termin na usunięcia wad określony zostanie w stosownym protokole spisanym na okoliczność wykrycia wad.

- Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia na swój koszt, wszystkich wad, które mogą wystąpić w przedmiocie umowy w trakcie jego realizacji i odbioru lub 
w okresie rękojmi za wady.

- Jeżeli w okresie rękojmi, Wykonawca nie przystąpi w terminie ustalonym z Zamawiającym do usunięcia ujawnionych wad, Zamawiający zleci usunięcie wad osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości Strony wskazują, że żadne z postanowień niniejszej umowy nie może być rozumiane jako ograniczenie przez strony ustawowego zakresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi, ani jej modyfikacji na niekorzyść Zamawiającego.

§ 11

- W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w tym zobowiązań Wykonawcy 
z tytułu rękojmi), Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% wynagrodzenia brutto, określonego w  7 ust. 1 tj. …………..……..… zł w formie ............................................

- W terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (i usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych stwierdzonych przy tym odbiorze wad), Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia pomniejszone o ewentualne potrącenia będące następstwem skorzystania przez Zamawiającego 
z zabezpieczenia. Pozostałe 30% kwoty ustanowionego zabezpieczenia Zamawiający pozostawi jako zabezpieczenie zobowiązań Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady. Ta część zabezpieczenia pomniejszona o ewentualne potrącenia będące następstwem skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia, zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady określonego w § 10.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca najpóźniej na 21 dni przed upływem terminu wskazanego w §11 ust. 2 zd. 1 dokona modyfikacji albo ustanowi nowe zabezpieczenie zobowiązań Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, zgodnie z §11 ust. 2 umowy. Jeżeli Wykonawca we wskazanym powyżej terminie nie zapewni wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę wymaganej kwoty tytułem zabezpieczenia z kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- W trakcie realizacji  umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi.

§ 12

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub 
w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 7 ust. 1 umowy,

- za samo stwierdzenie wystąpienia wad w przedmiocie umowy nie dających się usunąć, 
a umożliwiających użytkowanie obiektu, w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7  ust. 1 umowy,

- za powierzenie przez Wykonawcę wykonywania jakiejkolwiek części robót podmiotowi innemu niż Podwykonawca  (dalszy Podwykonawca) zatwierdzony przez Zmawiającego zgodnie z procedura określoną w § 8– karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

- w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 100 % niezapłaconej należności;

- w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za całość umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 200 zł za każdy dzień od daty określonej w § 8 ust. 8 umowy do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu,

- w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 8 ust. 7 umowy,

- za nieprzedłożenie Wykazu osób, o którym mowa w § 16 ust. 2 umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę lub jego aktualizacji, wysokości 1 000 zł, za każdy przypadek,

- za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w § 16 ust. 1 umowy, w wysokości 300 zł za każdy przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku nieprzedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę ww. dokumentów,

- za nie zawarcie przez Wykonawcę jakiegokolwiek ubezpieczenia wymaganego niniejszą umową lub niezachowanie ciągłości takiego ubezpieczenia w okresie realizacji umowy, jak również za nie dostarczenie Zamawiającemu aktualnej polisy albo innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez Wykonawcę jakiegokolwiek ubezpieczenia wymaganego niniejszą umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości stanowiącej 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7  ust. 1 umowy za każdy przypadek.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w przekazaniu dokumentacji projektowej Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

- Kary umowne wskazane w ust. 1 mogą podlegać sumowaniu.

- Łączna  maksymalna  wysokość  kar  umownych,  których  zapłaty  mogą wzajemnie dochodzić od siebie strony wynosi 20% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy poniesiona przez Zamawiającego szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnej mu kary z dowolnej należności (faktury) przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 13

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od całości lub części umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt.2 umowy.

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót 
i przerwa ta trwała dłużej niż 10 dni,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy;

- Wykonawca pozostaje w zwłoce o więcej niż 10 dni z realizacją przedmiotu umowy, albo z realizacją jakiegokolwiek etapu prac przewidzianego w harmonogramie,

- Co najmniej dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piśmie) stwierdzona została zła jakości prac (niezgodna z umową, albo z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami),

- Wykonawca skierował, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiającego, o której mowa w § 4 umowy,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót lub niniejszą umową,

- Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację umowy bez uprzedniej realizacji jakichkolwiek z obowiązków Wykonawcy, o których mowa w § 8 umowy;

- wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w § 8, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 umowy.

- Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i 2 i musi zawierać uzasadnienie.

- Niezależnie od zapisów ust. 1 i 2 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- w terminie 30 dni od zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku będzie podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z miejsca prowadzenia robót  urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 7 ust. 12 umowy,

- przejęcia od Wykonawcy miejsca prowadzenia robót  pod swój dozór.

- Skutki odstąpienia od niniejszej umowy odnosić się będą jedynie do tej części robót przewidzianych do wykonania na podstawie tej umowy, która nie została wykonana przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy.

§ 14

- Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy oraz do dołożenia należytej staranności i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania  umowy.

- Wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie  Umowy będą sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską albo też wysłane pocztą elektroniczną na podany poniżej adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny adres, adres poczty elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi w tym celu drugą Stronę. Strony uzgadniają, iż na żądanie drugiej Strony zawiadomienia przesłane pocztą elektroniczną zostaną niezwłocznie sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską. Tak dokonane doręczenia będą skuteczne niezależnie od jakiejkolwiek zmiany adresu Strony, o której Strona taka nie zawiadomiła.

adres Zamawiającego:

………………………………………………………………………………………

w formie elektronicznej na adres: ……………………………

adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………

w formie elektronicznej na adres: …………………………………………………….

lub inne adresy, które zostaną podane do wiadomości jednej Strony przez drugą  Stronę.

- Zawiadomienia dokonane w sposób określony w ust. 2 niniejszego paragrafu  będą uważane za dokonane z chwilą doręczenia, a w przypadku zawiadomień przesłanych pocztą elektroniczną doręczenia uważa się za dokonane z chwilą ich odbioru przez drugą Stronę. Równocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia z momentem upływu pierwszego 7 dniowego terminu awizacji. Każda ze Stron może zmienić swój adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposób określony powyżej.

- Strony uzgadniają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, będą składane wyłącznie w formie pisemnej doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską pod rygorem nieważności. Jednocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia z momentem upływu pierwszego 7 dniowego terminu awizacji.

- W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym taką zmianę. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie – wysłanie korespondencji na dotychczasowy adres będzie uważane za doręczone.

§ 15

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu Stron w formie pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takich zmian.

2. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 6.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania projektów i rozwiązań zamiennych 
w trakcie realizacji inwestycji w następujących okolicznościach:

- dostosowania realizowanego obiektu do aktualnych przepisów i norm budowlanych,

- na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie do tego jakie przewiduje dokumentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z autorem dokumentacji zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego który korzysta z opinii Inspektora Nadzoru,

- w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty

- konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy,

- konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zamiany te będą korzystne dla przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania w trakcie realizacji inwestycji zmian do dokumentacji projektowej dla osiągnięcia optymalnych parametrów funkcjonalnych inwestycji tj. w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian, Zamawiający jest zobowiązany w sposób określony ustawą prawo budowlane przekazać zakres zmian Wykonawcy. W przypadku wprowadzenia takich zmian, każdorazowo Wykonawca powinien zmiany te umieścić w dokumentacji powykonawczej.  Inicjatorem tych zmian może być Zamawiający.

- Zmiany o których mowa w pkt. 1) – 6) nie wpłyną na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy i nie spowodują zmiany terminu wykonania prac.

- Dla dokonania rozliczeń robót i materiałów zamiennych o których mowa  w pkt. 1) – 6) Wykonawca opracuje kosztorysy zamienne, sporządzone na podstawie cen jednostkowych wynikających z przedstawionego przez Wykonawcę kosztorysu. 
W przypadku robót dla których brak w kosztorysie cen jednostkowych, wyliczeń należy dokonać na podstawie składników cenotwórczych z kosztorysu Wykonawcy, a koszt materiałów wg cen średnich wydawnictwa „Sekocenbud” dla woj. realizacji przedmiotu zamówienia z kwartału wykonania robót zamiennych, ewentualnie materiały nietypowe według faktury ich zakupu po akceptacji Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie w następujących okolicznościach:

- gdy spowoduje to obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

- gdy zmiany wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia);

- gdy zmiana dotyczy materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego;

- gdy zmiana dotyczy materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem iż niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej;

- Zmiana umowy, w zakresie terminu wykonania, może być dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
a w szczególności z powodu:

- w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych 
w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do prac,

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,  jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

- z powodu działań osób trzecich (w tym organów administracji, osób indywidualnych) uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

- w przypadku występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających realizację zamówienia zgodnie z warunkami określonymi 
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,

- w przypadku wydłużenia terminów dostaw materiałów, nie wynikającego z okoliczności zależnych od Wykonawcy ponad 14 dni w stosunku do zobowiązań dostawców materiałów,

- w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, to jest m. in. klęski żywiołowej (huragany, powodzie, trzęsienie ziemi), ogłoszenie stanu epidemii, pandemii, stanu nadzwyczajnego

- jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron;

- Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty w zakresie dotyczącym osób realizujących zamówienie na niżej wymienionych warunkach:

- zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy po wcześniejszej pisemnej informacji i na warunkach przewidzianych w §8 umowy,

- wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawców, pomimo niewskazania 
w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach Podwykonawstwa, albo rozszerzenie zakresu Podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SWZ,

- w przypadku zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że nowe osoby zastępujące osoby dotychczas zaangażowane w wykonanie umowy będą dysponować kwalifikacjami i doświadczeniem niezbędnym do uczestnictwa w realizacji umowy i co najmniej takim jak osoby, które mają być zastąpione.

- zmiany nie istotnych dla wykonania przedmiotu umowy w terminie i koszcie - Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy,

- Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w pozostałych wypadkach określonych 
w przepisie art. 455  ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

- Zamawiający w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby przez cały okres realizacji robót wszyscy pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy bezpośrednio związani z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia takie jak: obsługa sprzętów budowlanych niezbędnych do realizacji zamówienia, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty montażowe i instalacyjne związane z budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej i innych przewidzianych w dokumentacji projektowej zatrudnieni byli na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.).

- W dniu zawarcia umowy Wykonawca przedłoży wykaz osób skierowanych do realizacji  umowy, o których mowa w ust. 1. Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy przedłożą takie listy wraz z dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie w/w osób, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji jakichkolwiek prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania prac.

- W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę/Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika/pracowników na podstawie umowy o pracę (oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy),

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika/pracowników,

- innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni od wezwania  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody, o których mowa w ust. 4., w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane czynności a:

- Przedłożone dowody, o których mowa w ust. 4. powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę oraz dalszego Podwykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie w szczególności naliczeniem kar umownych.

- Zamawiający ma prawo nie dopuścić do realizacji przedmiotu umowy pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy, których dokumenty, 
o których mowa w ust. 4 nie zostały mu przedłożone.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ust.1 niniejszego paragrafu czynności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia  określonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki z tytułu niewykonania tego obowiązku umownego.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo dokonać kontroli w zakresie zgodności danych osób wykonujących pracę z przedłożonymi przez wykonawcę dokumentami, o których mowa w ust 4. W przypadku niezgodności Zamawiający ma prawo nie dopuścić pracownika do wykonywania pracy, powiadomić odpowiednie organy oraz odstąpić od umowy.

- Z wymienionych powyżej czynności sprawdzających zamawiający sporządza notatkę.

§ 17

- Zamawiający wskazuje, że wypełnił w stosunku do Wykonawcy obowiązek informacyjny 
z art. 13 Rozporządzenia w pkt. 21 SWZ.

§ 18

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 19

Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie zobowiązania Zamawiającego na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonywanych przez niego czynności objętych niniejszą umową.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

§ 21

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest : ……………………….

§ 22

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

§ 23

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- SWZ

- Oferta wykonawcy

- Kosztorys ofertowy

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

KONTRASYGNATA SKARBNIKA