Specyfikacja Warunków Zamówienia


PROJEKT 







                      Załącznik nr 10 do SWZ      
	UMOWA NR …../STBS/DZE/2026  




zawarta w Szczecinie w dniu …. ……. 2026 roku pomiędzy: 

Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a,

wpisanym pod numerem 0000157810 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8521850722, REGON: 811015666, o kapitale zakładowym w wysokości: …………………. zł, w imieniu którego działają:

1. …………………………… – ……………………………….,

2. …………………………… – ……………………………… .

zwanym dalej Zamawiającym
a

.................................................................................................................................................................,

.................................................................................................................................................................

reprezentowan(ą)ym przez:

………………………………………………................................................................

zwanym dalej Wykonawcą. 

Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 Ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176) i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (znak Tp ……/DZE/2026) zawarto umowę o następującej treści:
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie robót remontowo-budowlanych polegających na dostawie i wymianie stolarki drzwiowej systemowej w zasobach stanowiących własność Zamawiającego i własność Gminy Miasto Szczecin zarządzanych przez Zamawiającego, zgodnie z załączonym wykazem stolarki drzwiowej stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przedmiarami robót oraz Specyfikacją technicznego wykonania i odbioru robót (STWiOR) i rozdziałami IV i XIII SWZ stanowiącymi integralną cześć niniejszej umowy (załącznik nr 2). 

Z uwagi na znaczną ilość metrów stolarki przeznaczonej do wymiany i ewentualny błąd w pomiarze, jak również z uwagi na możliwe w okresie obowiązywania umowy zmiany w zakresie zasobu nieruchomości zarządzanych przez Szczecińskie TBS, wykaz zawarty w załączniku nr 1 w czasie realizacji umowy może ulec zmianie, z tym jednak zastrzeżeniem, że zmiana ta nie będzie przekraczała plus/minus 15 % łącznego metrażu powierzchni stolarki wynikającego z załącznika nr 1 na dzień zawarcia umowy. O stwierdzonych okolicznościach dokonania aktualizacji załącznika Strony zobowiązują się wzajemnie niezwłocznie informować. Zamawiający zobowiązuje się doręczyć Wykonawcy zaktualizowany stosownie do powyższych zapisów załącznik najpóźniej w terminie 7 dni od powzięcia informacji o przesłankach aktualizacji. Aktualizacja załącznika w granicach wyżej wskazanych nie stanowi zmiany umowy. Jeżeli zmiana nastąpi na co najmniej 30 dni przed zakreślonym umową terminem realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie w terminie umową zakreślonym, a w przypadku zwłoki, będzie przysługiwało Zamawiającemu prawo naliczenia kar umownych. Jeżeli jednak Wykonawca zostanie poinformowany o zmianie później niż na 30 dni przed upływem terminu wykonania umowy, termin ten ulegnie przedłużeniu o taką liczbę dni jak wynika z niedochowania 30 dniowego terminu uprzedzenia o zmianach.

3. Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu umowy zobowiązuje się wymontować dotychczasowe drzwi i wmontować taką stolarkę drzwiową jak wykazano w ofercie cenowej stanowiącej integralną część niniejszej umowy.  
§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 120 dni od dnia przekazania placu budowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) jeżeli Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie będzie możliwe aby zakończyć je w terminie zakreślonym w ust. 1 – do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego;

2) jeżeli Wykonawca wykonywał będzie przedmiot umowy niezgodnie z jej treścią lub zasadami budowlanej wiedzy technicznej i w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zmieni sposobu realizacji umowy – do odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie tego terminu albo powierzenia dalszego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zastrzeżeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 3

Zapisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie do Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (gdy wynikało to ze złożonej oferty):
1. Jeżeli umowa niniejsza realizowana jest przez Konsorcjum lub inne ugrupowanie dwóch lub więcej podmiotów, podmioty te (Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot umowy):

1) są solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy,

2) są solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego za należyte wykonanie umowy o podwykonawstwo, w szczególności za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. Umowy o podwykonawstwo zawierane będą przez wszystkich Wykonawców i wszyscy oni ponosić będą solidarną odpowiedzialność wobec podwykonawców,

3) są zobowiązani wskazać partnera wiodącego (Lidera Konsorcjum), który będzie miał pełnomocnictwa każdego z Wykonawców wspólnie realizujących niniejszą umowę do podejmowania wiążących wszystkich Wykonawców decyzji. 

2. Umowa regulująca współpracę Wykonawców musi zawierać co najmniej następujące postanowienia:

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swym zakresem realizację przedmiotu niniejszej umowy,

2) zakres działania poszczególnych stron umowy,

3) wskazanie podmiotu uprawnionego do wystawiania faktur i zakresu przedmiotu niniejszej umowy za jaki dany podmiot wystawiał będzie fakturę, z zastrzeżeniem, ze zakresy te nie mogą się dublować,

4) wskazanie partnera wiodącego (Lidera Konsorcjum), który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania wiążących wszystkich Wykonawców (członków Konsorcjum) decyzji,

5) postanowienia o solidarnej odpowiedzialności członków Konsorcjum wobec Zamawiającego za należyte wykonanie umowy a także za należyte wykonanie umów o podwykonawstwo, w szczególności o solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. 

Umowa powinna być zawarta pomiędzy wszystkimi Wykonawcami wspólnie realizującymi przedmiot umowy, na okres nie krótszy niż czas realizacji umowy plus 30 dni a także wskazywać adres do korespondencji.
3. Umowa regulująca współpracę Wykonawców (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawców) zawierająca co najmniej postanowienia opisane w ust. 2 stanowi załącznik nr ….. do niniejszej umowy, 

4. O ewentualnych zmianach umowy zawartej pomiędzy Wykonawcami wspólnie realizującymi zamówienie należy poinformować Zamawiającego w terminie 7 dni od ich wprowadzenia przedkładając mu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawców kopię aneksu (przy czym Zamawiający może zażądać do względu oryginału tego dokumentu). Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień ust. 1-2. 

§ 4
Wykonawca zobowiązuje się:

1) wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami opisanymi w rozdziale IV i XV SWZ stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 

2) wykonać przedmiot umowy korzystając z własnych środków i materiałów;

3) zachować szczególne warunki zabezpieczenia frontu robót z uwagi na okoliczność, że prace w zdecydowanej większości prowadzone będą w zamieszkałych lokalach i budynkach;

4) przedstawić w terminie 3 dni, licząc od dnia podpisania umowy, listę osób, które będą realizowały umowę – wymóg ten wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom nieruchomości, w których realizowana będzie umowa; 

5) wyposażyć osoby, które będą realizowały umowę w identyfikatory z imieniem, nazwiskiem i zdjęciem tej osoby oraz z danymi adresowymi Wykonawcy i jego numerem telefonu; 

6) uzgodnić z lokatorami terminy wymiany stolarki drzwiowej oraz powiadomić pisemnie ogłoszeniem wywieszonym w budynku o terminie realizacji prac. Wykonawca zobowiązany jest zaproponować lokatorowi, który nie będzie mógł udostępnić lokalu w pierwszym terminie wskazanym przez Wykonawcę, co najmniej jeszcze jeden termin udostępnienia lokalu, a jeżeli i w tym terminie wejście do lokalu okaże się niemożliwe – poinformować Zamawiającego o tym fakcie. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować to, że lokator został poinformowany o terminach wejścia do lokalu. Pisemna akceptacja wyjaśnień Wykonawcy przez Zamawiającego jest równoważna z uznaniem przez Zamawiającego tego, że świadczenie stało się częściowo niemożliwe z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, co stosownie do dyspozycji art. 475 Kodeksu cywilnego skutkować będzie wygaśnięciem zobowiązania w tej części.

7) zgłaszać roboty ulegające zakryciu lub zakończone do odbiorów częściowych; 

8) wykonywać roboty w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1900 (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), z zastrzeżeniem konieczności wcześniejszego ustalenia z mieszkańcami lokalu, w którym prowadzone będą prace, dokładnego terminu prowadzenia prac; dodatkowo dopuszcza się prowadzenie robót w soboty - wykonywanie robót w soboty wymaga jednak wcześniejszego uzgodnienia takiej możliwości z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego i mieszkańcami lokalu;
9) utrzymywać porządek i czystość na placu budowy i w czasie wykonywania robót, a w szczególności do usunięcia i wywozu pozostałego gruzu i innych odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz przepisami prawa miejscowego dotyczącymi utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wszelkie opłaty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ciąży na nim obowiązek właściwego, zgodnego z przepisami gospodarowania odpadami. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w sposób należyty wywiązuje się z tego obowiązku pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w trybie natychmiastowym. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (w tym odpadów betonowych, gruzu budowlanego, drewna, itp.) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami – zgodny z obowiązującymi przepisami – jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia. Wszystkie odpady pochodzące z prowadzonych w ramach umowy robót, stanowią własność Wykonawcy. Zdemontowane drzwi stanowią własność Wykonawcy i Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub zutylizować zgodnie z zobowiązującymi w tym zakresie przepisami).
10) wykonywać przedmiot umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotu umowy, jak również zgodnie z obowiązującymi normami i ogólnymi zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej dla danego rodzaju robót;

11) wykonywać przedmiot umowy osobami posiadającymi odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje wymagane dla realizacji robót, objętych zakresem niniejszej umowy oraz przy użyciu technicznie sprawnego sprzętu ogólnie stosowanego dla zlecanych robót;
12) przed przystąpieniem do wykonywania robót uzgodnić z Zamawiającym dobór kolorów powłok malarskich. Brak takiego uzgodnienia przed przystąpieniem do prac upoważnia Zamawiającego do nakazania zmiany kolorystyki przez Wykonawcę w zakreślonym terminie na koszt i ryzyko Wykonawcy a po bezskutecznym upływie tego terminu do zlecenia wykonania tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania wcześniejszego upoważnienia Sądu w tym zakresie;
13) zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze sanitarne.
§ 5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie brutto (wraz z podatkiem VAT 8 %), w wysokości ……………………….. zł (słownie złotych: ………………………………………………..), zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą integralną cześć niniejszej umowy – załącznik nr 3 do umowy przy czym:
1) drzwi wejściowe do lokalu: ………. zł brutto/1 szt.

2) drzwi wewnątrzlokalowe: ………. zł brutto/1 szt.

Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszelkie elementy drzwi np. klamki, kratki wentylacyjne, (tam gdzie Zamawiający wymaga ich założenia) i jest niezależne od kolorystyki drzwi. Wynagrodzenie powyższe obejmuje także demontaż i utylizację drzwi dotychczasowych i wszelkie inne prace i czynności związane z realizacją umowy. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie po dokonaniu bezusterkowych odbiorów jednostkowych drzwi objętych rozliczeniem, w terminie 14 dni od daty złożenia prawidłowej faktury, z zastrzeżeniem ust. 7–11. 
3. Płatności dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym jednak zastrzeżeniem, że numer ten musi być zgodny z numerem rachunku Wykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT, ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jeżeli na wystawionej fakturze zostanie wskazany inny numer rachunku niż w wykazie, płatność zostanie przez Zamawiającego dokonana na rachunek z wykazu. Jeżeli w wykazie nie będzie ujawniony numer rachunku bankowego Wykonawcy, Zamawiający może wstrzymać płatność do czasu jego ujawnienia. Opóźnienie w płatności wynikające z podania przez Wykonawcę rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie wyłącza możliwość naliczania odsetek.
4. Strony zobowiązują się do dostosowania sposobu fakturowania do obowiązujących oraz przyszłych przepisów prawa, w szczególności dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

5. Do dnia, w którym wystawianie faktur ustrukturyzowanych stanie się obowiązkowe zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktami wykonawczymi, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie faktur w postaci elektronicznej na adres mailowy: firmy@stbs.pl.

6. Z dniem, w którym wystawianie faktur ustrukturyzowanych stanie się obowiązkowe zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktami wykonawczymi, faktury dokumentujące transakcje realizowane na podstawie niniejszej umowy będą wystawiane wyłącznie w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania i doręczania Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do korzystania z tego systemu.

8. Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doręczoną Zamawiającemu z chwilą przydzielenia przez Krajowy System e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę, zgodnie z art. 106na ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

9. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w strukturze faktury ustrukturyzowanej dodatkowych danych w węźle „Warunki Transakcji” – informacji identyfikującej umowę, której dana faktura dotyczy, w szczególności numeru lub symbolu umowy w formacie: „Umowa nr ……………”.

10. Wystawienie faktury ustrukturyzowanej z pominięciem elementu, o którym mowa w ust. 9, uprawnia Zamawiającego do żądania wystawienia faktury korygującej oraz do wstrzymania płatności do czasu otrzymania faktury spełniającej wymagania niniejszego paragrafu, co nie będzie traktowane jako opóźnienie w zapłacie.

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że każda faktura wystawiona w Krajowym Systemie e-Faktur jest zgodna z aktualną schemą logiczną FA_VAT oraz przepisami obowiązującymi w dniu jej wystawienia.

12. Ewentualne udostępnienie faktury ustrukturyzowanej oraz załączników do faktury, innych niż ustrukturyzowane, należy przesłać na adres: firmy@stbs.pl.

13. Każda ze Stron zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie dostępu do KSeF, w tym do utrzymywania aktualnych uprawnień, danych identyfikacyjnych oraz środków technicznych niezbędnych do wystawiania i odbioru faktur.
14. W sytuacji gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie całej umowy stanie się niemożliwe lub nie będzie leżało w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, Zamawiający może ograniczyć jej zakres informując o tym pisemnie Wykonawcę. W przypadku ograniczenia zakresu prac wynagrodzenie należne Wykonawcy ulegnie obniżeniu w oparciu o odpowiednie pozycje kosztorysu ofertowego, z zastrzeżeniem, że łączne obniżenie wynagrodzenia wskutek ograniczenia przedmiotu umowy nie może przewyższyć 50 % wartości wynagrodzenia wynikającego z ilości stolarki drzwiowej do wymiany, określonej w załączniku nr 1 oraz ceny, o której mowa w ust. 1 powyżej.
15. W przypadku zatrudnienia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie przedłożenie Zamawiającemu, jako załącznika do faktury:
1) protokołu/protokołów odbioru robót będących przedmiotem rozliczeń, podpisanego bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego wraz z wyszczególnieniem czy i jakie roboty (a także usługi i dostawy z nimi związane) wykonywane były przez podwykonawców i dalszych podwykonawców i jaki jest status ich rozliczeń,

2) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur lub rachunków wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, w stosunku do których Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej umowy ponosi odpowiedzialność za zapłatę za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi - za zakres prac podlegający zapłacie,

3) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii przelewów bankowych potwierdzających płatność na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców wraz z oświadczeniem (w oryginale) podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzających dokonanie na ich rzecz zapłaty należnego im wynagrodzenia.
16. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi z fakturą dokumentów, o których mowa w ust. 15, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu dopełnienia przez Wykonawcę wymaganych formalności nie uprawnia Wykonawcy do naliczania odsetek. 
17. Zamawiający może uzależnić dokonanie zapłaty na rzecz Wykonawcy od złożenia dodatkowych dokumentów lub/i wyjaśnień potwierdzających stan rozliczeń z podwykonawcami jeżeli złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budziły jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie.
18.  Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie udzielić mu wyjaśnień związanych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami lub/i składanymi do faktur dokumentami. 

§ 6

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wszystkie osoby, które będą wykonywały roboty ogólnobudowlane (murarskie, malarskie, tynkarskie itp.) w ramach niniejszej umowy, z wyłączeniem osób posiadających uprawnienia budowlane, do kierowania i nadzorowania robót.
2. Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 1 dotyczy całego okresu realizacji umowy.

3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania takiego żądania zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie umów o pracę zatrudnionych pracowników. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kopii umów o pracę uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem z zanonimizowanymi danymi osobowymi pracownika, z zastrzeżeniem jednak, że dokument ten musi zawierać dane, które pozwolą Zamawiającemu potwierdzić fakt zrealizowania przez Wykonawcę wymogów co do zatrudnienia wynikających ze SWZ i zapisów niniejszej umowy, w szczególności imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie, że wobec osób realizujących niniejszą umowę Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (RODO) 

5. W przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę lub nie przedłożenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających takie zatrudnienie, Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne na podstawie § 16 niniejszej umowy. 

6. Obowiązek o którym mowa w ust. 1-5 dotyczy odpowiednio również podwykonawców. W umowie o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć postanowienia zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących prace opisane w ust. 1 z jednoczesnym zastrzeżeniem prawa do kontrolowania realizacji tego obowiązku i konsekwencjami jego niedopełnienia. 

§ 7
1. Zamawiający przewiduje odbiór jednostkowy montowanych drzwi.
2. O zakończeniu wykonanych robót i gotowości do dokonania ich odbioru Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej lub pocztą e-mail na adres: biuro@stbs.pl.
3. Wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wymagane przepisami prawa dokumenty potwierdzające wprowadzenie zastosowanych materiałów budowlanych do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych - opisane i podpisane przez Wykonawcę (miejsce wbudowania) i wszelkie inne dokumenty potwierdzające prawidłowość wykonanych prac i zastosowanych materiałów.
4. Po otrzymaniu zgłoszenia gotowości do odbioru wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3 Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć bez zbędnej zwłoki - nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania pisma, informacji mailowej, o których mowa w ust. 2 – termin rozpoczęcia czynności odbiorowych z udziałem wskazanego przedstawiciela Zamawiającego. 

5. Potwierdzenie odbioru robót stanowi protokół stwierdzający, iż wykonane roboty stanowiące przedmiot odbioru spełniają wymagania określone w niniejszej umowie, podpisany ze strony Zamawiającego przez wyznaczone przez niego do czynności odbiorowych osoby (komisję odbiorową), a ze strony Wykonawcy przez niego osobiście lub upoważnione osobę/osoby wskazane w § 8 ust. 3 do dokonania czynności odbioru, posiadającą stosowne uprawnienia. Jeżeli upoważnienie wynikać ma z udzielonego pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to powinno zostać udzielone na piśmie i dołączone do protokółu. Protokół odbioru robót podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego stanowi podstawę wystawienia faktury.

6. Protokół, o którym wyżej mowa, zawiera w szczególności:

1) datę czynności odbioru,

2) określenie przedmiotu odbioru,

3) stwierdzenie dotyczące zgodności wykonanych robót z umową lub informację o stwierdzonych usterkach lub wadach wykonanych robót wraz z terminem ich usunięcia,

4) podpisy osób uczestniczących w odbiorze,
5) pisemne potwierdzenie lokatora - użytkownika lokalu, w którym wykonywane były prace.
7. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w trakcie czynności odbiorowych, Zamawiający wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunięcia, jednak nie dłuższy niż 7 dni. W takim przypadku ponowny protokół, sporządza się po ich usunięciu na zasadach jak wyżej opisane.

8. W przypadku gdy przedmiot umowy nie zostanie wykonany w ustalonym terminie albo zostanie wykonany w sposób uniemożliwiający jego odbiór a stwierdzone wady (usterki) będą tego rodzaju, iż nie dadzą się usunąć lub nie zostaną usunięte w zakreślonym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy (możliwe jest także odstąpienie częściowe). W przypadku odstąpienia częściowego, Strony dokonają wzajemnych rozliczeń za wykonane do dnia odstąpienia i protokolarnie odebrane prace, objęte niniejszą umową. 
9. W przypadku powierzenia robót objętych odstąpieniem innemu podmiotowi, Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę powstałą z tego tytułu po stronie Zamawiającego. Zapis tego ustępu nie ogranicza dalej idących uprawnień Zamawiającego wynikających z Kodeksu Cywilnego, a związanych z wykonywaniem umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z jej postanowieniami, łącznie z uprawnieniami zastępczego powierzenia wykonywania czynności objętych umową o ile zgodne to będzie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§  8
1. Przedstawicielem Zamawiającego ustanowionym do nadzoru wykonania przedmiotu umowy i udziału w czynnościach odbioru jest Inspektor nadzoru: ………………………….
2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w granicach umocowania nadanego przez Zamawiającego.

3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy oraz do udziału w czynnościach odbioru ustanowionym przez Wykonawcę jest: …………………..

4. Zmiany w zakresie osób wyżej wskazanych dla swej skuteczności wymagają pisemnego poinformowania drugiej strony umowy i nie jest w tym zakresie konieczne zawieranie pisemnego aneksu do umowy, z zastrzeżeniem że nowe osoby muszą spełniać wymogi SWZ.

5. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

6. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych (w rozumieniu RODO) osób trzecich, każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, należy przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jak również w przypadku dokonywania zmian w tym wykazie.

7. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie przekazywał i nie będzie udostępniał osobom trzecim informacji przekazanych przez Zamawiającego dotyczących lokatorów i użytkowników lokali mieszkalnych, podlegających ochronie. Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
§ 9
1. Zamawiającemu z ważnych przyczyn przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy na zasadach wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku jej niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę.

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy przed upływem okresu jej obowiązywania na zasadach określonych w umowie, Kodeksie cywilnym, a także przy zaistnieniu przesłanki odstąpienia z ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przed upływem okresu jej obowiązywania, strony dokonają rozliczenia wykonanych przed datą odstąpienia i protokolarnie odebranych przez Zamawiającego bez zastrzeżeń z jego strony prac. 
§ 10
1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania niniejszej umowy umowę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, obejmującą pracowników i osoby trzecie, za szkody mogące powstać w związku z prowadzonymi robotami objętymi przedmiotem niniejszej umowy (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa), w tym także ruchem pojazdów oraz w zakresie strat i szkód wyrządzonych na placu budowy i w jego sąsiedztwie na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż  …………… zł (słownie złotych: ………………………….) i kontynuować ubezpieczenie na co najmniej takim poziomie przez cały czas trwania niniejszej umowy.

Kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty składki ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy. W przypadku zapłaty składki w ratach dowody opłacenia niewymagalnych jeszcze rat składki Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po upływie terminów ich płatności, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty ich upływu.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmować powinna odpowiedzialność cywilną Wykonawcy, jego pracowników oraz inne osoby, jeżeli powierzy im wykonanie czynności związanych z niniejszą umową (w tym podwykonawców).

3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz a także wyczerpywalnych limitów do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

4. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, zakończy swoją ważność przed dniem zakończenia obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dowód zawarcia nowej umowy ubezpieczeniowej lub wydłużenia okresu obowiązywania umowy dotychczasowej na co najmniej ww. sumę ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składek tak aby zapewnić kontynuację ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy na wskazanym wyżej poziomie.

5. W przypadku gdy Wykonawca nie dopełni któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy, które zostanie potraktowane jako ustanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.   

§ 11
Strony wyrażają zgodę na stosowanie Ogólnych Warunków Umów o Roboty Budowlane – zwane dalej OWURB, obowiązujących w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. dostarczonych Wykonawcy i dołączonych do niniejszej umowy, jako załącznik nr 6 stanowiących jej integralną część w zakresie nieuregulowanym treścią samej umowy i nie pozostającym w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
§ 12
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy lub powstałe przy jej realizacji wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej.

2. W przypadku powstania szkody określonej w ust. 1 u osoby trzeciej, Wykonawca zwalnia Zamawiającego w trybie art. 392 Kodeksu cywilnego z wszelkich obowiązkowych świadczeń.

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie wykonywania robót.

4. Wykonawca odpowiada za pełne zabezpieczenie warunków BHP i Ppoż. przy wykonywaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz za bieżące utrzymanie porządku na terenie nieruchomości, gdzie prowadzone są roboty.

§ 13
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wszystkie roboty realizowane w ramach niniejszej umowy, zamontowaną stolarkę i zamontowane urządzenia. Okres gwarancji na wszystkie prace zrealizowane w ramach umowy, zamontowaną stolarkę i zamontowane urządzenia upływa jednocześnie po 36 miesiącach (słownie: trzydziestu sześciu) i biegnie od dnia końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy (podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru), a w przypadku gdyby doszło do częściowego odstąpienia od umowy – od dnia odstąpienia. W przypadku, gdyby nie doszło do podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru, a mimo to nie nastąpiło częściowe odstąpienie od umowy, okres gwarancji rozpoczyna swój bieg w odniesieniu do wszystkich wykonanych robót, zamontowanej stolarki i zamontowanych urządzeń od dnia podpisania ostatniego z protokołów odbioru jednostkowego dokonanego w ramach niniejszej umowy. Okres rękojmi ustala się na taki sam czas jak okres gwarancji. Jeżeli jednak okres rękojmi wynikający z przepisów kodeksu cywilnego będzie dłuższy, obowiązuje okres korzystniejszy dla Zamawiającego.
2. Szczegółowe warunki gwarancji jakości zawiera karta gwarancyjna stanowiąca załącznik nr 7 do umowy.
3. Warunki gwarancji dot. zasad i terminów usuwania wad (usterek) znajdą odpowiednie zastosowanie także w odniesieniu do wad (usterek) zgłaszanych w ramach rękojmi po protokolarnym odbiorze robót objętych przedmiotem umowy (potwierdzeniu ich wykonania), przy czym zapis ten nie zawęża odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi na mocy Kodeksu Cywilnego w zakresie korzystniejszym dla Zamawiającego, niż przewidują to warunki gwarancji. 
4. Zapisy ust. 1 - 3 nie ograniczają ani nie wyłączają dalej idących uprawnień Zamawiającego, dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego.

 § 14
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego  wykonania umowy w wysokości …………… zł, w formie ............................................

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawcę w formie pieniężnej, Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
3. Zamawiający określa, że 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania całości umowy i uznania je przez Zamawiającego za należycie wykonaną (podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag dotyczących wykonania robót).
4. Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 15
1. Zmiany postanowień w umowie mogą zostać dokonane tylko zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 455  ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu pod rygorem ich nieważności. 

2. Dopuszczalna jest zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy. Jeżeli jednak dotyczy to podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby powoływał się Wykonawca w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Zmiany postanowień w zakresie realizacji przedmiotu umowy mogą nastąpić gdy:

1) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze niezawinione przez żadną ze stron w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie prac lub przeprowadzenie odbiorów. O wystąpieniu takich okoliczności Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego. W takim wypadku możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni trwania przeszkody w jej realizacji,

2) wystąpią okoliczności związane z działaniami organów administracji publicznej np. związane z wydawaniem decyzji, zezwoleń, wstrzymaniem prac lub niedopuszczeniem do ich wykonania – przez co nie będzie możliwa terminowa realizacja robót - w takiej sytuacji umowa może ulec wydłużeniu o liczbę dni trwania przeszkody,

3) użytkownik lokalu, zarządca nieruchomości lub podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości wspólnej odmówi udostępnienia nieruchomości dla celów realizacji robót. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumentację wykazującą brak możliwości wykonania prac. Jeżeli Zamawiający zweryfikuje, iż faktycznie nie ma możliwości wykonania prac w pierwotnie zakreślonym terminie (ale możliwe będzie ich wykonanie w terminie późniejszym) umowa może ulec wydłużeniu o liczbę dni trwania przeszkody. Jeżeli wykonanie umowy w danym zakresie z przyczyn wyżej opisanych okaże się niemożliwe, Zamawiający poinformuje o tym pisemnie Wykonawcę i w takiej sytuacji uznaje się, że umowa wygasa w zakresie danego adresu z wykazu stolarki z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron,

4) wystąpią przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót w sposób zgodny z dokumentacją przetargową, sztuką budowlaną, przyjętą technologią, normami czy obowiązującymi przepisami. Strona powołując się na wystąpienie takiej okoliczności zobowiązana jest wykazać jej zajście stosownymi dokumentami.

4. Do umowy mogą zostać wprowadzone zmiany związane ze zmianami danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów rejestrowych.

5. Zmiana ceny wskazanej w § 5 ust. 1 umowy może ulec zmianie gdy wystąpią następujące okoliczności, o ile będą one miały wpływ na koszty wykonania umowy (co Wykonawca zobowiązany jest wykazać):
1) nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to wykonawców będących podatnikami tego podatku) – w takim wypadku wartość netto pozostaje bez zmian, a zmieni się wartość brutto i odpowiadać będzie kwocie netto powiększonej o stawkę podatku wynikającą z obowiązujących przepisów,  

2) zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - w takim wypadku wynagrodzenie ulegnie modyfikacji o wartość zmiany kosztu Wykonawcy wynikającej ze zmiany przepisów odnoszącej się do osób realizujących umowę z uwzględnieniem obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,  

3) zmienią się zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – w takim wypadku wynagrodzenie ulegnie modyfikacji o wartość zmiany kosztu Wykonawcy wynikającej z powyższej zmiany dotyczącej wynagrodzeń osób realizujących umowę o wysokość wynikającą ze zmiany przepisów,  

4) zmienią się zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - w takim wypadku wynagrodzenie ulegnie modyfikacji o wartość zmiany kosztu Wykonawcy wynikającą z powyższej zmiany którą Wykonawca zobowiązany jest ponieść w obligatoryjnym zakresie w związku z zatrudnianiem osób realizujących niniejszą umowę.  

6. Zmiana odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących umowę odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

7. Wprowadzenie zmiany wysokości ceny następować będzie w formie aneksu i wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie z odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian o których mowa w ust. 5 pkt 1- 4 na koszty wykonania niniejszej umowy, szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia – ceny roboczogodziny należnego Wykonawcy. Dokumentami tymi mogą być w szczególności:  

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób realizujących niniejszą umowę wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi,
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób realizujących niniejszą umowę wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi,

3)  pisemne zestawienie ponoszonych przez Wykonawcę należności (przed i po zmianie) w związku ze zmianami zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych ponoszonych w odniesieniu do pracowników realizujących niniejszą umowę przy uwzględnieniu zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy,
4) informacja wraz z wyciągiem z odpowiednich przepisów o zmianie stawki podatku VAT dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy.  

8. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o przesłanki wskazane w ust. 5 obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 1 - 4 niniejszego paragrafu, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku. W przypadku obniżenia stawki podatku VAT, do zawarcia aneksu nie jest konieczny wniosek Wykonawcy. Wykonawca nie może uchylić się od podpisania aneksu zmniejszającego jego wynagrodzenie w związku ze zmianą stawki podatku VAT.
9. Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie wypłacone już Wykonawcy przed dniem (dniami) zmiany nie podlega modyfikacji; wynagrodzenie należne Wykonawcy po dniu zmiany nie podlega modyfikacji także w sytuacji, gdy zgodnie z postanowieniami umowy powinno ono być wypłacone przed dniem zmiany, a należne jest do wypłaty po tym dniu w wyniku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy.
§ 16
1. Niezależnie od wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody (z zastrzeżeniem postanowień § 19) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robót - w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu zakreślonego na ich usunięcie;
3) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych podczas rękojmi lub gwarancji – w wysokości 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu zakreślonego na ich usunięcie; 

4) za zwłokę w złożeniu dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 3 umowy – w wysokości 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

5) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań, o których mowa w § 4 pkt 4 umowy – w wysokości 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

6) za odstąpienie od umowy w całości lub w części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) bez względu na to czy odstąpienie dotyczyć będzie całości czy części umowy;
7) za niedopełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 4 – w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście 00/100) za każde naruszenie (kara umowna będzie naliczana oddzielnie w odniesieniu do każdej z osób, której naruszenie dotyczy);
8) za nieprzestrzeganie obowiązku utrzymania porządku w miejscu prowadzenia robót oraz za brak należytego zabezpieczenia lub oznaczenia miejsca prowadzenia robót – w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście 00/100) za każde stwierdzone naruszenie;

9) za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście 00/100) za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia terminu zapłaty;
10) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) za każde zdarzenie; 

11) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) za każde zdarzenie;
12) za brak wymaganej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) za każde zdarzenie.

2.  W przypadku braku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umów o pracę osób, o których mowa w § 6 ust. 1 umowy lub w przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia takich osób na podstawie umowy o pracę stosownie do wymogów opisanych w § 6 ust. 3 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) za każdy przypadek stwierdzenia braku zatrudnienia określonej osoby na umowę o pracę lub każdy przypadek nie dostarczenia Zamawiającemu dowodu takiego zatrudnienia stosownie do postanowień zawartych w § 6 ust. 3 niniejszej umowy. Kara w tej wysokości będzie mogła być naliczana wielokrotnie w każdym kolejnym rozpoczętym miesiącu kalendarzowym obowiązywania umowy, w którym dana osoba nie była zatrudniona lub w którym Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu dokumentów potwierdzających fakt takiego zatrudnienia.

3.  W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku dotyczącego zawarcia w umowie z podwykonawcą postanowień, o których mowa w § 6 ust. 6 umowy – Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) za każde zdarzenie

4.  Łączna maksymalna kwota kar umownych, których Zamawiający będzie mógł dochodzić od Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100). 

§ 17
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

1) za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenia umowy z winy Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) bez względu na to czy odstąpienie dotyczyć będzie całości czy części umowy, przy czym nie dotyczy to odstąpienia od umowy z przyczyn przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych;
2) w przypadku zwłoki w zapłacie należnego wynagrodzenia - odsetki ustawowe;
3) karę umowną za zwłokę w dokonaniu odbioru robót przedmiotu umowy, z winy Zamawiającego, w wysokości 200,00 zł (słownie złotych 200,00) za każdy dzień zwłoki;
4) łączna maksymalna kwota kar umownych, których Wykonawca będzie mógł dochodzić od Zamawiającego nie może przekroczyć kwoty 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100).   
§ 18
Jeżeli szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wysokość kar umownych stronom przysługiwać będzie odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 
§ 19
1. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązywanie z postanowień niniejszej umowy, jeżeli spowodowane jest to przypadkami siły wyższej. Pod pojęciem, której strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron, niemożliwe do przewidzenia ani do zapobieżenia.

2. Strona poszkodowana przez silę wyższą jest zobowiązana do poinformowania na piśmie drugą stronę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, liczonym od zaistnienia takiego przypadku, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na zaistnienie siły wyższej.

3. Po ustaniu trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą stronę o możliwości podjęcia realizacji umowy.

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej termin realizacji umowy może zostać wydłużony o liczbę dni kalendarzowych trwania przeszkody spowodowanej wystąpieniem siły wyższej, nie więcej jednak niż 30 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy.

5. Wystąpienie siły wyższej może także stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, jeżeli przerwa w jej realizacji z uwagi na zaistnienie siły wyższej będzie trwała dłużej niż 14 dni. W takiej sytuacji odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu kolejnych 10 dni i Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo naliczenia kar umownych.

§ 20
1. Zamawiający zastrzega, że przelanie jakichkolwiek wierzytelności pieniężnych Wykonawcy wynikających z umowy nie może zostać dokonane na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W przypadku zlecania części prac podwykonawcom Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców (także dalszych podwykonawców) i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania własne Wykonawcy. Podwykonawcy powinni posiadać wymagane konieczne umiejętności i kwalifikacje do realizacji czynności objętych umową.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z każdym takim podwykonawcą nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania robót przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedkładanym Zamawiającemu projektem umowy.
4. Przedłożony Zamawiającemu projekt umowy powinien w szczególności zawierać:
1) zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,

2) terminy wykonania robót objętych umową i termin odbioru robót – który musi być krótszy lub musi przypadać na ten sam dzień co termin odbioru wskazany w umowie z Wykonawcą,

3) wynagrodzenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) które musi być tego samego rodzaju co wynagrodzenie należne Wykonawcy a kwota wynagrodzenia nie może być wyższa, niż wartość na ten zakres robót należna Wykonawcy. Ceny i narzuty jednostkowe nie mogą być wyższe niż wskazane w ofercie Wykonawcy,
4) termin wystawienia faktury – nie późniejszy niż 3 dni od odbioru robót,
5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - nie może on być dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty. Termin ten powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego (za zakres prac zleconych podwykonawcy). Zapłata podwykonawcy powinna zostać uzależniona od odbioru bez zastrzeżeń wykonanych przez niego prac,
6) termin rękojmi i gwarancji - nie może upływać wcześniej niż termin wskazany w § 13 ust. 1 umowy
7) postanowienia dotyczące realizowania płatności na rachunek bankowy podwykonawcy wskazany na fakturze, z tym jednak zastrzeżeniem, że numer ten musi być zgodny z numerem rachunku podwykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT, ujawniony w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 
8) postanowienia, o których mowa w § 6 ust. 6 umowy, 
9) w przypadku zawarcia w umowie o podwykonawstwo postanowień o zabezpieczeniu roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – umowa powinna zawierać postanowienie, że strony umowy o podwykonawstwo zgodnie oświadczają, iż zabezpieczenie nie stanowi elementu wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy a jego zwrot nie objęty solidarną odpowiedzialnością Zamawiającego, 
10)  postanowienia zobowiązujące do potwierdzenia przez podwykonawcę rozliczenia wynagrodzenia na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego,
11) postanowienia dotyczące konieczności dokonywania każdej zmiany umowy w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, 
12) zgodę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na przeniesienie na Zamawiającego wszelkich uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości dotyczących wykonanych i odebranych przez Zamawiającego robót w przypadku rozwiązania umowy o podwykonawstwo.
5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą (także z dalszymi podwykonawcami) nie może także zawierać postanowień uzależniających zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy. 
6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy (dokonanie zmiany). Zastrzeżenia mogą dotyczyć braku spełnienia wymagań określonych w ust. 4 lub  ust. 5 niniejszego paragrafu a także w ust. 12 niniejszego paragrafu (o ile będzie miał zastosowanie). 
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania kopii umowy zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadku gdy nie spełnia wymagań określonych w ust. 4 lub 5 niniejszego paragrafu (a także ust. 12 jeżeli będzie miał zastosowanie). Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
8.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię każdej zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych w terminie 7 dni od jej zawarcia (lub dokonania zmiany). Obowiązek ten dotyczy umów o wartości większej niż 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100). 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 5  Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć dodatkowe informacje o podwykonawcach.
12. W przypadku gdy przedmiot umowy jest realizowany przez kilku wykonawców wspólnie (np. jako Konsorcjum czy spółka cywilna), - umowy o podwykonawstwo będą zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących niniejszą umowę a ich odpowiedzialność wobec podwykonawców będzie solidarna. Brak powyższego stanowi podstawę do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy lub do projektu zmiany umowy jak również do zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany. 
13. Postanowienia ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
14. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego:
1) udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców,
2) przedłożyć oświadczenie, że zakres robót budowlanych powierzony danemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie pokrywa się z zakresem robót powierzonych innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Nieudzielenie informacji (pkt 1) lub nieprzedłożenie oświadczenia (pkt 2) stanowić może podstawę do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy lub do projektu zmiany umowy lub do zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany. 
15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót, dostaw lub usług podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do dokonania zapłaty podwykonawcy należnego wynagrodzenia. Ten sam obowiązek dotyczy podwykonawcy w zakresie powierzenia realizacji umowy dalszemu podwykonawcy.
16. Zapłata nie może polegać na dokonaniu przelewu wierzytelności przysługujących Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy) , przekazu, potrącenia czy kompensaty. 
17. Dowód dokonania zapłaty winien zawierać wyraźne oznaczenie należności z tytułu, której następuje zapłata, z wyszczególnieniem zakresu robót, dostaw i usług, okresu ich realizacji, faktury, której zapłata dotyczy itp. 

18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
20. Zestawienie należności podwykonawców powinno być przez tych podwykonawców potwierdzone. 
21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
22. Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
25.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić dla Zamawiającego podstawę do odstąpienia od umowy.
§ 21
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz OWRB, z zastrzeżeniem, że do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonania robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 22
Strony ustalają, że spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23
1. Korespondencja do Zamawiającego kierowana będzie na adres siedziby Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. O każdej zmianie adresu Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę, wskazując nowy adres do korespondencji pod rygorem uznania korespondencji wysłanej pod ww. adres za skutecznie doręczoną.
2. Korespondencja do Wykonawcy kierowana będzie na adres ………………………, e-mail ………  O każdej zmianie adresu Wykonawca poinformuje na piśmie Zamawiającego, wskazując nowy adres do korespondencji pod rygorem uznania korespondencji wysłanej pod ww. adres za skutecznie doręczoną. 

§ 24
1. Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym dla każdej ze Stron.

2. Załączniki do umowy i jej integralną część stanowią:

Załącznik nr 1 – wykaz adresów 
Załącznik nr 2 – STWiOR oraz rozdziały IV i XIII SWZ
Załącznik nr 3 – oferta Wykonawcy
Załącznik nr 4 – umowa o powierzeniu przetwarzania danych 
Załącznik nr 5 – polisa ubezpieczenia OC
Załącznik nr 6 – Ogólne warunki umów o roboty budowlane (OWURB)

Załącznik nr 7 – karta gwarancyjna


Zamawiający: 
                                                          Wykonawca:
Załącznik nr  4 do umowy

 nr ......../STBS/DZE/2026
UMOWA W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH 

zawarta w dniu ……………. w Szczecinie, pomiędzy:

Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul  Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Wydział XIII Gospodarczy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, pod  nr KRS 0000157810, NIP 852-18-50-722, REGON: 811015666, o kapitale zakładowym ……………… zł, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

zwaną/ym dalej „Administratorem”

a

………………………………..
zwanym dalej „Przetwarzającym”, 

łącznie określanymi dalej jako „Strony”.

§ 1 . 

Dla potrzeb zawarcia i realizacji niniejszej umowy Strony wskazują następujące znaczenie pojęć:

1) Rozporządzenie 2016/679 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

2) Dane Osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia 2016/679, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

3) Przetwarzanie Danych Osobowych – w rozumieniu art. 4 pkt 2) Rozporządzenia oznacza operacje lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4) Organ nadzoru – niezależny organ publiczny ustanowiony do monitorowania stosowania Rozporządzenia 2016/679

§ 2 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa zostaje zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia 2016/679, w związku z zawarciem Umowy z dnia ……………… r. (tzw. „Umowa główna”)

2. Administrator oświadcza, iż jest administratorem Danych Osobowych.

3. Przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym Dane Osobowe.
§ 3 

1. Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania Dane Osobowe, a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującym prawem i niniejszą Umową.

2. Dane osobowe powinny być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą środków technicznych lub organizacyjnych.

§ 4 

1. Celem powierzenia przetwarzania Danych Osobowych jest wykonywanie Umowy Głównej, zawartej dnia………….., której przedmiotem jest wykonywanie robót remontowo-budowlanych polegających na dostawie i wymianie stolarki drzwiowej w zasobach własnych i zarządzanych przez Administratora i obejmuje operacje związane z przekazaniem Przetwarzającemu wymienionych w ust. 2 danych osobowych uprawnionych użytkowników lokali w celu umożliwienia mu kontaktu z tymi osobami lub/i weryfikacji czy osoba podpisująca protokół wymiany stolarki drzwiowej jest faktycznie osobą do tego uprawniona - o ile okaże się to konieczne dla realizacji Umowy Głównej. 

2. Zakres przetwarzanych Danych Osobowych obejmuje następujące kategorie danych:

· imię i nazwisko użytkownika lokalu,

· adres lokalu,

· nr telefonu użytkownika lokalu, adres poczty elektronicznej (e-mail).
§ 5

Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej oraz wykonania wszystkich zobowiązań z niniejszej umowy wynikających.

§ 6

Przetwarzający przetwarza Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora. Za udokumentowane polecenie uważa się polecenie przetwarzania danych zawarte w Umowie Głównej, a także wskazówki lub instrukcje przekazywane przez Administratora w trakcie obowiązywania Umowy listownie lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.

§ 7

1. Przed rozpoczęciem przetwarzania Danych Osobowych Przetwarzający podejmuje środki zabezpieczające te dane, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia 2016/679, a w szczególności:

a) uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, obowiązany jest zastosować środki techniczne organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych w stopniu bezpieczeństwa odpowiadającym temu ryzyku. Przetwarzający powinien odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków, a także uaktualniać te środki w porozumieniu z Administratorem,

b) zapewnia by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je zgodnie z poleceniem Administratora, w tym według jego wskazówek i instrukcji, w celach i zakresie przewidzianym w Umowie, 

2. Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, aby osoby mające dostęp do Przetwarzania Danych Osobowych zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po ustaniu Umowy oraz ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego. W tym celu Przetwarzający dopuści do przetwarzania danych tylko osoby, które podpisały zobowiązanie do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

3. Przetwarzający prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679 i zobowiązuje udostępniać go Administratorowi na jego żądanie, chyba że Przetwarzający jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 Rozporządzenia 2016/679.

4. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia 2016/679; w szczególności, Przetwarzający zobowiązuje się przekazywać Administratorowi informacje oraz wykonywać jego polecenia dotyczące stosowanych środków zabezpieczania Danych Osobowych oraz przekazywać Administratorowi informacje dotyczące przypadków naruszenia ochrony Danych Osobowych w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie.

5. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 Rozporządzenia 2016/679, w szczególności Przetwarzający zobowiązuje się do poinformowania Administratora o takim żądaniu w ciągu 5 dni od dnia jego otrzymania.

6. Przetwarzający zobowiązuje się stosować do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną Danych Osobowych, dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności w zakresie stosowania Rozporządzenia 2016/679.

7. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych przez Przetwarzającego, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy. 

§ 8

1. Jeżeli Przetwarzający zamierza powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych kolejnemu podmiotowi, zobowiązany jest uprzednio poinformować Administratora o takim zamiarze oraz o tożsamości podmiotu, któremu ma zamiar powierzyć przetwarzanie danych, charakterze powierzenia, zakresie danych i czasie trwania powierzenia i uzyskać pisemną zgodę Administratora na takie powierzenie (podpowierzenie). 

2. W przypadku wyrażenia zgody na podpowierzenie przetwarzania Danych Osobowych, podwykonawca zobowiąże się do wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy Umowy nałożone są na Przetwarzającego. Administratorowi będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy podpowierzenia bezpośrednio wobec podwykonawcy.

3. Przetwarzający poinformuje Administratora o rozwiązaniu umowy podpowierzenia w terminie 3 dni od tego zdarzenia.

4. Przetwarzający zapewni, aby podwykonawcy którym podpowierzono przetwarzanie danych stosowali co najmniej równorzędny poziom ochrony Danych Osobowych co Przetwarzający. 

5. Jeżeli podwykonawcy którym podpowierzono przetwarzanie Danych Osobowych nie wywiążą się ze spoczywających na nich obowiązków Ochrony Danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie ich obowiązków spoczywa na Przetwarzającym.

1. § 9.

2. Administrator jest uprawniony do weryfikacji zasad przetwarzania Danych Osobowych wynikających Rozporządzenia 2016/679 oraz Umowy przez Przetwarzającego, poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych Danych Osobowych.

3. Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Przetwarzającego w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z Umową. Audyty lub inspekcje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być przeprowadzane przez podmioty trzecie upoważnione przez Administratora.

4. Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane jemu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia 2016/679 lub innych przepisów o ochronie danych.

§ 10. 

1. Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody, jakie powstaną u Administratora lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową lub przepisami prawa przetwarzania Danych Osobowych. 

2. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania podwykonawcy lub osób upoważnionych przez Przetwarzającego do przetwarzania Danych Osobowych jak za własne działania   zaniechania.

§ 11.

1. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Przetwarzający, zależnie od decyzji Administratora, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba prze obowiązujące przepisy prawa nakazywać będą przechowywanie Danych Osobowych. 

2. Przez usunięcie danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, rozumieć należy zniszczenie Danych Osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na zidentyfikowanie osoby, której dane dotyczą.

3. Usunięcie danych należy udokumentować pisemnym oświadczeniem podpisanym przez osoby uprawnione przez Przetwarzającego. Przetwarzający zobowiązuje się do przekazania Administratorowi oświadczenia o usunięciu Danych Osobowych w terminie 7 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Administratora.

4. Rozwiązanie Umowy Głównej w każdym czasie i trybie przez którąkolwiek ze Stron skutkuje wygaśnięciem Umowy, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących zasad postępowania po jej ustaniu.

§ 12.

1. Administrator uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

a) organ nadzoru stwierdzi, że Przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych w stosunku do danych powierzonych przez Administratora,

b) Administrator, w wyniku przeprowadzenia audytu, o którym mowa w § 9 Umowy stwierdzi, że Przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania  określonych Umową lub obowiązującymi przepisami,

c) Przetwarzający wykorzysta Dane Osobowe niezgodnie z Umową lub z przepisami prawa, lub powierzy przetwarzanie Danych Osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora.

§ 13.

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przepisy Rozporządzenia 2016/679.

3. Spory związane z wykonywaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Szczecińskiego TBS.

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

W imieniu Administratora




W imieniu Przetwarzającego

Załącznik nr 6 do umowy

 nr ......../STBS/DZE/2026
OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE  

OBOWIĄZUJĄCE 

W SZCZECIŃSKIM TOWARZYSTWIE 

BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Uregulowania zawarte w „Ogólnych Warunkach Umów o Roboty Budowlane”, zwanych dalej OWRB, określają ogólne warunki wykonania umowy zawieranej przez Szczecińskie TBS na wykonanie inwestycji w zakresie prac budowlanych, budowlano-montażowych lub instalacyjnych związanych z wybudowaniem, modernizacją, przebudową, rozbudową lub remontem budynków mieszkalnych lub użytkowych. Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu umowy zawarte są w umowie, natomiast OWRB stanowią jej integralną część, o ile umowa tak stanowi. Postanowienia OWRB wiążą strony o ile sama treść umowy nie zawiera odmiennych postanowień lub odmienne uregulowania właściwe dla danej umowy nie wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów.
2. Realizacja umów o których mowa w ust. 1 musi przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych (jeżeli ustawa ta będzie miała zastosowanie) wraz z przepisami wykonawczymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający:

1) 
bezpieczeństwo osób i mienia;

2)  
ochronę środowiska;

3) ochronę zdrowia i życia ludzi przed skutkami stosowanych procesów technologicznych; 

4) ochronę dóbr kultury;

5) warunki zdrowotne oraz niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;

6) racjonalne wykorzystywanie energii;

7) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektów; 

8) ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

9) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

§ 2.

Definicje

1.  
Ilekroć w niniejszych warunkach mowa jest o:

1) Zamawiającym – rozumie się przez to stronę Umowy zlecającą wykonanie robót będących przedmiotem Umowy;


2)
Wykonawcy – rozumie się przez to podmiot z którym Zamawiający zawarł Umowę;


3)
obiekcie budowlanym, budynku, budowli, obiekcie małej architektury, budowie, robotach budowlanych, remoncie - rozumie się przez to obiekt budowlany, budynek, budowlę, obiekt małej architektury, budowę, roboty budowlane, remont określone przepisami ustawy Prawo budowlane;


4)
inwestycji- rozumie się przez to ogół działań mających na celu realizację Umowy; 


5)
Inspektorze Nadzoru- rozumie się przez to osobę powołaną przez Zamawiającego o uprawnieniach określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane, wskazaną w Umowie; 


6)
nadzorze inwestorskim – rozumie się przez to nadzór wykonywany przez Inspektora Nadzoru, realizowany w zakresie zgodnym z umową;


7)
nadzorze autorskim - rozumie się przez to nadzór wykonywany przez Projektanta, w zakresie zgodności realizowanej inwestycji z opracowanym projektem;


8)
podwykonawcy - rozumie się przez to podmiot, z którym Wykonawca zawarł umowę na wykonanie części robót, dostaw i usług, objętych przedmiotem Umowy;


9) dalszym podwykonawcy – rozumie się przez to podmiot, któremu podwykonawca zlecił wykonanie części robót, dostaw i usług, objętych przedmiotem Umowy;


10)
Kierowniku Budowy - rozumie się przez to osobę fizyczną posiadająca wymagane prawem uprawnienia budowlane do pełnienia tej funkcji, będącą reprezentantem Wykonawcy na budowie;


11)
placu budowy, terenie budowy - rozumie się przez to miejsce prowadzenia robót wraz z zapleczem budowy, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz wszystkie miejsca, w których prowadzone są roboty podstawowe, towarzyszące i tymczasowe;


12)
kontrakcie - rozumie się przez to Umowę;

13) Umowie - rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, której integralną częścią są OWRB;

14) powiadomieniu - rozumie się przez to informacje przesyłane pocztą, telegraficznie, teleksem, telefaksem lub w inny wskazany w Umowie sposób  na adres  siedziby strony lub na inny wskazany przez nią adres;

15) Projektancie, jednostce projektowania - rozumie się przez to osobę fizyczną, bądź prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą  osobowości prawnej posiadającą stosowne uprawnienia do wykonywania projektów wykonującą na zlecenie Zamawiającego lub Wykonawcy dokumentację projektową inwestycji;

16) harmonogramie – rozumie się przez to harmonogram wykonywania Umowy przez Wykonawcę, określający czynności wykonywane w ramach Umowy oraz terminy ich wykonania; w szczególności, harmonogram może zostać sporządzony w formie harmonogramu rzeczowo-finansowego, zawierającego określenie zakresów rzeczowych i finansowych odbiorów częściowych, odpowiadające ofercie Wykonawcy złożonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie Umowy;

17) Inżynierze Kontraktu - rozumie się przez to osobę (lub zespół osób) wskazaną przez Zamawiającego w Umowie uprawnioną do działania w tym charakterze na rzecz i w imieniu Zamawiającego przy realizacji Umowy;

18) sile wyższej - rozumie się przez to zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec, np. huragan, powódź, działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, strajki, epidemie, z wyjątkiem takich zdarzeń, które są ograniczone wyłącznie do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców; o ile zdarzenia te mogą mieć wpływ na wykonanie Umowy i o  ile strony nie mogły w racjonalny sposób ich przewidzieć ani im zapobiec.

2.     Ilekroć w niniejszych warunkach dane pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.

§ 3.

Odpowiedzialność za zobowiązania

1.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy lub powstałe przy jej realizacji wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej.

2. W przypadku powstania szkody określonej w ust. 1 u osoby trzeciej, Wykonawca zwalnia Zamawiającego w trybie art. 392 Kodeksu cywilnego z wszelkich obowiązkowych świadczeń.

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie wykonywania robót.

4. Wykonawca odpowiada za pełne zabezpieczenie warunków BHP i Ppoż. przy wykonywaniu robót oraz za bieżące utrzymanie porządku na terenie budowy.

5. Wykonawca ponosi również  pełną odpowiedzialność za powierzone mu materiały i urządzenia.

6. 
Od momentu przejęcia terenu budowy aż do dnia jego zwrotnego protokolarnego przekazania Zamawiającemu, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie.

§ 4.

Kolejność ważności dokumentów

1. Jeżeli strony nie ustalą w Umowie odmiennie niż w OWRB swoich praw i obowiązków, to w zakresie tym stosuje się ustalenia zawarte w OWRB.
2. W sprawach nie uregulowanych w OWRB lub w Umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego i właściwe przepisy wykonawcze oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa jakie do danej Umowy znajdą zastosowanie z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. W przypadku gdy postanowienia Umowy czy OWRB pozostawać będą w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie znajdą w zakresie tych postanowień obowiązujące przepisy.

§ 5.

Nieważność umowy

Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. Strona, która w chwili zawierania Umowy wiedziała o niemożliwości świadczenia obowiązana jest do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła w związku z tym, że ją zawarła nie wiedząc o niemożliwości wykonania całości lub chociażby części świadczenia.

§ 6.

Powiadomienia

Jeżeli w treści dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu, akceptacji, zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez strony Umowy lub inne podmioty prawne lub organy, rozumie się przez to, że odpowiedni dokument będzie sporządzony na piśmie. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w Umowie.
§ 7.

Umowa o roboty budowlane

1.    Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Umowę zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności techniczno - budowlanymi oraz normami, natomiast Zamawiający zobowiązuje się do dokonania czynności związanych z przekazaniem placu budowy, odebraniem właściwie wykonanego przedmiotu Umowy i zapłaty  należnego wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami Umowy.

2.    Przedmiotem Umowy może być nie tylko  zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu lub remoncie obiektu budowlanego, obiektu małej architektury  itp, ale także inne czynności niezbędne dla realizacji inwestycji i polegające m.in. na wykonaniu założeń do projektowania, opracowaniu dokumentacji projektowej, jak też np. przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, próbnej eksploatacji wykonanego obiektu lub instalacji. 

3.    Umowę o realizację odpowiednich części inwestycji Zamawiający może zawrzeć z kilkoma Wykonawcami, w tym na realizację każdej części z osobnym Wykonawcą. W przypadku zawarcia umowy z dwoma lub więcej Wykonawcami, Zamawiający może powierzyć funkcje koordynacyjne jednemu z nich lub wykonywać funkcje koordynacyjne we własnym zakresie.

§ 8.

Umowa o wykonywanie nadzoru Inwestorskiego

1.    Przez umowę o wykonywanie nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowiązuje się działać w procesie realizacji inwestycji w interesie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a także nadzorować i zabezpieczyć prawidłowe rozliczenie kosztów prowadzonej inwestycji.

2.    Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Umowy z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę i innymi dokumentami właściwymi dla realizacji danej umowy a także zgodności z przepisami prawa, obowiązującymi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych inwestycji (budowy), zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz umowami o jej realizację;

3) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej w toku jej realizacji wad lub niedokładności, albo konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian, w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów, niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów, występowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego (Inżyniera Kontraktu) o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek;

4) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, a w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii Projektanta lub rzeczoznawców;

5) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

6) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, itp. oraz udział w czynnościach odbiorowych;

7) potwierdzanie wykonanych robót;

8) kontrolowanie rozliczeń inwestycji, w tym merytoryczne akceptowanie faktur Wykonawcy.

§ 9.

Obowiązki stron

1.    Zakres wzajemnych obowiązków, strony określają w Umowie.

2.    Jeżeli w Umowie nie ustalono inaczej przyjmuje się, że:

1)
Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności  (przy uwzględnieniu charakteru i zakresu danej Umowy):

a) dostarczenie pozwolenia na budowę oraz druku dziennika budowy, chyba że przepisy prawa takiego obowiązku nie nakładają lub strony umówiły się inaczej,

b) dostarczenie Wykonawcy bezpłatnie, w terminie określonym w Umowie jednego egzemplarza dokumentacji projektowej, chyba że strony umówiły się inaczej,

c) przekazania frontu robót lub stosownie do ustaleń Umowy umożliwienie rozpoczęcia i wykonania Umowy,

d) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy oraz przekazanie niezbędnych danych do prawidłowego wytyczenia przez Wykonawcę (ustalenia pozycji) wszystkich budynków, obiektów i robót,

e) dostarczenie na budowę określonych w umowie materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń oraz powierzenie ich Wykonawcy, o ile Umowa tak stanowi,

f) przekazanie Wykonawcy w użytkowanie lub współużytkowanie pomieszczeń magazynowych, składowisk, itp. odpłatnie lub nieodpłatnie według zasad określonych w Umowie, jeżeli tak stanowi Umowa, 

g) zapewnienie nadzoru autorskiego oraz nadzoru Inwestorskiego oraz powiadomienie Wykonawcy o zakresie umocowania odpowiednich Inspektorów,

h) koordynowanie wykonania robót (w razie, gdy na budowie działa więcej niż jeden Wykonawca, a Zamawiający nie ustanowił jednego z nich koordynatorem robót),

i) odbiór należycie wykonanego przedmiotu Umowy lub przejęcie wykonanych robót od Wykonawców, jak też sprawdzenie ilości i jakości robót podlegających zakryciu,

j) zapłata należnego wynagrodzenia za prawidłowo wykonane roboty.

2)
Do obowiązków Wykonawcy należy  właściwe wykonanie przedmiotu Umowy oraz usunięcie wszelkich usterek z należytą starannością. W szczególności winien on:

a)
przejąć plac budowy i przygotować się do realizacji przedmiotu Umowy, w tym:

- zapewnić wszelkie materiały i urządzenia, które są niezbędne dla lub podczas wykonywania robót,

-
wykonywać prace konieczne dla zapewnienia realizacji robót,

-
doprowadzić na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna, itp. ) oraz pokryć koszty ich poboru,

-
dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników, itp. na własny koszt po uzyskaniu stosownych zezwoleń,

-
oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które mają być prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca realizacji Umowy,

-
zapewnić pełną ochronę i zabezpieczenie terenu budowy,

-
składować, konserwować i należycie chronić przez zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą urządzenia dostarczone przez Zamawiającego na teren budowy,

b) prawidłowo wykonywać wszelkie prace i używać do ich realizacji materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

c) należycie zabezpieczać i utrzymywać prace już wykonane,

d)  zapewnić wykwalifikowaną kadrę dla realizacji prac oraz nadzór nad wykonaniem robót a także materiały, urządzenia i wszystkie inne rzeczy niezbędne dla wykonania robót w stopniu, w jakim wymaga tego przedmiot Umowy,

e) przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itp. oraz umożliwić wstęp na teren budowy Zamawiającemu i przedstawicielom podmiotów uprawnionych do kontroli a także udzielać im wszelkich niezbędnych informacji, 

f) podjąć wszelkie kroki dla ochrony środowiska oraz uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i mienia lub innych skutków wynikających z działań Wykonawcy,

g) opracować harmonogram realizacji robót,

h) zapewnić na czas trwania robót niezbędne kierownictwo robót i utrzymywać je tak długo, jak tego wymaga wykonanie zakresu robót,

i) zapewnić dla realizacji i utrzymania robót oraz ich nadzoru wykwalifikowaną kadrę posiadającą stosowne uprawnienia, zgodne z obowiązującymi przepisami, uwzględniając przy tym także przepisy o zatrudnieniu oraz ubezpieczeniu społecznym, 

j) prawidłowo usytuować roboty w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, wynikających z dokumentacji lub wskazówek Zamawiającego,

k) ubezpieczyć materiały budowlane, sprzęt, maszyny, narzędzia i wyposażenie placu budowy przy czym ubezpieczeniem powinny zostać objęte szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia z jakiekolwiek przyczyny; Ochrona ubezpieczeniowa obejmować powinna również odpowiedzialność cywilną Wykonawcy za szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi pracami (w tym również osoby zatrudnione przez Wykonawcę i podwykonawców),

l) utrzymać teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz na bieżąco usuwać zbędne materiały, odpady, urządzenia, itp.,

m) zagospodarować , jako ich wytwórca i posiadacz, odpady powstałe w toku wykonywania Umowy, w szczególności poprzez usuwanie  ich na bieżąco z placu budowy oraz gospodarowanie nimi zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat, kar oraz grzywien w przypadku niedopełnienia obowiązków ciążących na wytwórcy i posiadaczu odpadów zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach lub innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności, w przypadku konieczności usuwania odpadów niebezpiecznych z placu budowy i gospodarowania nimi, Wykonawca jest zobowiązany do posiadania odpowiednich zezwoleń, pozwalających na gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi, jak również do przekazywania Zamawiającemu dokumentów ewidencji odpadów niebezpiecznych na wszystkich etapach gospodarowania nimi, dokumentów świadczących o przekazaniu odpadów niebezpiecznych do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadów prowadzącego taki proces,

n) usunąć z placu budowy pracowników naruszających przepisy prawa lub zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym pracowników co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

o) po zakończeniu robót usunąć z terenu budowy wszelkie zbędne urządzenia odpady itp. oraz pozostawić cały teren placu budowy w stanie nadającym się do użytkowania,

p) udzielać Zamawiającemu informacji i wyjaśnień dotyczących wykonywanych robót, użytych materiałów i urządzeń oraz osób zaangażowanych przy realizacji Umowy a także  informować Zamawiającego o każdym ryzyku wystąpienia opóźnienia dotrzymania terminu realizacji prac, przyczynach wystąpienia tego ryzyka i proponowanych działaniach zaradczych, mających na celu dotrzymanie terminu realizacji,

q)  informować Zamawiającego o terminie i sposobie prowadzenia jakościowych prób materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych przy realizacji Umowy,

r) zawiadamiać Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu a także o zakończeniu wykonywania robót, celem dokonania ich odbioru,

s) na żądanie Zamawiającego przerwać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba, zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem,

t) natychmiast zgłaszać konieczność wykonania robót dodatkowych,

u) dokonywać co najmniej raz w miesiącu obmiaru wykonywanych robót i udokumentować ten fakt w księdze obmiaru, o ile przewidywać to będzie Umowa,

v) realizować roboty w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu robót,

w) zawiadamiać Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakościowych materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń stanowiących przedmiot dostaw Zamawiającego,

x) przeprowadzić rozruch, jeżeli strony nie umówiły się inaczej;

y) przekazać Zamawiającemu przedmiot Umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania,

z) usunąć niezwłocznie ujawnione usterki,

za)
wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a także dokonać prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki, itp.),

zb)
zapewnić specjalistyczny montaż dostarczonych przez siebie maszyn i urządzeń.

3)
Do podstawowych zadań Wykonawcy umów, których przedmiotem jest wykonywanie nadzoru Inwestorskiego należy:

a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, oraz wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych,

d) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru prac i przekazaniu wykonanych obiektów do użytkowania,

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad,

f) bieżące kontrolowanie wpisów dokonywanych w dzienniku budowy,

g) kontrolowanie rozliczeń budowy, jeżeli tak stanowią postanowienia Umowy,

h) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z Wykonawcą,

i) podejmowanie decyzji o konieczności wykonania robót których realizacja jest konieczna (w tym robót dodatkowych) w zakresie rzeczowym i o wartości określonej przez Zamawiającego w Umowie,

j) żądanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, łącznie z dokonaniem prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki, itp.),

   
4)
Do podstawowych zadań Inżyniera Kontraktu należy:

a)
reprezentowanie Zamawiającego wobec wszystkich osób uczestniczących w realizacji inwestycji,

b) 
nadzór nad realizacją inwestycji i jej finansowaniem,

c) 
nadzór nad dokumentacją sporządzoną przez Wykonawcę,

d) 
kontrola prawidłowości stosowania procedur unijnych, o ile realizacja Umowy wiązać się będzie ze stosowaniem tych procedur,

e) koordynowanie procesu realizacji inwestycji pomiędzy wszystkimi jej uczestnikami i Zamawiającym,

f) organizowanie, prowadzenie i dokumentowanie narad koordynacji budowy i narad koordynacji projektowej oraz wszelkich spotkań z uczestnikami inwestycji odbywających się w czasie jej realizacji,

g) 
współpraca z podmiotami przeprowadzającymi kontrolę realizacji inwestycji,

h) egzekwowania od Wykonawcy harmonogramów (i ich aktualizacji) związanych z przebiegiem inwestycji,

i) 
proponowanie sposobu postępowania w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych czy dodatkowych,

j) 
oceniania wszelkich roszczeń i problemów jakie mogą zaistnieć w trakcie procesu inwestycyjnego i wskazywania Zamawiającemu rekomendowanych rozwiązań

k) 
przedstawiania stanowiska w imieniu Zamawiającego; w zakresie przysługujących mu umocowań,

l)  
uczestnictwo w odbiorach,

m) 
przygotowywanie i weryfikowanie dokumentów na potrzeby ewentualnej zmiany Umowy.

3. Inżynier Kontraktu przy podejmowaniu działań kieruje się zasadami obiektywizmu, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności dla jak najlepszej realizacji kontraktu. Uprawnienia Inżyniera Kontraktu dotyczące działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego nie obejmują m.in. zawierania umów i dokonywania zmian w ich treści jak również nie obejmują wyrażania w imieniu Zamawiającego zgody na działanie podwykonawców. 

§10.

Podwykonawstwo
1. W przypadku zlecania części prac podwykonawcom (o ile podwykonawstwo dopuszczalne jest zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania własne Wykonawcy. 

2. Podwykonawcy powinni posiadać wymagane konieczne umiejętności i kwalifikacje do realizacji czynności objętych Umową. 

3. Zasady realizacji Umowy przy udziale podwykonawców i zasady odpowiedzialności Zamawiającego wobec podwykonawców (dalszych podwykonawców) określa Umowa i przepisy powszechnie obowiązującego  prawa mające do danej Umowy zastosowanie.

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie udzielić mu wyjaśnień związanych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

§ 11.

Opóźnienie robót.

1. Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Zamawiającego. Jeżeli takie opóźnienie, w stosunku do przyjętego harmonogramu realizacji inwestycji nastąpi, Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia oraz o czasie o jaki termin wykonania robót może ulec przesunięciu. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na winę Zamawiającego w opóźnieniu wykonania robót.
2. Jeżeli, w stosunku do harmonogramu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpi opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy lub jej części, Zamawiający może przerwać wykonywanie prac przez Wykonawcę i odstąpić od Umowy w całości lub w odniesieniu do części robót oraz zlecić realizację niewykonanych prac osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten może zostać potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wniesionego przez Wykonawcę. 
3. W przypadku opisanym w ust. 2 Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń z tytułu odstąpienia od Umowy w stosunku do Zamawiającego.
4. W przypadku przerwania robót i częściowego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego dokonuje on odbioru prawidłowo wykonanych robót i na tej podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy. Po ustaniu Umowy Wykonawca zobowiązany będzie opuścić plac budowy i wydać go Zamawiającemu w należytym stanie, wolnym od osób, maszyn, urządzeń i materiałów Wykonawcy.

§ 12.

Zabezpieczenie dróg i mostów i tras dojazdu.

1.    Wykonawca winien zastosować wszelkie niezbędne środki, celem zabezpieczenia dróg i mostów łączących lub prowadzących na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch związany z działalnością Wykonawcy lub podwykonawców. Wykonawca nadto winien odpowiednio dobierać trasy, wybierać i używać właściwe pojazdy tak, aby ruch związany z transportem materiałów, urządzeń, sprzętu Wykonawcy lub podwykonawców nie naruszał (lub ograniczał naruszenie do niezbędnego minimum) konstrukcji budynków, budowli i innych obiektów położonych przy tych trasach oraz nie naruszał przepisów o ochronie środowiska.

2.    W przypadku powstania roszczeń, związanych z naruszeniem powyższych obowiązków, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia.

§ 13.

Współdziałanie stron.

1. Zamawiający i Wykonawca robót są obciążeni, każdy w swoim zakresie, obowiązkami wynikającymi z przepisów określających czynności geodezyjne, obowiązujące w budownictwie.

2. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać przy zawieraniu i wykonywaniu Umowy w celu terminowego, najlepszego i najoszczędniejszego jej wykonania.

3. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych prawem budowlanym, niezbędnych do oddania do użytku obiektu budowlanego.

4. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót każda ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.

§ 14.

Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy powinna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie Zamawiającego, że jest ona kompletna dla obiektu i celu, któremu ma służyć. Oświadczenie to może być zastąpione oświadczeniem Projektanta lub Jednostki Projektowania, poświadczonym przez Zamawiającego. Jeżeli strony ustaliły w Umowie, że dokumentacja będzie dostarczana częściami, oświadczenie takie powinno być dołączone do części dostarczonej jako ostatniej w kolejności. Zamawiający wywiązuje się z obowiązku dostarczenia Wykonawcy dokumentacji projektowej z chwilą doręczenia oświadczenia o jej kompletności wraz z wykazem części dokumentacji.

2. W wypadku, kiedy zgodnie z Umową Wykonawca zobowiąże się dostarczyć dokumentację projektową, do obowiązków Wykonawcy należy zawarcie umowy z Projektantem lub jednostką Projektowania według zasad określonych w Ogólnych Warunkach Umów  o Prace Projektowe oraz przedstawienie dokumentacji (wraz z oświadczeniem o jej kompletności) Zamawiającemu. Zamawiający po przyjęciu dokumentacji dokonuje na niej swojego akceptu i zwraca ją Wykonawcy jako podstawę realizacji przedmiotu Umowy lub nanosi swoje zastrzeżenia i dokumentację zwraca Wykonawcy celem poprawienia.

3. Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić na piśmie Zamawiającego o konieczności wykonania robót budowlanych nie objętych dokumentacją projektową, jak również o wadach i brakach tejże dokumentacji zauważonych po jej otrzymaniu oraz stwierdzonych w czasie wykonania robót pod rygorem utraty jakichkolwiek ewentualnych roszczeń z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego.

§ 15.

Roboty dodatkowe.

1. Wykonawca zgłasza konieczność wykonania robót nie objętych dokumentacją projektową Zamawiającemu na piśmie lub do protokołu podczas narady odbywającej się na budowie. Po weryfikacji przez Zamawiającego takiego zgłoszenia i ustaleniu, że faktycznie istnieje potrzeba wykonania robót, sporządzany jest z Wykonawcą protokół konieczności. 

2.  
Roboty dodatkowe, których konieczność wykonania potwierdzona przez Zamawiającego wystąpi w toku realizacji Umowy, a których zakres nie przekracza 50 % wartości realizowanej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego jeżeli wolą Zamawiającego będzie powierzenie tych prac Wykonawcy i jeżeli powierzenie tych prac Wykonawcy będzie możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3.
Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac jak również w sytuacji gdy konieczność wykonania robót dodatkowych powstała z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

4. 
Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko roboty, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub pozwoli zapobiec awarii i szkodzie przewyższającej wartość robót dodatkowych. Podstawą podjęcia takich robót jest sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności przedstawiony Zamawiającemu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiający pokrywa wartość tych robót, jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości odpowiadającej rzeczywistemu nakładowi pracy i poniesionym kosztom, na warunkach analogicznych jakie przewiduje Umowa.

5.
Zamawiający może od Umowy odstąpić, jeżeli ma nastąpić znaczne podwyższenie kosztów realizowanej inwestycji w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (za „znaczne” podwyższenie kosztów uważa się takie podwyższenie, które w ocenie Zamawiającego powoduje brak uzasadnienia ekonomicznego kontynuacji Umowy lub Zamawiający nie posiada zabezpieczonych środków finansowych w wymaganej wysokości). Powinien jednak uczynić to niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty ustalenia wartości robót dodatkowych i zapłacić Wykonawcy odpowiednią do wykonania część wynagrodzenia wynikającego z Umowy. Takie odstąpienie od Umowy nie rodzi skutku w postaci obowiązku zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z zastrzeżeniem sytuacji gdy Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za podwyższenie kosztów realizacji inwestycji skutkujące odstąpieniem od Umowy.

§ 16.

Realizacja budowy

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonymi w przepisach Prawa Budowlanego.

2. W ramach Umowy (o ile tak będzie Umowa stanowić)  Wykonawca robót budowlanych może podjąć się dodatkowo wykonania:

1)
prac przygotowawczych w zakresie pozyskania lokalizacji inwestycji;

2)
opracowania (w tym polecenie wykonania) dokumentacji projektowej;

3)
uzyskania pozwolenia na budowę;

4)
realizacji dostaw;

5)
przeprowadzenia rozruchu technologicznego;

6) przeprowadzenia wstępnej eksploatacji maszyn i urządzeń wraz ze szkoleniem osób obsługujących nową inwestycję;

7) oraz innych czynności związanych z inwestycją.

3. Zakres prac, o których mowa w ust. 2, określa Umowa.

§ 17.

Roboty wykonywane w czynnym obiekcie

1. Przy wykonywaniu robót w czynnym obiekcie (zamieszkałym lub w inny sposób eksploatowanym) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również ochronę swojego mienia i ochronę przeciwpożarową. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać regulamin porządku domowego lub innych instrukcji dotyczących zasad zachowania porządku obowiązujące na terenie danego obiektu.
2. Przy wykonywaniu robót w czynnym obiekcie, w którym Zamawiający prowadzi działalność, Zamawiający koordynuje prowadzoną przez siebie działalność z robotami budowlanymi.

§ 18.

Specjalne kierownictwo robót

Jeżeli Umowa zawarta z Wykonawcą obejmuje montaż skomplikowanych maszyn i urządzeń, to warunki dostaw tych maszyn i urządzeń winny przewidywać dla tego montażu specjalne kierownictwo robót.

§ 19.

Roboty zanikające

1. Kierownik robót (budowy) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru.
2. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy techniczno - budowlane.
3. Czynnościom określonym w ust. 1 i 2 podlegają również roboty konstrukcyjno - montażowe, jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót przewidują ich odbiór techniczny (międzyoperacyjny).

§ 20.

Ubezpieczenia

1. Rodzaje wymaganych  ubezpieczeń oraz sumy ubezpieczenia określa Umowa.

2. 
Wykonawca zawrze na koszt własny umowy ubezpieczenia:

1) swoich pracowników, osób z nim współpracujących przy realizacji Umowy oraz podwykonawców zatrudnionych przy wykonywaniu Umowy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW); 

2) mienie Wykonawcy i podwykonawców znajdujące się na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki transportowe oraz materiały wykorzystywane do prowadzenia robót do wartości zapewniającej zastąpienie ich na placu budowy przy czym ubezpieczeniem powinny zostać objęte szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia z  jakiekolwiek przyczyny;

3) roboty objęte Umową, materiały przeznaczone do wbudowania - do pełnego kosztu odtworzenia;

4) dokumenty związane z inwestycją, bez względu na rodzaj nośnika, na jakim były utrwalone.

3.  Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

4.
Ubezpieczenie powinno być zawarte na okres obejmujący czas wykonywania umowy do jej całkowitego zakończenia.

5.
Polisy ubezpieczeniowe wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczeń, które winien uzyskać Wykonawca, przedstawia Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej na 3 dni przed dniem przekazania terenu budowy lub w innym terminie wskazanym w Umowie. Na każde żądanie Zamawiającego (Inżyniera Kontraktu), Wykonawca winien okazać dowody opłaconych składek.

6.
Wykonawca obowiązany jest powiadomić firmę ubezpieczeniową o zmianach w charakterze, zasięgu wykonywanych prac i zapewnić dostosowanie ubezpieczeń przez cały czas, stosownie do warunków kontraktu.

7. 
Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może wprowadzić żadnych zmian w umowie ubezpieczenia.

8. 
Jeżeli Wykonawca uchybi obowiązkowi zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczeń na warunkach wyżej opisanych, Zamawiający upoważniony jest do zawarcia i utrzymania w mocy takich ubezpieczeń oraz opłacania składek, dokonując następnie potrącenia wydatkowanych kwot z jakiejkolwiek należności Wykonawcy przypadającej od Zamawiającego lub do odstąpienia od Umowy co zostanie uznane za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. 
Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczającej będą obciążały Wykonawcę.

§ 21.

Wykopaliska i odkrycia
1.
Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zaborowi lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.

2.
Jeżeli w wyniku poleceń Zamawiającego, o których mowa powyżej, Wykonawca poniesie koszty lub wystąpi opóźnienie w wykonaniu robót, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą ustalą:

1)
przedłużenie terminu wykonania robót;

2)  wysokość kosztów oraz zasady ich ponoszenia.

§ 22.

Odbiór

1. Przedmiotem odbioru jest przedmiot Umowy lub jego część (o ile Umowa to przewiduje).
2. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiot Umowy, po sprawdzeniu jego należytego wykonania.
3. Odbiór może być połączony z przekazaniem użytkownikowi przez Zamawiającego przedmiotu odbioru do eksploatacji.

§ 23.

Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru

1. Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia lub rozruchy przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, sprawdzeń lub rozruchów.
2. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób sprawdzeń, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru lub Inżyniera Kontraktu jeżeli został ustanowiony.
3. Jeżeli Umowa nie określa innych terminów, Zamawiający rozpoczyna odbiór w ciągu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiający (w jego imieniu może tej czynności dokonywać Inspektor Nadzoru lub Inżynier Kontraktu) zawiadamia uczestników odbioru. Szczegółowe zasady odbioru a w szczególności harmonogram, czas trwania i inne terminy określa Umowa.
4. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić podwykonawców, przy pomocy których wykonał przedmiot odbioru, o wyznaczonym terminie odbioru.
5. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennika budowy, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, protokołów technicznych odbiorów międzyoperacyjnych, niezbędnych świadectw kontroli jakości, potwierdzenia zastosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, oraz dokumentacji powykonawczej  ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

§ 24

Czynności odbioru

1. Odbioru dokonuje Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego przy współudziale Inżyniera Kontraktu jeżeli Inżynier Kontraktu został ustanowiony dla danej Umowy. Wykonawca i Zamawiający mogą, na swój koszt, korzystać z opinii rzeczoznawców.
2. W czynnościach odbioru uczestniczą osoby wskazane w Umowie. W przypadku braku wskazania w Umowie osób uprawnionych do odbioru w zależności od charakteru umowy, w odbiorze powinni uczestniczyć :

1)
kierownik budowy;

2)
kierownik robót;

3)
Inspektor Nadzoru;

4)
Projektant;

5) przedstawiciele użytkownika;

6) przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy;

7) Inżynier Kontraktu.

3. Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru.

§ 25.

Wady wykonania

Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady:

1)
nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, a wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie przewidzianym w § 23 ust. 3;

2)
nie nadające się do usunięcia - Zamawiający wykonuje uprawnienia określone w § 32 ust. 1.

§ 26.

Roboty dodatkowe w toku odbioru

Jeżeli w toku czynności odbioru wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w przedmiocie odbioru, warunkujących jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w § 15.

§ 27.

Instrukcje użytkowania

1.    Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia odbioru, jest obowiązany doręczyć Zamawiającemu instrukcję użytkowania i konserwacji maszyn, urządzeń oraz elementów wyposażenia dostarczonych przez Wykonawcę a także wszelkie atesty, certyfikaty i inne dokumenty związane z użytkowaniem tych maszyn,  urządzeń i elementów wyposażenia.

2.    Jeżeli Wykonawca nie dostarczył  dokumentów w wyżej określonym terminie, odpowiada za szkody wynikłe  w następstwie niewłaściwego użytkowania i konserwacji obiektu lub maszyn i urządzeń. Niezależnie w takiej sytuacji Zamawiający może odmówić wykonania odbioru.

§ 28.

Protokół odbioru
1.   Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

1)
określenie przedmiotu odbioru;

2)
miejsce sporządzenia protokołu;

3)
datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru;

4)
oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyły;

5)
wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru;

6)
spis ujawnionych wad;

7)
decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu Umowy;

8)
oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze;

9)
podpisy uczestników odbioru.

2. Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru jest odnotowywana w protokole. Mimo braku podpisu czynności wykonane w trakcie  czynności odbiorowych uważa się za skutecznie dokonane. 
3. Protokół odbioru sporządza się co najmniej w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Wykonawca jest zobowiązany przekazać podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty dokonania odbioru, wyciąg z protokołu, w części dotyczącej podwykonawcy.

§ 29.

Komisja Odbiorowa

1. Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym do odbioru. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w § 28.
2. Koszty związane z uczestnictwem komisji w odbiorze obciążają Wykonawcę i zostaną potrącone z jego wynagrodzenia.
3. Brak udziału w odbiorze innych, niż Zamawiający (i jego przedstawiciele) uczestników odbioru nie wstrzymuje czynności odbiorowych, chyba, że odpowiednie przepisy stanowią inaczej.

§ 30.

Zabezpieczenie obiektu

Po dokonaniu ostatecznego odbioru obowiązek ochrony obiektu i jego właściwego zabezpieczenia przechodzi na Zamawiającego.

§ 31.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

1.    Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady. Wada oznacza niezgodność wykonania przedmiotu Umowy (w tym jego części) z postanowieniami Umowy i/lub obowiązującymi przepisami czy normami. Zachodzić to będzie w szczególności w sytuacji gdy przedmiot Umowy (wykonane prace, zrealizowany obiekt, zamontowane urządzenia itp.):

1) nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie posiada właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego;

3) nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Wykonawcę przy zawarciu Umowy, a Wykonawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;

4) został Zamawiającemu wydany w stanie niezupełnym;

5) zmniejsza wartość przedmiotu Umowy;

6) został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony jeżeli czynności te zostały wykonane przez Wykonawcę lub osobę trzecią, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Zamawiającego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Wykonawcy.

2.    Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.

3.    Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy, które powstały wskutek wad istniejących w dostarczonych przez Zamawiającego maszynach, urządzeniach, konstrukcjach lub materiałach albo wskutek wykonania inwestycji według wskazówek Zamawiającego, a w szczególności dostarczonej przez niego dokumentacji projektowej. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedził Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie z tytułu ujawnionych wad, albo, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek, a także wad dostarczonych przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, maszyn, urządzeń, konstrukcji lub materiałów.

4.    Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, powstałe wskutek wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zażądał oraz za wady obiektów, powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu.

5.  W zakresie zasad odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi nieuregulowanym w ustępie 1-4 jak również w zakresie korzystniejszym dla Zamawiającego niż wynikające z zapisów ust. 1-4 zastosowanie znajdą zapisy Umowy i przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

§ 32.

Uprawnienia z tytułu rękojmi

1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, wad nie nadających się do usunięcia lub wad, co do których z okoliczności wynika, że wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może:

1)
jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej, itp.;

2)
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem:

a) 
odstąpić od Umowy, żądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia i naprawienia szkody, albo

b)
żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody, wynikłej z opóźnienia.

2. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad, nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może:

1)
żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego nie dotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2)
obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.

3. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego z uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzędzie poprzez potrącenie z zabezpieczenia lub z innych wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego.  Jeżeli nie będzie to możliwe, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty, która winna być dokonana nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba, że w wezwaniu określono inny termin.

§ 33.

Stwierdzenie istnienia wad

1. O wykryciu wady w okresie rękojmi Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę, w terminie miesiąca od daty jej ujawnienia.
2. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno - organizacyjne Wykonawcy, przy czym termin ten nie powinien być dłuższy niż miesiąc, chyba że Umowa lub przepisy wprowadzają inne terminy usunięcia wad.
3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonywania, może wezwać Wykonawcę do usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usunięcia wad oraz skutki opóźnienia terminu zakończenia wykonania umowy obciążają Wykonawcę.

§ 34.

Usunięcie wad

1. Strony mogą uzgodnić, że wady usunie Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dokonywanie w tym zakresie uzgodnień nie dotyczy jednak sytuacji, gdy Zamawiającemu przysługuje uprawnienie usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy wskutek nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie.
2. Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem.
3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie usunięcia wad, uważa się, że wady nie nadają się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się przepis § 32 ust. 1. 

§ 35.

Wygaśnięcie uprawnień z tytułu rękojmi

1.    Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy wygasają po upływie 5 lat, chyba że Umowa przewidywać będzie inny termin. 

2.    Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu  Umowy.

3.    Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tych terminów. 

§ 36.

Obiekty doświadczalne i prototypowe

Strony określają w Umowie zakres odpowiedzialności za wady w obiektach doświadczalnych i prototypowych. Doświadczalny lub prototypowy charakter obiektu powinien być stwierdzony w umowie ze wskazaniem podstaw zakwalifikowania obiektu jako doświadczalnego lub prototypowego.
§ 37.

Odpowiedzialność za szkodę

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.
2. W Umowie strony określą wysokość kar umownych z tytułu nienależytego wykonania Umowy, lub/i odstąpienia od Umowy.
3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
4. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązywanie się z kontraktu spowodowane przypadkami siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na zaistnienie siły wyższej. Po zakończeniu trwania przeszkody spowodowanej siła wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą stronę o podjęciu realizacji kontraktu. 
5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki lub opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki/opóźnienia, staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień - w tym dniu;

2) za każdy następny rozpoczęty dzień - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 38.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w takiej sytuacji na Wykonawcy ciąży obowiązek wniesienia takiego zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy i/lub zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego w okresie rękojmi lub gwarancji.

3. Wysokość wymaganego  zabezpieczenia i zasady jego zwrotu określa Umowa.

4. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem Umowy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej lub Zamawiający określi inny termin wniesienia zabezpieczenia.

5. Zabezpieczenie może być wniesione  w jednej lub kilku następujących formach:

1) 
pieniądzu;

2) 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) 
gwarancjach bankowych;

4) 
gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.  
Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1) 
w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

2) 
przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

7. 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

8. 
Jeżeli okres realizacji Umowy jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu może być za zgodą Zamawiającego tworzone poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane. W takim przypadku, w dniu zawarcia Umowy musi być wniesione, co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane z faktur na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury. Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta Umowa.

9.  
Strony w Umowie określą sposób podziału zabezpieczenia z tym, że część zabezpieczenia na pokrycie roszczeń w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości winna stanowić nie więcej niż 30% sumy zabezpieczenia.

10. 
Zabezpieczenie służy:


1) 
do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, i/lub


2) 
do pokrycia roszczeń Zamawiającego w okresie rękojmi lub gwarancji.

11. 
Jeżeli nic innego nie wynika z Umowy, zwrot zabezpieczenia następuje:

1)
w części opisanej w ust. 10 pkt 1 - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

2)
w części opisanej w ust. 10 pkt 2 – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

12.
Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

§ 39.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zapłatę za wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy określonych kontraktem, chyba, że z Umowy wynika co innego. Forma i wysokość wynagrodzenia określona jest Umową.

§ 40.

Rozliczenia
1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy lub jego części, stanowiącej umówiony przedmiot odbioru, następuje na podstawie faktury końcowej lub faktur częściowych lub faktur przejściowych.
2. O ile strony ustalą w Umowie, że za wykonanie robót Wykonawca będzie wystawiał faktury przejściowe, podstawę do ich wystawienia stanowi protokół określający stopień zaawansowania robót. Protokół zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru stanowi załącznik do faktury.
3. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń.
4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturą dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, za zakres czynności podlegających rozliczeniu z Zamawiającym.
5. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający może potrącić kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
6. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości, co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność się należy. 

§ 41.

Zaliczki

1. Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana w Umowie. 
2. Udzielenie kolejnych zaliczek wymaga wykazania przez Wykonawcę, że wykonał zamówienie w zakresie poprzednio udzielonych zaliczek.
3. Zamawiający może zażądać zabezpieczenia zaliczki.
4. W przypadku użycia zaliczki na inne cele niż uzgodnione, będzie ona traktowana jako pożyczka, od której Wykonawca zapłaci Zamawiającemu równowartość oprocentowania ustalonego przez Narodowy Bank Polski dla kredytu refinansowego.

§ 42.

Potrącenia

1. Z wynagrodzenia Wykonawcy potrąca się:

1)
wartość udzielonych zaliczek;

2)
wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy;

3)  wysokość wynagrodzenia zapłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy np. z tytułu naliczonych kar umownych.

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają dokonywania innych potrąceń zgodnie z postanowieniami  Umowy czy obowiązującymi przepisami prawa.

§ 43.

Wykonanie robót odmiennie niż w projekcie

1.
Wykonywanie robót w sposób odmienny niż wskazany w projekcie wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego i Projektanta. O proponowanych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i Projektanta. O braku zgody na proponowane zmiany Zamawiający zawiadamia Wykonawcę nie później niż w ciągu 21 dni od otrzymania propozycji zmian. Zmiany te nie powinny wpłynąć na trwałość, wartość użytkową, estetyczną, techniczną, itp. obiektu oraz na przedłużenie wykonania umowy, jak też na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy i kosztów eksploatacji obiektu. Zmiany te nie mogą naruszać przepisów techniczno - budowlanych, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa. Zmiany te będą pożądane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i materiałów przyjaznych dla środowiska.

2. 
Wraz z propozycją zmian Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kosztorys z którego wynikać będzie koszt dokonania zmian i to, czy i w jakim zakresie zmiany te będą miały wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z Umowy.
3. Jeżeli Wykonawca dokona zmian bez zgody Zamawiającego, czyni to na własny koszt i ryzyko. Niezależnie w takiej sytuacji może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego. 

§ 44.

Zmiana umowy

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zmiany mogą zostać dokonane zgodnie z postanowieniami Umowy, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli ustawa ta będzie miała dla danej Umowy zastosowanie. 

§ 45.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

1)
w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający w tym przypadku może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

2)
w razie wystąpienia okoliczności przewidzianych w § 15 ust. 5 niniejszych OWRB;

3)
w razie wystąpienia okoliczności przewidzianych w § 11 ust. 2 niniejszych OWRB;

4)
takiego opóźnienia się przez Wykonawcę z rozpoczęciem robót, które powoduje niemożność ukończenia robót w określonym terminie;

5)
wykonywania przez Wykonawcę robót z naruszeniem OWRB lub Umowy;

6)
likwidacji firmy Wykonawcy;

7) wydania orzeczenia dotyczącego zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia wierzytelności  z tytułu wykonania Umowy;

8) konieczności wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.

2. 
Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy także w innych przypadkach wskazanych w Umowie czy powszechnie obowiązujących przepisach. 

§ 46.

Obowiązki odstępującego od Umowy
1. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany do:

1)
sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia;

2)
zabezpieczenia przerwanych robót , przy czym koszty zabezpieczenia obciążać będą  stronę ponoszącą odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy;

3)
sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na placu budowy jest niezbędne;

4)
wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót i robót zabezpieczających.

2.   Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze.

§ 47.

Zakaz zmian w osobie Wykonawcy

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego scedować praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu lub jakiejkolwiek jego części na rzecz osób trzecich pod rygorem nieważności dokonanej czynności.

§ 48

Umowy realizowane wspólnie przez kilka podmiotów

1.
Jeżeli Umowę realizować będzie wspólnie kilka podmiotów jako Wykonawcy, wówczas podmioty te są solidarnie odpowiedzialne wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego jej wykonania.

2.
Wszyscy Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę są solidarnie odpowiedzialni za należyte wykonanie Umowy o podwykonawstwo, w szczególności za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. Umowy o podwykonawstwo zawierane będą przez wszystkich Wykonawców.

3.
Podmioty wspólnie realizujący Umowę zobowiązane są wyznaczyć spośród siebie Lidera, który będzie posiadał umocowanie wszystkich Wykonawców do działania w ich imieniu. Lider wystawia faktury na całość wynagrodzenia należnego od Zamawiającego a następnie dokonuje rozliczeń z pozostałymi Wykonawcami. Zapłata na rzecz Lidera powoduje wygaśnięcie zobowiązania także w stosunku do pozostałych Wykonawców.

4.
Umowa regulująca współpracę Wykonawców nie może naruszać postanowień ust. 1-3.

5.
Kopia Umowy regulująca współpracę Wykonawców stanowić będzie załącznik do Umowy.

6.
Lider wyznaczony przez Wykonawców jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z Wykonawców.

7.
Rozwiązanie Umowy o współpracy pomiędzy Wykonawcami przed upływem okresu gwarancji i rękojmi nie wpływa na zakres ich solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego.

§ 49.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Umowy odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych (w rozumieniu RODO) osób trzecich, każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. 
§ 50.

Rozstrzyganie sporów

W razie powstania sporu związanego z wykonaniem Umowy strony będą dążyć do jego polubownego załatwienia.  W przypadku braku możliwości porozumienia się, Strony poddają rozstrzygniecie sporu właściwemu rzeczowo sądowi w Szczecinie.

Załącznik nr  7
do umowy nr …../STBS/DZE/2026
KARTA GWARANCYJNA

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości wykonanych prac (robót) stanowiących przedmiot umowy nr ……/STBS/DZE/2026 oraz o dobrej jakości zamontowanej przy wykonywaniu tej umowy stolarki drzwiowej.

2. Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji - na wykonane prace zamontowaną stolarkę i zamontowane urządzenia. Okres gwarancji  biegnie od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy (podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru), a w przypadku gdyby doszło do częściowego odstąpienia od umowy – od dnia odstąpienia. W przypadku, gdyby nie doszło do podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, a mimo to nie nastąpiło częściowe odstąpienie od umowy, okres gwarancji rozpoczyna swój bieg w odniesieniu do wszystkich wykonanych robót,  zamontowanej stolarki i zmontowanych urządzeń od dnia podpisania protokołu odbioru jednostkowego dokonanego w ramach umowy. 

3. Wykonawca w zależności od sklasyfikowania wady/usterki przez Zamawiającego, usunie ją w terminach podanych niżej:

1) w przypadku wystąpienia usterki/wady, której usunięcie wymagane jest w trybie pilnym z uwagi na zagrożenie życia (zdrowia) ludzkiego lub mienia - ustala się termin jednodniowy na jej usunięcie,

2) w przypadku zgłoszenia usterki/wady, która nie wymaga natychmiastowego usunięcia, ponieważ nie stanowi zagrożenia dla życia (zdrowia) ludzkiego lub mienia - ustala się termin nie dłuższy niż 7 dni na jej usunięcie.

Terminy, o których mowa powyżej liczone są od dnia powiadomienia Wykonawcy w jakiejkolwiek formie (telefonicznie lub drogą elektroniczną lub pisemnie).

4. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy w terminie określonym w pkt 3 Zamawiający egzekwuje kary umowne za zwłokę - w usunięciu wad (usterek), zgodnie z postanowieniami § 16 umowy nr …../STBS/DZE/2026. W takiej sytuacji Zamawiający ma także prawo zlecić usunięcie wad (usterek) na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania wcześniejszego upoważnienia sądu w tym zakresie.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania wymiany drzwi bądź ich elementów na wolne od wad (usterek) w sytuacji gdy stolarki nie będzie można naprawić jak również po wykonaniu 2 napraw gwarancyjnych, o ile nadal występują wady uniemożliwiające lub utrudniające eksploatację. Żądanie wymiany Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie. Wykonawca załatwi zgłoszenie wg terminów określonych w pkt. 3.

6. Jeżeli w wykonaniu obowiązku gwarancji następuje wymiana lub naprawa wadliwych drzwi, termin gwarancji biegnie na nowo, licząc od dnia dostarczenia drzwi wolnych od wad lub od dnia wykonania naprawy. W przypadku wymiany lub naprawy elementów stolarki drzwiowej, zasady te stosuje się odpowiednio.
7. Dokonanie naprawy strony potwierdzą na piśmie (dopuszczalne jest także wymiana korespondencji  faksem lub pocztą e-mail).
8. Wykonawca zobowiązany jest w ramach i w okresie trwania gwarancji do regulacji zamontowanej stolarki. Żądanie regulacji Zamawiający zgłosi Wykonawcy telefonicznie lub pisemnie. Wykonawca  załatwi zgłoszenie wg zasad określonych w pkt. 3.

9. Ewentualne koszty robót w poszczególnych lokalach lub częściach wspólnych nieruchomości, będące konsekwencją napraw gwarancyjnych, poniesie Wykonawca.
                     Zamawiający:

                   


Wykonawca:

PAGE  
2

